

**Администрация Тутаевского муниципального района**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 23.01.2023 № 30-п**

**г. Тутаев**

Об утверждении муниципальной целевой программы

«Формирование современной городской

среды городского поселения Тутаев»

на 2023 год

В соответствии с ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Тутаевского муниципального района от 21.09.2021 №715-п «Об утверждении Положения о программно - целевом планировании в Тутаевском муниципальном районе и городском поселении Тутаев», Администрация Тутаевского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу «Формирование современной городской среды городского поселения Тутаев» на 2023 год.

2. Признать утратившими силу постановление Администрации Тутаевского муниципального района от 16.01.2019 № 16-п«Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского поселения Тутаев» на 2019-2024 годы.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Опубликовать настоящее постановление в Тутаевской массовой муниципальной газете «Берега».

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Временно исполняющий полномочия

Главы Тутаевского

муниципального района О.В. Низова

Утверждена

постановлением Администрации

Тутаевского муниципального района

от 23.01.2023 № 30-п

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

|  |
| --- |
| «Формирование современной городской среды городского поселения Тутаев» |

(наименование программы, без указания дат)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы  *(подпрограммой которой является настоящая муниципальная целевая программа)* | «Перспективное развитие и формирование городской среды ГП Тутаев» | | | |
| Сведения об утверждении программы  *(заполняется при внесении изменений)* | - | | | |
| Куратор муниципальной целевая программы | Временно исполняющий полномочия Главы ТМР  О.В. Низова  тел.8(48533) 2-32-62 | | | |
| Ответственный исполнитель муниципальной целевая программы | МКУ «Центр контрактных отношений» ТМР, и.о. директора АладьеваЕ.Г. тел.8(48533) 2-50-30 | | | |
| Исполнитель муниципальной целевая программы | и.о. директора Аладьева Е.Г. тел.8(48533) 2-50-30 | | | |
| Сроки реализации муниципальной целевая программы | 2023год | | | |
| Цель программы | Повышение уровня благоустройства территории городского поселения Тутаев, развитие благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания. | | | |
| Объём финансирования муниципальной программы из всех источников финансирования, в том числе по годам реализации, рублей | | | | |
| **источники финансирования** | | всего | 2023г.  5-ый год реализации |
| **бюджет поселения** | |  | **17 704 500,00** |
| **из них: средства граждан и юридических лиц** | |  | **0,00** |
| **бюджет района** | |  | **0,00** |
| **областной бюджет** | |  | **16 812 880,00** |
| **федеральный бюджет** | |  | **106 009 114,00** |
| **итого по бюджету** | |  | **140 526 494,00** |
| ***внебюджетные источники*** | |  | **0,00** |
| ***итого по программе*** | |  | **140 526 494,00** |
| Электронный адрес размещения муниципальной программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | admtmr.ru | | | |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Надлежащее состояние территории является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды.

Реализация организации благоустройства территории городского поселения Тутаев предусматривает осуществление мероприятий по благоустройству и содержанию территории, размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории, а также на создание современной городской среды.

Уровень благоустройства территории городского поселения Тутаев зависит прежде всего от состояния дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, а также от состояния общественных территорий, наиболее посещаемых и имеющих общегородское значение.

Благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов напрямую влияет на восприятие жителями городской среды, создает комфортные условия для отдыха и досуга жителей многоквартирных жилых домов. При этом основополагающим факторами являются надлежащее состояние асфальтобетонного покрытия дворовых территорий и проездов к многоквартирным жилым домам, а также наличие на придомовых территориях зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, отвечающих всем современным требованиям.

По состоянию на 01.01.2019 общее количество многоквартирных жилых домов на территории города Тутаева насчитывается 373 штук, общей площадью 833328.21 тыс. кв. м, количество дворов – 68 штук, численность населения, проживающего в многоквартирных домах, составляет 39193 человек, 17 общественных территорий.

Следует отметить, что большинство жилых домов введено в эксплуатацию в 1970-1990 годах, внутриквартальные и дворовые проезды, расположенные в жилой застройке, не соответствуют технологическим и эксплуатационным требованиям и требуют проведения комплексного ремонта.

В городском поселении Тутаев проведены 85 мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства дворовых и общественных территорий. По результатам инвентаризации дворовых и общественных территорий определено физическое состояние дворовой и общественной территории и необходимость ее благоустройства.

Характеристика текущего состояние сферы благоустройства:

- количество и площадь благоустроенных дворовых территорий (обеспеченность твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям, освещением, детским игровым и спортивным оборудованием, озеленением) - 68ед. площадь 59098,14 кв. м.;

- доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов – 77,93 %;

- количество благоустроенных общественных территорий (парк, сквер, бульвар, набережная, площадь и т.д.) - 11 ед.;

- доля и площадь общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий – 58,82 % площадь 0,77 га.;

- доля и площадь общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий – 47,06 % площадь 11,40 га.

Основными проблемами благоустройства дворовых и общественных территорий являются:

- износ покрытий дворовых проездов и тротуаров;

- недостаточное количество детских и спортивных площадок, зон отдыха;

- отсутствие в большинстве дворов специально оборудованных мест парковки транспортных средств;

- неудовлетворительное состояние зеленых насаждений, отсутствие общей концепции озеленения;

- недостаточное освещение отдельных дворовых и общественных территорий;

- низкий уровень общего благоустройства территории, доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Решение выявленных проблем и поставленных задач возможно путем планомерного осуществление комплекса мероприятий, направленных на повышение уровня и качества благоустройства территорий города Тутаева. В целях повышения комфортности условий проживания граждан, эффективного расходования бюджетных средств и комплексного подхода к выполнению мероприятий по благоустройству дворовых территорий управляющими организациями совместно с собственниками помещений многоквартирных домов необходимо проводить сопутствующие работы по установке ограждений, конструктивных элементов фасадов жилых домов, формированию и озеленению клумб и газонов, выполняемые за счет средств на содержание и ремонт жилищного фонда.

В целях повышения уровня комфортности проживания граждан, эффективного расходования бюджетных средств городского поселения Тутаев Тутаевского муниципального района на протяжении последних лет применяется комплексный подход к выполнению мероприятий по благоустройству дворовых территорий с использованием программно-целевого метода.

В 2019 году было реализовано 6 проектов в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе!» из них:

- в рамках мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды Тутаевского муниципального района», были выполнены работы по комплексному благоустройству 3 дворовых территорий многоквартирных домов, восстановление асфальтобетонного покрытия проездов по дворовым территориям, разъездных карманов, тротуара вдоль дома и парковочных площадок. Ремонт подходов к подъездам – укладка тротуарной плиткой, приобретение и установка малых архитектурных форм, проведение работ по озеленению дворовых территорий. Общая площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия составила 4701,45 кв. м., тротуарной плиткой составляет 477,7 кв. м. Выполнено благоустройство 2 общественных территорий: пруд в Парке отдыха в правобережной части г. Тутаев и благоустройство площади имени Ленина в левобережной части г. Тутаева (второй этап).

- в рамках Всероссийского конкурса «Лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях», были выполнены работы по комплексному благоустройству Волжской Набережной, замена участка сети наружного водопровода, прокладка сетей ВОЛС, замена воздушных линий электрического наружного освещения на подземную прокладку кабеля с заменой светильников, установка уличных фонарей, замена бортовых камней, ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части, устройство парковочных карманов, тротуаров, устройство точечной ливневой канализации с установкой дождеприемных колодцев и водосбросов из телескопических лотков, укрепление откосов земляного полотна, укладка рулонных газонов, установка модульных сетевых туалетов, установка остановочного автопавильона, установка малых архитектурных форм, обустройство ландшафта

В 2020 году было реализовано 3 проекта в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе!» из них:

- в рамках мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды Тутаевского муниципального района», были выполнены работы по комплексному благоустройству 2 дворовых территорий многоквартирных домов, восстановление асфальтобетонного покрытия проездов по дворовым территориям, разъездных карманов, тротуара вдоль дома и парковочных площадок. Ремонт подходов к подъездам – укладка тротуарной плиткой, приобретение и установка малых архитектурных форм, проведение работ по озеленению дворовых территорий. Общая площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия составила 6095,35 кв. м., тротуарной плиткой составляет 1798,38 кв. м. Выполнено благоустройство 1 общественной территорий: комплексное благоустройство территории Волжской Набережной (правый берег) в городском поселении Тутаев, Ярославской области (второй этап) пешеходный спуск к р. Волга лестница.

В 2021 году было реализовано 7 проектов в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе!» из них:- в рамках мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды Тутаевского муниципального района», были выполнены работы по комплексному благоустройству 6 дворовых территорий многоквартирных домов, восстановление асфальтобетонного покрытия проездов по дворовым территориям, разъездных карманов, тротуара вдоль дома и парковочных площадок. Ремонт подходов к подъездам – укладка тротуарной плиткой, приобретение и установка малых архитектурных форм, проведение работ по озеленению дворовых территорий. Общая площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия составила 4822,11 кв. м., тротуарной плиткой составляет 1998,41 кв. м. Выполнено благоустройство 1 общественной территории: Благоустройство парка отдыха по ул. Соборная, г. Тутаев, оборудована площадка, установлены детские игровые комплексы.

В 2022 году в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе!» выполнены работы по комплексному благоустройству 14 дворовых территорий многоквартирных домов, восстановление асфальтобетонного покрытия проездов по дворовым территориям, разъездных карманов, тротуара вдоль дома и парковочных площадок. Ремонт подходов к подъездам – укладка тротуарной плиткой, приобретение и установка малых архитектурных форм, проведение работ по озеленению дворовых территорий, а также благоустройство одной общественной территории: Благоустройство территории перед отделом ЗАГС по проспекту 50-летия Победы у дома № 27а.

В 2022 году в рамках губернаторского проекта «Наши дворы» выполнены работы по благоустройству 15 дворовых территорий многоквартирных домов, восстановление асфальтобетонного покрытия проездов по дворовым территориям, разъездных карманов, тротуара вдоль дома и парковочных площадок. Ремонт подходов к подъездам – укладка тротуарной плиткой, приобретение и установка малых архитектурных форм, проведение работ по озеленению дворовых территорий, а так же благоустройство 4 общественных территорий: устройство детской игровой площадки на территории сквера ул. Советская в г. Тутаев Ярославской области; устройство спортивно-игровой площадки (Workout) на территории парка левобережной части г. Тутаев Ярославской области; устройство площадки для выгула собак г. Тутаев Ярославской области, по адресу ул. Комсомольская (окружная), напротив д. 32 по ул. Советская; устройство площадки для выгула собак г. Тутаев Ярославской области, по адресу ул. Комсомольская, напротив д. 59, 61.

В 2023 году в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе!» будут выполнены работы по комплексному благоустройству территории проспекта 50-летия Победы, д. 27а (территории ЗАГС) в г. Тутаев Ярославской области (наружное освещение, установка МАФ, поставка светильников); комплексное благоустройство Юбилейной площади в г. Тутаев Ярославской области (аллея героев; устройство фонтана).

В 2023 году в рамках реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – Победителям Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды будут выполнены работы по комплексному благоустройству центрального парка, расположенного в границах улиц Комсомольская, Дементьева, Соборная г. Тутаева Ярославской области.

1. Цель, задачи и целевые показатели муниципальной целевой программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения показателей | |
| 2022(базовый) | 2023 |
| Муниципальная целевая программа «Формирование современной городской среды городского поселения Тутаев» на 2023 год | | | | |
| Задача 1. Повышение уровня благоустройства территорий | | | | |
| 1.1 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | шт. | 53 | 0 |
| 1.2 | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов | % | 77,93 | 77,93 |
| 1.3 | Количество проектов, участвующих в конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды | шт. | 0 | 0 |
| Задача 2. Реализация проекта «Наши дворы» | | | | |
| 2.1 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | шт. | 0 | 0 |
| 2.2 | Количество благоустроенных общественных территорий и мест массового отдыха людей | шт. | 2 | 0 |
| 2.3 | Количество территорий для выгула собак | шт. | 2 | 0 |
| Задача 3 Реализация проекта "Ярославия. Города у воды" | | | | |
| 3.1 | Количество причалов и причальной инфраструктуры у городов, расположенных на Волге | шт. | 0 | 1 |
| Задача 4. Реализация проекта «Формирование комфортной городской среды» | | | | |
| 4.1 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | шт. | 53 | 0 |
| 4.2 | Количество благоустроенных общественных территорий и мест массового отдыха людей | шт. | 10 | 3 |

1. Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий муниципальной целевой программы

Основные мероприятия муниципальной целевой программы на 2023 год

*(первый год реализации)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год (1 год реализации) | | | | | |
| Задача 1 | Повышение уровня благоустройства территорий | | | | |
| Дополнительные работы **(**проверка сметной документации в экспертизе) | 2023 | бюджет поселения | 0,00 | МКУ «Центр контрактных отношений» ТМР | Получение качественной сметной документации |
| бюджет района |  |
| областной бюджет |  |
| федеральный бюджет |  |
| итого по бюджету мероприятия | 0,00 |
| *внебюджетные источники* |  |
| *итого по мероприятию* | 0,00 |
| Задача 2 | Реализация проекта «Наши дворы» | | | | |
| Благоустройство дворовой территории в г. Тутаев Ярославской области | 2023 | бюджет поселения | 0,00 | МКУ «Центр контрактных отношений» ТМР | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |
| бюджет района |  |
| областной бюджет |  |
| федеральный бюджет |  |
| итого по бюджету мероприятия | 0,00 |
| *внебюджетные источники* |  |
| *итого по мероприятию* | 0,00 |
| Задача 3 | Реализация проекта "Ярославия. Города у воды" | | | | |
| Разработка проектной документации по объекту: «Строительство стационарных грузопассажирских причалов для организации паромной переправы в г. Тутаев на правом и левом берегу р. Волги» | 2023 | бюджет поселения | 11 240 000,00 | Администрация Тутаевского муниципального района | Увеличение количества причалов |
| бюджет района |  |
| областной бюджет |  |
| федеральный бюджет |  |
| итого по бюджету мероприятия | 11 240 000,00 |
| *внебюджетные источники* |  |
| *итого по мероприятию* | 11 240 000,00 |
| Задача 4 | Реализация проекта «Формирование комфортной городской среды» | | | | |
| Комплексное благоустройство территории перед отделом ЗАГС по проспекту 50-летия Победы, д. 27а,в г. Тутаев Ярославской области | 2023 | бюджет поселения | 302 000,00 | МКУ «Центр контрактных отношений» ТМР | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |
| бюджет района |  |
| областной бюджет | 229 380,00 |
| федеральный бюджет | 5 505 114,00 |
| итого по бюджету мероприятия | 6 036 494,00 |
| *внебюджетные источники* |  |
| *итого по мероприятию* | 6 036 494,00 |
| Комплексное благоустройство Юбилейной площади в г. Тутаев, Ярославской области | 2023 | бюджет поселения | 850 000,00 | МКУ «Центр контрактных отношений» ТМР | Улучшение эстетического состояния общественных территорий |
| бюджет района |  |
| областной бюджет | 646 000,00 |
| федеральный бюджет | 15 504 000,00 |
| итого по бюджету мероприятия | 17 000 000,00 |
| *внебюджетные источники* |  |
| *итого по мероприятию* | 17 000 000,00 |
| Комплексное благоустройство центрального парка, расположенного в границах улиц Комсомольская, Дементьева, Соборная г. Тутаева Ярославской области | 2023 | бюджет поселения | 5 312 500,00 | МКУ «Центр контрактных отношений» ТМР | Получение качественной сметной документации |
| бюджет района |  |
| областной бюджет | 15 937 500,00 |
| федеральный бюджет | 85 000 000,00 |
| итого по бюджету мероприятия | 106 250 000,00 |
| *внебюджетные источники* |  |
| *итого по мероприятию* | 106 250 000,00 |

1. Механизм реализации программы и ее ожидаемые конечные результаты

Реализация муниципальной программы городского поселения Тутаев осуществляется в порядке передачи полномочий Администрации Тутаевского муниципального района, путем предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета поселения.

Для поддержания общественных территорий, дворовых территорий и мест массового отдыха людей в технически исправном состоянии и приведения их в соответствии с современными требованиями комфортности разработана данная муниципальная программа, которой предусматривается выполнение мероприятий, определенных минимальным (обязательным) перечнем работ и дополнительным перечнем работ.

В рамках реализации мероприятий по комплексному благоустройству дворовых территорий должны быть выполнены следующие виды работ:

- изминимального перечня:

- дорожные работы по капитальному ремонту, ремонту дворовых проездов и проездов к дворовым территориям;

- устройство уличного освещения дворовых территорий;

- устройство, ремонт автомобильных парковок;

- устройство, ремонт пешеходных дорожек;

- приобретение и установка скамеек;

- приобретение и установка урн.

- из дополнительного перечня:

- оборудование детских, спортивных и игровых площадок;

- озеленение дворовых территорий;

- ограждение дворовых территорий;

- устройство пандусов;

- устройство контейнерных площадок;

- устройство иных малых архитектурных форм.

Наличие минимального перечня является обязательным при благоустройстве дворовых территорий.Доля участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 1 процента от общей стоимости соответствующего вида работ. Собственники помещений в многоквартирных домах, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, принимают трудовое участие в виде субботника.

Работы по благоустройству дворовых территорий осуществляются при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.Выполнение видов работ по благоустройству дворовых территорий из дополнительного перечня осуществляется софинансированиесобственниками помещений многоквартирного дома в размере не менее 20 процентов стоимости выполненных таких работ. Повторное участие дворовых территорий в муниципальной программе не предусмотрено.

Для обоснования стоимости мероприятий по формированию современной городской среды раздельно формируется сметная документация:

- на дорожные работы по капитальному ремонту, ремонту дворовых проездов и проездов к дворовым территориям;

- на работы по благоустройству;

- на работы по освещению дворовой территории;

- на работы с трудовым участием заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству.

Ответственный исполнитель муниципальной программы осуществляет:

- участие в разработке и реализации мероприятий муниципальной программы;

- участие в проведении сбора информации о реализации мероприятий муниципальной программы на предмет целевого использования средств;

- координацию деятельности участников муниципальной программы;

- предоставление информации о ходе реализации муниципальной программы;

- контроль за соблюдением условия о предельной дате заключения контрактов по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ;

- оценку эффективности и результативности реализации муниципальной программы;

- обеспечение возможности проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных программ, в электронной форме в сети «Интернет»;

- государственный кадастровый учет земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома и прилегающая к ним дворовая территория;

- реализацию муниципальной программы и конечные результаты ее реализации.

Исполнитель муниципальной программы осуществляет:

- подготовку заявки на финансирование мероприятий, предусмотренных муниципальной программой;

- уточнение целевых показателей, объем затрат на реализацию мероприятий, сроки их реализации, состав исполнителей на основании документов, подтверждающих объем финансирования;

- анализ хода реализации мероприятий муниципальной программы, использования бюджетных средств на основе отчетов исполнителей и участников муниципального программы в целом;

- рассмотрение результатов указанного анализа, принятие корректирующих решений и внесение изменений в мероприятия муниципальнойпрограммы (при необходимости);

- организацию информационной и разъяснительной работы, направленной на освещение цели и задач реализуемых мероприятий муниципальной программы;

- представление информации о ходе реализации мероприятий муниципальной программы;

- разработку и внесение изменений в муниципальную программу в соответствии с установленными требованиями;

- подготовку квартальной и годовой отчетности и представляет ее в уполномоченный орган.