**Администрация Тутаевского муниципального района**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 30.03.2023 № 231-п**

**г. Тутаев**

Об утверждении муниципальной целевой программы

«Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности использования электрической

энергии при эксплуатации объектов наружного

освещения на территории Тутаевского

муниципального района» на 2023-2028 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Тутаевского муниципального района от 21.09.2021 года №715-п "Об утверждении Положения о программно-целевом планировании в Тутаевском муниципальном районе и городском поселении Тутаев", Администрация Тутаевского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения на территории Тутаевского муниципального района» на 2023-2028 годы».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Опубликовать настоящее постановление в Тутаевской массовой муниципальной газете «Берега».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Временно исполняющий полномочия

Главы Тутаевского

муниципального района О.В.Низова

УТВЕРЖДЕНА

 Постановлением Администрации

Тутаевского муниципального района

от 30.03.2023 № 231-п

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

|  |
| --- |
|  |
| **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения на территории Тутаевского муниципального района»** |

(наименование программы, без указания дат)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы*(подпрограммой которой является настоящая муниципальная целевая программа)* | «Содержание территории Тутаевского муниципального района» |
| Сведения об утверждении программы*(заполняется при внесении изменений)* |  |
| Куратор муниципальной целевой программы | ВРИП Главы Тутаевского муниципального района О.В. НизоваТел.8(48533) 2-12-78 |
| Ответственный исполнитель муниципальной целевой программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление комплексного содержания территории Тутаевского муниципального района»и.о.директора Дегтярев И.А. тел.8 (48533) 2-50-32 |
| Исполнители муниципальной целевой программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление комплексного содержания территории Тутаевского муниципального района» инженер ОСТЭТС Семенова Т.С.тел.8 (48533) 2-50-32 |
| Сроки реализации муниципальной целевой программы | 2023-2028 годы |
| Цель муниципальной целевой программы | Развитие энергосбережения и повышение качества уличного освещения на территории Тутаевского муниципального района. |
| Электронный адрес размещения муниципальной программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Официальный сайт Администрации ТМР,[http://admtmr.ru](http://admtmr.ru/city/strategicheskoe-planirovanie.php) |
| Объём финансирования муниципальной целевой программы из всех источников финансирования, в том числе по годам реализации, рублей |
| источники финансирования | Всего | 2023 г.(1-ый год реализации) | 2024 г.(2-ый год реализации) | 2025 г.(3-ой год реализации) | 2026-2028 гг.(за пределами планового периода |
| бюджет поселения | *77 812 677,00* | *14 806 078,00* | *14 962 078,00* | *15 619 078,00* | *32 425 443,00* |
| бюджет района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| итого по бюджету | *77 812 677,00* | *14 806 078,00* | *14 962 078,00* | *15 619 078,00* | *32 425 443,00* |
| *внебюджетные источники* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| ***итого по программе*** | ***77 812 677,00*** | ***14 806 078,00*** | ***14 962 078,00*** | ***15 619 078,00*** | ***32 425 443,00*** |

**1.Общая характеристика сферы реализации**

**муниципальной целевой программы**

Освещение улиц, дорог, проездов, соответствие возрастающим к нему требованиям, способствует обеспечению важнейшего права человека на безопасность и комфортность проживания, снижению количества дорожно-транспортных происшествий и нарушений общественного порядка, формированию привлекательного вечернего облика улиц города.

Наружное освещение по своему функциональному назначению относится к благоустройству. Мероприятия данной муниципальной целевой программы предусматривают решение вопросов развития энергосбережения на территории Тутаевского муниципального района, снижение уровня расходов за потребление электроэнергии, улучшение уровня качества освещения на территории Тутаевского муниципального района и городского поселения Тутаев. Реализация муниципальной целевой программы позволит обеспечить: качественное и эффективное освещение Тутаевского муниципального района и города Тутаев, повышение деловой и досуговой активности населения.

В настоящее время система наружного освещения города Тутаев включает 72,85 километров воздушных и кабельных линий электропередачи, 2462 светильников, 1170 опор освещения. Установленное в настоящее время оборудование для уличного освещения морально устаревшее и не обеспечивает надлежащий уровень освещенности.

Недостаточное выделение средств из бюджета на развитие и модернизацию сетей уличного освещения приводит к увеличению обоснованных жалоб со стороны жителей. Реализация настоящей муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения на территории Тутаевского муниципального района» на 2023-2028 годы позволит улучшить качество уличного освещения, при этом сократить затраты на электропотребление.

1. **Цель, задачи и целевые показатели муниципальной целевой программы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Цель программы:** | Развитие энергосбережения и повышение качества уличного освещения на территории городского поселения Тутаев |
| Задачи и целевые показатели программы |
| наименование целевого показателя | единица измерения показателя | базовое значение показателя | плановое значение показателя на 2023 г. | плановое значение показателя на 2024 г. | плановое значение показателя на 2025 г. | плановое значение показателя на 2026-2028гг. |
| **Задача 1:** | *Создание механизма управления потреблением энергетических ресурсов и сокращение бюджетных затрат.* |
| **показатель 1** Количество участков улично-дорожной сети на которых заменены светильники для снижения уровня потребления электроэнергии | Единиц | *1* | *2* | *2* | *2* | *2* |
| **показатель 2**Количество участков улично-дорожной сети на которых заменены опоры уличного освещения | Единиц | *1* | *2* | *2* | *2* | *2* |
| **показатель 3**Количество жалоб населения на некачественное освещение | Единиц | *27* | *9* | *8* | *7* | *6* |

**3. Ресурсное обеспечение муниципальной целевой программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Всего, руб. | Оценка расходов (руб.) в том числе по годам реализации |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026-2028 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |
| бюджет поселения | *77 812 677,00* | *14 806 078,00* | *14 962 078,00* | *15 619 078,00* | *32 425 443,00* |
| бюджет района | - | *-* | *-* | *-* | *-* |
| областной бюджет | - | *-* | *-* | *-* | *-* |
| федеральный бюджет  | - | *-* | *-* | *-* | *-* |
| итого по бюджету программы | *77 812 677,00* | *14 806 078,00* | *14 962 078,00* | *15 619 078,00* | *32 425 443,00* |
| *внебюджетные источники* | - | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***итого по муниципальной целевой программе*** | ***77 812 677,00*** | ***14 806 078,00*** | ***14 962 078,00*** | ***15 619 078,00*** | ***32 425 443,00*** |

**4.Механизм реализации программы и ее ожидаемые конечные результаты**

Реализацию муниципальной целевой программы предполагается осуществлять на всей территории Тутаевского муниципального района.

Муниципальная целевая программа должна реализовываться через систему мероприятий, которые должны обеспечивать выполнение поставленных задач и достижение запланированных показателей.

Мероприятия муниципальной целевой программы финансируются из бюджета района в пределах доведенных лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете Тутаевского муниципального района на текущий финансовый год и плановый период.

Мероприятия Программы, финансируемые из бюджета, реализуются путём заключения муниципальных контрактов (договоров) с подрядными организациями на выполнение работ, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Ответственный исполнитель муниципальной целевой программы осуществляет:

- разработку и внесение изменений в муниципальную целевую программу в соответствии с установленными требованиями;

- реализацию муниципальной целевой программы и конечные результаты ее реализации;

- подготовку квартальной и годовой отчетности и представляет ее в уполномоченный орган;

- оценку эффективности и результативности реализации муниципальной программы;

- подготовку заявки на финансирование мероприятий, предусмотренных муниципальной целевой программы;

- уточнение целевых показателей, объем затрат на реализацию мероприятий, сроки их реализации, состав исполнителей на основании документов, подтверждающих объем финансирования;

- анализ хода реализации мероприятий муниципальной целевой программы, использования бюджетных средств на основе отчетов исполнителей и участников муниципальной целевой программы в целом;

- рассмотрение результатов указанного анализа, принятие корректирующих решений и внесение изменений в мероприятия муниципальной целевой программы (при необходимости);

- координацию деятельности участников муниципальной целевой программы;

- предоставление информации о ходе реализации муниципальной целевой программы;

- организацию информационной и разъяснительной работы, направленной на освещение, цели и задач реализуемых мероприятий муниципальной целевой программы.

Исполнители муниципальной целевой программы осуществляют:

- участие в разработке и реализации мероприятий муниципальной целевой программы;

- участие в проведении сбора информации о реализации мероприятий муниципальной целевой программы на предмет целевого использования средств;

- представление актов выполненных работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенному муниципальному контракту (договорам) в рамках реализации мероприятий муниципальной целевой программы.

Реализацию Программы предполагается осуществлять на всей территории городского поселения Тутаев.

В пределах предусмотренных бюджетных ассигнований и выделенных лимитов из бюджета городского поселения Тутаев, утвержденного решением Муниципального Совета городского поселения Тутаев, исполнители Программы осуществляют финансирование мероприятий Программы в соответствии с действующим законодательством.

Реализацию Программы предполагается осуществлять путем перечисления средств бюджета городского поселения Тутаев в бюджет Тутаевского муниципального района в порядке предоставления межбюджетных трансфертов в соответствии с действующим законодательством.

1. **Перечень основных мероприятий муниципальной целевой программы**

Основные мероприятия муниципальной целевой программы

|  |
| --- |
| **2023 год (1-ый год реализации)** |
| Наименование основного мероприятия подпрограммы | Срок реализации  | Объем финансирования по мероприятию, руб. | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат мероприятия |
| **Задача 1:** | ***Создание механизма управления потреблением энергетических ресурсов и сокращение бюджетных затрат.*** |
| Осуществление действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения города Тутаева | 2023 | бюджет поселения | *7 662 078,00* | МКУ «Управление комплексного содержания территории ТМР» | Развитие энергосбережения и повышение качества уличного освещения на территории городского поселения Тутаев. |
| бюджет района |  |
| областной бюджет |  |
| федеральный бюджет |  |
| итого по бюджету мероприятия | *7 662 078,00* |
| *внебюджетные источники* |  |
| ***итого по мероприятию*** | ***7 662 078,00*** |
| Продажа электрической энергии (мощности), а также самостоятельное или через привлеченных третьих лиц оказание услуги по передаче электрической энергии и услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии | 2023 | бюджет поселения | *7 144 000,00* |
| бюджет района |  |
| областной бюджет |  |
| федеральный бюджет |  |
| итого по бюджету мероприятия | *7 144 000,00* |
| *внебюджетные источники* |  |
| ***итого по мероприятию*** | ***7 144 000,00*** |
| **ИТОГО задача 1** | бюджет поселения | *14 806 078,00* |  |  |
| бюджет района |  |  |  |
| областной бюджет |  |
| федеральный бюджет |  |
| итого по бюджету мероприятия | *14 806 078,00* |
| *внебюджетные источники* |  |
| **Итого** | ***14 806 078,00*** |
| **2024 год (2-ый год реализации)** |
| Наименование основного мероприятия подпрограммы | Срок реализации  | Объем финансирования по мероприятию, руб. | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат мероприятия |
| **Задача 1:** | ***Создание механизма управления потреблением энергетических ресурсов и сокращение бюджетных затрат****.* |
| Осуществление действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения города Тутаева | 2024 | бюджет поселения | *7 662 078,00* | МКУ «Управление комплексного содержания территории ТМР» | Развитие энергосбережения и повышение качества уличного освещения на территории городского поселения Тутаев. |
| бюджет района |  |
| областной бюджет |  |
| федеральный бюджет |  |
| итого по бюджету мероприятия | *7 662 078,00* |
| *внебюджетные источники* |  |
| ***итого по мероприятию*** | ***7 662 078,00*** |
| Продажа электрической энергии (мощности), а также самостоятельное или через привлеченных третьих лиц оказание услуги по передаче электрической энергии и услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии | 2024 | бюджет поселения | *7 300 000,00* |
| бюджет района |  |
| областной бюджет |  |
| федеральный бюджет |  |
| итого по бюджету мероприятия | *7 300 000,00* |
| *внебюджетные источники* |  |
| ***итого по мероприятию*** | ***7 300 000,00*** |
| **ИТОГО задача 1** | бюджет поселения | *14 962 078,00* |  |  |
| бюджет района |  |
| областной бюджет |  |
| федеральный бюджет |  |
| итого по бюджету мероприятия | *14 962 078,00* |
| *внебюджетные источники* |  |
| ***Итого*** | ***14 962 078,00*** |
| **2025 год (3-ой год реализации)** |
| Наименование основного мероприятия подпрограммы | Срок реализации  | Объем финансирования по мероприятию, руб. | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат мероприятия |
| **Задача 1:** | ***Создание механизма управления потреблением энергетических ресурсов и сокращение бюджетных затрат.*** |
| Осуществление действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения города Тутаева | 2025 | бюджет поселения | *7 662 078,00* | МКУ «Управление комплексного содержания территории ТМР» | Развитие энергосбережения и повышение качества уличного освещения на территории городского поселения Тутаев. |
| бюджет района |  |
| областной бюджет |  |
| федеральный бюджет |  |
| итого по бюджету мероприятия | *7 662 078,00* |
| *внебюджетные источники* |  |
| ***итого по мероприятию*** | ***7 662 078,00*** |
| Продажа электрической энергии (мощности), а также самостоятельное или через привлеченных третьих лиц оказание услуги по передаче электрической энергии и услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии | 2025 | бюджет поселения | *7 957 000,00* |
| бюджет района |  |
| областной бюджет |  |
| федеральный бюджет |  |
| итого по бюджету мероприятия | *7 957 000,00* |  |  |
| *внебюджетные источники* |  |
| ***итого по мероприятию*** | ***7 957 000,00*** |
| **ИТОГО задача 1** | бюджет поселения | *15 619 078,00* |  |  |
| бюджет района |  |
| областной бюджет |  |
| федеральный бюджет |  |
| итого по бюджету мероприятия | *15 619 078,00* |
| *внебюджетные источники* |  |
| ***Итого*** | ***15 619 078,00*** |
| **2026-2028 годы (за пределами планового периода)** |
| Наименование основного мероприятия подпрограммы | Срок реализации  | Объем финансирования по мероприятию, руб. | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат мероприятия |
| **Задача 1:** | ***Создание механизма управления потреблением энергетических ресурсов и сокращение бюджетных затрат.*** |
| Осуществление действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения города Тутаева | 2026-2028 | бюджет поселения | *30 648 312,00* | МКУ «Управление комплексного содержания территории ТМР» | Развитие энергосбережения и повышение качества уличного освещения на территории городского поселения Тутаев. |
| бюджет района |  |
| областной бюджет |  |
| федеральный бюджет |  |
| итого по бюджету мероприятия | *30 648 312,00* |
| *внебюджетные источники* |  |
| ***итого по мероприятию*** | ***30 648 312,00*** |
| Продажа электрической энергии (мощности), а также самостоятельное или через привлеченных третьих лиц оказание услуги по передаче электрической энергии и услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии | 2026-2028 | бюджет поселения | *1 777 131,00* |
| бюджет района |  |
| областной бюджет |  |
| федеральный бюджет |  |
| итого по бюджету мероприятия | *1 777 131,00* |
| *внебюджетные источники* |  |
| ***итого по мероприятию*** | ***1 777 131,00*** |
| **ИТОГО задача 1** | бюджет поселения | *32 425 443,00* |  |  |
| бюджет района |  |
| областной бюджет |  |
| федеральный бюджет |  |
| итого по бюджету мероприятия | *32 425 443,00* |
| *внебюджетные источники* |  |
| ***итого*** | ***32 425 443,00*** |