

**Администрация Тутаевского муниципального района**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 09.02.2023 № 100-п**

**г. Тутаев**

Об утверждении муниципальной целевой программы

«Развитие дорожного хозяйства в Тутаевском

муниципальном районе» на 2023-2025 годы

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Тутаевского муниципального района от 21.09.2021 года № 715-п «Об утверждении Положения о программно – целевом планировании в Тутаевском муниципальном районе и городском поселении Тутаев», Администрация Тутаевского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу «Развитие дорожного хозяйства в Тутаевском муниципальном районе» на 2023-2025 годы.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Тутаевского муниципального района от 08.02.2022 № 91-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства в ТМР» на 2022-2024 годы.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Опубликовать настоящее постановление в Тутаевской массовой муниципальной газете «Берега».

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Временно исполняющий полномочия

Главы Тутаевского

муниципального района О.В. Низова

Утверждена

постановлением Администрации

Тутаевского муниципального района

от 09.02.2023 № 100-п

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

|  |
| --- |
| «Развитие дорожного хозяйства в Тутаевском муниципальном районе» |

(наименование программы, без указания дат)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы  *(подпрограммой которой является настоящая муниципальная целевая программа)* | «Перспективное развитие и формирование городской среды ТМР» | | | | | |
| Сведения об утверждении программы  *(заполняется при внесении изменений)* | - | | | | | |
| Куратор муниципальной целевая программы | Временно исполняющий полномочия Главы ТМР  О.В. Низова  тел.8(48533) 2-12-78 | | | | | |
| Ответственный исполнитель муниципальной целевой программы | МКУ «Управление комплексного содержания территории ТМР» и.о. директора Дегтярев И.А.  тел. 8(48533)2-50-32  МКУ «Центр контрактных отношений» ТМР, и.о. директора АладьеваЕ.Г. тел.8(48533) 2-50-30 | | | | | |
| Исполнитель муниципальной целевая программы | и.о. директора Аладьева Е.Г. тел.8(48533) 2-50-30 eg.aladeva@mail.ru | | | | | |
| Сроки реализации муниципальной целевой программы | 2023-2025 годы | | | | | |
| Цель программы | Создание безопасных условий для движения на автодорогах Тутаевского муниципального района, обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан и их имущества, снижение аварийности. | | | | | |
| Объём финансирования муниципальной программы из всех источников финансирования, в том числе по годам реализации, рублей | | | | | | |
| **источники финансирования** | | всего | 2023 ( 1 год реализации ) | 2024 (2 год реализации) | 2025 (3 год реализации) |
| **бюджет поселения** | | **136 300 000** | **45 000 000** | **45 300 000** | **46 000 000** |
| **из них: средства граждан и юридических лиц** | | - | **-** | **-** | **-** |
| **бюджет района** | | **86 149 916** | **26 211 818** | **27 372 544** | **32 565 554** |
| **областной бюджет** | | **218 296 589** | **84 098 863** | **87098863** | **47 098 863** |
| **федеральный бюджет** | | - | - | - | - |
| **итого по бюджету** | | **440 746 505** | **155 310 681** | **159771407** | **125664417** |
| ***внебюджетные источники*** | |  |  |  |  |
| ***итого по программе*** | | **440 746 505** | **155 310 681** | **159 771 407** | **125 664 417** |
| Электронный адрес размещения муниципальной программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | https://admtmr.ru | | | | | |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Муниципальная целевая программа «Развитие дорожного хозяйства в ТМР» на 2023-2025 годы должна обеспечить выполнение следующих задач:

- реализация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах;

- реализация мероприятий по обеспечению сохранности существующей дорожной сети и выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог;

- реализация мероприятий Федерального проекта «Дорожная сеть».

1. Дорожно-транспортный травматизм – одна из важнейших проблем мирового здравоохранения, на которую до сих пор обращалось слишком мало внимания и которая требует согласованных усилий для ее эффективного и устойчивого предупреждения.

По поручению Правительства РФ была разработана концепция Федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2023 гг.», основной целью которой является сокращение числа погибших граждан в ДТП и укрепление вертикали исполнительной власти, а так же повышения самостоятельности и ответственности органов местного самоуправления за результативность работы в сфере БДД.

Проблема аварийности, связанной с автомобильным транспортом, в последнее время приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Согласно информации ОГИБДД Тутаевского МО МВД России основными видами ДТП на территории Тутаевского муниципального района являются столкновения, опрокидывания, наезд на стоящее транспортное средство и на препятствие, наезд на пешехода. Около двух третей всех ДТП связаны с нарушениями правил дорожного движения, около трети всех происшествий связаны с нарушением скоростного режима участниками движения.

К основным факторам, определяющим причины высокого уровня аварийности, следует отнести:

- массовое пренебрежение требованиями безопасности дорожного движения со стороны участников дорожного движения;

- низкий уровень подготовки водителей транспортных средств;

- несовершенство технических средств организации дорожного движения;

- дефекты дорожного покрытия.

Основными виновниками ДТП являются водители транспортных средств; наиболее многочисленной и самой уязвимой группой участников дорожного движения являются пешеходы.

Сложная обстановка с аварийностью во многом объясняется следующими причинами:

- постоянно возрастающая мобильность населения;

- увеличение перевозок личным транспортом;

- нарастающая диспропорция между увеличением количества автомобилей и протяженностью улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки.

Сложившаяся диспропорция между темпами развития улично-дорожной сети и темпами роста количества транспортных средств приводит к ухудшению условий дорожного движения и, как следствие, к росту аварийности.

2. Автомобильные дороги являются одним из важнейших элементов транспортной системы в границах Тутаевского муниципального района, в т. ч. уличной дорожной сети городского поселения Тутаев, оказывающей огромное влияние на ее социальное и экономическое развитие. Ежегодный прирост автомобильного парка составляет около 10 %, в связи с чем растет объем как грузовых, так и пассажирских перевозок, соответственно растет и интенсивность дорожного движения. Ремонт и содержание автодорог является одной из ключевых задач органов местного самоуправления.

Дорожная сеть Тутаевского муниципального района в настоящее время обеспечивает круглогодичный бесперебойный проезд автотранспорта. В то же время практически все дороги в той или иной степени характеризуются следующими дефектами:

- высокий уровень физического износа дорожных покрытий;

- высокие грузонапряженность и интенсивность движения;

- наличие под проезжей частью различных инженерных коммуникаций, имеющих высокую степень износа (большое количество вскрытий и раскопок существенно влияет на срок службы дорожных одежд);

- отсутствие в ряде случаев должного инженерного обустройства дорог (ливневой канализации, уклонов дорожного полотна).

В настоящее время значительная часть автомобильных дорог общего пользования в границах Тутаевского муниципального района не соответствуют современным нормативным требованиям по геометрическим параметрам и по допустимым нагрузкам транспортных средств (прочности дорожных конструкций, одежд). Аналогичная ситуация складывается с состоянием водопропускных труб, конструкция которых не рассчитана на возросшие нагрузки Несущая способность автомобильных дорог, построенных по нормативам 70 - 80-х годов прошлого века не соответствует современным нагрузкам, в результате чего покрытие автодорог интенсивно разрушается и не соответствуют нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию. При этом парк автомобилей в районе растёт ежегодно.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов. В ходе анализа технического состояния объектов выявляются многочисленные проблемы, требующие незамедлительного решения и больших финансовых средств, что зачастую несоизмеримо с возможностями бюджета Тутаевского муниципального района.

Общая протяжённость автомобильных дорог общего пользования в границах городского поседения Тутаев Ярославской области составляет 83,06 км, в том числе с твёрдым покрытием – 74,6 км. Не отвечающие нормативным требованиям – 64,5 км (77,6%).

Общая протяжённость автомобильных дорог общего пользования в границах Тутаевского муниципального района Ярославской области вне населенных пунктов составляет 266,4 км, в том числе с твёрдым покрытием – 89,7 км. Не отвечающие нормативным требованиям – 235 км (88,2%).

Автомобильные дороги общего пользования в границах Тутаевского муниципального района относятся к IV и V техническим категориям.

Развитие дорожной сети, ее обустройство, своевременный ремонт и обслуживание являются важнейшей задачей в обеспечении жизнедеятельности Тутаевского муниципального района.

Существует тенденция к увеличению доли автомобильных дорог общего пользования в границах Тутаевского муниципального района, нуждающихся в ремонте, что к 2025 году может привести к 100% износу объектов дорожного хозяйства района. В настоящее время требуется ремонт 235,0 км (88,2%) автомобильных дорог общего пользования Тутаевского муниципального района вне населенных пунктов, и 47,2 км (57,4%) автомобильных дорог общего пользования в границах городского поселения Тутаев. Для того, чтобы уменьшать долю автомобильных дорог общего пользования в границах Тутаевского муниципального района, не отвечающих нормативным требованиям, необходимо ежегодно ремонтировать не менее 6,1 км дорог.

Острой проблемой остаётся содержание дорог между населёнными пунктами Тутаевского муниципального района. Из-за ограниченного количества бюджетных средств, выделенных на их содержание для поддержания покрытия автодорог (большая часть которых – грунтовые) в нормативном состоянии приходится проводить работы только по выравниванию (грейдированию) дорожного покрытия с частичной подсыпкой инертными материалами в наиболее аварийных местах.

В условиях роста цен на дорожные работы и ограниченного финансирования эти требования не выполняются, и с каждым годом увеличивается протяженность автомобильных дорог общего пользования, требующих ремонта. В результате разрушение автомобильных дорог идет прогрессирующими темпами, и стоимость их ремонта становится сопоставимой со стоимостью строительства новых дорог.

Недостаточные объемы капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования в границах Тутаевского муниципального района усугубляют положение в социальной сфере вызывая:

- несвоевременное оказание срочной и профилактической медицинской помощи;

- нерегулярное движение школьных автобусов;

- затруднение подъезда транспорта к молочно-товарным фермам и садоводческим товариществам.

Кроме того, неудовлетворительные дорожные условия способствуют возникновению дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП) в каждом пятом зарегистрированном случае.

Для стабильного развития экономики области и обеспечения других регионов транзитными мощностями необходимы грузовые перевозки. Такие перевозки осуществляются грузовым транспортом большого тоннажа и предъявляют повышенные требования к автомобильным дорогам (качеству покрытия, категорий и пр.). В настоящее время сеть автомобильных дорог общего пользования в границах Тутаевского муниципального района не соответствует требованиям, предъявляемым к указанным перевозкам.

Для обеспечения транспортных связей, удовлетворения потребностей населения и хозяйственного комплекса Тутаевского муниципального района в автомобильных перевозках с наименьшими затратами и повышения потребительских свойств автомобильных дорог необходимо осуществление ряда мероприятий по улучшению качества дорожной сети.

3. Городское поселение Тутаев и Константиновское сельское поселение включены в городскую агломерацию «Ярославская» приоритетного национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Кроме этих поселений в городскую агломерацию входят г. Ярославль и Ярославский сельский район.

На территории городского поселения Тутаев и Константиновского сельского поселения выполнена исследовательская работа по «Разработке комплексной схемы организации дорожного движения городской агломерации «Ярославская» на территории ГП Тутаев и Константиновского СП».

Проведена диагностика автомобильных дорог и улиц общего пользования на территории ГП Тутаев и Константиновского СП. Выявлены участки улиц и автодорог подлежащих первоочередному ремонту. Объекты включены в перечень мероприятий регионального проекта «Дорожная сеть и общесистемные меры развития дорожного хозяйства» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» с реализацией в 2019-2024 годах. Ежегодно разрабатываются и проверяются в ГАУ ЯО «Яргосстройэкспертиза» сметные расчеты и схемы ремонта участков улиц и автодорог, подлежащих ремонту, проводится процедура электронных торгов, с победителем которых заключается контракт и выполняются ремонтные работы.

1. Цель, задачи и целевые показатели муниципальной целевой программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения показателей | | | | |
| базовый | 2023  ( 1-й год реализации) | 2024  (2-й год реализации) | 2025  (3-й год реализации) | |
| Муниципальная целевая программа «Развитие дорожного хозяйства Тутаевского муниципального района» на 2023-2025 годы | | | | | | | |
| *Задача 1. Реализация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах.* | | | | | | | |
| 1.1 | Количество замененных дорожных знаков | шт. | 40 | 40 | 45 | | 50 |
| *Задача 2. Реализация мероприятий по обеспечению сохранности существующей дорожной сети и выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог* | | | | | | | |
| 2.1 | Количество разработанных проектно-сметных документаций на ремонт автомобильных дорог общего пользования, относящихся к собственности Тутаевского муниципального района | шт. | 4 | 5 | 6 | | 6 |
| 2.2 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования, относящихся к собственности Тутаевского муниципального района | км | 3,2 | 2,7 | 3,6 | | 4,2 |
| *Задача 3. Создание условий для развития инвестиционной привлекательности и наращивания налогового потенциала г. Тутаеве ТМР ЯО* | | | | | | | |
| 3.1 | Количество разработанных проектно-сметных документаций на ремонт автомобильных дорог и тротуаров городского поселения Тутаев. | шт. | 1 | 1 | 0 | | 0 |
| *Задача 4. Реализация проекта «Дорожная сеть».* | | | | | | | |
|  | Количество разработанных проектно-сметных документаций на ремонт автомобильных дорог и тротуаров городского поселения Тутаев. | шт. | 4 | 4 | 5 | | 2 |
|  | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования, относящихся к собственности городского поселения Тутаев | км | 1,1 | 5,9 | 3,2 | | 4,3 |

3. Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий муниципальной целевой программы

Основные мероприятия муниципальной целевой программы на 2023-2025 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***2023 год (1-ой год реализации)*** | | | | | | | |
| Наименование основного мероприятия подпрограммы | | | Срок реализации | Объем финансирования по мероприятию, руб. | | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат мероприятия |
| Задача 1: | | | *Реализация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах.* | | | | |
| Содержание светофоров городского поселения Тутаев | | 2023 | бюджет поселения | 1 600 000 | МКУ «УКСТ ТМР» | Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского поселения Тутаев |
| бюджет района | - |
| областной бюджет | - |
| федеральный бюджет | - |
| итого по бюджету мероприятия | 1 600 000 |
| *внебюджетные источники* | - |
| *итого по мероприятию* | 1 600 000 |
| Нанесение дорожной разметки на проезжей части города в правобережной части ГП Тутаев | 2023 | бюджет поселения | 400 000 | МКУ «УКСТ ТМР» | Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского поселения Тутаев |
| бюджет района | - |
| областной бюджет | - |
| федеральный бюджет | - |
| итого по бюджету мероприятия | 400 000 |
| *внебюджетные источники* | - |
| *итого по мероприятию* | 400 000 |
| Задача 2: | *Реализация мероприятий по обеспечению сохранности существующей дорожной сети и выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог* | | | | |
| Обеспечение деятельности учреждения по содержанию автомобильных дорог | 2023 | бюджет поселения | 23 122 300 | МКУ «УКСТ ТМР» | Приведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствие с нормативными требованиями |
| бюджет района | 10 231 818 |
| областной бюджет | - |
| федеральный бюджет | - |
| итого по бюджету мероприятия |  |
| *внебюджетные источники* | - |
| *итого по мероприятию* | 33 354 118 |
| Содержание автодорог УДС и искусственных сооружений в правобережной части ТМР | 2023 | бюджет поселения | - | МКУ «УКСТ ТМР» | Приведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствие с нормативными требованиями |
| бюджет района | 4 900 000 |
| областной бюджет | - |
| федеральный бюджет | - |
| итого по бюджету мероприятия | 4 900 000 |
| *внебюджетные источники* | - |
| *итого по мероприятию* | 4 900 000 |
| Содержание автодорог УДС и искусственных сооружений в левобережной части ТМР | 2023 | бюджет поселения | - | МКУ «УКСТ ТМР» | Приведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствие с нормативными требованиями |
| бюджет района | 7 000 000 |
| областной бюджет | - |
| федеральный бюджет | - |
| итого по бюджету мероприятия | 7 000 000 |
| *внебюджетные источники* | - |
| *итого по мероприятию* | 7 000 000 |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования в левобережной части ГП Тутаев | 2023 | бюджет поселения | 7 500 000 | МКУ «УКСТ ТМР» | Приведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствие с нормативными требованиями |
| бюджет района | - |
| областной бюджет | - |
| федеральный бюджет | - |
| итого по бюджету мероприятия | 7 500 000 |
| *внебюджетные источники* | - |
| *итого по мероприятию* | 7 500 000 |
| Разработка проектно-сметной документации на ремонт автодорожного моста через реку Печегда по ул. Советская в н. п. Константиновский Тутаевского района Ярославской области | 2023 | бюджет поселения | - | МКУ «ЦКО» ТМР | Приведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения соответствие с нормативными требованиями |
| бюджет района | 2 800 000 |
| областной бюджет | - |
| федеральный бюджет | - |
| итого по бюджету мероприятия | 2 800 000 |
| *внебюджетные источники* | - |
| *итого по мероприятию* | 2 800 000 |
| Ремонт автодорог, в том числе | 2023 | бюджет поселения |  | МКУ «УКСТ ТМР» | Приведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения Тутаевского муниципального района в соответствие с нормативными требованиями |
| бюджет района | 570 000 |
| областной бюджет | 10 771 487 |
| федеральный бюджет | - |
| итого по бюджету мероприятия | 11 341 487 |
| *внебюджетные источники* | - |
| *итого по мероприятию* | 11 341 487 |
| Ремонт автодороги «д. Жаворонково – д. Корцово» (2 этап) | 2023 | бюджет поселения |  | МКУ «УКСТ ТМР» | Приведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения Тутаевского муниципального района в соответствие с нормативными требованиями |
| бюджет района | 34 115,70 |
| областной бюджет | 589 685,31 |
| федеральный бюджет | - |
| итого по бюджету мероприятия | 623 801,01 |
| *внебюджетные источники* | - |
| *итого по мероприятию* | 623 801,01 |
| Ремонт автодороги «д. Мазино – д. Урдома» | 2023 | бюджет поселения |  | МКУ «УКСТ ТМР» | Приведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения Тутаевского муниципального района в соответствие с нормативными требованиями |
| бюджет района | 210 439,84 |
| областной бюджет | 3 998 356,96 |
| федеральный бюджет | - |
| итого по бюджету мероприятия | 4 208 796,80 |
| *внебюджетные источники* | - |
| *итого по мероприятию* | 4 208 796,80 |
| Ремонт автодороги " Тутаев-Шопша-д.Копнинское"-д.Никольское | 2023 | бюджет поселения |  | МКУ «УКСТ ТМР» | Приведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения Тутаевского муниципального района в соответствие с нормативными требованиями |
| бюджет района | 325 444,46 |
| областной бюджет | 6 183 444,73 |
| федеральный бюджет | - |
| итого по бюджету мероприятия | 6 508 889,19 |
| *внебюджетные источники* | - |
| *итого по мероприятию* | 6 508 889,19 |
| Ремонт тротуара по ул. Толбухина в левобережной части г. Тутаев Ярославкой области | 2023 | бюджет поселения | 731 700 | МКУ «ЦКО» ТМР | Приведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения Тутаев в соответствие с нормативными требованиями |
| бюджет района |  |
| областной бюджет | 13 901 864 |
| федеральный бюджет |  |
| итого по бюджету мероприятия | 14 633 564 |
| *внебюджетные источники* |  |
| *итого по мероприятию* | 14 633 564 |
| Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог, обеспечивающих подъезды к объектам соц. значения: Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Ленина в левобережной части г. Тутаев, Ярославской области, ремонт автодорожного моста (Новинского) через р. Медведка (в рамках ремонта ул. Ленина) | 2023 | бюджет поселения | 1 181 000 | МКУ «ЦКО» ТМР | Приведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения Тутаев в соответствие с нормативными требованиями |
| бюджет района |  |
| областной бюджет | 22 425 512 |
| федеральный бюджет |  |
| итого по бюджету мероприятия | 23 606 512 |
| *внебюджетные источники* |  |
| *итого по мероприятию* | 23 606 512 |
| ПСД, инженерно-геодезические изыскания | 2023 | бюджет поселения | 1 100 000 | МКУ «УКСТ ТМР»  МКУ «ЦКО» ТМР | Приведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствие с нормативными требованиями |
| бюджет района | 500 000 |
| областной бюджет | - |
| федеральный бюджет | - |
| итого по бюджету мероприятия | 1 600 000 |
| *внебюджетные источники* | - |
| *итого по мероприятию* | 1 600 000 |
| Лабораторное обследование дорожных покрытий | 2023 | бюджет поселения | 300 000 | МКУ «ЦКО» ТМР  МКУ «УКСТ ТМР» | Приведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствие с нормативными требованиями |
| бюджет района | 100 000 |
| областной бюджет | - |
| федеральный бюджет | - |
| итого по бюджету мероприятия | 400 000 |
| *внебюджетные источники* | - |
| *итого по мероприятию* | 400 000 |
| Оплата уличного освещения автодороги до п. Фоминское | 2023 | бюджет поселения | - | МКУ «УКСТ ТМР» | Приведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствие с нормативными требованиями |
| бюджет района | 110 000 |
| областной бюджет | - |
| федеральный бюджет | - |
| итого по бюджету мероприятия | 110 000 |
| *внебюджетные источники* | - |
| *итого по мероприятию* | 110 000 |
| Ремонт дорог картами  (ямочный ремонт) | 2023 | бюджет поселения | 6 799 000 | Администрация ТМР | Приведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствие с нормативными требованиями |
| бюджет района |  |
| областной бюджет |  |
| федеральный бюджет |  |
| итого по бюджету мероприятия | 6 799 000 |
| *внебюджетные источники* |  |
| *итого по мероприятию* | 6 799 000 |
| Задача 3: | *Создание условий для развития инвестиционной привлекательности и наращивания налогового потенциала г. Тутаеве ТМР ЯО* | | | | |
| Разработка проектно-сметной документации по объекту: "Строительство автомобильной дороги в индустриальном парке "Тутаев" в г. Тутаев, Ярославской области" | 2023 | бюджет поселения | 316 000 | МКУ «ЦКО» ТМР | Приведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения Тутаев в соответствие с нормативными требованиями |
| бюджет района | - |
| областной бюджет | - |
| федеральный бюджет | - |
| итого по бюджету мероприятия | 316 000 |
| *внебюджетные источники* | - |
| *итого по мероприятию* | 316 000 |
| Задача 4: | *Реализация проекта «Дорожная сеть».* | | | | |
| Ремонт улиц в НП БКД:  Капитальный ремонт автомобильных дорог г. Тутаев, Ярославская область, ул. Розы Люксембург (участок от ул. Дементьева до ул. Донской) ул. Донская (участок от Розы Люксембург до ул. Луначарского) | 2023 | бюджет поселения | 1 950 000 | МКУ «ЦКО» ТМР | Приведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения Тутаев в соответствие с нормативными требованиями |
| бюджет района | - |
| областной бюджет | 37 000 000 |
| федеральный бюджет | - |
| итого по бюджету мероприятия | 38 950 000 |
| *внебюджетные источники* | - |
| *итого по мероприятию* | 38 950 000 |
|  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***2024 год (2-ой год реализации)*** | | | | | |
| Наименование основного мероприятия подпрограммы | Срок реализации | Объем финансирования по мероприятию, руб. | | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат мероприятия |
| Задача 1: | *Реализация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах.* | | | | |
| Содержание светофоров городского поселения Тутаев | 2024 | бюджет поселения | 1 800 000 | МКУ «УКСТ ТМР» | Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского поселения Тутаев |
| бюджет района | - |
| областной бюджет | - |
| федеральный бюджет | - |
| итого по бюджету мероприятия | 1 800 000 |
| *внебюджетные источники* | - |
| *итого по мероприятию* | 1 800 000 |
| Нанесение дорожной разметки на проезжей части города в правобережной части ГП Тутаев | 2024 | бюджет поселения | 700 000 | МКУ «УКСТ ТМР» | Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского поселения Тутаев |
| бюджет района | - |
| областной бюджет | - |
| федеральный бюджет | - |
| итого по бюджету мероприятия | 700 000 |
| *внебюджетные источники* | - |
| *итого по мероприятию* | 700 000 |
| Задача 2: | *Реализация мероприятий по обеспечению сохранности существующей дорожной сети и выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог* | | | | |
| Обеспечение деятельности учреждения по содержанию автомобильных дорог | 2024 | бюджет поселения | 20 000 000 | МКУ «УКСТ ТМР» | Приведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствие с нормативными требованиями |
| бюджет района | 5 000 000 |
| областной бюджет | - |
| федеральный бюджет | - |
| итого по бюджету мероприятия | 25 000 000 |
| *внебюджетные источники* | - |
| *итого по мероприятию* | 25 000 000 |
| Содержание автодорог УДС и искусственных сооружений в правобережной части ТМР | 2024 | бюджет поселения | - | МКУ «УКСТ ТМР» | Приведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствие с нормативными требованиями |
| бюджет района | 5 500 000 |
| областной бюджет | - |
| федеральный бюджет | - |
| итого по бюджету мероприятия | 5 500 000 |
| *внебюджетные источники* | - |
| *итого по мероприятию* | 5 500 000 |
| Содержание автодорог УДС и искусственных сооружений в левобережной части ТМР | 2024 | бюджет поселения | - | МКУ «УКСТ ТМР» | Приведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствие с нормативными требованиями |
| бюджет района | 7 300 000 |
| областной бюджет | - |
| федеральный бюджет | - |
| итого по бюджету мероприятия | 7 300 000 |
| *внебюджетные источники* | - |
| *итого по мероприятию* | 7 300 000 |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования в левобережной части ГП Тутаев | 2024 | бюджет поселения | 8 000 000 | МКУ «УКСТ ТМР» | Приведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствие с нормативными требованиями |
| бюджет района | - |
| областной бюджет | - |
| федеральный бюджет | - |
| итого по бюджету мероприятия | 8 000 000 |
| *внебюджетные источники* | - |
| *итого по мероприятию* | 8 000 000 |
| Ремонт дорог картами  (ямочный ремонт) | 2024 | бюджет поселения |  | Администрация ТМР | Приведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствие с нормативными требованиями |
| бюджет района | 8 282 544 |
| областной бюджет |  |
| федеральный бюджет |  |
| итого по бюджету мероприятия | 8 282 544 |
| *внебюджетные источники* |  |
| *итого по мероприятию* | 8 282 544 |
| Ремонт автодорог ТМР | 2024 | бюджет поселения |  | МКУ «УКСТ ТМР» | Приведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствие с нормативными требованиями |
| бюджет района | 570 000 |
| областной бюджет | 10 771 487 |
| федеральный бюджет | - |
| итого по бюджету мероприятия | 11 341 487 |
| *внебюджетные источники* | - |
| *итого по мероприятию* | 11 341 487 |
| Ремонт тротуара на ул. Панина в левобережной части г. Тутаев Ярославкой области | 2024 | бюджет поселения | 731 700 | МКУ «ЦКО» ТМР | Приведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствие с нормативными требованиями |
| бюджет района |  |
| областной бюджет | 13 901 864 |
| федеральный бюджет |  |
| итого по бюджету мероприятия | 14 633 564 |
| *внебюджетные источники* |  |
| *итого по мероприятию* | 14 633 564 |
| Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог, обеспечивающих подъезды к объектам соц. значения: Ремонт ул. В.В. Терешковой в г. Тутаев, Ярославская область | 2024 | бюджет поселения | 1 181 000 | МКУ «ЦКО» ТМР | Приведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствие с нормативными требованиями |
| бюджет района |  |
| областной бюджет | 22 425 512 |
| федеральный бюджет |  |
| итого по бюджету мероприятия | 23 606 512 |
| *внебюджетные источники* |  |
| *итого по мероприятию* | 23 606 512 |
| ПСД, инженерно-геодезические изыскания | 2024 | бюджет поселения | 1 100 000 | МКУ «УКСТ ТМР»  МКУ «ЦКО» ТМР | Приведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствие с нормативными требованиями |
| бюджет района | 500 000 |
| областной бюджет | - |
| федеральный бюджет | - |
| итого по бюджету мероприятия | 1 600 000 |
| *внебюджетные источники* | - |
| *итого по мероприятию* | 1 600 000 |
| Лабораторное обследование дорожных покрытий | 2024 | бюджет поселения | 300 000 | МКУ «ЦКО» ТМР  МКУ «УКСТ ТМР» | Приведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствие с нормативными требованиями |
| бюджет района | 100 000 |
| областной бюджет | - |
| федеральный бюджет | - |
| итого по бюджету мероприятия | 400 000 |
| *внебюджетные источники* | - |
| *итого по мероприятию* | 400 000 |
| Оплата уличного освещения автодороги до п. Фоминское | 2024 | бюджет поселения | - | МКУ «УКСТ ТМР» | Приведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствие с нормативными требованиями |
| бюджет района | 120 000 |
| областной бюджет | - |
| федеральный бюджет | - |
| итого по бюджету мероприятия | 120 000 |
| *внебюджетные источники* | - |
| *итого по мероприятию* | 120 000 |
| Ремонт дорог картами  (ямочный ремонт) | 2024 | бюджет поселения | 9 381 300 | Администрация ТМР | Приведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствие с нормативными требованиями |
| бюджет района | - |
| областной бюджет | - |
| федеральный бюджет |  |
| итого по бюджету мероприятия | 9 381 300 |
| *внебюджетные источники* | - |
| *итого по мероприятию* | 9 381 300 |
| Задача 3: | *Создание условий для развития инвестиционной привлекательности и наращивания налогового потенциала г. Тутаеве ТМР ЯО* | | | | |
| Разработка проектно-сметной документации | 2024 | бюджет поселения | 0,00 | МКУ «ЦКО» ТМР | Приведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствие с нормативными требованиями |
| бюджет района | - |
| областной бюджет | - |
| федеральный бюджет | - |
| итого по бюджету мероприятия | 0,00 |
| *внебюджетные источники* | - |
| *итого по мероприятию* | 0,00 |
| Задача 4: | *Реализация проекта «Дорожная сеть».* | | | | |
| Ремонт улиц в НП БКД:  Капитальный ремонт автомобильных дорог г. Тутаев, Ярославская область, ул. Розы Люксембург (участок от ул. Дементьева до ул. Донской) ул. Донская (участок от Розы Люксембург до ул. Луначарского) | 2024 | бюджет поселения | 2 106 000 | МКУ «ЦКО» ТМР | Приведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствие с нормативными требованиями |
| бюджет района | - |
| областной бюджет | 40 000 000 |
| федеральный бюджет | - |
| итого по бюджету мероприятия | 42 106 000 |
| *внебюджетные источники* | - |
| *итого по мероприятию* | 42 106 000 |
|  | | | | | |
| **2025 год (3-ой год реализации)** | | | | | |
| Наименование основного мероприятия подпрограммы | Срок реализации | Объем финансирования по мероприятию, руб. | | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат мероприятия |
| Задача 1: | *Реализация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах.* | | | | |
| Содержание светофоров городского поселения Тутаев | 2025 | бюджет поселения | 2 000 000 | МКУ «УКСТ ТМР» | Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского поселения Тутаев |
| бюджет района | - |
| областной бюджет | - |
| федеральный бюджет | - |
| итого по бюджету мероприятия | 2 000 000 |
| *внебюджетные источники* | - |
| *итого по мероприятию* | 2 000 000 |
| Нанесение дорожной разметки на проезжей части города в правобережной части ГП Тутаев | 2025 | бюджет поселения | 1 000 000 | МКУ «УКСТ ТМР» | Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского поселения Тутаев |
| бюджет района | - |
| областной бюджет | - |
| федеральный бюджет | - |
| итого по бюджету мероприятия | 1 000 000 |
| *внебюджетные источники* | - |
| *итого по мероприятию* | 1 000 000 |
| Задача 2: | *Реализация мероприятий по обеспечению сохранности существующей дорожной сети и выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог* | | | | |
| Обеспечение деятельности учреждения по содержанию автомобильных дорог | 2025 | бюджет поселения | 20 000 000 | МКУ «УКСТ ТМР» | Приведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствие с нормативными требованиями |
| бюджет района | 5 000 000 |
| областной бюджет | - |
| федеральный бюджет | - |
| итого по бюджету мероприятия | 25 000 000 |
| *внебюджетные источники* | - |
| *итого по мероприятию* | 25 000 000 |
| Содержание автодорог УДС и искусственных сооружений в правобережной части ТМР | 2025 | бюджет поселения | - | МКУ «УКСТ ТМР» | Приведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствие с нормативными требованиями |
| бюджет района | 6 000 000 |
| областной бюджет | - |
| федеральный бюджет | - |
| итого по бюджету мероприятия | 6 000 000 |
| *внебюджетные источники* | - |
| *итого по мероприятию* | 6 000 000 |
| Содержание автодорог УДС и искусственных сооружений в левобережной части ТМР | 2025 | бюджет поселения | - | МКУ «УКСТ ТМР» | Приведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения Тутаев в соответствие с нормативными требованиями |
| бюджет района | 7 700 000 |
| областной бюджет | - |
| федеральный бюджет | - |
| итого по бюджету мероприятия | 7 700 000 |
| *внебюджетные источники* | - |
| *итого по мероприятию* | 7 700 000 |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования в левобережной части ГП Тутаев | 2025 | бюджет поселения | 8 500 000 | МКУ «УКСТ ТМР» | Приведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствие с нормативными требованиями |
| бюджет района | - |
| областной бюджет | - |
| федеральный бюджет | - |
| итого по бюджету мероприятия | 8 500 000 |
| *внебюджетные источники* | - |
| *итого по мероприятию* | 8 500 000 |
| Ремонт дорог картами  (ямочный ремонт) | 2025 | бюджет поселения |  | Администрация ТМР | Приведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствие с нормативными требованиями |
| бюджет района | 12 565 554 |
| областной бюджет |  |
| федеральный бюджет |  |
| итого по бюджету мероприятия | 12 565 554 |
| *внебюджетные источники* |  |
| *итого по мероприятию* | 12 565 554 |
| Ремонт автодорог ТМР | 2025 | бюджет поселения |  | МКУ «УКСТ ТМР» | Приведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствие с нормативными требованиями |
| бюджет района | 570 000 |
| областной бюджет | 10 771 487 |
| федеральный бюджет | - |
| итого по бюджету мероприятия | 11 341 487 |
| *внебюджетные источники* | - |
| *итого по мероприятию* | 11 341 487 |
| Капитальный ремонт автомобильного моста через г. Печегда по ул. Советская в н.п. Константиновский Тутаевского района Ярославской области | 2025 | бюджет поселения | 731 700 | МКУ «ЦКО» ТМР | Приведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствие с нормативными требованиями |
| бюджет района |  |
| областной бюджет | 13 901 864 |
| федеральный бюджет |  |
| итого по бюджету мероприятия | 14 633 564 |
| *внебюджетные источники* |  |
| *итого по мероприятию* | 14 633 564 |
| Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог, обеспечивающих подъезды к объектам соц. значения: Ремонт ул. Комсомольская (от ул. Советская до ул. В.В. Терешковой) в г.Тутаев Ярославская область | 2025 | бюджет поселения | 1 181 000 | МКУ «ЦКО» ТМР | приведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствие с нормативными требованиями |
| бюджет района |  |
| областной бюджет | 22 425 512 |
| федеральный бюджет |  |
| итого по бюджету мероприятия | 23 606 512 |
| *внебюджетные источники* |  |
| *итого по мероприятию* | 23 606 512 |
| ПСД, инженерно-геодезические изыскания | 2025 | бюджет поселения | 1 100 000 | МКУ «УКСТ ТМР»  МКУ «ЦКО» ТМР | Приведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствие с нормативными требованиями |
| бюджет района | 500 000 |
| областной бюджет | - |
| федеральный бюджет | - |
| итого по бюджету мероприятия | 1 600 000 |
| *внебюджетные источники* | - |
| *итого по мероприятию* | 1 600 000 |
| Лабораторное обследование дорожных покрытий | 2025 | бюджет поселения | 300 000 | МКУ «ЦКО» ТМР  МКУ «УКСТ ТМР» | Приведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствие с нормативными требованиями |
| бюджет района | 100 000 |
| областной бюджет | - |
| федеральный бюджет | - |
| итого по бюджету мероприятия | 400 000 |
| *внебюджетные источники* | - |
| *итого по мероприятию* | 400 000 |
| Оплата уличного освещения автодороги до п. Фоминское | 2025 | бюджет поселения | - | МКУ «УКСТ ТМР» | приведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствие с нормативными требованиями |
| бюджет района | 130 000 |
| областной бюджет | - |
| федеральный бюджет | - |
| итого по бюджету мероприятия | 130 000 |
| *внебюджетные источники* | - |
| *итого по мероприятию* | 130 000 |
| Ремонт дорог картами  (ямочный ремонт) | 2025 | бюджет поселения | 11 187 300 | Администрация ТМР | приведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствие с нормативными требованиями |
| бюджет района |  |
| областной бюджет |  |
| федеральный бюджет |  |
| итого по бюджету мероприятия | 11 187 300 |
| *внебюджетные источники* |  |
| *итого по мероприятию* | 11 187 300 |
| Задача 3: | *Создание условий для развития инвестиционной привлекательности и наращивания налогового потенциала г. Тутаеве ТМР ЯО* | | | | |
| Разработка проектно-сметной документации | 2025 | бюджет поселения | 0,00 | МКУ «ЦКО» ТМР | приведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствие с нормативными требованиями |
| бюджет района | - |
| областной бюджет | - |
| федеральный бюджет | - |
| итого по бюджету мероприятия | 0,00 |
| *внебюджетные источники* | - |
| *итого по мероприятию* | 0,00 |
| Задача 4: | *Реализация проекта «Дорожная сеть».* | | | | |
| Ремонт улиц в НП БКД:  Капитальный ремонт автомобильных дорог ул. Комсомольская (от ул. Советская до ул. В.В. Терешковой) в г. Тутаев Ярославская область | 2025 | бюджет поселения | 0,00 | МКУ «ЦКО» ТМР | Приведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствие с нормативными требованиями |
| бюджет района | - |
| областной бюджет | 0,00 |
| федеральный бюджет | - |
| итого по бюджету мероприятия | 0,00 |
| *внебюджетные источники* | - |
| *итого по мероприятию* | 0,00 |
|  | | | | | |

1. Механизм реализации программы и ее ожидаемые конечные результаты

Реализация программы осуществляется через систему мероприятий, которые должны обеспечивать выполнение поставленных задач и достижение запланированных показателей.

Мероприятия Программы финансируются из бюджета района в пределах доведенных лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете Тутаевского муниципального района на текущий финансовый год и плановый период.

Мероприятия Программы, финансируемые из бюджета, реализуются путём заключения муниципальных контрактов (договоров) с подрядными организациями на выполнение работ, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Ответственный исполнитель Программы осуществляет:

- участие в разработке и реализации мероприятий Программы;

- участие в проведении сбора информации о реализации мероприятий Программы на предмет целевого использования средств;

- координацию деятельности участников Программы;

- предоставление информации о ходе реализации Программы;

- оценку эффективности и результативности реализации Программы;

Исполнитель Программы осуществляет:

- подготовку заявки на финансирование мероприятий, предусмотренных Программой;

- уточнение целевых показателей, объем затрат на реализацию мероприятий, сроки их реализации, состав исполнителей на основании документов, подтверждающих объем финансирования;

- анализ хода реализации мероприятий Программы, использования бюджетных средств на основе отчетов исполнителей и участников Программы в целом;

- рассмотрение результатов указанного анализа, принятие корректирующих решений и внесение изменений в мероприятия Программы (при необходимости);

- организацию информационной и разъяснительной работы, направленной на освещение цели и задач реализуемых мероприятий Программы;

- представление информации о ходе реализации мероприятий Программы;

- представление актов выполненных работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам (договорам) в рамках реализации мероприятий Программы.

- разработку и внесение изменений в Программу в соответствии с установленными требованиями;

- реализацию Программы и конечные результаты ее реализации;

- подготовку квартальной и годовой отчетности и представляет ее в уполномоченный орган.

Проверка целевого использования средств бюджетов, выделенных на реализацию мероприятий программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

При условии выполнения поставленных целей и задач ожидается выполнение следующих результатов:

-приведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствие с нормативными требованиями;

- повышение качества дорожных работ в результате использования новых технологий и материалов;

- своевременное и качественное выполнение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- обеспечение комплекса работ по повышению уровня благоустройства территории и обеспечение безопасности дорожного движения.