

**Администрация Тутаевского муниципального района**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 08.07.2022 № 529-п**

**г. Тутаев**

О внесении изменений в постановление Администрации

Тутаевского муниципального района от 16.01.2019 № 16-п

«Об утверждении муниципальной программы

«Формирование современной городской

среды городского поселения Тутаев»

на 2019-2024 годы

В соответствии с ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Тутаевского муниципального района от 21.09.2021 №715-п «Об утверждении Положения о программно - целевом планировании в Тутаевском муниципальном районе и городском поселении Тутаев», с целью упорядочения программных мероприятий и объектов финансирования муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского поселения Тутаев» на 2019-2024 годы, Администрация Тутаевского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Тутаевского муниципального района от 16.01.2019 № 16-п «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского поселения Тутаев» на 2019-2024 годы следующие изменения:

1.1. Муниципальную программу «Формирование современной городской среды городского поселения Тутаев» на 2019-2024 годы изложить в редакции приложения к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Тутаевского муниципального района от 05.04.2022 № 269-п «О внесении изменений в постановление Администрации Тутаевского муниципального района от 16.01.2019 № 16-п «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского поселения Тутаев» на 2019-2024 годы.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Тутаевского муниципального района С.А. Федорову.

4. Опубликовать настоящее постановление в Тутаевской массовой муниципальной газете «Берега».

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава Тутаевского

муниципального района Д.Р.Юнусов

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | | | | | | | | |
| ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТУТАЕВ | | | | | | | | |
| «Формирование современной городской среды» на 2019-2024 годы | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Сведения об утверждении программы  *(заполняется при внесении изменений)* | | | | Постановление Администрации ТМР № 16 –п от 16.01.2019 г. (с последующими изменениями) | | | | |
| Реестровый номер программы  *(заполняется при внесении изменений)* | | | | 34339011027601271323077 | | | | |
| Куратор муниципальной программы | | | | Первый заместитель Главы Администрации Тутаевского муниципального района  С.А. Федорова  тел.8(48533) 2-04-61 | | | | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | | | | МКУ «Центр контрактных отношений» ТМР, директор Пшеничников В.В. тел.8(48533) 2-50-30 | | | | |
| Исполнитель муниципальной программы | | | | МКУ «Центр контрактных отношений» ТМР, тел.8(48533) 2-50-30 | | | | |
| Наименование государственной программы, в рамках которой реализуется и софинансируется данная муниципальная программа | | | | Национальный проект «Жилье и городская среда», ЦП "Создание комфортной городской среды на территории Ярославской области» | | | | |
| Сроки реализации муниципальной программы | | | | 2019-2024 годы | | | | |
| Цель муниципальной программы | | | | Повышение уровня благоустройства территории городского поселения Тутаев, развитие благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания. | | | | |
| Объём финансирования муниципальной программы из всех источников финансирования, в том числе по годам реализации, рублей | | | | | | | | |
| **источники финансирования** | всего | 2019г.  1-ый год реализации | 2020г.  2-ой год реализации | | 2021г.  3-ий год реализации | 2022г.  4-ый год реализации | 2023г.  5-ый год реализации | 2024г.  6-ой год реализации |
| **бюджет поселения** |  | **859 539,21** | **1 866 153,26** | | **12 312 897,50** | **26 988 964,00** | **3 500 000,00** | **3 500 000,00** |
| **из них: средства граждан и юридических лиц** |  | **0,00** | **0,00** | | **1 286 491,79** | **2 906 669,91** | **0,00** | **0,00** |
| **бюджет района** |  | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **областной бюджет** |  | **653 248,61** | **675 576,00** | | **13 816 139,03** | **68 039 527,00** | 0,00 | 0,00 |
| **федеральный бюджет** |  | **65 675 265,71** | **16 213 820,00** | | **86 587 336,93** | **36 948 672,00** | 0,00 | 0,00 |
| **итого по бюджету** |  | **67 188 053,53** | **18 755 749,26** | | **112 716 373,46** | **131 977 163,00** | **3 500 000,00** | **3 500 000,00** |
| ***внебюджетные источники*** |  | **990 748,77** | **476 478,49** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| ***итого по программе*** |  | **68 178 802,30** | **19 232 027,75** | | **112 716 373,46** | **131 977 163,00** | **3 500 000,00** | **3 500 000,00** |
| ***За рамками бюджета (справочно)*** |  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы: | | | | | | | | |
| наименование подпрограммы | | | | - | | | | |
| Электронный адрес размещения муниципальной программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | | | | https://admtmr.ru/city/strategicheskoe-planirovanie.php | | | | |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Надлежащее состояние территории является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды.

Реализация организации благоустройства территории городского поселения Тутаев предусматривает осуществление мероприятий по благоустройству и содержанию территории, размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории, а также на создание современной городской среды.

Уровень благоустройства территории городского поселения Тутаев зависит прежде всего от состояния дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, а также от состояния общественных территорий, наиболее посещаемых и имеющих общегородское значение.

Благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов напрямую влияет на восприятие жителями городской среды, создает комфортные условия для отдыха и досуга жителей многоквартирных жилых домов. При этом основополагающим факторами являются надлежащее состояние асфальтобетонного покрытия дворовых территорий и проездов к многоквартирным жилым домам, а также наличие на придомовых территориях зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, отвечающих всем современным требованиям.

По состоянию на 01.01.2019 общее количество многоквартирных жилых домов на территории города Тутаеве насчитывается 373 штук, общей площадью 833328.21 тыс. кв. м, количество дворов – 68 штук, численность населения, проживающего в многоквартирных домах, составляет 39193 человек, 17 общественных территорий.

Следует отметить, что большинство жилых домов введено в эксплуатацию в 1970-1990 годах, внутриквартальные и дворовые проезды, расположенные в жилой застройке, не соответствуют технологическим и эксплуатационным требованиям и требуют проведения комплексного ремонта.

В городском поселении Тутаев проведены 85 мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства дворовых и общественных территорий. По результатам инвентаризации дворовых и общественных территорий определено физическое состояние дворовой и общественной территории и необходимость ее благоустройства.

Характеристика текущего состояние сферы благоустройства:

- количество и площадь благоустроенных дворовых территорий (обеспеченность твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям, освещением, детским игровым и спортивным оборудованием, озеленением) - 33 ед. площадь 38743,14 кв. м.

- доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов – 48,53%

- количество благоустроенных общественных территорий (парк, сквер, бульвар, набережная, площадь и т.д.) - 8 ед.

- доля и площадь общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий – 29,41 % площадь 0,48 га

- доля и площадь общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий – 47,06 % площадь 11,69 га.

Основными проблемами благоустройства дворовых и общественных территорий являются:

- износ покрытий дворовых проездов и тротуаров;

- недостаточное количество детских и спортивных площадок, зон отдыха;

- отсутствие в большинстве дворов специально оборудованных мест парковки транспортных средств;

- неудовлетворительное состояние зеленых насаждений, отсутствие общей концепции озеленения;

- недостаточное освещение отдельных дворовых и общественных территорий;

- низкий уровень общего благоустройства территории, доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Решение выявленных проблем и поставленных задач возможно путем планомерного осуществление комплекса мероприятий, направленных на повышение уровня и качества благоустройства территорий города Тутаева. В целях повышения комфортности условий проживания граждан, эффективного расходования бюджетных средств и комплексного подхода к выполнению мероприятий по благоустройству дворовых территорий управляющими организациями совместно с собственниками помещений многоквартирных домов необходимо проводить сопутствующие работы по установке ограждений, конструктивных элементов фасадов жилых домов, формированию и озеленению клумб и газонов, выполняемые за счет средств на содержание и ремонт жилищного фонда.

В целях повышения уровня комфортности проживания граждан, эффективного расходования бюджетных средств городского поселения Тутаев Тутаевского муниципального района на протяжении последних лет применяется комплексный подход к выполнению мероприятий по благоустройству дворовых территорий с использованием программно-целевого метода.

В 2019 году было реализовано 6 проектов в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе!» из них:

- в рамках мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды Тутаевского муниципального района», были выполнены работы по комплексному благоустройству 3 дворовых территорий многоквартирных домов, восстановление асфальтобетонного покрытия проездов по дворовым территориям, разъездных карманов, тротуара вдоль дома и парковочных площадок. Ремонт подходов к подъездам – укладка тротуарной плиткой, приобретение и установка малых архитектурных форм, проведение работ по озеленению дворовых территорий. Общая площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия составила 4701,45 кв. м., тротуарной плиткой составляет 477,7 кв. м. Выполнено благоустройство 2 общественных территорий: пруд в Парке отдыха в правобережной части г. Тутаев и благоустройство площади имени Ленина в левобережной части г. Тутаева (второй этап).

- в рамках Всероссийского конкурса «Лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях», были выполнены работы по комплексному благоустройству Волжской Набережной, замена участка сети наружного водопровода, прокладка сетей ВОЛС, замена воздушных линий электрического наружного освещения на подземную прокладку кабеля с заменой светильников, установка уличных фонарей, замена бортовых камней, ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части, устройство парковочных карманов, тротуаров, устройство точечной ливневой канализации с установкой дождеприемных колодцев и водосбросов из телескопических лотков, укрепление откосов земляного полотна, укладка рулонных газонов, установка модульных сетевых туалетов, установка остановочного автопавильона, установка малых архитектурных форм, обустройство ландшафта

В 2020 году было реализовано 3 проекта в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе!» из них:

- в рамках мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды Тутаевского муниципального района», были выполнены работы по комплексному благоустройству 2 дворовых территорий многоквартирных домов, восстановление асфальтобетонного покрытия проездов по дворовым территориям, разъездных карманов, тротуара вдоль дома и парковочных площадок. Ремонт подходов к подъездам – укладка тротуарной плиткой, приобретение и установка малых архитектурных форм, проведение работ по озеленению дворовых территорий. Общая площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия составила 6095,35 кв. м., тротуарной плиткой составляет 1798,38 кв. м. Выполнено благоустройство 1 общественной территорий: комплексное благоустройство территории Волжской Набережной (правый берег) в городском поселении Тутаев, Ярославской области (второй этап) пешеходный спуск к р. Волга лестница.

В 2021 году было реализовано 7 проектов в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе!» из них: - в рамках мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды Тутаевского муниципального района», были выполнены работы по комплексному благоустройству 6 дворовых территорий многоквартирных домов, восстановление асфальтобетонного покрытия проездов по дворовым территориям, разъездных карманов, тротуара вдоль дома и парковочных площадок. Ремонт подходов к подъездам – укладка тротуарной плиткой, приобретение и установка малых архитектурных форм, проведение работ по озеленению дворовых территорий. Общая площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия составила 4822,11 кв. м., тротуарной плиткой составляет 1998,41 кв. м. Выполнено благоустройство 1 общественной территории: Благоустройство парка отдыха по ул. Соборная, г. Тутаев, оборудована площадка, установлены детские игровые комплексы.

В 2022 году в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе!» будут выполнены работы по комплексному благоустройству 14 дворовых территорий многоквартирных домов, восстановление асфальтобетонного покрытия проездов по дворовым территориям, разъездных карманов, тротуара вдоль дома и парковочных площадок. Ремонт подходов к подъездам – укладка тротуарной плиткой, приобретение и установка малых архитектурных форм, проведение работ по озеленению дворовых территорий, а так же благоустройство 1 общественной территории: Благоустройство территории перед отделом ЗАГС по пр-ту 50-летия Победы у дома № 27а.

В 2022 году в рамках губернаторского проекта «Наши дворы» будут выполнены работы по благоустройству 15 дворовых территорий многоквартирных домов, восстановление асфальтобетонного покрытия проездов по дворовым территориям, разъездных карманов, тротуара вдоль дома и парковочных площадок. Ремонт подходов к подъездам – укладка тротуарной плиткой, приобретение и установка малых архитектурных форм, проведение работ по озеленению дворовых территорий, а так же благоустройство 4 общественных территорий: устройство детской игровой площадки на территории сквера ул. Советская в г. Тутаев Ярославской области; устройство спортивно-игровой площадки (Workout) на территории парка левобережной части г. Тутаев Ярославской области; устройство площадки для выгула собак г. Тутаев Ярославской области, по адресу ул. Комсомольская (окружная), напротив д. 32 по ул. Советская; устройство площадки для выгула собак г. Тутаев Ярославской области, по адресу ул. Комсомольская, напротив д. 59, 61.

1. Цель, задачи и целевые показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | | Единица измерения | Значения показателей | | | | | | | |
| 2018(базовый) | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на 2019-2024 годы | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Повышение уровня благоустройства территорий | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | | шт. | 28 | 3 | | 2 | 6 | 14 | 6 | 4 |
| 1.2 | | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов | % | 41,18 | | 45,59 | 48,53 | 57,35 | 77,93 | 86,75 | 92,64 |
| 1.3 | | Участие в конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды | да/нет | нет | | да | нет | да | нет | нет | нет |
| 1.4 | | Количество проектов, участвующих в конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды | шт. | 0 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 2. Реализация проекта «Формирование комфортной городской среды» | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | | шт. | 28 | 3 | | 2 | 6 | 14 | 6 | 4 |
| 2.2 | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов | | % | 41,18 | 45,59 | | 48,53 | 57,35 | 77,93 | 86,75 | 92,64 |
| 2.3 | Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества жителей, проживающих в многоквартирных домах | | % | 0,67 | 1,76 | | 1,84 | 1,92 | 2,00 | 2,08 | 2,16 |
| 2.4 | Количество благоустроенных общественных территорий и мест массового отдыха людей | | шт. | 5 | 2 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.5 | Доля благоустроенных общественных территорий и мест массового отдыха людей от общего количества общественных территорий и мест массового отдыха людей | | % | 29,41 | 41,18 | | 47,06 | 52,94 | 58,82 | 64,70 | 70,58 |
| Задача 3. Реализация проекта «Наши дворы» | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | | шт. | 0 | 0 | | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 3.2 | Количество благоустроенных общественных территорий и мест массового отдыха людей | | шт. | 0 | 0 | | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3.3 | Количество территорий для выгула собак | | шт. | 0 | 0 | | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |

1. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Всего, тыс. руб. | Оценка расходов (руб.)  в том числе по годам реализации | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| «Формирование современной городской среды» городского поселения Тутаев на 2019-2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет поселения |  | **859 539,21** | **1 866 153,26** | **12 312 897,50** | **26 988 964,00** | **3 500 000,00** | **3 500 000,00** |
| в том числе: средства граждан и юридических лиц |  |  |  | **1 286 491,79** | **2 906 669,91** |  |  |
| бюджет района |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| областной бюджет |  | **653 248,61** | **675 576,00** | **13 816 139,03** | **68 039 527,00** | **0,00** | **0,00** |
| федеральный бюджет |  | **65 675 265,71** | **16 213 820,00** | **86 587 336,93** | **36 948 672,00** | **0,00** | **0,00** |
| итого по бюджету МЦП |  | **67 188 053,53** | **18 755 549,26** | **112 716 373,46** | **131 977 163,00** | **3 500 000,00** | **3 500 000,00** |
| *внебюджетные источники* |  | **990 748,77** | **476 478,49** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| *итого по МЦП* |  | **68 178 802,30** | **19 232 027,75** | **112 716 373,46** | **131 977 163,00** | **3 500 000,00** | **3 500 000,00** |
|  | | |  |  |  | | |

1. Механизм реализации программы и ее ожидаемые конечные результаты

Реализация муниципальной программы городского поселения Тутаев осуществляется в порядке передачи полномочий Администрации Тутаевского муниципального района, путем предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета поселения.

Для поддержания общественных территорий, дворовых территорий и мест массового отдыха людей в технически исправном состоянии и приведения их в соответствии с современными требованиями комфортности разработана данная муниципальная программа, которой предусматривается выполнение мероприятий, определенных минимальным (обязательным) перечнем работ и дополнительным перечнем работ.

В рамках реализации мероприятий по комплексному благоустройству дворовых территорий должны быть выполнены следующие виды работ:

- из минимального перечня:

- дорожные работы по капитальному ремонту, ремонту дворовых проездов и проездов к дворовым территориям;

- устройство уличного освещения дворовых территорий;

- устройство, ремонт автомобильных парковок;

- устройство, ремонт пешеходных дорожек;

- приобретение и установка скамеек;

- приобретение и установка урн.

- из дополнительного перечня:

- оборудование детских, спортивных и игровых площадок;

- озеленение дворовых территорий;

- ограждение дворовых территорий;

- устройство пандусов;

- устройство контейнерных площадок;

- устройство иных малых архитектурных форм.

Наличие минимального перечня является обязательным при благоустройстве дворовых территорий. Доля участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 1 процента от общей стоимости соответствующего вида работ. Собственники помещений в многоквартирных домах, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, принимают трудовое участие в виде субботника.

Работы по благоустройству дворовых территорий осуществляются при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома. Выполнение видов работ по благоустройству дворовых территорий из дополнительного перечня осуществляется софинансирование собственниками помещений многоквартирного дома в размере не менее 20 процентов стоимости выполненных таких работ. Повторное участие дворовых территорий в муниципальной программе не предусмотрено.

Для обоснования стоимости мероприятий по формированию современной городской среды раздельно формируется сметная документация:

- на дорожные работы по капитальному ремонту, ремонту дворовых проездов и проездов к дворовым территориям;

- на работы по благоустройству;

- на работы по освещению дворовой территории;

- на работы с трудовым участием заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству.

Ответственный исполнитель муниципальной программы осуществляет:

- участие в разработке и реализации мероприятий муниципальной программы;

- участие в проведении сбора информации о реализации мероприятий муниципальной программы на предмет целевого использования средств;

- координацию деятельности участников муниципальной программы;

- предоставление информации о ходе реализации муниципальной программы;

- контроль за соблюдением условия о предельной дате заключения контрактов по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ;

- оценку эффективности и результативности реализации муниципальной программы;

- обеспечение возможности проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных программ, в электронной форме в сети «Интернет»;

- государственный кадастровый учет земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома и прилегающая к ним дворовая территория;

- реализацию муниципальной программы и конечные результаты ее реализации.

Исполнитель муниципальной программы осуществляет:

- подготовку заявки на финансирование мероприятий, предусмотренных муниципальной программой;

- уточнение целевых показателей, объем затрат на реализацию мероприятий, сроки их реализации, состав исполнителей на основании документов, подтверждающих объем финансирования;

- анализ хода реализации мероприятий муниципальной программы, использования бюджетных средств на основе отчетов исполнителей и участников муниципального программы в целом;

- рассмотрение результатов указанного анализа, принятие корректирующих решений и внесение изменений в мероприятия муниципальной программы (при необходимости);

- организацию информационной и разъяснительной работы, направленной на освещение цели и задач реализуемых мероприятий муниципальной программы;

- представление информации о ходе реализации мероприятий муниципальной программы;

- разработку и внесение изменений в муниципальную программу в соответствии с установленными требованиями;

- подготовку квартальной и годовой отчетности и представляет ее в уполномоченный орган.

1. Перечень основных мероприятий (подпрограмм) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 год (1-ый год реализации) | | | | | |
| Наименование основного мероприятия подпрограммы | Срок реализации | Объем финансирования по мероприятию, руб. | | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат мероприятия |
| Задача 1: | *Реализация проекта «Формирование комфортной городской среды»* | | | | |
| Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных жилых домов №№ 64,68,70 по ул. Моторостроителей, г. Тутаев. | 2019 | бюджет поселения | 313 662,66 | МУ «Агентство по развитию» ТМР | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |
| бюджет района |  |
| областной бюджет | 238 383,33 |
| федеральный бюджет | 5 721 199,40 |
| итого по бюджету мероприятия | 6 273 245,39 |
| *внебюджетные источники* | 63 477,81 |
| *итого по мероприятию* | 6 336 723,20 |
| Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных жилых домов №№ 20,22 по ул. Дементьева, г. Тутаев. | 2019 | бюджет поселения | 121 294,20 | МУ «Агентство по развитию» ТМР | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |
| бюджет района |  |
| областной бюджет | 92 183,54 |
| федеральный бюджет | 2 212 405,80 |
| итого по бюджету мероприятия | 2 425 883,54 |
| *внебюджетные источники* | 919 946,18 |
| *итого по мероприятию* | 3 345 829,72 |
| Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных жилых домов №№ 14,14А по ул. Панина, г. Тутаев. | 2019 | бюджет поселения | 34 421,92 | МУ «Агентство по развитию» ТМР | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |
| бюджет района |  |
| областной бюджет | 26 159,86 |
| федеральный бюджет | 627 835,62 |
| итого по бюджету мероприятия | 688 417,40 |
| *внебюджетные источники* | 7 324,78 |
| *итого по мероприятию* | 695 742,18 |
| Благоустройство пруда в парке отдыха по ул. Соборная, г. Тутаев | 2019 | бюджет поселения | 331 810,40 | МУ «Агентство по развитию» ТМР | Улучшение эстетического состояния общественных территорий Тутаева |
| бюджет района |  |
| областной бюджет | 252 175,88 |
| федеральный бюджет | 6 052 220,90 |
| итого по бюджету мероприятия | 6 636 207,18 |
| *внебюджетные источники* |  |
| *итого по мероприятию* | 6 636 207,18 |
| Благоустройство площади имени Ленина в левобережной части г. Тутаева (второй этап) | 2019 | бюджет поселения | 58 350,03 | Департамент культуры, туризма и молодежной политики Администрации ТМР | Улучшение эстетического состояния общественных территорий Тутаева |
| бюджет района |  |
| областной бюджет | 44 346,00 |
| федеральный бюджет | 1 064 303,97 |
| итого по бюджету мероприятия | 1 167 000,00 |
| *внебюджетные источники* |  |
| *итого по мероприятию* | 1 167 000,00 |
| Задача 2: | *Реализация благоустройства на объектах-победителях конкурса «Малые города и исторические поселения»* | | | | |
| Комплексное благоустройство территории Волжской Набережной (правый берег) в городском поселении Тутаев, Ярославской области. | 2019 | бюджет поселения |  | МУ «Агентство по развитию» ТМР | Создание комфортных условий для отдыха и досуга жителей |
| бюджет района |  |
| областной бюджет |  |
| федеральный бюджет | 49 997 300,02 |
| итого по бюджету мероприятия |  |
| *внебюджетные источники* |  |
| *итого по мероприятию* | 49 997 300,02 |
| 2020 год (2-ой год реализации) | | | | | |
| Наименование основного мероприятия подпрограммы | Срок реализации | Объем финансирования по мероприятию, руб. | | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат мероприятия |
| Задача 1: | *Реализация проекта «Формирование комфортной городской среды»* | | | | |
| Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных жилых домов №№ 64,72 по ул. Комсомольская, г. Тутаев. | 2020 | бюджет поселения | 322 938,81 | МКУ «Центр контрактных отношений» ТМР | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |
| бюджет района |  |
| областной бюджет | 246 509,00 |
| федеральный бюджет | 5 763 951,00 |
| итого по бюджету мероприятия | 6 333 398,81 |
| *внебюджетные источники* | 252 241,19 |
| *итого по мероприятию* | 6 585 640,00 |
| Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных жилых домов №№ 95,97 по ул. Комсомольская и многоквартирных жилых домов №№ 13,17 по ул. Советская, г. Тутаев. | 2020 | бюджет поселения | 1 226 192,45 | МКУ «Центр контрактных отношений» ТМР | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |
| бюджет района |  |
| областной бюджет | 260 931,00 |
| федеральный бюджет | 6 414 607,00 |
| итого по бюджету мероприятия | 7 901 730,45 |
| *внебюджетные источники* | 224 237,30 |
| *итого по мероприятию* | 8 125 967,75 |
| Комплексное благоустройство территории Волжской Набережной (правый берег) в городском поселении Тутаев, Ярославской области (второй этап) пешеходный спуск к р. Волга лестница | 2020 | бюджет поселения | 221 232,00 | МКУ «Центр контрактных отношений» ТМР | Улучшение эстетического состояния общественных территорий |
| бюджет района |  |
| областной бюджет | 168 136,00 |
| федеральный бюджет | 4 035 262,00 |
| итого по бюджету мероприятия | 4 424 630,00 |
| *внебюджетные источники* |  |
| *итого по мероприятию* | 4 424 630,00 |
| Задача 2: | *Повышение уровня благоустройства дворовых территорий* | | | | |
| Дополнительные работы **(**проверка сметной документации в экспертизе) | 2020 | бюджет поселения | 95 790,00 | МКУ «Центр контрактных отношений» ТМР | Получение качественной сметной документации |
| бюджет района |  |
| областной бюджет |  |
| федеральный бюджет |  |
| итого по бюджету мероприятия | 95 790,00 |
| *внебюджетные источники* |  |
| *итого по мероприятию* | 95 790,00 |
| 2021 год (3 год реализации) | | | | | |
| Наименование основного мероприятия подпрограммы | Срок реализации | Объем финансирования по мероприятию, руб. | | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат мероприятия |
| Задача 1: | *Реализация проекта «Формирование комфортной городской среды»* | | | | |
| Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома №20 по ул. Советская | 2021 | бюджет поселения | 644 202,54 | МКУ «Центр контрактных отношений» ТМР | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |
| бюджет района |  |
| областной бюджет | 135 433,88 |
| федеральный бюджет | 3 250 413,04 |
| итого по бюджету мероприятия | 4 030 049,46 |
| *в том числе: средства граждан и юридических лиц* | 264 634,14 |
| *итого по мероприятию* | 4 294 683,60 |
| Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных жилых домов №№87 по ул. Комсомольская, г. Тутаев. | 2021 | бюджет поселения | 664 614,35 | МКУ «Центр контрактных отношений» ТМР | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |
| бюджет района |  |
| областной бюджет | 139 648,21 |
| федеральный бюджет | 3 351 557,16 |
| итого по бюджету мероприятия | 4 155 819,72 |
| *в том числе: средства граждан и юридических лиц* | 274 942 ,68 |
| *итого по мероприятию* | 4 430 762,40 |
| Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных жилых домов №121 по ул. Комсомольская, г. Тутаев. | 2021 | бюджет поселения | 149 286,12 | МКУ «Центр контрактных отношений» ТМР | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |
| бюджет района |  |
| областной бюджет | 30 287,81 |
| федеральный бюджет | 726 907,61 |
| итого по бюджету мероприятия | 906 481,54 |
| *в том числе: средства граждан и юридических лиц* | 88 759,27 |
| *итого по мероприятию* | 995 240,81 |
| Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных жилых домов №№58, по ул. Розы Люксембург, г. Тутаев | 2021 | бюджет поселения | 570 398,22 | МКУ «Центр контрактных отношений» ТМР | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |
| бюджет района |  |
| областной бюджет | 118 407,76 |
| федеральный бюджет | 2 841 786,20 |
| итого по бюджету мероприятия | 3 530 592,18 |
| *в том числе: средства граждан и юридических лиц* | 272 062,62 |
| *итого по мероприятию* | 3 802 654,80 |
| Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных жилых домов №№60, по ул. Розы Люксембург, г. Тутаев | 2021 | бюджет поселения | 535 737,00 | МКУ «Центр контрактных отношений» ТМР | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |
| бюджет района |  |
| областной бюджет | 111 454,14 |
| федеральный бюджет | 2 674 899,32 |
| итого по бюджету мероприятия | 3 322 090,46 |
| *внебюджетные источники* | 249 489,50 |
| *итого по мероприятию* | 3 571 579,96 |
| Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома № 28, по пр-ту 50-летия Победы, г. Тутаев | 2021 | бюджет поселения | 409 810,75 | МКУ «Центр контрактных отношений» ТМР | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |
| бюджет района |  |
| областной бюджет | 87 426,29 |
| федеральный бюджет | 2 098 231,06 |
| итого по бюджету мероприятия | 2 595 468,10 |
| *в том числе: средства граждан и юридических лиц* | 136 603,58 |
| *итого по мероприятию* | 2 732 071,68 |
| Благоустройство парка отдыха по ул. Соборная, г. Тутаев (второй этап) | 2021 | бюджет поселения | 2 293 422,32 | МКУ «Центр контрактных отношений» ТМР | Улучшение эстетического состояния общественных территорий |
| бюджет района |  |
| областной бюджет | 33 099,11 |
| федеральный бюджет | 794 378,57 |
| итого по бюджету мероприятия | 3 120 900,00 |
| *в том числе: средства граждан и юридических лиц* |  |
| *итого по мероприятию* | 3 120 900,00 |
| Благоустройство парка отдыха по ул. Соборная, г. Тутаев (второй этап) 2 часть | 2021 | бюджет поселения | 46 555,04 | МКУ «Центр контрактных отношений» ТМР | Улучшение эстетического состояния общественных территорий |
| бюджет района |  |
| областной бюджет | 35 381,83 |
| федеральный бюджет | 849 163,97 |
| итого по бюджету мероприятия | 931 100,84 |
| *в том числе: средства граждан и юридических лиц* |  |
| *итого по мероприятию* | 931 100,84 |
| Задача 2: | *Повышение уровня благоустройства дворовых территорий* | | | | |
| Дополнительные работы **(**проверка сметной документации в экспертизе) | 2021 | бюджет поселения | 235 151,97 | МКУ «Центр контрактных отношений» ТМР | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |
| бюджет района |  |
| областной бюджет |  |
| федеральный бюджет |  |
| итого по бюджету мероприятия | 235 151,97 |
| *в том числе: средства граждан и юридических лиц* |  |
| *итого по мероприятию* | 235 151,97 |
| Задача 3: | *Реализация благоустройства на объектах-победителях конкурса «Малые города и исторические поселения»* | | | | |
| Комплексное благоустройство центральной части Романовской стороны (левый берег) г. Тутаев, Ярославкой области | 2021 | бюджет поселения | 4 375 000,00 | МБУ "Управление комплексного содержания территории ТМР" | Создание комфортных условий для отдыха и досуга жителей |
| бюджет района |  |
| областной бюджет | 13 125 000,00 |
| федеральный бюджет | 70 000 000,00 |
| итого по бюджету мероприятия | 87 500 000,00 |
| *в том числе: средства граждан и юридических лиц* |  |
| *итого по мероприятию* | 87 500 000,00 |
| Дополнительные работы | 2021 | бюджет поселения | 1 102 227,40 | МБУ "Управление комплексного содержания территории ТМР" | Получение качественной сметной документации |
| бюджет района |  |
| областной бюджет |  |
| федеральный бюджет |  |
| итого по бюджету мероприятия | 1 102 227,40 |
| *в том числе: средства граждан и юридических лиц* |  |
| *итого по мероприятию* | 1 102 227,40 |
| 2022 год (4 год реализации) | | | | | |
| Задача 1 | *Реализация проекта «Формирование комфортной городской среды»* | | | | |
| Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома №46 по ул. Комсомольская, г. Тутаев. | 2022 | бюджет поселения | 384 402,78 | МКУ «Центр контрактных отношений» ТМР | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |
| бюджет района |  |
| областной бюджет | 79 005,93 |
| федеральный бюджет | 1 896 142,23 |
| итого по бюджету мероприятия | 2 359 550,94 |
| *внебюджетные источники* | 203 134,26 |
| *итого по мероприятию* | 2 562 685,20 |
| Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома №48 по ул. Комсомольская, г. Тутаев. | 2022 | бюджет поселения | 409 202,10 | МКУ «Центр контрактных отношений» ТМР | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |
| бюджет района |  |
| областной бюджет | 87296,45 |
| федеральный бюджет | 2 095 114,75 |
| итого по бюджету мероприятия | 2 591 613,30 |
| *в том числе: средства граждан и юридических лиц* | 136 400,70 |
| *итого по мероприятию* | 2 728 014,00 |
| Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома №50 по ул. Комсомольская, г. Тутаев. | 2022 | бюджет поселения | 333 842,22 | МКУ «Центр контрактных отношений» ТМР | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |
| бюджет района |  |
| областной бюджет | 68 219,68 |
| федеральный бюджет | 1 637 272,16 |
| итого по бюджету мероприятия | 2 039 334,09 |
| *в том числе: средства граждан и юридических лиц* | 186 280,71 |
| *итого по мероприятию* | 2 225 614,80 |
| Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома №54 по ул. Комсомольская, г. Тутаев. | 2022 | бюджет поселения | 363 844,08 | МКУ «Центр контрактных отношений» ТМР | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |
| бюджет района |  |
| областной бюджет | 77 620,07 |
| федеральный бюджет | 1 862 881,69 |
| итого по бюджету мероприятия | 2 304 345,84 |
| *в том числе: средства граждан и юридических лиц* | 121 281,36 |
| *итого по мероприятию* | 2 425 627,20 |
| Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома №88 по ул. Комсомольская, г. Тутаев. | 2022 | бюджет поселения | 704 131,36 | МКУ «Центр контрактных отношений» ТМР | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |
| бюджет района |  |
| областной бюджет | 88 614,69 |
| федеральный бюджет | 2 126 735,81 |
| итого по бюджету мероприятия | 2 919 481,86 |
| *в том числе: средства граждан и юридических лиц* | 153 656,94 |
| *итого по мероприятию* | 3 073 138,80 |
| Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома №35 по ул. Советская, г. Тутаев. | 2022 | бюджет поселения | 291 887,28 | МКУ «Центр контрактных отношений» ТМР | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |
| бюджет района |  |
| областной бюджет | 62 496,24 |
| федеральный бюджет | 1 499 909,86 |
| итого по бюджету мероприятия | 1 854 293,38 |
| *в том числе: средства граждан и юридических лиц* | 91 621,82 |
| *итого по мероприятию* | 1 945 915,20 |
| Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных жилых домов № 30 по пр-ту 50-летия Победы г. Тутаев | 2022 | бюджет поселения | 235 471,68 | МКУ «Центр контрактных отношений» ТМР | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |
| бюджет района |  |
| областной бюджет | 42 095,72 |
| федеральный бюджет | 1 010 297,36 |
| итого по бюджету мероприятия | 1 287 864,76 |
| *в том числе: средства граждан и юридических лиц* | 281 946,44 |
| *итого по мероприятию* | 1 569 811,20 |
| Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных жилых домов № 11 по пр-ту 50-летия Победы г. Тутаев | 2022 | бюджет поселения | 1 056 715,02 | МКУ «Центр контрактных отношений» ТМР | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |
| бюджет района |  |
| областной бюджет | 223 562,81 |
| федеральный бюджет | 5 365 507,51 |
| итого по бюджету мероприятия | 6 645 785,34 |
| *в том числе: средства граждан и юридических лиц* | 398 981,46 |
| *итого по мероприятию* | 7 044 766,80 |
| Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома № 59 по ул. Моторостроителей, г. Тутаев. | 2022 | бюджет поселения | 376 661,52 | МКУ «Центр контрактных отношений» ТМР | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |
| бюджет района |  |
| областной бюджет | 79 138,95 |
| федеральный бюджет | 1 899 334,71 |
| итого по бюджету мероприятия | 2 355 135,18 |
| *в том числе: средства граждан и юридических лиц* | 155 941,62 |
| *итого по мероприятию* | 2 511 076,80 |
| Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома № 61 по ул. Моторостроителей, г. Тутаев. | 2022 | бюджет поселения | 317 072,70 | МКУ «Центр контрактных отношений» ТМР МКУ «Центр контрактных отношений» ТМР | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |
| бюджет района |  |
| областной бюджет | 65 153,31 |
| федеральный бюджет | 1 563 679,59 |
| итого по бюджету мероприятия | 1 945 905,60 |
| *внебюджетные источники* | 167 912,40 |
| *итого по мероприятию* | 2 113 818,00 |
| Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома № 63 по ул. Моторостроителей, г. Тутаев. | 2022 | бюджет поселения | 385 684,20 | МКУ «Центр контрактных отношений» ТМР | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |
| бюджет района |  |
| областной бюджет | 81 990,97 |
| федеральный бюджет | 1 967 783,33 |
| итого по бюджету мероприятия | 2 435 458,50 |
| *в том числе: средства граждан и юридических лиц* | 135 769,50 |
| *итого по мероприятию* | 2 571 228,00 |
| Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома №25 по ул. Советская, г. Тутаев. | 2022 | бюджет поселения | 718 575,84 | МКУ «Центр контрактных отношений» ТМР | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |
| бюджет района |  |
| областной бюджет | 153 134,19 |
| федеральный бюджет | 3 675 220,60 |
| итого по бюджету мероприятия | 4 546 930,63 |
| *в том числе: средства граждан и юридических лиц* | 243 574,97 |
| *итого по мероприятию* | 4 790 505,60 |
| Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома № 73 по ул. Моторостроителей, г. Тутаев. | 2022 | бюджет поселения | 858 296,34 | МКУ «Центр контрактных отношений» ТМР | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |
| бюджет района |  |
| областной бюджет | 170 372,72 |
| федеральный бюджет | 4 088 945,21 |
| итого по бюджету мероприятия | 5 117 614,27 |
| *в том числе: средства граждан и юридических лиц* | 604 361,33 |
| *итого по мероприятию* | 5 721 975,60 |
| Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных жилых домов №№79,81 по ул. Ленина, г. Тутаев | 2022 | бюджет поселения | 387 095,58 | МКУ «Центр контрактных отношений» ТМР | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |
| бюджет района |  |
| областной бюджет | 86 709,41 |
| федеральный бюджет | 2 081 025,84 |
| итого по бюджету мероприятия | 2 554 830,83 |
| *в том числе: средства граждан и юридических лиц* | 25 806,37 |
| *итого по мероприятию* | 2 580 637,20 |
| Благоустройство территории перед отделом ЗАГС по пр-ту 50-летия Победы у дома № 27а | 2022 | бюджет поселения | 987 788,40 | МКУ «Центр контрактных отношений» ТМР | Улучшение эстетического состояния общественных территорий |
| бюджет района |  |
| областной бюджет | 153 666,00 |
| федеральный бюджет | 3 687 984,00 |
| итого по бюджету мероприятия | 4 829 438,40 |
| *в том числе: средства граждан и юридических лиц* |  |
| *итого по мероприятию* | 4 829 438,40 |
| Задача 2 | *Повышение уровня благоустройства дворовых территорий* | | | | |
| Дополнительные работы **(**проверка сметной документации в экспертизе) | 2022 | бюджет поселения | 6 206 528,90 | МКУ «Центр контрактных отношений» ТМР | Получение качественной сметной документации |
| бюджет района |  |
| областной бюджет |  |
| федеральный бюджет |  |
| итого по бюджету мероприятия | 6 206 528,90 |
| *в том числе: средства граждан и юридических лиц* |  |
| *итого по мероприятию* | 6 206 528,90 |
| Задача 3 | *Реализация проекта «Наши дворы»* | | | | |
| Благоустройство дворовой территории МКД №4 по проспекту 50-летия Победы, №85 по ул. Комсомольская в г. Тутаев Ярославской области | 2022 | бюджет поселения | 11 371 764,00 | МКУ «Центр контрактных отношений» ТМР | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |
| бюджет района |  |
| областной бюджет | 1 706 218,24 |
| федеральный бюджет |  |
| итого по бюджету мероприятия | 13 077 982,24 |
| *в том числе: средства граждан и юридических лиц* |  |
| *итого по мероприятию* | 13 077 982,24 |
| Благоустройство дворовой территории МКД №№19, 21 по ул. Дементьева в г. Тутаев Ярославской области | 2022 | бюджет поселения |  | МКУ «Центр контрактных отношений» ТМР | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |
| бюджет района |  |
| областной бюджет | 14 269 982,40 |
| федеральный бюджет |  |
| итого по бюджету мероприятия | 14 269 982,40 |
| *в том числе: средства граждан и юридических лиц* |  |
| *итого по мероприятию* | 14 269 982,40 |
| Благоустройство дворовой территории МКД №71 по ул. Ленина, №28 В по ул. 2-я Овражная в г. Тутаев Ярославской области | 2022 | бюджет поселения |  | МКУ «Центр контрактных отношений» ТМР | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |
| бюджет района |  |
| областной бюджет | 2 879 945,91 |
| федеральный бюджет |  |
| итого по бюджету мероприятия | 2 879 945,91 |
| *в том числе: средства граждан и юридических лиц* |  |
| *итого по мероприятию* | 2 879 945,91 |
| Благоустройство дворовой территории МКД №№60, 62, 58 по ул. Комсомольская в г. Тутаев Ярославской области | 2022 | бюджет поселения |  | МКУ «Центр контрактных отношений» ТМР | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |
| бюджет района |  |
| областной бюджет | 10 857 162,00 |
| федеральный бюджет |  |
| итого по бюджету мероприятия | 10 857 162,00 |
| *в том числе: средства граждан и юридических лиц* |  |
| *итого по мероприятию* | 10 857 162,00 |
| Благоустройство дворовой территории МКД №6 по проспекту 50-летия Победы в г. Тутаев Ярославской области | 2022 | бюджет поселения |  | МКУ «Центр контрактных отношений» ТМР | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |
| бюджет района |  |
| областной бюджет | 3 426 726,00 |
| федеральный бюджет |  |
| итого по бюджету мероприятия | 3 426 726,00 |
| *в том числе: средства граждан и юридических лиц* |  |
| *итого по мероприятию* | 3 426 726,00 |
| Благоустройство дворовой территории МКД №№33, 37 по ул. Советская, №№78, 80 по ул. Моторостроителей в г. Тутаев Ярославской области | 2022 | бюджет поселения |  | МКУ «Центр контрактных отношений» ТМР | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |
| бюджет района |  |
| областной бюджет | 9 988 998,00 |
| федеральный бюджет |  |
| итого по бюджету мероприятия | 9 988 998,00 |
| *в том числе: средства граждан и юридических лиц* |  |
| *итого по мероприятию* | 9 988 998,00 |
| Устройство спортивно-игровой площадки на дворовой территории МКД №11 по проспекту 50-летия Победы, №№59, 61, 63 по ул. Моторостроителей в г. Тутаев Ярославской области | 2022 | бюджет поселения |  | МКУ «Центр контрактных отношений» ТМР | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |
| бюджет района |  |
| областной бюджет | 1 373 399,40 |
| федеральный бюджет |  |
| итого по бюджету мероприятия | 1 373 399,40 |
| *в том числе: средства граждан и юридических лиц* |  |
| *итого по мероприятию* | 1 373 399,40 |
| Устройство детской игровой площадки для ММГ (детей с ограниченными возможностями) на дворовой территории МДК №№69, 71, 73 по ул. Комсомольская в г. Тутаев Ярославской области | 2022 | бюджет поселения |  | МКУ «Центр контрактных отношений» ТМР | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |
| бюджет района |  |
| областной бюджет | 2 449 398,00 |
| федеральный бюджет |  |
| итого по бюджету мероприятия | 2 449 398,00 |
| *в том числе: средства граждан и юридических лиц* |  |
| *итого по мероприятию* | 2 449 398,00 |
| Устройство спортивно-игровой площадки (Workout) на территории парка левобережной части г. Тутаев Ярославской области | 2022 | бюджет поселения |  | МКУ «Центр контрактных отношений» ТМР | Улучшение эстетического состояния общественных территорий |
| бюджет района |  |
| областной бюджет | 2 356 088,80 |
| федеральный бюджет |  |
| итого по бюджету мероприятия | 2 356 088,80 |
| *в том числе: средства граждан и юридических лиц* |  |
| *итого по мероприятию* | 2 356 088,80 |
| Устройство спортивно-игровой площадки на дворовой территории МКД №№46, 50, №№54, 48 по ул. Комсомольская» в г. Тутаев Ярославской области | 2022 | бюджет поселения |  | МКУ «Центр контрактных отношений» ТМР | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |
| бюджет района |  |
| областной бюджет | 1 449 173,16 |
| федеральный бюджет |  |
| итого по бюджету мероприятия | 1 449 173,16 |
| *в том числе: средства граждан и юридических лиц* |  |
| *итого по мероприятию* | 1 449 173,16 |
| Устройство спортивно-игровой площадки на дворовой территории МКД №72 по ул. Комсомольская в г. Тутаев Ярославской области | 2022 | бюджет поселения |  | МКУ «Центр контрактных отношений» ТМР | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |
| бюджет района |  |
| областной бюджет | 1 373 399,40 |
| федеральный бюджет |  |
| итого по бюджету мероприятия | 1 373 399,40 |
| *в том числе: средства граждан и юридических лиц* |  |
| *итого по мероприятию* | 1 373 399,40 |
| Устройство детской игровой площадки на дворовой территории МКД №№130а, 132, 132а, 134а, 134б по ул. Комсомольская в г. Тутаев Ярославской области | 2022 | бюджет поселения |  | МКУ «Центр контрактных отношений» ТМР | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |
| бюджет района |  |
| областной бюджет | 1 834 822,71 |
| федеральный бюджет |  |
| итого по бюджету мероприятия | 1 834 822,71 |
| *в том числе: средства граждан и юридических лиц* |  |
| *итого по мероприятию* | 1 834 822,71 |
| Устройство детской игровой площадки на территории сквера ул. Советская в г. Тутаев Ярославской области | 2022 | бюджет поселения |  | МКУ «Центр контрактных отношений» ТМР | Улучшение эстетического состояния общественных территорий |
| бюджет района |  |
| областной бюджет | 2 347 261,20 |
| федеральный бюджет |  |
| итого по бюджету мероприятия | 2 347 261,20 |
| *в том числе: средства граждан и юридических лиц* |  |
| *итого по мероприятию* | 2 347 261,20 |
| Устройство спортивно-игровой площадки на дворовой территории МКД №№95, 97 по ул. Комсомольская и №№13, 17 по ул. Советская в г. Тутаев Ярославской области | 2022 | бюджет поселения |  | МКУ «Центр контрактных отношений» ТМР | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |
| бюджет района |  |
| областной бюджет | 1 837 513,68 |
| федеральный бюджет |  |
| итого по бюджету мероприятия | 1 837 513,68 |
| *в том числе: средства граждан и юридических лиц* |  |
| *итого по мероприятию* | 1 837 513,68 |
| Устройство спортивно-игровой площадки на дворовой территории МКД №№33, 37 по ул. Советская, №№78, 80 по ул. Моторостроителей в г. Тутаев Ярославской области | 2022 | бюджет поселения |  | МКУ «Центр контрактных отношений» ТМР | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |
| бюджет района |  |
| областной бюджет | 1 430 229,72 |
| федеральный бюджет |  |
| итого по бюджету мероприятия | 1 430 229,72 |
| *в том числе: средства граждан и юридических лиц* |  |
| *итого по мероприятию* | 1 430 229,72 |
| Устройство спортивно-игровой площадки на дворовой территории МКД №19, 21 по ул. Дементьева в г. Тутаев Ярославской области | 2022 | бюджет поселения |  | МКУ «Центр контрактных отношений» ТМР | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |
| бюджет района |  |
| областной бюджет | 1 373 399,40 |
| федеральный бюджет |  |
| итого по бюджету мероприятия | 1 373 399,40 |
| *в том числе: средства граждан и юридических лиц* |  |
| *итого по мероприятию* | 1 373 399,40 |
| Устройство детской игровой площадки на дворовой территории МКД №60, 62 по ул. Комсомольская в г. Тутаев Ярославской области | 2022 | бюджет поселения |  | МКУ «Центр контрактных отношений» ТМР | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |
| бюджет района |  |
| областной бюджет | 2 052 513,54 |
| федеральный бюджет |  |
| итого по бюджету мероприятия | 2 052 513,54 |
| *в том числе: средства граждан и юридических лиц* |  |
| *итого по мероприятию* | 2 052 513,54 |
| Устройство спортивно-игровой площадки на дворовой территории МКД №4 по проспекту 50-летия Победы, №85 по ул. Комсомольская г. Тутаев Ярославской области | 2022 | бюджет поселения |  | МКУ «Центр контрактных отношений» ТМР | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |
| бюджет района |  |
| областной бюджет | 1 392 342,84 |
| федеральный бюджет |  |
| итого по бюджету мероприятия | 1 392 342,84 |
| *в том числе: средства граждан и юридических лиц* |  |
| *итого по мероприятию* | 1 392 342,84 |
| Устройство площадки для выгула собак г. Тутаев Ярославской области, по адресу ул. Комсомольская (окружная), напротив д. 32 по ул. Советская | 2022 | бюджет поселения |  | МКУ «Центр контрактных отношений» ТМР | Улучшение эстетического состояния общественных территорий |
| бюджет района |  |
| областной бюджет | 1 050 712,80 |
| федеральный бюджет |  |
| итого по бюджету мероприятия | 1 050 712,80 |
| *в том числе: средства граждан и юридических лиц* |  |
| *итого по мероприятию* | 1 050 712,80 |
| Устройство площадки для выгула собак г. Тутаев Ярославской области, по адресу ул. Комсомольская, напротив д. 59, 61 | 2022 | бюджет поселения |  | МКУ «Центр контрактных отношений» ТМР | Улучшение эстетического состояния общественных территорий |
| бюджет района |  |
| областной бюджет | 1 050 712,80 |
| федеральный бюджет |  |
| итого по бюджету мероприятия | 1 050 712,80 |
| *в том числе: средства граждан и юридических лиц* |  |
| *итого по мероприятию* | 1 050 712,80 |
| Дополнительные работы (проверка сметной документации в экспертизе) | 2022 | бюджет поселения | 1 600 000,00 | МКУ «Центр контрактных отношений» ТМР | Получение качественной сметной документации |
| бюджет района |  |
| областной бюджет |  |
| федеральный бюджет |  |
| итого по бюджету мероприятия | 1 600 000,00 |
| *в том числе: средства граждан и юридических лиц* |  |
| *итого по мероприятию* | 1 600 000,00 |
| 2023 год (5 год реализации) | | | | | |
| Задача 1 | *Реализация проекта «Формирование комфортной городской среды»* | | | | |
| Комплексное благоустройство дворовых территории многоквартирных жилых домов | 2023 | бюджет поселения | 2 000 000,00 | МКУ «Центр контрактных отношений» ТМР | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |
| бюджет района |  |
| областной бюджет |  |
| федеральный бюджет |  |
| итого по бюджету мероприятия | 2 000 000,00 |
| *внебюджетные источники* |  |
| *итого по мероприятию* | 2 000 000,00 |
| Благоустройство общественных территорий г. Тутаев. | 2023 | бюджет поселения | 1 000 000,00 | МКУ «Центр контрактных отношений» ТМР | Улучшение эстетического состояния общественных территорий |
| бюджет района |  |
| областной бюджет |  |
| федеральный бюджет |  |
| итого по бюджету мероприятия | 1 000 000,00 |
| *внебюджетные источники* |  |
| *итого по мероприятию* | 1 000 000,00 |
| Задача 2 | *Повышение уровня благоустройства дворовых территорий* | | | | |
| Дополнительные работы **(**проверка сметной документации в экспертизе) | 2023 | бюджет поселения | 500 000,00 | МКУ «Центр контрактных отношений» ТМР | Получение качественной сметной документации |
| бюджет района |  |
| областной бюджет |  |
| федеральный бюджет |  |
| итого по бюджету мероприятия | 500 000,00 |
| *внебюджетные источники* |  |
| *итого по мероприятию* | 500 000,00 |
| 2024 год (6 год реализации) | | | | | |
| Задача 1 | *Реализация проекта «Формирование комфортной городской среды»* | | | | |
| Комплексное благоустройство дворовых территории многоквартирных жилых домов г. Тутаев | 2024 | бюджет поселения | 2 000 000,00 | МКУ «Центр контрактных отношений» ТМР | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |
| бюджет района |  |
| областной бюджет |  |
| федеральный бюджет |  |
| итого по бюджету мероприятия | 2 000 000,00 |
| *внебюджетные источники* |  |
| *итого по мероприятию* | 2 000 000,00 |
| Благоустройство общественных территорий г. Тутаев. | 2024 | бюджет поселения | 1 000 000,00 | МКУ «Центр контрактных отношений» ТМР | Улучшение эстетического состояния общественных территорий |
| бюджет района |  |
| областной бюджет |  |
| федеральный бюджет |  |
| итого по бюджету мероприятия | 1 000 000,00 |
| *внебюджетные источники* |  |
| *итого по мероприятию* | 1 000 000,00 |
| Задача 2 | *Повышение уровня благоустройства дворовых территорий* | | | | |
| Дополнительные работы **(**проверка сметной документации в экспертизе) | 2024 | бюджет поселения | 500 000,00 | МКУ «Центр контрактных отношений» ТМР | Получение качественной сметной документации |
| бюджет района |  |
| областной бюджет |  |
| федеральный бюджет |  |
| итого по бюджету мероприятия | 500 000,00 |
| *внебюджетные источники* |  |
| *итого по мероприятию* | 500 000,00 |

1. Риски реализации муниципальной программы\*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование угрозы/риска | Наименование цели/задачи/показателя, с которым ассоциируется угроза/риск | Степень вероятности угрозы/риска |
| Бюджетные риски, связанные с дефицитом бюджета бюджетной системы Российской Федерации | Влияние на конечные результаты реализации мероприятий муниципальной программы | Низкая |
| Социальные риски, связанные с низкой активностью населения в реализации мероприятий по благоустройству территории города Тутаева | Влияние на конечные результаты реализации мероприятий муниципальной программы | Низкая |
| Управленческие риски, связанные с неэффективным управлением реализацией муниципальной программы и недостаточным контролем за реализацией муниципальной программы | Влияние на конечные результаты реализации мероприятий муниципальной программы | Низкая |