

**Администрация Тутаевского муниципального района**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 08.07.2022 №530-п**

**г. Тутаев**

О внесении изменений в постановление

Администрации Тутаевского

муниципального района от 08.02.2022 № 90-п

«Об утверждении муниципальной программы

«Развитие и содержание дорожного хозяйства

на территории городского поселения Тутаев»

на 2022-2024 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Тутаевского муниципального района от 21.09.2021 года № 715-п «Об утверждении Положения о программно - целевом планировании в Тутаевском муниципальном районе и городском поселении Тутаев», с целью упорядочения программных мероприятий и объемов финансирования муниципальной программы «Развитие и содержание дорожного хозяйства на территории городского поселения Тутаев» на 2022-2024 годы, Администрация Тутаевского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Тутаевского муниципального района от 08.02.2022 № 90-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и содержание дорожного хозяйства на территории городского поселения Тутаев» на 2022-2024 годы следующие изменения:

1.1. Муниципальную программу «Развитие и содержание дорожного хозяйства на территории городского поселения Тутаев» на 2022-2024 годы изложить в редакции приложения к настоящему постановлению.

2. Утвердить муниципальную программу «Развитие и содержание дорожного хозяйства на территории городского поселения Тутаев» на 2022-2024 годы» согласно приложения к настоящему постановлению.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации ТМР по финансовым вопросам — директора департамента финансов Администрации ТМР Низову О.В.

4. Опубликовать настоящее постановление в Тутаевской массовой муниципальной газете «Берега».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Тутаевского

муниципального района Д.Р.Юнусов

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Развитие и содержание дорожного хозяйства на территории городского поселения Тутаев»на 2022-2024 годы | |
| ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТУТАЕВ | ДА |
| (ненужное исключить) | |
|  | |

(наименование программы, без указания дат)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения об утверждении программы  *(заполняется при внесении изменений)* | |  | | | | |
| Реестровый номер программы  *(заполняется при внесении изменений)* | |  | | | | |
| Куратор муниципальной программы | | Заместитель Главы Администрации ТМР по финансовым вопросам – директор департамента финансов Администрации ТМР Низова О.В. | | | | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | | МКУ «Центр контрактных отношений» ТМР | | | | |
| Исполнители муниципальной программы | | Директор МКУ «Центр контрактных отношений» ТМР»  Пшеничников В.В. тел. 8(48533) 2-50-30  Директор МБУ «Управление комплексного содержания территории ТМР»  Архиповский А.Н. тел. 8(48533) 2-50-30 | | | | |
| Наименование государственной программы, в рамках которой реализуется и софинансируется данная муниципальная программа | | Государственная программа Ярославской области «Развитие дорожного хозяйства в Ярославской области» (утв. Пост. № 168 – п от 30.03.2021) | | | | |
| Сроки реализации муниципальной программы | | 2022 – 2024 годы | | | | |
| Цель муниципальной программы | | Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог муниципального значения в соответствии с нормативными требованиями и стандартами | | | | |
| Задачи муниципальной программы | | 1. Дорожная деятельность в отношении дорожной сети городского поселения Тутаев.  2.Федеральный проект «Дорожная сеть». | | | | |
| Объём финансирования муниципальной программы из всех источников финансирования, в том числе по годам реализации, рублей | | | | | | |
| источники финансирования | всего | | | 2022г.  (1-ый год реализации) | 2023г.  (2-ой год реализации) | 2023г.  (3 год реализации) |
| бюджет поселения | 124 386 563 | | | 39 544 753 | 42 036 030 | 42 805 780 |
| бюджет района | - | | | - | - | - |
| областной бюджет | 290 015 763 | | | 144 071 921 | 72 971 921 | 72 971 921 |
| федеральный бюджет | - | | | - | - | - |
| итого по бюджету | 414 402 326 | | | 183 616 674 | 115 007 951 | 115 777 701 |
| *внебюджетные источники* | *-* | | | *-* | *-* | *-* |
| *итого по программе* | *414 402 326* | | | *183 616 674* | *115 007 951* | *115 777 701* |
| Перечень подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы: | | | | | | |
| наименование подпрограммы | | | - | | | |
| Электронный адрес размещения муниципальной программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | | | admtmr.ru/city/strategicheskoe-planirovanie.php | | | |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Автомобильные дороги являются одним из важнейших элементов транспортной системы городского поселения Тутаев, оказывающей огромное влияние на ее социальное и экономическое развитие. Ежегодный прирост автомобильного парка составляет около 10 %, в связи, с чем растет объем как грузовых, так и пассажирских перевозок, соответственно растет и интенсивность дорожного движения.

Ремонт и содержание автодорог является одной из ключевых задач органов местного самоуправления.

Дорожная сеть городского поселения Тутаев в настоящее время обеспечивает круглогодичный бесперебойный проезд автотранспорта. В то же время практически все дороги в той или иной степени характеризуются следующими дефектами:

- высокий уровень физического износа дорожных покрытий;

- высокие грузонапряженность и интенсивность движения;

- наличие под проезжей частью различных инженерных коммуникаций, имеющих высокую степень износа (большое количество вскрытий и раскопок существенно влияет на срок службы дорожных одежд);

- отсутствие в ряде случаев должного инженерного обустройства дорог (ливневой канализации, уклонов дорожного полотна).

Кроме этого, отдельные участки дорожной сети городского поселения Тутаев не соответствуют современным нормативным требованиям по геометрическим параметрам и по допустимым нагрузкам транспортных средств (прочности дорожных конструкций, одежд).

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов. В ходе анализа технического состояния объектов выявляются многочисленные проблемы, требующие незамедлительного решения и больших финансовых средств, что зачастую несоизмеримо с возможностями бюджета городского поселения Тутаев.

Городское поселение Тутаев и Константиновское сельское поселение включены в городскую агломерацию «Ярославская» приоритетного национального проекта «Безопасные качественные дороги». Кроме этих поселений в городскую агломерацию входят г. Ярославль и Ярославский сельский район.

На территории городского поселения Тутаев и Константиновского сельского поселения выполнена исследовательская работа по «Разработке комплексной схемы организации дорожного движения городской агломерации «Ярославская» на территории ГП Тутаев и Константиновского СП».

Проведена диагностика автомобильных дорог и улиц общего пользования на территории ГП Тутаев и Константиновского СП. Выявлены участки улиц и автодорог подлежащих первоочередному ремонту. Объекты включены в перечень мероприятий регионального проекта «Дорожная сеть и общесистемные меры развития дорожного хозяйства» в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» с реализацией в 2019-2024 годах. Ежегодно разрабатываются и проверяются в ГАУ ЯО «Яргосстройэкспертиза» сметные расчеты и схемы ремонта участков улиц и автодорог, подлежащих ремонту, проводится процедура электронных торгов, с победителем которых заключается контракт и выполняются ремонтные работы.

Учитывая вышеизложенное, стоит задача оптимального использования финансовых средств с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог.

В ходе реализации Программы для достижения эффективности работ по содержанию и ремонту улично-дорожной сети необходимо обеспечить преимущество современным, в том числе ресурсосберегающим и экологическим технологиям ведения работ.

Развитие дорожной сети городского поселения Тутаев, ее обустройство, своевременный ремонт и обслуживание являются важнейшей задачей в обеспечении жизнедеятельности городского поселения Тутаев.

1. Цель, задачи и целевые показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель программы: | Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог муниципального значения в соответствии с нормативными требованиями и стандартами | | | | |
| Задачи и целевые показатели программы | | | | | |
| наименование целевого показателя | единица измерения показателя | базовое значение показателя | плановое значение показателя на 2022 г. | плановое значение показателя на 2023 г. | плановое значение показателя на 2024 г. |
| Задача 1: | *Дорожная деятельность в отношении дорожной сети городского поселения Тутаев.* | | | | |
| показатель 1  Количество замененных дорожных знаков | шт | 40 | 45 | 50 | 55 |
| Показатель 2  Количество разработанных проектно-сметных документаций на ремонт автомобильных дорог общего пользования в границах городского поселения Тутаев. | шт | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Показатель 3  Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования в границах городского поселения Тутаев | км | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 |
| Задача 2: | *Федеральный проект «Дорожная сеть».* | | | | |
| показатель 1  Количество разработанных проектно-сметных документаций на ремонт автомобильных дорог и тротуаров городского поселения Тутаев. | шт | 1 | 2 | 3 | 4 |
| показатель 2  Протяженность отремонтированных автомобильных дорог и тротуаров городского поселения Тутаев. | км | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 |

*N – конечное число показателей (задач);допустимые значения: число задач - от 1 до 6, число показателей по каждой задаче – от 1 до 6; общее число целевых показателей по программе- от 2 до 8.*

1. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Всего, тыс. руб. | Оценка расходов (руб.)  в том числе по годам реализации | | |
| 2022 год | 2023 год | 2024год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Наименование основного мероприятия: *Дорожная деятельность в отношении дорожной сети городского поселения Тутаев* | | | | |
| бюджет поселения | 109 940 563 | 33 988 753 | 37 591 030 | 38 360 780 |
| бюджет района | - | - | - | - |
| областной бюджет | 156 215 763 | 90 271 921 | 32 971 921 | 32 971 921 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - |
| *внебюджетные источники* | - | - | - | - |
| *итого по мероприятию* | 266 156 326 | 124 260 674 | 70 562 951 | 71 332 701 |
|  | | | | |
| Наименование основного мероприятия: *Федеральный проект «Дорожная сеть».* | | | | |
| бюджет поселения | 14 446 000 | 5 556 000 | 4 445 000 | 4 445 000 |
| бюджет района | - | - | - | - |
| областной бюджет | 133 800 000 | 53 800 000 | 40 000 000 | 40 000 000 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - |
| *внебюджетные источники* | - | - | - | - |
| *Итого по мероприятию* | 148 246 000 | 59 356 000 | 44 445 000 | 44 445 000 |
|  | | | | |
| Всего | 414 402 326 | 183 616 674 | 115 007 951 | 115 777 701 |
| бюджет поселения | 124 386 563 | 39 544 753 | 42 036 030 | 42 805 780 |
| бюджет района | - | - | - | - |
| областной бюджет | 290 015 763 | 144 071 921 | 72 971 921 | 72 971 921 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - |
| итого по бюджету программы | 414 402 326 | 183 616 674 | 115 007 951 | 115 777 701 |
| *внебюджетные источники* | - | - | - | - |
| ***итого по муниципальной программе*** | **414 402 326** | **183 616 674** | **115 007 951** | **115 777 701** |

1. Механизм реализации программы и ее ожидаемые конечные результаты

Реализацию Программы предполагается осуществлять на всей территории городского поселения Тутаев, в пределах утвержденных бюджетных ассигнований и выделенных лимитов из бюджета городского поселения Тутаев на мероприятия программы.

Финансирование мероприятий Программы предполагается осуществлять путем перечисления средств бюджета городского поселения Тутаев в бюджет Тутаевского муниципального района в порядке предоставления межбюджетных трансфертов в соответствии с действующим законодательством.

Ответственный исполнитель Программы осуществляет:

- разработку и внесение изменений в Программу в соответствии с установленными требованиями;

- реализацию Программы и конечные результаты ее реализации;

- подготовку квартальной и годовой отчетности и представляет ее в уполномоченный орган;

- оценку эффективности и результативности реализации Программы;

- подготовку заявки на финансирование мероприятий, предусмотренных Программой;

- уточнение целевых показателей, объем затрат на реализацию мероприятий, сроки их реализации, состав исполнителей на основании документов, подтверждающих объем финансирования;

- анализ хода реализации мероприятий Программы, использования бюджетных средств на основе отчетов исполнителей и участников Программы в целом;

- рассмотрение результатов указанного анализа, принятие корректирующих решений и внесение изменений в мероприятия Программы (при необходимости);

- координацию деятельности участников Программы;

- предоставление информации о ходе реализации Программы;

- организацию информационной и разъяснительной работы, направленной на освещение цели и задач реализуемых мероприятий Программы

Исполнители Программы осуществляют:

- участие в разработке и реализации мероприятий Программы;

- участие в проведении сбора информации о реализации мероприятий Программы на предмет целевого использования средств;

- представление информации о ходе реализации мероприятий Программы;

- представление актов выполненных работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам (договорам) в рамках реализации мероприятий Программы.

При условии выполнения поставленных целей и задач ожидается выполнение следующих результатов:

-приведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения Тутаев в соответствие с нормативными требованиями;

- повышение качества дорожных работ в результате использования новых технологий и материалов;

- своевременное и качественное выполнение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения Тутаев*.*

1. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022 год (1-ый год реализации)** | | | | | |
| Наименование основного мероприятия подпрограммы | Срок реализации | Объем финансирования по мероприятию, руб. | | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат мероприятия |
| Задача 1: | *Дорожная деятельность в отношении дорожной сети городского поселения Тутаев* | | | | | |
| Наименование основного мероприятия  1. Обеспечение безопасности дорожного движения | 2022 | бюджет поселения | 4 369 125 | МКУ «УКСТ ТМР» |  |
| бюджет района | - |
| областной бюджет | - |
| федеральный бюджет | - |
| итого по бюджету мероприятия | 4 369 125 |
| *внебюджетные источники* | - |
| *итого по мероприятию* | 4 369 125 |
| 2. Обеспечение деятельности учреждения по содержанию дорог города Тутаева | 2022 | бюджет поселения | 11 996 984 | МКУ «УКСТ ТМР» |  |
| бюджет района | - |
| областной бюджет | - |
| федеральный бюджет | - |
| итого по бюджету мероприятия | 11 996 984 |
| *внебюджетные источники* | - |
| *итого по мероприятию* | 11 996 984 |
| 3. Содержание улично – дорожной сети левобережной части города Тутаев | 2022 | бюджет поселения | 7 000 000 | МКУ «УКСТ ТМР» |  |
| бюджет района | - |
| областной бюджет | - |
| федеральный бюджет | - |
| итого по бюджету мероприятия | 7 000 000 |
| *внебюджетные источники* | - |
| *итого по мероприятию* | 7 000 000 |
| 4. Ямочный ремонт дорог (а/д Молявино | 2022 | бюджет поселения | 2 982 944 | МКУ «УКСТ ТМР» |  |
| бюджет района | - |
| областной бюджет | - |
| федеральный бюджет | - |
| итого по бюджету мероприятия | 2 982 944 |
| *внебюджетные источники* | - |
| *итого по мероприятию* | 2 982 944 |
| 5. ПСД, геодезия | 2022 | бюджет поселения | 2 022 783 | МКУ «ЦКО» ТМР |  |
| бюджет района | - |
| областной бюджет | - |
| федеральный бюджет | - |
| итого по бюджету мероприятия | 2 022 783 |
| *внебюджетные источники* | - |
| *итого по мероприятию* | 2 022 783 |
| 6 . Лабораторное обследование дорожных покрытий | 2022 | бюджет поселения | 364 187 | МКУ «ЦКО» ТМР |  |
| бюджет района | - |
| областной бюджет | - |
| федеральный бюджет | - |
| итого по бюджету мероприятия | 364 187 |
| *внебюджетные источники* | - |
| *итого по мероприятию* | 364 187 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 . Приобретение навесного оборудования | 2022 | бюджет поселения | 488 000 | МКУ «ЦКО» ТМР |  |
| бюджет района | - |
| областной бюджет | - |
| федеральный бюджет | - |
| итого по бюджету мероприятия | 488 000 |
| *внебюджетные источники* | - |
|  | *итого по мероприятию* | 488 000 |
| 8.Ремонт городских дорог субсидия, в том числе: | 2022 | бюджет поселения | 731 700,00 | МКУ «ЦКО» ТМР |  |
| бюджет района | - |
| областной бюджет | 13 901 864,00 |
| федеральный бюджет | - |
| итого по бюджету мероприятия | 14 633 564,00 |
| *внебюджетные источники* | - |
| *итого по мероприятию* | 14 633 564,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ремонт дорожного покрытия ул. Ярославская на участке от ул. Пролетарская до ул. В. Набережная в г. Тутаев | 2022 | бюджет поселения | 451 251,42 | МКУ «ЦКО» ТМР |  |
| бюджет района | - |
| областной бюджет | 8 573 776,98 |
| федеральный бюджет | - |
| итого по бюджету мероприятия | 9 025 028,40 |
| *внебюджетные источники* | - |
| *итого по мероприятию* | 9 567 991,20 |
| - ямочный ремонт | 2022 | бюджет поселения | 280 448,58 | МКУ «ЦКО» ТМР |  |
| бюджет района | - |
| областной бюджет | 5 328 087,02 |
| федеральный бюджет | - |
| итого по бюджету мероприятия | 5 608 535,60 |
| *внебюджетные источники* | - |
| *итого по мероприятию* | 5 608 535,60 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. Субсидия на ремонт проездов к социальным объектам, в том числе: | 2022 | бюджет поселения | 1 017 030,00 | МКУ «ЦКО» ТМР |  |
| бюджет района | - |
| областной бюджет | 19 070 057,00 |
| федеральный бюджет | - |
| итого по бюджету мероприятия | 20 087 087,00 |
| *внебюджетные источники* | - |
| *итого по мероприятию* | 20 087 087,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ремонт проезда МКР – 9 на участке от ДШИ № 1 до МДОУ д/с № 27 «Цветик – Семицветик» г. Тутаев | 2022 | бюджет поселения | 284 206,61 | МКУ «ЦКО» ТМР |  |
| бюджет района | - |
| областной бюджет | 5 146 427,60 |
| федеральный бюджет | - |
| итого по бюджету мероприятия | 5 430 634,21 |
| *внебюджетные источники* | - |
| *итого по мероприятию* | 5 430 634,21 |
| - ремонт улицы Романовская на участке от ул. П. Шитова до д. № 13 по ул. Романовская в г. Тутаеве | 2022 | бюджет поселения | 732 822,60 | МКУ «ЦКО» ТМР |  |
| бюджет района | - |
| областной бюджет | 13 923 629,40 |
| федеральный бюджет | - |
| итого по бюджету мероприятия | 14 656 452,00 |
| *внебюджетные источники* | - |
| *итого по мероприятию* | 14 656 452,00 |
| 10. Субсидия на ремонт дорожного покрытия ул. Толбухина в левобережной части г. Тутаев Ярославской области | 2022 | бюджет поселения | 3 016 000,0 | МКУ «ЦКО» ТМР |  |
| бюджет района | - |
| областной бюджет | 57 300 000,0 |
| федеральный бюджет | - |
| итого по бюджету мероприятия | 60 316 000,0 |
| *внебюджетные источники* | - |
| *итого по мероприятию* | 60 316 000,0 |
| Задача 2: | *Федеральный проект «Дорожная сеть».* | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия  1 Ремонт улиц по НП БКД, в том числе | 2022 | бюджет поселения | 5 556 000,00 | МКУ «ЦКО» ТМР |  |
| бюджет района | - |
| областной бюджет | 53 800 000,00 |
| федеральный бюджет | - |
| итого по бюджету мероприятия | 59 356 000,00 |
| *внебюджетные источники* | - |
| *итого по мероприятию* | 59 356 000,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ремонт дорожного покрытия ул. Моторостроителей (участок от пр-та 50-летия Победы до ул. Советская) | 2022 | бюджет поселения | 3 958 842,86 | МКУ «ЦКО» ТМР |  |
| бюджет района | - |
| областной бюджет | 38 334 367,46 |
| федеральный бюджет | - |
| итого по бюджету мероприятия | 42 293 210,32 |
| *внебюджетные источники* | - |
| *итого по мероприятию* | 42 293 210,32 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ремонт дорожного покрытия ул. Соборная (на участке от ул. П. Шитова до ул. Ярославская) | 2022 | бюджет поселения | 1 597 157,14 | МКУ «ЦКО» ТМР |  |
| бюджет района | - |
| областной бюджет | 15 465 632,54 |
| федеральный бюджет | - |
| итого по бюджету мероприятия | 17 062 789,68 |
| *внебюджетные источники* | - |
| *итого по мероприятию* | 17 062 789,68 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
| **2023 год (2-ой год реализации)** | | | | | | |
| Наименование основного мероприятия подпрограммы | Срок реализации | Объем финансирования по мероприятию, руб. | | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат мероприятия | |
| Задача 1: | *Дорожная деятельность в отношении дорожной сети городского поселения Тутаев* | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Наименование основного мероприятия  1. Содержание светофоров | 2023 | бюджет поселения | 1 800 000 | МКУ «УКСТ ТМР» |  | | бюджет района | - | | областной бюджет | - | | федеральный бюджет | - | | итого по бюджету мероприятия | 1 800 000 | | *внебюджетные источники* | - | | *итого по мероприятию* | 1 800 000 | | Наименование основного мероприятия  2. Обеспечение деятельности учреждения по содержанию дорог города Тутаева | 2023 | бюджет поселения | 26 155330 | МКУ «УКСТ ТМР» |  | | бюджет района | - | | областной бюджет | - | | федеральный бюджет | - | | итого по бюджету мероприятия | 26 155 330 | | *внебюджетные источники* | - | | *итого по мероприятию* | 26 155 330 | | Наименование основного мероприятия  3.Содержание улично – дорожной сети левобережной части города Тутаев | 2023 | бюджет поселения | 7 500 000 | МКУ «УКСТ ТМР» |  | | бюджет района | - | | областной бюджет | - | | федеральный бюджет | - | | итого по бюджету мероприятия | 7 500 000 | | *внебюджетные источники* | - | | *итого по мероприятию* | 7 500 000 | | Наименование основного мероприятия  4. Ямочный ремонт (резерв) | 2023 | бюджет поселения | 400 000 | МКУ «УКСТ ТМР» |  | | бюджет района | - | | областной бюджет | - | | федеральный бюджет | - | | итого по бюджету мероприятия | 400 000 | | *внебюджетные источники* | - | | *итого по мероприятию* | 400 000 | | Наименование основного мероприятия  5. ПСД, геодезия | 2023 | бюджет поселения | - | МКУ «ЦКО» ТМР |  | | бюджет района | - | | областной бюджет | - | | федеральный бюджет | - | | итого по бюджету мероприятия | - | | *внебюджетные источники* | - | | *итого по мероприятию* | - | | Наименование основного мероприятия  6. Лабораторное обследование дорожных покрытий | 2023 | бюджет поселения | - | МКУ «ЦКО» ТМР |  | | бюджет района | - | | областной бюджет | - | | федеральный бюджет | - | | итого по бюджету мероприятия | - | | *внебюджетные источники* | - | | *итого по мероприятию* | - |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Наименование основного мероприятия  7. Ремонт городских дорог субсидия | 2023 | бюджет поселения | 731 700 | МКУ «ЦКО» ТМР |  | | бюджет района | - | | областной бюджет | 13 901 864 | | федеральный бюджет | - | | итого по бюджету мероприятия | 14 633 564 | | *внебюджетные источники* | - | | *итого по мероприятию* | 14 633 564 | | Наименование основного мероприятия  8. Субсидия на ремонт проездов к социальным объектам, в т.ч.  - ремонт ул. Терешковой | 2023 | бюджет поселения | 1 004 000 | МКУ «ЦКО» ТМР |  | | бюджет района | - | | областной бюджет | 19 070 057 | | федеральный бюджет | - | | итого по бюджету мероприятия | 20 074 057 | | *внебюджетные источники* | - | | *итого по мероприятию* | 20 074 057 |  |  |  | | --- | --- | | Задача 2: | *Федеральный проект «Дорожная сеть».* |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Наименование основного мероприятия  Ремонт улиц по НП БКД, в т.ч.  - ремонт ул. Р. Люксембург;  - ремонт ул. Донская | 2023 | бюджет поселения | 4 445 000 | МКУ «ЦКО» ТМР |  | | бюджет района | - | | областной бюджет | 40 000 000 | | федеральный бюджет | - | | итого по бюджету мероприятия | 44 445 000 | | *внебюджетные источники* | - | | *итого по мероприятию* | 44 445 000 | | | | | | | | |
| **2024 год (3 год реализации)** | | | | | | |
| Наименование основного мероприятия подпрограммы | Срок реализации | Объем финансирования по мероприятию, руб. | Ответственный исполнитель | | | Ожидаемый результат мероприятия |
| Задача 1: | *Дорожная деятельность в отношении дорожной сети городского поселения Тутаев* | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Наименование основного мероприятия  1. Содержание светофоров | 2024 | бюджет поселения | 2 000 000 | МКУ «УКСТ ТМР» |  | | бюджет района | - | | областной бюджет | - | | федеральный бюджет | - | | итого по бюджету мероприятия | 2 000 000 | | *внебюджетные источники* | - | | *итого по мероприятию* | 2 000 000 | | Наименование основного мероприятия  2 . Обеспечение деятельности учреждения по содержанию дорог города Тутаева | 2024 | бюджет поселения | 26 225080 | МКУ «УКСТ ТМР» |  | | бюджет района | - | | областной бюджет | - | | федеральный бюджет | - | | итого по бюджету мероприятия | 26 225 080 | | *внебюджетные источники* | - | | *итого по мероприятию* | 26 225 080 | | Наименование основного мероприятия  3. Содержание улично – дорожной сети левобережной части города Тутаева | 2024 | бюджет поселения | 8 000 000 | МКУ «УКСТ ТМР» |  | | бюджет района | - | | областной бюджет | - | | федеральный бюджет | - | | итого по бюджету мероприятия | 8 000 000 | | *внебюджетные источники* | - | | *итого по мероприятию* | 8 000 000 | | Наименование основного мероприятия  4. Ямочный ремонт (резерв) | 2024 | бюджет поселения | 400 000 | МКУ «УКСТ ТМР» |  | | бюджет района | - | | областной бюджет | - | | федеральный бюджет | - | | итого по бюджету мероприятия | 400 000 | | *внебюджетные источники* | - | | *итого по мероприятию* | 400 000 | | Наименование основного мероприятия  5. ПСД, геодезия | 2024 | бюджет поселения | - | МКУ «ЦКО» ТМР |  | | бюджет района | - | | областной бюджет | - | | федеральный бюджет | - | | итого по бюджету мероприятия | - | | *внебюджетные источники* | - | | *итого по мероприятию* | - | | Наименование основного мероприятия  6. Лабораторное обследование дорожных покрытий | 2024 | бюджет поселения | - | МКУ «ЦКО» ТМР |  | | бюджет района | - | | областной бюджет | - | | федеральный бюджет | - | | итого по бюджету мероприятия | - | | *внебюджетные источники* | - | | *итого по мероприятию* | - |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Наименование основного мероприятия  7. Ремонт городских дорог субсидия | 2024 | бюджет поселения | 731 700 | МКУ «ЦКО» ТМР |  | | бюджет района | - | | областной бюджет | 13 901 864 | | федеральный бюджет | - | | итого по бюджету мероприятия | 14 633 564 | | *внебюджетные источники* | - | | *итого по мероприятию* | 14 633 564 | | Наименование основного мероприятия  8. Субсидия на ремонт проездов к социальным объектам | 2024 | бюджет поселения | 1 004 000 | МКУ «ЦКО» ТМР |  | | бюджет района | - | | областной бюджет | 19 070 057 | | федеральный бюджет | - | | итого по бюджету мероприятия | 20 074 057 | | *внебюджетные источники* | - | | *итого по мероприятию* | 20 074 057 |  |  |  | | --- | --- | | Задача 2: | *Федеральный проект «Дорожная сеть».* |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Наименование основного мероприятия  1. Ремонт улиц по НП БКД | 2024 | бюджет поселения | 4 445 000 | МКУ «ЦКО» ТМР |  | | бюджет района | - | | областной бюджет | 40 000 000 | | федеральный бюджет | - | | итого по бюджету мероприятия | 44 445 000 | | *внебюджетные источники* | - | | *итого по мероприятию* | 44 445 000 |  |  | | --- | |  | | | | | | | | |