# Общая информация о социально-экономическом положении Тутаевского муниципального района

***Общая характеристика района***

Общая площадь – 1451,4 кв. км.

Численность района в 2021 году составила 54 817 человек.

Район граничит с Даниловским, Ярославским, Большесельским, Рыбинским и Пошехонским муниципальными районами. На территории района расположены 272 сельских населенных пункта. В состав района входят четыре сельских поселения (Чебаковское, Константиновское, Артемьевское и Левобережное) и городское поселение Тутаев. Центр района – город Тутаев (Романов-Борисоглебск) расположен по обоим берегам реки Волга, имеет статус исторического города. Правобережье – на дороге федерального значения. Город доступен для автомобильного, речного и железнодорожного транспорта.

На 1 января 2022 года на территории Тутаевского муниципального района зарегистрировано 858 организаций.

Среднесписочная численность работниковна предприятиях района(без субъектов малого предпринимательства и без организаций,
средняя численность работников которых не превышает 15 человек) составила в 2021 году 8694 чел., среднемесячная заработная плата за 2021 год – 35507 руб.

На 31.12.2021 уровень регистрируемой безработицы составил 2,19%.

***Промышленность***. На территории Тутаевского района зарегистрировано 170 промышленных организаций. Промышленность в Тутаевском муниципальном районе представлена обрабатывающим производством, производством и распределением электроэнергии, газа и воды.

Наиболее крупным предприятием на территории города является ПАО «Тутаевский моторный завод» (машиностроение: изготовление двигателей, коробок передач и т.п.). В настоящее время промышленность района представлена следующими основными предприятиями:

- ПАО «ТМЗ»;

- ООО «Феникс» - литейное производство и металлообработка;

- ООО «Партстрейд» - металлообработка;

- ЗАО «Метиз» - изготовление крепежей и метизов;

- ООО «Промышленные силовые машины» - производство дизельных электростанций;

- ООО «Сааргумми-Русланд» - производство прочих резиновых изделий;

- ООО «Европейские подъемные машины» - производство подъёмно-транспортного оборудования;

- ООО «Маяк» - деревообработка;

- ООО «ТД «Кант» - производство спецодежды;

- ООО «Русская дубрава» - деревообработка;

- ООО «КДК» - деревообработка;

- ООО «Италмас» - производство металлических изделий, колоколитейное производство;

- ООО «Романовский продукт» - пивоваренная промышленность (пиво, квас);

- ООО «Компания Дизель» - производство дизельных электростанций;

- ООО «Поли Пак» - производство резиновых и пластмассовых изделий и др.

***Сельское хозяйство***. Одной из важнейших отраслей экономики Тутаевского района является сельское хозяйство. В районе функционируют 10 сельскохозяйственных предприятий, 1 сельскохозяйственный кооператив и 15 крестьянских (фермерских) хозяйств.

Наиболее крупные сельскохозяйственные предприятия:

- ООО ПФ «Романовская»;

- СПК «Богдановка»;

- СПК «Приволжье»;

- ООО «Романовское».

Два из которых являются племенными хозяйствами: СПК «Приволжье» - по разведению крупного рогатого скота Ярославской породы; ООО «Романовское» - по разведению овец романовской породы.

***Дорожное хозяйство***. По территории района проходят:

- автомобильные дороги: федеральная автомагистраль М8 «Холмогоры» Москва – Ярославль – Архангельск, Ярославль – Рыбинск, Тутаев – Шопша, Ярославль – Тутаев (левый берег) – Рыбинск.

- железные дороги: Тутаев – Чебаково.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории района составляет 583,5 км, из них:

 - автодорог, находящихся в муниципальной собственности района – 267,5 км; не соответствуют нормативным требованиям – 214,1 км;

 - автодорог, находящихся в собственности поселений – 316 км, не соответствуют нормативным требованиям – 217,3 км.

***Жилищное строительство***. Общая площадь жилого фонда на 01.01.2022 составила 1581,39 тыс. кв. метров. На конец 2021 года на территории района расположен 571 многоквартирный жилой дом.

***Газификация.*** В Тутаевском муниципальном районе в настоящее время газифицировано 19 населенных пунктов. Ведется проектирование межпоселкового газопровода, который обеспечит природным газом 4 населенных пункта. Успешно реализуется программа «Догазификация».

***Образование***. Система образования Тутаевского района состоит из 46 образовательных учреждений, в том числе:

- 17 дошкольных образовательных учреждений;

- 22 общеобразовательных учреждения, в том числе 1 частное – Православная школа;

- 2 учреждения дополнительного образования;

- 2 спортивные школы;

- 1 учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогическом, медико-социальном сопровождении, Центр психолого-педагогической, медико-социальной помощи «Стимул»;

- 1 учреждение дополнительного профессионального образования «Информационно – образовательный центр»;

- 1 учреждение «Центр обслуживания образовательных учреждений».

Число обучающихся в общеобразовательных учреждениях – 6247 чел. Для своевременной доставки детей к месту обучения по 12 маршрутам задействованы 11 автобусов. Обеспечивается подвоз 712 обучающихся. В первую смену обучается 96,2 % детей.

На 01.01.2022 дети в возрасте от 3 до 7 лет обеспечены детскими садами в полном объеме. Всего в дошкольных образовательных учреждениях – 2785 чел.

***Здравоохранение***. Лечебно-диагностическим и организационно-методическим центром здравоохранения Тутаевского муниципального района является ГБУЗ ЯО "Тутаевская ЦРБ". Структура ГБУЗ ЯО "Тутаевская ЦРБ":

- отделение сестринского ухода – 1 (40 коек);

- поликлиники – 4;

- врачебные амбулатории – 3;

- фельдшерско-акушерские пункты – 18;

- отделение скорой медицинской помощи – 6 бригад;

- круглосуточный стационар – 1 (177 коек, из них 60 в резерве);

- дневной стационар – 4 (111 коек).

***Культура***. Отрасль «Культура» Тутаевского муниципального района представлена 5 муниципальными бюджетными нового типа учреждениями культуры и 1 казенным учреждением культуры. В структуру отрасли входят 49 структурных единиц: 18 сельских Домов культуры, 17 сельских библиотек.

***Физическая культура и спорт***. На территории Тутаевского муниципального района расположено 2 спортивные школы, 1 детско-юношеская спортивная школа. Всего функционирует 99 спортивных сооружений, из них: 1 стадион с трибунами на 1500 мест, 1 плавательный бассейн, зал единоборств, 24 спортивных зала, 43 плоскостных спортивных сооружения, 2 тира, лыжная база и 18 других спортивных сооружений (зал бокса, тренажерные залы, фитнес залы, зал дартс, шахматные клубы, зал армейского рукопашного боя, зал тяжелой атлетики), 1 скейт-площадка.

***Туризм.*** Тутаевский район активно развивает сферу туризма.

В 2021 году г. Тутаев принял 222,9 тыс. чел., что на 31% больше чем в 2020 году.

На территории ТМР действует:

- 7 классифицированных КСР;

- 17 частных и муниципальных музеев;

- 2 объекта сельского туризма;

- 4 объекта промышленного туризма;

- 7 мест общественного питания, пользующихся спросом у туристов;

- 7 компаний, оказывающих туристические услуги.

На территории ТМР ежегодно проходят 2 брендовых событийных фестиваля: "Романовская овца – золотое руно России", Фестиваль колокольных звонов "Перед Спасом".

ПРОЕКТ

**Комплексный план развития территории Тутаевского муниципального района**

# I.ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

## 1. Промышленность

*Общая информация:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатель**1 | **на 01.01.2022** |
| 1. | Число зарегистрированных организаций промышленных видов деятельности (по данным Ярославльстата на конец года, следующего за отчетным) | **152 ед.** (на 01.10.2021) |
| 2. | Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) предприятий промышленного производства муниципального образования (без субъектов малого предпринимательства)1 | **2617 чел.**(на 01.10.2021) |
| 3. | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по фактическим видам экономической деятельности предприятиями промышленного производства МО (без субъектов малого предпринимательства)1 | **6175,8 млн. руб.** (за 9 мес. 2021г.) |
| 4. | Инвестиции в основной капитал по организациям (без субъектов малого предпринимательства и без учета объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) | **1212,149 млн. руб.**  (за 9 мес. 2021г.) |

1 На основании данных Ярославльстата.

## Инвестиционные проекты в промышленности

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование инвестиционного проекта** | **Инвестор**  | **Срок реализации проекта** | **Объем инвестиций, млн. рублей** | **Количество созданных рабочих мест, единиц** | **Меры поддержки проектов** |
| 1. | Производство крепежных изделий и запасных частей для многоцелевого тягача легко бронированного (МТ-ЛБ) | ООО «СПТК АрмТТ» | 2019-2027 | 94,9 | 64 | резидент ТОСЭР (налоговые льготы) |
| 2. | Производство ленты упаковочной полипропиленовой | ООО «ЗАВОД ВОЛГА ПОЛИМЕР» | 2019-2027 | 67,9 | 61 | резидент ТОСЭР (налоговые льготы) |
| 3. | Строительство завода по производству автономных альтернативных источников энергоснабжения | ООО "Передовая энергетика" | 2019-2027 | 160,9 | 71 | резидент ТОСЭР (налоговые льготы) |
| 4. | Фабрика по производству мороженого | ООО "Айсберри ФМ" | 2019-2027 | 2228,7 | 955 | резидент ТОСЭР (налоговые льготы), предоставление земельного участка на льготных условиях по Закону ЯО "14-З |
| 5. | Организация производства блочно-комплектных электростанций большой мощности | ООО "ПСМ Прайм" | 2019-2027 | 178,2 | 44 | резидент ТОСЭР (налоговые льготы), льготный займ от ФРМ,предоставление земельного участка на льготных условиях по Закону ЯО "14-З |
| 6. | Организация производства тяжелых двигателей  | ООО «КАМАЗ ВЕЙЧАЙ» | 2019-2027 | 416,35 | 144 | резидент ТОСЭР (налоговые льготы) |
| 7. | Строительство картонно-полиграфического комбината | ООО "ПО "Романовский Печатник" | 2020-2027 | 3190,53 | 839 | резидент ТОСЭР (налоговые льготы) |
| 8. | Строительство БИО-инжинирингового центра "МИСКАНТУС"  | ООО "БИЦ "МИСКАНТУС" | 2020-2027 | 846,87 | 125 | резидент ТОСЭР (налоговые льготы) |
| 9. | Производство геосинтетических материалов | ООО "ПРОФИНТЕХ" | 2020-2027 | 50,8 | 27 | резидент ТОСЭР (налоговые льготы) |
| 10. | Организация производства лущильного оборудования для деревообработки, а также пресс-форм и элементов теплого оборудования | ООО "ИНСТРУМЕНТ СТАНКИ ОСНАСТКА" | 2020-2027 | 376,6 | 85 | резидент ТОСЭР (налоговые льготы) |
| 11. | Создание пенько-перерабатывающего предприятия | ООО "СМАРТХЕМП" | 2020-2027 | 1481,26 | 50 | резидент ТОСЭР (налоговые льготы) |
| 12. | Организация швейного производства на территории опережающего развития в г. Тутаев, Ярославской области | ООО "Феникс +" | 2019-2027 | 23,5 | 50 | резидент ТОСЭР (налоговые льготы) |

## 2. Сельское хозяйство

*Общая информация:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатель** | **На 01.01.2022** |
| 1. | Индекс производства продукции сельского хозяйства | 96,4 |
| 2. | Объем производства продукции животноводства, млн. руб. | 989,6 |
| 3. | Объем производства продукции растениеводства, млн. руб. | 24,0 |
| 4. | Количество хозяйств всех категорий | 3627 |
| 4.1. | в том числе КФХ и ЛПХ | 3616 |
| 5. | Общая площадь земель с/х назначения | 45206 |
| 5.1. | в том числе пашня | 34563 |
| 5.1.1. | из них используемая пашня | 15800 |
| 6. | Средняя численность работников сельскохозяйственных организаций (без субъектов МП) | 412 |

| **№****п/п** | **Мероприятие** | **Проблема***(краткое описание ситуации)* | **Ожидаемый результат** | **Социально-экономический эффект** | **Показатель** | **Условия реализации мероприятия** *(необходимые ресурсы, наличие ПСД, нормативно-правовое регулирование)* | **Взаимосвязь с утвержденными документами** | **Срок реализации,****контрольные точки** | **Ответственный** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. Продвижение локальной продукции |
| 2.1.1 | Организация рынков сбыта сельскохозяйственной продукции (проведение ярмарок) | Недостаточный рынок сбыта локальной продукции~~.~~ | Стимулирование покупательского спроса, продвижение локальных брендов; увеличение прибыли сельскохозяйственных производителей | Увеличение прибыли, увеличение налоговых отчислений в бюджет  | Проведение ярмарок, 21 шт. | Наличие специализированных площадок; план проведения ярмарок на территории муниципальных районов м городских округов Ярославской области | Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в Тутаевском муниципальном районе» | 2022-2027 | Администрация Тутаевского муниципального района |
| 2.1.2 | Прием продукции собственного производства от ЛПХ (СНТ) | Недостаточный рынок сбыта сельскохозяйственной продукции | Сбыт излишне произведенной продукции | Увеличение доходности (благосостояния) населения | Рост сбыта продукции на 10% | Создание (организация) площадки (помещения) для осуществления приема излишне произведенной продукции | Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в Тутаевском муниципальном районе» | 2022-2027 | Администрация Тутаевского муниципального района |

## 3. Малое и среднее предпринимательство

*Общая информация:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатель** | **на 01.01.2022** |
| 1. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, ед. | 46 |
| 2. | Число индивидуальных предпринимателей всего/на 10 тыс. чел. населения | 178 |
| 3. | Число самозанятых, человек | 351 (на 01.01.2021) |
| 4. | Количество объектов имущества, включенных в соответствующий Перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства, в отчетном периоде (с 1 января текущего года)  | 52 |
| 5. | Количество объектов муниципального имущества, соответствующих требованиям статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и не включенных в Перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства  | 17 |

| **№****п/п** | **Мероприятие** | **Проблема***(краткое описание ситуации)* | **Ожидаемый результат** | **Социально-экономический эффект** | **Показатель** | **Условия реализации мероприятия** *(необходимые ресурсы, наличие ПСД, нормативно-правовое регулирование)* | **Взаимосвязь с утвержденными документами** | **Срок реализации,****контрольные точки** | **Ответственный** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 3.1.3 | Проведение Координационного совета по малому ми среднему предпринимательству и содействию развития конкуренции в ТМР | Недостаточная осведомленность субъектов малого и среднего предпринимательства по различным вопросам предпринимательской деятельности | Предоставление консультаций в целях содействия развитию предпринимательской деятельности | Повышение правовой культуры субъектов малого и среднего предпринимательства | Рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства на 10% | Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Проведение Координационного совета по малому и среднему предпринимательству и содействию развития конкуренции в Тутаевском муниципальном районе | Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства городского поселения Тутаев» | 2022-2027 | Администрация Тутаевского муниципального района |

## 4. Развитие туризма

*Общая информация:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатель** | **на 01.01.2022** |
| 1. | Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, тыс. чел. | 5,7 (за 2021 год) |
| 2. | Количество туристических объектов (коллективные средства размещения и объекты показа), единиц | 37 |
| 3. | Доля классифицированных средств размещения от общего количества средств размещения, подлежащих обязательной классификации, %  | 60% |

| **№****п/п** | **Мероприятие** | **Проблема***(краткое описание ситуации)* | **Ожидаемый результат** | **Социально-экономический эффект** | **Показатель** | **Условия реализации мероприятия** *(необходимые ресурсы, наличие ПСД, нормативно-правовое регулирование)* | **Взаимосвязь с утвержденными документами** | **Срок реализации,****контрольные точки** | **Ответственный** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. Реализация инвестиционных проектов |
| 4.1.1 | Организация частного клуба конных прогулок и контактного зоопарка | Потребность в увеличении туристического потока | Создание нового объекта туриндустрии | Повышение узнаваемости района, развитие предпринимательской деятельности в сфере туризма, популяризация туристического потенциала района | Создание 10 рабочих мест | Включение объекта в межмуниципальные туристические маршруты | Муниципальная программа «Развитие культуры, туризма и молодежной политики Тутаевского муниципального района» | 2027 | МУ «Центр культуры и туризма «Романов-Борисоглебск», Администрация Тутаевского муниципального района |
| 4.2. Развитие инфраструктуры для привлечения туристов |
| 4.2.1 | Строительство канатной дороги через р. Волга в г. Тутаеве | Отсутствие возможности у туристов, посетивших правый берег города, осмотреть достопримечательности левого берега | Создание нового туристического объекта, увеличение числа посещений объектов туристического показа. | Увеличение туристического потока | Рост числа туристов, посетивших левый берег, на 20%  | В 2019 году с Минкультом России заключено соглашение о реализации проекта и выделении средств. | Муниципальная программа «Развитие культуры, туризма и молодежной политики Тутаевского муниципального района» | 2024 | Администрация Тутаевского муниципального района |
| 4.3. Реализация мероприятий по увеличению туристического потока |
| 4.3.1 | Разработка новых туристических маршрутов по городу: «Романов старообрядческий», турмаршрута по левому берегу, включающего частные музеи города. Ребрендинг уже существующих маршрутов «В гости к Царской овце», «Тутаев кинематографический», «Колесим по городу». | Потребность в увеличении туристического потока, необходимость привлечения туристов на левый берег г. Тутаева | Рост туристического потока | Развитие предпринимательской деятельности в сфере туризма, популяризация туристического потенциала района. | Увеличение времени прибывания туристов на территории района на 15% | Соглашения/договоры о сотрудничестве с частными музеями города.Обучение кадров. | Дорожная карта по развитию туризма на территории Тутаевского муниципального района | 2022-2023 | МУ «Центр культуры и туризма «Романов-Борисоглебск», Администрация Тутаевского муниципального района |
| 4.3.2. | Проведение фестиваля колокольных звонов «Перед Спасом» и 3-го арт-фестиваля «Романовские каникулы» в новом формате. | Недостаточная эффективность реализации идей и концепций праздников. | Рост туристического потока | Социально-экономическое развитие левого берега г. Тутаева | Увеличение числа туристов, посетивших фестивали на 10% | Команда специалистов по организации, планированию мероприятий.Режиссер фестивалей.Должное софинансирование. | Дорожная карта по развитию туризма на территории Тутаевского муниципального района | 2022 | МУ «Центр культуры и туризма «Романов-Борисоглебск», Администрация Тутаевского муниципального района |
| 4.3.3. | Развитие выездного туризма (разработка путевых автобусных экскурсий  по маршрутам  Тутаев - Суздаль, Тутаев - Переславль, Тутаев - Кострома.) | Потребность среди населения района в автобусных турах выходного дня | Запуск туристических туров для жителей района | Привлечение внебюджетных средств в МУ «Центр культуры и туризма «Романов-Борисоглебск», рост удовлетворенности населения | Открытие 3 маршрутов | Послабление санитарно - эпидемиологичестких органичений.Обучение кадровСтабилизация цен на ГСМ. | Дорожная карта по развитию туризма на территории Тутаевского муниципального района | 2022 | МУ «Центр культуры и туризма «Романов-Борисоглебск» |
| 4.3.4. | Участие в Международных туристических выставках «Отдых», «Интурмаркет» г. Москва и Всероссийских туристких премиях «Турмаршрут года», «Лучшее туристское событие», «Лучший туристский сувенир». | Потребность в увеличении туристического потока | Наращивание клиентской базы, установление партнерских взаимоотношений с новыми туристическими компаниями | Рост туристического потока, повышение узнаваемости бренда г. Тутаева и Тутаевского муниципального района | Участие в 12 мероприятиях. | Послабление санитарно - эпидемиологичестких органичений. Необходимое финансирование | Дорожная карта по развитию туризма на территории Тутаевского муниципального района | 2022-2027 (не менее 2 ежегодно) | МУ «Центр культуры и туризма «Романов-Борисоглебск» |

# II. РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ

## 1. Жилищная сфера

*Общая информация:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатель** | **на 01.01.2022** |
| 1 | Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. метров общей площади | 26,2(за 2021 год) |
| 2 | Число многоквартирных домов | 940 |
| 3 | Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, %  | 70,4 |
| 4 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, кв. метров | 28,2 |
| 5 | Общая площадь жилых помещений в аварийном и ветхом жилищном фонде  | 3727,77 |
| 6 | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, кв. м | 319550,0 |
| 7 | Площадь земельных участков, представленных для строительства объектов жилищного строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционах) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию в течение 3 лет, кв. метров | 290300,0 |

| **№****п/п** | **Мероприятие** | **Проблема***(краткое описание ситуации)* | **Ожидаемый результат** | **Социально-экономический эффект** | **Показатель** | **Условия реализации мероприятия** *(необходимые ресурсы, наличие ПСД, нормативно-правовое регулирование)* | **Взаимосвязь с утвержденными документами** | **Срок реализации,****контрольные точки** | **Ответственный** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Сокращение фонда аварийного жилья |
| 1.1.1. | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Тутаевского муниципального района | Необходимость расселения граждан из аварийного жилищного фонда  | Сокращение аварийного жилищного фонда | Повышение уровня жизни населения, сокращение расходов местного бюджета на содержание аварийного жилья | Переселение 90 семей, расселение 3727,77 кв. м аварийного жилья | Выделение финансирования в местном бюджете и получение финансирования из областного и федерального бюджетов. ПСД не требуется. | Региональная адресная программа по переселению из аварийного жилищного фонда Ярославской области, Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда городского поселения Тутаев»  | 2023-2027 | Администрация Тутаевского муниципального района |
| 1.2. Капитальный ремонт многоквартирных домов |
| 1.2.1 | Ремонт многоквартирных домов на территории Тутаевского муниципального района | Необходимость проведения ремонтных работ | 1.Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;2. ремонт, замену, модернизацию лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений;3. ремонт крыши;4. ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;5. ремонт фасада;6. ремонт фундамента МКД. | Повышение комфортных условий проживания жителей, увеличения надежности функционирования систем инженерно-технического обеспечения | Капитальный ремонт в 24 многоквартирных домах | Наличие необходимого софинансирования | Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Ярославской области | 2022-2027 (не менее 6 МКД ежегодно) | Администрация Тутаевского муниципального района, МКУ «Центр управления ЖКК ТМР» |
| 1.3. Жилищное строительство |
| 1.3.1 | Рост объема жилищного строительства на территории Тутаевского муниципального района | Недостаточный объем жилых помещений, приходящихся на одного жителя | Увеличение объема ввода жилья | Увеличение обеспеченности населения доступным и комфортным жильем. | Ввод 93 тыс. кв.м  | Соглашение по ежегодным целевым показателям жилищного строительства в 2019-2024 годах на территории Тутаевского муниципального района от 07.09.20218 г. | Национальный проект «Жилье и городская среда» | 2022-2024на 2022 год – 29 тыс. кв.м на 2023 год – 31 тыс. кв.мна 2024 год – 33 тыс. кв.м | Администрация Тутаевского муниципального района |

## 2. Теплоснабжение

*Общая информация:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатель** | **на 01.01.2022** |
| 1. | Удельная величина потребления тепловой энергии, Гкал на 1 кв. метр общей площади | 0,2071/0,2491\* |
| 2. | Количество котельных (источников теплоснабжения населения и организаций-получателей средств из бюджета; без учета ведомственной принадлежности и формы собственности), на конец отчетного периода, ед. | 12/32\*\* |
| 3. | Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, на конец отчетного периода, км | 83,627 |
| 4. | Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, нуждающихся в замене, на конец отчетного периода, км | 58,622 |
| 5. | Заменено тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, с учетом предыдущих периодов по году, км | 1,057 |
| 6.  | Потери тепловой энергии, с учетом предыдущих периодов по году, Гкал | 116843,102 |
| 7. | Общая площадь жилых помещений, на конец отчетного периода, оборудованная отоплением (за исключением печного отопления), тыс. кв. м | 1019,4 |
| 8. | Численность населения, обеспеченного услугой централизованного теплоснабжения", в ед. и % к общей численности МР | 44405/80,49% |
| 9. | Физический износ тепловых и паровых сетей, % | 78 |
| 10. | Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении со степенью износа более 60%, на конец отчетного периода, км | 58,622 |
| 11. | Доля отпускаемой тепловой энергии потребителям по приборам учета, % | 100 |
| 12. | Количество многоквартирных домов МО, оснащенных общедомовыми (коллективными) приборами учета горячей воды | 116 |
| 13. | Общее количество многоквартирных домов МО, подлежащих оснащению общедомовыми (коллективными) приборами учета горячей воды | 116 |
| 14. | Количество многоквартирных домов МО, оснащенных общедомовыми (коллективными) приборами учета тепловой энергии | 135 |
| 15. | Общее количество многоквартирных домов МО, подлежащих оснащению общедомовыми (коллективными) приборами учета тепловой энергии | 135 |

| **№****п/п** | **Мероприятие** | **Проблема***(краткое описание ситуации)* | **Ожидаемый результат** | **Социально-экономический эффект** | **Показатель** | **Условия реализации мероприятия** *(необходимые ресурсы, наличие ПСД, нормативно-правовое регулирование)* | **Взаимосвязь с утвержденными документами** | **Срок реализации,****контрольные точки** | **Ответственный** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. Модернизация и реконструкция объектов |
| 2.1.1 | Тепловые сети левобережной части от центральной котельной г.п. Тутаев - ул.2-я Овражная, ул.Ленина, ул.Осипенко, ул.Толбухина(L=2,3225; Ø=117,9) | Высокий процент износа объектов теплоснабжения | Повышение надежности теплоснабжения, снижение теплопотерь на объектах теплоснабжения, снижение аварийности на сетях теплоснабжения | Снижение социального напряжения, возникающего в связи с некачественным предоставлением коммунальных услуг «отопление» и «горячее водоснабжение». | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях 0,07(шт/км сетей) | ПСД отсутствует | Актуализированная схема теплоснабжения Тутатаевского муниципального района | 2025 | Администрация Тутаевского муниципального района,МКУ «Центр управления ЖКК ТМР» |
| Тепловые сети левобережной части г.п. Тутаев от котельной СХТ, ул. Осипенко, ул. Толбухина(L=0,888; Ø=107,6 (средний)) |
| Замена тепловых сетей левобережной части г.п. Тутаев от котельной ОПХ, ул. Толбухина(L=1,273; Ø=101,1 (средний)) |
| Внутриквартальная теплосеть от перекрестка ул. Дементьева и ул. Моторостроителей до ул. Моторостроителей, д. 49 (от ТК-20/3 до ТК-20/3.1)(L=0,076; Ø=250) |
| Внутриквартальная теплосеть по ул. Романовская у д. №35(L=0,084; Ø=150) |
| Внутриквартальная теплосеть от КСГ-12 до КСГ-12.2 ул. Ярославская, 118 а(L=0,146; Ø=80) |
| Внутриквартальная теплосеть ул. Луначарского, д. 129 до ул. П. Шитова(L=0,172; Ø=108) |
| Магистральная теплосеть по ул. Комсомольская от д. 77 до д. 69 от ТК-15 до ТК-А17.(L=0,149; Ø=400) |
| Внутриквартальная теплосеть по ул. Комсомольская – Луначарского – Пролетарская – Ярославская ПНС(L=0,117/0,458; Ø=273/219) |
| Внутриквартальная теплосеть по ул. Моторостроителей, от ТК-6А.4 до ТК-6А.5 от Стоматологии (круглый) к школе №3(L=0,045; Ø=125) |
| Замена транзитной теплотрассы в техническом подполье жилого дома № 4 по ул. Советской(L=0,131; Ø=150/125) |
| Внутриквартальная теплосеть по ул. Моторостроителей от ТК-20/3.1 до ТК-20/3.2. От ул. Моторостроителей, д. 49 до Моторостроителей, д. 51.(L=0,074; Ø=250) |
| Магистральная теплосеть по ул. Строителей от ТК-3 до ТК-4 от ГК "Автолюбитель - 1" до ГК "Автолюбитель - 2".(L=0,345; Ø=500) |
| Внутриквартальная теплосеть по ул. Комсомольская от ТК13/1 до ТК 13/3 от Комсомольской д. 81 до Комсомольской д. 83.(L=0,118; Ø=200) |
| Внутриквартальной теплотрассы от ТК-18А на магистральной тепловой сети до жилых домов №59,61,63 по ул. Комсомольской(L=0,080; Ø=250) |
| Магистральная теплосеть от УМ-4А до УМ-7 от перекрестка ул. Промышленная до стадиона им. Земского.(L=0,809; Ø=700) |
| Транзитная теплосеть по проспекту 50-летия Победы, в техническом подвале «Пушинка», «Галактика».(L=0,250; Ø=255) |
| Магистральная теплосеть по ул. Советская от ТК-4 до ТК5 от ГК "Автолюбитель - 2" до ул. Советская, д. 34.(L=0,130; Ø=500) |
| Магистральная теплосеть по ул. Советская от ТК-5 до ТК-6 от ул. Советская, д. 34 до ул. Советская, д. 26.(L=0,267; Ø=500)  |
| Магистральная теплосеть по ул. Советская от ТК-6 до ТК-6А ул. Советская, д. 26(L=0,110; Ø=500) |
| Магистральная теплосеть по ул. Советская от ТК-6А до ТК-7 ул. Советская, д. 26 до перекрестка с ул. Моторостроителей(L=0,038; Ø=500). |
| Магистральная теплосеть по ул. Советская от ТК-7 до ТК-А7А от перекрестка с ул. Моторостроителей до ул. Советская, д. 16.(L=0,131; Ø=500) |
| Магистральная теплосеть по ул. Советская от ТК-7А до ТК-А8 от ул. Советская д. 16 до ул. Советская д. 12.(L=0,060; Ø=400) |
| Магистральная теплосеть по ул. Советская от ТК-А8 до ТК-А9 ул. Советская д. 12.(L=0,101; Ø=400) |
| Магистральная теплосеть по ул. Комсомольская от ТК-А10 до ТК-А11 от перекрестка ул. Комсомольская и ул. Советская до ул. Комсомольская, д. 97.(L=0,090; Ø=400) |
| Магистральная теплосеть по ул. Комсомольская от ТК-А11 до ТК-А11А от ул. Комсомольская, д. 97 до ул. Комсомольская, д. 91.(L=0,095; Ø=400) |
| Магистральная теплосеть по ул. Комсомольская от ТК-А11А до ТК-А12 от ул. Комсомольская, д. 91 до ул. Комсомольская, д. 89.(L=0,088; Ø=400) |
| Магистральная теплосеть по ул. Комсомольская от ТК-А12 до ТК-А13 от ул. Комсомольская, д. 89 до ул. Комсомольская, д. 83.(L=0,082; Ø=400) |
| Магистральная теплосеть по ул. Комсомольская от ТК-А13 до ТК-А14 ул. Комсомольская, д. 81.(L=0,084; Ø=400) |
| Магистральная теплосеть по ул. Комсомольская от ТК-А14 до ТК-А14А от ул. Комсомольская, д. 81 до пр-кт 50-летия Победы, д. 4.(L=0,038; Ø=400) |
| Магистральная теплосеть по ул. Комсомольская от ТК-А14А до ТК-А15 от пр-кт 50-летия Победы, д. 4 до ул. Комсомольская, д. 77.(L=0,245; Ø=400) |
| Магистральная теплосеть по ул. Комсомольская от ТК-А15 до ТК-А16 от ул. Комсомольская, д. 77 до ул. Комсомольская, д. 69.(L=0,063; Ø=400) |
| Магистральная теплосеть по ул. Комсомольская от ТК-А16 до ТК-А17 от ул. Комсомольская, д. 69 до СК "Старт".(L=0,086; Ø=400) |
| Внутриквартальная теплосеть от ул. Романовская, д. 13 до ул. Ярославская, д. 36А от ТК9/10 до ТК9/9.11.(L=0,048; Ø=89) |
| Внутриквартальная теплосеть по ул. Советская – Моторостроителей от ТК-6 до ТК А6.1 от ул. Советская, д. 28 до парка на ул. Советская(L=0,175; Ø=350) |
| Внутриквартальная теплосеть по ул. Советская – Моторостроителей от ТК-А6.2 до ТК- А6.3 ул. Моторостроителей, д. 83.(L=0,207; Ø=200) |
| Внутриквартальная теплосеть по ул. Комсомольская от ТК-20 до ТК -20.4 от перекрестка ул. Дементьева и ул. Комсомольская до ул. Пролетарская, д. 35(L=0,253; Ø=150) |
| Магистральный трубопровод Ду 700 мм тепловой сети с запорной арматурой по территории Районной котельной г. Тутаева(L=0,024; Ø=700) |
|  тепловые камеры ТК-6, ТК-20/3, ТК-5, ТК-10/9 с установкой секционной запорной арматуры, перемычек между трубопроводами, с заменой плит перекрытия |
| Реконструкция центральной котельной (кол-во благополучателей 379 чел.), левый берег. Ул. Ленина, д. 93(Мощность-3,96 Гкал/час) |
| Реконструкция котельной «Сельхозтехника» (кол-во благополучателей 343 чел.), левыйберег, ул. Осипенко, стр. 4А (Мощность-2,00 Гкал/час) |
| Реконструкция котельной «ОПХ» (кол-во благополучателей 354 чел.), левый берег, ул. Толбухина, стр. 184 (Мощность-1,93 Гкал/час) |

## 3. Водоснабжение и водоотведение

*Общая информация:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатель** | **на 01.01.2022** |
| 1. | Общая площадь жилых помещений, на конец отчетного периода, оборудованная холодным водоснабжением, тыс. кв.метров | 1101,21 |
| 2. | Общая площадь жилых помещений, на конец отчетного периода, оборудованная канализацией, тыс. кв. метров | 1093,81 |
| 3. | Одиночное протяжение водопроводов, на конец отчетного периода, км | 115,026 |
| 4. | Одиночное протяжение канализационных коллекторов, на конец отчетного периода, км | 82,7 |
| 5. | Заменено водопроводных сетей, с учетом предыдущих периодов по году, км | 1,00 |
| 6. | Заменено канализационных сетей, с учетом предыдущих периодов по году, км | 0,72 |
| 7.  | Одиночное протяжение водопроводов, нуждающихся в замене, на конец отчетного период, км | 58,73 |
| 8. | Одиночное протяжение канализационных коллекторов, нуждающихся в замене, на конец отчетного периода, км | 27,165 |
| 9. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % | 47 |
| 10. | Удельная величина потребления холодной воды, куб. метров на 1 человека | 44,27 |
| 11. | Доля сточных вод, соответствующих установленным требованиям в отношении к общему объему сточных вод, % | 93,5 |
| 12. | Численность населения, обеспеченного централизованным холодным водоснабжением, чел. и в % к общей численности МР | 46672 |
| 13. | Численность населения, обеспеченного централизованным водоотведением, чел. и в % к общей численности МР | 44063 |
| 14. | Физический износ объектов централизованных систем холодного водоснабжения, в том числе сетей, % | 85 |
| 15. | Физический износ объектов централизованных систем водоотведения, в том числе сетей, % | 90 |
| 16. | Протяженность сетей холодного водоснабжения со степенью физического износа более 60%, на конец отчетного периода, км | 83 |
| 17. | Протяженность сетей водоотведения со степенью физического износа более 60%, на конец отчетного периода, км | 64 |
| 18. | Количество многоквартирных домов МО, оснащенных общедомовыми (коллективными) приборами учета холодной воды | 74 |
| 19. | Общее количество многоквартирных домов МО, подлежащих оснащению общедомовыми (коллективными) приборами учета холодной воды | 74 |

| **№****п/п** | **Мероприятие** | **Проблема***(краткое описание ситуации)* | **Ожидаемый результат** | **Социально-экономический эффект** | **Показатель** | **Условия реализации мероприятия** *(необходимые ресурсы, наличие ПСД, нормативно-правовое регулирование)* | **Взаимосвязь с утвержденными документами** | **Срок реализации,****контрольные точки** | **Ответственный** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. Реконструкция и модернизация сетей |
| 3.1.2 | Реконструкция участка по ул. В. Набережная с закольцовкой в районе п. Северная пасека (2100 п. м.) | Износ сетей водоснабжения | Снижение аварийности на сетях водоснабжения, повышение надежности водоснабжения, снижение потерь при транспортировке. | Снижение социального напряжения, возникающего в результате некачественного оказания услуги «холодное водоснабжение» | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, эксплуатируемых организациями, осуществляющими холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год 5 (%) | ПСД отсутствует | Мероприятие внесено в утвержденное техническое задание для инвестиционной программы на 2022-2026 годы | 2022-2025 | Администрация Тутаевского муниципального района,МКУ «Центр управления ЖКК ТМР» |
| 3.1.2 | Реконструкция участка по ул. Комсомольской (2000 п. м.) | ПСД отсутствует |
| 3.1.3. | Реконструкция водопроводной сети в п. Молявино с изменением сечения трубы на Д-160мм | ПСД отсутствует | Схема водоснабжения и водоотведения городского поселения Тутаев Тутаевского муниципального района Ярославской области на период 2018-2027 годов. |
| 3.1.4 | Реконструкция водопровода по ул. Ярославской от ул. Комсомольской до котельной л/к "Тульма" с восстановлением закольцовки | ПСД отсутствует |
| 3.1.5 | Реконструкция водопровода по ул.Луначарского от ул.Пролетарской до военкомата | ПСД отсутствует |
| 3.1.6 | Реконструкция водопровода по ул.Шитова от ул.Комсомольской до ул.Пролетарской | ПСД отсутствует |
| 3.1.7 | Реконструкция водовода по ул.Розы Люксембург от ул.Дементьева до ул.Терешковой | ПСД отсутствует |
| 3.1.8 | Реконструкция водовода по ул.Моторостроителей от ул.Дементьева до ул.Советской | ПСД отсутствует |
| 3.1.9 | Водопровод по ул.Советской от ул.Комсомольской до ул.Моторостроителей | ПСД отсутствует |
| 3.1.10 | Реконструкция водовода от г.Тутаева до п.Константиновский | ПСД имеется |
| 3.1.11 | Водовод от ПАО "ТМЗ" до п.Фоминское | ПСД отсутствует |
| 3.1.12 | Реконструкция сетей водоснабжения с увеличением сечения труб левобережной части г.Тутаев | ПСД отсутствует |
| 3.1.13 | Реконструкция дюкера через р.Волга | ПСД отсутствует |
| 3.1.14 | Реконструкция водопровода по ул.Дементьева от ул.Розы Люксембург до ул.Комсомольской | ПСД отсутствует |
| 3.1.15 | Реконструкция водопровода по ул.Ленина от насосной станции 4-го подъема до ул.Некрасова в п.Константиновский | ПСД имеется |
| 3.1.16 | Квартальные и внутридворовые сети по ул.Победы,Свободы,Некрасова,Старостина в п.Константиновский,20 лет Октября | ПСД отсутствует |
| 3.1.17 | Реконструкция водопроводных сетей по ул.Центральной и В.Набережная в п.Фоминское | ПСД отсутствует |
| 3.1.18 | Реконструкция водопровода по ул.Комсомолской от ЦРБ до ул. Терешковой с восстановлением закольцовки | ПСД отсутствует |
| 3.1.19 | Строительство новой нитки напорного трубопровода от КНС-2 до БОС | Износ сетей водоотведения | Снижение аварийности на сетях водоотведения | Снижение социального напряжения, возникающего в результате некачественного оказания услуги «водоотведение» | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год 0,02 (ед/км сетей) | ПСД отсутствует |
| 3.1.20 | Строительство напорного коллектора от КНС-3 до БОС | ПСД отсутствует |
| 3.1.21 | Реконструкция двух ниток напорного коллектора от КНС-7 до БОС | ПСД отсутствует |
| 3.1.22 | Реконструкция напорного коллектора от КНС-1 до гасительного колодца в коллекторе по ул.Комсомольской | ПСД отсутствует |
| 3.1.23 | Реконструкция напорного коллектора от КНС-4 до гасительного колодца на ул.Советской | ПСД отсутствует |
| 3.1.24 | Реконструкция самотечного канализационного коллектора по ул.В Набережная г.Тутаев | ПСД отсутствует |
| 3.2. Обеспечение населения качественной питьевой водой |
| 3.2.1 | Строительство и ремонт колодцев на территории Тутаевского муниципального района | Ненадлежащее состояние колодцев и их нехватка | Гарантированное обеспечение населения питьевой водой | Повышение качества жизни | Ремонт 10 колодцев, строительство 5 колодцев | Финансовое обеспечение мероприятия | Муниципальная целевая программа «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» | 2022 | МКУ «Центр управления ЖКК ТМР», Администрация Тутаевского муниципального района |

## 4. Электроснабжение

*Общая информация:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатель** | **на 01.01.2022** |
| 1. | Произведено электрической энергии генерирующими объектами, функционирующими на основе использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ), с учетом предыдущих периодов по году, тыс. кВт / час | - |
| 2. | Количество установленных энергоэффективных светильников наружного освещения ед.  | 2470 |
| 3. | Общее количество светильников наружного освещения, ед. | 2470 |
| 4. | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов государственной власти Ярославской области и государственных учреждений Ярославской области, кВт\*ч./м2 | - |
| 5. | Количество многоквартирных домов МО, оснащенных общедомовыми (коллективными) приборами учета электрической энергии | 536 |
| 6. | Общее количество многоквартирных домов МО, подлежащих оснащению общедомовыми (коллективными) приборами учета электрической энергии | 536 |

| **№****п/п** | **Мероприятие** | **Проблема***(краткое описание ситуации)* | **Ожидаемый результат** | **Социально-экономический эффект** | **Показатель** | **Условия реализации мероприятия** *(необходимые ресурсы, наличие ПСД, нормативно-правовое регулирование)* | **Взаимосвязь с утвержденными документами** | **Срок реализации,****контрольные точки** | **Ответственный** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. Повышение надежности энергообеспечения (замена ЛЭП и и т.д.) |
| 4.1.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер 3 на участке ТП-2-ТП-1-ТП-16 | Линия находится в местах труднодоступных для обслуживания, недостаточная пропускная способность | Повышение надежности и качества электроснабжения | Повышение качества жизни населения, сокращение потерь и затрат на обслуживание | Количество прекращений подачи электрической энергии в результате технологических нарушений на электрических сетях 0,01 (шт/км сетей) | Выполнение мероприятия предусмотрено утвержденной инвестиционной программой предприятия на 2020-2024г.г. | Мероприятие включено в Программу развития электроэнергетики на 2022-2026 годы | 2022 | Администрация Тутаевского муниципального района,МКУ «Центр управления ЖКК ТМР» |
| 4.1.2. | Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер 6 на участке КТП-14-ТП-15 | Линия находится в местах труднодоступных для обслуживания, недостаточная пропускная способность | Повышение надежности и качества электроснабжения | Повышение качества жизни населения, сокращение потерь и затрат на обслуживание | Количество прекращений подачи электрической энергии в результате технологических нарушений на электрических сетях 0,01 (шт/км сетей) | Выполнение мероприятия предусмотрено утвержденной инвестиционной программой предприятия на 2020-2024г.г. | Мероприятие включено в Программу развития электроэнергетики на 2022-2026 годы | 2022 | Администрация Тутаевского муниципального района,МКУ «Центр управления ЖКК ТМР» |
| 4.1.3. | Реконструкция КЛ-10 кВ фидер 20,38 от ЗРУ-10 кВ ПС-220 Тутаев до опор №№1,1а | Моральный и физический износ оборудования | Повышение надежности и качества электроснабжения | Повышение качества жизни населения, сокращение потерь и затрат на обслуживание | Количество прекращений подачи электрической энергии в результате технологических нарушений на электрических сетях 0,01 (шт/км сетей) | Выполнение мероприятия предусмотрено утвержденной инвестиционной программой предприятия на 2020-2024г.г. | Мероприятие включено в Программу развития электроэнергетики на 2022-2026 годы | 2022 | Администрация Тутаевского муниципального района,МКУ «Центр управления ЖКК ТМР» |
| 4.1.4 | Реконструкция РУ-10 кВ ТП-71 | Отсутствие возможности резервного электроснабжения категорийных потребителей | Повышение надежности и качества электроснабжения | Повышение качества жизни населения, обеспечение бесперебойного снабжения КНС-2 | Количество прекращений подачи электрической энергии в результате технологических нарушений на электрических сетях 0,01 (шт/км сетей) | Выполнение мероприятия предусмотрено утвержденной инвестиционной программой предприятия на 2020-2024г.г. | Мероприятие включено в Программу развития электроэнергетики на 2022-2026 годы | 2022 | Администрация Тутаевского муниципального района,МКУ «Центр управления ЖКК ТМР» |

## 5. Газоснабжение

*Общая информация:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатель** | **на 01.01.2022** |
| 1. | Общая площадь жилых помещений, оборудованных газом (сетевым, сжиженным), на конец отчетного периода, тыс. кв. метров | 1018,7 |
| 2. | Количество газифицированных сетевым газом населенных пунктов, на конец отчетного периода, единиц | 19 |
| 3. | Количество проживающих жителей в населенных пунктах, газифицированных сетевым газом, на конец отчетного периода, тыс. человек | 51,8 |
| 4. | Одиночное протяжение уличных газовых сетей в населенных пунктах, на конец отчетного периода, км | 258,6 |
| 5. | Доля жителей, подключенных и которым предоставлена возможность подключения к сетям газоснабжения, % | 81,5 |
| 6. | Удельная величина потребления природного газа, куб метров на 1 проживающего | 3,5 |

| **№****п/п** | **Мероприятие** | **Проблема***(краткое описание ситуации)* | **Ожидаемый результат** | **Социально-экономический эффект** | **Показатель** | **Условия реализации мероприятия** *(необходимые ресурсы, наличие ПСД, нормативно-правовое регулирование)* | **Взаимосвязь с утвержденными документами** | **Срок реализации,****контрольные точки** | **Ответственный** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1. Строительство газопровода |
| 5.1.1 | Строительство газопровода д. Богословское – д. Емишево – д. Кузилово ТМР Ярославской области» - 2 этап | Отсутствие газоснабжение д. Богословское, д. Мишаки, д. Шелково, д. Новоселки | Газификация д. Богословское,д. Мишаки,д. Шелково,д. Новоселки | Повышение качества жизни населения | Строительство 5456,9 метров газопровода, газификация 4 населенных пунктов | Выделение запланированных средств 14663 тыс. руб. | Муниципальная программа «Обеспечение качественным и коммунальными услугами населения Тутаевского муниципального района» | 2023 | Администрация Тутаевского муниципального района, МКУ «Центр управления ЖКК ТМР» |
| 5.2. Догазификация (подключение домохозяйств к природному газу без привлечения средств населения) |
| 5.2.1 | Догазификация газифицированных населенных пунктов | Повышение уровня обеспеченности (газификации) природным газом. | Повышение уровня газификации | Снятие социальной напряженности в газифицированных населенных пунктах Тутаевского МР | Догазификация 250 домовладений | Наличие в населенном пункте газовых сетей. Подача заявки собственниками домовладений по догазификации. | Государственная программа Ярославской области «Газификация и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ярославской области» | 2022 | Администрация Тутаевского муниципального района, МКУ «Центр управления ЖКК ТМР» |

## 6. Дорожное хозяйство и транспорт

*Общая информация:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатель** | **на 01.01.2022** |
| 1. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | 583,5 |
| 2. | Доля дорог нормативного состояния, % | 25,98 |
| 3. | Количество мостов (в т.ч. пешеходных) и путепроводов на автомобильных дорогах (улицах, проездах, набережных) общего пользования местного значения, на конец отчетного периода, ед. | 1 |
| 4. | Протяженность автомобильных дорог (улиц, проездов, набережных) общего пользования местного значения с твердым покрытием (в муниципальной собственности), на конец отчетного периода, км | 220,3 |
| 5. | Количество мостов (в т.ч. пешеходных) и путепроводов, находящихся в неудовлетворительном состоянии, (в муниципальной собственности), на конец отчетного периода, ед. | 1 |
| 6. | Количество населенных пунктов с проживающими жителями, не имеющих автотранспортных связей с районным центром по дорогам с твердым покрытием, на конец отчетного периода, ед. | 3 |
| 7. | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного или/и железнодорожного сообщения с административном центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района), % | 0,18 |

| **№****п/п** | **Мероприятие** | **Проблема***(краткое описание ситуации)* | **Ожидаемый результат** | **Социально-экономический эффект** | **Показатель** | **Условия реализации мероприятия** *(необходимые ресурсы, наличие ПСД, нормативно-правовое регулирование)* | **Взаимосвязь с утвержденными документами** | **Срок реализации,****контрольные точки** | **Ответственный** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 Ремонт автодорог |
| 6.1.1 | Ремонт ул. Романовская на участке от ул. Шитова до д. №13 по ул. романовская в г. Тутаев | Неудовлетворительное состояние дорожного полотна автомобильной дороги | Приведение в нормативное состояние автомобильной дороги  | Улучшение транспортной доступности для населения муниципального района | Ремонт дороги - 0,393км  | Наличие ПСД, Соглашение о предоставлении субсидии на финансирование социальных объектов из областного бюджета бюджету Тутаевскому муниципальному району в 2022 году | Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Тутаевском муниципальном районе» | 2022 | МКУ «ЦКО» ТМР, администрация Тутаевского муниципального района |
| 6.1.2 | Ремонт проезда МКР – 9 на участке от ДШИ № 1 до МДОУ д/с «Цветик-Семицветик» | Неудовлетворительное состояние дорожного полотна автомобильной дороги | Приведение в нормативное состояние автомобильной дороги  | Улучшение транспортной доступности для населения муниципального района | Ремонт дороги - 0,312км  | Наличие ПСД, Соглашение о предоставлении субсидии на финансирование социальных объектов из областного бюджета бюджету Тутаевскому муниципальному району в 2022 году | Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Тутаевском муниципальном районе» | 2022 | МКУ «ЦКО» ТМР, администрация Тутаевского муниципального района |
| 6.1.3 | Ремонт дорожного покрытия ул. Моторостроителей (участок от пр-та 50-летия Победы до ул. Советская) | Неудовлетворительное состояние дорожного полотна автомобильной дороги | Приведение в нормативное состояние автомобильной дороги  | Улучшение транспортной доступности для населения муниципального района | Ремонт дороги - 0,587 км  | Наличие ПСД, Соглашение о предоставлении субсидии на финансирование социальных объектов из областного бюджета бюджету Тутаевскому муниципальному району в 2022 году | Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Тутаевском муниципальном районе» | 2022 | МКУ «ЦКО» ТМР, администрация Тутаевского муниципального района |
| 6.1.4 | Ремонт дорожного покрытия ул. Соборная (на участке от ул. П.Шитова до ул. Ярославская | Неудовлетворительное состояние дорожного полотна автомобильной дороги | Приведение в нормативное состояние автомобильной дороги  | Улучшение транспортной доступности для населения муниципального района | Ремонт дороги - 0,467 км  | Наличие ПСД, Соглашение о предоставлении субсидии на финансирование социальных объектов из областного бюджета бюджету Тутаевскому муниципальному району в 2022 году | Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Тутаевском муниципальном районе» | 2022 | МКУ «ЦКО» ТМР, администрация Тутаевского муниципального района |
| 6.1.5 | Ремонт дорожного покрытия д. Мазино - д.Урдома | Неудовлетворительное состояние дорожного полотна автомобильной дороги | Приведение в нормативное состояние автомобильной дороги  | Улучшение транспортной доступности для населения муниципального района | Ремонт дороги – 1,22 км  | Наличие ПСД, Соглашение о предоставлении субсидии на финансирование социальных объектов из областного бюджета бюджету Тутаевскому муниципальному району в 2022 году | Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Тутаевском муниципальном районе» | 2022 | МКУ «УКСТ» ТМР, администрация Тутаевского муниципального района |
| 6.1.6 | Ремонт дорожного покрытия «Ярославль - Тутаве»-д. Летешовка | Неудовлетворительное состояние дорожного полотна автомобильной дороги | Приведение в нормативное состояние автомобильной дороги  | Улучшение транспортной доступности для населения муниципального района | Ремонт дороги - 0,782 км  | Наличие ПСД, Соглашение о предоставлении субсидии на финансирование социальных объектов из областного бюджета бюджету Тутаевскому муниципальному району в 2022 году | Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Тутаевском муниципальном районе» | 2022 | МКУ «УКСТ» ТМР, администрация Тутаевского муниципального района |
| 6.1.7 | Ремонт дорожного покрытия «Меньшиково –Машаково – Ченцы» -д.Бегоульцево-д.Жаворонково-д.Корцово  | Неудовлетворительное состояние дорожного полотна автомобильной дороги | Приведение в нормативное состояние автомобильной дороги  | Улучшение транспортной доступности для населения муниципального района | Ремонт дороги – 1,07 км  | Наличие ПСД, Соглашение о предоставлении субсидии на финансирование социальных объектов из областного бюджета бюджету Тутаевскому муниципальному району в 2022 году | Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Тутаевском муниципальном районе» | 2022 | МКУ «УКСТ» ТМР, администрация Тутаевского муниципального района |
| 6.1.8 | Ремонт дорожного покрытия ул. Ярославская на участке от ул.Пролетарская до ул. В.Набережная | Неудовлетворительное состояние дорожного полотна автомобильной дороги | Приведение в нормативное состояние автомобильной дороги  | Улучшение транспортной доступности для населения муниципального района | Ремонт дороги - 0,697 км  | Наличие ПСД, Соглашение о предоставлении субсидии на финансирование социальных объектов из областного бюджета бюджету Тутаевскому муниципальному району в 2022 году | Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Тутаевском муниципальном районе» | 2022 | МКУ «УКСТ» ТМР, администрация Тутаевского муниципального района |
| 6.1.9 | Ремонт дорожного покрытия с.Пшеничище – д. Тоболино | Неудовлетворительное состояние дорожного полотна автомобильной дороги | Приведение в нормативное состояние автомобильной дороги  | Улучшение транспортной доступности для населения муниципального района | Ремонт дороги – 1,103 км  | Необходима разработка ПСД | Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Тутаевском муниципальном районе» | 2023 | МКУ «УКСТ» ТМР, администрация Тутаевского муниципального района |
| 6.1.10 | Ремонт дорожного покрытия д.Ивановское – д.Починок | Неудовлетворительное состояние дорожного полотна автомобильной дороги | Приведение в нормативное состояние автомобильной дороги  | Улучшение транспортной доступности для населения муниципального района | Ремонт дороги – 0,698 км  | Необходима разработка ПСД | Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Тутаевском муниципальном районе» | 2024 | МКУ «УКСТ» ТМР, администрация Тутаевского муниципального района |
| 6.1.11 | Ремонт дорожного покрытия «Ярослвль – Тутаев» - д.Кузьминское (через д.Елизарово) | Неудовлетворительное состояние дорожного полотна автомобильной дороги | Приведение в нормативное состояние автомобильной дороги  | Улучшение транспортной доступности для населения муниципального района | Ремонт дороги – 0,530 км  | Необходима разработка ПСД | Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Тутаевском муниципальном районе» | 2025 | МКУ «УКСТ» ТМР, администрация Тутаевского муниципального района |
| 6.1.12 | Ремонт дорожного покрытия д.Куприяново – д.Судилово | Неудовлетворительное состояние дорожного полотна автомобильной дороги | Приведение в нормативное состояние автомобильной дороги  | Улучшение транспортной доступности для населения муниципального района | Ремонт дороги – 0,350 км  | Необходима разработка ПСД | Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Тутаевском муниципальном районе» | 2023 | МКУ «УКСТ» ТМР, администрация Тутаевского муниципального района |
| 6.1.13 | Ремонт дорожного покрытия «Тутаев – Шопша»-д.Б.Масленниково | Неудовлетворительное состояние дорожного полотна автомобильной дороги | Приведение в нормативное состояние автомобильной дороги  | Улучшение транспортной доступности для населения муниципального района | Ремонт дороги – 0,658 км  | Необходима разработка ПСД | Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Тутаевском муниципальном районе» | 2023 | МКУ «УКСТ» ТМР, администрация Тутаевского муниципального района |
| 6.1.14 | Ремонт дорожного покрытия «Ярославль –Рыбинск»-Судилово-Сумаково-Михалево-Кривандино-Кобылино | Неудовлетворительное состояние дорожного полотна автомобильной дороги | Приведение в нормативное состояние автомобильной дороги  | Улучшение транспортной доступности для населения муниципального района | Ремонт дороги – 3,53 км  | Необходима разработка ПСД | Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Тутаевском муниципальном районе» | 2024 | МКУ «УКСТ» ТМР, администрация Тутаевского муниципального района |
| 6.1.15 | Ремонт дорожного покрытия «Тутаев – Шопша»-д.Прибрежная-д.Сальково | Неудовлетворительное состояние дорожного полотна автомобильной дороги | Приведение в нормативное состояние автомобильной дороги  | Улучшение транспортной доступности для населения муниципального района | Ремонт дороги – 0,87 км  | Необходима разработка ПСД | Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Тутаевском муниципальном районе» | 2025 | МКУ «УКСТ» ТМР, администрация Тутаевского муниципального района |
| 6.1.16 | Ремонт дорожного покрытия «Тутаев-Шопша»-д.Копнинское-д.Никольское | Неудовлетворительное состояние дорожного полотна автомобильной дороги | Приведение в нормативное состояние автомобильной дороги  | Улучшение транспортной доступности для населения муниципального района | Ремонт дороги – 2,093 км  | Необходима разработка ПСД | Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Тутаевском муниципальном районе» | 2023 | МКУ «УКСТ» ТМР, администрация Тутаевского муниципального района |
| 6.1.17 | Ремонт дорожного покрытия «Ярославль-Рыбинск»-д.Коромыслово | Неудовлетворительное состояние дорожного полотна автомобильной дороги | Приведение в нормативное состояние автомобильной дороги  | Улучшение транспортной доступности для населения муниципального района | Ремонт дороги – 0,747 км  | Необходима разработка ПСД | Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Тутаевском муниципальном районе» | 2023 | МКУ «УКСТ» ТМР, администрация Тутаевского муниципального района |
| 6.1.18 | Ремонт дорожного покрытия «Ярославль-Рыбинск»-д.Павловское | Неудовлетворительное состояние дорожного полотна автомобильной дороги | Приведение в нормативное состояние автомобильной дороги  | Улучшение транспортной доступности для населения муниципального района | Ремонт дороги – 0,8 км  | Необходима разработка ПСД | Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Тутаевском муниципальном районе» | 2024 | МКУ «УКСТ» ТМР, администрация Тутаевского муниципального района |
| 6.1.19 | Ремонт дорожного покрытия д.Аксентьево-д.Михальцево | Неудовлетворительное состояние дорожного полотна автомобильной дороги | Приведение в нормативное состояние автомобильной дороги  | Улучшение транспортной доступности для населения муниципального района | Ремонт дороги – 2,16 км  | Необходима разработка ПСД | Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Тутаевском муниципальном районе» | 2025 | МКУ «УКСТ» ТМР, администрация Тутаевского муниципального района |
| 6.1.20 | Ремонт дорожного покрытия «Кузьминское-Осташево-Столбищи-Рождественное»-д.Вышницы | Неудовлетворительное состояние дорожного полотна автомобильной дороги | Приведение в нормативное состояние автомобильной дороги  | Улучшение транспортной доступности для населения муниципального района | Ремонт дороги – 0,421 км  | Необходима разработка ПСД | Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Тутаевском муниципальном районе» | 2023 | МКУ «УКСТ» ТМР, администрация Тутаевского муниципального района |
| 6.1.21 | Ремонт дорожного покрытия «Ярославль-Рыбинск»-д.Новоселки-д.Мишаки | Неудовлетворительное состояние дорожного полотна автомобильной дороги | Приведение в нормативное состояние автомобильной дороги  | Улучшение транспортной доступности для населения муниципального района | Ремонт дороги – 1,078 км  | Имеется ПСД | Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Тутаевском муниципальном районе» | 2023 | МКУ «УКСТ» ТМР, администрация Тутаевского муниципального района |
| 6.1.22 | Ремонт дорожного покрытия «Ярославль-Рыбинск»-д.Подлесное | Неудовлетворительное состояние дорожного полотна автомобильной дороги | Приведение в нормативное состояние автомобильной дороги  | Улучшение транспортной доступности для населения муниципального района | Ремонт дороги – 0,391 км  | Необходима разработка ПСД | Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Тутаевском муниципальном районе» | 2024 | МКУ «УКСТ» ТМР, администрация Тутаевского муниципального района |
| 6.1.23 | Ремонт дорожного покрытия «Ярославль\_Рыбинск»-д.Артемьево | Неудовлетворительное состояние дорожного полотна автомобильной дороги | Приведение в нормативное состояние автомобильной дороги  | Улучшение транспортной доступности для населения муниципального района | Ремонт дороги – 0,248 км  | Необходима разработка ПСД | Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Тутаевском муниципальном районе» | 2024 | МКУ «УКСТ» ТМР, администрация Тутаевского муниципального района |
| 6.1.24 | Ремонт дорожного покрытия д.Новоселки-д.Шелково | Неудовлетворительное состояние дорожного полотна автомобильной дороги | Приведение в нормативное состояние автомобильной дороги  | Улучшение транспортной доступности для населения муниципального района | Ремонт дороги – 0,560 км  | Необходима разработка ПСД | Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Тутаевском муниципальном районе» | 2025 | МКУ «УКСТ» ТМР, администрация Тутаевского муниципального района |
| 6.1.25 | Ремонт дорожного покрытия «Ярославль-Рыбинск»-д.Антифьево | Неудовлетворительное состояние дорожного полотна автомобильной дороги | Приведение в нормативное состояние автомобильной дороги  | Улучшение транспортной доступности для населения муниципального района | Ремонт дороги – 0,505 км  | Необходима разработка ПСД | Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Тутаевском муниципальном районе» | 2025 | МКУ «УКСТ» ТМР, администрация Тутаевского муниципального района |
| 6.1.26 | Ремонт дорожного покрытия г. Тутаев ул. 1-я Овражная | Неудовлетворительное состояние дорожного полотна автомобильной дороги | Приведение в нормативное состояние автомобильной дороги  | Улучшение транспортной доступности для населения муниципального района | Ремонт дороги – 1,04 км  | Необходима разработка ПСД | Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Тутаевском муниципальном районе» | 2023 | МКУ «ЦКО» ТМР, администрация Тутаевского муниципального района |
| 6.1.27 | Ремонт дорожного покрытия г. Тутаев ул. Розы Люксембург | Неудовлетворительное состояние дорожного полотна автомобильной дороги | Приведение в нормативное состояние автомобильной дороги  | Улучшение транспортной доступности для населения муниципального района | Ремонт дороги – 1,411 км  | Необходима разработка ПСД | Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Тутаевском муниципальном районе» | 2023 | МКУ «ЦКО» ТМР, администрация Тутаевского муниципального района |
| 6.1.28 | Ремонт дорожного покрытия г. Тутаев ул. Чапаева | Неудовлетворительное состояние дорожного полотна автомобильной дороги | Приведение в нормативное состояние автомобильной дороги  | Улучшение транспортной доступности для населения муниципального района | Ремонт дороги – 0,467 км  | Необходима разработка ПСД | Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Тутаевском муниципальном районе» | 2023 | МКУ «ЦКО» ТМР, администрация Тутаевского муниципального района |
| 6.1.29 | Ремонт дорожного покрытия г. Тутаев ул.Юности | Неудовлетворительное состояние дорожного полотна автомобильной дороги | Приведение в нормативное состояние автомобильной дороги  | Улучшение транспортной доступности для населения муниципального района | Ремонт дороги – 1,243 км  | Необходима разработка ПСД | Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Тутаевском муниципальном районе» | 2024 | МКУ «ЦКО» ТМР, администрация Тутаевского муниципального района |
| 6.1.30 | Ремонт дорожного покрытия г.Тутаев ул.Донская | Неудовлетворительное состояние дорожного полотна автомобильной дороги | Приведение в нормативное состояние автомобильной дороги  | Улучшение транспортной доступности для населения муниципального района | Ремонт дороги – 0,9 км  | Необходима разработка ПСД | Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Тутаевском муниципальном районе» | 2023 | МКУ «ЦКО» ТМР, администрация Тутаевского муниципального района |
| 6.1.31 | Ремонт дорожного покрытия г.Тутаев ул.В.Терешковой | Неудовлетворительное состояние дорожного полотна автомобильной дороги | Приведение в нормативное состояние автомобильной дороги  | Улучшение транспортной доступности для населения муниципального района | Ремонт дороги – 1,585 км  | Необходима разработка ПСД | Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Тутаевском муниципальном районе» | 2024 | МКУ «ЦКО» ТМР, администрация Тутаевского муниципального района |
| 6.1.32 | г. Тутаев проспект 50-летия Победы | Неудовлетворительное состояние дорожного полотна автомобильной дороги | Приведение в нормативное состояние автомобильной дороги  | Улучшение транспортной доступности для населения муниципального района | Ремонт дороги – 3,13 км  | Необходима разработка ПСД | Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Тутаевском муниципальном районе» | 2025 | МКУ «ЦКО» ТМР, администрация Тутаевского муниципального района |
| 6.1.33 | Ремонт дорожного покрытия д. Столбищи ул. Варначева | Неудовлетворительное состояние дорожного полотна автомобильной дороги | Приведение в нормативное состояние автомобильной дороги  | Улучшение транспортной доступности для населения муниципального района | Ремонт дороги – 0,4 км  | Имеется ПСД | Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Тутаевском муниципальном районе» | 2022 | Администрация Артемьевского сельского поселения |
| 6.1.34 | Ремонт дорожного покрытия пос. Константиновский ул. Ленина  | Неудовлетворительное состояние дорожного полотна автомобильной дороги | Приведение в нормативное состояние автомобильной дороги  | Улучшение транспортной доступности для населения муниципального района | Ремонт дороги – 0,162 км  | Имеется ПСД | Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Тутаевском муниципальном районе» | 2022 | Администрация Контантиновского сельского поселения |
| 6.1.35 | Ремонт дорожного покрытия пос. Константиновский ул. Садовая, д.8 | Неудовлетворительное состояние дорожного полотна автомобильной дороги | Приведение в нормативное состояние автомобильной дороги  | Улучшение транспортной доступности для населения муниципального района | Ремонт дороги – 0,172 км  | Имеется ПСД | Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Тутаевском муниципальном районе» | 2022 | Администрация Константиновского сельского поселения |
| 6.1.36 | Ремонт дорожного покрытия пос. Чебаково ул. Солнечная  | Неудовлетворительное состояние дорожного полотна автомобильной дороги | Приведение в нормативное состояние автомобильной дороги  | Улучшение транспортной доступности для населения муниципального района | Ремонт дороги – 0,175 км  | Имеется ПСД | Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Тутаевском муниципальном районе» | 2022 | Администрация Чебаковского сельского поселения  |
| 6.1.37 | Ремонт дорожного покрытия с. Борисоглеб ул. Центральная | Неудовлетворительное состояние дорожного полотна автомобильной дороги | Приведение в нормативное состояние автомобильной дороги  | Улучшение транспортной доступности для населения муниципального района | Ремонт дороги – 0,174 км  | Имеется ПСД | Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Тутаевском муниципальном районе» | 2022 | Администрация Левобережного сельского поселения  |
| 6.1.38 | Ремонт дорожного покрытия д. Никифоровоул. Липовая | Неудовлетворительное состояние дорожного полотна автомобильной дороги | Приведение в нормативное состояние автомобильной дороги  | Улучшение транспортной доступности для населения муниципального района | Ремонт дороги – 0,122 км  | Имеется ПСД | Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Тутаевском муниципальном районе» | 2022 | Администрация Артемьевского сельского поселения |
| 6.1.39 | Ремонт дорожного покрытия с. Борисоглеб ул. Центральная | Неудовлетворительное состояние дорожного полотна автомобильной дороги | Приведение в нормативное состояние автомобильной дороги  | Улучшение транспортной доступности для населения муниципального района | Ремонт дороги – 0,174 км  | Имеется ПСД | Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Тутаевском муниципальном районе» | 2022 | Администрация Левобережного сельского поселения |
| 6.1.40 | Ремонт дорожного покрытия с. Борисоглеб ул. Октябрьская | Неудовлетворительное состояние дорожного полотна автомобильной дороги | Приведение в нормативное состояние автомобильной дороги  | Улучшение транспортной доступности для населения муниципального района | Ремонт дороги – 0,22 км  | Имеется ПСД | Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Тутаевском муниципальном районе» | 2022 | Администрация Левобережного сельского поселения |
| 6.1.41 | Ремонт дорожного покрытия д. Гораздово улица-1 | Неудовлетворительное состояние дорожного полотна автомобильной дороги | Приведение в нормативное состояние автомобильной дороги  | Улучшение транспортной доступности для населения муниципального района | Ремонт дороги – 0,18 км  | Имеется ПСД | Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Тутаевском муниципальном районе» | 2022 | Администрация Левобережного сельского поселения |
| 6.1.42 | Ремонт дорожного покрытия д. Гораздово улица-2 | Неудовлетворительное состояние дорожного полотна автомобильной дороги | Приведение в нормативное состояние автомобильной дороги  | Улучшение транспортной доступности для населения муниципального района | Ремонт дороги – 0,14 км  | Имеется ПСД | Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Тутаевском муниципальном районе» | 2022 | Администрация Левобережного сельского поселения |
| 6.1.43 | Ремонт дорожного покрытия пос. Чебаково ул. Солнечная | Неудовлетворительное состояние дорожного полотна автомобильной дороги | Приведение в нормативное состояние автомобильной дороги  | Улучшение транспортной доступности для населения муниципального района | Ремонт дороги – 0,175 км  | Имеется ПСД | Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Тутаевском муниципальном районе» | 2022 | Администрация Чебаковского сельского поселения |
| 6.1.44 | Ремонт дорожного покрытия пос. Микляиха ул. Юбилейная | Неудовлетворительное состояние дорожного полотна автомобильной дороги | Приведение в нормативное состояние автомобильной дороги  | Улучшение транспортной доступности для населения муниципального района | Ремонт дороги – 0,3 км  | Имеется ПСД | Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Тутаевском муниципальном районе» | 2022 | Администрация Константиновского сельского поселения |
| 6.2. Ремонт и содержание мостовых сооружений |
| 6.2.1 | Мост через р. Печегда | Мост находится в ненормативном состоянии | Приведение в нормативное состояние моста | Ремонт моста с целью приведения его в нормативное состояние | Ремонт 1 моста | Выделение необходимых средств для выполнения ремонтных работ | Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Тутаевском муниципальном районе» | 2025-2026 | МКУ «УКСТ»ТМР, Администрация Тутаевского муниципального района |
| 6.3. Строительство, модернизация и ремонт автостанций и остановочных пунктов  |
| 6.3.1 | Установка павильона ожидания проспект 50-летия Победы 4 | Отсутствие павильона  | Установка павильона | Создание комфортных условий для пассажиров | Установка 1 павильона | Выделение необходимых средств в размере для приобретения и доставки павильона | отсутствуе | 2022 | МКУ «УКСТ»ТМР, Администрация Тутаевского муниципального района |

## 7. Благоустройство

| **№****п/п** | **Мероприятие** | **Проблема***(краткое описание ситуации)* | **Ожидаемый результат** | **Социально-экономический эффект** | **Показатель** | **Условия реализации мероприятия** *(необходимые ресурсы, наличие ПСД, нормативно-правовое регулирование)* | **Взаимосвязь с утвержденными документами** | **Срок реализации,****контрольные точки** | **Ответственный** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1. Обустройство, ремонт и содержание площадок ТКО |
| 7.1.1 | Ремонт контейнерных площадок | Несоответствие контейнерных площадок требованиям СанПиН 2.1.3684-21 | Приведение площадок для сбора твердых бытовых отходов в нормативное состояние | Повышение качества жизни населения | Обустроенные в соответствии с СанПиН контейнерные площадки на территории Тутаевского муниципального района в количестве 94 шт. | Выделение финансирования из бюджета Тутаевского муниципального района.ПСД – не требуется. | Муниципальные программы Тутаевского муниципального района | 2022-2025 | МКУ «Центр управления жилищно-коммунальным комплексом ТМР, администрации сельских поселений Тутаевского муниципального района |
| 7.2. Благоустройство дворовых территорий |
| 7.2.1 | Комплексное благоустройство дворовых территорий МКД | Ненадлежащее состояние асфальтобетонного покрытия (в том числе проездов), отсутствие благоустроенных парковочных мест, придомовых зон отдыха, спортивных детских и игровых площадок | Приведение в нормативное состояние дорожного покрытия дворовой территории и проездов, обустройство парковочных мест, зон отдыха и детских спортивно-игровых зон | Повышение уровня благоустройства территории городского поселения Тутаев, создание комфортных и безопасных условий для проживания и нахождения в дворовой территории жителей МКД; снижение социальной напряженности из-за отсутствия благоустройства. | 13 дворовых территорий | На комплексное благоустройство разрабатываются ПСД;бюджетом Тутаевского муниципального района софинансируются мероприятия по благоустройству | Губернаторский проект «Решаем вместе», муниципальная программа ««Формирование современной городской среды» | 2022 | МКУ «ЦКО» ТМР, администрация Тутаевского муниципального района |
| 7.2.2 | Комплексное благоустройство дворовых территорий МКД | Ненадлежащее состояние асфальтобетонного покрытия (в том числе проездов), отсутствие благоустроенных парковочных мест, придомовых зон отдыха, спортивных детских и игровых площадок | Приведение в нормативное состояние дорожного покрытия дворовой территории и проездов, обустройство парковочных мест, зон отдыха и детских спортивно-игровых зон | Повышение уровня благоустройства территории городского поселения Тутаев, создание комфортных и безопасных условий для проживания и нахождения в дворовой территории жителей МКД; снижение социальной напряженности из-за отсутствия благоустройства. | 10 дворовых территорий, 10 придомовых площадок, 5 отдельных игровых площадок, 2 площадки для выгула собак | На комплексное благоустройство разрабатываются ПСД;бюджетом Тутаевского муниципального района софинансируются мероприятия по благоустройству; | Губернаторский проект «Наши дворы», муниципальная программа ««Формирование современной городской среды» | 2022 | МКУ «ЦКО» ТМР, администрация Тутаевского муниципального района |
| 7.3. Благоустройство общественных пространств и территорий (парки, скверы и т.д.) |
| 7.3.1 | Благоустройство общественных территорий и мест массового отдыха | Ненадлежащее состояние общественной территории | Приведение в нормативное состояние дорожного покрытия, размещение объектов благоустройства, устройство детских спортивно-игровых зон | Повышение уровня благоустройства территории городского поселения Тутаев, создание комфортных и безопасных условий для проживания | Благоустройство 1 общественной территории | На благоустройство разрабатываются ПСД;бюджетом Тутаевского муниципального района софинансируются мероприятия по благоустройству; Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации бюджету городского поселения Тутаев «28» января 2022 г. № 78643101-1-2022-001; участие в конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. | Муниципальная программа ««Формирование современной городской среды» | 2022 | МКУ «ЦКО» ТМР, администрация Тутаевского муниципального района |

## 8. Экология, недропользование

| **№****п/п** | **Мероприятие** | **Проблема***(краткое описание ситуации)* | **Ожидаемый результат** | **Социально-экономический эффект** | **Показатель** | **Условия реализации мероприятия** *(необходимые ресурсы, наличие ПСД, нормативно-правовое регулирование)* | **Взаимосвязь с утвержденными документами** | **Срок реализации,****контрольные точки** | **Ответственный** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1. Природоохранные мероприятия |
| 8.1.1 | Ликвидация кисло-гудронного пруда № 1,2 со склонами и рекультивация нарушенных земель | Угроза перелива опасной «кислой» воды и опасного отхода в р. Печегда и затем, в р. Волга | Ликвидация опасного объекта (кисло-гудронный пруд № 1,2) | Улучшение экологической обстановки | Ликвидация опасного объекта | Имеется ПСД, пройдена экологическая экспертиза, сейчас документация проходит строительную экспертизу. | Национальный проект «Экология», Федеральный проект «Оздоровление Волги» | 2024 | Администрация Тутаевского муниципального района, Администрация Константиновского сельского поселения, Департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области |
| 8.1.2 | Ликвидация несанкционированной свалки в г. Тутаев, площадью ~ 4 Га | Исторически сложилось, что на территории города Тутаев образовалась несанкционированная свалка и твёрдых коммунальных отходов и промышленных отходов. | Ликвидация накопленного экологического ущерба – несанкционированной свалки | Улучшение экологической обстановки | Ликвидация опасного объекта | Разыгрывается контракт на подготовку ПСД, после подготовки ПСД – будет подана заявка на ликвидацию в Министерство природных ресурсов РФ. | Национальный проект «Экология», Федеральный проект «Чистая страна» | 2024 | Админситрация Тутаевского муниципального района, Департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области |
| 8.1.3 | Борьба с Борщевиком на территории Тутаевского района | Распространение борщевика на территории района и засорение городских и сельских территорий | Ликвидация борщевика в очагах распространения. | Повышение безопасности жизни населения | Обработка 120 Га | Государственная программа Ярославской области «Развитие сельского хозяйства в Ярославской области»  | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и природопользование в Тутаевском муниципальном районе» | 2022-2027 (ежегодно по 20 Га) | Админситрация Тутаевского муниципального района, Департамент агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области. |
| 8.1.4 | Реконструкция (строительство, модернизация) полигона ТКО у д. Ильинское в Тутаевском районе | Заполняемость 1 очереди подходит к завершению.  | Строительство 2-1 очереди (3-4 карты) на полигоне ТКО у д. Ильинское. В Тутаевском районе. | Увеличение сроков приема мусора от населения в Тутаевском районе; возможное развитие (строительство) мусороперерабатывающих комплексов. | Ввод объекта в эксплуатацию | Имеется проект строительства полигона в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами в Ярославской области. Организация, эксплуатирующая ЗУ под полигон, не представила план развития со строительством 2-й очереди. Проводятся переговоры с организацией. |  | 2024 | Админситрация Тутаевского муниципального района |

# III. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

## 1. Социальная поддержка населения

| **№****п/п** | **Мероприятие** | **Проблема***(краткое описание ситуации)* | **Ожидаемый результат** | **Социально-экономический эффект** | **Показатель** | **Условия реализации мероприятия** *(необходимые ресурсы, наличие ПСД, нормативно-правовое регулирование)* | **Взаимосвязь с утвержденными документами** | **Срок реализации,****контрольные точки** | **Ответственный** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Обеспечение комфортных и доступных услуг в сфере социальной защиты и социального обслуживания населения |
| 1.1.1 | Оборудование здания департамента труда и социального развития населения Администрации Тутаевского муниципального района для нужд инвалидов | Отсутствие беспрепятственного доступа к объекту и услугам для отдельных категорий инвалидов и иных маломобильных групп населения | Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере социальной защиты населения Тутаевского муниципального района | Повышение качества оказания государственных и муниципальных услгу | Доля инвалидов (их законных или уполномоченных представителей), положительно оценивающих уровень доступности услуг, оказываемых департамента труда и социального развития населения, в общей численности опрошенных инвалидов (их законных или уполномоченных представителей), получивших услуги – 63% | Необходимое финансирование 34 290,00 руб. | Государственная программа Ярославской области «Доступная среда в Ярославской области»  | 2022 | Администрация Тутаевского муниципального района |
| 1.1.2 | Организация и внедрение новой формы стационарозамещающих технологий «Помощник по уходу» для граждан пожилого возраста и инвалидов в отделениях социального обслуживания на дому. | Потребность в осуществлении ухода и присмотра на дому за гражданами с психическими расстройствами; с признаками старческой деменции; гражданами после выписки из стационаров | Самостоятельное проживание в домашней среде, выработка (сохранение) навыков, обеспечивающих максимально возможную самостоятельность в повседневной жизнедеятельности  | Снижение нагрузки на дома-интернаты, возможность гражданам, нуждающимся в постороннем уходе, проживать дома с близкими, создание новых рабочих мест  | Число граждан – получателей социальной услуги «Помощник по уходу» - 16 человек | Выполнение мероприятий («дорожная карта») по развитию в Ярославской области стационарозамещающих технологий социального обслуживания граждан на 2021-2024 годы | Государственная программа Ярославской области «Повышение качества жизни граждан старшего поколения в Ярославской области» | 2022 | МУ КЦСОН «Милосердие», администрация Тутаевского муниципального района |
| 1.2. Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан |
| 1.2.1 | Улучшение жилищных условий «Молодых» семей, проживающих в городском поселении Тутаев | Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан (молодые семьи) | Предоставление денежных средств для приобретения жилья или на погашение платежей по ипотеке | Улучшение жилищных условий населения | Семьи улучшившие жилищные условия - 7 | Наличие утвержденной муниципальной программывыделение финансирования в местном бюджете – 3050000,00 рублей;получение федерального софинансирования - 1909463,00 рублей;получение областного софинансирования - 3468098,00 рублей | Муниципальная программа «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья»  | 2023-2024 | Администрация Тутаевского муниципального района |
| 1.3. Предоставление земельных участков льготным категориям граждан, в том числе гражданам, имеющим трёх и более детей  |
| 1.3.1 | Предоставление земельных участков льготным категориям граждан, в том числе гражданам, имеющим трёх и более детей согласно сформированной очереди и постановке на учет граждан | Очередь граждан, относящихся к льготным категориям (в том числе граждан, имеющих трёх и более детей), состоящих на учёте в целях бесплатного предоставления земельного участка в собственность | Сокращение очереди  | Повышение качества жизни граждан  | Предоставление 90 земельных участков | Наличие необходимых ресурсов: наличие земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления земельных участков | Закон Ярославской области от 27.04.2007 N 22-з «О бесплатном предоставлении в собственность граждан земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности» | 2022-2027 | Администрация Тутаевского муниципального района;МКУ «Центр управления жилищно-коммунальным комплексом ТМР» |

## 2. Труд и занятость населения

| **№****п/п** | **Мероприятие** | **Проблема***(краткое описание ситуации)* | **Ожидаемый результат** | **Социально-экономический эффект** | **Показатель** | **Условия реализации мероприятия** *(необходимые ресурсы, наличие ПСД, нормативно-правовое регулирование)* | **Взаимосвязь с утвержденными документами** | **Срок реализации,****контрольные точки** | **Ответственный** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. Повышение социальной, политической и экономической активности социально значимых слоев населения (ликвидация цифрового неравенства, переквалификация и т.д.) |
| 2.1.1 | Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест | Работодатели не владеют информацией о потенциальных претендентах на их вакансии | Снижение уровня безработицы | Увеличение доходов населения | Сокращение уровня безработицы на 1 п.п. | **-** | Стратегия социально-экономического развития Тутаевского муниципального района | 2022-2026 | ГКУ ЯО ЦЗН Тутаевского района,Администрация Тутаевского муниципального района |
| 2.1.2 | Содействие занятости инвалидов, в т.ч. инвалидов молодого возраста (от 18 до 44 лет) | Проблемы с трудоустройством у инвалидов | Увеличение числа занятых инвалидов | Повышение уровня занятости инвалидов | Сокращение уровня безработицы на 1 п.п. | **-** | Государственная программа Ярославской области «Доступная среда» | 2022-20227 | ГКУ ЯО ЦЗН Тутаевского района |

## 3. Образование

*Общая информация:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатель** | **на 01.01.2022** |
| 1. | Количество муниципальных учреждений образования | 44 |
| 1.1. | - количество муниципальных дошкольных учреждений образования, на конец отчетного периода | 17 |
| 1.2 | - количество дошкольных групп в школах, на конец отчетного периода | 14 |
| 1.3 | - количество муниципальных общеобразовательных учреждений, на конец отчетного периода | 21 |
| 1.4 | - количество муниципальных учреждений дополнительного образования, на конец отчетного периода | 2 |
| 2. | Численность детей в возрасте от 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, чел. | 462 |
| 3. | Потребность в создании дополнительных мест в общеобразовательных учреждениях, мест  | 0 |
| 4. | Потребность в создании дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях, мест  | 0 |
| 5. | Численность учащихся, человек | 6152 |
| 6. | Доля обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных образовательных учреждений | 6,76 |
| 7. | Доля детей школьного возраста (в возрасте от 7 лет до 17 лет включительно), охваченных отдыхом и оздоровлением, от общего количества детей (в возрасте от 7 лет до 17 лет включительно), проживающих в муниципальном районе (городском округе) | 48,68 |

| **№****п/п** | **Мероприятие** | **Проблема***(краткое описание ситуации)* | **Ожидаемый результат** | **Социально-экономический эффект** | **Показатель** | **Условия реализации мероприятия** *(необходимые ресурсы, наличие ПСД, нормативно-правовое регулирование)* | **Взаимосвязь с утвержденными документами** | **Срок реализации,****контрольные точки** | **Ответственный** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. Повышение качества и обеспечение доступности общего и дополнительного образования |
| 3.1.1 | Создание на базе общеобразовательных учреждений Центров образования «Точки роста»:в 2022 году на базе МОУ Першинская ОШ, МОУ Никольская ОШ, МОУ Столбищенская ОШ, МОУ СШ №7.- в 2023 году на базе МОУ Великосельская ОШ, МОУ Савинская ОШ, МОУ Ченцевская СШ. | Необходимость модернизации материально-технической базы для организации учебной деятельности, реализации программ по естественно-научной и технической направленностям | Увеличение численности обучающихся по естественно-научной и технической направленностям | Повышение качества образовательных услуг | Численность благополучателей 950 человек | ПСД на объекты 2022 года в наличии.ПСД на объекты 2023 года отсутствует | Национальный проект «Образование» | 2022-2023 | Администрация Тутаевского муниципального района |
| 3.1.2 | Создание на базе общеобразовательных учреждений цифровой образовательной среды:- На базе МОУ Чебаковская СШ | Необходимость создания единого образовательного пространства, современной и безопасной образовательной среды. | Оснащение образовательной организации современным оборудованием | Повышение качества образовательных услуг | Численность благополучателей 115 человек | ПСД не требуется | Национальный проект «Образование» | 2022 | Администрация Тутаевского муниципального района |
| 3.1.3 | Капитальный ремонт МОУ Чебаковская СШ | Отсутствие комфортных современных условий для качественной организации учебной деятельности | Приведение здания в соответствие с современными требованиями | Повышение качества образовательных услуг | Численность благополучателей 115 человек | ПСД в наличии | Национальный проект «Образование» | 2023 | Администрация Тутаевского муниципального района |
| 3.1.4 | Капитальный ремонт МОУ Левобережная СШ города Тутаева | Отсутствие комфортных современных условий для качественной организации учебной деятельности | Приведение здания в соответствие с современными требованиями | Повышение качества образовательных услуг | Численность благополучателей 400 человек | ПСД в наличии, направлено в государственную экспертизу. | Национальный проект «Образование» | 2022-20242022 -разработка ПСД и прохождение государственной экспертизы.2024 - ремонт | Администрация Тутаевского муниципального района |
| 3.1.5 | Создание на базе МОУ СШ №7дополнительных мест для реализации программ дополнительного образования | Отсутствие условий для реализации дополнительных образовательных программ технической направленности | Увеличение численности обучающихся технической направленности | Повышение качества образовательных услуг | 90 человеко/мест | ПСД не требуется | Национальный проект «Образование» | 2024 | Администрация Тутаевского муниципального района |
| 3.1.6 | Ремонт спортивного зала в МОУ Павловская ОШ | Отсутствие комфортных современных условий для качественной организации учебной деятельности | Приведение спортивного зала в соответствие с современными требованиями. | Повышение качества образовательных услуг | Численность благополучателей 80 человек | ПСД в наличии, требует актуализации | Национальный проект «Образование» | 2023-20242022 -разработка ПСД и прохождение государственной экспертизы.2024 - ремонт | Администрация Тутаевского муниципального района |
| 3.1.7 | Ремонт спортивного зала в МОУ Фоминская СШ | Отсутствие комфортных современных условий для качественной организации учебной деятельности | Приведение спортивного зала в соответствие с современными требованиями. | Повышение качества образовательных услуг | Численность благополучателей 460 человек | ПСД требуется | Национальный проект «Образование» | 2022-20232022 -разработка ПСД и прохождение государственной экспертизы.2023 - ремонт | Администрация Тутаевского муниципального района |
| 3.2. Обеспечение отдыха детей и их оздоровления |
| 3.2.1 | Организация инклюзивных смен в организациях отдыха детей и их оздоровления | Увеличение числа детей с ограниченными возможностями здоровья | Создание условий для адаптации и развития детей с ограниченными возможностями здоровья в организациях отдыха детей и их оздоровления в каникулярный период | Повышение качества жизни населения района | Численность благополучателей 2280 человек в год | Наличие кадровых и финансовых ресурсов | Ведомственная целевая программа Департамента образования Администрации Тутаевского муниципального района на 2022 – 2024 гг. | 2022-2027 (ежегодно не менее 380 человек) | Администрация Тутаевского муниципального района |

## 4. Здравоохранение

*Общая информация*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатель** | **на 01.01.2022** |
| 1. | Количество учреждений здравоохранения | 1 |
| 2. | Обеспеченность койками на 10 тыс. населения, единиц | 39,3 |
| 3. | Обеспеченность врачами на 10 тыс. населения, единиц | 23,0 |
| 4. | Обеспеченность средним медицинским персоналом на 10 тыс. населения, единиц | 54,7 |
| 5. | Амбулаторно-поликлиническая помощь, посещений на 1000 населения | 6939 |
| 6. | Стационарная помощь, койко-дней на 1000 населения | 1170,4 |
| 7. | Число вызовов скорой помощи на 1000 населения, единиц | 299,1 |
| 8. | Младенческая смертность на 1000 родившихся живыми, единиц | 11,3 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Мероприятие** | **Проблема***(краткое описание ситуации)* | **Ожидаемый результат** | **Социально-экономический эффект** | **Показатель** | **Условия реализации мероприятия** *(необходимые ресурсы, наличие ПСД, нормативно-правовое регулирование)* | **Взаимосвязь с утвержденными документами** | **Срок реализации,****контрольные точки** | **Ответственный** |
| 4.1. Обеспечение доступности первичной медико-санитарной помощи |
| 4.1.1 | Модернизация первичного звена | Износ медицинского оборудования составляет 61% | Частичная замена оборудования, приобретение оборудования в соответствии с порядками оснащения амбулаторно-поликлинического звена | Улучшение качества оказания медицинской помощи | Число благополучателей 53 906 чел. | Выделена сумма на реализацию программы - 2022г. – 385 000,00руб.На 2023 – 2025г. сумма не определена. | Государственная программа Ярославской области «Модернизация первичного звена здравоохранения Ярославской области» | 2022-2025 | Тутаевская ЦРБ, департамент здравоохранения и фармации Ярославской области |
| 4.2. Ремонт и модернизация объектов здравоохранения |
| 4.2.1 | Модернизация первичного звена | Износ зданий подлежащих капитальному ремонту составляет 74% | Обеспечение безопасности зданий, сооружений в процессе их эксплуатации | Улучшение качества оказания медицинской помощи | Число благополучателей 53 906 чел. | Выделенная сумма составляет:2022г. – 13 513 080 ,00руб.2023г. – 4 100 000,00 руб.Подготовлена проектно-сметная документация | Государственная программа Ярославской области «Модернизация первичного звена здравоохранения Ярославской области» | 2022-2023 | Тутаевская ЦРБ, департамент здравоохранения и фармации Ярославской области  |
| 4.3. Привлечение специалистов в медицинские учреждения |
| 4.3.1 | Участие в ярмарке вакансий и работа с образовательными учреждениями с целью укомплектования медицинских организаций района | Нехватка врачебного персонала | Прием на работу врачей со специализацией Терапия, Онкология, Акушерство и гинекология, Неврология, Общая врачебная практика, Фтизиатрия, Педиатрия | Обеспечение доступности оказания медицинской помощи | Прием на работу 7 специалистов | Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 15 мая 2012 г. N 543н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению | Региональная целевая программа «Улучшение кадрового обеспечения государственных медицинских организаций Ярославской области на 2020-2024гг.» | 2022 | Тутаевская ЦРБ |

## 5. Культура

*Общая информация*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатель** | **на 01.01.2022** |
| 1. | Количество учреждений культуры (всех форм собственности)  | 49 |
|  | - количество библиотек | 22 |
|  | - количество музеев | 13 |
|  | - количество учреждений культурно-досугового типа | 27 |
|  | - количество театров | 0 |
|  | - количество концертных организаций | 0 |
|  | - количество зоопарков | 0 |
|  | - количество обучающихся в ДШИ, ДМШ, ДХШ | 780 |
| 2. | Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений в сфере культуры, на конец отчетного периода (паспорт МО) | 242,7 |
| 2.1. | Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений культуры, на конец отчетного периода | 178,6 |
| 2.2. | Среднесписочная численность работников дополнительного образования в сфере культуры, на конец отчетного периода | 64,1 |
| 3. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры | 27814,79 |
| 3.1. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры | 27034,81 |
| 3.2. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников дополнительного образования в сфере культуры | 29988,04 |
| 4. | Количество пользователей библиотек, тыс.чел | 17,107 |
| 5. | Доля населения, участвующего в деятельности клубных формирований, % | 8,96 |

| **№****п/п** | **Мероприятие** | **Проблема***(краткое описание ситуации)* | **Ожидаемый результат** | **Социально-экономический эффект** | **Показатель** | **Условия реализации мероприятия** *(необходимые ресурсы, наличие ПСД, нормативно-правовое регулирование)* | **Взаимосвязь с утвержденными документами** | **Срок реализации,****контрольные точки** | **Ответственный** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1. Строительство, ремонт и модернизация учреждений культуры |
| 5.1.1 | Капитальный ремонт здания сельского структурного подразделения МУ "РДК имени А.Г.Малова" Фоминский ДК, расположенный по адресу Ярославская обл., Тутаевский район, пос.Фоминское, ул.Центральная,д.10. | В здании Фоминского ДК техническое состояние помещений, кровли, фасада, окон, дверей, а также систем отопления, водоснабжения, канализации, электроснабжения не соответствует требованием безопасности и СанПиН. | 1. Созданы условия для комфортного и безопасного пребывания в здании ДК сотрудников и посетителей.2. Приведены в соответствие с требованиями СанПиН других внутренних помещений и здания.3. Повышение качества предоставляемых услуг, в том числе для посетителей разных возрастных категорий и людей с ограниченными возможностями здоровья.4.Выполнены требования по энергоэффективности здания | Повышение качества оказания услуг в сфере культуры | Созданы условия для повышения привлекательности, комфорта и безопасного пребывания в здании ДК сотрудников и посетителей — более 2154 человека | ПСД в наличии. обеспечение финансированием:Бюджет проекта, тыс. руб.-19 488,62;Источник финансирования:ФБ – 13 515,370ОБ – 4 998,836МБ – 974,432 | Национальный проект «Культура» | 20221.Начало проекта:11.02.2022 – 15.02.20222.Получение положительного заключения экспертизы ПСД. 16.02.2022 - 25.02.20223.Представление аукционной документации в ЦКПМ и ДГЗ ЯО 26.02.2022 – 14.03.20224.Проведение торгов и заключение контракта 15.03.2022-07.06.20225.Выполнение работ:08.06.2022 - 15.09.20226.Подготовка отчета и закрытие проекта (в т.ч. оплата):16.09.2022 – 07.10.2022 | Администрация Тутаевского муниципального района |
| 5.1.2 | Капитальный ремонт здания сельского структурного подразделения МУ «Районный центр культуры и досуга» Павловский ДК», расположенный по адресу: Ярославская область, Тутаевский район, д. Павловское, ул. Школьная, д. 8 | Здание ДК не ремонтировалось с момента постройки (более 50 лет).В настоящее время техническое состояние помещений здания ДК, входные группы, система отопления, освещение не соответствует требованием безопасности и СанПиН. Отсутствуют условия для ММГ населения. | 1. Созданы условия для комфортного и безопасного пребывания в здании ДК сотрудников и посетителей.2. Приведены в соответствие с требованиями СанПиН других внутренних помещений и здания.3. Повышение качества предоставляемых услуг, в том числе для посетителей разных возрастных категорий и людей с ограниченными возможностями здоровья.4.Выполнены требования по энергоэффективности здания | Повышение качества оказания услуг в сфере культуры | Созданы условия для повышения привлекательности, комфорта и безопасного пребывания в здании ДК сотрудников и посетителей — более 220 человек  | ПСД в наличии, обеспечение финансированием:Бюджет проекта, тыс. руб.-11 973,37 тыс. руб.Источник финансирования, тыс. руб.ФБ - 8 303,532ОБ – 3 071,170МБ – 598,669 | Национальный проект «Культура» | 20221.Начало проекта.11.02.2022 – 15.02.20222.Направление и получение положительного заключения экспертизы ПСД.03.02.2022 - 28.02.20223.Представление аукционной документации в ЦКПМ и ДГЗ ЯО01.03.2022 – 07.03.20224.Проведение торгов и заключение контракта08.03.2022-31.05.20225.Выполнение работ.01.06.2022 - 15.09.20226.Подготовка отчета и закрытие проекта (в т.ч. оплата)16.09.2022 – 07.10.2022 | Администрация Тутаевского муниципального района;МКУ «Центр контрактных отношений» ТМР |
| 5.1.3 | Ремонт помещений Никольского Дома культуры - структурного подразделения МУ "Районный центр культуры и досуга", расположенного по адресу: Ярославская обл., Тутаевский район, с.Никольское, ул.Даниловская, д.4. | В здании Никольского ДК (с. Никольское, ул. Даниловская, д.4) входные группы (дверь и лестница основного входа и дверь запасного выхода), а также внутренние помещения не соответствуют требованиям безопасности и СанПиН. | 1. Входные группы (дверь и лестница основного входа и дверь запасного выхода) обеспечивают сохранение тепла в здании, безопасны при эксплуатации.2. Помещения фойе, актового зала, гримерной, кабинета соответствуют своему функциональному назначению и могут эффективно использоваться при проведении культурно-массовых мероприятий.3. Температурный режим в здании соответствует СанПиН. | Повышение качества оказания услуг в сфере культуры | Условия для комфортного и безопасного пребывания в здании ДК более 265 посетителей и сотрудников, приведения в нормативное состояние 2-х входных групп и помещений: фойе, актового зала, гримерной, кабинета – общей площадью 280 кв.м. | ПСД в наличии, обеспечение финансированием:1055,001;Бюджет ЯО - 1000,00 тыс. руб.Бюджет ТМР – 55,001 тыс. руб. | Губернаторский проект «Решаем вместе» | 20221.Начало проекта. Назначения. Планы. 18.11.2021 – 22.11.20212.Подготовка технической документации. Экспертиза смет. 23.11.2021- 28.02.20223.Подготовка и представление аукционной документации 01.03.2022- 30.03.20224.Проведение торгов и заключение контракта 01.04.2022- 30.04.20225.Выполнение и приемка работ 01.05.2022 – 31.08.20226.Подготовка отчета и закрытие проекта 01.09.2022- 01.10.2022 | Администрация Тутаевского муниципального района, МУ «РЦКиД» |
| 5.1.4 | Капитальный ремонт здания МУК «ЦБС» ТМР,расположенного по адресу: г. Тутаев, ул. Моторостроителей, д. 70а» (этап 2) | Техническое состояние фасада здания не соответствует нормативному. Разрушение кирпичной кладки создает опасные условия для сотрудников и посетителей библиотеки, увеличивает теплопотери. Внешний вид здания непригляден. Плиты внутреннего дворика треснули от нагрузки, что способствует накоплению воды в местах прохода пользователей библиотеки. | 1. Созданы безопасные и комфортные условия пребывания в здании для 5000 посетителей и 25 сотрудников.2. Улучшен внешний вид здания.3. Экономия бюджетных средств, в т.ч. за счет отсутствия затрат на дополнительный обогрев помещений. | Повышение качества оказания услуг в сфере культуры  | Созданы безопасные и комфортные условия пребывания в здании для 5000 посетителей и 25 сотрудников. | ПСД в наличии, обеспечение финансированием:Бюджет проекта, тыс. руб.- 5 338, 678Источник финансированияБюджет ЯО – 3 209,927 тыс. руб.Бюджет ТМР–2 128,751 тыс. рублей | Национальный проект «Культура» | 20221.Начало проекта.02.02.2022-15.02.20222.Разработка и согласование эскиза15.02.2022 – 28.02.20223.Подготовка и представление аукционной документации по ремонту фасада в ДГЗ ЯО03.02.2022- 14.03.20224.Подготовка документации по капитальному ремонту внутреннего дворика15.02.2022 -15.03.20225.Проведение торгов и заключение контракта, в том числе:01.04.2022 – 07.06.20226.Проведение торгов и заключение контракта на ремонт фасада01.04.2022 – 07.06.20227.Проведение торгов и заключение контракта на ремонт внутреннего дворика01.04.2022 – 25.04.20228.Выполнение и приемка работ, в том числе:01.06.2022 – 30.09.20229.Выполнение и приемка работ на капитальный ремонт фасада08.06.2022 – 30.09.202210.Выполнение и приемка работ на капитальный ремонт внутреннего дворика01.06.2022-31.08.202211.Подготовка отчета и закрытие проекта01.10.2022 – 31.10.2022: | Администрация Тутаевского муниципального района МУК «ЦБС» ТМР |

## 6. Физическая культура и спорт

*Общая информация*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатель** | **на 01.01.2022** |
| 1. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % | 47,56 |
| 2. | Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся, % | 82,07 |
| 3. | Численность обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом, человек | 8751 |
| 4. | Количество спортивных сооружений | 99 |

| **№****п/п** | **Мероприятие** | **Проблема***(краткое описание ситуации)* | **Ожидаемый результат** | **Социально-экономический эффект** | **Показатель** | **Условия реализации мероприятия** *(необходимые ресурсы, наличие ПСД, нормативно-правовое регулирование)* | **Взаимосвязь с утвержденными документами** | **Срок реализации,****контрольные точки** | **Ответственный** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1. Строительство, реконструкция и модернизация спортивных объектов |
| 6.1.1 | Строительство Ледовой арены с искусственным льдом в г.Тутаеве | Отсутствие крытых хоккейных кортов в Тутаевском муниципальном районе | Увеличение численности систематически занимающихся физической культурой и спортом до 55% | Повышение качества жизни населения, развитие социальной сферы | Ввод объекта в эксплуатацию с единовременной пропускной способностью на 50 человек | ПСД имеется, требуется актуализация | Региональный проект «Спорт - норма жизни» | 2022-20242022 – актуализация проекта с прохождением гос. экспертизы,2023- заключение контракта,2024 строительство объекта | Администрация Тутаевского муниципального района |
| 6.1.2 | Обустройство Физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в левобережной части г.Тутаева | Низкий уровень обеспеченности левобережной части города Тутаева спортивными объектами | Увеличение численности систематически занимающихся физической культурой и спортом до 55% | Повышение качества жизни населения, развитие социальной сферы | Увеличение единовременной пропускной способности на 65 человек | ПСД имеется, требуется актуализация | Федеральный проект «Бизнес – спринт (Я выбираю спорт) строительство «умных» спортивных площадок | 03.2022-04.2022актуализация проекта с прохождением гос. экспертизы,09.2022 окончание строительства | Администрация Тутаевского муниципального района |

## 7. Молодежная политика

| **№****п/п** | **Мероприятие** | **Проблема***(краткое описание ситуации)* | **Ожидаемый результат** | **Социально-экономический эффект** | **Показатель** | **Условия реализации мероприятия** *(необходимые ресурсы, наличие ПСД, нормативно-правовое регулирование)* | **Взаимосвязь с утвержденными документами** | **Срок реализации,****контрольные точки** | **Ответственный** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1. Строительство, реконструкция и модернизация объектов для молодежи |
| 7.1.1 | Ремонт помещений МУ «Социальное агентство «Молодежный центр «Галактика» | Отсутствие в здании МЦ «Галактика» современных пространств, которые можно использовать для проведения мероприятий, занятий МиДОО | Проведение ремонтных работ | Созданы условия для поддержки и развития творчества молодежи, организации систематической и целенаправленной деятельности по формированию творческого мировоззрения молодежи | Ремонт 2 помещений общей площадью 319 кв. м | Средства на проведение ремонтных работ запланированы в 2022 г. в рамках реализации губернаторского проекта «Решаем вместе!», получены из Президентского фонда культурных инициатив, предусмотрены в бюджете ТМР. ПСД разработана. | Муниципальная программа «Развитие культуры, туризма и молодежной политики Тутаевского муниципального района» | 2022 | Администрация Тутаевского муниципального района |

## 8. Некоммерческий сектор

*Общая информация*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатель** | **на 01.01.2022** |
| 1. | Количество некоммерческих организаций, зарегистрированных в качестве юридического лица, ед. | 57 |
| 2. | Количество жителей, принимающих участие в мероприятиях социально ориентированных некоммерческих организаций, чел. | 25 800 |

| **№****п/п** | **Мероприятие** | **Проблема***(краткое описание ситуации)* | **Ожидаемый результат** | **Социально-экономический эффект** | **Показатель** | **Условия реализации мероприятия** *(необходимые ресурсы, наличие ПСД, нормативно-правовое регулирование)* | **Взаимосвязь с утвержденными документами** | **Срок реализации,****контрольные точки** | **Ответственный** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций |
| 8.1.1 | Организация диалоговых площадок, тематических дискуссий по решению вопросов местного значения | Вовлечение представителей общественности в обсуждение принимаемых органами власти решений, расширение участия граждан в деятельности органов местного самоуправления | Активное обсуждаются с общественностью вопросов местного значения | Популяризация деятельности органов общественного самоуправления и общественного контроля в Тутаевском муниципальном районе | 12 мероприятий | Внесение изменений в действующие НПА | Муниципальная программа «Поддержка гражданских инициатив и социально ориентированных некоммерческих организаций Тутаевского муниципального района» | 2022-2027 (не менее 2 мероприятий ежегодно) | Администрация Тутаевского муниципального района |
| 8.1.2 | Проведение Гражданского форума | Развитие механизмов общественного участия в решении вопросов местного самоуправления | Принятие действующей резолюции форума | Создание условий для активизации всех групп местного сообщества в решении вопросов местного значения | Участие в форуме не менее 600 участников, ежегодное проведение | Внесение изменений в действующие НПА, наличие необходимого финансирования | Муниципальная программа «Поддержка гражданских инициатив и социально ориентированных некоммерческих организаций Тутаевского муниципального района» | 2022-2027 (не менее 100 участников ежегодно) | Администрация Тутаевского муниципального района |
| 8.1.4 | Проведение конкурсов социально-значимых проектов, направленных на повышение активности гражданского участия в развитии Тутаевского муниципального района | Развитие механизмов общественного участия в решении вопросов местного самоуправления | Реализация социально значимых проектов | Создание условий для активизации всех групп местного сообщества в решении вопросов местного значения | Реализация не менее 5 социально значимых проектов | Внесение изменений в действующие НПА | Муниципальная программа «Поддержка гражданских инициатив и социально ориентированных некоммерческих организаций Тутаевского муниципального района» | 2022 | Администрация Тутаевского муниципального района |

# IV. МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

| **№****п/п** | **Мероприятие** | **Проблема***(краткое описание ситуации)* | **Ожидаемый результат** | **Социально-экономический эффект** | **Показатель** | **Условия реализации мероприятия** *(необходимые ресурсы, наличие ПСД, нормативно-правовое регулирование)* | **Взаимосвязь с утвержденными документами** | **Срок реализации,****контрольные точки** | **Ответственный** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * 1. Цифровизация муниципального управления, предоставления муниципальных и государственных услуг
 |
| 1.1.1 | Перевод социально значимых муниципальных услуг в электронный формат | Отсутствие возможности предоставления муниципальных услуг в электронном формате в соответствии с требованиями цифровой трансформации на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) | Обеспечение целевого состояния предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в соответствии с требованиями цифровой трансформации | Повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном формате | Доля массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде (ожидаемое значение 95%) | Наличие административных регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг в соответствие с описаниями целевых состояний предоставления услуг, типовыми регламентами, разработанными федеральных органов исполнительной власти | Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития российской Федерации на период до 2030 года»; Распоряжение Губернатора Ярославской области «Об отдельных вопросах организации работы по цифровой трансформации в Ярославской области» от 25 ноября 2020 г №186 | 2022 | Администрация Тутаевского муниципального района |
| * 1. Повышение эффективности муниципального управления
 |
| 1.2.1 | Повышение квалификации сотрудников органов местного самоуправления в сфере цифровой трансформации муниципального управления  | Низкий уровень квалификации сотрудников в сфере цифровой трансформации муниципального управления | Сотрудники органов местного самоуправления прошли обучение в сфере цифровой трансформации муниципального управления | Повышение качества оказания муниципальных услуг | Не менее 2 человек | Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и повышение эффективности организации деятельности Администрации Тутаевского муниципального района и муниципальных учреждений в Тутаевском муниципальном районе» | 2022 | Администрация Тутаевского муниципального района |
| 1.2.2 | Внедрение системы бережливого управления | Отсутствие применения в части структурных подразделений Администрации Тутаевского муниципального района системы бережливого управления | Сокращение издержек и повышение эффективности работы муниципальных служащих | Повышение качества оказания муниципальных услуг | 100% структурных подразделений администрации Тутаевского муниципального района используют систему бережного управления | - | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и повышение эффективности организации деятельности Администрации Тутаевского муниципального района и муниципальных учреждений в Тутаевском муниципальном районе» | 2022 | Администрация Тутаевского муниципального района  |
| 1.2.3 | Исполнение Плана мероприятий Ярославской области по реформированию унитарных предприятий на период до 01.01.2025 | Наличие муниципальных унитарных предприятий, осуществляющих деятельность на конкурентных рынках | Сокращение количества муниципальных унитарных предприятий | Защита и развитие конкуренции на товарных рынках | Ликвидация 1 унитарного предприятия | Наличие нормативно-правовой базы – имеется:Федеральный закон от 27.12.2019 № 485 ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" и Федеральный закон "О защите конкуренции»  | План мероприятий Ярославской области по реформированию унитарных предприятий на период до 01.01.2025, согласованный Ярославским УФАС России и утвержденный заместителем Председателя Правительства Ярославской области | 2022-2024 | Администрация Тутаевского муниципального района |

# V. БЕЗОПАСНОСТЬ

*Общая информация*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатель** | **на 01.01.2022** |
| 1. | Количество зарегистрированных пожаров в расчете на 10 000 человек, единиц | 39,515 |
| 2. | Число погибших в ДТП на 10 000 человек | 0,5437 |

| **№****п/п** | **Мероприятие** | **Проблема***(краткое описание ситуации)* | **Ожидаемый результат** | **Социально-экономический эффект** | **Показатель** | **Условия реализации мероприятия** *(необходимые ресурсы, наличие ПСД, нормативно-правовое регулирование)* | **Взаимосвязь с утвержденными документами** | **Срок реализации,****контрольные точки** | **Ответственный** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * 1. Обеспечение пожарной безопасности жилых домов и социальных объектов
 |
| 1.1.1 | Установка автоматических пожарных извещателей | Вероятность возникновения пожара | Пожарная безопасность пунктов | Повышение безопасности жителей района | 100% социальных объектов обеспечены автоматическими пожарными извещателями | Необходимые ресурсы – финансовые средства. Решение комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Ярославской области (пункт 11.8 от 12 ноября 2019 года № 13-рг) | Решение КЧС и ОПБ Ярославской области пункт 11.8 от 12 ноября 2019 года № 13-рг г | 2022-2027 | Администрация Тутаевского муниципального района |
| * 1. Антитеррористическая защищенность (оснащение объектов социальной сферы специальным оборудованием (система видеонаблюдения, система оповещения и управления эвакуацией, охранная сигнализация, металлоискатель (ручной и/или стационарный), ограждение объекта, средства контроля и управления доступом (СКУД))
 |
| 1.2.1 | Обеспечение антитеррористической защищённости объектов образования | Недостатки в обеспечении системами оповещения (голосовое оповещение), металлоискателями | Модернизация системы антитеррористической защищенности объектов образования | Повышение безопасности жителей района | 100% учреждений образования обеспечены системами оповещения и металлоискателями | Необходимые ресурсы -финансовые средства.Постановление Правительства Российской Федерации № 176 от 11.02.2017 | Выполнение мероприятий запланировано в паспортах безопасности объектов в соответствии с требованиями, утвержденными Постановлением Правительства РФ № 1006 от 02.08.2019 | 2022-2027 | Администрация Тутаевского муниципального района |
| 1.2.2 | Обеспечение антитеррористической защищённости объектов культуры | Недостатки в обеспечении системами оповещения | Модернизация системы антитеррористической защищенности объектов образования | Повышение безопасности жителей района | 100% учреждений культуры обеспечены системами оповещения | Необходимые ресурсы -финансовые средства.Постановление Правительства Российской Федерации № 176 от 11.02.2017 | Выполнение мероприятий запланировано в паспортах безопасности объектов в соответствии с требованиями, утвержденными Постановлением Правительства РФ № 176 от 11.02.2017 | 2022-2027 | Администрация Тутаевского муниципального района |
| * 1. Развитие системы «Безопасный город» (видеонаблюдения, фото-видео фиксации правонарушений правил дорожного движения, позиционирования подвижных объектов, экстренного оповещения населения, вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», мониторинга чрезвычайных ситуаций на объектах с массовым пребыванием населения)
 |
| 1.3.1 | Установка камер видеонаблюдения на улицах и в общественных местах, модернизация ранее установленных систем видеонаблюдения. | **- о**беспечение безопасности жителей города и района от преступных посягательств, в том числе террористических угроз;**-**  повышение защищенности мест массового пребывания граждан, объектов различных степеней важности;- защита населения и территорий Тутаевского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, оперативная оценка, анализ и прогнозирование обстановки. | Снижение преступности | Повышение безопасности жителей района | Установка 1 камеры видеонаблюдения, ввод в эксплуатацию 1 дополнительного автоматизированное рабочее место диспетчера единой диспетчерской службы и системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», установка 1 местной системы оповещения населения | Выделение бюджетных ассигнований для 100% выполнения всех запланированных мероприятий. Выделено 120 тыс. руб. для технического обслуживания систем видеонаблюдения. | Муниципальная программа «Внедрение и развитие аппаратно-программного Комплекса «Безопасный город» на территории города Тутаев и Тутаевского муниципального района | 2022-2023 | МУ «ЕДДС Тутаевского МР», администрация Тутаевского муниципального района |
| * 1. Модернизация и расширение уличного освещения
 |
| 1.4.1 | Замена светильников уличного освещения | **Высокие затраты на обслуживание светильников** | Энергосбережение и повышение эффективности использования энергетических ресурсов. | Оптимизация бюджетных расходов | Замена 2462 светильников уличного освещения на энергосберегающие | Энергосервисный договор (контракт) №65/2019/42У/2020 | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения на территории городского поселения Тутаев» | 2022-2027 | МКУ «УКСТ», Администрация Тутаевского муниципального района |

# VI. ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ

## 1. Инвестиционные проекты

| **№ п/п** | **Наименование инвестиционного проекта** | **Инвестор**  | **Срок реализации проекта** | **Объем инвестиций, млн. рублей** | **Количество созданных рабочих мест, единиц** | **Меры поддержки проектов** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Производство крепежных изделий и запасных частей для многоцелевого тягача легко бронированного (МТ-ЛБ) | ООО «СПТК АрмТТ» | 2019-2027 | 94,9 | 64 | резидент ТОСЭР (налоговые льготы) |
| 2. | Производство ленты упаковочной полипропиленовой | ООО «ЗАВОД ВОЛГА ПОЛИМЕР» | 2019-2027 | 67,9 | 61 | резидент ТОСЭР (налоговые льготы) |
| 3. | Строительство завода по производству автономных альтернативных источников энергоснабжения | ООО "Передовая энергетика" | 2019-2027 | 160,9 | 71 | резидент ТОСЭР (налоговые льготы) |
| 4. | Фабрика по производству мороженого | ООО "Айсберри ФМ" | 2019-2027 | 2228,7 | 955 | резидент ТОСЭР (налоговые льготы), предоставление земельного участка на льготных условиях по Закону ЯО "14-З |
| 5. | Организация производства блочно-комплектных электростанций большой мощности | ООО "ПСМ Прайм" | 2019-2027 | 178,2 | 44 | резидент ТОСЭР (налоговые льготы), льготный займ от ФРМ,предоставление земельного участка на льготных условиях по Закону ЯО "14-З |
| 6. | Организация производства тяжелых двигателей | ООО «КАМАЗ ВЕЙЧАЙ» | 2019-2027 | 416,35 | 144 | резидент ТОСЭР (налоговые льготы) |
| 7. | Строительство картонно-полиграфического комбината | ООО "ПО "Романовский Печатник" | 2020-2027 | 3190,53 | 839 | резидент ТОСЭР (налоговые льготы) |
| 8. | Строительство БИО-инжинирингового центра "МИСКАНТУС" | ООО "БИЦ "МИСКАНТУС" | 2020-2027 | 846,87 | 125 | резидент ТОСЭР (налоговые льготы) |
| 9. | Производство геосинтетических материалов | ООО "ПРОФИНТЕХ" | 2020-2027 | 50,8 | 27 | резидент ТОСЭР (налоговые льготы) |
| 10. | Организация производства лущильного оборудования для деревообработки, а также пресс-форм и элементов теплого оборудования | ООО "ИНСТРУМЕНТ СТАНКИ ОСНАСТКА" | 2020-2027 | 376,6 | 85 | резидент ТОСЭР (налоговые льготы) |
| 11. | Создание пенько-перерабатывающего предприятия | ООО "СМАРТХЕМП" | 2020-2027 | 1481,26 | 50 | резидент ТОСЭР (налоговые льготы) |
| 12. | Организация швейного производства на территории опережающего развития в г. Тутаев, Ярославской области | ООО "Феникс +" | 2019-2027 | 23,5 | 50 | резидент ТОСЭР (налоговые льготы) |
| 13. | Создание предприятия по хранению информации | ООО "Айкью Хостинг" | 2023-2027 | 200,0 | 10 | требуется подведение транспортной инфраструктуры |
| 14. | Организация гостиницы 4\* на левом берегу г. Тутаева | Физическое лицо | 2022-2027 | 57,00 | 30 | требуется получение статуса резидента ТОСЭР (для получения налоговых льгот) |
| 15. | Организация детского оптического центра | ООО "ПроЗрение" | 2023-2027 | 18,00 | 12 | требуется получение земельного участка на льготных условиях по Закону ЯО "14-З |
| 16. | Создание предприятия по переработке масла (промышленного) | ООО "Техноцентр" | 2023-2027 | 10,00 | 38 | - |

## 2. Инвестиционные площадки

| **№ п/п** | **Название** | **Расположение** | **Площадь, га****тип площадки** | **Категория земель** | **Площадь помещений** | **Подъездные пути** | **Инженерные коммуникации** | **Класс опасности** | **Резиденты** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Земельный участок сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Тутаевский район, г. Тутаев, ул. Панина (левый берег) | Тутаевский район, г. Тутаев, ул. Панина (левый берег) в кадастровом квартале 76:21:020101 | 34,0 | Земли населенных пунктов для размещения агропромышленного производства | - | Имеются (организация автомобильных съездов: техническая возможность, условия примыкания) | Имеется возможность подключения:- электроэнергия (вдоль участка проходит линия электропередач);- газоснабжение (свободная мощность – 305120 тыс. м 3/год, техническая возможность подачи – 306600 тыс. м 3. Предполагаемая точка подключения к газораспределительной сети – действующий газопровод высокого давления 2 категории (до 0,6 Мпа) диаметр 225 мм, расположенный в городском поселении Тутаев (левый берег));-водоснабжение (удалённость от точки подключения 800-900 метров (ул. Ленина));-телекоммуникации (ориентировочная точка подключения КРСПД – АТС ул. 2-Овражная, 29) | - | - |
| 2. | Земельный участок сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Тутаевский район, г. Тутаев, ул. Панина (левый берег) | Тутаевский район, г. Тутаев, ул. Панина (левый берег) в кадастровом квартале 76:21:020201 | 197,0 | Земли населенных пунктов для размещения агропромышленного производства | - | Имеются (организация автомобильных съездов: техническая возможность, условия примыкания) | Имеется возможность подключения:- электроэнергия;- газоснабжение (свободная мощность – 305120 тыс. м 3/год, техническая возможность подачи – 306600 тыс. м 3. Предполагаемая точка подключения к газораспределительной сети – действующий газопровод высокого давления 2 категории (до 0,6 Мпа) диаметр 225 мм, расположенный в городском поселении Тутаев (левый берег));-водоснабжение (удалённость от точки подключения 800-900 метров (ул. Ленина));-телекоммуникации (ориентировочная точка подключения КРСПД – АТС ул. 2-Овражная, 29) | - | - |
| 3. | Земельный участок для производственных целей, расположенный по адресу: пос. Чебаково, пос. Никульское | пос. Чебаково, пос. Никульское, кадастровый номер76:15:021801:15 | 93,3 | Земли сельскохозяйственного назначения. Вид разрешенного использования: для размещения объектов пищевой промышленности | - | Имеются (организация автомобильных съездов: техническая возможность, условия примыкания) | Имеется возможность подключения:- электроэнергия (линия электропередачи в 440м);- телекоммуникации (планируется прокладка волокнисто-оптического кабеля связи п. Чебаково) | - | - |
| 4. | Земельный участок для комплексного освоения в целях культурного развития расположенный по адресу: Тутаевский район, г. Тутаев, ул. Ленина (левый берег) | Тутаевский район, г. Тутаев, ул. Ленина (левый берег) (у дома 3б) | 0,08 | Земли населенных пунктов. Разрешенное использование: культурное развитие | - | Имеются | Имеется возможность подключения:- электроэнергия (техническая возможность подачи от ТП 10/0,4кВ №9, г. Тутаев, ул. Панина, д. 11 0,025 км);-газоснабжение (проходит газопровод-ввод низкого давления к д. 3м.);- водоснабжение (удаленность от точки подключения 0,06 км);-водоотведение (ближайшая точка подключения г. Тутаев, ул. 2-я Овражная, д. 28-в 0,730 км). | - | - |
| 5. | Земельный участок для строительства гостиницы (гостинично-ресторанного комплекса), расположенный по адресу: Тутаевский район, г. Тутаев, ул. Дементьева (правый берег) | Тутаевский район, г. Тутаев, ул. Дементьева (правый берег), кадастровый номер: 76:21:010141:25 | 0,2293 | Земли населенных пунктов | - | Имеются (организация автомобильных съездов: техническая возможность, условия примыкания) | Имеется возможность подключения:- электроэнергия (технологическое присоединение к электрическим сетям МУП ТМР «Горэлектросеть» осуществлено,в перечне точек поставки электрической энергии МУП ТМР «Горэлектросеть» объект учтен с максимальной мощностью равной 16 кВт. ВЛ-0,4кВ проходит вдоль западной и северной границ участка);-газоснабжение (возможность технологического присоединения существует);- водоснабжение (возможность технического подключения имеется с ул. Дементьева, по данному участку проложен водопровод Д.150, обеспечивающий водоснабжение);-водоотведение (возможность технологического подключения имеется, по земельному участку проложена канализация Д.300);-телекоммуникации (техническая возможность имеется, удаленность от точки подключения 100 м). | Максимально допустимый класс опасности 4-5 | - |
| 6. | Земельный участок для комплексного освоения в целях жилищного строительства, расположенный по адресу: Тутаевский район, г. Тутаев, п. Купоросный | Тутаевский район, г. Тутаев, п. Купоросный, кадастровый номер 76:21:000000:231 | 4,45 | Перспективная инвестиционная площадка для комплексного освоения (малоэтажное строительство) | - | Имеются (организация автомобильных съездов: техническая возможность, условия примыкания) | Имеется возможность подключения:- электроэнергия (для снабжения электроэнергией строящихся на территории земельного участка объектов необходимо предусмотреть строительство трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ в предполагаемом центре нагрузок, точка присоединения к электрическим сетям проектируемой ТП-10/0,4 кВ – ближайшая опора ВЛ-10 кВ, проходящей на территории земельного участка);-газоснабжение (точка подключения к газопроводу высокого давления - 400 м. напрямую, к газопроводу низкого давления – 800 м);-водоснабжение (существует возможность бурения скважины). | Максимально допустимый класс опасности 4-5 | - |
| 7. | Земельный участок для комплексного освоения в целях жилищного строительства, расположенный по адресу: Тутаевский район, г. Тутаев, ул. Горького | Тутаевский район, г. Тутаев, ул. Горького 76:21:020201:128 | 13,01 | Перспективная инвестиционная площадка для комплексного освоения в целях жилищного строительства | - | Имеются (организация автомобильных съездов: техническая возможность, условия примыкания) | Имеется возможность подключения:- электроэнергии (для снабжения электроэнергией строящихся на территории земельного участка объектов необходимо предусмотреть строительство трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ в предполагаемом центре нагрузок, точка присоединения к электрическим сетям проектируемой ТП-10/0,4 кВ – ближайшая опора ВЛ-10 кВ, проходящей на территории земельного участка);- газоснабжение (в непосредственной близости, по ул. Горького и ул. Панина проходят распределительные полиэтиленовые газопроводы низкого давления диаметром 110 мм и 160 мм);-водоснабжение (М);- телекоммуникации (на земельном участке, проходит внутризоновый волоконно-оптический кабель связи (ВОЛС) ОК727). | - | - |
| 8. | Земельный участок для комплексного освоения в целях жилищного строительства, расположенный по адресу: Тутаевский район, Константиновское сельское поселение | Тутаевский район, Константиновское сельское поселение, Константиновское поле | 34,0 | Земли сельскохозяйственного назначения | - | Имеются (организация автомобильных съездов: техническая возможность, условия примыкания) | Имеется возможность подключения:- электроэнергия;- газоснабжение (на участке проходят газопроводы высокого давления Д/У 160, Д/У 315);-водоснабжение (рядом с участком проходит водопровод Д-100);-водоотведение (по участку проходит коллектор Д.225). | - | - |
| 9. | Резерв развития агропромышленного производства и сельскохозяйственного исследования | Тутаевский район, Константиновское сельское поселение, кадастровый номер 76:15:020701:3 | 6,8 | Земли сельскохозяйственного назначения. Вид разрешенного использования: для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства | - | Имеются (организация автомобильных съездов: техническая возможность, условия примыкания) | Имеется возможность подключения:-электроэнергия;-газоснабжение. | - | - |
| 10. | Земельный участок для производственных целей, расположенный по адресу: г. Тутаев, проспект 50-летия Победы | г. Тутаев, проспект 50-летия Победы, 76:21:010203:135 | 0,8604 | Для размещения объектов технического обслуживания автотранспортных средств | - | Имеются (организация автомобильных съездов: техническая возможность, условия примыкания) | Имеется возможность подключения:-электроэнергия (возможная точка подключения: ближайшая опора существующей воздушной линии напряжения 0,4 кВт (находится на расстоянии 10 м. от границы земельного участка));-газоснабжение (существует возможность технологического присоединения. Удаленность от точки подключения зависит от объема, планируемого к потреблению ОКС);-водоснабжение (точка подключения водовод Д-600 мм, проложенный н расстоянии 40-50 м от границ участка);-водоотведение (подключение возможно только в напорный коллектор Д-500 мм, проложенный частично по земельному участку);-телекоммуникации (ориентировочная точка подключения к РСПД-АТС г. Тутаев, пр. 50-летия Победы, д.13). | - | - |
| 11. | Земельный участок для производственных целей, расположенный по адресу: Константиновское сельское поселение рядом с пос. Фоминское | Константиновское сельское поселение рядом с пос. Фоминское | 1,8 | Земельный участок для производственных целей | - | Имеются (организация автомобильных съездов: техническая возможность, условия примыкания) | Имеется возможность подключения:- газоснабжение (возможность подключения существует, вдоль участка проходит газопровод высокого давления ПЭ Ду 315 «от ГРС Тутаев к левобережной части г. Тутаев»);-водоснабжение (точка подключения – водовод Д-500мм, в 100 м. от границ участка (проходит вдоль а/д Ярославль-Рыбинск));- водоотведение (организация водоотведения возможна на биологические очистные сооружения в 700 м. от границ участка (необходимо строительство насосной станции, напорного коллектора с переходом через а/д Ярославль-Рыбинск)). | - | - |
| 12. | Бывший Льнокомбинат Тульма | г.Тутаев, ул. Волжская Набережная, д. 142 | 0,98 | Земли населенных пунктов. Участок для производственных целей, аренды/ выкупа как всей территории бывшего завода, так и отдельных производственных помещений | - административное здание – 3905 кв.м.;- ткацкое и отделочное производства – 8293 кв.м.;- прядильное производство – 15021 кв.м.;- чесальное производство – 1956 кв.м.;- склады (холодные): 1870 кв.м.; 304 кв.м.; 637 кв.м.; 286 кв.м.; 276 кв.м.; (3373 кв.м.);- котельная автономного отопления, площадью 850 кв.м. (два газовых котла с мощьностью 20 т/пар. В час);- подстанция (объем мощности трансформаторной подстанции составляет 35 000 кВт) – 798 кв.м.;- компрессорная (1269 кв.м.);- предочистка – 1980 кв.м.;- насосная – 142 кв.м. | Имеется | Имеются все коммуникации | - | - |
| 13. | Бывший Тутаевский городской Молочный завод | Ярославская обл., г. Тутаев, ул. Осипенко, д. 2б, кадастровый номер 76:21:020223:47 | 1,3905 | Земли населенных пунктов, участок для производственных целей | - | Имеется | Имеется возможность подключения:-электроэнергия 400кВт;-газ, точка подключения в 150 м;-вода, точка подключения в 100м. | - | - |