ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации  Левобережного сельского поселения

Тутаевского муниципального района

Ярославской области

от 20.03.2023 г. № 30

| О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации Левобережного сельского поселения от 28.11.2022 года № 150 «Об утверждении муниципальной программы «Мероприятия по обеспечению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Левобережного сельского поселения на 2023-2025 годы»» |  |
| --- | --- |

В соответствии с  Федеральным  Законом  от 18.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06.03.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Левобережного сельского поселения, в целях повышения безопасности дорожного движения, проведения необходимого комплекса работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в муниципальную программу «Мероприятия по обеспечению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Левобережного сельского поселения  на  2023-2025 годы», утвержденную постановлением Администрации Левобережного сельского поселения Тутаевского муниципального района Ярославской области от 28.11.2022 г. № 150 следующие изменения:

1.1 по тексту абзац 12 изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники финансовых ресурсов в целом составляет 33490,00 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета – 11691,90 тыс. рулей, средства бюджета поселения -9798,10 тыс. рублей.»;

1.2 раздел 1 изложить в следующей редакции:

«1. Сведения об общей потребности в ресурсах

| № п/п | Программные мероприятия | Сроки исполнения | Исполнитель | Источник финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | в т.ч. по годам |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 |
|  | Цель: Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры. |
| 1 | Задача 1 Разработка сметной документации на ремонт автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения |
|  | мероприятие 1 | 2023-2025 г.г | Администрация ЛСП | Обл.б. – 0 М.Б.- 600 | 600 | 200 | 200 | 200 |
|  | Итого по разделу | х | х | х | 600 | 200 | 200 | 200 |
| 2 | Задача 2: Ремонт автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения |
|  | мероприятие 1 | 2023г.-2025г.г. | Администрация ЛСП | Обл.б.-11691,9 т.р М.Б.– 9798,1 т.р. | 21490 | 9890 | 7300 | 4300 |
|  | Ремонт автомобильной дороги местного значения, с. Борисоглеб, ул. Зеленая (нечетная сторона), 0,308 км | 2023 | Администрация ЛСП | Обл.б.-1484,4 М.Б.– 330,6 т.р. | 1815 | 1815 |  |  |
|  | Ремонт участка автодороги местного значения д. Никитинское, 0,180 км | 2023 | Администрация ЛСП | Обл.б.-873,4 М.Б.– 196,6 т.р. | 1070 | 1070 |  |  |
|  | Ремонт участка автомобильной дороги местного значения д. Языково,1 этап 0,101 км | 2023 | Администрация ЛСП | Обл.б.-498,6 М.Б.– 111,4 т.р. | 610 | 610 |  |  |
|  | Ремонт участка автомобильной дороги местного значения д. Языково,2 этап 0,242 км | 2023 | Администрация ЛСП | Обл.б.-1071,7 М.Б.– 238,3 т.р. | 1310 | 1310 |  |  |
|  | Ремонт участка автомобильной дороги местного значения «Подъезд к месту захоронения в с. Никольское», 0,35 км | 2023 | Администрация ЛСП | Обл.б.- 0 М.Б.– 1600 т.р. | 1600 | 1600 |  |  |
|  | Ремонт автомобильной дороги местного значения, д. Великое село, ул. Полевая, 0,25 км | 2023 | Администрация ЛСП | Обл.б.-595 М.Б.– 105 т.р. | 700 | 700 |  |  |
|  | Ремонт автомобильной дороги местного значения, д. Великое село, ул. Садовая, 0,20 км | 2023 | Администрация ЛСП | Обл.б.-552 М.Б.– 98 т.р. | 650 | 650 |  |  |
|  | Ремонт участка улицы в д. Гораздово, 1 этап 0,30 км | 2023 | Администрация ЛСП | Обл.б.-850 М.Б.– 150 т.р. | 1000 | 1000 |  |  |
|  | Ремонт дороги улицы Школьная, д. Павловское (подъезд к школе) | 2023 | Администрация ЛСП (Соц. сфера) | Обл.б.-1028,8 М.Б.– 106,2 т.р. | 1135 | 1135 |  |  |
|  | Ремонт автомобильной дороги местного значения в д. Подосеново, участок 1,0 км | 2024 | Администрация ЛСП | Обл.б.-1964 М.Б.– 1036 т.р. | 3000 |  | 3000 |  |
|  | Ремонт автомобильной дороги местного значения, д. Цветково, 0,45 км | 2024 | Администрация ЛСП | Обл.б.-982 М.Б.– 518 т.р. | 1500 |  | 1500 |  |
|  | Ремонт автомобильной дороги местного значения, д. Тоболино, 0,45 км | 2024 | Администрация ЛСП | Обл.б.-0 М.Б.– 700 т.р. | 700 |  | 700 |  |
|  | Ремонт автомобильной дороги местного значения, д. Павловское, ул. Школьная, 2 этап | 2024 | Администрация ЛСП (соц. сфера) | Обл.б.- 1792 т.р. М.Б.– 308 т.р. | 2100 |  | 2100 |  |
|  | Ремонт автомобильной дороги местного значения, д.Михалево, 0,4 км | 2025 | Администрация ЛСП | Обл.б.- т.р. М.Б.– 1300 т.р. | 1300 |  |  | 1300 |
|  | Ремонт автомобильной дороги местного значения, с. Савинское, ул. Молодежная, 1 этап, 0,2 км | 2025 | Администрация ЛСП | Обл.б.- 0 т.р. М.Б.– 3000 т.р. | 3000 |  |  | 3000 |
| 3 | Задача 3: Содержание автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов |
|  | мероприятие 1 | 2023 г.-2025 г.г. | Администрация ЛСП | Обл.б. – 0 М.Б.– 10800 т.р. | 10800 | 3600 | 3600 | 3600 |
|  | Итого по разделу | х | х | х | 10800 | 3600 | 3600 | 3600 |
| 4 | Задача 4: Обустройство пешеходных переходов у образовательных учреждений |
|  | мероприятие 1 | 2023-2025гг. | Администрация ЛСП | Обл. б. - М.б.-300т.р. | 300 | 100 | 100 | 100 |
|  | Итого по разделу | х | х | х | 300 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Задача 5: Обустройство наружным освещением улично-дорожной сети |
|  | мероприятие 1 | 2023- 2025 гг. | Администрация ЛСП | Обл. б. -0 М.б.300т.р. | 300 | 100 | 100 | 100 |
|  | Итого по разделу | х | х | х | 300 | 100 | 100 | 100 |
|  | ВСЕГО: | х | х | х | 33490 | 13890 | 11300 | 8300 |

| Наименование ресурсов | Единица измерения | Потребность |
| --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе по годам |
| Материально-технические ресурсы | - | - | - |
| Трудовые ресурсы | - | - | - |
| Финансовые ресурсы: - областной бюджет - местный бюджет - внебюджетные источники | Тыс.руб. | Всего – 33490, в т.ч. обл. – 11691,9; местный – 9798,1; | 2023г. – 13890; 2024 г. - 11300; 2025 г. - 8300. |
| Прочие виды ресурсов (информационные, природные и другие в зависимости от особенностей программы) | - | - | - |

«;

1.3  раздел 4 изложить в следующей редакции:

«4. Перечень и описание программных мероприятий

Цель программы предполагается достичь на основе реализации комплекса следующих мероприятий:

- оформление технической документации;

- содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог Левобережного сельского поселения;

- привлечение субсидий из областного бюджета бюджету Левобережного  сельского поселения на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог, искусственных сооружений на них;

- осуществление в установленном порядке строительного контроля;

- работы по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений осуществляются систематически (с учетом сезона года) на всем протяжении дорог общего пользования.

1.4 раздел 5 изложить в следующей редакции:

«5. Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам

Финансирование мероприятий по программе осуществляется за счет средств бюджета Ярославской области, средств бюджета Левобережного сельского поселения, иных источников финансирования.

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ГОДАМ

| Наименование | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) | Итого (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| Всего по Программе | 13890 | 11300 | 8300 | 33490 |
| В том числе: |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 6953,9 | 4738 | 0 | 11691,9 |
| Местный бюджет | 6936,1 | 6562 | 8300 | 21798,1». |

2. Обнародовать настоящее постановление согласно Порядку обнародования муниципальных правовых актов Левобережного  сельского  поселения.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4.  Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования.

Глава Левобережного сельского поселения                                     М.А. Ванюшкин