Приложение

к постановлению Администрации

Тутаевского муниципального района

от _____________  №  _______

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Благоустройство и санитарно-эпидемиологическая безопасность Тутаевского муниципального района»

на 2020-2022 годы

г. Тутаев

2020

Паспорт муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Благоустройство и санитарно-эпидемиологическая безопасность Тутаевского муниципального района» на 2020-2022 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание разработки муниципальной программы | Бюджетный кодекс РФ, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». |
| Куратор муниципальной программы | Администрация Тутаевского муниципального района Первый заместитель Главы Тутаевского муниципального района Новикова М.К., тел.8(48533)2-12-78 |
| Исполнители (соисполнители) муниципальной программы | МУ «Агентство по развитию ТМР» МБУ «Центр управления жилищно-коммунальным комплексом ТМР» |
| Основной разработчик муниципальной программы | МУ «Агентство по развитию ТМР» |
| Цель муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства и санитарного эпидемиологической безопасности территории городского поселения Тутаев |
| Задачи муниципальной программы | 1. Обеспечение комплекса мероприятий по повышению уровня благоустройства мест погребения. 2. Улучшение уровня внешнего благоустройства и санитарного состояния территории Тутаевского муниципального района. 3. Создание механизма управления потреблением энергетических ресурсов и сокращения бюджетных затрат. 4. Реконструкция, ремонт и строительство новых сетей уличного освещения. |
| Сроки (этапы) реализации муниципальной программы | 2020 - 2022 годы |
| Объёмы бюджетных ассигнований муниципальной программы: - по источникам финансирования – по годам реализации | Всего – 90 411,034 тыс. рублей, в том числе: в 2020 году – 42 705,204 тыс. руб.; в 2021 году – 20 753,527 тыс. руб.; в 2022 году – 27 252,303 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | - улучшение условий проживания и жизнедеятельности горожан, повышение привлекательности города; - совершенствование эстетического состояния территории городского поселения Тутаев; - создание зеленых зон для отдыха граждан; - благоустроенность территории Тутаевского муниципального района; - ремонт и содержание памятников в количестве 7 шт.; - осуществление комплекса организационно-технологических мероприятий по улучшению ритуального обслуживания территории городского поселения Тутаев; - привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства территории городского поселения Тутаев. - приведение освещенности в соответствие с требованиями, применение усовершенствованных технологий источников света; |
| Ответственные лица для контактов | Директор МУ "Агентство по развитию ТМР" Пшеничников В.В. +7(48533) 2-50-30 |
| Электронный адрес размещения муниципальной программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Официальный сайт Администрации ТМР, http://admtmr.ru/city/strategicheskoe-planirovanie.php |

I. Характеристика текущего состояния, описание основных проблем, анализ причин возникновения, обоснование необходимости реализации Программы;

Право граждан на благоприятную среду жизнедеятельности закреплено в Конституции Российской Федерации, в связи с чем создание благоприятной для проживания и хозяйствования среды является одной из социально значимых задач, на успешное решение которой должны быть направлены усилия органов местного самоуправления при деятельном участии населения.

К сфере благоустройства городских территорий в рамках настоящей Программы относится решение следующих вопросов:

- сохранение объектов культурного наследия (содержание и ремонт памятников, находящихся на территории городского поселения Тутаев);

- улучшение условий для массового отдыха и досуга жителей города, для чего необходимо проведение отдельных видов работ по обустройству и содержанию территории парка и сквера  города Тутаева (очистка от снега и льда территории парка, россыпь песка в зимний период, уборка территории парка, вырубка, вырезка порослей кустарника, выкашивание газонов, рыхление цветников, уход за зелеными насаждениями, окрашивание скамеек и др.);

- установка предупредительных знаков на берегах р. Волга в черте городского поселения Тутаев;

- обустройство пляжа и водоемов в городском поселении г. Тутаев;

- посадка деревьев, декоративных кустарников, формирование крон деревьев, обрезка кустарника, разбивка цветников, ремонт существующих и устройство новых газонов, уход за зелеными насаждениями, окос травы;

- организация услуг благоустройства;

- организация качественного и эффективного освещения ГПТ, повышение деловой и досуговой активности населения ГПТ;

- мероприятия по содержанию территорий кладбища, уборку и вывоз мусора с территорий, размещение информационных щитов на кладбищах Боскачево, а также устройство контейнерных площадок для раздельного сбора мусора.

- иные мероприятия в сфере благоустройства и озеленения территории г. Тутаев.

Озелененные территории вместе с насаждениями создают образ города, формируют благоприятную и комфортную городскую среду для жителей и гостей города, выполняют рекреационные, санитарно-защитные и важные экологические функции (поглощение углекислоты, снижение уровня шума и т.д.).

Работы по благоустройству и санитарно-эпидемиологической безопасности на территории Тутаевского муниципального района не приобрели пока комплексного, постоянного характера.

Настоящая Программа разработана в комплексе плана мероприятий (Приложение 1 к Программе) для решения возникающих проблем и  повышения уровня благоустройства и санитарно-эпидемиологической безопасности на территории Тутаевского муниципального района.

II. Анализ возможных вариантов дальнейшего развития проблемной ситуации и ее последствий

Возникновение проблемной ситуации по благоустройству территории городского поселения Тутаев могут  привести к нарушению внешнего облика и санитарного состояния города, что в дальнейшем повлечет нарекания со стороны населения. В свою очередь это отразится на сферу благоустройства городского поселения Тутаев. Для дальнейшего решения проблемы требуется финансовая поддержка данного вида направления.

III. Описание основных целей и задач Программы

Цель Программы: создание благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности граждан.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Обеспечение комплекса мероприятий по повышению уровня благоустройства мест погребения.

2. Улучшение уровня внешнего благоустройства и санитарного состояния территории Тутаевского муниципального района.

3. Создание механизма управления  потреблением энергетических ресурсов и сокращения бюджетных затрат.

4. Реконструкция, ремонт и  строительство новых сетей уличного освещения.

IV. Сроки реализации Программы

Программа реализуется в течение 2020- 2022 годов.

V. Ожидаемые конечные результаты Программы

Ожидаемые конечные результаты:

- улучшение условий проживания и жизнедеятельности горожан, повышение привлекательности города;

- совершенствование эстетического состояния территории городского поселения Тутаев;

- создание зеленых зон для отдыха граждан;

- благоустроенность территории Тутаевского муниципального района;

- ремонт и содержание памятников в количестве 7 шт.;

- осуществление комплекса организационно-технологических мероприятий по улучшению ритуального обслуживания территории городского поселения Тутаев;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства территории городского поселения Тутаев.

- приведение освещенности в соответствие с требованиями, применение усовершенствованных технологий источников света;

VI. Механизм реализации Программы

Реализацию Программы предполагается осуществлять на всей территории городского поселения Тутаев.

В пределах предусмотренных бюджетных ассигнований и выделенных лимитов из бюджета городского поселения Тутаев, утвержденного решением Муниципального Совета городского поселения Тутаев, исполнители Программы осуществляют финансирование мероприятий Программы в соответствии с действующим законодательством.

Реализацию Программы предполагается осуществлять путем перечисления средств бюджета городского поселения Тутаев в бюджет Тутаевского муниципального района в порядке предоставления межбюджетных трансфертов в соответствии с действующим законодательством.

Общая потребность в ресурсах

| Наименование ресурсов | Единица измерения | Потребность (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе по годам |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 |
| Финансовые ресурсы | тыс. руб. | 90 411,034 | 42 705,204 | 20 753,527 | 27 252,3,03 |
| - федеральный и областной бюджет | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - местный бюджет | тыс. руб. | 90 411,034 | 42 705,204 | 20 753,527 | 27 252,3,03 |

Ответственный исполнитель Программы осуществляет:

- разработку и внесение изменений в Программу в соответствии с установленными требованиями;

- реализацию Программы и конечные результаты ее реализации;

- подготовку квартальной и годовой отчетности и представляет ее в уполномоченный орган;

- оценку эффективности и результативности реализации Программы;

- подготовку заявки на финансирование мероприятий, предусмотренных Программой;

- уточнение целевых показателей, объем затрат на реализацию мероприятий, сроки их реализации, состав исполнителей на основании документов, подтверждающих объем финансирования;

- анализ хода реализации мероприятий Программы, использования бюджетных средств на основе отчетов исполнителей и участников Программы в целом;

- рассмотрение результатов указанного анализа, принятие корректирующих решений и внесение изменений в мероприятия Программы (при необходимости);

- координацию деятельности участников Программы;

- предоставление информации о ходе реализации Программы;

- организацию информационной и разъяснительной работы, направленной на освещение цели и задач реализуемых мероприятий Программы

Исполнители Программы осуществляют:

- участие в разработке и реализации мероприятий Программы;

- участие в проведении сбора информации о реализации мероприятий Программы на предмет целевого использования средств;

- представление информации о ходе реализации мероприятий Программы;

- представление актов выполненных работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам (договорам) в рамках реализации мероприятий Программы.

VII. Методика оценки результативности и эффективности реализации Программы

Оценка результативности и эффективности реализации Программы осуществляется путём установления степени достижения ожидаемого результата, а также сравнения текущего значения показателя с его плановым значением.

Оценка результативности и эффективности использования Программы производится ежеквартально до достижения планового значения.

Оценка эффективности и результативности Программ проводится ответственным исполнителем и осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов Программы в социально-экономическое развитие городского поселения Тутаев в соответствии с методикой оценки эффективности и результативности реализации Программы.

В методике оценки эффективности и результативности реализации Программы определяется:

1. Результативность исполнения программы - степень достижения запланированных результатов по задачам Программы за отчетный период.

Алгоритм расчета индекса результативности исполнения (Rисп):

- определяется индекс результативности исполнения каждой задачи (Rз) по формуле:

, где

Х факт –фактическое значение результата задачи на отчетный период;

Х план –плановое значение результата задачи на отчетный период;

n – количество результатов задачи, запланированных на отчетный период;

- индекс результативности исполнения МП (подпрограммы) определяется по формуле:

, где

Rзi– показатель результативности исполнения задач;

m – количество задач, реализуемых в отчетном периоде.

2. Эффективность исполнения Программы - отношение степени достижения запланированных результатов по задачам Программы к степени освоения средств бюджета на реализацию этих задач.

Индекс эффективности исполнения МП  (Еисп) определяется по формуле:

, где

Fфакт – кассовое исполнение расходов на реализацию Программы за счет средств бюджета на создание результатов на отчетный период;

Fплан – плановые объемы финансирования на реализацию Программы за счет средств бюджета на создание результатов на отчетный период.

Приложение 1 к Программе

«Благоустройство и санитарно-эпидемиологическая безопасность

Тутаевского муниципального района» на 2020-2022 годы

| № п/п | Наименование и мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель МП | Срок | Ожидаемый результат | Финансирование, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начала реализации | Окончание реализации |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
|  | Благоустройство и и санитарно-эпидемиологическая безопасность Тутаевского муниципального района на 2020-2022 годы |
| 1 | Благоустройство и озеленение территории городского поселения Тутаев |  |  |  |  | 3060,00 | 4000,00 | 1900,00 |
| 1.1 | Аккарицидная обработка территории городского поселения Тутаев | МУ «Агентство по развитию ТМР» | 2020 | 2022 | улучшение условий проживания и жизнедеятельности горожан, повышение привлекательности города двухкратная обработка 12,4165 га площади мест общего пользования | 99,682 | 120,00 | 120,00 |
| 1.2 | Благоустройство пляжа, в черте городского поселения Тутаев | МУ «Агентство по развитию ТМР» | 2020 | 2022 | благоустроенность территории городского поселения Тутаев | 200,000 пляж площадью 4370 кв.м | 200,000 пляж площадью 4370 кв.м | 00,000 пляж площадью 4370 кв.м |
| 1.3 | Работы по выпиловке аварийных и сухостойных деревьев в городском поселении Тутаев | МУ «Агентство по развитию ТМР» | 2020 | 2022 | совершенствование эстетического состояния территории городского поселения Тутаев | 770,00 | 1000,000 | 1000,000 |
| 1.4 | Содержание и ремонт памятников, находящихся на территории городского поселения Тутаев (косметический ремонт) | МУ «Агентство по развитию ТМР» | 2020 | 2022 | ремонт и содержание памятников в количестве 7 шт. | 89,542 | 110,000 | 110,000 |
| 1.5 | Услуги по вывозу мусора с территории городского поселения Тутаев | МУ «Агентство по развитию ТМР» | 2020 | 2022 | совершенствование эстетического состояния территории городского поселения Тутаев парк площадью 70 556 кв.м; сквер площадью 19 252 кв.м. | 500,00 | 550,00 | 550,00 |
| 1.6 | Мероприятия по благоустройству территории городского поселения Тутаев | МУ «Агентство по развитию ТМР» | 2020 | 2021 | Благоустройство и улучшение состояния территории городского поселения Тутаев левобережной части, в т.ч.: - укладка водопропускных труб на пешеходных дорожках; - выпиловка аварийный деревьев в левобережном парке (130 шт) | 873,884 280,00 593,884 | 500,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Благоустройство и улучшение состояния территории городского поселения Тутаев правобережной части | 0,00 | 1520,00 | 20,00 |
|  |  |  |  |  | Погашение кредиторской задолженности за 2019 го | 516,892 | 0 | 0 |
| 1.7 | Благоустройство братского воинского захоронения военнослужащим, умершим в эвакогоспитале 4927, на улице Дементьева в г.Тутаев | МУ «Агентство по развитию ТМР» | 2020 | 2020 | совершенствование эстетического состояния территории городского поселения Тутаев | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Организация деятельности по благоустройству территории городского поселения Тутаев |  |  |  |  | 21 784,094 | 3 465,462 | 12 064,238 |
| 2.1 | Муниципальное задание – спецодежда, расходные материалы, инструмент. | МУ «Агентство по развитию ТМР» | 2020 | 2022 | улучшение условий проживания и жизнедеятельности горожан, повышение привлекательности города | 21 784,094 | 3 465,462 | 12 064,238 |
| 3 | Иные мероприятия по благоустройству территории городского поселения Тутаев |  |  |  |  | 882,50 | 0 | 0 |
| 3.1 | Изготовление адресных табличек и опознавательных знаков | МУ «Агентство по развитию ТМР» | 2020 | 2020 | совершенствование эстетического состояния территории городского поселения Тутаев | 372,500 | 0 | 0 |
| 3.2 | Оказание услуг по проверке смет по благоустройству территории В.Набережная (левый берег) | МУ «Агентство по развитию ТМР» | 2020 | 2020 | благоустроенность территории городского поселения Тутаев | 510,00 | 0 | 0 |
| 4 | Развитие и содержание сетей уличного освещения |  |  |  |  | 1007,503 | 1000,00 | 1000,00 |
| 4.1 | Устройство уличного освещения | МУ «Агентство по развитию ТМР» | 2020 | 2022 | улучшение условий проживания и жизнедеятельности горожан, повышение привлекательности города | 506,775 | 816,07967 | 658,236 |
| 4.2 | Текущее содержание сетей уличного освещения (77,285 километров воздушных и кабельных линий электропередачи, 2462 светильников, 1579 опор освещения). | МУ «Агентство по развитию ТМР» | 2020 | 2022 | улучшение условий проживания и жизнедеятельности горожан, повышение привлекательности города | 500,728 | 183,92033 | 341,764 |
| 5 | Организация и развитие ритуальных услуг и мест захоронения в городском поселении Тутаев |  |  |  |  | 920,00 | 000 | 0,00 |
| 5.1 | Оказание услуг по организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов, крупногабаритного, строительного и другого вида мусора с территории кладбищ, расположенных в Тутаевском муниципальном районе | МУ «Агентство по развитию ТМР» | 2020 | 2020 | Обеспечение комплекса работ по повышению уровня благоустройства мест погребений | 300,00 | 0 | 0 |
| 5.2 | Размещение информационных щитов на кладбищах Боскачево | МУ «Агентство по развитию ТМР» | 2020 | 2020 | Обеспечение комплекса работ по повышению уровня благоустройства мест погребений | 20,00 | 0 | 0 |
| 5.3 | Устройство контейнерных площадок для раздельного сбора мусора | МУ «Агентство по развитию ТМР» | 2020 | 2020 | Обеспечение комплекса работ по повышению уровня благоустройства мест погребений | 200,00 | 0 | 0 |
| 5.4 | Выполнение работ по выпиловке аварийный деревьев на Леонтьевском кладбище | МУ «Агентство по развитию ТМР» | 2020 | 2020 | Обеспечение комплекса работ по повышению уровня благоустройства мест погребений | 200,00 | 0 | 0 |
| 5.5 | Выполнение работ по выпиловке аварийный деревьев на городском кладбище | МУ «Агентство по развитию ТМР» | 2020 | 2020 | Обеспечение комплекса работ по повышению уровня благоустройства мест погребений | 200,00 | 0 | 0 |
| 6 | Работы по строительству контейнерных площадок |  |  |  |  | 1800,00 | 0 | 0 |
| 6.1 | Содержание контейнерных площадок | МУ «Агентство по развитию ТМР» | 2020 | 2020 | улучшение условий проживания и жизнедеятельности горожан, повышение привлекательности города | 1800,00 | 0 | 0 |
| 7 | Развитие энергосбережения и повышение качества уличного освещения на территории Тутаевского муниципального района |  |  |  |  | 13 251,107 | 12 288,065 | 12 288,065 |
| 7.1 | Осуществление действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения города Тутаева | МУ «Агентство по развитию ТМР» | 2020 | 2022 | Создание механизма управления потреблением энергетических ресурсов и сокращения бюджетных затрат | 7662,077 | 7662,077 | 7662,077 |
| 7.2 | Продажа электрической энергии (мощности), а также самостоятельное или через привлеченных третьих лиц оказание услуги по передаче электрической энергии и услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии (в т.ч. оплата кредиторской задолженности за 2019 год в размере 963,042) | МУ «Агентство по развитию ТМР» | 2020 | 2022 | Создание механизма управления потреблением энергетических ресурсов и сокращения бюджетных затрат | 5 589,03 | 4 625,988 | 4 625,988 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 42 705,204 | 20 753,527 | 27 252,303 |