Приложение

к постановлению Администрации

Тутаевского муниципального района

от 05.06.2015г. № 347-п

У

УУУУ

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА**

**«Сохранность автомобильных дорог общего пользования Тутаевского**

**муниципального района на 2013-2015 годы»**

г.Тутаев

2015 год

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА**

«Сохранность автомобильных дорог общего пользования Тутаевского

муниципального района на 2013-2015 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной целевой программы

|  |  |
| --- | --- |
| Сроки реализации МЦП | 2013-2015 годы |
| Куратор МЦП | Мельников Константин Николаевич – заместитель Главы Администрации Тутаевского муниципального района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и строительства – директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства и строительства Администрации Тутаевского муниципального района  8(48533) 2-11-95 |
| Ответственный исполнитель МЦП | Департамента жилищно-коммунального хозяйства и строительства Администрации Тутаевского муниципального района  Заместитель начальника отдела дорожного хозяйства и благоустройства Архиповский Александр Николаевич 8(48533) 2-29-65 |
| Исполнители МЦП | Архиповский Александр Николаевич – заместитель начальника отдела дорожного хозяйства и благоустройства Департамента жилищно-коммунального хозяйства и строительства Тутаев 8(48533) 2-29-65;  Антипов Михаил Иванович – заместитель Главы Администрации Тутаевского муниципального района по имущественным вопросам – директор Департамента муниципального имущества Администрации Тутаевского муниципального района 8(48533) 2-04-15; |
| Электронный адрес размещения муниципальной программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | www.tutaev.ru |

\*Является подпрограммой Муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Тутаевском муниципальном районе на 2015год»

**Общая потребность в финансовых ресурсах**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Плановый объём финансирования,  тыс. руб. | | | |
| всего | 2013год | 2014год | 2015год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - |
| Областной бюджет | 112 874,005 | 54 991,000 | 6 060,005 | 51 823,000 |
| Районный бюджет | 18 964,908 | 4 102,231 | 8 686,246 | 7 293,913 |
| Бюджеты поселений | 28 209,589 | 2 800,727 | 208 862 | 25 200,000 |
| **Итого бюджетных средств** | **160048,502** | **61 893,958** | **14 955,113** | **84 316,913** |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - |
| **Итого по МЦП** | **160 048,502** | **61 893,958** | **14 955,113** | **84 316,913** |

**Описание текущей ситуации и обоснование необходимости реализации МЦП**

Муниципальная целевая программа «Сохранность автомобильных дорог общего пользования Тутаевского муниципального района на 2013-2015гг» является подпрограммой Муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Тутаевском муниципальном районе на 2015год»

Автомобильные дороги являются одним из важнейших элементов транспортной системы в границах Тутаевского муниципального района, в т. ч. уличной дорожной сети городского поселения Тутаев, оказывающей огромное влияние на ее социальное и экономическое развитие. Ежегодный прирост автомобильного парка составляет около 10 %, в связи с чем растет объем как грузовых, так и пассажирских перевозок, соответственно растет и интенсивность дорожного движения.

Ремонт и содержание автодорог является одной из ключевых задач органов местного самоуправления.

Дорожная сеть Тутаевского муниципального района в настоящее время обеспечивает круглогодичный бесперебойный проезд автотранспорта. В то же время практически все дороги в той или иной степени характеризуются следующими дефектами:

* высокий уровень физического износа дорожных покрытий;
* высокие грузонапряженность и интенсивность движения;
* наличие под проезжей частью различных инженерных коммуникаций, имеющих высокую степень износа (большое количество вскрытий и раскопок существенно влияет на срок службы дорожных одежд);
* отсутствие в ряде случаев должного инженерного обустройства дорог (ливневой канализации, уклонов дорожного полотна).

В настоящее время 89% (219 км) автомобильных дорог общего пользования в границах Тутаевского муниципального района не соответствуют современным нормативным требованиям по геометрическим параметрам и по допустимым нагрузкам транспортных средств (прочности дорожных конструкций, одежд), из 10 мостовых сооружений 9 мостов имеют неудовлетворительное состояние. Аналогичная ситуация складывается с состоянием водопропускных труб, конструкция которых не рассчитана на возросшие нагрузки Несущая способность автомобильных дорог, построенных по нормативам 70 - 80-х годов прошлого века не соответствует современным нагрузкам, в результате чего покрытие автодорог интенсивно разрушается и не соответствуют нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию. При этом парк автомобилей в районе растёт ежегодно.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов. В ходе анализа технического состояния объектов выявляются многочисленные проблемы, требующие незамедлительного решения и больших финансовых средств, что зачастую несоизмеримо с возможностями бюджета Тутаевского муниципального района.

Общая протяжённость автомобильных дорог общего пользования в границах Тутаевского муниципального района Ярославской области вне населенных пунктов по состоянию на 11 января 2013 года составила 246,06 км, в том числе с твердым покрытием 65,586 км, в том числе по типам покрытий:

* с асфальтобетонным покрытием - 46,099 км (19%);
* гравийные (щебеночные, цементобетонные) - 19,487 км (8%);
* грунтовые - 180,474 км (73%).

Автомобильные дороги общего пользования в границах Тутаевского муниципального района относятся к IV и Y техническим категориям.

Развитие дорожной сети, ее обустройство, своевременный ремонт и обслуживание являются важнейшей задачей в обеспечении жизнедеятельности Тутаевского муниципального района.

Таким образом, существует тенденция к увеличению доли автомобильных дорог общего пользования в границах Тутаевского муниципального района, нуждающихся в ремонте, что к 2017 году может привести к 100% износу объектов дорожного хозяйства района. В настоящее время полный износ имеют 219 км (89 %) автомобильных дорог общего пользования в границах Тутаевского муниципального района, в том числе составляющих опорную сеть района. Для того, чтобы ежегодно уменьшать долю автомобильных дорог общего пользования в границах Тутаевского муниципального района, не отвечающих нормативным требованиям, на 1%, необходимо ежегодно ремонтировать не менее 2,2 км дорог, а для приведения в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние в течение пяти лет 246,06 км автомобильных дорог общего пользования в границах Тутаевского муниципального района ремонт должен производиться ежегодно на 49,2 км автомобильных дорог, в том числе на 19,7 км капитальный.

В условиях роста цен на дорожные работы и ограниченного финансирования эти требования не выполняются, и с каждым годом увеличивается протяженность автомобильных дорог общего пользования, требующих ремонта. В результате разрушение автомобильных дорог идет прогрессирующими темпами, и стоимость их ремонта становится сопоставимой со стоимостью строительства новых дорог.

Согласно постановлению Главы Тутаевского муниципального района от 05.06.2009 № 276 «О нормативах финансовых затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования в границах Тутаевского муниципального района» ежегодная потребность в финансовых средствах на выполнение указанных видов работ составляет 432,909 млн. рублей (в ценах 2007 года).

Недостаточные объемы капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования в границах Тутаевского муниципального района усугубляют положение в социальной сфере и сельском хозяйстве, вызывая:

- несвоевременное оказание срочной и профилактической медицинской помощи;

- нерегулярное движение школьных автобусов;

- затруднение подъезда транспорта к молочно-товарным фермам и садоводческим товариществам.

Кроме того, неудовлетворительные дорожные условия способствуют возникновению дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП) в каждом пятом зарегистрированном случае.

Число пострадавших в ДТП на автомобильных дорогах общего пользования в границах Тутаевского муниципального района составило:

- в 2011 году - 10 человек погибло и 106 человек получили телесные повреждения;

- в 2012 году - 12 человек погибло и 118 человек получили телесные повреждения.

Для стабильного развития экономики области и обеспечения других регионов

транзитными мощностями в производственной логистической цепочке необходимы грузовые перевозки. Такие перевозки осуществляются грузовым транспортом большого тоннажа и предъявляют повышенные требования к автомобильным дорогам (качеству покрытия, категорий и пр.). В настоящее время сеть автомобильных дорог общего пользования в границах Тутаевского муниципального района не соответствует требованиям, предъявляемым к указанным перевозкам.

Для обеспечения транспортных связей, удовлетворения потребностей населения и хозяйственного комплекса Тутаевского муниципального района в автомобильных перевозках с наименьшими затратами и повышения потребительских свойств автомобильных дорог необходимо осуществление ряда мероприятий по улучшению качества дорожной сети.

Учитывая вышеизложенное, программой предлагается достижение следующей цели:

Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования в границах Тутаевского муниципального района, имеющих полный износ. Задачи, решаемые в рамках указанной цели:

- содержание автомобильных дорог общего пользования в границах Тутаевского муниципального района;

- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в границах Тутаевского муниципального района и искусственных сооружений на них, имеющих полный износ; необходимо обеспечить преимущество современным, в том числе ресурсосберегающим и экологическим технологиям ведения работ.

- паспортизация, межевание, постановка на кадастровый учет автомобильных дорог, регистрация права собственности;

- разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильных дорог ТМР и искусственных сооружений на них, диагностика автомобильных дорог.

**Цель муниципальной целевой программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование цели | Показатель | | | | |
| Наименование | Весовой коэффициент | Единица измерения | Значение | |
| Базовое  значение | Планируемое  (для каждого года) |
| Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования в границах Тутаевского муниципального района | Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильных дорог общего пользования в границах Тутаевского муниципального района, диагностика автомобильных дорог | 0,1 | проекты | 7 | **Всего – 9**  2013 г. – 4  2014 г. – 3  2015 г. – 2 |
| Паспортизация, межевание, постановка на учет автомобильных дорог, регистрация права собственности | 0,1 | км | 79,8 | **Всего – 148,8**  2013 г. – 59,4  2014 г. – 20,4  2015 г. – 69,0 |
| Строительство автомобильных дорог общего пользования городского поселения Тутаев | 0,1 | км | 0,964 | **Всего – 0,964**  2013 г. – 0  2014 г. – 0  2015 г. – 0,964 |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования в границах Тутаевского муниципального района | 0,4 | км  м²  км  м2  км  км  м2 | 6,518  66 252,45 | **Всего – 35,899**  **– 9 372**  2013 г. – 29,89  - 7 122  2014 г. – 3,417  2015 г. – 2,592  – 2250 |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования в границах Тутаевского муниципального района | 0,4 | км | вся протяжен-ность в течение всего периода программы | **Всего – 202,969**  2013 г. – 173,972  2014 г. – 202,969  2015 г. – 202,969 |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования городского поселения Тутаев | 0,4 | км | вся протяжен-ность в течение всего периода программы | **Всего – 67,3**  2013 г. – 0  2014 г. – 0  2015 г. – 67,3 |

**План-график достижения значений целевых индикаторов программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  целевого индикатора,  единица измерения | год | в том числе по кварталам | | | |
| I | II | III | IV |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильных дорог общего пользования в границах Тутаевского муниципального района, диагностика автомобильных дорог (проекты) | 2013 | - | 1 | - | 3 |
| 2014 | - | 1 | - | 2 |
| 2015 | - | 1 | 1 | - |
| 2 | Паспортизация, межевание, постановка на учет автомобильных дорог, регистрация права собственности (км) | 2013 | - | 20 | 20 | 19,4 |
| 2014 | 16,0 | - | - | 4,4 |
| 2015 | - | 30,0 | 39,0 | - |
| 3 | Строительство автомобильных дорог общего пользования городского поселения Тутаев (км) | 2015 | - | - | 0,964 | - |
| 4 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования Тутаевского муниципального района (км) | 2013 | - | - | 20,301 | 9,589  7122 |
| 2014 | - | 0,298 | 3,119 | - |
| 2015 | - | - | 2,592  2250м2 | - |
| 5 | Содержание автомобильных дорог общего пользования Тутаевского муниципального района (км) | 2013 | 173,972 | 173,972 | 173,972 | 173,972 |
| 2014 | 202,969 | 202,969 | 202,969 | 202,969 |
| 2015 | 270,269 | 270,269 | 270,269 | 270,269 |

**Задачи муниципальной целевой программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование задачи | Результат | | | | |
| наименование | единица  измерения | 2013год | 2014год | 2015год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильных дорог общего пользования в границах Тутаевского муниципального района, диагностика автомобильных дорог | Проекты на ремонт автомобильных дорог | шт. | 4 | 3 | 2 |
| Паспортизация, межевание, постановка на учет автомобильных дорог | Гос. регистрация прав собственности на объекты недвижимости | км | 59,4 | 20,4 | 69 |
| Строительство автомобильных дорог общего пользования Тутаевского муниципального района | Строительство участка автомобильной дороги | км | - | - | 0,964- |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования Тутаевского муниципального района | Ремонт участка а/д | км | 29,89 | 3,417 | 2,592 |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования в границах Тутаевского муниципального района и искусственных сооружений на них | Содержание а/д | км | 173,972 | 202,969 | 270,269 |

**Механизм реализации муниципальной целевой программы**

Реализуют программу и управляют процессами ее реализации исполнители – департамент жилищно-коммунального хозяйства и строительства Администрации Тутаевского муниципального района, департамент муниципального имущества Администрации Тутаевского муниципального района.

Исполнители осуществляют:

* периодический мониторинг и анализ выполнения мероприятий программы;
* рассмотрение результатов указанного мониторинга, принятие корректирующих решений и внесение изменений в мероприятия программы (при необходимости);
* предоставление отчетности в установленном порядке;
* участие в проведении экспертных проверок хода реализации мероприятий программы на предмет целевого использования средств;
* ежеквартальное размещение информации о ходе реализации программы на сайте департамента дорожного хозяйства Ярославской области;
* ежегодное уточнение основных показателей и их весовых коэффициентов, представленных в приложении к программе.

Ответственность за реализацию мероприятий программы распределяется следующим образом:

* мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования в границах Тутаевского муниципального района – Заместитель Главы Администрации ТМР по вопросам ЖКХ и строительства - директор департамента жилищно-коммунального хозяйства и строительства Администрации Тутаевского муниципального района, курирующий вопросы управления автомобильными дорогами и осуществляющий контроль за их сохранностью;
* мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования в границах Тутаевского муниципального района и искусственных сооружений на них, имеющих полный износ – Заместитель Главы Администрации ТМР по вопросам ЖКХ и строительства - директор департамента жилищно-коммунального хозяйства и строительства Администрации Тутаевского муниципального района;
* мероприятия по паспортизации, межеванию, постановке на кадастровый учет автомобильных дорог, регистрации права собственности - Заместитель Главы Администрации Тутаевского муниципального района по имущественным вопросам – директор департамента муниципального имущества Администрации Тутаевского муниципального района;
* мероприятия по разработке проектно-сметной документации на ремонт автомобильных дорог общего пользования в границах Тутаевского муниципального района – заместитель Главы Администрации ТМР по вопросам ЖКХ и строительства – директор департамента жилищно-коммунального хозяйства и строительства Администрации Тутаевского муниципального района.

Денежные средства, выделяемые из бюджета ТМР, областного бюджета для реализации мероприятий программы, направляются Департаменту жилищно-коммунального хозяйства и строительства Администрации Тутаевского муниципального района. Департамент жилищно-коммунального хозяйства и строительства подает заявки в Управление муниципальных закупок Администрации Тутаевского муниципального района для проведения аукционов на выполнение работ по содержанию, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования в границах Тутаевского муниципального района.

Проверка целевого использования средств бюджетов, выделенных на реализацию мероприятий программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

**Мероприятия муниципальной целевой программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  задачи/мероприятия | | Результат выполнения мероприятий | | | | | | Срок реализации, годы | | | Плановый объем финансирования с разбивкой по годам и источникам финансирования, тыс. руб. | | | | Ответственный исполнитель (и) |
| Наимено-вание | Единица измерения | | | Плановое значение | | начало | окончание | | 2013 год | 2014 год | 2015 год | |
| 1 | | 2 | 3 | | | 4 | | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | | 10 |
| Задача 1: ***Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильных дорог общего пользования в границах Тутаевского муниципального района, диагностика автомобильных дорог*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие : | |  |  | |  | | |  | |  |  |  |  | |
| Разработка сметной документации на ремонт автомобильных дорог общего пользования в границах ТМР, проверка ПСД в экспертизе | | Проекты на ремонт а/д | шт. | | 9 | | | 2013 | | 2015 | **ВСЕГО:**  **673,504**  О.б. – 0  М.б. – 673,504 | **ВСЕГО:**  **1 483,577**  О.б. – 0  М.б. – 1 483,577 | **ВСЕГО:**  **1 075,298**  О.б. – 0  М.б. –  1 075,298 | | Деп. ЖКХ и С АТМР |
| Задача 2: ***Паспортизация, межевание, постановка на учет автомобильных дорог, регистрация права собственности*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятия: | |  |  | |  | | |  | |  |  |  |  | |  |
| Паспортизация, межевание,  постановка на учет  автомобильных дорог местного значения Тутаевского муниципального района | | Гос.регистрация права собственности на объекты недвижимости | км | | 66,1 | | | 2013 | | 2015 | **ВСЕГО:**  **465,644**  О.б. – 399,871  М.б. – 65,773 | **ВСЕГО:**  **272,170**  О.б. – 172,170  М.б. – 100,000 | **ВСЕГО:**  **900,000**  О.б. – 360,000  М.б. –  540,000 | | Деп. ЖКХ и С АТМР |
| Деп. муниципа-льного имущества АТМР |
| Паспортизация, межевание, постановка на учет улично-дорожной сети  г. Тутаева и регистрация права собственности | | Гос.регистрация права собственности на объекты недвижимости | км | | 30,70 | | | 2013 | | 2013 | **ВСЕГО:**  **329,944**  О.б. – 329,944  М.б. –  0 |  |  | | Админист-рация городского поселения Тутаев |
| Задача 3: ***Строительство автомобильных дорог общего пользования Тутаевского муниципального района*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятия: | |  |  | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |
| ***Городское поселение Тутаев*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Строительство участка автомобильной дороги Ярославской области, г.Тутаев, ул.Промышленная | | Строительство участка  а/д | км | | | 0,964 | | 2015 | | 2015 | **-** | **-** | **ВСЕГО:**  **40 600,000**  О.б. –  33 000,000  Б.п. –  7 600,000 | | Деп. ЖКХ и С АТМР |
| Задача 4: ***Ремонт автомобильных дорог общего пользования Тутаевского муниципального района*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятия: | |  |  | |  | | |  | |  |  |  |  | |  |
| ***Тутаевский муниципальный район*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ремонт автомобильной дороги местного значения  – д. Першино  – д. Теляково | | Ремонт  а/д | км | | 1,442 | | | 2013 | | 2013 | **ВСЕГО:**  **7 050,620**  О.б. –  6 183,481  М.б. – 867,139 |  |  | | Деп.  ЖКХ и С АТМР |
| Ремонт автомобильной дороги местного значения «Подъезд к д. Малое Панино» | | Ремонт  а/д | км | |  | | | **– " –** | | 2013 | **ВСЕГО:**  **570,613**  О.б. –  513,552  М.б. – 57,061 |  |  | | **– " –** |
| Ремонт автомобильной дороги местного значения  – д. Цветково  – д. Устимово | | Ремонт  а/д | км | |  | | | **– " –** | | 2013 | **ВСЕГО:**  **1 141,608**  О.б. –  1 027,447  М.б. – 114,161 |  |  | | **– " –** |
| Ремонт автомобильной дороги местного значения «Ярославль – Рыбинск» –  д. Голенищево | | Ремонт  а/д | км | | 0,419 | | | 2013 | | 2013 | **ВСЕГО:**  **1 962,122**  О.б. –  1 765,910  М.б. – 196,212 |  |  | | **– " –** |
| Ремонт автомобильной дороги местного значения «Ярославль – Рыбинск» -  д. Есюки | | Ремонт  а/д | км | | 0,680 | | | 2013 | | 2013 | **ВСЕГО:**  **4 800,583**  О.б. –  3 939,045  М.б. – 861,538 |  |  | | **– " –** |
| Ремонт трубопереезда на а/д «Ярославль – Рыбинск» до ДОЛ «Чайка» ТМ Р | | Ремонт  а/д | м² | | 17,5 | | | 2013 | | 2013 | **ВСЕГО:**  **66,036**  О.б. – 0  М.б. – 66,036 |  |  | | **– " –** |
| Устройство металлической водопропускной трубы диаметром 0,5 м в  дер. Уварово ТМР | | Ремонт  а/д | м² | | 0,9 | | | 2013 | | 2013 | **ВСЕГО:**  **32,995**  О.б. – 0  М.б. – 32,995 |  |  | | **– " –** |
| Ямочный ремонт а/д до  пос. Фоминское | | Ремонт  а/д | м² | | 100 | | | 2013 | | 2013 | **ВСЕГО:**  **97,306**  О.б. – 0  М.б. – 97,306 |  |  | | **– " –** |
| Ремонт автомобильной дороги «Рыбинск – Ярославль» участок дороги к д. Мартыново | | Ремонт  а/д | км | | 0,300 | | | 2013 | | 2013 | **ВСЕГО:**  **479,500**  О.б. – 0  М.б. – 479,500 |  |  | | **– " –** |
| Ремонт автомобильной дороги местного значения «Ярославль – Рыбинск» -  д. Фарисеево | | Ремонт  а/д | км | | 0,298 | | | 2014 | | 2014 |  | **ВСЕГО:**  **784,560**  О.б. – 0  М.б. – 784,560 |  | | **– " –** |
| Ремонт автомобильной дороги местного значения «Рыбинск - Ярославль» -  д. Судилово | | Ремонт  а/д | км | | 2,199 | | | 2014 | | 2014 |  | **ВСЕГО:**  **3 055,964**  О.б. – 1 070,255  М.б. – 1985,709 | **ВСЕГО:**  **5 359,794**  О.б. – 4 823,815  М.б. – 535,979 | | **– " –** |
| Ремонт автомобильной дороги местного значения «Благовещенье  – Кардинское»,  – д. Исаковское | | Ремонт  а/д | км | | 0,9 | | | 2015 | | 2015 |  |  | **ВСЕГО:**  **1 860,000**  О.б. – 1 600,000  М.б. – 260,000 | | **– " –** |
| Ремонт автомобильной дороги местного значения «Тутаев - Шопша»  – д. Богатырево | | Ремонт  а/д | км | | 0,735 | | | 2015 | | 2016 |  |  | **ВСЕГО:**  **3 057,480**  О.б. –  2 416,349  М.б. – 641,131 | | **– " –** |
| Прочие мероприятия по ремонту автомобильных дорог | | Ремонт  а/д | км | |  | | | 2015 | | 2015 |  |  | **ВСЕГО:**  **517,482**  О.б. – 0  М.б. – 517,482 | | **– " –** |
| **ИТОГО по ТМР:** | | **Ремонт а/д** | **км**  **м²** | | **118,4** | | | **2013** | | **2015** | **ВСЕГО:**  **16 201,383**  О.б. – 13 429,435  М.б. – 2 771,948 | **ВСЕГО:**  **3 840,524**  О.б. – 1 070,255  М.б. – 2 770,269 | **ВСЕГО:**  **10794,756**  О.б. – 8 840,164  М.б. –  1954,592 | |  |
| ***Городское поселение Тутаев*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | | Ремонт  а/д | м² | | | 26195,25 | | 2013 | | 2013 | **ВСЕГО:**  **10 126,000**  О.б. –  10 126,000  М.б. – 0 |  |  | | Админист-рация городского поселения Тутаев |
| Ремонт площади Ленина  (левый берег) | | Ремонт  а/д | м² | | | 1501 | | 2013 | | 2013 | **ВСЕГО:**  **1 438,413**  О.б. –  1 438,413  М.б. – 0 |  |  | | **– " –** |
| Ремонт ул. Дементьева (правый берег) от ул. Р.Люксембург | | Ремонт  а/д | м² | | | 12175 | | 2013 | | 2013 | **ВСЕГО:**  **7 363,320**  О.б. –  7 363,320  М.б. – 0 |  |  | | **– " –** |
| Ремонт а/б покрытия участка дороги по ул. Ушакова (пересечение  ул. 2-я Овражная – Осипенко, левый берег) | | Ремонт  а/д | м² | | | 12368,8 | | 2013 | | 2013 | **ВСЕГО:**  **10 734,320**  О.б. –  10 734,320  М.б. – 0 |  |  | | **– " –** |
| Ремонт улицы Промышленная г. Тутаев (правый берег) от поворота на ТМЗ  до районной котельной | | Ремонт  а/д | м² | | | 6772 | | 2013 | | 2013 | **ВСЕГО:**  **3 897,014**  О.б. –  3 897,014  М.б. – 0 |  |  | | **– " –** |
| Ремонт а/б покрытия ул. Гражданская | | Ремонт  а/д | м² | | | 4248 | | 2013 | | 2013 |  |  | **ВСЕГО:**  **975,489**  О.б. – 975,489  Б.п. – 0 | | **– " –** |
| Ремонт а/б покрытия проезда между д/с по  ул. Дементьева, д.24 и городским кладбищем | | Ремонт  а/д | м² | | | 1500 | | 2014 | | 2015 |  |  | **ВСЕГО:**  **943,341**  О.б. – 943,341  Б.п. – 0 | | **– " –** |
| Ремонт а/б покрытия проезда между д/с по  ул. Дементьева, д.24  и городским школой №1 | | Ремонт  а/д | м² | | | 840 | | 2014 | | 2015 |  |  | **ВСЕГО:**  **706,659**  О.б. –  706,659  Б.п. – 0 | | **– " –** |
| Ремонт участка а/д от ул. Юности до ж. п. индивидуальной застройки «Северная пасека» г. Тутаев. | | Ремонт  а/д | м² | | | 2250 | | 2015 | | 2015 | **-** | - | **ВСЕГО:**  **3 374,511**  О.б. –  3 374,511  Б.п. – 0 | | **– " –** |
| **ИТОГО по ГПТ** | | **Ремонт а/д** | **м²** | | | **59012,05** | | **2013** | | **2015** | **ВСЕГО:**  **33 559,067**  О.б. – 33 559,067  М.б. – 0 |  | **ВСЕГО:**  **6 000,000**  О.б. –  6 000,000  Б.п. – 0 | | **– " –** |
| ***Левобережное сельское поселение*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ремонт подъезда к д. Новенькое 1-й этап | | Ремонт  а/д | км | 1,267 | | | | 2013 | | 2014 | **ВСЕГО:**  **250,000**  О.б. – 0  М.б. – 250,000 | **ВСЕГО:**  **1 791,138**  О.б. – 0  М.б. –  1 791,138 |  | Деп. ЖКХ и С АТМР | |
| Ремонт ул. Молодежная  д. Пшеничище | | Ремонт  а/д | км | 0,520 | | | | 2013 | | 2014 | **ВСЕГО:**  **1 500,000**  О.б. –  1 350,000  М.б. – 150,000 | **ВСЕГО:**  **2 481,087**  О.б. –  2 354,629  М.б. – 126,458 |  | **– " –** | |
| Ремонт  ул. Школьная д. Павловское | | Ремонт  а/д | км | 0,400 | | | | 2013 | | 2014 | **ВСЕГО:**  **1 000,000**  О.б. –  900,000  М.б. – 100,000 | **ВСЕГО:**  **1 646,239**  О.б. –  1 563,835  М.б. – 82,404 |  | **– " –** | |
| Ремонт участка а/д  «Улица в д. Дмитровское» | | Ремонт  а/д | км | 0,530 | | | | 2015 | | 2015 | **-** | **-** |  | **– " –** | |
| **ИТОГО по ЛСП:** | | **Ремонт а/д** | **км** | | **2,717** | | | **2013** | | **2015** | **ВСЕГО:**  **2 750,000**  О.б. – 2 250,000  М.б. – 500,000 | **ВСЕГО:**  **4 127,326**  О.б. –  3 918,464  М.б. – 208,862 |  | **– " –** | |
| ***Константиновское сельское поселение*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ремонт а/б покрытия проезжей части ул. Юбилейная в пос. Микляиха | | Ремонт  а/д | м² | | 630 | | | 2013 | | 2013 | **ВСЕГО:**  **476,311**  О.б. –  381,049  М.б. – 95,262 |  |  | Деп. ЖКХ и С АТМР | |
| Ремонт а/б покрытия проезжей части ул. Ветеранов войны в пос. Константиновский | | Ремонт  а/д | м² | | 500 | | | 2013 | | 2013 | **ВСЕГО:**  **478,264**  О.б. –  382,611  М.б. – 95,653 |  |  | **– " –** | |
| Ремонт а/б покрытия ул. Депутатской в пос. Константиновский | | Ремонт  а/д | м² | | 650 | | | 2013 | | 2013 | **ВСЕГО:**  **476,044**  О.б. – 380,835  М.б. – 95,209 |  |  | **– " –** | |
| Ремонт а/б покрытия улично-дорожной сети на территории Константиновского с/п | | Ремонт  а/д | м² | | 100 | | | 2013 | | 2013 | **ВСЕГО:**  **93,508**  О.б. – 55,505  М.б. – 38,003 | **ВСЕГО:**  **55,505**  О.б. – 55,505  М.б. – 0 |  | **– " –** | |
| Ремонт тротуаров по ул. Ленина в пос. Константиновский | | Ремонт  а/д | м² | | 3 600 | | | 2013 | | 2013 | **ВСЕГО:**  **1 776,600**  О.б. – 0  М.б. – 1 776,600 |  |  | **– " –** | |
| **ИТОГО по КСП:** | | **Ремонт а/д** | **м²** | | **5 480** | | | **2013** | | **2013** | **ВСЕГО:**  **3 300,727**  О.б. – 1 200,000  М.б. – 2 100,727 | **ВСЕГО:**  **55,505**  О.б. – 55,505  М.б. – 0 |  |  | |
| ***Чебаковское сельское поселение*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ремонт ул. Центральная в  пос. Никульское | | Ремонт  а/д | м² | | 1 642 | | | 2013 | | 2013 | **ВСЕГО:**  **999,975**  О.б. –  799,975  М.б. – 200,000 |  |  | Деп. ЖКХ и С АТМР | |
| ***Артемьевское сельское поселение*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дорога д.Емишево ул. Цветочная-ул.Промзона-4 «Емишево» | | Ремонт  а/д | км | | 0,427 | | | 2015 | | 2015 | **-** | - |  | Деп. ЖКХ и С АТМР | |
| Задача 5: ***Содержание автомобильных дорог общего пользования в границах Тутаевского муниципального района и искусственных сооружений на них*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятия: |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |
| **Тутаевский муниципальный район** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения  Тутаевского муниципального района и искусственных сооружений на них | | Содержание  а/д | км | | 202,969 | | | 2013 | | 2015 | **ВСЕГО:**  **3 613,714**  О.б. –  3 022,708  М.б. –  591,006 | **ВСЕГО:**  **5 073,011**  О.б. –  843,611  М.б. –  4 229,400 | **ВСЕГО:**  **6102,292**  О.б. – 3 622,836  М.б. –  2479,456 | Деп. ЖКХ и С АТМР | |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования, прочие мероприятия (кредиторская задолженность) | | Содержание  а/д | км | | - | | | 2015 | | 2015 |  |  | **ВСЕГО:**  **1 244,567**  О.б. –  М.б. –  1 244, 567 | Деп. ЖКХ и С АТМР | |
| **Городское поселение Тутаев** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования городского поселения Тутаев | | Содержание  а/д | км | | 67,3 | | | - | | 2015 |  |  | **ВСЕГО:**  **17 600,000**  О.б. –  Б.п.. –  17 600,000 | Деп. ЖКХ и С АТМР | |
| **ВСЕГО по Программе:** | |  |  | |  | | |  | |  | **61 893,958** | **14 955,113** | **84316,913** |  | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Областной бюджет: | |  |  | |  | | |  | |  | 54 991,000 | 6 060,005 | 51 823,000 |  | |
| Бюджет ТМР | |  |  | |  | | |  | |  | 4 102,231 | 8 686,246 | 7 293,913 |  | |
| Бюджеты поселений | |  |  | |  | | |  | |  | 2 800,727 | 208,862 | 25 200,000 |  | |