У

Приложение

к постановлению Администрации

Тутаевского муниципального района

от 05.06 2015г. № 348-п

У

УУУУ

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА**

**«Повышение безопасности дорожного движения на территории Тутаевского муниципального района на 2013-2015 годы»**

г.Тутаев

2015 год

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА**

«Повышение безопасности дорожного движения на территории Тутаевского

муниципального района на 2013-2015 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной целевой программы

|  |  |
| --- | --- |
| Сроки реализации МЦП | 2013-2015 годы |
| Куратор МЦП | Мельников Константин Николаевич – заместитель Главы Администрации Тутаевского муниципального района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и строительства – директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства и строительства Администрации Тутаевского муниципального района  8(48533) 2-11-95 |
| Ответственный исполнитель МЦП | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и строительства Администрации Тутаевского муниципального района  Заместитель начальника отдела дорожного хозяйства и благоустройства Архиповский Александр Николаевич 8(48533) 2-11-95 |
| Исполнители МЦП | Архиповский Александр Николаевич – заместитель начальника отдела дорожного хозяйства и благоустройства Департамента жилищно-коммунального хозяйства и строительства Тутаев 8(48533) 2-29-65;  Леонтьев Анатолий Николаевич - заместитель начальника отделения ГИБДД Тутаевского МО МВД РФ 8(48533) 2-34-03 (по согласованию)  Иванова Ольга Николаевна – директор Департамента образования Администрации Тутаевского муниципального района  8(48533) 2-37-03; |
| Электронный адрес размещения муниципальной программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | www.tutaev.ru |

\*Является подпрограммой Муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Тутаевском муниципальном районе на 2015год»

**Общая потребность в финансовых ресурсах**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Плановый объём финансирования,  тыс. руб. | | | |
| всего | 2013.год | 2014.год | 2015.год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Федеральный бюджет | *-* | *-* | *-* | *-* |
| Областной бюджет | *-* | *-* | *-* | *-* |
| Районный бюджет | 652,000 | *-* | 112,000 | 540,000 |
| Бюджеты поселений | 1 800,000 | *-* | *-* | 1 800,000 |
| **Итого бюджетных средств** | **2 452,000** | *-* | **112,000** | **2 340,000** |
| Внебюджетные источники | 115,000 | *-* | 40,000 | 40,000 |
| **Итого по МЦП** | **2 567,000** | **35,000** | **152,000** | **2 380,000** |

**Описание текущей ситуации и обоснование необходимости реализации МЦП**

Муниципальная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Тутаевского муниципального района на2013-2015 годы» является подпрограммой Муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Тутаевском муниципальном районе на 2015год»

Дорожно-транспортный травматизм – одна из важнейших проблем мирового здравоохранения, на которую до сих пор обращалось слишком мало внимания и которая требует согласованных усилий для ее эффективного и устойчивого предупреждения.

Формирование Программы должно осуществляться с учетом принятой резолюции на 64-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН «Повышение безопасности дорожного движения во всем мире», определившей период 2010 – 2020 гг. «Десятилетием действий по обеспечению безопасности дорожного движения с целью стабилизации и последующего сокращения прогнозируемого уровня смертности в результате ДТП». По поручению Правительства РФ была разработана концепция Федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 гг.»*,* основной целью которой является сокращение числа погибших граждан в ДТП и укрепление вертикали исполнительной власти, а также повышения самостоятельности и ответственности органов местного самоуправления за результативность работы в сфере ОБДД.

Проблема аварийности, связанной с автомобильным транспортом, в последнее время приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Согласно информации ОГИБДД Тутаевского МО МВД России основными видами ДТП на территории Тутаевского муниципального района являются столкновения, опрокидывания, наезд на стоящее транспортное средство и на препятствие, наезд на пешехода. Около двух третей всех ДТП связаны с нарушениями Правил дорожного движения, около трети всех происшествий связаны с нарушением скоростного режима участниками движения.

За 2014 год на территории Тутаевского муниципального района зарегистрировано 640 ДТП, из них с пострадавшими – 23, в которых 3 человека погибло и 20 получили телесные повреждения различной степени тяжести.

К основным факторам, определяющим причины высокого уровня аварийности, следует отнести:

- массовое пренебрежение требованиями безопасности дорожного движения со стороны участников движения;

- низкий уровень подготовки водителей транспортных средств;

- несовершенство технических средств организации дорожного движения;

- дефекты дорожного покрытия.

Основными виновниками ДТП являются водители транспортных средств; наиболее многочисленной и самой уязвимой группой участников дорожного движения являются пешеходы.

Сложная обстановка с аварийностью во многом объясняется следующими причинами:

- постоянно возрастающая мобильность населения;

- увеличение перевозок личным транспортом;

- нарастающая диспропорция между увеличением количества автомобилей и протяженностью улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки.

Сложившаяся диспропорция между темпами развития улично-дорожной сети и темпами роста количества транспортных средств приводит к ухудшению условий дорожного движения и, как следствие, к росту аварийности.

Таким образом, обеспечение безопасности дорожного движения является одной из приоритетных задач органов местного самоуправления городского поселения Тутаев.

Целью Программы является создание безопасных условий для движения на автодорогах и улицах Тутаевского муниципального района, обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан и их имущества, снижение аварийности.

Основные задачи Программы:

- совершенствование организации дорожного движения, в том числе строительство пешеходных тротуаров вдоль основных дорог населенного пункта, строительство искусственных неровностей перед пешеходными переходами;

- приведение автомобильных дорог и дорожных сооружений на территории Тутаевского муниципального района в состояние, отвечающее требованиям технических норм и правил;

- повышение уровня эксплуатационного состояния опасных участков улично-дорожной сети;

- повышение эффективности мер по профилактике дорожно-транспортных происшествий;

- формирование у участников движения уважительного отношения к пешеходам и соблюдение ПДД.

Программа реализуется в течение 2013 - 2015 годов.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:

- недопущение роста ДТП, снижение уровня дорожно-транспортного травматизма;

- сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП, и количества ДТП с пострадавшими;

- увеличение эксплуатационных характеристик и срока службы автомобильных дорог;

- снижение уровня ущерба от ДТП.

Оценка выполнения Программы будет производиться путём сравнения фактически достигнутых целевых показателей с плановыми целевыми показателями хода реализации Программы.

**Цели муниципальной целевой программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование цели | Показатель | | | | |
| Наименование | Весовой коэффи-циент | Единица измерения | Значение | |
| Базовое | Планируемое  (для каждого года) |
| Повышение безопасности дорожного движения на территории Тутаевского муниципального района | Количество искусственных дорожных неровностей (устройство) | 0,1 | шт. | 0 | **Всего – 0**  2013 г. – 0  2014 г. – 0  2015 г. – 0 |
| Количество искусственных дорожных неровностей, приведенных в соответствие с ГОСТ | 0,1 | шт. | 57 | **Всего – 57**  2013 г. – 0  2014 г. – 0  2015 г. – 57 |
| Количество проектов организации дорожного движения (разработка) | 0,1 | шт. | 5 | **Всего – 6**  2013 г. – 0  2014 г. – 2  2015 г. – 4 |
| Количество проектов организации дорожного движения на строительство светофорных объектов (разработка) | 0,1 | шт | 2 | **Всего – 2**  2013 г. – 0  2014 г. – 0  2015 г. – 2 |
| Количество дорожных знаков и светофорных объектов (содержание и ремонт) | 0,1 | шт | 389 | **Всего – 389**  2013 г. – 0  2014 г. – 0  2015 г. – 389 |
| Протяженность дорожной разметки на асфальтобетонном покрытии (устройство) | 0,1 | км | 42,924 | **Всего – 42,924**  2013 г. – 0  2014 г. – 0  2015 г. – 42,924 |
| Площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия | 0,2 | м² | 0 | **Всего – 200**  2013 г. – 0  2014 г. – 0  2015 г. – 200 |
| Количество отремонтированных остановок | 0,1 | шт. | 1 | **Всего – 2**  2013 г. – 0  2014 г. – 1  2015 г. – 1 |
| Количество замененных дорожных знаков | 0,1 | шт. | 0 | **Всего – 84**  2013 г. – 0  2014 г. – 0  2015 г. – 84 |
| Количество телепередач по пропаганде культуры поведения участников дорожного движения | 0,1 | шт. | 0 | **Всего – 3**  2013 г. – 1  2014 г. – 1  2015 г. – 1 |
| Количество тематической наружной рекламы | 0,1 | шт. | 0 | **Всего – 6**  2013 г. – 2  2014 г. – 2  2015 г. – 2 |
| Количество топографической продукции для подразделения ГИБДД | 0,1 | Количество стационарных стендов, шт. | 0 | **Всего – 3**  2013 г. – 1  2014 г. – 1  2015 г. – 1 |

**Задачи муниципальной целевой программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование задачи | Результат | | | | |
| наименование | единица  измерения | 2013год | 2014год | 2015год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Разработка проектов организации дорожного движения на территории Тутаевского муниципального района | Проекты организации дорожного движения | шт. | - | 2 | 4 |
| Разработка проектов организации дорожного движения на строительство светофорных объектов в г. Тутаев. | Проекты на строительство светофорных объектов | шт. | - | - | 2 |
| Содержание дорожных знаков светофорных объектов, в г. Тутаев | Содержание дорожных знаков, обслуживание светофорных объектов | шт | - | - | 389 |
| Дорожная разметка на проезжей части дорог г. Тутаев | Нанесение дорожной разметки на проезжей части дорог в правобережной, левобережной части г. Тутаев | км | - | - | 42,924 |
| Ремонт остановочного комплекса | Ремонт остановочного комплекса на а/д «Ярославль-Рыбинск» - СНТ «Строитель» | шт | - | 1 | 1 |
| Установка, замена пришедших в негодность дорожных знаков, восстановление дорожных знаков в г.Тутаев | Установка, замена, восстановление дорожных знаков в г. Тутаев | шт | - | - | 84 |
| Телепередачи по пропаганде культуры поведения участников дорожного движения | Показ телепередач по пропаганде культуры поведения участников дорожного движения | шт | 1 | 1 | 1 |
| Тематическая наружная реклама | Размещение тематической наружной рекламы на рекламных щитах | шт | 2 | 2 | 2 |
| Топографическая продукция для подразделения ГИБДД | Установка стационарных стендов | шт | 1 | 1 | 1 |

**Механизм реализации муниципальной целевой Программы**

Программа будет реализовываться через систему мероприятий, которые должны обеспечивать выполнение поставленных задач и достижение запланированных показателей.

Реализацию Программы предполагается осуществлять на всей территории Тутаевского муниципального района

1) обеспечение выполнения работ по организации дорожного движения и обеспечению его безопасности с помощью технических средств организации дорожного движения –в том числе на :

- эксплуатацию светофорных объектов

- эксплуатацию дорожных знаков .;

- установку, замену, восстановление дорожных знаков;

- эксплуатацию дорожного панно

2) на прочие мероприятия по безопасности дорожного движения:

- разработка проекта организации дорожного движения по автомобильным дорогам Тутаевского муниципального района

- разработка проектов на строительство светофорных объектов

- ремонт остановочного комплекса

- устройство дорожной разметки.

Мероприятия Программы, финансируемые за счёт средств бюджета, реализуются путём размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Поддержку за счёт средств бюджетов в рамках Программы предусматривается осуществлять в течение 2013-2015 годов на основании решения Муниципального Совета Тутаевского муниципального района о бюджете на очередной финансовый год. В пределах этих лимитов ответственный исполнитель и исполнители Программы осуществляют финансирование мероприятий Программы в соответствии с действующим законодательством.

Ответственный исполнитель Программы – Департамента жилищно-коммунального хозяйства и строительства Администрации Тутаевского муниципального района:

- готовит бюджетную заявку на финансирование мероприятий, предусмотренных Программой;

- уточняет целевые показатели, объем затрат на реализацию мероприятий, сроки их реализации, состав исполнителей и др. на основании документов, подтверждающих объем финансирования;

- разрабатывает предложения по внесению изменений в Программу, в том числе в части содержания мероприятий, назначения исполнителей, объёмов и источников финансирования Программы;

- осуществляет контроль и несет ответственность за реализацию Программы и выполнением ее мероприятий в установленные сроки;

- обобщает и анализирует ход реализации мероприятий Программы, использования бюджетных средств на основе отчетов исполнителей и участников Программы в целом по Тутаевскому муниципальному району;

- осуществляет координацию деятельности участников Программы;

- осуществляет организацию информационной и разъяснительной работы, направленной на освещение цели и задач реализуемых мероприятий.

Участники Программы несут ответственность за своевременную и качественную реализацию порученных им мероприятий Программы.

Контроль за целевым использованием средств бюджета, направленных на реализацию Программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Контроль за реализацией Программы осуществляет куратор Программы – Мельников Константин Николаевич – заместитель Главы Администрации Тутаевского муниципального района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и строительства – директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства и строительства Администрации Тутаевского муниципального района

**Мероприятия муниципальной целевой программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  задачи/мероприятия | Результат выполнения мероприятий | | | | | Срок реализации,  годы | | | | Плановый объем финансирования с разбивкой по годам и источникам финансирования,  тыс. руб. | | | | Ответственный исполнитель/  исполнители |
| Наимено-вание | | Единица измерения | | Плановое значение | начало | | окончание | | 2013 год | | 2014 год | 2015 год |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | 9 | 10 |
| Задача 1: ***Совершенствование системы организации дорожного движения*** | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятия: |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  |
| **Тутаевский муниципальный район** | | | | | | | | | | | | | | |
| Устройство искусственных дорожных неровностей | Количес-тво искусственных дорожных неровнос-тей | шт. | | | 0 | 2015 | | 2015 | | **ВСЕГО:**  **0,000**  О.б. – 0  М.б. – 0 | | **ВСЕГО:**  **0,000**  О.б. – 0  М.б. – 0 | **ВСЕГО:**  **0,000**  О.б. – 0  М.б. – 0 | Департамент ЖКХ и С АТМР |
| Приведение искусственных дорожных неровностей, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования между населенными пунктами ТМР, в соответствие с ГОСТ | Количес-тво искусственных дорожных неровнос-тей | шт. | | | 0 | 2015 | | 2015 | | **ВСЕГО:**  **0,000**  О.б. – 0  М.б. – 0 | | **ВСЕГО:**  **0,000**  О.б. – 0  М.б. – 0 | **ВСЕГО:**  **0,000**  О.б. – 0  М.б. – 0 | \_,,\_ |
| Разработка проектов организации дорожного движения  (А/д. «Ярославль – Рыбинск» - пос. Константиновский; «Ярославль – Рыбинск» - пос. Фоминское; «Тутаев – Никольское» - д. Рославлево – д. Великое Село) | Количество проектов | шт. | | | 3 | 2014 | | 2015 | | **ВСЕГО:**  **0,000**  О.б. – 0  М.б. – 0 | | **ВСЕГО:**  **64,000**  О.б. – 0  М.б. – 64,000 | **ВСЕГО:**  **150,000**  О.б. – 0  М.б. – 150,000 | \_,,\_ |
| Ремонт асфальтобетонного покрытия на автомобильных дорогах общего пользования между населенными пунктами (по заявкам населения для ликвидации аварийности) | Площадь отремон-тирован-ного а/б покрытия | м² | | | 200 | 2014 | | 2015 | | **ВСЕГО:**  **0,000**  О.б. – 0  М.б. – 0 | | **ВСЕГО:**  **0,000**  О.б. – 0  М.б. – 0 | **ВСЕГО:**  **250,000**  О.б. – 0  М.б. – 250,000 | \_,,\_ |
| Ремонт остановочного комплекса (А/д «Ярославль – Рыбинск» - СНТ «Солнечный») | Количество остановок | шт. | | | 2 | 2014 | | 2014 | | **ВСЕГО:**  **0,000**  О.б. – 0  М.б. – 0 | | **ВСЕГО:**  **48,000**  О.б. – 0  М.б. – 48,000 | **ВСЕГО:**  **80,000**  О.б. – 0  М.б. – 80,000 | \_,,\_ |
| Замена дорожных знаков, не соответствующих нормативным требованиям | Количес-тво дорож-ных знаков | шт. | | | 3 | 2015 | | 2015 | | **ВСЕГО:**  **0,000**  О.б. – 0  М.б. – 0 | | **ВСЕГО:**  **0,000**  О.б. – 0  М.б. – 0 | **ВСЕГО:**  **60,000**  О.б. – 0  М.б. – 60,000 | \_,,\_ |
| **ИТОГО по ТМР** |  |  | | |  |  | |  | | **ВСЕГО:**  **0,000**  О.б. – 0  М.б. –0,000 | | **ВСЕГО:**  **112,000**  О.б. – 0  М.б. – 112,000 | **ВСЕГО:**  **540,000**  О.б. – 0  М.б. – 540,000 | \_,,\_ |
| **Городское поселение Тутаев** | | | | | | | | | | | | | | |
| Устройство дорожной разметки | Протяженность дорожной разметки | км | | | 1,824 | 2015 | | | 2015 | |  |  | **ВСЕГО:**  **920,000**  О.б. – 0  Б.п.. –  920 ,000 | Департамент ЖКХ и С АТМР |
| Организация дорожного движения и обеспечение его безопасности с помощью технических средств (обслуживание светофорных объектов, дорожных знаков) | Количес-тво дорож-ных знаков, светоферных объектов | шт | | | 389 | 2015 | | | 2015 | |  |  | **ВСЕГО:**  **280,000**  О.б. – 0  Б.п. –  280 ,000 | \_,,\_ |
| Разработка проектов организации дорожного движения (правобережная - левобережная часть г.Тутаев) | Количество проектов | шт | | | 3 | 2015 | | | 2015 | | **-** | **-** | **ВСЕГО:**  **300,000**  О.б. – 0  Б.п. –  300 ,000 | \_,,\_ |
| Разработка проектов на строительство светофорных обектов (пересечение улиц: пр-т 50л. Победы - ул. В. Терешковой, ул.Комсомольская-ул.Советская) | Количество проектов | шт | | | 2 | 2015 | | | 2015 | | **-** | **-** | **ВСЕГО:**  **200,000**  О.б. – 0  Б.п. –  200 ,000 | \_,,\_ |
| Прочие мероприятия по обеспечению безопасности | Количество мероприятий | шт | | |  | 2015 | | | 2015 | |  |  | **ВСЕГО:**  **100,000**  О.б. – 0  Б.п. –  100 ,000 |  |
| **ИТОГО по ГПТ** |  |  | | |  |  | | |  | |  |  | **ВСЕГО:**  **1800,000**  О.б. – 0  Б.п.. – 1800,000 | \_,,\_ |
| Задача 2: ***Развитие и совершенствование системы по формированию безопасного поведения участников дорожного движения*** | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятия: |  |  | |  | |  | | |  | |  |  |  |  |
| Создание специальных телепередач по пропаганде культуры поведения участников дорожного движения | Количес-тво телепере-дач | шт. | | 3 | | 2013 | | | 2015 | | **ВСЕГО:**  **10,000**  О.б. – 0  М.б. – 0  Внебюджетные средства – 10,000 | **ВСЕГО:**  **10,000**  О.б. – 0  М.б. – 0  Внебюджетные средства – 10,000 | **ВСЕГО:**  **10,000**  О.б. – 0  М.б. – 0  Внебюджетные средства – 10,000 | Отдел ГИБДД Тутаевского МО МВД (по согласова-нию) |
| Организация тематической наружной рекламы (баннеры, перетяжки), размещение материалов в СМИ (видеоролики, клипы), в общественном транспорте и зрелищных местах | Количество тематиче-ской наружной рекламы | шт. | | 6 | | 2013 | | | 2015 | | **ВСЕГО:**  **20,000**  О.б. – 0  М.б. – 0  Внебюджетные средства – 20,000 | **ВСЕГО:**  **20,000**  О.б. – 0  М.б. – 0  Внебюджетные средства – 20,000 | **ВСЕГО:**  **20,000**  О.б. – 0  М.б. – 0  Внебюджетные средства – 20,000 | Отдел ГИБДД Тутаевского МО МВД (по согласова-нию) |
| Задача 3: ***Материально-техническое оснащение контрольно-надзорных органов*** | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие: |  |  | |  | |  | | |  | |  |  |  |  |
| Обеспечение подразделения ГИБДД специальной топографической продукцией | Количество топогра-фической продук-ции | шт. | | 3 | | 2013 | | | 2015 | | **ВСЕГО:**  **5,000**  О.б. – 0  М.б. – 0  Внебюджетные средства- 5,000 | **ВСЕГО:**  **10,000**  О.б. – 0  М.б. – 0  Внебюджетные средства- 10,000 | **ВСЕГО:**  **10,000**  О.б. – 0  М.б. – 0  Внебюджетные средства- 10,000 | Отдел ГИБДД Тутаевского МО МВД (по согласова-нию) |
| **ВСЕГО по Программе:** |  |  | |  | | |  | |  | | **35,000** | **152,000** | **2380,000** |  |
| в том числе: |  | | | | | | | | | | | | | |
| Областной бюджет: |  |  | |  | | |  | |  | | - | - | - |  |
| Бюджет ТМР: |  |  | |  | | |  | |  | | - | 112,000 | 540,000 |  |
| Бюджет поселений: |  |  | |  | | |  | |  | |  |  | 1800,000 |  |
| Внебюджетные средства: |  |  | |  | | |  | |  | | 35,000 | 40,000 | 40,000 |  |