**Инфомация**

**о проверке Администрации Тутаевского муниципального района**

Проверка проводилась в соответствии с Положением о муниципальном учреждении Контрольно-счетная палата Тутаевского муниципального района, утвержденного Решением Муниципального Совета Тутаевского муниципального района от 01.10.2012 №118-г (в новой редакции от 23.01.2014), плана работы на 2014 год, на основании Поручения председателя муниципального учреждения Контрольно-счетная палата Тутаевского муниципального района №3 от 06.03.2014.

 Тема проверки:

1) Целевое и эффективное использование средств бюджета Тутаевского муниципального района, направленных на реализацию муниципальной целевой программы «Развитие жилищного строительства в Тутаевском муниципальном районе Ярославской области на 2011-2015 годы» за период с 01.01.2011 по 31.12.2013.

2) Полнота и своевременность поступления в бюджет Тутаевского муниципального района доходов от установки и эксплуатации рекламных конструкций за период с 01.01.2013 по 28.02.2014.

 Муниципальная целевая программа «Развитие жилищного строительства в Тутаевском муниципальном районе Ярославской области на 2011-2015 годы, содержит следующие подпрограммы: «Улучшение условий проживания отдельных категорий граждан, нуждающихся в специальной социальной защите», «Переселение из аварийного (непригодного для проживания) жилищного фонда», «Стимулирование малоэтажного жилищного строительства жилья экономкласса в Тутаевском муниципальном районе», «Поддержка граждан, проживающих на территории ТМР, в сфере ипотечного жилищного строительства в ТМР ЯО», «Жилье для молодежи».

1. Исполнение подпрограммы «Улучшение условий проживания, отдельных категорий граждан, нуждающихся в специальной социальной защите»:

- в 2012 году было приобретено 8 квартир на сумму 8, 1 млн. рублей, из них для детей-сирот - 6 квартир, пострадавший от пожара семье - 1 квартира, семье реабилитированного (репрессированного) – 1 квартира;

- в 2013 году было приобретено 10 квартир для детей-сирот на сумму 13,8 млн. рублей.

2. На обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства:

- в 2012 году израсходовано бюджетных средств 23 млн. рублей, из них средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в сумме 15 млн. рублей, средства областного бюджета в сумме 6,9 млн. рублей, средства городского поселения Тутаев – 1,1 млн. рублей.

- в 2013 год по заключенным контрактам подрядчикам перечислен аванс в размере 8,3 млн. рублей. Планировалось в 2013 году приобрести жилых помещений на первичном рынке либо в строящихся домах путем долевого участия 58 квартир общей площадью 2 679,8 кв. метров. Фактически в 2013 году было заключено 29 муниципальных контрактов об участии в долевом строительстве жилья общей площадью 1 351,6 кв. метров с вводом жилья после 04.04.2014. Таким образом, плановые объемы по выполнению программы в 2013 году не были достигнуты. При анализе причин неполного освоения выделенных бюджетных средств по программным мероприятиям установлено, что средства, неизрасходованные в 2013 отчётном году, подлежат направлению на такие же программные цели в текущем 2014 году.

3. Выполнение мероприятий подпрограмм «Поддержка граждан, проживающих на территории ТМР, в сфере ипотечного жилищного строительства в ТМР» и «Жилье для молодежи» не проводилось.

4. Основная часть разрешений на установку рекламных конструкций была выдана в 2006-2007 годах сроком на 5 лет. По состоянию на 1 января 2013 года срок действия договоров истек, перезаключение договорных обязательств осуществлено только одной организацией. За период с 01.01.2013 по 31.12.2013 за разрешением на установку рекламных конструкций обратилась одна организация.

Доходов от установки и эксплуатации рекламных конструкций в местный бюджет за 2013 год поступило 36,4 тыс. рублей.

Сотрудниками Управления архитектуры и строительства Администрации ТМР в апреле месяце 2013 года было выявлено 35 самовольно установленных рекламных конструкций, по одиннадцати из них установить информацию о собственнике не удалось. Также была составлена схема размещения рекламных конструкций. По итогам проведенного обследования в адрес восьми организациий по 29 рекламным конструкциям были направлены предписания о демонтаже рекламных конструкций. Предписания были исполнены 2 собственниками. Однако в августе 2013 года реклама этими организациями была вновь размещена без получения разрешения. В феврале 2014 года предписания в указанные организации были направлены повторно. На момент окончания проверки рекламные конструкции не демонтированы.