**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы Тутаевского муниципального района**

Информатизация управленческой деятельности Администрации Тутаевского муниципального района на 2019 год **за 6 мес. 2019 года**

**(наименование муниципальной программы, наименование структурного подразделения АТМР)**

1. Информация о финансировании муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование МЦП/ВЦП/  основного мероприятия | Объём финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | | | Причина отклонения объёмов  финансирования  от плана |
| РБ | | ФБ | | ОБ | | БП | | ВИ | |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **1.** | **Обеспечение бесперебойного функционирования программного обеспечения.** | 1840,62 | 495,876 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обновление и сопровождение автоматизированной системы «Бюджет». | 1285.62 | 457,686 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Приобретение операционного и офисного программного обеспечения для установки на АРМ. | 75 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Приобретение антивирусного программного обеспечения для защиты АРМ от вредоносных программ. | 30,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Обновление и сопровождение ПО системы автоматизированного учета сведений о земельных участках и ПО системы автоматизированного учета муниципального имущества, а также прочее ПО. | 150,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Продление лицензий антивирусного ПО на серверах и АРМов специалистов, работающих в информационных системах. | 56 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Оплата услуг удостоверяющих центров по генерации электронных ключей. | 29,0 | 21,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Закупка необходимого системного и прикладного ПО | 215,0 | 16,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Закупка компьютерного оборудования и оргтехники для бесперебойного обеспечения деятельности органов местного самоуправления.** | 750 | 463,564 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Закупка компьютерной техники и оргтехники для переоснащения АРМ. | 100,0 | 33,030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Закупка компьютерной техники и оргтехники для переоснащения АРМ. | 50 | 10,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Закупка компьютерной техники и оргтехники для переоснащения АРМ. | 550 | 420,084 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Ремонт компьютерной техники и сетевого оборудования | 50 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе | 2 662 620 | 959,440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Согласовано с Департаментом финансов Администрации ТМР:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(должность сотрудника ДФ АТМР, согласовавшего отчет) (подпись) (ФИО сотрудника ДФ АТМР, согласовавшего отчет)**

1-й зам. Главы Администрации Тутаевского МР \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Новикова М.К.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Руководитель ответственного исполнителя программы) (подпись) (ФИО)

М.П.

Контактное лицо: \_Нач. Управления информатизации и связи Администрации ТМР Савичев И.А.; 48533 23577; savichev@tr.adm.yar.ru

(должность, ФИО, телефон, e-mail)