Приложение

к постановлению Администрации

Тутаевского муниципального района

от 15.07.2019 № 506-п

У

УУУУ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Сохранность автомобильных дорог общего пользования

Тутаевскогомуниципального района»

на 2018 – 2021 годы

г.Тутаев

2019 год

I.Паспорт программы

| Сроки реализации МЦП | 2018-2021 годы |
| --- | --- |
| Куратор МЦП | Первый заместитель Главы Администрации Тутаевского муниципального района М.К.Новикова, тел. 8(48533) 7-07-95 |
| Ответственный исполнитель МЦП | Муниципальное учреждение «Агентство по развитию Тутаевского муниципального района»первый заместитель директора Кострюков В.Н., тел. 8 (48533) 2-50-30 |
| Исполнители МЦП | Муниципальное учреждение «Агентство по развитию Тутаевского муниципального района» первый заместитель директора Кострюков В.Н., тел. 8 (48533) 2-50-30 Департамент муниципального имущества Администрации Тутаевского муниципального района. заместитель Главы Администрации Тутаевского муниципального района по имущественным вопросам – директор департамента муниципального имущества Администрации Тутаевского муниципального района Израйлева А.В., тел. 8(48533) 7-00-80. |
| Электронный адрес размещения муниципальной программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Официальный сайт Администрации ТМР http://admtmr.ru/city/strategicheskoe-planirovanie.php |

*Является подпрограммой Муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Тутаевском муниципальном районе»

II. Общая потребность в финансовых ресурсах

| Источники финансирования | Плановый объём финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | 146 392,019 | 87 030,974 | 59 361,045 | - | - |
| Районный бюджет | 89 358,702 | 19 925,979 | 22 662,223 | 21 664,23 | 25106,27 |
| Бюджеты поселений | 59307,8616 | 27 428,270 | 31 879,5916 | - | - |
| Итого бюджетных средств | 295 058,6126 | 134 385,223 | 113 902,8896 | 21 664,23 | 25106,27 |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| Итого по МЦП | 295 058,6126 | 134 385,223 | 113 902,8896 | 21 664,23 | 25 106,27 |

III. Описание текущей ситуации и обоснование необходимости реализации МЦП

Муниципальная целевая программа «Сохранность автомобильных дорог общего пользования Тутаевского муниципального района» является подпрограммой Муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Тутаевском муниципальном районе».

Автомобильные дороги являются одним из важнейших элементов транспортной системы в границах Тутаевского муниципального района, в т. ч. уличной дорожной сети городского поселения Тутаев, оказывающей огромное влияние на ее социальное и экономическое развитие. Ежегодный прирост автомобильного парка составляет около 10 %, в связи с чем растет объем как грузовых, так и пассажирских перевозок, соответственно растет и интенсивность дорожного движения.

Ремонт и содержание автодорог является одной из ключевых задач органов местного самоуправления.

Дорожная сеть Тутаевского муниципального района в настоящее время обеспечивает круглогодичный бесперебойный проезд автотранспорта. В то же время практически все дороги в той или иной степени характеризуются следующими дефектами:

- высокий уровень физического износа дорожных покрытий;

- высокие грузонапряженность и интенсивность движения;

- наличие под проезжей частью различных инженерных коммуникаций, имеющих высокую степень износа (большое количество вскрытий и раскопок существенно влияет на срок службы дорожных одежд);

- отсутствие в ряде случаев должного инженерного обустройства дорог (ливневой канализации, уклонов дорожного полотна).

В настоящее время значительная часть автомобильных дорог общего пользования в границах Тутаевского муниципального района не соответствуют современным нормативным требованиям по геометрическим параметрам и по допустимым нагрузкам транспортных средств (прочности дорожных конструкций, одежд). Аналогичная ситуация складывается с состоянием водопропускных труб, конструкция которых не рассчитана на возросшие нагрузки Несущая способность автомобильных дорог, построенных по нормативам 70 - 80-х годов прошлого века не соответствует современным нагрузкам, в результате чего покрытие автодорог интенсивно разрушается и не соответствуют нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию.При этом парк автомобилей в районе растёт ежегодно.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов. В ходе анализа технического состояния объектов выявляются многочисленные проблемы, требующие незамедлительного решения и больших финансовых средств, что зачастую несоизмеримо с возможностями бюджета Тутаевского муниципального района.

Общая протяжённость автомобильных дорог общего пользования в границах Тутаевского муниципального района Ярославской области вне населенных пунктов составляет266,4 км, в том числе с твёрдым покрытием 85,3км (замежевано – 71,395 км).

Автомобильные дороги общего пользования в границах Тутаевского муниципального района относятся к IV и Vтехническим категориям.

Развитие дорожной сети, ее обустройство, своевременный ремонт и обслуживание являются важнейшей задачей в обеспечении жизнедеятельности Тутаевского муниципального района.

Таким образом, существует тенденция к увеличению доли автомобильных дорог общего пользования в границах Тутаевского муниципального района, нуждающихся в ремонте, что к 2020 году может привести к 100% износу объектов дорожного хозяйства района. В настоящее время требуется ремонт243 км (91,2%) автомобильных дорог общего пользования в границах Тутаевского муниципального района, в том числе составляющих опорную сеть района, из них 210 км - требующие ремонта дорожного покрытия,  33 км-требующие асфальтирования. Для того, чтобы ежегодно уменьшать долю автомобильных дорог общего пользования в границах Тутаевского муниципального района, не отвечающих нормативным требованиям, необходимо ежегодно ремонтировать не менее 6,1 км дорог, а для приведения в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние в течение 3 лет 243 км автомобильных дорог общего пользования в границах Тутаевского муниципального района ремонт должен производиться ежегодно на 81 км автомобильных дорог.

Острой проблемой остаётся содержание дорог между населёнными пунктами Тутаевского муниципального района. Из-за ограниченного количества бюджетных средств, выделенных на их содержание для поддержания покрытия автодорог (большая часть которых – грунтовые) в нормативном состоянии приходится проводить работы только по выравниванию (грейдированию) дорожного покрытия с частичной подсыпкой инертными материалами в наиболее аварийных местах.

В условиях роста цен на дорожные работы и ограниченного финансирования эти требования не выполняются, и с каждым годом увеличивается протяженность автомобильных дорог общего пользования, требующих ремонта. В результате разрушение автомобильных дорог идет прогрессирующими темпами, и стоимость их ремонта становится сопоставимой со стоимостью строительства новых дорог.

Недостаточные объемы капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования в границах Тутаевского муниципального района усугубляют положение в социальной сфере вызывая:

- несвоевременное оказание срочной и профилактической медицинской помощи;

- нерегулярное движение школьных автобусов;

- затруднение подъезда транспорта к молочно-товарным фермам и садоводческим товариществам.

Кроме того, неудовлетворительные дорожные условия способствуют возникновению дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП) в каждом пятом зарегистрированном случае.

Для стабильного развития экономики области и обеспечения других регионов транзитными мощностями необходимы грузовые перевозки. Такие перевозки осуществляются грузовым транспортом большого тоннажа и предъявляют повышенные требования к автомобильным дорогам (качеству покрытия, категорий и пр.). В настоящее время сеть автомобильных дорог общего пользования в границах Тутаевского муниципального района не соответствует требованиям, предъявляемым к указанным перевозкам.

Для обеспечения транспортных связей, удовлетворения потребностей населения и хозяйственного комплекса Тутаевского муниципального района в автомобильных перевозках с наименьшими затратами и повышения потребительских свойств автомобильных дорог необходимо осуществление ряда мероприятий по улучшению качества дорожной сети.

Развитие дорожной сети Тутаевского муниципального района, ее обустройство, своевременный ремонт и обслуживание поставлены для решения основных целей Программы:

- удовлетворение потребностей населения и хозяйствующих субъектов Тутаевского муниципального района в транспортной инфраструктуре;

-повышение комфортности проживания населения на территории Тутаевского муниципального района.

Учитывая вышеизложенное, программой предлагается достижение основной задачи:

приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования в границах Тутаевского муниципального района, имеющих полный износ, а именно:

- содержание автомобильных дорог общего пользования в границах Тутаевского муниципального района;

- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в границах Тутаевского муниципального района и искусственных сооружений на них, имеющих полный износ, необходимо обеспечить преимущество современным, в том числе ресурсосберегающим и экологическим технологиям ведения работ;

- паспортизация, межевание, постановка на кадастровый учет автомобильных дорог, регистрация права собственности;

- разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильных дорог ТМР и искусственных сооружений на них, диагностика автомобильных дорог.

IV. Цель муниципальной целевой программы

| Наименование цели | Показатель | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовое значение 2017 год | Планируемое (для каждого года) |
| Удовлетворение потребностей населения и хозяйствующих субъектов в транспортной инфраструктуре; повышение комфортности проживания населения на территории Тутаевского муниципального района | Количество разработанных проектно-сметных документаций на ремонт автомобильных дорог общего пользования в границах Тутаевского муниципального района. | Проекты | 5 | Всего –30 2018 г. – 6 2019 г. – 7 2020 г. – 8 2021 г. – 9 |
|  | Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнены работы по паспортизации, межеванию, постановке на кадастровый учет с регистрацией права собственности | км | 12,0 | Всего – 54,6 2018 г. – 12,6 2019 г. – 13,0 2020 г. – 14,0 2021 г. – 15,0 |
|  | Протяженность автомобильных дорог общего пользования в границах Тутаевского муниципального района, на которых осуществлен ремонт дорожного покрытия. | км | 1,4 | Всего – 8,55 2018 г. – 1,45 2019 г. – 2,0 2020 г. – 2,2 2021 г. –2,9 |
|  | Протяженность автомобильных дорог общего пользования в границах городского поселения Тутаев, на которых осуществлен ремонт дорожного покрытия. | км | 4,0 | Всего – 18,14 2018 г. – 4,04 2019 г. – 4,5 2020 г. – 4,7 2021 г. –4,9 |

V. Задачи муниципальной целевой программы

| Наименование задачи | Результат |  |
| --- | --- | --- |
|  | наименование | единица измерения | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Задача: Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования в границах Тутаевского муниципального района |  |
| Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильных дорог общего пользования в границах Тутаевского муниципального района | проекты на ремонт автомобильных дорог | шт. | 6 | 7 | 7 | 8 |
| Паспортизация, межевание, постановка на учет автомобильных дорог | межевание и постановка на учет | км | 12,6 | 13,0 | 14,0 | 15,0 |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования Тутаевского муниципального района | ремонт участка автомобильных дорог | км | 1,45 | 2,0 | 2,2 | 2,9 |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования в границах Тутаевского муниципального района | содержание автомобильных дорог | км | 256,234 | 256,234 | 256,234 | 256,234 |
| Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильных дорог общего пользования ГП Тутаев | проекты на ремонт автомобильных дорог | шт. | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Содержание автодорог местного значения ГП Тутаев | содержание автомобильных дорог | км | 67,3 | 81,3 | 81,3 | 81,3 |
| Ремонт автомобильных дорог местного значения, в том числе ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям | ремонт участка автомобильных дорог | км | 4,04 | 4,5 | 4,7 | 4,9 |

VI. Механизм реализации муниципальной целевой программы

Реализуют программу и управляют процессами ее реализации исполнители – Муниципальное учреждение «Агентство по развитию Тутаевского муниципального района»,

департамент муниципального имущества Администрации Тутаевского муниципального района.

Исполнители осуществляют:

- периодический мониторинг и анализ выполнения мероприятий программы;

- рассмотрение результатов указанного мониторинга, принятие корректирующих решений и внесение изменений в мероприятия программы (при необходимости);

- предоставление отчетности в установленном порядке;

- участие в проведении экспертных проверок хода реализации мероприятий программы на предмет целевого использования средств;

- ежегодное уточнение основных показателей и их весовых коэффициентов, представленных в приложении к программе.

Ответственность за реализацию мероприятий программы распределяется следующим образом:

- мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования в границах Тутаевского муниципального района и городского поселения Тутаев, в части исполнения полномочий, - Муниципальное учреждение «Агентство по развитию Тутаевского муниципального района», курирующий вопросы управления автомобильными дорогами и осуществляющий контроль за их сохранностью;

- мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования в границах Тутаевского муниципального района и искусственных сооружений на них, имеющих полный износ и в границах городского поселения Тутаев, в части полномочий,–Муниципальное учреждение «Агентство по развитию Тутаевского муниципального района»;

- мероприятия по паспортизации, межеванию, постановке на кадастровый учет автомобильных дорог, регистрации права собственности - Заместитель Главы Администрации Тутаевского муниципального района по имущественным вопросам – директор департамента муниципального имущества Администрации Тутаевского муниципального района;

- мероприятия по разработке проектно-сметной документации на ремонт автомобильных дорог общего пользования – директор Муниципального учреждения «Агентство по развитию Тутаевского муниципального района».

Мероприятия Программы, финансируемые из бюджета, реализуются путём заключения муниципальных контрактов (договоров) с подрядными организациями на выполнение работ, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Проверка целевого использования средств бюджетов, выделенных на реализацию мероприятий программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Мероприятия муниципальной целевой программы на 2018 год

| № п/п | Наименование задачи/мероприятия | Результат выполнения мероприятия | Срок реализации, годы | Плановый объем финансирования тыс. руб. | Ответственный исполнитель (и) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование (единица измерения) | плановое значение | нача ло/ окон чание | Всего | РБ | ФБ | ОБ | БП | ВИ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Задача: Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования в границах Тутаевского муниципального района |  |  | 2018 | 134 385,223 | 19 925,979 | - | 87 030,974 | 27 428,270 | - | МУ «Агентство по развитию ТМР» |
|  | Мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Межпоселенческие автомобильные дороги Тутаевского муниципального района | 19 925,979 | 19 925,979 | - | - | - | - | МУ «Агентство по развитию ТМР» |
| 1.1 | Межевание, постановка на учет | км | 12,6 | 2018 | 85,441 | 85,441 | - | - | - | - |  |
| 1.2 | Проектирование, проведение экспертиз | шт. | 6 | 2018 | 73,091 | 73,091 | - | - | - | - |  |
| 1.3 | Содержание автомобильных дорог общего пользования (256,234 км), из них: | км | 256,234 | 2018 | 8585,826 | 8585,826 | - | - | - | - |  |
|  | содержание дорог общего пользования левобережной части | км | 164,3 | 2018 | 5000,00 | 5000,00 | - | - | - | - |  |
|  | содержание дорог общего пользования правобережной части | км | 61,9 | 2018 | 3500,00 | 3500,00 | - | - | - | - |  |
|  | оплата электроэнергии для а/д до пос. Фоминское |  |  | 2018 | 85,826 | 85,826 | - | - | - | - |  |
| 1.5 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования, из них: | км | 1,153 | 2018 | 3 392,197 | 3 392,197 | - | - | - | - |  |
|  | Ремонт автодороги д. Болотово – д. Ломино | км | 0,679 | 2018 | 2 003,228 | 2 003,228 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт автодороги «Меньшиково – Машаково – Ченцы» - д. Дубровино – д. Куземкино (до Малаховского кладбища) | км | 0,524 | 2018 | 1 388,969 | 1 388,969 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Приобретение и содержание техники | шт | 7 | 2018 | 7789,424 | 7789,424 | - | - | - | - |  |
| 2. | Исполнение переданных полномочий от ГП Тутаев |  |  | 2018 | 114 459,244 | - | - | 87 030,974 | 27 428,270 | - | МУ «Агентство по развитию ТМР» |
| 2.1 | Содержание автодорог местного значения, 67,3 км | км | 67,3 | 2018 | 12 479,415 | - | - | - | 12 479,415 | - |  |
| 2.2 | Мероприятия по организации деятельности дорожного хозяйства (муниципальное задание по ремонту и содержанию дорог) |  |  | 2018 | 8 078,657 | - | - | - | 8 078,657 | - |  |
| 2.3 | Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения всего, в том числе: |  |  | 2018 | 62 970,675 | - | - | 61 653,041 | 1317,634 | - |  |
|  | участок ул. Советская | км | 0,761 | 2018 | 22 997,548 | - | - | 21 847,671 | 1 149,877 | - |  |
|  | Строительство светофорного объекта |  |  | 2018 | 3 355,14 | - | - | 3 187,383 | 167,757 | - |  |
|  | обустр.2-х участков пр.50летия Победы (кредиторская задолженность 2017г.) областной бюджет | км | 0,897 | 2018 | 31064,426 | - | - | 31064,426 | - | - |  |
|  | ул. Толбухина-1,2 этап (кредиторская задолженность 2017г.) областной бюджет | км | 4,326 | 2018 | 5553,561 | - | - | 5553,561 | - | - |  |
| 2.4 | Проектирование, проведение экспертиз | шт. | 5 | 2018 | 276,011 | - | - | - | 276,011 | - |  |
| 2.5 | Инициативное бюджетирование на территории ТМР Ярославской области |  |  | 2018 | 8 047,630 | - | - | 7217,026 | 830,603 | - |  |
|  | Ремонт дорожного покрытия разъездных карманов дворовой территории МКД 72 ул. Моторостроителей | кв.м | 1 988,72 | 2018 | 2389,831 | - | - | 1842,118 | 547,713 | - |  |
|  | Ремонт дорожного покрытия разъездных карманов дворовой территории МКД 34,36,38 ул.Советская | кв.м | 2 551,96 | 2018 | 2197,309 | - | - | 2087,443 | 109,866 | - |  |
|  | Ремонт дорожного покрытия разъездных карманов дворовой территории МКД 21 ул.Советская | кв.м | 1 743,87 | 2018 | 2449,766 | - | - | 2327,278 | 122,488 | - |  |
|  | Ремонт дорожного покрытия разъездных карманов дворовой территории МКД 69б ул. Моторостроителей | кв.м | 532,92 | 2018 | 1010,722 | - | - | 960,186 | 50,536 | - |  |
|  | Проектирование, проведение экспертиз | шт. | 6 | 2018 | 65,209 | - | - | - | 65,209 |  |  |
| 2.6 | Ремонт автодорог по участкам городского поселения Тутаев из них: |  |  | 2018 | 22541,648 |  |  | 17843,023 | 4698,625 |  |  |
|  | Ремонт тротуара проезжей части участок ул. Советская от ул.Комсомольская до Паркового проезда |  |  |  | 365,812 | - | - | 365,812 | - | - |  |
|  | Погашение кредиторской задолженности 2017 года |  |  |  | - | - |  | 2299,939 | - | - |  |
|  | Ремонт участка автодороги общего пользования местного значения Ярославль-Рыбинск и ул. Центральная МКР Молявинское поле (работы 2018 года) | км | 2164 | 2018 | 2820,013 | - | - | 1000,000 | 1820,013 | - |  |
|  | Ремонт участка автодороги общего пользования местного значения Ярославль-Рыбинск и ул. Центральная МКР Молявинское поле (работы 2017 года) | км | 2563 | 2018 | 1215,000 | - | - | - | 1215,000 | - |  |
|  | Кредиторская задолженность 2017 года (работы по ремонту автодороги по ул. Панина) | км | 0,2715 |  | 1 544, 41278 | - | - | 1 544, 41278 | - | - |  |
|  | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части ул. Моторостроителей и ул. Соборной | кв.м. | 3 150 | 2018 | 1 920,09845 | - | - | 1 711,8886 | 190,20985 | - |  |
|  | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части ул. Комсомольской от пр-та 50-летия Победы до д. № 111 по ул.Комсомольской | кв.м. | 8 580 | 2018 | 2 418,57266 | - | - | 2 176,7154 | 241,85726 | - |  |
|  | Ремонт автодороги участка проспекта 50-летия Победы от ул. Комсомольской до выезда из г. Тутаев | кв.м | 6 945 | 2018 | 540,15444 | - | - | 486,138 | 54, 01644 | - |  |
|  | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Шитова от ул. Соборная до ул. Романовская | кв.м | 3 520 | 2018 | 3 770,48044 | - | - | 3 393,4324 | 347,04804 | - |  |
|  | ремонт тротуара, проезжей части участка ул. Советская от ул. Комсомольская до Паркового проезда | кв.м | 462 | 2018 | 365,81196 | - | - | 365,81196 | - | - |  |
|  | ремонт тротуара по ул. Комсомольской от перекрестка с ул. Советская до д.113 | кв.м | 652 | 2018 | 561,289 | - | - | 457,426 | 103,863 | - |  |
|  | ремонт асфальтового покрытия проезжей части участка ул. Комсомольская (от ул. Дементьева до пр-та 50 - летия Победы) | кв.м | 3850 | 2018 | 1 979,36888 | - | - | 1781,43199 | 197,93689 | - |  |
|  | ремонт участка автомобильной дороги по ул. Юности до пересечения с пр-том 50- летия Победы | кв.м | 1688 | 2018 | 1 201,44474 | - | - | 1081,30027 | 120,14447 | - |  |
|  | ремонт дорожного покрытия дворовой территории ул. Советская д.26,28,28А | кв.м | 2159,7 | 2018 | 2 423,68358 | - | - | 2 181, 3152 | 242,36836 | - |  |
|  | Ремонт проездов к МКД 136,138,80,65 ул. Комс.; МКД 53 Мотор.; МКД 103,109; МКД 67 и маг. Магнит | кв.м | 2269 | 2018 | 1 361 675,71 | - | - | 1 225, 5082 | 136,16757 | - |  |
|  | ИТОГО за 2018 год: |  |  | 2018 | 134 385,223 | 19 925,979 |  | 87 030,974 | 27 428,270 |  |  |

Мероприятия муниципальной целевой программы на 2019 год

| № п/п | Наименование задачи/мероприятия | Результат выполнения мероприятия | Срок реализации, годы | Плановый объем финансирования тыс. руб. | Ответственный исполнитель (и) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование (единица измерения) | плановое значение | нача ло/ окон чание | Всего | РБ | ФБ | ОБ | БП | ВИ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Задача: Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования в границах Тутаевского муниципального района |  |  | 2019 | 113 902,8896 | 22 662,223 | - | 59 361,045 | 31 879,5916 | - | МУ «Агентство по развитию ТМР» |
|  | Мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Межпоселенческие автомобильные дороги Тутаевского муниципального района | 39 414,564 | 22 662 233 | - | 16 752,331 | - | - | МУ «Агентство по развитию ТМР» |
| 1.1 | Межевание, постановка на учет | км | 12,4 | 2019 | 67,00 | 67,00 | - | - | - | - |  |
| 1.2 | Проектирование, проведение экспертиз | шт. | 7 | 2019 | 250,00 | 250,00 | - | - | - | - |  |
| 1.3 | Содержание автомобильных дорог общего пользования (256,234 км) | км | 254,234 | 2019 | 3 500,000 | 3 500,000 | - | - | - | - |  |
|  | оплата электроэнергии для а/д до пос. Фоминское |  |  | 2019 | 174,295 | 174,295 | - | - | - | - |  |
| 1.4 | Приобретение и содержание техники | шт | 12 | 2019 | 10 601,093 | 10 601,093 | - | - | - | - |  |
| 1.5 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования Тутаевского муниципального района (из средств областной субсидии) | км | 1,212 | 2019 | 6 055,08527 | 302,75427 | - | 5 752,331 | - | - |  |
| 1.5.1 | Ремонт асфальтового покрытия до д. Летешовка (1этап) | км | 0,782 | 2019 | 3 509, 66330 | 175, 48317 | - | 3 334,18013 |  |  |  |
| 1.5.2 | Ремонт дорожного покрытия автодороги «Тутаев – Никольское» - д. Рославлево – д. Великое Село | кв. м | 2580 | 2019 | 1 722,87944 | 86 143,97 |  | 1 636,73547 |  |  |  |
| 1.5.3 | Содержание автомобильных дорог общего пользования ТМР |  |  | 2019 | 822,54253 | 41, 12713 |  | 781, 41540 |  |  |  |
| 1.6 | Строительство автомобильных дорог общего пользования Тутаевского муниципального района (местный бюджет) | км | 0,103 | 2019 | 300,000 | 300,000 | - | - | - | - |  |
|  | Строительство автодороги д. Борисовское – МКР 10а | км | 0,103 | 2019 | 300,000 | 300,000 | - | - | - | - |  |
| 1.7 | КРТИ городской агломерации «Ярославская» | км | 1,862 | 2019 | 10 380,4003 | 1 038,04003 | - | 9 342,36027 | - | - |  |
|  | Ремонт автодороги «Ярославль – Рыбинск» - п. Константиновский | км | 1,862 | 2019 | 10 380,4003 | 1 038,04003 | - | 9 342,36027 | - | - |  |
|  | Содержание имущества |  |  | 2019 | 1210,945 | 1210,945 | - | - | - | - |  |
| 2 | Исполнение полномочий ГП Тутаев |  |  | 2019 | 74 488,3256 | - | - | 42 608,7140 | 31 879,5916 | - | МУ «Агентство по развитию ТМР |
| 2.1 | Субсидия на ремонт дорог |  |  | 2019 | 8 477,123 |  |  | 8 053, 263 | 423, 860 |  | МУ «Агентство по развитию ТМР |
| 2.1.1 | Ремонт дорожного порытия на ул. Панина от поворота на городскую свалку до начала жилой застройки, г. Тутаев, Ярославской области |  |  | 2019 | 5 079,921 |  |  | 4 825,92495 | 253,99605 |  | МУ «Агентство по развитию ТМР |
| 2.1.2 | Ремонт участка тротуара от ул. Моторостроителей до остановки по проспекту 50-летия Победы |  |  | 2019 | 217,9512 |  |  | 207,05364 | 10,89756 |  |  |
| 2.1.3 | Содержание автомобильных дорог общего пользования |  |  | 2019 | 3 179,2468 |  |  | 3 020,28441 | 158,96239 |  |  |
| 2.2 | Строительство автодорог местного значения городского поселения Тутаев |  |  | 2019 | 2 164,463 |  |  |  | 2 164,463 |  | МУ «Агентство по развитию ТМР |
| 2.2.1 | Строительство дороги д. Борисовское – МКР 10А |  |  | 2019 | 2 164,463 |  |  |  | 2 164,463 |  |  |
| 2.3 | Капитальный ремонт, ремонт и содержание автодорог местного значения городского поселения Тутаев и искусственных дорожных сооружений |  |  | 2019 | 10 709,00 |  |  |  | 10 709,0 |  | МУ «Агентство по развитию ТМР |
| 2.3.1 | Ремонт дорог картами |  |  | 2019 | 3 064,00 |  |  |  | 3 064,00 |  |  |
| 2.3.2 | Проектирование соответствующих работ и проведение необходимых государственных экспертиз |  |  | 2019 | 1 092,00 |  |  |  | 1 092,00 |  |  |
| 2.3.3 | Содержание автодорог местного значения городского поселения Тутаев |  |  | 2019 | 6 553,00 |  |  |  | 6 553,00 |  |  |
| 2.4 | Организация деятельности дорожного хозяйства |  |  | 2019 | 18 815,666 |  |  |  | 18 815,666 |  | МУ «Агентство по развитию ТМР |
| 2.5 | Приобретение коммунальной техники |  |  | 2019 | 3 241,571 |  |  |  | 3 241,571 |  | МУ «Агентство по развитию ТМР |
| 2.6 | КРТИ городской агломерации «Ярославская» |  |  | 2019 | 38 394,9656 |  |  | 34 555,45104 | 3 839,49456 |  | МУ «Агентство по развитию ТМР |
| 2.6.1 | Ремонт участка автомобильной дороги ул. Комсомольская (от ул. Шитова до проспекта 50-летия Победы) и участка ул. Шитова (от ул. Соборная до ул. Пролетарская) |  |  | 2019 | 38 394,9656 |  |  | 34 555,45104 | 3 839,49456 |  |  |
| 2.6.2 | строительство светофорного объекта на перекрёстке ул. Комсомольская и ул. Дементьева |  |  | 2019 | 5 060,2304 |  |  | 4 102,18796 | 958,04244 |  |  |
| 2.6.3 | строительство пешеходного светофорного объекта нажимного действия П 1 на ул. Комсомольской у спорткомплекса «Старт». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО за 2019 год: |  |  | 2019 |  |  |  |  |  | - |  |

Мероприятия муниципальной целевой программы на 2020 год

| № п/п | Наименование задачи/мероприятия | Результат выполнения мероприятия | Срок реализации, годы | Плановый объем финансирования тыс. руб. | Ответственный исполнитель (и) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование (единица измерения) | плановое значение | нача ло/ окон чание | Всего | РБ | ФБ | ОБ | БП | ВИ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Задача: Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования в границах Тутаевского муниципального района |  |  | 2020 | 21 664,230 | 21 664,230 | - | - | - | - | МУ «Агентство по развитию ТМР» |
|  | Мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Межпоселенческие автомобильные дороги Тутаевского муниципального района | 21 664,230 | 21 664,230 | - | - | - | - | МУ «Агентство по развитию ТМР» |
| 1.1 | Межевание, постановка на учет | км |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - |  |
| 1.2 | Проектирование, проведение экспертиз | шт. | 8 | 2020 | 250,00 | 250,00 | - | - | - | - |  |
| 1.3 | Содержание автомобильных дорог общего пользования (256,234 км) | км | 254,234 | 2020 | 9 500,000 | 9 500,000 | - | - | - | - |  |
|  | оплата электроэнергии для а/д до пос. Фоминское |  |  | 2020 | 150,000 | 150,000 | - | - | - | - |  |
| 1.4 | Приобретение и содержание техники | шт | 12 | 2020 | 11 464,230 | 11 464,230 | - | - | - | - |  |
| 1.5 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования Тутаевского муниципального района (из средств областной субсидии) | км |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - |  |
| 1.6 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования Тутаевского муниципального района (местный бюджет) | км |  | 2020 | 300,000 | 300,000 | - | - | - | - |  |
| 1.7 | КРТИ городской агломерации «Ярославская» | км |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - |  |
| 2 | Исполнение полномочий ГП Тутаев |  |  | 2020 | - | - | - | - | - | - | МУ «Агентство по развитию ТМР |
|  | ИТОГО за 2020 год: |  |  | 2020 | 21 664,230 | 21 664,230 | - | 0,00 | - | - |  |

Мероприятия муниципальной целевой программы на 2021 год

| № п/п | Наименование задачи/мероприятия | Результат выполнения мероприятия | Срок реализации, годы | Плановый объем финансирования тыс. руб. | Ответственный исполнитель (и) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование (единица измерения) | плановое значение | нача ло/ окон чание | Всего | РБ | ФБ | ОБ | БП | ВИ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Задача: Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования в границах Тутаевского муниципального района |  |  | 2021 | 25 106,270 | 25 106,270 | - | - | - | - | МУ «Агентство по развитию ТМР» |
|  | Мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Межпоселенческие автомобильные дороги Тутаевского муниципального района | 25 106,270 | 25 106,270 | - | - | - | - | МУ «Агентство по развитию ТМР» |
| 1.1 | Межевание, постановка на учет | км |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - |  |
| 1.2 | Проектирование, проведение экспертиз | шт. | 9 | 2021 | 500,00 | 500,00 | - | - | - | - |  |
| 1.3 | Содержание автомобильных дорог общего пользования (256,234 км) | км | 254,234 | 2021 | 10 500,00 | 10 500,000 | - | - | - | - |  |
|  | оплата электроэнергии для а/д до пос. Фоминское |  |  | 2021 | 200,00 | 200,00 | - | - | - | - |  |
| 1.4 | Приобретение и содержание техники | шт |  | 2021 | 9 000,00 | 9 000,00 | - | - | - | - |  |
| 1.5 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования Тутаевского муниципального района (из средств областной субсидии) | км |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - |  |
| 1.6 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования Тутаевского муниципального района (местный бюджет) | км |  | 2021 | 4 906,270 | 4 906,270 | - | - | - | - |  |
| 1.7 | КРТИ городской агломерации «Ярославская» | км |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - |  |
| 2 | Исполнение полномочий ГП Тутаев |  |  | 2021 | - | - | - | - | - | - | МУ «Агентство по развитию ТМР |
|  | ИТОГО за 2021 год: |  |  | 2021 | 25 106,270 | 25 106,270 | - | 0,00 | - | - |  |