Приложение

к постановлению Администрации

Тутаевского муниципального района

от 17.07.2019 №  514-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

«Развитие и содержание дорожного хозяйства на территории

городского поселения Тутаев»

на 2018-2020 годы

г. Тутаев

2019 год

Содержание муниципальной программы

- Характеристика текущего состояния, описание основных проблем, анализ причин возникновения, обоснование необходимости реализации Программы;

- Анализ возможных вариантов дальнейшего развития проблемной ситуации и ее последствий;

- Описание основных целей и задач Программы;

- Сроки реализации Программы;

- Ожидаемые конечные результаты Программы;

- Механизм реализации и финансирования Программы;

- Методика оценки результативности и эффективности реализации Программы.

Паспорт муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Развитие и содержание дорожного хозяйства на территории городского поселения Тутаев» на 2018-2020 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание разработки муниципальной программы | Бюджетный кодекс РФ, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения». |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Муниципальное учреждение «Агентство по развитию Тутаевского муниципального района» |
| Исполнители (соисполнители) муниципальной программы | Муниципальное учреждение «Агентство по развитию Тутаевского муниципального района»; организации, заключившие в установленном законом порядке с Муниципальным учреждением «Агентство по развитию Тутаевского муниципального района» муниципальные контракты (договоры) на выполнение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения Тутаев |
| Основной разработчик муниципальной программы | Муниципальное учреждение «Агентство по развитию Тутаевского муниципального района». |
| Цель муниципальной программы | - удовлетворение потребностей населения и хозяйствующих субъектов городского поселения Тутаев в транспортной инфраструктуре; -повышение комфортности проживания населения на территории городского поселения Тутаев. |
| Задачи муниципальной программы | -обеспечение сохранности существующей дорожной сети, приоритетное выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог, дворовых территорий и проездов к ним, тротуаров находящихся в муниципальной собственности городского поселения Тутаев; -повышение качества дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения Тутаев; - повышение эффективности расходования средств бюджета городского поселения Тутаева на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения; - обеспечение безопасности дорожного движения; - формирование современной городской среды; - обеспечение деятельности дорожного хозяйства. |
| Сроки (этапы) реализации муниципальной программы | 2018 - 2020 годы |
| Объёмы бюджетных ассигнований муниципальной программы: - по источникам финансирования – по годам реализации | 288 623, 3699 тыс. рублей – всего, в том числе: в 2018 году – 132 609, 81425 тыс. рублей; в 2019 году – 83 013,5556 тыс. рублей; в 2020 году – 73 000,00 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | - приведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения Тутаев в соответствие с нормативными требованиями; - повышение качества дорожных работ в результате использования новых технологий и материалов; - своевременное и качественное выполнение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения Тутаев. |
| Ответственные лица для контактов | Заместитель директора по благоустройству МУ «Агентство по развитию Тутаевского муниципального района» Архиповский А.Н. 8 (48533) 2-50-21. |
| Электронный адрес размещения муниципальной программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Официальный сайт Администрации ТМР, http://www.admtmr.ru |

I. Характеристика текущего состояния, описание основных проблем, анализ причин возникновения, обоснование необходимости реализации Программы

Автомобильные дороги являются одним из важнейших элементов транспортной системы городского поселения Тутаев, оказывающей огромное влияние на ее социальное и экономическое развитие. Ежегодный прирост автомобильного парка составляет около 10 %, в связи, с чем растет объем как грузовых, так и пассажирских перевозок, соответственно растет и интенсивность дорожного движения.

Ремонт и содержание автодорог является одной из ключевых задач органов местного самоуправления.

Дорожная сеть городского поселения Тутаев в настоящее время обеспечивает круглогодичный бесперебойный проезд автотранспорта. В то же время практически все дороги в той или иной степени характеризуются следующими дефектами:

- высокий уровень физического износа дорожных покрытий;

- высокие грузонапряженность и интенсивность движения;

- наличие под проезжей частью различных инженерных коммуникаций, имеющих высокую степень износа (большое количество вскрытий и раскопок существенно влияет на срок службы дорожных одежд);

- отсутствие в ряде случаев должного инженерного обустройства дорог (ливневой канализации, уклонов дорожного полотна).

Кроме этого, отдельные участки дорожной сети городского поселения Тутаев не соответствуют современным нормативным требованиям по геометрическим параметрам и по допустимым нагрузкам транспортных средств (прочности дорожных конструкций, одежд).

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов. В ходе анализа технического состояния объектов выявляются многочисленные проблемы, требующие незамедлительного решения и больших финансовых средств, что зачастую несоизмеримо с возможностями бюджета городского поселения Тутаев.

В рамках реализации регионального проекта «Решаем вместе», утвержденного указом Губернатора области от 20.02.2017 № 50, в областном бюджете  на 2018 - 2020 годы запланированы денежные средства на осуществление мероприятий по направлению «Благоустройство и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к ним» и «Дорожная деятельность».

Проект предусматривает проведение мероприятий по формированию комфортных условий проживания населения Ярославской области при непосредственном участии жителей, в интересах которых реализуются мероприятия.

Проведение данных мероприятий на территории городского поселения Тутаев дает возможность приведения в соответствие уличной дорожной сети, выполнение дорожных работ по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

Проблему капитального ремонта, ремонта и содержания дорог местного значения, благоустройство дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов необходимо решать программным способом, предусматривающим совместное финансирование капитального ремонта, ремонта и содержания улично-дорожной сети, благоустройство дворовых территорий на территории поселения, в том числе из бюджетов всех уровней. Необходимость финансирования обусловлена тем, что проблема капитального ремонта, ремонта и содержания улично-дорожной сети, благоустройство дворовых территорий на территории поселения сейчас стоит очень остро и требует значительных материальных затрат.

Учитывая вышеизложенное, стоит задача оптимального использования финансовых средств с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог.

В ходе реализации Программы для достижения эффективности работ по содержанию и ремонту улично-дорожной сети необходимо обеспечить преимущество современным, в том числе  ресурсосберегающим и экологическим технологиям ведения работ.

Развитие дорожной сети городского поселения Тутаев, ее обустройство, своевременный ремонт и обслуживание являются важнейшей	 задачей в обеспечении жизнедеятельности городского поселения Тутаев.

II. Анализ возможных вариантов дальнейшего развития проблемной ситуации и ее последствий

В настоящее время состояние улично-дорожной сети на территории городского поселения Тутаев находятся в ненадлежащем состоянии. На порядок возросло количество автомобилей, находящихся в собственности жителей, возрос автомобильный поток в черте городского поселения Тутаев, в том числе тяжеловесного транспорта, что в значительной степени сказалось на состоянии улично-дорожной сети. На территории городского  поселения  Тутаев покрытие дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов пришли  в  ветхое  состояние  и  не  отвечают  в  полной  мере  современным требованиям. Значительная часть асфальтобетонного покрытия имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий истек.

Недофинансирование на проведение дорожного обслуживания на территории поселения в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения приведет к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества не отремонтированных участков. В свою очередь это отразится как негативный фактор в данной отрасли экономики и социальной сферы.

III. Описание основных целей и задач Программы

Основными целями Программы являются:

- удовлетворение потребностей населения и хозяйствующих субъектов городского поселения Тутаев в транспортной инфраструктуре;

-повышение комфортности проживания населения на территории городского поселения Тутаев.

Задачи Программы:

-обеспечение сохранности существующей дорожной сети, приоритетное выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог, дворовых территорий и проездов к ним, тротуаров находящихся в муниципальной собственности городского поселения Тутаев;

-повышение качества дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения Тутаев;

- повышение эффективности расходования средств бюджета городского поселения Тутаева на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- обеспечение безопасности дорожного движения;

- формирование современной городской среды;

- обеспечение деятельности дорожного хозяйства.

IV. Сроки реализации Программы

Программа реализуется в 2018 – 2020 годах. Основным этапом реализации программы является  разработка планов мероприятий Программы (Приложение 1 к Программе).

Мероприятия Программы, осуществляемые в рамках реализации регионального проекта «Решаем вместе» реализуются на период до 2020  года в соответствии с перечнем дорог, улиц, дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов,   подлежащих ремонту.

V. Ожидаемые конечные результаты Программы

При условии выполнения поставленных целей и задач ожидается выполнение следующих результатов:

-приведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения Тутаев в соответствие с нормативными требованиями;

- повышение качества дорожных работ в результате использования новых технологий и материалов;

- своевременное и качественное выполнение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения Тутаев.

VI. Механизмы реализации и финансирования Программы

Реализацию Программы предполагается осуществлять на всей территории городского поселения Тутаев.

В пределах предусмотренных бюджетных ассигнований и выделенных лимитов из бюджета городского поселения Тутаев, утвержденного решением Муниципального Совета городского поселения Тутаев, исполнители Программы осуществляют финансирование мероприятий Программы в соответствии с действующим законодательством.

Реализацию Программы предполагается осуществлять путем перечисления средств бюджета городского поселения Тутаев Тутаевскому муниципальному району в порядке предоставления межбюджетных трансфертов в соответствии с действующим законодательством.

Из бюджета Тутаевского муниципального района средства перечисляются на основании заключенных муниципальных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Общая потребность в ресурсах

| Наименование ресурсов | Единица измерения | Потребность (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе по годам |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| Финансовые ресурсы | тыс. руб. | 286 280, 17425 | 132 609, 81425 | 80 670,360 | 73 000,00 |
| - федеральный бюджет | тыс. руб. | 6 173,25266 | 6 173,25266 | - | - |
| - областной бюджет | тыс. руб. | 178 797,31467 | 98 744,05167 | 46 710,902 | 35 000,00 |
| - местный бюджет | тыс. руб. | 101 309,60692 | 27 692,50992 | 43 617097 | 38 000,00 |

Исполнение Программы будет осуществляться в соответствии с разработанными мероприятиями.

Ответственный исполнитель Программы осуществляет:

-разработку и внесение изменений в Программу в соответствии с установленными требованиями;

- реализацию Программы и конечные результаты ее реализации;

- подготовку квартальной и годовой отчетности и представляет ее в уполномоченный орган;

- оценку эффективности и результативности реализации Программы;

- подготовку заявки на финансирование мероприятий, предусмотренных Программой;

- уточнение целевых показателей, объем затрат на реализацию мероприятий, сроки их реализации, состав исполнителей на основании документов, подтверждающих объем финансирования;

- периодический мониторинг и анализ хода выполнения мероприятий Программы;

- рассмотрение результатов указанного мониторинга, принятие корректирующих решений и внесение изменений в мероприятия Программы (при необходимости);

-координацию деятельности участников Программы;

-организацию информационной и разъяснительной работы, направленной на освещение цели и задач реализуемых мероприятий Программы;

- предоставление информации о ходе реализации Программы.

Исполнители Программы осуществляют:

- участие в разработке и реализации мероприятий Программы;

- участие в проведении сбора информации о реализации мероприятий Программы на предмет целевого использования средств;

- представление информацию о ходе реализации мероприятий Программы;

- представление актов выполненных работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам (договорам) в рамках реализации мероприятий Программы.

VII. Методика оценки результативности и эффективности реализации Программы

Оценка результативности и эффективности реализации Программы осуществляется путём установления степени достижения ожидаемого результата, а также сравнения текущего значения показателя с его плановым значением.

Оценка результативности и эффективности использования Программы производится ежеквартально до достижения планового значения.

Оценка эффективности и результативности Программы проводится ответственным исполнителем и осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов Программы в социально-экономическое развитие городского поселения Тутаев в соответствии с методикой оценки эффективности и результативности реализации Программы.

В методике оценки эффективности и результативности реализации Программы определяется:

1. Результативность исполнения программы - степень достижения запланированных результатов по задачам Программы за отчетный период.

Алгоритм расчета индекса результативности исполнения (Rисп):

- определяется индекс результативности исполнения каждой задачи (Rз) по формуле:

, где

Х факт –фактическое значение результата задачи на отчетный период;

Х план –плановое значение результата задачи на отчетный период;

n – количество результатов задачи, запланированных на отчетный период;

- индекс результативности исполнения МП (подпрограммы) определяется по формуле:

, где

Rзi– показатель результативности исполнения задач;

m – количество задач, реализуемых в отчетном периоде.

2. Эффективность исполнения Программы - отношение степени достижения запланированных результатов по задачам Программы к степени освоения средств бюджета на реализацию этих задач.

Индекс эффективности исполнения МП  (Еисп) определяется по формуле:

, где

Fфакт – кассовое исполнение расходов на реализацию Программы за счет средств бюджета на создание результатов на отчетный период;

Fплан – плановые объемы финансирования на реализацию Программы за счет средств бюджета на создание результатов на отчетный период.

Приложение 1 к Программе

«Развитие и содержание дорожного хозяйства на

территории городского поселения Тутаев» на 2018-2020 годы

| Наименование МП | Ответственный исполнитель МП | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Финансирование тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Развитие и содержание дорожного хозяйства на территории городского поселения Тутаев» на 2018-2020 годы |
| 1.Строительство автодорог местного значения городского поселения Тутаев | МУ «Агентство по развитию ТМР» | 2019 | 2019 | приведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения Тутаев в соответствие с нормативными требованиями | 0 | 222 850,00 2 850,00 – бюджет поселения | 0 |
| 1.1. Строительство дороги д. Борисовское – МКР 10А | МУ «Агентство по развитию ТМР» | 2019 | 2019 | приведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения Тутаев в соответствие с нормативными требованиями | 0 | 222 850,00 2 850,00 – бюджет поселения 2 850,00 – бюджет поселения | 0 |
| 2. Капитальный ремонт, ремонт и содержание автодорог местного значения городского поселения Тутаев и искусственных дорожных сооружений |  |  |  |  | 98 267, 74957 18 453, 80152 – бюджет поселения 79 813, 94805 – областной бюджет | 10 709,00 10 709,00 – бюджет поселения | 23 500,00 23 500,00 – бюджет поселения |
| 2.1 Капитальный ремонт автодорог местного значения городского поселения Тутаев |  |  |  |  | 62 970, 97516 1 347, 63444 – бюджет поселения 61 653, 04072 – областной бюджет | 0022 | 2 000,00 |
| Участок ул. Советская (площадью 7392 кв. м) | МУ «Агентство по развитию ТМР» | 2018 | 2 201822 | приведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения Тутаев в соответствие с нормативными требованиями | 2226 352, 66844 1 347, 63444 – бюджет поселения 25 035, 054– областной бюджет 2 | 002 | 002 |
| Обустройство двух участков проспекта 50-летия Победы от ул. Промышленная до а/д «Ярославль – Рыбинск» (кредиторская задолженность 2017 года) | МУ «Агентство по развитию ТМР» | 2022018201822 | 2018 | приведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения Тутаев в соответствие с нормативными требованиями | 31 064, 42634 – областной бюджет | 002 | 002 |
| Кредиторская задолженность 2017 года (ремонт асфальтобетонного покрытия ул. Толбухина (1 и 2 этап)) | МУ «Агентство по развитию ТМР» | 2018 | 2018 | приведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения Тутаев в соответствие с нормативными требованиями | 5 553, 56038 – областной бюджет | 002 | 002 |
| 2.2 Ремонт автодорог местного значения городского поселения Тутаев, а также проектирование соответствующих работ и проведение необходимых государственных экспертиз |  |  |  |  | 22 541, 64879 3 483,62546 - бюджет поселения (софинансирование) 1 215,00 - бюджет поселения 17 843, 02333 - областной бюджет | 3 064,000 - средства поселения | 2 000,00 средства поселения |
| Ремонт дорог картами | МУ «Агентство по развитию ТМР» | 2019 | 2019 | приведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения Тутаев в соответствие с нормативными требованиями | 0 | 3 064,000 - средства поселения | 0 |
| Ул. Центральная Молявинское поле, (кредиторская задолженность) | МУ «Агентство по развитию ТМР» | 2018 | 2018 | приведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения Тутаев в соответствие с нормативными требованиями, ремонт покрытия дороги, протяжённостью 1, 4 км | 4 035, 01358 1 215,000 – средства поселения 1 820,01358 - средства поселения (софинансирование) 1 000,000 – областные средства | 0 | 0 |
| Кредиторская задолженность 2017 года (работы по ремонту автодороги по ул. Панина) | МУ «Агентство по развитию ТМР» | 2018 | 2018 | приведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения Тутаев в соответствие с нормативными требованиями, ремонт покрытия дороги, протяжённостью 0,2715 км | 1 544, 41278 – областные средства | 0 | 0 |
| Ремонт тротуара и проезжей части участка ул. Советской от ул. Комсомольской до Паркового проезда (кредиторская задолженность 2017 года) | МУ «Агентство по развитию ТМР» | 2018 | 2018 | приведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения Тутаев в соответствие с нормативными требованиями | 437, 64257 - областной бюджет | 0 | 0 |
| Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части ул. Моторостроителей и ул. Соборной | МУ «Агентство по развитию ТМР» | 2018 | 2018 | приведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения Тутаев в соответствие с нормативными требованиями, ремонт покрытия дороги, площадью 3 150 кв.м. | 1 920,09845 190,20985 - бюджет поселения 1 711,8886- областной бюджет | 0 | 0 |
| Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части ул. Комсомольской от пр-та 50-летия Победы до д. № 111 по ул.Комсомольской | МУ «Агентство по развитию ТМР» | 2018 | 2018 | приведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения Тутаев в соответствие с нормативными требованиями, ремонт покрытия дороги, площадью 8 580 кв.м. | 2 418,57266 241,85726 - бюджет поселения 2 176,7154 -областной бюджет | 0 | 0 |
| Ремонт автодороги участка проспекта 50-летия Победы от ул. Комсомольской до выезда из г. Тутаев | МУ «Агентство по развитию ТМР» | 2018 | 2018 | приведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения Тутаев в соответствие с нормативными требованиями, ремонт покрытия дороги, площадью 6 945 кв.м. | 540,15444 54, 01644- бюджет поселения областной бюджет – 486,138 |  |  |
| Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Шитова от ул. Соборная до ул. Романовская | МУ «Агентство по развитию ТМР» | 2018 | 2018 | приведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения Тутаев в соответствие с нормативными требованиями, ремонт покрытия дороги, площадью 2 864 кв.м. устройство тротуара площадью 656 кв.м. | 3 770,48044 347,04804 - бюджет поселения 3 393,4324-областной бюджет | 0 | 0 |
| ремонт тротуара, проезжей части участка ул. Советская от ул. Комсомольская до Паркового проезда | МУ «Агентство по развитию ТМР» | 2018 | 2018 | приведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения Тутаев в соответствие с нормативными требованиями | 365,81196 -областной бюджет |  |  |
| ремонт тротуара по ул. Комсомольской от перекрестка с ул. Советская до д.113 | МУ «Агентство по развитию ТМР» | 2018 | 2018 | приведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения Тутаев в соответствие с нормативными требованиями | 561,289 103,863 - бюджет поселения 457,426-областной бюджет |  |  |
| Ремонт асфальтового покрытия проезжей части участка ул. Комсомольская (от ул. Дементьева до пр-та 50 - летия Победы) площадью 3850 кв. м. | МУ «Агентство по развитию ТМР» | 2018 | 2018 | приведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения Тутаев в соответствие с нормативными требованиями площадью 3850 кв. м. | 1 979,36888 197,93689 - бюджет поселения 1 781,431 99 -областной бюджет |  |  |
| Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Юности до пересечения с пр-том 50- летия Победы (площадью 1688 кв. м.) | МУ «Агентство по развитию ТМР» | 2018 | 2018 | приведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения Тутаев в соответствие с нормативными требованиями площадью 1688 кв. м. | 1 201,44474 120,14447- бюджет поселения 1 081,30027 областной бюджет |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия дворовой территории ул. Советская д.26,28,28А (площадью 2159,7 кв. м.) | МУ «Агентство по развитию ТМР» | 2018 | 2018 | приведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения Тутаев в соответствие с нормативными требованиями площадью 2159,7 кв. м. | 2 423,68358 242,36836 - бюджет поселения 2 181, 31522 областной бюджет |  |  |
| Ремонт проездов к МКД 136,138,80,65 ул. Комс.; МКД 53 Мотор.; МКД 103,109; МКД 67 и маг. Магнит | МУ «Агентство по развитию ТМР» | 2018 | 2018 | приведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения Тутаев в соответствие с нормативными требованиями | 1 361 675,71 136,16757 - бюджет поселения 1 225, 50814 областной бюджет |  |  |
| ПСД по ремонту, межевание, экспертиза |  |  |  |  | 276, 01105 | 1 092,00 | 500,0 |
| Проектирование соответствующих работ и проведение необходимых государственных экспертиз | МУ «Агентство по развитию ТМР | 2018 | 2020 | приведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения Тутаев в соответствие с нормативными требованиями, проверка в экспертизе 20 сметных расчётов | 276, 01105 - бюджет поселения | 1 092,00 - бюджет поселения | 500,0 - бюджет поселения |
| 2.3 Содержание автодорог местного значения городского поселения Тутаев |  |  |  |  | 12 479, 41457- бюджет поселения | 6 553,000- бюджет поселения | 19 000,0 - бюджет поселения |
| Кредиторская задолженность 2017 года (работы по содержанию автомобильных дорог - доп. соглашение) | МУ «Агентство по развитию ТМР | 2018 | 2018 |  | 317, 884 – областные средства | 0 | 0 |
| Содержание дорог, проездов, тротуаров и прочих территорий городского поселения Тутаев (поддержание в нормативном состоянии 67,3 км дорог) | МУ «Агентство по развитию ТМР | 2018 | 2018 | своевременное и качественное выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения Тутаев, поддержание в нормативном состоянии 67,3 км дорог улично-дорожной сети г. Тутаев | 80, 000 - софинансирование (средства поселения) | 0 | 0 |
| Содержание дорог, проездов, тротуаров и прочих территорий городского поселения Тутаев (поддержание в нормативном состоянии 67,3 км дорог) | МУ «Агентство по развитию ТМР» | 2018 | 2020 | своевременное и качественное выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения Тутаев, поддержание в нормативном состоянии 67,3 км дорог улично-дорожной сети г. Тутаев | 12 081,53057 - бюджет поселения | 6 553,000 - бюджет поселения | 19 000,0 - бюджет поселения |
| 3. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на автодорогах местного значения городского поселения Тутаев |  |  |  |  | 1 954,80844 - бюджет поселения | 3 465,00 - бюджет поселения | 1265,0 - бюджет поселения |
| Устройство дорожной разметки | МУ «Агентство по развитию ТМР» | 2018 | 2020 | нанесение линейной дорожной разметки краской - 47,2 км нанесение линейной дорожной разметки пластиком – 6,6 км нанесение дорожной разметки на пешеходных переходах пластиком - 2111 кв. м | 175, 00 – бюджет поселения | 2 200,0 – бюджет поселения | 0,00 – бюджет поселения |
| Обслуживание светофорных объектов и дорожных знаков | МУ «Агентство по развитию ТМР» | 2018 | 2020 | обслуживание 8 светофорных объектов | 1 163, 21006 – бюджет поселения | 1 265,00 бюджет поселения | 1 265,00 бюджет поселения |
| Установка дорожных знаков, организация дорожного движения | МУ «Агентство по развитию ТМР» | 2018 | 2020 | установка 100 дорожных знаков |  |  |  |
| Ремонт светофорного объекта на перекрёстке проспекта 50-летия Победы и ул.Моторостроителей | МУ «Агентство по развитию ТМР» | 2018 | 2018 | приведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения Тутаев в соответствие с нормативными требованиями | 616, 59838 - бюджет поселения | 0 | 0 |
| 4. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского поселения Тутаев, а также проектирование соответствующих работ и проведение необходимых государственных экспертиз |  |  |  |  | 23 635, 62874 1 637, 94591 – бюджет поселения 15 824, 43017 – областные средства 6 173, 25266 – федеральные средства | 0,00 бюджет поселения | 500, 00 бюджет поселения |
| 4.1 Ремонт дворовых территорий Формирование современной городской среды –«Решаем вместе» (кредиторка 2017 года) | МУ «Агентство по развитию ТМР» | 2018 | 2020 | приведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения Тутаев в соответствие с нормативными требованиями | 3 153, 89776 3 153,89776 - областные средства | 0,00 бюджет поселения | 0,00 - бюджет поселения |
| Работы по комплексному благоустройству дворовой территории МЖД 67,69,71,73,75,77 по ул. Комсомольской и 3 по пр.50 лет Победы | МУ «Агентство по развитию ТМР» | 2018 | 2018 | приведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения Тутаев в соответствие с нормативными требованиями | 1 184, 1693 областные средства | 0 | 0 |
| Работы по комплексному благоустройству дворовой территории МЖД 46,48,50,52 по ул. Моторостроителей и 8 по ул.Дементьева | МУ «Агентство по развитию ТМР» | 2018 | 2018 | приведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения Тутаев в соответствие с нормативными требованиями | 914, 54969 областные средства | 0 | 0 |
| Комплексное благоустр-во двора ж.д.№6 по ул.Дементьева и ж.д.57 по ул.Комсомольской | МУ «Агентство по развитию ТМР» | 2018 | 2018 | приведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения Тутаев в соответствие с нормативными требованиями | 599, 94883 областные средства | 0 | 0 |
| Работы по ремонту асфальтового покрытия проездов двор.терр. ж.д. по ул.2-я Овражная | МУ «Агентство по развитию ТМР» | 2018 | 2018 | приведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения Тутаев в соответствие с нормативными требованиями | 47,57802 областные средства | 0 | 0 |
| Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия проездов дв. территории ул. 2-я Овражная 50,52,54,56 | МУ «Агентство по развитию ТМР» | 2018 | 2018 | приведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения Тутаев в соответствие с нормативными требованиями | 358, 90617 областные средства | 0 | 0 |
| Допработы по устройству площадок у подъездов ж.д.50,52,54,56 по ул. 2-я Овражная | МУ «Агентство по развитию ТМР» | 2018 | 2018 | приведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения Тутаев в соответствие с нормативными требованиями | 48, 69812 областные средства | 0 | 0 |
| Ремонт дворовых территорий Формирование современной городской среды –«Решаем вместе» 2018 год | МУ «Агентство по развитию ТМР» | 2018 | 2018 | приведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения Тутаев в соответствие с нормативными требованиями | 12 368, 89279 742, 13422– бюджет поселения 5 453,50591–областные средства 6 173, 25266 – федеральные средства | 0 | 0 |
| Ремонт дорожного покрытия, ремонт разъезд. карманов в дворовых территориях МКД №№41,43,45,57,49,51 по ул. Моторостроителей и МКД №№ 14,16,18 по ул. Дементьева, г. Тутаев | МУ «Агентство по развитию ТМР» | 2018 | 2018 | приведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения Тутаев в соответствие с нормативными требованиями | 7 893, 71969 473,6236– бюджет поселения 3 480, 37999 –областные средства 3 939, 71610 – федеральные средства | 0 | 0 |
| Ремонт дорожного покрытия, ремонт разъездов карманов в дворовой территории МКД №№14,16,18 по ул. Советская, г. Тутаев | МУ «Агентство по развитию ТМР» | 2018 | 2018 | приведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения Тутаев в соответствие с нормативными требованиями | 4 475, 17310 268, 51062 – бюджет поселения 1 973, 12592 –областные средства 2 233, 53656 – федеральные средства | 0 | 0 |
| Ремонт дворовых территорий Инициативное бюджетирование - "Решаем вместе"2018 год | МУ «Агентство по развитию ТМР» | 2018 | 2018 | приведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения Тутаев в соответствие с нормативными требованиями | 8 047, 62962 830, 60312 – бюджет поселения 7 217, 02650 –областные средства | 0 | 500,00 |
| Ремонт дорожного покрытия, ремонт разъездов карманов в дворовой территории МКД №72 ул.Моторостроителей | МУ «Агентство по развитию ТМР» | 2018 | 2018 | приведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения Тутаев в соответствие с нормативными требованиями | 2 389, 93116 547, 71319 – бюджет поселения 1 842,11797–областные средства | 0 | 0 |
| Ремонт дорожного покрытия, ремонт разъездов карманов в дворовой территории МКД №№34,36,38 по ул. Советская | МУ «Агентство по развитию ТМР» | 2018 | 2018 | приведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения Тутаев в соответствие с нормативными требованиями | 2 197, 30977 109, 86549– бюджет поселения 2 087, 4428–областные средства | 0 | 0 |
| Ремонт дорожного покрытия, ремонт разъездов карманов в дворовой территории МКД №69 б ул.Моторостроителей | МУ «Агентство по развитию ТМР» | 2018 | 2018 | приведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения Тутаев в соответствие с нормативными требованиями | 1 010, 72217 50, 53611 – бюджет поселения 960, 18606 –областные средства | 0 | 0 |
| Ремонт дорожного покрытия, ремонт разъездов карманов в дворовой территории МКД №№21 по ул. Советская | МУ «Агентство по развитию ТМР» | 2018 | 2018 | приведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения Тутаев в соответствие с нормативными требованиями | 2 449, 76652 122, 48833 – бюджет поселения 2 327,27819–областные средства | 0 | 0 |
| 4.2 Проектирование соответствующих работ и проведение необходимых государственных экспертиз 2018 год | МУ «Агентство по развитию ТМР» | 2018 | 2018 | проверка в экспертизе 20 сметных расчётов | 65,20857 - бюджет поселения | 0 | 0 |
| 5. Осуществление иных мероприятий в отношении автодорог местного значения городского поселения Тутаев, предусмотренных законодательством | МУ «Агентство по развитию ТМР» | 2018 | 2019 |  | 8 751, 62750 | 18 815,666 бюджет поселения | 12 735,000 бюджет поселения |
| 5.1 Организация деятельности дорожного хозяйства | МУ «Агентство по развитию ТМР» | 2018 | 2018 |  | 8 078, 6570- бюджет поселения | 18 815,666 бюджет поселения | 12 735,000 бюджет поселения |
| 5.2 Разработка схем организации дорожного движения в рамках агломерации "Ярославская" | МУ «Агентство по развитию ТМР» | 2018 | 2018 |  | 672,9705 67, 29705 – бюджет поселения 605 673,45 –областные средства | 0 | 0 |
| 6. Приобретение коммунальной техники | МУ «Агентство по развитию ТМР» | 2019 | 2019 |  | 0 | 3 241,571 бюджет поселения | 0 |
| 7. КРТИ городской агломерации «Ярославская» | МУ «Агентство по развитию ТМР» | 2019 | 2019 |  | 0 | 38 394,9656 3 839,49456 – бюджет поселения 34 555,45104–областные средства | 35 000,00 0, 00 – бюджет поселения 35 000,00–областные средства |
| Ремонт участка автомобильной дороги ул. Комсомольская (от ул. Шитова до проспекта 50-летия Победы) и участка ул. Шитова (от ул. Соборная до ул. Пролетарская) | МУ «Агентство по развитию ТМР» | 2019 | 2019 | приведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения Тутаев в соответствие с нормативными требованиями | 0 | 38 394,9656 3 839,49456 – бюджет поселения 34 555,45104–областные средства | 0 |
| Строительство светофорного объекта на перекрёстке ул. Комсомольская и ул. Дементьева | МУ «Агентство по развитию ТМР» | 2019 | 2019 | приведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения Тутаев в соответствие с нормативными требованиями | 0 | 5 060,23 4102,187 областной бюджет 958,043 бюджет поселения | 0 |
| Строительство пешеходного светофорного объекта нажимного действия П 1 на ул. Комсомольской у спорткомплекса «Старт». | МУ «Агентство по развитию ТМР» | 2019 | 2019 | приведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения Тутаев в соответствие с нормативными требованиями | 0 |  | 0 |
| 8. Субсидия на ремонт дорог | МУ «Агентство по развитию ТМР» | 2019 | 2019 |  | 0 | 8 477,123 423, 860 – бюджет поселения 8 053 263–областные средства | 0 |
| Ремонт дорожного порытия на ул. Панина от поворота на городскую свалку до начала жилой застройки, г.Тутаев, Ярославской области | МУ «Агентство по развитию ТМР» | 2019 | 2019 | приведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения Тутаев в соответствие с нормативными требованиями | 0 | 5 079,921 4 825,92495 – областные средства 253,99605- бюджет поселения | 0 |
| Ремонт участка тротуара от ул. Моторостроителей до остановки по проспекту 50-летия Победы | МУ «Агентство по развитию ТМР» | 2019 | 2019 | приведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения Тутаев в соответствие с нормативными требованиями | 0 | 217,9512 207,05364 областные средства 10,89756 бюджет поселения | 0 |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования | МУ «Агентство по развитию ТМР» | 2019 | 2019 | приведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения Тутаев в соответствие с нормативными требованиями | 0 | 3 179,2468 3 020,28441 областные средства 158,96239 бюджет поселения | 0 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 132 609, 81425 | 90327,999 | 73 000,00 |