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Администрация Тутаевского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.02.2020 № 102-п
г. Тутаев




О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие водоснабжения, водоотведения 
и очистки сточных вод на территории 
городского поселения Тутаев на 2018-2020 годы» 

	В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Ярославской области от 23 июня 2014 г. № 593-п «Об утверждении  государственной программы Ярославской области «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Ярославской области» на 2014 - 2020 годы», на основании Устава Тутаевского муниципального района Администрация Тутаевского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на территории городского поселения Тутаев на 2018-2020 годы», утверждённую постановлением Администрации Тутаевского муниципального района от 29.12.2017 № 1205-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на территории городского поселения Тутаев на 2018-2020 годы» (далее – Постановление) следующие изменения:
1.1. Приложение к Постановлению изложить в редакции Приложения к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу Постановления Администрации Тутаевского муниципального района: 
-     от 09.10.2018 № 649-п «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на территории городского поселения Тутаев на 2018-2020 годы»; 

-     от 05.03.2019 № 149-п «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на территории городского поселения Тутаев на 2018-2020 годы»; 
-     от 11.10.2019 № 738-п «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на территории городского поселения Тутаев на 2018-2020 годы». 
3. Пункт 2 Постановления Администрации Тутаевского муниципального района от 29.12.2017 № 1205-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие водоснабжения, водоотведения                   и очистки сточных вод на территории городского поселения Тутаев на            2018-2020 годы» изложить в следующей редакции: «2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Администрации ТМР по вопросам ЖКХ Смирнову Н.Н.»
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Администрации ТМР по вопросам ЖКХ Смирнову Н.Н.
5. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

	



Глава Тутаевского 
муниципального района 						Д.Р. Юнусов
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Муниципальная программа
«Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
на территории городского поселения Тутаев 
на 2018-2020 годы»
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Паспорт муниципальной Программы
	Наименование МП
	Муниципальная программа «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на территории городского поселения Тутаев на 2018-2020 годы»

	Основание разработки МП
	Федеральный проект «Оздоровление Волги»;
Региональный проект «Развитие водоснабжения и водоотведения Ярославской области» на 2018-2020 годы.

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Заместитель Главы Администрации Тутаевского муниципального района по вопросам ЖКХ
 Смирнова Н.Н.

	Исполнители (соисполнители) МП
	МБУ «Центр управления ЖКК ТМР»
Предприятия и организации всех форм собственности.

	Основные разработчики МП
	МБУ «Центр управления ЖКК ТМР»

	Цель МП
	- Обеспечение населения Тутаевского муниципального района питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами; очистка сточных вод; рациональное использование водных объектов.

	Задачи МП
	- Решение проблемы гарантированного обеспечения населения питьевой водой, очистки сточных вод, охраны источников питьевого водоснабжения от загрязнения, очистка ливневых сточных вод;
- Обеспечение мероприятий в рамках реализации Федерального проекта «Оздоровление Волги» по сокращению доли загрязненных сточных вод в части строительства и реконструкции (модернизации) объектов водоотведения.

	Срок реализации МП
	2018 – 2020 годы



	Объёмы бюджетных ассигнований МП 
	Источники финансирования
	Объём финансирования, руб.

	
	
	
всего
	в том числе по годам

	
	
	
	     2018
	2019
	2020

	
	Всего
	30 127 795,18
	4 286 560,31
	25 841 234,87
	-

	
	районный бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	федеральный бюджет
	24 611 756,85
	-
	24 611 756,85
	-

	
	 областной бюджет
	909 160,01
	-
	909 160,01
	-

	
	бюджеты поселений
	4 606 878,32
	4 286 560,31
	320 318,01
	-

	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-

	
	Кроме того, потребность финансирования
	-
	
-
	-
	-

	Ожидаемые конечные результаты реализации МП
	Повышение качества оказываемых услуг холодного водоснабжения и водоотведения населению городского поселения Тутаев

	Ответственные лица для контактов
	По разработке программы - Румянцева Елена Николаевна, 8(48533) 2-10-46
По реализации программы – Соколов Дмитрий Николаевич, 8(48533) 2-17-04



Муниципальная программа «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на территории городского поселения Тутаев на 2018 - 2020 годы», далее по тексту Программа.


1. [bookmark: _Toc504565657] Характеристика текущего состояния сферы реализации Программы

Проблема гарантированного обеспечения населения России питьевой водой, очистка сточных вод, охрана источников питьевого водоснабжения от загрязнения - это проблема общегосударственного масштаба. В соответствии с концепцией Федерального проекта «Оздоровление Волги» и региональной Программы «Развитие водоснабжения, водоотведения Ярославской области» на 2018-2020 годы приоритетным направлением является обеспечение населения Ярославской области питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами; рациональное использование водных объектов; охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности. Проблема качества питьевой воды -предмет особого внимания общественности, органов власти, Роспотребнадзора. Необходимость решения этой проблемы обусловлена ухудшением санитарно-гигиенических показателей воды, что потенциально несет угрозу ухудшению здоровья населения, способствует обострению социальной напряженности. 
В настоящее время городское поселение Тутаев питьевой водой в основном обеспечивает ООО «Чистая вода» Тутаевского муниципального района из поверхностного источника река Волга. Кроме того, где нет централизованного водоснабжения действуют шахтные колодцы, которые непосредственно обеспечивают водой население. Протяженность водопроводных сетей 78,5 км, канализационных сетей 81,6 км. Центральным холодным водоснабжением обеспечивается 37,9 тыс. населения (факт потребления холодного водоснабжения за 1 квартал 2017 года 397 тыс. куб.м.) и централизованный приём стоков от 36,7 тыс. чел. (объём стоков за   1 квартал 2017 года 563 тыс. куб.м.).  Износ водопроводных                              и канализационных сетей составляет от 70% до 100%. Такие сети требуют обязательного текущего и капитального ремонта.
Износ водопроводных сетей также значительно снижает качество питьевой воды. Высокие потери и сверхнормативное потребление населением воды в совокупности с большими размерами утечек, частыми авариями и высоким уровнем обрастания труб ведут к снижению напора в сетях и перебоям в водоснабжении. Проблемы водоснабжения и водоотведения на территории городского поселения Тутаев необходимо решать программно-целевым методом, основываясь на анализе состояния и основных тенденций развития систем водоснабжения, водоотведения, учете основных проблем, требованиях обеспечения населения питьевой водой в соответствии с требованиями, предъявляемыми к показателям качества питьевой воды. В предстоящий период на территории городского поселения Тутаев должны быть выполнены требования Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и осуществлены первоочередные мероприятия по улучшению водоснабжения населения, в том числе:
- текущий и капитальный ремонт существующих источников водоснабжения;
- строительство новых источников водоснабжения на базе новых технологий и оборудования;
 - обеспечение обустройства внутренним водопроводом населенных пунктов;
 	- реконструкция и строительство очистных сооружений с применением новых технологий очистки сточных вод.

2. [bookmark: _Toc504565658]Анализ возможных вариантов дальнейшего развития проблемной ситуации и её последствий

Необходимость решения проблемы водоснабжения и водоотведения программно-целевым методом обусловлена следующими причинами:
1.	Комплексным характером проблемы и необходимостью координации действий по ее решению.
2.	Невозможностью комплексного решения проблемы в требуемые сроки за счетиспользования действующего рыночного механизма.
3.	Необходимостью обеспечить выполнение задач социально-экономического развития, поставленных на федеральном, региональном и местном уровне. В предстоящий период решение этих вопросов без применения программно-целевого метода не представляется возможным.
В силу значительной затратной составляющей комплекс мероприятий по управлению обеспечением населения чистой водой и очисткой стоков можно частично реализовать в течение 2018-2020 годов с последующим принятием по итогам этой работы долгосрочной муниципальной программы.
Основные риски, связанные с реализацией Программы, определяются следующими факторами:
- ограниченностью источников финансирования программных мероприятий и неразвитостью механизмов привлечения средств на финансирование мероприятий; 
- незавершенностью реформирования ЖКХ и предстоящими изменениями в управлении отраслью.

3. [bookmark: _Toc504565659]Описание основных целей и задач Программы

[bookmark: _Toc504564059][bookmark: _Toc504564903][bookmark: _Toc504565660]Целью программы является обеспечение населения городского поселения Тутаев питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами; очистка сточных вод; рациональное использование водных объектов.
[bookmark: _Toc504564060][bookmark: _Toc504564904][bookmark: _Toc504565661]Перед Программой стоят следующие задачи:
[bookmark: _Toc504564061][bookmark: _Toc504564905][bookmark: _Toc504565662]- Решение проблемы гарантированного обеспечения населения питьевой водой, очистки сточных вод, охраны источников питьевого водоснабжения от загрязнения, очистка ливневых сточных вод.
- Обеспечение мероприятий в рамках реализации Федерального проекта «Оздоровление Волги» по сокращению доли загрязненных сточных вод в части строительства и реконструкции (модернизации) объектов водоотведения.
	№
п/п 
	Наименование 
задачи/мероприятия 
(в установленном порядке)
	Результат выполнения 
мероприятия 
	Срок 
реализации, годы
	Плановый объём финансирования,
 (тыс. руб.)
	Исполнитель и соисполнители мероприятия
(в установленном порядке)

	
	
	единица измерения
	плановое значение
	
	всего

	РБ

	ФБ

	ОБ


	БП

	ВИ

	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Задача. Решение проблемы гарантированного обеспечения населения питьевой водой, очистки сточных вод, охраны источников питьевого водоснабжения от загрязнения, очистка ливневых сточных вод
	

	1.1
	Строительство водопровода хозяйственно-питьевой воды
	км
	0,3
-
-
	2018
2019
2020
	1 092 237,77
-
-
	-
-
-

	-
-
-
	-
-
-
	1 092 237,77
-
-
	-
-
-
	МБУ «Центр управления ЖКК ТМР»

	1.2
	Очистка ливневых сточных вод
	т. куб. м/год
	944,0
-
-
	2018
2019
2020
	3 194 322,54
-
-
	-
-
-
	-
-
-
	-
-
-
	3 194 322,54
-
-
	-
-
-
	МБУ «Центр управления ЖКК ТМР»

	1.3
	Строительство канализацион - ных сетей
	ед.
	-
-
-
	2018
2019
2020
	-
-
-
	-
-
-
	-
-
-
	-
-
-
	-
-
-
	-
-
-
	МБУ «Центр управления ЖКК ТМР»

	2.
	Задача. Обеспечение мероприятий в рамках реализации Федерального проекта «Оздоровление Волги» по сокращению доли загрязненных сточных вод в части строительства и реконструкции (модернизации) объектов водоотведения.

	2.1
	Строительство локальных очистных сооружений 
	ед.
	-
1
-
	2018
2019
2020
	-
25 841 234,87
-
	-
-
-
	-
24 611 756,85
-
	-
909 160,01
-
	-
320 318,01
-
	-
-
-
	МБУ «Центр управления ЖКК ТМР»

	
	Всего по Программе
	2018
2019
2020
	4 286 560,31
25 841 234,87
-
	-
-
-
	-
24 611 756,85
-
	-
909 160,01
-
	4 286 560,31
320 318,01
-
	-
-
-
	



Проведение мероприятий планируется за счет бюджетных средств и иных не запрещенных законом источников финансирования.
4. [bookmark: _Toc504565663]Сроки реализации Программы.

[bookmark: _Toc504564063][bookmark: _Toc504565664]Реализация мероприятий Программы рассчитана на 2018– 2020 годы.

5. [bookmark: _Toc504565665] Прогноз конечных результатов реализации Программы
	
[bookmark: _Toc504564065][bookmark: _Toc504564909][bookmark: _Toc504565666]	Основными показателями Программы являются:
[bookmark: _Toc504564066][bookmark: _Toc504564910][bookmark: _Toc504565667]Строительство водопровода хозяйственно-питьевой воды;
[bookmark: _Toc504564067][bookmark: _Toc504564911][bookmark: _Toc504565668]Строительство, ремонт колодцев, колонок;
[bookmark: _Toc504564068][bookmark: _Toc504564912][bookmark: _Toc504565669]Строительство локальных очистных сооружений;
[bookmark: _Toc504564069][bookmark: _Toc504564913][bookmark: _Toc504565670]Очистка ливневых сточных вод.
	Наименование показателя
	Единица
измерения
	Значение показателя

	
	
	базовое 2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год

	
	
	
	плановое
	с учетом дополнительных средств
	плановое
	с учетом дополнительных средств
	плановое
	с учетом дополнительных средств

	1
	2
	
	
	
	3
	
	8
	9

	Показатель 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	Строительство водопровода хозяйственно-питьевой воды
	км.
	0
	0,3
	0,3
	0
	0
	0
	0

	Показатель 2
	
	
	
	
	
	
	
	

	Очистка ливневых сточных вод
	тыс. куб. м
	944,0
	944,0
	944,0
	0
	0
	0
	0

	Показатель 3
	
	
	
	
	
	
	
	

	Строительство канализационных сетей
	ед.
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0

	Показатель 4
	
	
	
	
	
	
	
	

	Строительство локальных очистных сооружений
	ед.
	0
	0
	0
	1
	1
	0
	0


[bookmark: _Toc504564070][bookmark: _Toc504564914][bookmark: _Toc504565671]	
[bookmark: _Toc504565672]Программа направлена на улучшение условий проживания населения городского поселения Тутаев, обеспечение услугами нормативного качества.  

     
   6.  Механизм реализации Программы
Механизм финансирования Программы.
[bookmark: Par3097]Данный раздел определяет механизм и условия предоставления межбюджетных трансфертов (далее МБТ) из бюджета городского поселения Тутаев на реализацию мероприятий по водоснабжению и водоотведению.
-МБТ предоставляется с целью выполнения мероприятий по водоснабжению и водоотведению.
-МБТ имеет строго целевое назначение.
- Перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых предоставляются МБТ, утверждается в составе мероприятий Программы.
-МБТ предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных сводной бюджетной росписью бюджета городского поселения Тутаев. 
-МБУ «Центр управления ЖКК ТМР», для осуществления взаимодействия с Администрацией Тутаевского муниципального района по выполнению передаваемых полномочий, предоставляют в Администрацию Тутаевского муниципального района заявку на выделение МБТ и отчет о расходовании МБТ в соответствии с Порядком о предоставлении и расходовании МБТ из бюджета городского поселения Тутаев на осуществление переданных полномочий по решению вопросов местного значения органам местного самоуправления Тутаевского муниципального района Ярославской области. 
- Контроль за целевым использованием МБТ осуществляется в соответствие с действующим законодательством.

[bookmark: _Toc504565673]    7. Оценка результативности и эффективности реализации Программы
Оценка результативности и эффективности Программы производиться в соответствии с Постановлением Администрации ТМР от 05.02.2016 № 72 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ (подпрограмм) городского поселения Тутаев».
Критерии оценки результативности (R) и эффективности (Э):
При значении показателя R <= 0,90 результативность использования Субсидии признается низкой, при значении 0,90 < R<0,97 - средней, при значении R >= 0,97 - высокой.
При значении показателя Э <= 90 процентов эффективность использования Субсидии признается низкой, при значении 90 процентов           < Э < 98 процентов признается средней, при значении Э >= 98 процентов - высокой.
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[bookmark: RANGE!A1:M48]
	                                                                                                           8. Перечень мероприятий Программы

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование задачи/мероприятия
	Результат выполнения мероприятия
	Срок реализации, годы
	всего
	Плановый объём финансирования,  (единица измерения)
	Исполнитель и соисполнители мероприятия

	
	
	наименование   (единица измерения)
	плановое значение
	
	
	РБ
	ФБ
	ОБ
	БП
	ВИ
	кроме того, Потребность
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.
	Задача 1. Решение проблемы гарантированного обеспечения населения питьевой водой, очистки сточных вод, охраны источников питьевого водоснабжения от загрязнения
	Департамент ЖКХ и транспорта, МБУ "Центр управления ЖКК ТМР"

	
	
	

	
	
	

	1.1.
	Строительство водопровода хозяйственно-питьевой воды
	км
	 
	всего
	     1 092 237,77000   
	     -     
	                        -     
	                    -     
	    1 092 237,77000   
	         -     
	                -     
	 

	
	
	 
	 
	2018
	     1 092 237,77000   
	     -     
	                        -     
	                    -     
	    1 092 237,77000   
	         -     
	                -     
	 

	
	
	 
	 
	2019
	                             -     
	     -     
	                        -     
	                    -     
	                           -     
	         -     
	                -     
	 

	
	
	 
	 
	2020
	                             -     
	     -     
	                        -     
	                    -     
	                           -     
	         -     
	                -     
	 

	 
	Водопровод в п.Молявино (решение суда от 27.12.2016 (п. Молявино, к жилому дому № 76, колонка не более 100 м) , технический паспорт для постановки на учет
	км
	0,3
	2018
	           224 922,19000   
	     -     
	                        -     
	                     -     
	         224 922,19000   
	         -     
	                 -     
	 

	
	
	 
	-
	2019
	                              -     
	     -     
	                        -     
	                     -     
	                            -     
	         -     
	                 -     
	 

	
	
	 
	-
	2020
	                              -     
	     -     
	                        -     
	                     -     
	                            -     
	         -     
	                 -     
	 

	 
	Строительство водопроводов с устройством водоразборных колонок в левобережной части г. Тутаев
	ед.
	2
	2018
	           867 315,58000   
	     -     
	                        -     
	                     -     
	         867 315,58000   
	         -     
	                -     
	 

	
	
	ед.
	-
	2019
	                              -     
	     -     
	                        -     
	                     -     
	                            -     
	         -     
	                -     
	 

	
	
	ед.
	-
	2020
	                              -     
	     -     
	                        -     
	                     -     
	                            -     
	         -     
	                -     
	 

	1.2.
	Очистка ливневых сточных вод
	тыс. куб. м.
	        944,0   
	всего
	     3 194 322,54000   
	     -     
	[bookmark: _GoBack]                        -     
	                    -     
	    3 194 322,54000   
	         -     
	                -     
	 

	
	
	тыс. куб. м.
	944,0
	2018
	     3 194 322,54000   
	     -     
	                        -     
	                    -     
	    3 194 322,54000   
	         -     
	                -     
	 

	
	
	тыс. куб. м.
	 
	2019
	                             -     
	     -     
	                        -     
	                    -     
	                           -     
	         -     
	                -     
	 

	
	
	тыс. куб. м.
	             -     
	2020
	                             -     
	     -     
	                        -     
	                    -     
	                           -     
	         -     
	                -     
	 

	 
	Очистка ливневых сточных вод
	тыс. куб. м.
	944,0
	2018
	        3 194 322,54000   
	     -     
	                        -     
	                     -     
	       3 194 322,54000   
	 
	                 -     
	 

	 
	 
	тыс. куб. м.
	 
	2019
	 
	     -     
	                        -     
	                     -     
	 
	 
	                 -     
	 

	 
	 
	тыс. куб. м.
	-
	2020
	 
	     -     
	                        -     
	                     -     
	 
	 
	                 -     
	 

	1.3.
	Строительство канализационных сетей
	ед.
	               1   
	всего
	                             -     
	     -     
	                        -     
	                    -     
	                           -     
	         -     
	                -     
	 

	
	
	ед.
	             -     
	2018
	                             -     
	     -     
	                        -     
	                    -     
	                           -     
	         -     
	                -     
	 

	
	
	ед.
	               1   
	2019
	                             -     
	     -     
	                        -     
	                    -     
	                           -     
	         -     
	                -     
	 

	
	
	ед.
	             -     
	2020
	                             -     
	     -     
	                        -     
	                    -     
	                           -     
	         -     
	                -     
	 

	 
	ТЭО на строительство объектов водоотведения (ЛОС)
	ед.
	             -     
	2018
	                              -     
	     -     
	                        -     
	                     -     
	                            -     
	         -     
	                -     
	 

	
	
	ед.
	-
	2019
	                              -     
	     -     
	                        -     
	                     -     
	                            -     
	         -     
	                -     
	 

	
	
	ед.
	-
	2020
	                              -     
	     -     
	                        -     
	                     -     
	                            -     
	         -     
	                -     
	 

	2.
	Задача 2.  Обеспечение мероприятий в рамках реализации Федерального проекта «Оздоровление Волги» по сокращению доли загрязненных сточных вод в части строительства и реконструкции (модернизации) объектов водоотведения.
	Департамент ЖКХ и транспорта, МБУ "Центр управления ЖКК ТМР"

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	2.1.
	Строительство локальных очистных сооружений 
	ед.
	               1   
	всего
	         25 841 234,87   
	     -     
	    24 611 756,85   
	     909 160,01   
	             320 318,01   
	         -     
	                -     
	 

	
	
	 
	             -     
	2018
	                             -     
	     -     
	                        -     
	                    -     
	 
	         -     
	                -     
	 

	
	
	 
	               1   
	2019
	         25 841 234,87   
	     -     
	    24 611 756,85   
	     909 160,01   
	             320 318,01   
	         -     
	                -     
	 

	
	
	 
	             -     
	2020
	 - 
	     -     
	 - 
	 - 
	                           -     
	         -     
	                -     
	 

	 
	Строительство локальных очистных сооружений, ул. 2-я Овражная, г. Тутаев  левый берег
	ед.
	-
	2018
	 - 
	     -     
	 - 
	 - 
	 - 
	         -     
	                 -     
	 

	 
	
	ед.
	1
	2019
	            25 841 234,87   
	     -     
	      24 611 756,85   
	        909 160,01   
	               320 318,01   
	         -     
	                 -     
	 

	 
	
	ед.
	-
	2020
	 - 
	     -     
	 - 
	 - 
	                            -     
	         -     
	                 -     
	 

	 
	Всего по Программе
	всего
	    30 127 795,18000   
	     -     
	    24 611 756,85   
	      909 160,01   
	    4 606 878,32000   
	         -     
	                 -     
	 

	
	
	2018
	      4 286 560,31000   
	     -     
	                        -     
	                     -     
	    4 286 560,31000   
	         -     
	                 -     
	 

	
	
	2019
	    25 841 234,87000   
	     -     
	    24 611 756,85   
	      909 160,01   
	       320 318,01000   
	         -     
	                 -     
	 

	
	
	2020
	-
	     -     
	                        -     
	                     -     
	                            -     
	         -     
	                 -     
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