Администрация Тутаевского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 31.01.2020 № 52-п г. Тутаев |  |
| --- | --- |

О внесении изменений в постановление  Администрации

Тутаевского муниципального района от 21.03.2019 № 196-п

«Об утверждении муниципальной программы

«Благоустройство и озеленение территории

городского поселения Тутаев» на 2019-2021 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Муниципального Совета Тутаевского муниципального района Ярославской области от 20.12.2018 года № 42-г «О бюджете Тутаевского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов» (с изм.) Администрация Тутаевского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Тутаевского муниципального района от 21.03.2019 № 196-п «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство и озеленение территории городского поселения Тутаев» на 2019-2021 годы»  следующие изменения:

1.1. Муниципальную программу «Благоустройство и озеленение территории  городского поселения Тутаев» на 2019-2021 годы» изложить в редакции приложения к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Тутаевского муниципального района М.К.Новикову.

4. Опубликовать настоящее постановление в Тутаевской массовой муниципальной газете «Берега».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Тутаевского

муниципального района                                                                               Д. Р. Юнусов

Приложение

к постановлению Администрации

Тутаевского муниципального района

от 31.01.2020  № 52-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Благоустройство и озеленение территории городского поселения Тутаев»  на 2019-2021 годы

г. Тутаев

2019 год

Содержание муниципальной программы

- Характеристика текущего состояния, описание основных проблем, анализ

причин  возникновения, обоснование необходимости реализации Программы;

- Анализ возможных вариантов дальнейшего развития проблемной ситуации и ее последствий

- Описание основных целей и задач Программы;

- Сроки реализации Программы;

- Ожидаемые конечные результаты Программы;

- Механизм реализации Программы;

- Методика оценки результативности и эффективности реализации Программы.

Паспорт муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение территории городского поселения Тутаев» на 2019-2021 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание разработки муниципальной программы | Бюджетный кодекс РФ, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». |
| Куратор муниципальной программы | Администрация Тутаевского муниципального района Первый заместитель Главы Тутаевского муниципального района Новикова М.К., тел.8(48533)2-12-78 |
| Ответственные исполнители (соисполнители) муниципальной программы | МУ «Агентство по развитию ТМР» МБУ «Центр управления жилищно-коммунальным комплексом ТМР» МКУ «Центр контрактных отношений ТМР» |
| Основной разработчик муниципальной программы | МУ «Агентство по развитию ТМР» |
| Цель муниципальной программы | Создание благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности граждан. |
| Задачи муниципальной программы | 1. Благоустройство и озеленение территории городского поселения Тутаев. 2. Реализация мероприятий губернаторского проекта «Решаем вместе!» (инициативное бюджетирование). 3. Содержание и благоустройство мест захоронения. |
| Сроки (этапы) реализации муниципальной программы | 2019 - 2021 годы |
| Объёмы бюджетных ассигнований муниципальной программы: - по источникам финансирования – по годам реализации | Всего – 66 731,325 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году - 38 828,482 тыс. руб.; в 2020 году - 27 341,767 тыс. руб.; в 2021 году – 29 072,818 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | - улучшение условий проживания и жизнедеятельности горожан, повышение привлекательности города; - совершенствование эстетического состояния территории городского поселения Тутаев; - создание зеленых зон для отдыха граждан; - благоустроенность территории городского поселения Тутаев; - ремонт и содержание памятников в количестве 7 шт. - осуществление комплекса организационно-технологических мероприятий по улучшению ритуального обслуживания территории городского поселения Тутаев - привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства территории городского поселения Тутаев. |
| Ответственные лица для контактов | Помощник руководителя по экономическим вопросам МУ "Агентство по развитию ТМР" +7(48533) 2-50-31 Заместитель директора – начальник ПТО МКУ «Центр контрактных отношений ТМР» +7(48533) 2-50-43 |
| Электронный адрес размещения муниципальной программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Официальный сайт Администрации ТМР, http://admtmr.ru/city/strategicheskoe-planirovanie.php |

I. Характеристика текущего состояния, описание основных проблем, анализ причин возникновения, обоснование необходимости реализации Программы;

Право граждан на благоприятную среду жизнедеятельности закреплено в Конституции Российской Федерации, в связи с чем создание благоприятной для проживания и хозяйствования среды является одной из социально значимых задач, на успешное решение которой должны быть направлены усилия органов местного самоуправления при деятельном участии населения.

К сфере благоустройства городских территорий в рамках настоящей Программы относится решение следующих вопросов:

- сохранение объектов культурного наследия (содержание и ремонт памятников, находящихся на территории городского поселения Тутаев);

- улучшение условий для массового отдыха и досуга жителей города, для чего необходимо проведение отдельных видов работ по обустройству и содержанию территории парка и сквера  города Тутаева (очистка от снега и льда территории парка, россыпь песка в зимний период, уборка территории парка, вырубка, вырезка порослей кустарника, выкашивание газонов, рыхление цветников, уход за зелеными насаждениями, окрашивание скамеек и др.);

- установка предупредительных знаков на берегах р. Волга в черте городского поселения Тутаев;

- обустройство пляжа и водоемов в городском поселении г. Тутаев;

- посадка деревьев, декоративных кустарников, формирование крон деревьев, обрезка кустарника, разбивка цветников, ремонт существующих и устройство новых газонов, уход за зелеными насаждениями, окос травы;

- установка малых архитектурных форм;

- организация услуг благоустройства;

- иные мероприятия в сфере благоустройства и озеленения территории г. Тутаев.

Озелененные территории вместе с насаждениями создают образ города, формируют благоприятную и комфортную городскую среду для жителей и гостей города, выполняют рекреационные, санитарно-защитные и важные экологические функции (поглощение углекислоты, снижение уровня шума и т.д.).

Вместе с тем, в сфере озеленения городского поселения Тутаев существует ряд проблем:

- отсутствие эффективного процесса воспроизводства зеленых насаждений, поскольку количество деревьев и кустарников не перекрывает объем сноса старовозрастных и аварийных деревьев. Вызывает опасения качество (возрастной и породный состав) зеленых насаждений, поскольку вырубаются в основном взрослые деревья, а посадки производятся, как правило, молодыми саженцами;

- отсутствие системной информации о зеленых насаждениях для принятия эффективных решений по их содержанию и развитию; нет актуальной инвентаризации и реестра зеленых насаждений;

- недостаточное внимание к вопросам определения размера ущерба, наносимого зеленым насаждениям города при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, и его возмещения.

Работы по благоустройству территории городского поселения Тутаев не приобрели пока комплексного, постоянного характера.

Настоящая Программа разработана в комплексе плана мероприятий (Приложение 1 к Программе) для решения возникающих проблем и  повышения уровня благоустройства городского поселения Тутаев.

II. Анализ возможных вариантов дальнейшего развития проблемной ситуации и ее последствий

Возникновение проблемной ситуации по благоустройству территории городского поселения Тутаев могут  привести к нарушению внешнего облика и санитарного состояния города, что в дальнейшем повлечет нарекания со стороны населения. В свою очередь это отразится на сферу благоустройства городского поселения Тутаев. Для дальнейшего решения проблемы требуется финансовая поддержка данного вида направления.

III. Описание основных целей и задач Программы

Цель Программы: создание благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности граждан.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- Благоустройство и озеленение территории городского поселения Тутаев.

- Реализация мероприятий губернаторского проекта «Решаем вместе!» (инициативное бюджетирование).

- Содержание и благоустройство мест захоронений.

| Наименование цели | Наименование | Единица измерения | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовое значение 2018 год | Планируемое (для каждого года) |
| Благоустройство и озеленение территории городского поселения Тутаев | Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству и озеленению городского поселения Тутаев | проекты | 14 | 2019 г. – 16 2020 г. – 17 2021 г. - 18 |
|  | Выполнение работ по благоустройству и озеленению городского поселения Тутаев | мероприятие | 14 | 2019 г. – 16 2020 г. – 17 2021 г. - 18 |

IV. Сроки реализации Программы

Программа реализуется в течение 2019 - 2021 годов.

V. Ожидаемые конечные результаты Программы

Ожидаемые конечные результаты:

-  улучшение условий проживания и жизнедеятельности горожан, повышение привлекательности города;

- совершенствование эстетического состояния территории городского поселения Тутаев;

- создание зеленых зон для отдыха граждан;

- благоустроенность территории городского поселения Тутаев;

- ремонт и содержание памятников в количестве 7 шт.;

- осуществление комплекса организационно-технологических мероприятий по улучшению ритуального обслуживания территории городского поселения Тутаев;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства территории городского поселения Тутаев.

VI. Механизм реализации Программы

Программа должна реализовываться через систему мероприятий, которые должны обеспечивать выполнение поставленных задач и достижение запланированных показателей.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в порядке предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета городского поселения Тутаев, утвержденного решением Муниципального Совета городского поселения Тутаев, Тутаевскому муниципальному району в соответствии с действующим законодательством, в пределах бюджетных ассигнований и лимитов предусмотренных в бюджете городского поселения Тутаев на эти цели.

Из бюджета Тутаевского муниципального района средства перечисляются в соответствии с заключенными муниципальными контрактами (договорами) с подрядными организациями на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и включены в муниципальное задание МУ  «Агентство по развитию ТМР».

Общая потребность в ресурсах

| Наименование ресурсов | Единица измерения | Потребность (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе по годам |  |  |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |
| Финансовые ресурсы | тыс. руб. | 95 243,067 | 38 828,482 | 27 341,767 | 29 072,818 |
| - федеральный и областной бюджет | тыс. руб. | 1 897,519 | 1 897,519 | 0 | 0 |
| - местный бюджет | тыс. руб. | 93 345,548 | 36 930,963 | 27 341,767 | 29 072,818 |

Ответственный исполнитель Программы осуществляет:

- разработку и внесение изменений в Программу в соответствии с установленными требованиями;

-  реализацию Программы и конечные результаты ее реализации;

- подготовку квартальной и годовой отчетности и представляет ее в уполномоченный орган;

- оценку эффективности и результативности реализации Программы;

- подготовку заявки на финансирование мероприятий, предусмотренных Программой;

- уточнение целевых показателей, объем затрат на реализацию мероприятий, сроки их реализации, состав исполнителей на основании документов, подтверждающих объем финансирования;

- анализ хода реализации мероприятий Программы, использования бюджетных средств на основе отчетов исполнителей и участников Программы в целом;

- рассмотрение результатов указанного анализа, принятие корректирующих решений и внесение изменений в мероприятия Программы (при необходимости);

- координацию деятельности участников Программы;

- предоставление информации о ходе реализации Программы;

- организацию информационной и разъяснительной работы, направленной на освещение цели и задач реализуемых мероприятий Программы

Исполнители Программы осуществляют:

- участие в разработке и реализации мероприятий Программы;

- участие в проведении сбора информации о реализации мероприятий Программы на предмет целевого использования средств;

- представление информации о ходе реализации мероприятий Программы;

- представление актов выполненных работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам (договорам) в рамках реализации мероприятий Программы.

VII. Методика оценки результативности и эффективности реализации Программы

Оценка результативности и эффективности реализации Программы осуществляется путём установления степени достижения ожидаемого результата, а также сравнения текущего значения показателя с его плановым значением.

Оценка результативности и эффективности использования Программы производится ежеквартально до достижения планового значения.

Оценка эффективности и результативности Программ проводится ответственным исполнителем и осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов Программы в социально-экономическое развитие городского поселения Тутаев в соответствии с методикой оценки эффективности и результативности реализации Программы.

В методике оценки эффективности и результативности реализации Программы определяется:

1. Результативность исполнения программы - степень достижения запланированных результатов по задачам Программы за отчетный период.

Алгоритм расчета индекса результативности исполнения (Rисп):

- определяется индекс результативности исполнения каждой задачи (Rз) по формуле:

, где

Х факт –фактическое значение результата задачи на отчетный период;

Х план –плановое значение результата задачи на отчетный период;

n – количество результатов задачи, запланированных на отчетный период;

- индекс результативности исполнения МП (подпрограммы) определяется по формуле:

, где

Rзi– показатель результативности исполнения задач;

m – количество задач, реализуемых в отчетном периоде.

2. Эффективность исполнения Программы - отношение степени достижения запланированных результатов по задачам Программы к степени освоения средств бюджета на реализацию этих задач.

Индекс эффективности исполнения МП  (Еисп) определяется по формуле:

, где

Fфакт – кассовое исполнение расходов на реализацию Программы за счет средств бюджета на создание результатов на отчетный период;

Fплан – плановые объемы финансирования на реализацию Программы за счет средств бюджета на создание результатов на отчетный период.

Приложение 1 к Программе

«Благоустройство и озеленение территории

городского поселения Тутаев» на 2019-2021 годы

| № п/п | Наименование и мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель МП | Срок |  | Ожидаемый результат |  | Финансирование, тыс.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начала реализации | Окончание реализации |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
|  | Благоустройство и озеленение территории городского поселения Тутаев на 2019-2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Благоустройство и озеленение территории городского поселения Тутаев |  |  |  |  | 6 430,858103 |  | 3 966,767 | 4 799,018 |  |
|  | Акарицидная обработка территории городского поселения Тутаев | МУ «Агентство по развитию ТМР» | 2019 | 2021 | улучшение условий проживания и жизнедеятельности горожан, повышение привлекательности города двухкратная обработка 12,4165 га площади мест общего пользования | 45,60274 |  | 110,000 | 120,000 |  |
|  | Благоустройство пляжа, в черте городского поселения Тутаев | МУ «Агентство по развитию ТМР» | 2019 | 2021 | благоустроенность территории городского поселения Тутаев | 0 |  | 100,000 пляж площадью 4370 кв.м | 100,000 пляж площадью 4370 кв.м |  |
|  | Археологические работы по пл. Ленина | МУ «Агентство по развитию ТМР» | 2019 | 2021 | проведение археологических изысканий для последующего благоустройства | 50,66432 |  | 25,000 | 30,000 |  |
|  | Приобретение и установка малых архитектурных форм | МУ «Агентство по развитию ТМР» | 2019 | 2021 | благоустроенность территории городского поселения Тутаев | 0 |  | 800,000 | 1000,000 |  |
|  | Приобретение резиновых плиток для детской площадки по адресу ул. Ярославская, д. 111 | МУ «Агентство по развитию ТМР» | 2019 | 2019 | благоустроенность территории городского поселения Тутаев | 202,500 |  |  | 0 |  |
|  | Поставка семян клевера для озеленения территории ГПТ | МУ «Агентство по развитию ТМР» | 2019 | 2019 | благоустроенность территории городского поселения Тутаев | 189,378 |  | 0 | 0 |  |
|  | Материалы для временного благоустройства | МУ «Агентство по развитию ТМР» | 2019 | 2019 | благоустроенность территории городского поселения Тутаев | 98,020 |  | 0 | 0 |  |
|  | Доставка песка для детских площадок, песочниц и иных игровых зон | МУ «Агентство по развитию ТМР» | 2019 | 2021 | совершенствование эстетического состояния территории городского поселения Тутаев | 0 |  | 463,680 доставка 600 куб.м песка | 618,240 доставка 800 куб.м песка |  |
|  | Доставка и перемещение плодородного грунта (сквер, клумбы на территории города) | МУ «Агентство по развитию ТМР» | 2019 | 2021 | совершенствование эстетического состояния территории городского поселения Тутаев | 698,800 доставка 1 151 куб. м грунта |  | 833,087 доставка 1372 куб. м грунта | 1140,778 доставка 1878 куб. м грунта |  |
|  | Работы по выпиловке аварийных и сухостойных деревьев в городском поселении Тутаев | МУ «Агентство по развитию ТМР» | 2019 | 2021 | совершенствование эстетического состояния территории городского поселения Тутаев | 0 |  | 125,000 выпиловка 134 дерева | 250,000 выпиловка 134 дерева |  |
|  | Услуги по вывозу мусора с территории городского поселения Тутаев | МУ «Агентство по развитию ТМР» | 2019 | 2021 | совершенствование эстетического состояния территории городского поселения Тутаев парк площадью 70 556 кв.м; сквер площадью 19 252 кв.м. | 354,97382 |  | 400,000 | 420,000 |  |
|  | Содержание и ремонт памятников, находящихся на территории городского поселения Тутаев (косметический ремонт) | МУ «Агентство по развитию ТМР» | 2019 | 2021 | ремонт и содержание памятников в количестве 7 шт. | 0 |  | 110,000 | 120,000 |  |
|  | ПСД на устройство нового лестничного спуска в левобережной части городского поселения Тутаев | МУ «Агентство по развитию ТМР» | 2019 | 2019 | благоустроенность территории городского поселения Тутаев | 98,000 |  | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятия по обследованию участка ул. Волжская Набережная в левобережной части городского поселения Тутаев | МУ «Агентство по развитию ТМР» | 2019 | 2019 | проведение изысканий для последующего благоустройства | 179,000 |  | 0 | 0 |  |
|  | Приобретение монтажного оборудования для проведения работ по благоустройству левобережной части ГПТ | МУ «Агентство по развитию ТМР | 2019 | 2019 | благоустроенность территории городского поселения Тутаев | 112,600 |  | 0 | 0 |  |
|  | Приобретение семян для озеленения территории ГПТ ( | МУ «Агентство по развитию ТМР | 2019 | 2019 | благоустроенность территории городского поселения Тутаев | 98,99712 |  | 0 | 0 |  |
|  | Приобретение и установка турников по адресу ул. Моторостроителей, д. 64 | МУ «Агентство по развитию ТМР | 2019 | 2019 | благоустроенность территории городского поселения Тутаев | 50,000 |  | 0 | 0 |  |
|  | Ремонт тротуаров на ул. Комсомольская и на проспекте 50-летия Победы | МУ «Агентство по развитию ТМР | 2019 | 2019 | благоустроенность территории городского поселения Тутаев | 314,652 |  | 0 | 0 |  |
|  | Выполнение работ по ремонту участка тротуара от ул.Моторостроителей до остановки по проспекту 50-летия Победы, дорожки к дому №5 и к магазину "Талисман" | МУ «Агентство по развитию ТМР | 2019 | 2019 | благоустроенность территории городского поселения Тутаев | 590,5608 |  | 0 | 0 |  |
|  | Благоустройство скейт-парка в парке отдыха | МУ «Агентство по развитию ТМР | 2019 | 2019 | благоустроенность территории городского поселения Тутаев | 202,991 |  | 0 | 0 |  |
|  | Покупка коры лиственницы для благоустройства территории по адресу ул. Дементьева, д.20,22 | МУ «Агентство по развитию ТМР | 2019 | 2019 | благоустроенность территории городского поселения Тутаев | 32,000 |  | 0 | 0 |  |
|  | Ремонт лестницы в левобережной части городского поселения Тутаев | МУ «Агентство по развитию ТМР | 2019 | 2019 | благоустроенность территории городского поселения Тутаев | 99,7764 |  | 0 | 0 |  |
|  | Выполнение работ по благоустройству | МУ «Агентство по развитию ТМР | 2019 | 2019 | благоустроенность территории городского поселения Тутаев | 0 |  | 1 000,000 | 1 000,000 |  |
|  | ПСД по объектам в дворовой территории многоквартирного жилого дома №68 по ул. Моторостроителей: - ремонт дорожного покрытия; - ремонт разъездных карманов; - установка МАФ; - устройство спортивной площадки; - установка ограждений и устройство газонов. | МУ «Агентство по развитию ТМР | 2019 | 2019 | благоустроенность территории городского поселения Тутаев | 29,161 |  | 0 | 0 |  |
|  | Поставка материалов для ремонта лестничного спуска от Воскресенского собора | МУ «Агентство по развитию ТМР | 2019 | 2019 | благоустроенность территории городского поселения Тутаев | 41,714 |  | 0 | 0 |  |
|  | Выполнение работ по ремонту асфальто-бетонного покрытия пешеходной дорожки по ул. Романовская от дома №13 по ул. Ярославская до ул. В.Набережная | МУ «Агентство по развитию ТМР | 2019 | 2019 | благоустроенность территории городского поселения Тутаев | 351,000 |  | 0 | 0 |  |
|  | Проверка сметной стоимости по благоустройству склона и устройству террасы около колокольни на ул. В. Набережная (левобережная часть ГПТ) | МУ «Агентство по развитию ТМР | 2019 | 2019 | благоустроенность территории городского поселения Тутаев | 43,47903 |  | 0 | 0 |  |
|  | Благоустройство, реставрация и реконструкция воинских захоронений и военно-мемориальных объектов в том числе: - благоустройство «Вечного огня»; - благоустройство «Аллеи славы»; - благоустройство памятника Толбухину. | МКУ «Центр контрактных отношений ТМР» | 2019 | 2019 | укладка 1 079,59 кв.м тротуарной плитки | 2 551,454 703, 935 – местный бюджет 1 847, 519 – областные средства 598,9032 806,2008 985,608 |  | 0 | 0 |  |
|  | Благоустройство, реставрация и реконструкция воинских захоронений и военно-мемориальных объектов в том числе: - благоустройство Братского воинского захоронения военнослужащим, умершим в эвакогоспитале, на ул. Дементьева в г. Тутаев | МУ «Агентство по развитию ТМР | 2019 | 2019 | благоустроенность территории городского поселения Тутаев | 34,665 |  | 0 | 0 |  |
| 2 | Уличное освещение |  |  |  |  | 14 457,836 |  | 14840,000 | 15738,800 |  |
|  | Оплата за потреблённую электроэнергию (уличное освещение) | МУ «Агентство по развитию ТМР» | 2019 | 2021 | улучшение условий проживания и жизнедеятельности горожан, повышение привлекательности города | 11 500,00 |  | 12840,000 | 13738,800 |  |
|  | Текущее содержание сетей уличного освещения | МУ «Агентство по развитию ТМР» | 2019 | 2021 | улучшение условий проживания и жизнедеятельности горожан, повышение привлекательности города | 2000,0 |  | 2000,000 | 2000,000 |  |
|  | Поставка светодиодной продукции | МУ «Агентство по развитию ТМР» | 2019 | 2019 | улучшение условий проживания и жизнедеятельности горожан, повышение привлекательности города | 803,386 |  | 0 | 0 |  |
|  | Поставка светодиодной продукции | МУ «Агентство по развитию ТМР» | 2019 | 2019 | улучшение условий проживания и жизнедеятельности горожан, повышение привлекательности города | 154,450 |  | 0 | 0 |  |
| 3 | Организация и развитие ритуальных услуг и мест захоронения в городском поселении Тутаев |  |  |  |  | 433,577 |  | 800,000 | 800,000 |  |
|  | Оказание услуг по организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов, крупногабаритного, строительного и другого вида мусора с территории кладбищ, расположенных в Тутаевском муниципальном районе | МУ «Агентство по развитию ТМР» | 2019 | 2019 | осуществление комплекса организационно-технологических мероприятий по улучшению ритуального обслуживания территории городского поселения Тутаев | 344,97689 |  | 0 | 0 |  |
|  | Выполнение работ по изготовлению и монтажу металлических ворот на территории кладбища Новое Баскачево | МУ «Агентство по развитию ТМР» | 2019 | 2019 | осуществление комплекса организационно-технологических мероприятий по улучшению ритуального обслуживания территории городского поселения Тутаев | 88,60011 |  | 0 | 0 |  |
|  | Выполнение работ по благоустройству и содержанию мест захоронения в городском поселении Тутаев и Тутаевском муниципальном районе | МУ «Агентство по развитию ТМР» | 2019 | 2021 | осуществление комплекса организационно-технологических мероприятий по улучшению ритуального обслуживания территории городского поселения Тутаев | 0 |  | 800,0 | 800,0 |  |
| 4 | Реализация мероприятий губернаторского проекта «Решаем вместе!» |  |  |  |  | 0 |  | 500,000 | 500,000 |  |
| 4.1 | Инициативное бюджетирование на территории Ярославской области |  |  |  |  | 0 |  | 500,000 | 500,000 |  |
| 4.2 | Благоустройство спортивной зоны по адресу г. Тутаев, ул. Комсомольская, д. 117. | МУ «Агентство по развитию ТМР» | 2020 | 2021 | улучшение условий проживания и жизнедеятельности горожан, повышение привлекательности города | 0 |  | 500,000 | 500,000 |  |
| 5 | Организация деятельности по благоустройству территории городского поселения Тутаев |  |  |  |  | 12 961,346 |  | 7 235,000 | 7 235,000 |  |
|  | Приобретение спецодежды, расходных материалов, инструмента. | МУ «Агентство по развитию ТМР» | 2019 | 2019 | улучшение условий проживания и жизнедеятельности горожан, повышение привлекательности города | 12 961,346 |  | 7235,000 | 7235,000 |  |
| 6 | Работы по строительству контейнерных площадок |  |  |  |  | 4 017,912 |  | 0 | 0 |  |
| 6.1 | Работы по строительству контейнерных площадок | МБУ «Центр управления жилищно-коммунальным комплексом ТМР» | 2019 | 2019 | улучшение условий проживания и жизнедеятельности горожан, повышение привлекательности города | 3126,035 |  | 0 | 0 |  |
| 6.2 | Содержание контейнерных площадок | МБУ «Центр управления жилищно-коммунальным комплексом ТМР» | 2019 | 2019 | улучшение условий проживания и жизнедеятельности горожан, повышение привлекательности города | 891,877 |  | 0 | 0 |  |
| 7 | Дополнительные работы |  | 2019 | 2019 | благоустроенность территории городского поселения Тутаев | 487,82177 |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  | 38 828,482 |  | 27 341,767 | 29 072,818 |  |