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Администрация Тутаевского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	от 31.01.2020 № 52-п
г. Тутаев
	



О внесении изменений в постановление  Администрации 
Тутаевского муниципального района от 21.03.2019 № 196-п
«Об утверждении муниципальной программы
 «Благоустройство и озеленение территории
 городского поселения Тутаев» на 2019-2021 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Муниципального Совета Тутаевского муниципального района Ярославской области от 20.12.2018 года № 42-г «О бюджете Тутаевского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов» (с изм.) Администрация Тутаевского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Тутаевского муниципального района от 21.03.2019 № 196-п «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство и озеленение территории городского поселения Тутаев» на 2019-2021 годы»  следующие изменения:
1.1. Муниципальную программу «Благоустройство и озеленение территории  городского поселения Тутаев» на 2019-2021 годы» изложить в редакции приложения к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Тутаевского муниципального района М.К.Новикову.
4. Опубликовать настоящее постановление в Тутаевской массовой муниципальной газете «Берега».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.


Глава Тутаевского 
муниципального района                                                                               Д. Р. Юнусов
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Приложение
к постановлению Администрации
Тутаевского муниципального района
от 31.01.2020  № 52-п



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Благоустройство и озеленение территории городского поселения Тутаев»  на 2019-2021 годы



г. Тутаев
2019 год



Содержание муниципальной программы


1. Характеристика текущего состояния, описание основных проблем, анализ 
причин  возникновения, обоснование необходимости реализации Программы;
1. Анализ возможных вариантов дальнейшего развития проблемной ситуации и ее последствий
1. Описание основных целей и задач Программы;
1. Сроки реализации Программы;
1. Ожидаемые конечные результаты Программы;
1. Механизм реализации Программы; 
1. Методика оценки результативности и эффективности реализации Программы. 




Паспорт муниципальной программы 

	Наименование муниципальной программы
	Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение территории городского поселения Тутаев» на 2019-2021 годы (далее - Программа)

	Основание разработки муниципальной программы
	Бюджетный кодекс РФ, Федеральный закон от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного  самоуправления в Российской Федерации».

	Куратор муниципальной программы
	Администрация Тутаевского муниципального района 
Первый заместитель Главы Тутаевского муниципального района Новикова М.К., тел.8(48533)2-12-78 


	Ответственные исполнители (соисполнители)
муниципальной программы
	МУ «Агентство по развитию ТМР»
МБУ «Центр управления жилищно-коммунальным комплексом ТМР»
МКУ «Центр контрактных отношений ТМР»

	Основной разработчик муниципальной программы
	МУ «Агентство по развитию ТМР»


	Цель муниципальной программы
	Создание благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности граждан.

	Задачи муниципальной программы
	1. Благоустройство и озеленение территории городского поселения Тутаев.
2. Реализация мероприятий губернаторского проекта «Решаем вместе!» (инициативное бюджетирование).
3. Содержание и благоустройство мест захоронения.

	Сроки (этапы) реализации муниципальной программы
	2019 - 2021 годы 

	Объёмы бюджетных ассигнований муниципальной программы:
- по источникам финансирования
– по годам реализации
	Всего – 66 731,325 тыс. рублей, в том числе:  
в 2019 году  - 38 828,482 тыс. руб.;
в 2020 году -  27 341,767 тыс. руб.;
в 2021 году –  29 072,818 тыс. руб. 


	Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы
	- улучшение условий проживания и жизнедеятельности горожан, повышение привлекательности города;
- совершенствование эстетического состояния территории городского поселения Тутаев;
- создание зеленых зон для отдыха граждан; 
- благоустроенность территории городского поселения Тутаев;
- ремонт и содержание памятников в количестве 7 шт.
- осуществление комплекса организационно-технологических мероприятий по улучшению ритуального обслуживания территории городского поселения Тутаев
- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства территории городского поселения Тутаев.

	Ответственные лица для контактов
	Помощник руководителя по экономическим вопросам
МУ "Агентство по развитию ТМР"
+7(48533) 2-50-31
Заместитель директора – начальник ПТО МКУ «Центр контрактных отношений ТМР» 
+7(48533) 2-50-43

	Электронный адрес размещения муниципальной программы в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет»
	Официальный сайт Администрации ТМР,
 http://admtmr.ru/city/strategicheskoe-planirovanie.php


I. Характеристика текущего состояния, описание основных проблем, анализ причин возникновения, обоснование необходимости реализации Программы;

Право граждан на благоприятную среду жизнедеятельности закреплено в Конституции Российской Федерации, в связи с чем создание благоприятной для проживания и хозяйствования среды является одной из социально значимых задач, на успешное решение которой должны быть направлены усилия органов местного самоуправления при деятельном участии населения.
К сфере благоустройства городских территорий в рамках настоящей Программы относится решение следующих вопросов:
- сохранение объектов культурного наследия (содержание и ремонт памятников, находящихся на территории городского поселения Тутаев);
- улучшение условий для массового отдыха и досуга жителей города, для чего необходимо проведение отдельных видов работ по обустройству и содержанию территории парка и сквера  города Тутаева (очистка от снега и льда территории парка, россыпь песка в зимний период, уборка территории парка, вырубка, вырезка порослей кустарника, выкашивание газонов, рыхление цветников, уход за зелеными насаждениями, окрашивание скамеек и др.);
- установка предупредительных знаков на берегах р. Волга в черте городского поселения Тутаев;
- обустройство пляжа и водоемов в городском поселении г. Тутаев;
- посадка деревьев, декоративных кустарников, формирование крон деревьев, обрезка кустарника, разбивка цветников, ремонт существующих и устройство новых газонов, уход за зелеными насаждениями, окос травы;
- установка малых архитектурных форм;
- организация услуг благоустройства;
- иные мероприятия в сфере благоустройства и озеленения территории г. Тутаев.
Озелененные территории вместе с насаждениями создают образ города, формируют благоприятную и комфортную городскую среду для жителей и гостей города, выполняют рекреационные, санитарно-защитные и важные экологические функции (поглощение углекислоты, снижение уровня шума и т.д.).
Вместе с тем, в сфере озеленения городского поселения Тутаев существует ряд проблем:
- отсутствие эффективного процесса воспроизводства зеленых насаждений, поскольку количество деревьев и кустарников не перекрывает объем сноса старовозрастных и аварийных деревьев. Вызывает опасения качество (возрастной и породный состав) зеленых насаждений, поскольку вырубаются в основном взрослые деревья, а посадки производятся, как правило, молодыми саженцами;
- отсутствие системной информации о зеленых насаждениях для принятия эффективных решений по их содержанию и развитию; нет актуальной инвентаризации и реестра зеленых насаждений;
- недостаточное внимание к вопросам определения размера ущерба, наносимого зеленым насаждениям города при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, и его возмещения.
Работы по благоустройству территории городского поселения Тутаев не приобрели пока комплексного, постоянного характера. 
Настоящая Программа разработана в комплексе плана мероприятий (Приложение 1 к Программе) для решения возникающих проблем и  повышения уровня благоустройства городского поселения Тутаев.


II. Анализ возможных вариантов дальнейшего развития проблемной ситуации и ее последствий

      Возникновение проблемной ситуации по благоустройству территории городского поселения Тутаев могут  привести к нарушению внешнего облика и санитарного состояния города, что в дальнейшем повлечет нарекания со стороны населения. В свою очередь это отразится на сферу благоустройства городского поселения Тутаев. Для дальнейшего решения проблемы требуется финансовая поддержка данного вида направления.


III. Описание основных целей и задач Программы

Цель Программы: создание благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности граждан.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  
1. Благоустройство и озеленение территории городского поселения Тутаев.
1. Реализация мероприятий губернаторского проекта «Решаем вместе!» (инициативное бюджетирование).
1. Содержание и благоустройство мест захоронений.


	Наименование цели
	Наименование
	Единица измерения
	Значение

	
	
	
	Базовое
значение
2018 год
	Планируемое 
(для каждого года)

	Благоустройство и озеленение территории городского поселения Тутаев



	Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству и озеленению городского поселения Тутаев
	проекты
	14
	2019 г. – 16
2020 г. – 17
2021 г. - 18


	
	Выполнение работ по благоустройству и озеленению городского поселения Тутаев
	мероприятие
	14
	2019 г. – 16
2020 г. – 17
2021 г. - 18






IV. Сроки реализации Программы 

Программа реализуется в течение 2019 - 2021 годов.


V. Ожидаемые конечные результаты Программы

Ожидаемые конечные результаты:
-  улучшение условий проживания и жизнедеятельности горожан, повышение привлекательности города;
- совершенствование эстетического состояния территории городского поселения Тутаев;
- создание зеленых зон для отдыха граждан; 
- благоустроенность территории городского поселения Тутаев;
- ремонт и содержание памятников в количестве 7 шт.;
- осуществление комплекса организационно-технологических мероприятий по улучшению ритуального обслуживания территории городского поселения Тутаев; 
    - привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства территории городского поселения Тутаев.


VI. Механизм реализации Программы 

Программа должна реализовываться через систему мероприятий, которые должны обеспечивать выполнение поставленных задач и достижение запланированных показателей.
 Финансирование мероприятий Программы осуществляется в порядке предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета городского поселения Тутаев, утвержденного решением Муниципального Совета городского поселения Тутаев, Тутаевскому муниципальному району в соответствии с действующим законодательством, в пределах бюджетных ассигнований и лимитов предусмотренных в бюджете городского поселения Тутаев на эти цели. 
Из бюджета Тутаевского муниципального района средства перечисляются в соответствии с заключенными муниципальными контрактами (договорами) с подрядными организациями на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и включены в муниципальное задание МУ  «Агентство по развитию ТМР». 

Общая потребность в ресурсах 
          
	Наименование
        ресурсов
	Единица измерения
	Потребность (тыс. рублей)

	
	
	всего
	в том числе по годам

	
	
	
	2019
	2020
	2021

	Финансовые ресурсы 
	тыс. руб.
	95 243,067
	38 828,482
	27 341,767 
	29 072,818

	-  федеральный и областной бюджет
	тыс. руб.
	1 897,519
	1 897,519
	0
	0

	- местный бюджет 
	тыс. руб.
	93 345,548
	36 930,963

	27 341,767 
	29 072,818




Ответственный исполнитель Программы осуществляет:	
- разработку и внесение изменений в Программу в соответствии с установленными требованиями;
-  реализацию Программы и конечные результаты ее реализации;
- подготовку квартальной и годовой отчетности и представляет ее в уполномоченный орган;
- оценку эффективности и результативности реализации Программы;
 - подготовку заявки на финансирование мероприятий, предусмотренных Программой;
- уточнение целевых показателей, объем затрат на реализацию мероприятий, сроки их реализации, состав исполнителей на основании документов, подтверждающих объем финансирования;
- анализ хода реализации мероприятий Программы, использования бюджетных средств на основе отчетов исполнителей и участников Программы в целом;
- рассмотрение результатов указанного анализа, принятие корректирующих решений и внесение изменений в мероприятия Программы (при необходимости);
- координацию деятельности участников Программы;
- предоставление информации о ходе реализации Программы;
- организацию информационной и разъяснительной работы, направленной на освещение цели и задач реализуемых мероприятий Программы
Исполнители Программы осуществляют:
- участие в разработке и реализации мероприятий Программы;
- участие в проведении сбора информации о реализации мероприятий Программы на предмет целевого использования средств;
- представление информации о ходе реализации мероприятий Программы;
- представление актов выполненных работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам (договорам) в рамках реализации мероприятий Программы.

VII. Методика оценки результативности и эффективности реализации Программы

Оценка результативности и эффективности реализации Программы осуществляется путём установления степени достижения ожидаемого результата, а также сравнения текущего значения показателя с его плановым значением. 
Оценка результативности и эффективности использования Программы производится ежеквартально до достижения планового значения.
Оценка эффективности и результативности Программ проводится ответственным исполнителем и осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов Программы в социально-экономическое развитие городского поселения Тутаев в соответствии с методикой оценки эффективности и результативности реализации Программы.
В методике оценки эффективности и результативности реализации Программы определяется: 
1. Результативность исполнения программы - степень достижения запланированных результатов по задачам Программы за отчетный период. 
           Алгоритм расчета индекса результативности исполнения (Rисп):
- определяется индекс результативности исполнения каждой задачи (Rз) по формуле:

, где
Х факт –фактическое значение результата задачи на отчетный период;
Х план –плановое значение результата задачи на отчетный период;
n – количество результатов задачи, запланированных на отчетный период;

- индекс результативности исполнения МП (подпрограммы) определяется по формуле:
, где
Rзi– показатель результативности исполнения задач;
m – количество задач, реализуемых в отчетном периоде.
2. Эффективность исполнения Программы - отношение степени достижения запланированных результатов по задачам Программы к степени освоения средств бюджета на реализацию этих задач. 
Индекс эффективности исполнения МП  (Еисп) определяется по формуле: 

, где
Fфакт – кассовое исполнение расходов на реализацию Программы за счет средств бюджета на создание результатов на отчетный период;
Fплан – плановые объемы финансирования на реализацию Программы за счет средств бюджета на создание результатов на отчетный период.




 Приложение 1 к Программе
 «Благоустройство и озеленение территории 
городского поселения Тутаев» на 2019-2021 годы

	№ п/п
	Наименование и мероприятия муниципальной программы
	Ответственный исполнитель МП
	Срок
	Ожидаемый результат
	Финансирование, тыс.руб.

	
	
	
	Начала реализации
	Окончание реализации
	
	2019 год
	2020 год
	2021 год

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Благоустройство и озеленение территории городского поселения Тутаев на 2019-2021 годы

	1
	Благоустройство и озеленение территории городского поселения Тутаев
	
	
	
	
	6 430,858103
	3 966,767
	4 799,018

	
	Акарицидная обработка территории городского поселения Тутаев
	МУ «Агентство по развитию ТМР»
	2019
	2021

	улучшение условий проживания и жизнедеятельности горожан, повышение привлекательности города
двухкратная обработка 12,4165 га площади мест общего пользования
	45,60274







	110,000







	120,000







	
	Благоустройство пляжа, в черте городского поселения  Тутаев
	МУ «Агентство по развитию ТМР»
	2019
	2021

	благоустроенность территории городского поселения Тутаев
	0

	100,000
пляж площадью 4370 кв.м

	100,000
пляж площадью 4370 кв.м


	
	Археологические работы по пл. Ленина
	МУ «Агентство по развитию ТМР»
	2019
	2021
	проведение археологических изысканий для последующего благоустройства
	50,66432
	25,000
	30,000

	
	Приобретение  и установка  малых архитектурных форм

	МУ «Агентство по развитию ТМР»


	2019
	2021
	благоустроенность  территории городского поселения Тутаев
	0
	800,000
	1000,000

	
	Приобретение резиновых плиток для детской площадки по адресу ул. Ярославская, д. 111
	МУ «Агентство по развитию ТМР»
	2019
	2019
	благоустроенность территории городского поселения Тутаев
	202,500
	
	0

	
	Поставка семян клевера для озеленения территории ГПТ
	МУ «Агентство по развитию ТМР»
	2019
	2019
	благоустроенность территории городского поселения Тутаев
	189,378
	0
	0

	
	Материалы для временного благоустройства
	МУ «Агентство по развитию ТМР»
	2019
	2019
	благоустроенность территории городского поселения Тутаев
	98,020
	0
	0

	
	Доставка  песка для детских площадок, песочниц и иных игровых зон
	МУ «Агентство по развитию ТМР»
	2019
	2021
	совершенствование эстетического состояния территории городского поселения Тутаев
	0
	463,680
доставка 600 куб.м песка
	618,240
доставка 800 куб.м песка

	
	Доставка и перемещение плодородного грунта (сквер, клумбы на территории города) 
	МУ «Агентство по развитию ТМР»
	2019


	2021



	совершенствование эстетического состояния территории городского поселения Тутаев
	698,800
доставка 1 151 куб. м грунта
	833,087
доставка 1372 куб. м грунта
	1140,778 доставка 1878 куб. м грунта

	
	Работы по выпиловке аварийных и сухостойных деревьев в городском поселении  Тутаев
	МУ «Агентство по развитию ТМР»
	2019
	2021
	совершенствование эстетического состояния территории городского поселения Тутаев
	0
	125,000
выпиловка
134 дерева
	250,000
выпиловка
134 дерева

	
	Услуги по вывозу мусора  с территории городского поселения Тутаев 
	МУ «Агентство по развитию ТМР»
	2019


	2021


	совершенствование эстетического состояния территории городского поселения Тутаев
парк площадью 70 556  кв.м;
сквер площадью 19 252 кв.м.
	354,97382


	400,000


	420,000


	
	Содержание и ремонт памятников, находящихся на территории городского поселения Тутаев (косметический ремонт)
	МУ «Агентство по развитию ТМР»
	2019
	2021
	ремонт и содержание памятников в количестве 7 шт.

	0


	110,000



	120,000



	
	ПСД на устройство нового лестничного спуска в левобережной части городского поселения Тутаев 
	МУ «Агентство по развитию ТМР»
	2019
	2019
	благоустроенность территории городского поселения Тутаев
	98,000
	0
	0

	
	Мероприятия по обследованию участка          ул. Волжская Набережная в левобережной части городского поселения Тутаев
	МУ «Агентство по развитию ТМР»
	2019
	2019
	проведение изысканий для последующего благоустройства
	179,000
	0
	0

	
	Приобретение монтажного оборудования для проведения работ по благоустройству левобережной части ГПТ
	МУ «Агентство по развитию ТМР
	2019
	2019
	благоустроенность территории городского поселения Тутаев
	112,600
	0
	0

	
	Приобретение семян для озеленения территории ГПТ (
	МУ «Агентство по развитию ТМР
	2019
	2019
	благоустроенность территории городского поселения Тутаев
	98,99712
	0
	0

	
	Приобретение и установка турников  по адресу ул. Моторостроителей, д. 64
	МУ «Агентство по развитию ТМР
	2019
	2019
	благоустроенность территории городского поселения Тутаев
	50,000
	0
	0

	
	Ремонт тротуаров на ул. Комсомольская и на проспекте 50-летия Победы
	МУ «Агентство по развитию ТМР
	2019
	2019
	благоустроенность территории городского поселения Тутаев
	314,652
	0
	0

	
	Выполнение работ по ремонту  участка тротуара от ул.Моторостроителей до остановки по проспекту 50-летия Победы, дорожки к дому №5 и к магазину "Талисман"
	МУ «Агентство по развитию ТМР
	2019
	2019
	благоустроенность территории городского поселения Тутаев
	590,5608
	0
	0

	
	Благоустройство скейт-парка в парке отдыха
	МУ «Агентство по развитию ТМР
	2019
	2019
	благоустроенность территории городского поселения Тутаев
	202,991
	0
	0

	
	Покупка коры лиственницы для благоустройства территории по адресу ул. Дементьева, д.20,22
	МУ «Агентство по развитию ТМР
	2019
	2019
	благоустроенность территории городского поселения Тутаев
	32,000
	0
	0

	
	Ремонт лестницы в левобережной части городского поселения Тутаев
	МУ «Агентство по развитию ТМР
	2019
	2019
	благоустроенность территории городского поселения Тутаев
	99,7764
	0
	0

	
	Выполнение работ по благоустройству
	МУ «Агентство по развитию ТМР
	2019
	2019
	благоустроенность территории городского поселения Тутаев
	0
	1 000,000
	1 000,000

	
	ПСД по объектам в дворовой территории многоквартирного жилого дома №68 по ул. Моторостроителей:
- ремонт дорожного покрытия;
- ремонт разъездных карманов;
- установка МАФ;
- устройство спортивной площадки;
- установка ограждений и устройство газонов.
	МУ «Агентство по развитию ТМР
	2019
	2019
	благоустроенность территории городского поселения Тутаев
	29,161
	0
	0

	
	Поставка материалов для ремонта лестничного спуска от Воскресенского собора 
	МУ «Агентство по развитию ТМР
	2019
	2019
	благоустроенность территории городского поселения Тутаев
	41,714
	0
	0

	
	Выполнение работ по ремонту асфальто-бетонного покрытия пешеходной дорожки по ул. Романовская от дома №13 по ул. Ярославская до ул. В.Набережная
	МУ «Агентство по развитию ТМР
	2019
	2019
	благоустроенность территории городского поселения Тутаев
	351,000
	0
	0

	
	Проверка сметной стоимости по благоустройству склона и устройству террасы около колокольни на ул. В. Набережная (левобережная часть ГПТ)
	МУ «Агентство по развитию ТМР
	2019
	2019
	благоустроенность территории городского поселения Тутаев
	43,47903
	0
	0

	
	Благоустройство, реставрация и реконструкция воинских захоронений и военно-мемориальных объектов

в том числе:
- благоустройство «Вечного огня»;
- благоустройство «Аллеи славы»;
- благоустройство памятника Толбухину.
	МКУ «Центр контрактных отношений ТМР»
	2019
	2019
	укладка 1 079,59 кв.м тротуарной плитки
	2 551,454
703, 935 – местный бюджет
1 847, 519 – областные средства
598,9032

806,2008

985,608
	0
	0

	
	Благоустройство, реставрация и реконструкция воинских захоронений и военно-мемориальных объектов

в том числе:
- благоустройство Братского воинского захоронения военнослужащим, умершим в эвакогоспитале, на ул. Дементьева в г. Тутаев
	МУ «Агентство по развитию ТМР
	2019
	2019
	благоустроенность территории городского поселения Тутаев
	34,665 
	0
	0

	2
	Уличное освещение
	
	
	
	
	14 457,836
	14840,000
	15738,800

	
	Оплата за потреблённую электроэнергию (уличное освещение)
	МУ «Агентство по развитию ТМР»
	2019
	2021
	улучшение условий проживания и жизнедеятельности горожан, повышение привлекательности города
	11 500,00
	12840,000
	13738,800

	
	Текущее содержание сетей уличного освещения
	МУ «Агентство по развитию ТМР»
	2019
	2021
	улучшение условий проживания и жизнедеятельности горожан, повышение привлекательности города
	2000,0
	2000,000
	2000,000

	
	Поставка светодиодной продукции
	МУ «Агентство по развитию ТМР»
	2019
	2019
	улучшение условий проживания и жизнедеятельности горожан, повышение привлекательности города
	803,386
	0
	0

	
	Поставка светодиодной продукции
	МУ «Агентство по развитию ТМР»
	2019
	2019
	улучшение условий проживания и жизнедеятельности горожан, повышение привлекательности города
	154,450
	0
	0

	3
	Организация и развитие ритуальных услуг и мест захоронения в городском поселении Тутаев 
	
	
	
	
	433,577
	800,000
	800,000

	
	 Оказание услуг по организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов, крупногабаритного, строительного и другого вида мусора с территории кладбищ, расположенных в Тутаевском муниципальном районе 
	МУ «Агентство по развитию ТМР»
	2019
	2019
	осуществление комплекса организационно-технологических мероприятий по улучшению ритуального обслуживания территории городского поселения Тутаев
	344,97689
	0
	0

	
	Выполнение работ по изготовлению и монтажу металлических ворот на территории кладбища Новое Баскачево
	МУ «Агентство по развитию ТМР»
	2019
	2019
	осуществление комплекса организационно-технологических мероприятий по улучшению ритуального обслуживания территории городского поселения Тутаев
	88,60011
	0
	0

	
	Выполнение работ по благоустройству и содержанию мест захоронения в городском поселении Тутаев и Тутаевском муниципальном районе
	МУ «Агентство по развитию ТМР»
	2019
	2021
	осуществление комплекса организационно-технологических мероприятий по улучшению ритуального обслуживания территории городского поселения Тутаев
	0
	800,0
	800,0

	4
	Реализация мероприятий губернаторского проекта «Решаем вместе!»
	
	
	
	
	0
	500,000
	500,000

	4.1
	Инициативное бюджетирование на территории Ярославской области
	
	
	
	
	0

	500,000
	500,000

	4.2
	Благоустройство спортивной зоны по адресу г. Тутаев, ул. Комсомольская, д. 117. 
	МУ «Агентство по развитию ТМР»
	2020
	2021
	улучшение условий проживания и жизнедеятельности горожан, повышение привлекательности города
	0
	500,000
	500,000

	5
	Организация деятельности по   благоустройству территории городского поселения Тутаев 
	
	
	
	
	12 961,346

	7 235,000
	7 235,000

	
	Приобретение спецодежды, расходных материалов, инструмента.
	МУ «Агентство по развитию ТМР»
	2019
	2019
	улучшение условий проживания и жизнедеятельности горожан, повышение привлекательности города
	12 961,346
	7235,000
	7235,000

	6
	Работы по строительству контейнерных площадок
	
	
	
	
	4 017,912
	0
	0

	6.1
	Работы по строительству контейнерных площадок 
	МБУ «Центр управления жилищно-коммунальным комплексом ТМР»
	2019
	2019
	улучшение условий проживания и жизнедеятельности горожан, повышение привлекательности города
	3126,035
	0
	0

	6.2
	Содержание контейнерных площадок
	МБУ «Центр управления жилищно-коммунальным комплексом ТМР»
	2019
	2019
	улучшение условий проживания и жизнедеятельности горожан, повышение привлекательности города
	891,877
	0
	0

	7
	Дополнительные работы
	
	2019
	2019
	благоустроенность территории городского поселения Тутаев
	487,82177
	
	

	
	Итого:
	
	
	
	
	38 828,482
	27 341,767
	29 072,818
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