|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ  Администрации Артемьевского сельского поселения  Тутаевского муниципального района  Ярославской области | | | |
| 13.03.2020 г. | № 45 |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |
| (дата документа) | (номер документа) |  |  |
| д.Емишево |  |  |  |
| **Об утверждении муниципальной целевой программы «Благоустройство населенных пунктов Артемьевского сельского поселения на 2020 год»** | |  |  |

В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», Уставом Артемьевского сельского поселения Администрация Артемьевского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу «О благоустройстве населенных пунктов Артемьевского сельского поселения на 2020 год».

2.Обнародовать настоящее постановление согласно Положению о порядке обнародования муниципальных правовых актов Артемьевского сельского поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования.

Глава Артемьевского сельского поселения Т.В. Гриневич

Приложение №1

к постановлению Администрации

Артемьевского сельского поселения

от 13.03.2020 №45

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

«Благоустройство населенных пунктов

Артемьевского сельского поселения» на 2020 год

**П А С П О Р Т**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Артемьевского сельского поселения Тутаевского муниципального района Ярославской области |
| Разработчик Программы | Администрация Артемьевского сельского поселения Тутаевского муниципального района Ярославской области |
| Основание для разработки Программы | |  | | --- | | - Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 №131 –  ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в  Российской Федерации»;  - Решение Муниципального Совета АСП от 13.04.2018 № 13 «Об  утверждении Правил благоустройства Артемьевского сельского  поселения»;  - Постановление Правительства Российской Федерации от  31.05.2019 № 696 «Об утверждении государственной программы  Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»;  - Проект Постановления Правительства Ярославской области "Об  утверждении государственной программы Ярославской области  «Комплексное развитие сельских территорий Ярославской области»  на 2020 -2025 годы и признании утратившим силу Постановления  Правительства области от 17.03.2014 г. № 222-п»;  - Постановление Администрации Артемьевского сельского поселения  от 03.03.2020г. №37 «Об утверждении муниципальной программы  «Благоустройство населенных пунктов Артемьевского сельского  поселения» на 2020 год. | |
| Цели Программы | Комплексное благоустройство Артемьевского сельского поселения для повышения комфорта проживания населения, организация освещения территории с использованием энергосберегающих технологий, улучшение санитарного и эстетического вида территории поселения. |
| Задачи Программы | -повышение уровня благоустройства пешеходных коммуникаций;  -повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования;  -обеспечение освещения территорий с использованием современного оборудования и применением энергосберегающих технологий;  -повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству;  -повышение уровня информирования населения о проводимых мероприятиях по благоустройству. |
| Срок реализации Программы | До 31.12.2020 |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Прогнозируемый общий объем финансирования составляет –  635 000,00 рублей, в том числе:  - областной бюджет – 444 000,00 рублей;  - местный бюджет – 191 000,00 рублей (в том числе внебюджетные источники – 35 000 рублей). |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - повышение уровня духовного, нравственно-эстетического  и физического развития жителей;  - повышение уровня благоустройства дворовых территорий;  - обеспечение комфортности проживания жителей поселения, включая создание комфортных условий для маломобильных групп;  - улучшение санитарного содержания территорий;  - формирование положительного имиджа поселения. |

1. **Характеристика текущего состояния сектора благоустройства в Артемьевском сельском поселении Тутаевского муниципального района Ярославской области.**

Одним из приоритетных направлений развития Артемьевского сельского поселения (далее - АСП) является повышение уровня благоустройства, в том числе создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей, благоустройство и приведение в надлежащее содержание дворовых территорий, создание современных спортивных и культурно-развлекательных общественных территорий, способных обеспечить необходимые условия для жизнедеятельности, отдыха и занятий физической культурой и спортом населения.

Артемьевское сельское поселение включает в себя 2 крупных населенных пункта с количеством жителей свыше 300 человек: д. Емишево и д. Столбищи, а также 55 населенных пунктов с преобладанием зоны застройки частного сектора. Населенные пункты Артемьевского сельского поселения удалены друг от друга, протяженность дорог местного значения составляет 30,7 км. Часть объектов внешнего благоустройства населенных пунктов, таких как: пешеходные зоны, зоны отдыха, дороги, до настоящего времени не обеспечивают комфортных условий для жизни и деятельности населения и нуждаются в ремонте.

Одной из проблем в области благоустройства территории АСП является - решение вопросов реконструкции существующих и создание новых обустроенных территорий общественных зон и дворовых территорий.

В д. Столбищи в 2016 году была сделана пешеходная дорожка, протяженностью 168 метров, соединяющая между собой жилой поселок, школу, детский сад, медпункт, Дом Культуры. Дорожка проходит через пустырь в центре деревни, которой пользуются все жители д. Столбищи при посещении социальных объектов деревни. Из жилого поселка все группы населения по ней идут на прием в медицинский пункт, на мероприятия в сельский Дом культуры. Из многоквартирных домов дети идут на занятия в школу, в детский сад. На протяжении пешеходной дорожки нет фонарей освещения, которые необходимы для комфортного и безопасного пользование данным объектом населением д. Столбищи. Вместе с тем в д.Столбищи есть свободная зона общего пользования, соединяющая МКД с сельским Домом Культуры и магазином. По данной территории жители натоптали тропинку и регулярно ей пользуются. При реализации проекта "устройство тротуара д.Столбищи" граждане смогут комфортно пользоваться данным объектом без ущерба для себя. Посещение Дома Культуры и магазина станет комфортным, цивилизованным и безопасным для жителей и гостей д.Столбищи.

Жители Артемьевского сельского поселения в т.ч. д.Столбищи на систематической основе осуществляют собственными силами благоустройство территорий: организуют субботники, высаживают цветники, производят покраску игровых форм, однако данное трудовое участие не может обеспечить потребность в благоустроенных объектах.

1. **Приоритеты муниципальной политики в сфере благоустройства. Цели и задачи программы.**

Приоритетами муниципальной политики в сфере благоустройства Артемьевского сельского поселения являются:

- повышение комфортности условий проживания граждан;

- реализация общественно значимого проекта в сельском поселении;

- благоустройство общественных территорий;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству;

- повышение уровня информирования населения о проводимых мероприятиях по благоустройству.

Целью программы является комплексное благоустройство Артемьевского сельского поселения для повышения комфортности условий проживания населения, организация освещения территории с использованием энергосберегающих технологий, улучшение санитарного и эстетического вида территории поселения.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- повышение уровня благоустройства пешеходных коммуникаций;

- повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования;

- обеспечение освещения территорий с использованием современного оборудования и применением энергосберегающих технологий.

1. **Срок реализации программы.**

Реализация муниципальной программы предусмотрена на 2020 год без выделения этапов.

1. **Прогноз ожидаемых результатов реализации программы.**

В результате реализации программных мероприятий по благоустройству пешеходных коммуникаций, включенных в муниципальную программу, планируется применить индивидуальную технологию производства работ, включая восстановительные и ремонтные работы.

В результате реализации мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, планируется достичь:

- повышение уровня социального комфорта жителей;

- повышение уровня благоустройства пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок;

- улучшение санитарного содержания территорий;

- обеспечение уличного освещения территорий;

- формирование положительного имиджа поселения.

- .Основные риски реализации муниципальной программы и меры, направленные на минимизацию рисков:

|  |  |
| --- | --- |
| Риски | Меры по минимизации |
| Бюджетные риски, связанные с дефицитом бюджетов и возможностью невыполнения своих обязательств по софинансированию мероприятий программы | Определение приоритетов для первоочередного финансирования |
| Социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве | Информирование жителей о возможностях программы, проведение собраний, работа инициативных групп |
| Управленческие риски, связанные с неэффективным управлением реализацией программы, недостаточным контролем над реализацией программы | Проведение регулярных обсуждений хода исполнения программы; участие инициативных групп в контроле над реализацией программы |
| Риски, связанные с изменением законодательства, действующего в сфере реализации муниципальной программы | Проведение регулярного мониторинга планируемых изменений в законодательстве, внесение изменений в муниципальную программу |

1. **Объем средств, необходимых на реализацию программы.**

Объем финансовых ресурсов программы на 2020 год в целом составляет 635 000 рублей. Финансирование осуществляется за счет средств областного бюджета в размере 444 000 рублей, местного бюджета в размере 191 000 рублей (в том числе внебюджетных источников (трудовое участие жителей д. Столбищи) в сумме 35 000 рублей).

**6. Перечень и описание программных мероприятий.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Областное финансирование  (рублей) | Бюджет поселения  (рублей) | ИТОГО,  руб. |
| 1 | Наружное освещение пешеходной дорожки в д. Столбищи | 337 000 | 145 000 | 482 000 |
| 2 | Устройство тротуара в д. Столбищи | 107 000 | 46 000 | 153 000 |
|  | **ИТОГО:** | **444 000** | **191 000** | **635 000** |

**7. Нормативное обеспечение программы.**

Выполнение мероприятий Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами в области благоустройства.

Направление исполнения, порядок предоставления и расходования финансовых средств для выполнения мероприятий Программы утверждаются нормативными правовыми актами Администрации Артемьевского сельского поселения Тутаевского муниципального района ЯО.

**8. Механизм реализации программы, включая организацию управления Программой и контроль за ходом её реализации.**

Реализация Программы осуществляется на основе:

- муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком программы с исполнителями программных мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- условий, порядка, правил, утвержденных федеральными, областными и муниципальными нормативными правовыми актами.

Трудовое участие заинтересованных лиц может иметь следующие формы:

- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка объекта (территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), устройство подушек под фундамент опор, заполнение раствором пустот.

Трудовое участие осуществляется в порядке, установленном решением жителей таким образом, чтобы не допускать задержки выполнения работ по благоустройству подрядными организациями.

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией Артемьевского сельского поселения.

В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель вправе внести изменения в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом.

При внесении изменений в муниципальную программу не допускается:

изменение целей и задач, для комплексного решения которых была принята муниципальная программа;

изменение целевых показателей, планируемых конечных результатов, приводящих к ухудшению социально-экономических последствий ее реализации.

**9. Оценка эффективности социально – экономических и экологических последствий от реализации программы.**

Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня благоустройства населенных пунктов поселения, улучшение санитарного состояния территорий, социального комфорта жителей населенного пункта.

В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для проживания населения на территории Артемьевского сельского поселения.

Будет скоординирована деятельность предприятий, обеспечивающих благоустройство населенных пунктов и предприятий, имеющих на балансе инженерные сети, что позволит исключить случаи раскопки инженерных сетей на установленных объектах благоустройства и восстановление благоустройства после проведения земляных работ.

Реализация программы окажет положительное воздействие на все сферы общественной жизни.

**Эффективность программы оценивается по следующим показателям:**

- уровень благоустроенности Артемьевского сельского поселения (обеспеченность поселения:

- процент привлечения населения к работам по благоустройству;

- процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству;

- уровень взаимодействия предприятий, обеспечивающих благоустройство поселения и предприятий – владельцев инженерных сетей;