Приложение

к постановлению Администрации

Тутаевского муниципального района

 от №

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Формирование современной городской среды»**

**Тутаевского муниципального района**

**на 2018-2024 годы**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  Директор МКУ «Центр контрактных отношений» ТМР Пронькин С.Ю. тел.8(48533) 7-07-96 (106)  |
| Куратор муниципальной программы | Администрация Тутаевского муниципального района Первый заместитель Главы Администрации Тутаевского муниципального района С.А. Федорова, тел. 8(48533)2-04-61 |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2018-2024 годы |
| Цель муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства территории городского поселения Тутаев, развитие благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания. |
| Объём финансирования муниципальной программы из всех источников финансирования, в том числе по годам реализации, тыс. рублей | **Всего рублей 232 132, 65тыс. руб.,**  в том числе:***в 2018 году:***федеральный бюджет – 10 979,64 тыс. руб.;областной бюджет – 8 626,32 тыс. руб.;местный бюджет – 3 187,85 тыс. руб.;всего:22 793,81 тыс. руб.***в 2019 году:***федеральный бюджет – 65 675,26 тыс. руб.;областной бюджет – 653,25 тыс. руб.;местный бюджет –1 850,29 тыс. руб.;всего:68 178,80 тыс. руб.;***в 2020 году:***федеральный бюджет – 16 213,82 тыс. руб.;областной бюджет – 675,58 тыс. руб.;местный бюджет – 2 342,64 тыс. руб.;всего:19 232,04тыс. руб.***в 2021 году:***федеральный бюджет – 84 191,66 тыс. руб.;областной бюджет – 13 716,31тыс. руб.;местный бюджет – 20 511,03 тыс. руб.;всего: 118 419,00 тыс. руб.***в 2022 году:***местный бюджет -1749,00 тыс. руб.***в 2023 году:***местный бюджет - 1760,00 тыс. руб.; **Справочная: потребность за рамками бюджета:***в 2022 году:*федеральный бюджет – 68 086,40 тыс. руб.;областной бюджет – 753,60 тыс. руб.;всего: 68 840,00 тыс. руб.*в 2023 году:*федеральный бюджет – 19 710,72 тыс. руб.;областной бюджет - 821,28 тыс. руб.;всего: 20 532,00 тыс. руб.*в 2024 году:*федеральный бюджет – 18798,72 тыс. руб.;областной бюджет –783,28 тыс. руб.;местный бюджет – 1218,00 тыс. руб.;всего: 20800,00 тыс. руб. |
| Перечень мероприятий муниципальной программы: |  |
| Мероприятие | Ответственный |
| 2018 год |
| Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных жилых домов №№ 41,43,45,47,57,49,51 по ул. Моторостроителей и многоквартирных жилых домов №№ 14,16,18 по ул. Дементьева, г Тутаев. | МУ «Агентство по развитию» ТМР |
| Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных жилых домов №№14,16,18 по ул. Советская, г.Тутаев  | МУ «Агентство по развитию» ТМР |
| Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома № 29 по ул. Центральная, пос. Фоминское, Тутаевский муниципальный район  | МУ «Агентство по развитию» ТМР |
| 2019 год |
| Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных жилых домов №№ 20,22 по ул. Дементьева, г. Тутаев. | МУ «Агентство по развитию» ТМР |
| Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных жилых домов №№ 64,68,70 по ул. Моторостроителей, г. Тутаев. | МУ «Агентство по развитию» ТМР |
| Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных жилых домов №№ 14,14А по ул. Панина, г. Тутаев. | МУ «Агентство по развитию» ТМР |
| Благоустройство пруда в парке отдыха по ул. Соборная, г. Тутаев | МУ «Агентство по развитию» ТМР |
| Благоустройство площади имени Ленина в левобережной части г. Тутаева (второй этап) | Департамент культуры, туризма и молодежной политики Администрации ТМР |
| Комплексное благоустройство территории Волжской Набережной (правый берег) в городском поселении Тутаев, Ярославской области. | МУ «Агентство по развитию» ТМР |
| 2020 год |
| Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных жилых домов №№ 64,72 по ул. Комсомольская, г. Тутаев. | Директор МКУ «Центр контрактных отношений» ТМР  |
| Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных жилых домов №№ 95,97 по ул. Комсомольская и многоквартирных жилых домов №№ 13,17 по ул. Советская, г. Тутаев. | Директор МКУ «Центр контрактных отношений» ТМР |
| Комплексное благоустройство территории Волжской Набережной (правый берег) в городском поселении Тутаев, Ярославской области (второй этап) пешеходный спуск к р. Волга лестница | Директор МКУ «Центр контрактных отношений» ТМР  |
| Дополнительные работы (проверка сметной документации в экспертизе) | Директор МКУ «Центр контрактных отношений» ТМР  |
| 2021 год |
| Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома №20 по ул. Советская | Директор МКУ «Центр контрактных отношений» ТМР  |
| Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных жилых домов №№87 по ул. Комсомольская, г. Тутаев. | Директор МКУ «Центр контрактных отношений» ТМР  |
| Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных жилых домов №121 по ул. Комсомольская, г. Тутаев. | Директор МКУ «Центр контрактных отношений» ТМР  |
| Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных жилых домов №№58, по ул. Розы Люксембург, г.Тутаев. | Директор МКУ «Центр контрактных отношений» ТМР  |
| Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных жилых домов №№60, по ул. Розы Люксембург, г.Тутаев. | Директор МКУ «Центр контрактных отношений» ТМР  |
| Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома № 28, по пр-ту 50-летия Победы, г.Тутаев. | Директор МКУ «Центр контрактных отношений» ТМР |
| Дополнительные работы (проверка сметной документации в экспертизе) | Директор МКУ «Центр контрактных отношений» ТМР  |
| Благоустройство парка отдыха по ул. Соборная, г. Тутаев (второй этап) | Директор МКУ «Центр контрактных отношений» ТМР  |
| Благоустройство парка отдыха по ул. Соборная, г. Тутаев (второй этап)2 часть | Директор МКУ «Центр контрактных отношений» ТМР  |
| Комплексное благоустройство Волжской Набережной (левый берег) в городском поселении Тутаев, Ярославской области |  Директор МБУ «Управление комплексного содержания территории ТМР»  |
| Дополнительные работы | Директор МБУ «Управление комплексного содержания территории ТМР» |
|  |  |
| 2022 год |
| Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных жилых домов №№46,48,50 по ул. Комсомольская, г. Тутаев. | Директор МКУ «Центр контрактных отношений» ТМР  |
| Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных жилых домов №№ 28, 30 по пр-ту 50-летия Победы г. Тутаев  | Директор МКУ «Центр контрактных отношений» ТМР  |
| Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома №35 по ул. Советская, г. Тутаев. | Директор МКУ «Центр контрактных отношений» ТМР  |
| Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных жилых домов №№183,185,187 по ул. Толбухина, г. Тутаев | Директор МКУ «Центр контрактных отношений» ТМР  |
| Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома №88 по ул. Комсомольская, г. Тутаев. | Директор МКУ «Центр контрактных отношений» ТМР  |
| Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома №89 по ул. Комсомольская, г. Тутаев. | Директор МКУ «Центр контрактных отношений» ТМР  |
| Благоустройство Сквера у памятника- стелы участникам боевых действий в Афганистане ул. Комсомольская (правый берег), г. Тутаев | Директор МКУ «Центр контрактных отношений» ТМР  |
| Комплексное благоустройство территории Волжской Набережной (правый берег) в городском поселении Тутаев, Ярославской области. (правый берег) (третий этап) | Директор МКУ «Центр контрактных отношений» ТМР  |
| Дополнительные работы (проверка сметной документации в экспертизе) | Директор МКУ «Центр контрактных отношений» ТМР  |
| 2023 год |
| Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных жилых домов №№111,113,115 по ул. Комсомольская, г. Тутаев.  | Директор МКУ «Центр контрактных отношений» ТМР  |
| Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных жилых домов №№ 66,68 по ул. Розы Люксембург, г. Тутаев. | Директор МКУ «Центр контрактных отношений» ТМР  |
| Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных жилых домов №№191,193,195 по ул. Толбухина, г. Тутаев | Директор МКУ «Центр контрактных отношений» ТМР  |
| Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных жилых домов №№165,169 по ул. Толбухина, г. Тутаев | Директор МКУ «Центр контрактных отношений» ТМР  |
| Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных жилых домов №№199,201,203 по ул. Толбухина, г. Тутаев | Директор МКУ «Центр контрактных отношений» ТМР  |
| Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных жилых домов №№71,79,81 по ул. Ленина, ул. 2-я Овражная многоквартирных жилых домов №№28,28А,28В,30 и многоквартирных жилых домов №№25,27 ул. Казанская  | Директор МКУ «Центр контрактных отношений» ТМР  |
| Благоустройство Кустодиевского бульвара (левый берег), г. Тутаев. | Директор МКУ «Центр контрактных отношений» ТМР  |
| Дополнительные работы (проверка сметной документации в экспертизе) | Директор МКУ «Центр контрактных отношений» ТМР  |
| 2024 год |
| Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных жилых домов №№4,10,12 по ул. Советская, г. Тутаев | Директор МКУ «Центр контрактных отношений» ТМР  |
| Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных жилых домов №№59,61,63 по ул. Моторостроителей и многоквартирного жилого дома №11 проспект 50-летия Победы  | Директор МКУ «Центр контрактных отношений» ТМР  |
| Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома №73 по ул. Моторостроителей | Директор МКУ «Центр контрактных отношений» ТМР  |
| Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных жилых домой №№81,83 по ул. Моторостроителей, г. Тутаев | Директор МКУ «Центр контрактных отношений» ТМР  |
| Благоустройство Сквера Победы ул. Ушакова (левый берег), г. Тутаев | Директор МКУ «Центр контрактных отношений» ТМР  |
| Электронный адрес размещения муниципальной программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | <https://admtmr.ru/city/strategicheskoe-planirovanie.php> |

1. **Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы**

Надлежащее состояние территории является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды.

Реализация организации благоустройства территории городского поселения Тутаев предусматривает осуществление мероприятий по благоустройству и содержанию территории, размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории, а также на создание современной городской среды.

Уровень благоустройства территории городского поселения Тутаев зависит прежде всего от состояния дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, а также от состояния общественных территорий, наиболее посещаемых и имеющих общегородское значение.

Благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов напрямую влияет на восприятие жителями городской среды, создает комфортные условия для отдыха и досуга жителей многоквартирных жилых домов. При этом основополагающим факторами являются надлежащее состояние асфальтобетонного покрытия дворовых территорий и проездов к многоквартирным жилым домам, а также наличие на придомовых территориях зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, отвечающих всем современным требованиям.

По состоянию на 01.01.2019 общее количество многоквартирных жилых домов на территории города Тутаеве насчитывается 373 штук, общей площадью 833328.21 тыс. кв. м, количество дворов – 68 штук, численность населения, проживающего в многоквартирных домах, составляет 39193 человек, 17 общественных территорий.

Следует отметить, что большинство жилых домов введено в эксплуатацию в 1970-1990 годах, внутриквартальные и дворовые проезды, расположенные в жилой застройке, не соответствуют технологическим и эксплуатационным требованиям и требуют проведения комплексного ремонта.

В целях повышения уровня комфортности проживания граждан, эффективного расходования бюджетных средств городского поселения Тутаев Тутаевского муниципального района на протяжении последних лет применяется комплексный подход к выполнению мероприятий по благоустройству дворовых территорий с использованием программно-целевого метода.

В 2019 году было реализовано 6 проектов в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе!» из них:

- в рамках мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды Тутаевского муниципального района», были выполнены работы по комплексному благоустройству 3 дворовых территорий многоквартирных домов, восстановление асфальтобетонного покрытия проездов по дворовым территориям, разъездных карманов, тротуара вдоль дома и парковочных площадок. Ремонт подходов к подъездам – укладка тротуарной плиткой, приобретение и установка малых архитектурных форм, проведение работ по озеленению дворовых территорий. Общая площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия составила 4701,45 кв. м., тротуарной плиткой составляет 477,7 кв. м. Выполнено благоустройство 2 общественных территорий: пруд в Парке отдыха в правобережной части г. Тутаев и благоустройство площади имени Ленина в левобережной части г. Тутаева (второй этап).

- в рамках Всероссийского конкурса «Лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях», были выполнены работы по комплексному благоустройству Волжской Набережной, замена участка сети наружного водопровода, прокладка сетей ВОЛС, замена воздушных линий электрического наружного освещения на подземную прокладку кабеля с заменой светильников, установка уличных фонарей, замена бортовых камней, ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части, устройство парковочных карманов, тротуаров, устройство точечной ливневой канализации с установкой дождеприемных колодцев и водосбросов из телескопических лотков, укрепление откосов земляного полотна, укладка рулонных газонов, установка модульных сетевых туалетов, установка остановочного автопавильона, установка малых архитектурных форм, обустройство ландшафта

В 2020 году было реализовано 3 проекта в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе!» из них:

- в рамках мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды Тутаевского муниципального района», были выполнены работы по комплексному благоустройству 2 дворовых территорий многоквартирных домов, восстановление асфальтобетонного покрытия проездов по дворовым территориям, разъездных карманов, тротуара вдоль дома и парковочных площадок. Ремонт подходов к подъездам – укладка тротуарной плиткой, приобретение и установка малых архитектурных форм, проведение работ по озеленению дворовых территорий. Общая площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия составила 6095,35 кв. м., тротуарной плиткой составляет 1798,38 кв. м. Выполнено благоустройство 1 общественной территорий: комплексное благоустройство территории Волжской Набережной (правый берег) в городском поселении Тутаев, Ярославской области (второй этап) пешеходный спуск к р. Волга лестница

В городском поселении Тутаев проведены 85 мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства дворовых и общественных территорий. По результатам инвентаризации дворовых и общественных территорий определено физическое состояние дворовой и общественной территории и необходимость ее благоустройства. Адресный перечень дворовых и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, приведен в приложении 3 муниципальной программы. Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства территории, приведен в приложении 4.

Характеристика текущего состояние сферы благоустройства:

- количество и площадь благоустроенных дворовых территорий (обеспеченность твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям, освещением, детским игровым и спортивным оборудованием, озеленением) - 33 ед. площадь 38743,14 кв. м.

- доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов – 48,53%

- количество благоустроенных общественных территорий (парк, сквер, бульвар, набережная, площадь и т.д.) - 8 ед.

- доля и площадь общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий, нуждающихся в благоустройстве – 29,41 % площадь 0,48 га

- доля и площадь благоустроенных общественных территорий, (скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий – 47,06 % площадь 11,69 га.

Основными проблемами благоустройства дворовых и общественных территорий являются:

- износ покрытий дворовых проездов и тротуаров;

- недостаточное количество детских и спортивных площадок, зон отдыха;

- отсутствие в большинстве дворов специально оборудованных мест парковки транспортных средств;

- неудовлетворительное состояние зеленых насаждений, отсутствие общей концепции озеленения;

- недостаточное освещение отдельных дворовых и общественных территорий;

- низкий уровень общего благоустройства территории, доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Решение выявленных проблем и поставленных задач возможно путем планомерного осуществление комплекса мероприятий, направленных на повышение уровня и качества благоустройства территорий города Тутаева.

В целях повышения комфортности условий проживания граждан, эффективного расходования бюджетных средств и комплексного подхода к выполнению мероприятий по

благоустройству дворовых территорий управляющими организациями совместно с собственниками помещений многоквартирных домов необходимо проводить сопутствующие работы по установке ограждений, конструктивных элементов фасадов жилых домов, формированию и озеленению клумб и газонов, выполняемые за счет средств на содержание и ремонт жилищного фонда.

В процессе реализации программы могут проявиться риски, оказывающие влияние на конечные результаты реализации мероприятий муниципальной программы, к числу которых относятся:

- бюджетные риски, связанные с дефицитом бюджета бюджетной системы Российской Федерации;

- социальные риски, связанные с низкой активностью населения в реализации мероприятий по благоустройству территории города Тутаева;

- управленческие риски, связанные с неэффективным управлением реализацией муниципальной программы и недостаточным контролем за реализацией муниципальной программы.

1. **Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы и ожидаемые конечные результаты её реализации**

Право граждан на благоприятную окружающую среду закреплено в основном законе государства – Конституции Российской Федерации. Приоритеты государственной политики в сфере благоустройства определены в приоритетном проекте Российской Федерации «Формирование комфортной городской среды». Проект включает создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды путем реализации комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных пространств (площадей, улиц, набережных и др.) при широком общественном обсуждении дизайн-проектов благоустройства территорий.

Основным направлением муниципальной политики в сфере благоустройства является выработка мер и реализация приоритетных мероприятий, направленных на значительное повышение условий комфортности на территории муниципального образования, создание привлекательной городской атмосферы для жителей, а также привлечение населения к принятию решений и созданию проектов по повышению благоустройства общественных и дворовых территорий.

Целью муниципальной программы является повышение уровня благоустройства территории Тутаевского муниципального района, развитие благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания.

Планируемыми итогами реализации муниципальной программы являются:

- увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов;

- увеличение количества благоустроенных общественных территорий и мест массового отдыха людей.

1. **Основные целевые показатели муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения показателей |
| 2017 | 2018 | 2019  | 2020 | 2021 | 2022  | 2023 | 2024 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы |
| Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий |
| 1.1 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | шт. | 22 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 |
| 1.2 | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов  | % | 32,35 | 41,18 | 45,59 | 48,53 | 57,35 | 66,17 | 74,99 | 80,87 |
| Задача 2. Реализация проекта "Формирование комфортной городской среды" |
| 2.1 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | шт. | 22 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 |
| 2.2 | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов  | % | 32,35 | 41,18 | 45,59 | 48,53 | 57,35 | 66,17 | 74,99 | 80,87 |
| 2.3 | Количество благоустроенных общественных территорий и мест массового отдыха людей | шт. | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2.4 | Доля благоустроенных общественных территорий и мест массового отдыха людей от общего количества общественных территорий и мест массового отдыха людей | % | 17,65 | 29,41 | 41,18 | 47,06 | 52,94 | 64,71 | 70,59 | 76,47 |
| Задача 3. Реализация проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях |
| 3.1 | Участие в конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды (да / нет) |  | нет | нет | да | нет | да |  да | нет | нет |
| 3.2 | Количество проектов, участвующих в конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды | шт. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |

1. **Задачи муниципальной программы.**

 **1**. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий

 **2**. Реализация проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях

 **3**. Реализация проекта "Формирование комфортной городской среды"

 Задачи муниципальной программы предусматривают повышение уровня благоустройства территории, создание условий, обеспечивающих комфортность проживания жителей за счет функционального зонирования дворовых и общественных территорий, мест массового отдыха людей, повышения уровня безопасности движения пешеходов и транспортных средств на придомовых территориях и проездах к дворовым территориям многоквартирных домов, улучшения эстетического состояния общественных территорий, создания комфортных условий для отдыха и досуга жителей.

**5. Механизм реализации муниципальной программы**

Реализация муниципальной программы Тутаевского муниципального района осуществляется в порядке передачи полномочий от поселений, входящих в состав Тутаевского муниципального района, путем предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета поселения.

Для поддержания общественных территорий, дворовых территорий и мест массового отдыха людей в технически исправном состоянии и приведения их в соответствии с современными требованиями комфортности разработана данная муниципальная программа, которой предусматривается выполнение мероприятий, определенных минимальным (обязательным) перечнем работ и дополнительным перечнем работ.

 В рамках реализации мероприятий по комплексному благоустройству дворовых территорий должны быть выполнены следующие виды работ:

- из минимального перечня:

- дорожные работы по капитальному ремонту, ремонту дворовых проездов и проездов к дворовым территориям;

- устройство уличного освещения дворовых территорий;

- устройство, ремонт автомобильных парковок;

- устройство, ремонт пешеходных дорожек;

- приобретение и установка скамеек;

- приобретение и установка урн.

- из дополнительного перечня:

- оборудование детских, спортивных и игровых площадок;

- озеленение дворовых территорий;

- ограждение дворовых территорий;

- устройство пандусов;

- устройство контейнерных площадок;

- устройство иных малых архитектурных форм.

Перечень мероприятий по благоустройству мест массового отдыха людей и дворовых территорий, приведен в паспорте муниципальной программы.

Наличие минимального перечня является обязательным при благоустройстве дворовых территорий. Доля участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 1 процента от общей стоимости соответствующего вида работ. Собственники помещений в многоквартирных домах, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, принимают трудовое участие в виде субботника.

Работы по благоустройству дворовых территорий осуществляются при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома. Выполнение видов работ по благоустройству дворовых территорий из дополнительного перечня осуществляется софинансирование собственниками помещений многоквартирного дома в размере не менее 20 процентов стоимости выполненных таких работ.

Для обоснования стоимости мероприятий по формированию современной городской среды раздельно формируется сметная документация:

- на дорожные работы по капитальному ремонту, ремонту дворовых проездов и проездов к дворовым территориям;

- на работы по благоустройству;

- на работы по освещению дворовой территории;

- на работы с трудовым участием заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству.

Ответственный исполнитель муниципальной программы осуществляет:

- участие в разработке и реализации мероприятий муниципальной программы;

- участие в проведении сбора информации о реализации мероприятий муниципальной программы на предмет целевого использования средств;

- координацию деятельности участников муниципальной программы;

- предоставление информации о ходе реализации муниципальной программы;

- контроль за соблюдением условия о предельной дате заключения контрактов по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ;

- оценку эффективности и результативности реализации муниципальной программы;

Исполнитель муниципальной программы осуществляет:

- обеспечение возможности проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных программ, в электронной форме в сети «Интернет»;

- государственный кадастровый учет земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома и прилегающая к ним дворовая территория;

- подготовку заявки на финансирование мероприятий, предусмотренных муниципальной программой;

- уточнение целевых показателей, объем затрат на реализацию мероприятий, сроки их реализации, состав исполнителей на основании документов, подтверждающих объем финансирования;

- анализ хода реализации мероприятий муниципальной программы, использования бюджетных средств на основе отчетов исполнителей и участников муниципального программы в целом;

- рассмотрение результатов указанного анализа, принятие корректирующих решений и внесение изменений в мероприятия муниципальной программы (при необходимости);

- организацию информационной и разъяснительной работы, направленной на освещение цели и задач реализуемых мероприятий муниципальной программы;

- представление информации о ходе реализации мероприятий муниципальной программы;

- разработку и внесение изменений в муниципальную программу в соответствии с установленными требованиями;

- реализацию муниципальной программы и конечные результаты ее реализации;

- подготовку квартальной и годовой отчетности и представляет ее в уполномоченный орган.

                                                                                                                                                                               Приложение 3

                                                                                                                                                                                   к Положению о

                                                                                                                                                                                   программно-целевом

                                                                                                                                                                                   планировании

                                                                                                                                                                                   в Тутаевском муниципальном

                                                                                                                                                                                   районе

Форма

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**муниципальной программы Тутаевского муниципального района**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Всего | Оценка расходов (тыс. руб.) в том числе по годам реализации |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 |
| «Формирование современной городской среды» городского поселения Тутаев на 2018-2024 годы |
| Федеральный бюджет | 283 656,22 | 10 979,64  | 65 675,26 | 16 213,82 | 86 680,640 | 68 086,40 | 19 710,72 | 18 798,72 |
| Областной бюджет | 26 029,62 | 8 626,32 | 653,25 | 675,58 | 13 820,03 | 753,60 | 821,28 | 783,28 |
| Бюджеты поселений | 32 618,81 | 3 187,85 | 1 850,29 | 2 342,64 | 13 810,20 | 1 749,00 | 1 760,00 | 1 218,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 342 304,65 | 22 793,81 | 68 178,80 | 19 232,04 | 114 310,87 | 70 589,00 | 22 292,00 | 20 800,00 |