Приложение 1

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе реализации МП (подпрограммы)

«Стимулирование инвестиционной деятельности в городском поселении Тутаев» на 2020-2022 годы

**на 01.01.2021**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №строки | Наименование плановых мероприятий |  | Финансирование в 2020 году  | Причины, вносимых изменений в МП (подпрограммы), номер, дата НПА  |
| источник финансирования | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Мероприятие: реконструкция автомобильной дороги ул. Строителей (от пр-та 50-летия Победы до ул. Промышленная) в г. Тутаеве Ярославской области | федеральный бюджет, ФРМ | 21 467,51255\* | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| местный бюджет (ГП Тутаев) | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| По всем источникам финансирования | 21 467,51255\* | 0 | 0 |  |
| 2 | Мероприятие: подведение инженерных коммуникаций к инвестиционным площадкам в г. Тутаеве Ярославской области | федеральный бюджет, ФРМ | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| местный бюджет (ГП Тутаев) | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| **Всего по программе** | **федеральный бюджет, ФРМ** | 21 467,51255\* | 0 | 0 |  |
|  | **областной бюджет** | 0 | 0 | 0 |  |
|  | **местный бюджет (ГП Тутаев)** | 0 | 0 | 0 |  |
|  | **внебюджетные источники** | 0 | 0 | 0 |  |
|  | **По всем источникам финансирования** | 21 467,51255\* | 0 | 0 |  |

*\* за рамками бюджета*

Примечание:

В случае предоставления субсидий из областного (федерального) бюджета на реализацию МП (подпрограммы) в графе 2,4 и 5 отразить мероприятия, на которые предоставлены субсидии и суммы предоставленных субсидий.

Руководитель структурного подразделения \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Никонычева С.Н.

 (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Контактное лицо: заместитель начальника УЭРИИП – начальник отдела экономики и инвестиций УЭРИИП АТМР, Громова Ю.В., т.2-07-08, gromova@tr.adm.yar.ru

**СОГЛАСОВАНО:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (ФИО сотрудника Департамента финансов АТМР)

Приложение 2

(форма)

**Аналитическая справка
к отчету за 2020 год о ходе реализации муниципальной программы**

1. Наименование МП (подпрограммы): «Стимулирование инвестиционной деятельности в городском поселении Тутаев» на 2020-2022 годы.

2. Цель (и) МП (подпрограммы): развитие инвестиционной привлекательности моногорода Тутаев.

3. Финансирование МП (подпрограммы).

|  |  |
| --- | --- |
| Источники финансирования | Плановый объём финансирования,(тыс. руб.) |
| всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Бюджеты поселений | 300,00000 | 0,00 | 300,00000 | 0,00 |
| **Итого по бюджету** | **300,00000** | **0,00** | **300,00000** | **0,00** |
| За рамками бюджета\* | 75 230, 25609 | 21 467,51255 | 53 762,74354 | 0,00 |
| Фонд развития моногородов (далее - ФРМ) | 71 558,37850 | 21 467,51255 | 50 090,86595 | 0,00 |
| Областной бюджет | 3 671,87759 | 0,00 | 3 671,87759 | 0,00 |
| **ВСЕГО по программе** | **75 530,25609** | **21 467,51255** | **54 062,74354** | **0,00** |

4. Результативность МП (подпрограммы):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| целевой показатель | базовое значение (2019 год), ед. | плановое значение на 2020 год, ед. | фактическое значение на 2020 год, ед. | результативность по показателю,% |
| Количество реконструированных (отремонтированных, построенных) объектов инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционных проектов в моногороде Тутаев  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество новых привлеченных инвесторов (резидентов) на территорию ТОСЭР Тутаев (нарастающим итогом с даты создания ТОСЭР) | 9 | 11 | 14 | 127,3 |
| Результативность исполнения программы (Rисп.) 64% |

Результативность исполнения программы - это степень достижения запланированных результатов программы за отчетный период. Расчет индекса результативности исполнения (Rисп.) осуществляется по каждой задаче/показателю по формуле:

$R\_{з}=\frac{\sum\_{i=1}^{n}(Х\_{факт}/Х\_{план})}{n}×100\% $,

где

Х факт - фактическое значение результата на отчетный период;

Х план - плановое значение результата на отчетный период;

n – количество результатов задачи, запланированных на отчетный период;

Индекс результативности исполнения программы определяется по формуле:

$R\_{исп}=\frac{\sum\_{i=1}^{m}R\_{зi}}{m}$,

где

Rзi*–* показатель результативности исполнения задач/показателей;

$m$ *–* количество задач/показателей, реализуемых в отчетном периоде.

5. Ключевые (с точки зрения результативности МП (подпрограммы)) мероприятия на текущий год и последующие годы реализации МП (подпрограммы).

Основное мероприятие программы - реконструкция автомобильной дороги ул. Строителей (от пр-та 50-летия Победы до ул. Промышленная) в г. Тутаеве запланировано на 2021 год. Средства в размере 21 467,51255 тыс. руб., планировавшиеся в 2020 году, должны были поступить в качестве аванса.

6. Сведения о корректировке МП (подпрограммы): не осуществлялась корректировка программы.

7. Сведения о проблемных ситуациях и недостатках в ходе реализации МП (подпрограммы), о причинах и мерах, принимаемых по устранению выявленных отклонений, в том числе обоснование причин и перечень принимаемых мер в случаях, когда не обеспечено полное финансирование мероприятий МП (подпрограммы) или целевое освоение выделенных финансовых средств в объемах, предусмотренных МП (подпрограммы): средства в размере 21 467,51255 тыс. руб., планировавшиеся в 2020 году, поступят в 2021 году.

8. Оценка эффективности хода реализации МП (подпрограммы).

Эффективность исполнения программы *–* это отношение степени достижения запланированных результатов по задачам/показателям программы к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию этих задач/показателей.

Индекс эффективности исполнения МП (Еисп) определяется по формуле:

$Е\_{исп}= \frac{R\_{исп}}{{F\_{факт}}/{F\_{план}}}$*,* где

Fфакт – кассовое исполнение расходов на реализацию МП (подпрограммы) за счет средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период;

Fплан – плановые объемы финансирования на реализацию МП (подпрограммы) за счет средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период.

Оценка эффективности хода реализации программы в отчетном году не осуществляется, поскольку программа не финансировалась в 2020 году.

9. Общий вывод: программа должна реализовываться, требуется корректировка в части объемов финансирования (перенос средств, не поступивших в 2020 году, на 2021 год).

Начальник УЭРИИП АТМР \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Никонычева С.Н.

 (подпись) (расшифровка подписи)

21.01.2021