ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации  Левобережного сельского поселения

Тутаевского муниципального района

Ярославской области

от 24.03.2021 г.  №  32

| О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации Левобережного сельского поселения от 20.12.2019 года № 152 «Об утверждении муниципальной программы «Мероприятия по обеспечению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Левобережного сельского поселения на 2020-2022 годы» |  |
| --- | --- |

В соответствии с  Федеральным  Законом  от 18.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06.03.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Левобережного сельского поселения, в целях повышения безопасности дорожного движения, проведения необходимого комплекса работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Мероприятия по обеспечению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Левобережного сельского поселения  на  2020-2022 годы», утвержденную постановлением Администрации Левобережного сельского поселения Тутаевского муниципального района Ярославской области от 20.12. 2019 г. № 152 следующие изменения:

1.1 по тексту абзац 12 изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники финансовых ресурсов в целом составляет 22755,00 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета - 9764,00 тыс. рулей, средства бюджета поселения -12991,00 тыс. рублей.»;

1.2 раздел 1 изложить в следующей редакции:

«1. Сведения об общей потребности в ресурсах

| Наименование ресурсов | Единица измерения | Потребность |
| --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе по годам |
| Материально-технические ресурсы | - | - | - |
| Трудовые ресурсы | - | - | - |
| Финансовые ресурсы: - областной бюджет - местный бюджет - внебюджетные источники | Тыс.руб. | Всего – 22755, в т.ч. обл. – 9764; местный – 12991; | 2020 г. – 7266; 2021 г. - 9341; 2022 г. - 6148. |
| Прочие виды ресурсов (информационные, природные и другие в зависимости от особенностей программы) | - | - | - |

»;

1.3  раздел 4 изложить в следующей редакции:

«4. Перечень и описание программных мероприятий

Цель программы предполагается достичь на основе реализации комплекса следующих мероприятий:

- оформление технической документации;

- содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог Левобережного сельского поселения;

- привлечение субсидий из областного бюджета бюджету Левобережного  сельского поселения на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог, искусственных сооружений на них;

- осуществление в установленном порядке строительного контроля;

- работы по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений осуществляются систематически (с учетом сезона года) на всем протяжении дорог общего пользования.

| № п/п | Программные мероприятия | Сроки испол-нения | Исполнитель | Источник финансиро-вания | Объемы финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | в т.ч. по годам |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | Цель: Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры. |
| 1 | Задача 1 Разработка сметной документации на ремонт автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения |
|  | мероприятие 1 | 2020-2022 г.г | Администрация ЛСП | Обл.б. – 0 М.Б.- 550 т.р. | 550 | 150 | 200 | 200 |
|  | Итого по разделу | х | х | х | 550 | 150 | 200 | 200 |
| 2 | Задача 2: Ремонт автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения |
|  | мероприятие 1 | 2020 г.-2022г.г. | Администрация ЛСП | Обл.б.-8522 т. р. М.Б.– 4968 т.р. | 14705 | 4616 | 6641 | 3448 |
|  | Ремонт участка улицы Центральная от 1 до 43 дома в с. Никольское, 0,3 км | 2020 | Администрация ЛСП | Обл.б.-287 М.Б.– 33 т.р. | 320 | 320 |  |  |
|  | Ремонт участка улицы Центральная от 43 до 47 дома в с. Никольское, 0,36 км | 2020 | Администрация ЛСП | Обл.б.-670 М.Б.– 70т.р. | 740 | 740 |  |  |
|  | Ремонт участка автомобильной дороги местного значения Улица в д. Григорьевское 1 участок протяженностью 100 м | 2020 | Администрация ЛСП | Обл.б.-370 М.Б.– 40 т.р. | 410 | 410 |  |  |
|  | Ремонт участка автодороги местного значения «Улица в д. Григорьевское 2 участок протяженностью 110 м | 2020 | Администрация ЛСП | Обл.б.-460 М.Б.– 26 т.р. | 486 | 486 |  |  |
|  | Ремонт участка улицы в д. Пищалево, 0,18 км | 2020 | Администрация ЛСП | Обл.б.-624 М.Б.– 46т.р. | 670 | 670 |  |  |
|  | Ремонт дороги «Подъезд к улице Юбилейная в д. Машаково», 0,36 | 2020 | Администрация ЛСП | Обл.б.-261 М.Б.– 29 т.р. | 290 | 290 |  |  |
|  | Ремонт автомобильной дороги местного значения в д. Михайлово, участок 0,34 км | 2020 | Администрация ЛСП | Обл.б.-0 М.Б.– 300 т.р. | 300 | 300 |  |  |
|  | Ремонт автомобильной дороги местного значения, д. Большое Галкино 0,27 км | 2020 | Администрация ЛСП | Обл.б.-535 М.Б.– 65 т.р. | 600 | 600 |  |  |
|  | Ремонт автомобильной дороги местного значения, пос. Урдома 0,37 км | 2020 | Администрация ЛСП | Обл.б.-455 т.р. М.Б.– 45 т.р. | 500 | 500 |  |  |
|  | Ремонт автомобильной дороги местного значения "Улицы Зеленая от 18 до 4дома в с. Борисоглеб» 0,2 | 2020 | Администрация ЛСП | Обл.б.-270 т.р. М.Б.– 30 т.р. | 300 | 300 |  |  |
|  | Ремонт 2 участка улицы в д. Пищалево, 0,13 км | 2021 | Администрация ЛСП | Обл.б.-350 М.Б.– 40 т.р. | 390 |  | 390 |  |
|  | Ремонт участка автомобильной дороги местного значения, пос. Урдома, ул. Заречная, 2 участок 0,137 км | 2021 | Администрация ЛСП | Обл.б.-210 т.р. М.Б.– 30 | 240 |  | 240 |  |
|  | Ремонт участка автомобильной дороги местного значения, пос. Урдома, ул. Заречная, 3 участок 0,148 км | 2021 | Администрация ЛСП | Обл.б.-360 т.р. М.Б.– 45 | 405 |  | 405 |  |
|  | Ремонт 1участка улицы Черемушки в д. Выползово, 0,170 км | 2021 | Администрация ЛСП | Обл.б.-240 М.Б.– 30 т.р. | 270 |  | 270 |  |
|  | Ремонт 2 участка улицы Черемушки в д. Выползово, 0,170 км | 2021 | Администрация ЛСП | Обл.б-245 М.Б.– 30 т.р. | 275 |  | 275 |  |
|  | Ремонт участка улицы Ольховка, д. Выползово, 0,23 км | 2021 | Администрация ЛСП | Обл.б.-310 М.Б.– 40 т.р. | 350 |  | 350 |  |
|  | Ремонт участка автомобильной дороги местного значения, с. Савинское, ул. Центральная, 0,25 км | 2021 | Администрация ЛСП | Обл.б.-1500 т.р. М.Б.– 220 т.р. | 1720 |  | 1720 |  |
|  | Ремонт 1 участка улицы Садовая, в с. Новое, 0,1 км | 2021 | Администрация ЛСП | Обл.б.-290 М.Б.– 40 т.р. | 330 |  | 330 |  |
|  | Ремонт участка автомобильной дороги местного значения, д. Мазино, ул. Зеленая, | 2021 | Администрация ЛСП | Обл.б.-790 М.Б.– 95т.р. | 885 |  | 885 |  |
|  | Ремонт автомобильной дороги местного значения, д. Гораздово,1 участок, 1,1 км | 2021 | Администрация ЛСП | Обл.б.- 0 т.р. М.Б.– 570 т.р. | 570 |  | 570 |  |
|  | Ремонт автомобильной дороги местного значения, д. Гораздово,2 участок, 1,1 км | 2021 | Администрация ЛСП | Обл.б.-0 М.Б.– 345 т.р. | 345 |  | 345 |  |
|  | Ремонт автомобильной дороги местного значения, д. Павловское, уч. ул. Заречная, 0,37 км | 2021 | Администрация ЛСП | Обл.б.- 0 т.р. М.Б.– 200 т.р. | 200 |  | 200 |  |
|  | Ремонт автомобильной дороги местного значения, д. Григорьевское, участок 3-0,14 км | 2021 | Администрация ЛСП | Обл.б.- 0 т.р. М.Б.– 661 т.р. | 661 |  | 661 |  |
|  | Ремонт участка автомобильной дороги местного значения «Подъезд к месту захоронения в с. Никольское», 0,3 км | 2022 | Администрация ЛСП | Обл.б.-820 М.Б.– 100 т.р. | 920 |  |  | 920 |
|  | Ремонт автомобильной дороги местного значения, с. Савинское, ул. Новая, 0,12 км | 2022 | Администрация ЛСП | Обл.б.- 0 М.Б.– 778 т.р. | 778 |  |  | 778 |
|  | Ремонт автомобильной дороги местного значения, д. Гораздово,1,1 км | 2022 | Администрация ЛСП | Обл.б.- 0 т.р. М.Б.– 200 т.р. | 200 |  |  | 200 |
|  | Ремонт автомобильной дороги местного значения, д. Верещагино, участок ул. Новотроицкая, 0,69 км | 2022 | Администрация ЛСП | Обл.б.- 0 т.р. М.Б.– 350 т.р. | 350 |  |  | 350 |
|  | Ремонт автомобильной дороги местного значения, д. Воротники, 0,75км | 2022 | Администрация ЛСП | Обл.б.-0 т.р. М.Б.– 250т.р. | 250 |  |  | 250 |
|  | Ремонт автомобильной дороги местного значения, д, Цветково 0,2 км | 2022 | Администрация ЛСП | Обл.б.-0 т.р. М.Б.– 150т.р. | 150 |  |  | 150 |
|  | Ремонт автомобильной дороги местного значения, д. Коломино 0,42 км | 2022 | Администрация ЛСП | Обл.б.-717 т.р. М.Б.– 83 т.р. | 800 |  |  | 800 |
| 3 | Задача 3: Содержание автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов |
|  | мероприятие 1 | 2020 г.-2022 г.г. | Администрация ЛСП | Обл.б. – 0 М.Б.– 6900 т.р. | 6900 | 2300 | 2300 | 2300 |
|  | Итого по разделу | х | х | х | 6900 | 2300 | 2300 | 2300 |
| 4 | Задача 4: Обустройство пешеходных переходов у образовательных учреждений |
|  | мероприятие 1 | 2020-2022 гг. | Администрация ЛСП | Обл. б. - М.б.-300т.р. | 300 | 100 | 100 | 100 |
|  | Итого по разделу | х | х | х | 300 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Задача 5: Обустройство наружным освещением улично-дорожной сети |
|  | мероприятие 1 | 2020- 2022 гг. | Администрация ЛСП | Обл. б. -0 М.б.-300т.р. | 300 | 100 | 100 | 100 |
|  | Итого по разделу | х | х | х | 300 | 100 | 100 | 100 |
|  | ВСЕГО: | х | х | х | 22755 | 7266 | 9341 | 6148 |

»;

1.4 раздел 5 изложить в следующей редакции:

«5. Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам

Финансирование мероприятий по программе осуществляется за счет средств бюджета Ярославской области, средств бюджета Левобережного сельского поселения, иных источников финансирования.

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ГОДАМ

| Наименование | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) | Итого (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| Всего по Программе | 7266 | 9341 | 6148 | 22755 |
| В том числе: |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 3927 | 4300 | 1537 | 9764 |
| Местный бюджет | 3339 | 5041 | 4611 | 12991». |

2. Обнародовать настоящее постановление согласно Порядку обнародования муниципальных правовых актов Левобережного сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю  за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования.

Глава Левобережного сельского поселения                                 М.А.Ванюшкин