Приложение

к постановлению Администрации

Тутаевского муниципального района

От 12.07.2021 № 539-п

У

УУУУ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие дорожного хозяйства  в ТМР» на 2021-2023 годы.

г. Тутаев

2021 год

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"Развитие дорожного хозяйства в ТМР» на 2021-2023 годы

ПАСПОРТ

муниципальной программы

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Муниципальное бюджетное учреждение «Управление комплексного содержания территории ТМР». Директор Пшеничников В.В., раб. тел. 8 (48533) 2-50-30. |
| --- | --- |
|  | Муниципальное казенное учреждение «Центр контрактных отношений Тутаевского муниципального района». Директор Пронькин С.Ю., раб. тел. 8 (48533) 7-07-96. |
|  | Департамент муниципального имущества Администрации Тутаевского муниципального района. Директор Израйлева А.В., раб.тел. 8 (48533) 7-00-80. |
| Куратор муниципальной программы | Первый заместитель Главы Администрации Тутаевского муниципального района Федорова С.А., раб.тел.8 (48533) 2-04-61 |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2021-2023 годы |
| Цель муниципальной программы | Создание безопасных условий для движения на автодорогах Тутаевского муниципального района, обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан и их имущества, снижение аварийности. |
| Объём финансирования муниципальной программы из всех источников финансирования, в том числе по годам реализации тыс. руб. | ВСЕГО: по программе: 462 766,176 тыс. руб. в т. числе: 2021 год 171 231,468 тыс. руб. 2022 год 144 969,721 тыс. руб. 2023 год 146 564,987 тыс. руб. |
| Электронный адрес размещения муниципальной программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Официальный сайт Администрации ТМР http://admtmr.ru/city/strategicheskoe-planirovanie.php |

I. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в ТМР» на 2021-2023 годы должна обеспечить выполнение следующих задач:

- реализация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах;

-  реализация мероприятий по обеспечению сохранности существующей дорожной сети и выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог;

- реализация мероприятий Федерального проекта «Дорожная сеть».

1. Дорожно-транспортный травматизм – одна из важнейших проблем мирового здравоохранения, на которую до сих пор обращалось слишком мало внимания и которая требует согласованных усилий для ее эффективного и устойчивого предупреждения.

Формирование Программы должно осуществляться с учетом принятой резолюции на 64-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН «Повышение безопасности дорожного движения во всем мире», определившей период 2010-2020 гг. «Десятилетием действий по обеспечению безопасности дорожного движения с целью стабилизации и последующего сокращения прогнозируемого уровня смертности в результате ДТП». По поручению Правительства РФ была разработана концепция Федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 гг.», основной целью которой является сокращение числа погибших граждан в ДТП и укрепление вертикали исполнительной власти, а так же повышения самостоятельности и ответственности органов местного самоуправления за результативность работы в сфере БДД.

Проблема аварийности, связанной с автомобильным транспортом, в последнее время приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Согласно информации ОГИБДД Тутаевского МО МВД России основными видами ДТП на территории Тутаевского муниципального района являются столкновения, опрокидывания, наезд на стоящее транспортное средство и на препятствие, наезд на пешехода. Около двух третей всех ДТП связаны с нарушениями правил дорожного движения, около трети всех происшествий связаны с нарушением скоростного режима участниками движения.

К основным факторам, определяющим причины высокого уровня аварийности, следует отнести:

- массовое пренебрежение требованиями безопасности дорожного движения со стороны участников дорожного движения;

- низкий уровень подготовки водителей транспортных средств;

- несовершенство технических средств организации дорожного движения;

- дефекты дорожного покрытия.

Основными виновниками ДТП являются водители транспортных средств; наиболее многочисленной и самой уязвимой группой участников дорожного движения являются пешеходы.

Сложная обстановка с аварийностью во многом объясняется следующими причинами:

- постоянно возрастающая мобильность населения;

- увеличение перевозок личным транспортом;

- нарастающая диспропорция между увеличением количества автомобилей и протяженностью улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки.

Сложившаяся диспропорция между темпами развития улично-дорожной сети и темпами роста количества транспортных средств приводит к ухудшению условий дорожного движения и, как следствие, к росту аварийности.

2. Автомобильные дороги являются одним из важнейших элементов транспортной системы в границах Тутаевского муниципального района, в т. ч. уличной дорожной сети городского поселения Тутаев, оказывающей огромное влияние на ее социальное и экономическое развитие. Ежегодный прирост автомобильного парка составляет около 10 %, в связи с чем растет объем как грузовых, так и пассажирских перевозок, соответственно растет и интенсивность дорожного движения.Ремонт и содержание автодорог является одной из ключевых задач органов местного самоуправления.

Дорожная сеть Тутаевского муниципального района в настоящее время обеспечивает круглогодичный бесперебойный проезд автотранспорта. В то же время практически все дороги в той или иной степени характеризуются следующими дефектами:

- высокий уровень физического износа дорожных покрытий;

- высокие грузонапряженность и интенсивность движения;

- наличие под проезжей частью различных инженерных коммуникаций, имеющих высокую степень износа (большое количество вскрытий и раскопок существенно влияет на срок службы дорожных одежд);

- отсутствие в ряде случаев должного инженерного обустройства дорог (ливневой канализации, уклонов дорожного полотна).

В настоящее время значительная часть автомобильных дорог общего пользования в границах Тутаевского муниципального района не соответствуют современным нормативным требованиям по геометрическим параметрам и по допустимым нагрузкам транспортных средств (прочности дорожных конструкций, одежд). Аналогичная ситуация складывается с состоянием водопропускных труб, конструкция которых не рассчитана на возросшие нагрузки Несущая способность автомобильных дорог, построенных по нормативам 70 - 80-х годов прошлого века не соответствует современным нагрузкам, в результате чего покрытие автодорог интенсивно разрушается и не соответствуют нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию. При этом парк автомобилей в районе растёт ежегодно.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов. В ходе анализа технического состояния объектов выявляются многочисленные проблемы, требующие незамедлительного решения и больших финансовых средств, что зачастую несоизмеримо с возможностями бюджета Тутаевского муниципального района.

Общая протяжённость автомобильных дорог общего пользования в границах Тутаевского муниципального района Ярославской области составляет 580,9 км, в том числе с твёрдым покрытием – 223,0 км. Не отвечающие нормативным требованиям – 455,7 км (78,4%).

Общая протяжённость автомобильных дорог общего пользования в границах Тутаевского муниципального района Ярославской области вне населенных пунктов составляет 266,4 км, в том числе с твёрдым покрытием – 89,2 км. Не отвечающие нормативным требованиям – 235 км (88,2%).

Автомобильные дороги общего пользования в границах Тутаевского муниципального района относятся к IV и Vтехническим категориям.

Развитие дорожной сети, ее обустройство, своевременный ремонт и обслуживание являются важнейшей задачей в обеспечении жизнедеятельности Тутаевского муниципального района.

Существует тенденция к увеличению доли автомобильных дорог общего пользования в границах Тутаевского муниципального района, нуждающихся в ремонте, что к 2025 году может привести к 100% износу объектов дорожного хозяйства района. В настоящее время требуется ремонт 235,0 км (88,2%) автомобильных дорог общего пользования  Тутаевского муниципального района вне населенных пунктов, и 47,7 км (57,4%) автомобильных дорог общего пользования в границах городского поселения Тутаев. Для того, чтобы  уменьшать долю автомобильных дорог общего пользования в границах Тутаевского муниципального района, не отвечающих нормативным требованиям, необходимо ежегодно ремонтировать не менее 6,1 км дорог.

Острой проблемой остаётся содержание дорог между населёнными пунктами Тутаевского муниципального района. Из-за ограниченного количества бюджетных средств, выделенных на их содержание для поддержания покрытия автодорог (большая часть которых – грунтовые) в нормативном состоянии приходится проводить работы только по выравниванию (грейдированию) дорожного покрытия с частичной подсыпкой инертными материалами в наиболее аварийных местах.

В условиях роста цен на дорожные работы и ограниченного финансирования эти требования не выполняются, и с каждым годом увеличивается протяженность автомобильных дорог общего пользования, требующих ремонта. В результате разрушение автомобильных дорог идет прогрессирующими темпами, и стоимость их ремонта становится сопоставимой со стоимостью строительства новых дорог.

Недостаточные объемы капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования в границах Тутаевского муниципального района усугубляют положение в социальной сфере вызывая:

- несвоевременное оказание срочной и профилактической медицинской помощи;

- нерегулярное движение школьных автобусов;

- затруднение подъезда транспорта к молочно-товарным фермам и садоводческим товариществам.

Кроме того, неудовлетворительные дорожные условия способствуют возникновению дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП) в каждом пятом зарегистрированном случае.

Для стабильного развития экономики области и обеспечения других регионов транзитными мощностями необходимы грузовые перевозки. Такие перевозки осуществляются грузовым транспортом большого тоннажа и предъявляют повышенные требования к автомобильным дорогам (качеству покрытия, категорий и пр.). В настоящее время сеть автомобильных дорог общего пользования в границах Тутаевского муниципального района не соответствует требованиям, предъявляемым к указанным перевозкам.

Для обеспечения транспортных связей, удовлетворения потребностей населения и хозяйственного комплекса Тутаевского муниципального района в автомобильных перевозках с наименьшими затратами и повышения потребительских свойств автомобильных дорог необходимо осуществление ряда мероприятий по улучшению качества дорожной сети.

3. В январе 2017 года городское поселение Тутаев и Константиновское сельское поселение включены в городскую агломерацию «Ярославская» приоритетного национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Кроме этих поселений в городскую агломерацию входят г. Ярославль и Ярославский сельский район.

В весенний период 2018 года на территории городского поселения Тутаев и Константиновского сельского поселения выполнена исследовательская работа по «Разработке комплексной схемы организации дорожного движения городской агломерации «Ярославская» на территории ГП Тутаев и Константиновского СП».

Проведена диагностика автомобильных дорог и улиц общего пользования  на территории ГП Тутаев и Константиновского СП. Выявлены участки улиц и автодорог подлежащих первоочередному ремонту. Объекты включены в перечень мероприятий  регионального проекта «Дорожная сеть и общесистемные меры развития дорожного хозяйства» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» с реализацией в 2019-2024 годах. Ежегодно разрабатываются и проверяются в ГАУ ЯО «Яргосстройэкспертиза» сметные расчеты и схемы ремонта участков улиц и автодорог, подлежащих ремонту, проводится процедура электронных торгов, с победителем которых заключается контракт и выполняются ремонтные работы.

2. Приоритеты государственной политики в сфере  реализации муниципальной программы и ожидаемые конечные результаты её реализации

Обеспечение безопасности дорожного движения является одной из приоритетных задач органов местного самоуправления Тутаевского муниципального района.

Основные цели Программы в этом направлении:

- совершенствование организации дорожного движения, в том числе строительство пешеходных тротуаров вдоль основных дорог населенного пункта, строительство искусственных неровностей перед пешеходными переходами;

- приведение автомобильных дорог и дорожных сооружений на территории Тутаевского муниципального района в состояние, отвечающее требованиям технических норм и правил;

- повышение уровня эксплуатационного состояния опасных участков улично-дорожной сети;

- повышение эффективности мер по профилактике дорожно-транспортных происшествий;

- формирование у участников движения уважительного отношения к пешеходам и соблюдение ПДД.

Реализация мероприятий по обеспечению сохранности существующей дорожной сети и выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог преследует следующие цели:

- удовлетворение потребностей населения и хозяйствующих субъектов городского поселения Тутаев в транспортной инфраструктуре;

-повышение комфортности проживания населения на территории городского поселения Тутаев;

- приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования в границах Тутаевского муниципального района, имеющих полный износ, а именно:

- содержание автомобильных дорог общего пользования в границах Тутаевского муниципального района;

- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в границах Тутаевского муниципального района и искусственных сооружений на них, имеющих полный износ; необходимо обеспечить преимущество современным, в том числе ресурсосберегающим и экологическим технологиям ведения работ.

- паспортизация, межевание, постановка на кадастровый учет автомобильных дорог, регистрация права собственности;

- разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильных дорог ТМР и искусственных сооружений на них, диагностика автомобильных дорог.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:

- недопущение роста ДТП, снижение уровня дорожно-транспортного травматизма;

- сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП, и количества ДТП с пострадавшими;

- увеличение эксплуатационных характеристик и срока службы автомобильных дорог;

- снижения уровня ущерба от ДТП.

3. Цель и целевые показатели муниципальной программы

| Наименование показателя | Единица измерения | Базовое (2020 год) | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021-2023годы |
|  |  |  | плановое | с учетом дополнительных средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в ТМР». |
| Задача:Реализация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах. |
| Цель:Создание безопасных условий для движения на автодорогах Тутаевского муниципального района, обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан и их имущества, снижение аварийности. |
| Содержание и ремонт светофорных объектов | шт. | 8 | 2021г. – 9 2022г. – 13 2023г. - 13 | 2021 г. – 13 2022 г. – 13 2023 г. – 13 |
| Количество замененных дорожных знаков | шт. | 40 | 2021г. – 45 2022г. – 55 2023г. - 60 | 2021 г. – 50 2022 г. – 55 2023 г. – 60 |
| Количество телепередач и публикаций по пропаганде культуры поведения участников дорожного движения | шт. | 0 | 2021г. – 1 2022г. – 2 2023г. - 2 | 2021 г. – 2 2022 г. – 2 2023 г. – 2 |
| Задача: Реализация мероприятий по обеспечению сохранности существующей дорожной сети и выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог. |
| Цель: Удовлетворение потребностей населения и хозяйствующих субъектов в транспортной инфраструктуре; повышение комфортности проживания населения на территории Тутаевского муниципального района |
| Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильных дорог общего пользования в границах Тутаевского муниципального района. | проекты | 4 | 2021г. – 5 2022г. – 7 2023г. - 8 | 2021 г. – 6 2022 г. – 7 2023 г. – 8 |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования в границах Тутаевского муниципального района | км | 3,044 | 2021г. - 3,1 2022г. – 3,3 2023г. – 3,4 | 2021 г. – 3,2 2022 г. – 3,3 2023 г. – 3,4 |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования в границах городского поселения Тутаев | км | 2,712 | 2021г. - 2,767 2022г. – 2,9 2023г. – 3,0 | 2021 г. – 2,8 2022 г. – 2,9 2023 г. – 3,0 |
| Задача: Реализация федерального проекта «Дорожная сеть». |
| Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильных дорог и тротуаров городского поселения Тутаев. | шт. | 1 | 2021г. – 2 2022г. – 4 2023г. - 5 | 2021 г. – 3 2022 г. – 4 2023 г. – 5 |
| Ремонт автомобильных дорог и тротуаров городского поселения Тутаев. | км | 1,002 | 2021г. - 1,074 2022г. – 1,2 2023г. – 1,3 | 2021 г. –1,1 2022 г. – 1,2 2023 г. – 1,3 |
| Задача: Создание условий для развития инвестиционной привлекательности и наращивания налогового потенциала в г. Тутаеве Тутаевского муниципального района Ярославской области. |
| Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию ул. Строителей. | шт. | 0 | 2021г. – 0 2022г. – 0 2023г. - 0 | 2021 г. – 1 2022 г. – 0 2023 г. – 0 |
| Выполнение работ по реконструкции ул. Строителей. | км | 0 | 2021г. - 1,7 2022г. – 0 2023г. - 0 | 2021 г. – 1,720 2022 г. – 0 2023 г. – 0 |

4. Задачи муниципальной программы

Реализация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах:

- Обслуживание светофорных объектов, дорожных знаков городского поселения Тутаев, организация дорожного движения городского поселения Тутаев.

- Дорожная разметка на проезжей части дорог городского поселения Тутаев.

- Замена дорожных знаков.

Реализация мероприятий по обеспечению сохранности существующей дорожной сети и выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог.

- Ямочный ремонт дорог ТМР.

- Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильных дорог общего пользования в границах Тутаевского муниципального района.

- Паспортизация, межевание, постановка на учет автомобильных дорог.

- Ремонт автомобильных дорог общего пользования Тутаевского муниципального района.

- Содержание автомобильных дорог общего пользования в границах Тутаевского муниципального района.

- Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильных дорог общего пользования городского поселения Тутаев.

- Содержание улично-дорожной сети городского поселения Тутаев.

- Ремонт автомобильных дорог городского поселения Тутаев.

Реализация федерального проекта «Дорожная сеть».

- Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильных дорог и тротуаров городского поселения Тутаев.

- Ремонт автомобильных дорог и тротуаров городского поселения Тутаев.

Реализация мероприятий по созданию условий для развития инвестиционной привлекательности и наращивания налогового потенциала в г. Тутаеве Тутаевского муниципального района Ярославской области.

- Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию ул. Строителей.

- Выполнение работ по реконструкции ул. Строителей.

5. Обобщенная характеристика мер государственного регулирования в рамках МП.

Реализуют программу и управляют процессами ее реализации исполнители:            – муниципальное бюджетное учреждение «Управление комплексного содержания территории ТМР»;

-  муниципальное казенное учреждение «Центр контрактных отношений» ТМР;

департамент муниципального имущества Администрации ТМР.

Исполнители осуществляют:

- периодический мониторинг и анализ выполнения мероприятий программы;                        -  рассмотрение результатов указанного мониторинга, принятие корректирующих решений и внесение изменений в мероприятия программы (при необходимости);                                 - предоставление отчетности в установленном порядке;                                                             - участие в проведении экспертных проверок хода реализации мероприятий программы на предмет целевого использования средств;                                                                                    - ежегодное уточнение основных показателей и их весовых коэффициентов, представленных в приложении к программе.

Ответственность за реализацию мероприятий программы распределяется следующим образом:                                                                                                                                             - мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования в границах Тутаевского муниципального района и городского поселения Тутаев, в части исполнения переданных полномочий, - муниципальное бюджетное учреждение «Управление комплексного содержания территории ТМР», курирующий вопросы управления автомобильными дорогами и осуществляющий контроль за их сохранностью;                       - мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования в границах Тутаевского муниципального района и искусственных сооружений на них, имеющих полный износ в части переданных полномочий, – муниципальное казенное учреждение «Центр контрактных отношений» Тутаевского муниципального района;

- мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования  в границах городского поселения Тутаев, в части переданных полномочий, – муниципальное бюджетное  учреждение «Управление комплексного содержания территории ТМР»;                                                                                                                - мероприятия по паспортизации, межеванию, постановке на кадастровый учет автомобильных дорог, регистрации права собственности - заместитель Главы Администрации Тутаевского муниципального района по имущественным вопросам – директор департамента муниципального имущества Администрации Тутаевского муниципального района;                                                                                                                 - мероприятия по разработке проектно-сметной документации на содержание автомобильных дорог общего пользования в границах Тутаевского муниципального района и городского поселения Тутаев, на ремонт автомобильных дорог общего пользования городского поселения Тутаев – директор муниципального бюджетного учреждения «Управление комплексного содержания территории ТМР»;

- мероприятия по разработке проектно-сметной документации на ремонт автомобильных дорог общего пользования в границах Тутаевского муниципального района и искусственных сооружений на них и на ремонт объектов национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» - директор муниципального казенного учреждения «Центр контрактных отношений» Тутаевского муниципального района;

- мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них в рамках мероприятий национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» - директор муниципального казенного учреждения «Центр контрактных отношений» Тутаевского муниципального района.

Мероприятия Программы, финансируемые из бюджета, реализуются путём заключения муниципальных контрактов (договоров) с подрядными организациями на выполнение работ, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Проверка целевого использования средств бюджетов, выделенных на реализацию мероприятий программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

6. Методика

оценки результативности и эффективности реализации

МП «Развитие дорожного хозяйства в ТМР» на 2021 - 2023 годы.

Методика применяется для оценки результативности и эффективности реализации МП "Развитие дорожного хозяйства в ТМР» на 2021-2023 годы (далее – МП).

В Методике используются понятия плановых и фактических значений целевых показателей, которые следует трактовать следующим образом:

плановые значения – это значения, предусмотренные МП с учетом последних утвержденных внесений изменений в МП на момент отчета;

фактические значения – это значения, представляемые ответственным исполнителем МП как фактически достигнутые исполнителями МП в ходе ее реализации.

Стратегическая результативность МП – степень достижения показателей целей МП на конец отчётного периода. Различают промежуточную результативность (ежегодно по итогам года накопительным итогом) и итоговую стратегическую результативность (на момент завершения МП).

Алгоритм расчёта индекса стратегической результативности МП

- рассчитать индекс стратегической результативности для целевого показателя (R):

- для показателей, направленных на увеличение, индекс рассчитывается по формуле:

где:

Pбаз — базовое значение целевого показателя МП;

Pфакт — фактическое значение целевого показателя МП на конец отчетного периода;

Pплан — плановое значение целевого показателя МП на конец отчетного периода;

- для показателей, направленных на уменьшение, индекс рассчитывается по формуле:

- рассчитать индекс стратегической результативности для МП () по формуле:

,

где:

— индекс стратегической результативности каждого целевого показателя МП;

p – количествоцелевых показателей МП.

Критерии оценки стратегической результативности МП:

| Значение индекса стратегической результативности МП (Rст) | Стратегическая результативность МП |
| --- | --- |
| Rст 95% | высоко результативная |
| 85% <Rст 95% | средне результативная |
| Rст≤ 85% | низко результативная |

Эффективность муниципальной программы – степень достижения целевых показателей  муниципальной программы по отношению к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию  муниципальной программы.

Различают промежуточную (за отчетный год) эффективность муниципальной программы и итоговую (на момент завершения муниципальной программы) эффективность муниципальной программы. Итоговая эффективность муниципальной программы рассчитывается как отношение итоговой стратегической результативности муниципальной программы к отношению фактического значения финансовых средств бюджетов всех уровней за весь период реализации программы к плановому значению финансовых средств бюджетов всех уровней за весь период реализации муниципальной программы.

Индекс эффективности муниципальной программы (Еисп) определяется по формуле:

,

где:

Fфакт - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчётный период;

Fплан - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчётный период.

Критерии оценки эффективности муниципальной программы:

| Значение индекса эффективности муниципальной программы (Еисп) | Эффективность муниципальной программы |
| --- | --- |
| Еисп≥ 100% | высокоэффективная |
| 90% <Еисп< 100% | среднеэффективная |
| Еисп ≤ 90% | низкоэффективная |

7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

муниципальной программы

"Развитие дорожного хозяйства в ТМР».

| Источник финансирования | Всего | Оценка расходов (тыс.руб.) | Оценка расходов (тыс.руб.) | Оценка расходов (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Реализация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах. |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - | - |
| Районный бюджет | - | - | - | - |
| Бюджеты поселений | 4 200,0 | 1 300,0 | 1 400,0 | 1 500,0 |
| Итого бюджетных средств | 4 200,0 | 1 300,0 | 1 400,0 | 1 500,0 |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - |
| Итого: | 4 200,0 | 1 300,0 | 1 400,0 | 1 500,0 |
| Реализация мероприятий по обеспечению сохранности существующей дорожной сети и выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог. |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - |
| Областной бюджет | 74 020,053 | 24 673,351 | 24 673,351 | 24 673,351 |
| Районный бюджет | 62 941,800 | 15 956,59 | 16 795,85 | 17 589,360 |
| Бюджеты поселений | 96 988,333 | 30 898,783 | 46 544,520 | 47 246,276 |
| Итого бюджетных средств | 249 051,432 | 71 528,724 | 88 013,721 | 89 508,987 |
| Внебюджетные источники |  | - | - | - |
| Итого: | 249 051,432 | 71 528,724 | 88 013,721 | 89 508,987 |
| Реализация федерального проекта «Дорожная сеть». |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - |
| Областной бюджет | 140 000,0 | 40 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 |
| Районный бюджет | - | - | - | - |
| Бюджеты поселений | 15 557,0 | 4 445,0 | 5 556,0 | 5 556,0 |
| Итого бюджетных средств | 155 557,0 | 44 445,0 | 55 556,0 | 55 556,0 |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - |
| Итого: | 155 557,0 | 44 445,0 | 55 556,0 | 55 556,0 |
| Реализация мероприятий по созданию условий для развития инвестиционной привлекательности и наращивания налогового потенциала в г. Тутаеве Тутаевского муниципального района Ярославской области. |
| Федеральный бюджет | 50 090,866 | 50 090,866 | - | - |
| Областной бюджет | 3 671,878 | 3 671,878 | - | - |
| Районный бюджет | - | - | - | - |
| Бюджеты поселений | 195,0 | 195,0 | - | - |
| Итого бюджетных средств | 53 957,744 | 53 957,744 | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - |
| Итого: | 53 957,744 | 53 957,744 | - | - |
| Итого по муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства в ТМР». |
| Федеральный бюджет | 50 090,866 | 50 090,866 | - | - |
| Областной бюджет | 217 691,931 | 68 345,229 | 74 673,351 | 74 673,351 |
| Районный бюджет | 50 341,800 | 15 956,590 | 16 795,85 | 17 589,360 |
| Бюджеты поселений | 144 641,579 | 36 838,783 | 53 500,520 | 54 302,276 |
| Итого бюджетных средств | 462 766,176 | 171 231,468 | 144 969,721 | 146 564,987 |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - |
| Итого по МП | 462 766,176 | 171 231,468 | 144 969,721 | 146 564,987 |

Мероприятия муниципальной программы на 2021 год.

| № п/п | Наименование задачи/мероприятия | Результат выполнения мероприятия | Срок реализации, годы | Плановый объем финансирования тыс. руб. | Ответственный исполнитель (и) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование (единица измерения) | плановое значение | нача ло/ окон чание | Всего | РБ | ФБ | ОБ | БП | ВИ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Задача: Реализация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах |  |  | 2021 | 1 300,0 | - | - | - | 1 300,0 | - | МБУ «Управление комплексного содержания территории ТМР» |
|  | Мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обслуживание светофорных объектов и дорожных знаков | шт. шт. | 13 144 | 2021 | 1 300,0 | - | - | - | 1 300,0 | - | МБУ «Управление комплексного содержания территории ТМР» |
| 1.2 | Установка дорожных знаков, организация дорожного движения | шт. | 90 | 2021 |  | - | - | - |  | - |  |
| 1.3 | Устройство дорожной разметки | км кв.м | 44,5 1329,6 | 2021 | 0 | - | - | - | 0 | - | МБУ «Управление комплексного содержания территории ТМР» |
|  | Задача: Реализация мероприятий по обеспечению сохранности существующей дорожной сети и выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог. |  |  | 2021 | 71 528,724 | 15 956,59 | - | 24 673,351 | 30 898,783 | - | МБУ «Управление комплексного содержания территории ТМР» МКУ «ЦКО» ТМР |
|  | Мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Межпоселенческие автомобильные дороги Тутаевского муниципального района | 26 728,077 | 15 956,59 | - | 10 771,487 | - | - | МБУ «Управление комплексного содержания территории ТМР» МКУ «ЦКО» ТМР |
| 2.1 | Проектирование, проведение экспертиз | шт. | 5 | 2021 | 350,000 | 350,000 | - | - | - | - | МКУ «ЦКО» ТМР |
| 2.2 | Лабораторное исследование дорожных покрытий |  |  | 2021 | 150,000 | 150,000 | - | - | - | - | МКУ «ЦКО» ТМР |
| 2.3 | Содержание автомобильных дорог общего пользования (91,859 км) | км | 91,859 | 2021 | 3 869,820 | 3 869,820 | - | - | - | - | МБУ «Управление комплексного содержания территории ТМР» |
| 2.4 | Оплата электроэнергии уличного освещения а/д до пос. Фоминское |  |  | 2021 | 175,500 | 175,500 | - | - | - | - | МБУ «Управление комплексного содержания территории ТМР» |
| 2.5 | Обеспечение деятельности учреждения |  |  | 2021 | 0 | 0 | - | - | - | - | МБУ «Управление комплексного содержания территории ТМР» |
| 2.6 | Ремонт дороги до д. Мартыново |  |  | 2021 | 0 | 0 | - | - | - | - | МБУ «Управление комплексного содержания территории ТМР» |
| 2.7 | Ямочный ремонт (резерв) |  |  | 2021 | 1 453,462 | 1 453,462 | - | - | - | - | МБУ «Управление комплексного содержания территории ТМР» |
| 2.8 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования (из средств областной субсидии) | км | 3,423 | 2021 | 11 342,487 | 571,00 | - | 10 771,487 | - | - | МКУ «ЦКО» ТМР |
| 2.8.1 | Ремонт автодороги «Тутаев - Шопша» - д. Снегиревка | км | 0,373 | 2021 | 1 491,125 | 74, 55625 | - | 1 416,56875 | - | - | МКУ «ЦКО» ТМР |
| 2.8.2 | Ремонт автодороги «Меньшиково – Машаково – Ченцы» - д. Суглобино – д. Тимоханово | км | 1,380 | 2021 | 5 661,362 | 283,0681 | - | 5 378,2939 | - | - | МКУ «ЦКО» ТМР |
| 2.8.3 | Ремонт автодороги «Тутаев – Шопша» - д. Копнинское – д. Никольское (1 этап) | км | 0,82 | 2021 | 3 314,464 | 165,7232 | - | 3 148,7408 | - | - | МКУ «ЦКО» ТМР |
| 2.8.4 | Ремонт автодороги «Емишево – Никифорово» | км | 0,85 | 2021 | 875,536 | 43,7768 | - | 831,7592 | - | - | МКУ «ЦКО» ТМР |
| 2.9 | Приобретение техники (лизинг) | шт | 7 | 2021 | 9 386,808 | 9 386,808 | - | - | - | - | МБУ «Управление комплексного содержания территории ТМР» |
| 3. | Реализация полномочий ГП Тутаев |  |  | 2021 | 44 800,647 | - | - | 13 901,864 | 30 898,783 | - | МБУ «Управление комплексного содержания территории ТМР» |
| 3.1 | Содержание автодорог местного значения (левый берег) | км | 39,575 | 2021 | 6 000,0 | - | - | - | 6 000,0 | - | МБУ «Управление комплексного содержания территории ТМР» |
| 3.2 | Мероприятия по организации деятельности дорожного хозяйства (муниципальное задание по ремонту и содержанию дорог) |  |  | 2021 | 19 533,624 | - | - | - | 19 533,624 | - | МБУ «Управление комплексного содержания территории ТМР» |
| 3.3 | Ремонт автомобильных дорог местного значения. |  |  | 2021 | 3 233,459 | - | - | - | 3 233,459 | - | МБУ «Управление комплексного содержания территории ТМР» |
| 3.4 | Ремонт автомобильных дорог местного значения (областная субсидия). |  |  | 2021 | 14 633, 564 | - | - | 13 901, 864 | 731,700 | - | МБУ «Управление комплексного содержания территории ТМР» |
| 3.4.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования (ямочный ремонт) |  |  | 2021 | 1 103,607 | - | - | 1 048,40485 | 55,20215 | - | МБУ «Управление комплексного содержания территории ТМР» |
| 3.4.2 | Ремонт дорожного покрытия ул. Романовская и ул. Шитова | км | 0,368 | 2021 | 11 495,029 | - | - | 10920,27755 | 574,75145 | - | МБУ «Управление комплексного содержания территории ТМР» |
| 3.4.3 | Ремонт дорожного покрытия проезда по адресу проспект 50-летия Победы, д. № 15 | км | 0,296 | 2021 | 2 034,928 | - | - | 1 933,1816 | 101,7464 | - | МБУ «Управление комплексного содержания территории ТМР» |
| 3.5 | Проектирование, проведение экспертиз | шт | 6 | 2021 | 1 000,00 | - | - | - | 1 000,00 | - | МБУ «Управление комплексного содержания территории ТМР» МКУ «ЦКО» ТМР |
| 3.6 | Лабораторные исследования дорожных покрытий | шт | 15 | 2021 | 400,0 | - | - | - | 400,0 | - | МБУ «Управление комплексного содержания территории ТМР» МКУ «ЦКО» ТМР |
| 4 | Задача: Реализация федерального проекта «Дорожная сеть». |  |  | 2021 | 44 445,0 | - | - | 40 000,0 | 4 445,0 | - | МКУ «ЦКО» ТМР |
|  | Мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Ремонт дорожного покрытия улицы Моторостроителей (Соборная) от проспекта 50-летия Победы до ул. П. Шитова, г. Тутаев, Ярославской области | км | 1,0735 | 2021 | 44 445,0 | - | - | 40 000,0 | 4 445,0 | - | МКУ «ЦКО» ТМР |
| 5 | Задача: Реализация мероприятий по созданию условий для развития инвестиционной привлекательности и наращивания налогового потенциала в г. Тутаеве Тутаевского муниципального района Ярославской области. |  |  | 2021 | 53 957,744 | - | 50 090,866 | 3 671,878 | 195,0 | - |  |
| 5.1 | Выполнение работ по реконструкции ул. Строителей. |  |  | 2021 | 53 957,744 | - | 50 090,866 | 3 671,878 | 195,0 |  |  |
|  | ИТОГО за 2021 год: |  |  | 2021 | 171 231,468 | 15 956,59 | 50 090,866 | 68 345,229 | 36 878,783 | - |  |

Мероприятия муниципальной целевой программы на 2022 год

| № п/п | Наименование задачи/мероприятия | Результат выполнения мероприятия | Срок реализации, годы | Плановый объем финансирования тыс. руб. | Ответственный исполнитель (и) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование (единица измерения) | плановое значение | нача ло/ окон чание | Всего | РБ | ФБ | ОБ | БП | ВИ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Задача: Реализация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах |  |  | 2022 | 1 400,0 |  |  |  | 1 400,0 |  |  |
|  | Мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обслуживание светофорных объектов и дорожных знаков |  |  | 2022 | 1 400,0 |  |  |  | 1 400,0 |  | МБУ «Управление комплексного содержания территории ТМР» |
| 1.2 | Установка дорожных знаков, организация дорожного движения |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Устройство дорожной разметки |  |  | 2022 | 0 | - | - | - | 0 | - | МБУ «Управление комплексного содержания территории ТМР» |
|  | Задача: Реализация мероприятий по обеспечению сохранности существующей дорожной сети и выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог. |  |  | 2022 | 88 013,721 | 16 795,850 | - | 24 673,351 | 46 544,520 | - | МБУ «Управление комплексного содержания территории ТМР» МКУ «ЦКО» ТМР |
|  | Мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Межпоселенческие автомобильные дороги Тутаевского муниципального района | 27 567,337 | 16 795,850 | - | 10 771,487 | - | - | МБУ «Управление комплексного содержания территории ТМР» МКУ «ЦКО» ТМР |
| 2.1 | Проектирование, проведение экспертиз | шт |  | 2022 | 350,0 | 350,0 | - | - | - | - | МКУ «ЦКО» ТМР |
| 2.2 | Содержание автомобильных дорог общего пользования | км |  | 2022 | 10 200,0 | 10 200,0 | - | - | - | - | МБУ «Управление комплексного содержания территории ТМР» |
| 2.3 | Оплата электроэнергии уличного освещения а/д до пос. Фоминское |  |  | 2022 | 193,00 | 193,00 | - | - | - | - | МБУ «Управление комплексного содержания территории ТМР» |
| 2.4 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования Тутаевского муниципального района |  |  | 2022 | 11 334,321 | 11 334,321 | - | - | - | - | МБУ «Управление комплексного содержания территории ТМР» МКУ «ЦКО» ТМР |
| 2.5 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования (из средств областной субсидии) | км |  | 2022 | 11 342,487 | 571,00 | - | 10 771,487 | - | - | МКУ «ЦКО» ТМР |
| 2.6 | Приобретение техники (лизинг) |  |  | 2022 | 197,529 | 197,529 | - | - | - | - | МБУ «Управление комплексного содержания территории ТМР» |
| 2.7 | Лабораторные исследования дорожных покрытий |  |  | 2022 | 150,0 | 150,0 |  |  |  |  | МБУ «Управление комплексного содержания территории ТМР» МКУ «ЦКО» ТМР |
| 3 | Реализация полномочий ГП Тутаев |  |  | 2022 | 60 446,384 | - | - | 13 901,864 | 46 544,520 | - | МБУ «Управление комплексного содержания территории ТМР» |
| 3.1 | Содержание автодорог местного значения (левый берег) |  |  | 2022 | 7 100,00 | - | - | - | 7 100,00 | - | МБУ «Управление комплексного содержания территории ТМР» |
| 3.2 | Мероприятия по организации деятельности дорожного хозяйства (муниципальное задание по ремонту и содержанию дорог) |  |  | 2022 | 10 637,320 | - | - | - | 10 637,32 | - | МБУ «Управление комплексного содержания территории ТМР» |
| 3.3 | Ремонт автомобильных дорог местного значения. |  |  | 2022 | 28 075,5 | - | - | - | 28 075,5 | - | МБУ «Управление комплексного содержания территории ТМР» |
| 3.4 | Ремонт автомобильных дорог местного значения (областная субсидия). |  |  | 2022 | 14 633,564 | - | - | 13 901,864 | 731,700 | - | МБУ «Управление комплексного содержания территории ТМР» |
| 3.5 | Приобретение техники (лизинг) |  |  | 2022 | 0 | - | - | - | 0 | - | МБУ «Управление комплексного содержания территории ТМР» |
| 3.6 | Проектирование, проведение экспертиз |  |  | 2022 | 0 | - | - | - | 0 | - | МБУ «Управление комплексного содержания территории ТМР» |
| 3.7 | Лабораторные исследования дорожных покрытий |  |  | 2022 | 0 | - | - | - | 0 | - | МБУ «Управление комплексного содержания территории ТМР» |
| 4 | Задача: Реализация федерального проекта «Дорожная сеть». |  |  | 2022 | 55 556,0 | - | - | 50 000,0 | 5 556,0 | - | МКУ «ЦКО» ТМР |
|  | ИТОГО за 2022 год: |  |  | 2022 | 144 969,721 | 16 795,850 | - | 74 673,351 | 53 500,520 | - |  |

Мероприятия муниципальной целевой программы на 2023 год

| № п/п | Наименование задачи/мероприятия | Результат выполнения мероприятия | Срок реализации, годы | Плановый объем финансирования тыс. руб. | Ответственный исполнитель (и) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование (единица измерения) | плановое значение | нача ло/ окон чание | Всего | РБ | ФБ | ОБ | БП | ВИ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Задача: Реализация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах |  |  | 2023 | 1 500,0 |  |  |  | 1 500,0 |  | МБУ «Управление комплексного содержания территории ТМР» |
|  | Мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обслуживание светофорных объектов и дорожных знаков |  |  | 2023 | 1 500,0 |  |  |  | 1 500,0 |  | МБУ «Управление комплексного содержания территории ТМР» |
| 1.2 | Установка дорожных знаков, организация дорожного движения |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Устройство дорожной разметки |  |  | 2023 | 0 | - | - | - | 0 | - | МБУ «Управление комплексного содержания территории ТМР» |
|  | Задача: Реализация мероприятий по обеспечению сохранности существующей дорожной сети и выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог. |  |  | 2023 | 89 508,987 | 17 589,360 | - | 24 673,351 | 47 246,276 | - | МБУ «Управление комплексного содержания территории ТМР» |
|  | Мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Межпоселенческие автомобильные дороги Тутаевского муниципального района | 28 360,847 | 17 589,360 | - | 10 771,487 | - | - | МБУ «Управление комплексного содержания территории ТМР» МКУ «ЦКО» ТМР |
| 2.1 | Проектирование, проведение экспертиз | шт |  | 2023 | 350,0 | 350,0 | - | - | - | - | МКУ «ЦКО» ТМР |
| 2.2 | Содержание автомобильных дорог общего пользования | км |  | 2023 | 10 400,0 | 10 400,0 | - | - | - | - | МБУ «Управление комплексного содержания территории ТМР» |
| 2.3 | Оплата электроэнергии для а/д до пос. Фоминское |  |  | 2023 | 212,00 | 212,00 | - | - | - | - | МБУ «Управление комплексного содержания территории ТМР» |
| 2.4 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования Тутаевского муниципального района |  |  | 2023 | 12 306,360 | 12 306,360 | - | - | - | - | МКУ «ЦКО» ТМР |
| 2.5 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования (из средств областной субсидии) | км |  | 2023 | 11 342,487 | 571,00 | - | 10 771,487 | - | - | МКУ «ЦКО» ТМР |
| 2.6 | Приобретение техники (лизинг) |  |  | 2023 | 0 | 0 | - | - | - | - | МБУ «Управление комплексного содержания территории ТМР» |
| 2.7 | Лабораторные исследования дорожных покрытий |  |  | 2023 | 150,0 | 150,0 |  |  |  |  | МБУ «Управление комплексного содержания территории ТМР» МКУ «ЦКО» ТМР |
| 3 | Исполнение переданных полномочий от ГП Тутаев |  |  | 2023 | 61 148,140 | - | - | 13 901,864 | 47 246,276 | - |  |
| 3.1 | Содержание автодорог местного значения (левый берег) |  |  | 2023 | 7 100,00 | - | - | - | 7 100,00 | - | МБУ «Управление комплексного содержания территории ТМР» |
| 3.2 | Мероприятия по организации деятельности дорожного хозяйства (муниципальное задание по ремонту и содержанию дорог) |  |  | 2023 | 12 087,584 | - | - | - | 12 087,584 | - | МБУ «Управление комплексного содержания территории ТМР» |
| 3.3 | Ремонт автомобильных дорог местного значения. |  |  | 2023 | 27 326,992 | - | - | - | 27 326,992 | - | МБУ «Управление комплексного содержания территории ТМР» |
| 3.4 | Ремонт автомобильных дорог местного значения (областная субсидия). |  |  | 2023 | 14 633,564 | - | - | 13 901,864 | 731,700 | - | МБУ «Управление комплексного содержания территории ТМР» |
| 3.6 | Проектирование, проведение экспертиз |  |  | 2023 | 0 | - | - | - | 0 | - | МБУ «Управление комплексного содержания территории ТМР» |
| 3.7 | Лабораторные исследования дорожных покрытий |  |  | 2023 | 0 | - | - | - | 0 | - | МБУ «Управление комплексного содержания территории ТМР» МКУ «ЦКО» ТМР |
| 4 | Задача: Реализация федерального проекта «Дорожная сеть». |  |  | 2023 | 55 556,0 | - | - | 50 000,0 | 5 556,0 | - | МКУ «ЦКО» ТМР |
|  | ИТОГО за 2023 год: |  |  | 2023 | 146 564,987 | 17 589,360 | - | 74 673,351 | 54 302,276 | - |  |