

Администрация Тутаевского муниципального района

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 25.10.2023 № 767-п**

**г. Тутаев**

Об утверждении Регламента обследования

автомобильных дорог общего пользования

местного значения в период гарантийного

срока их эксплуатации, а также состава комиссии

по обследованию данных дорог на территории

Тутаевского муниципального района

В целях обеспечения эффективности осуществления закупок и использования бюджетных средств, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Администрация Тутаевского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Регламент обследования автомобильных дорог общего пользования местного значения в период гарантийного срока их эксплуатации после окончания строительства (реконструкции), капитального ремонта и ремонта на территории Тутаевского муниципального района (приложение 1).

2. Утвердить состав комиссии по обследованию автомобильных дорог общего пользования местного значения в период гарантийного срока их эксплуатации после окончания строительства (реконструкции), капитального ремонта и ремонта на территории Тутаевского муниципального района.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Тутаевского муниципального района Губерову Ю.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Тутаевского

муниципального района О.В. Низова

Приложение 1

к постановлению

Администрации ТМР

от 25.10.2023 № 767-п

**РЕГЛАМЕНТ**

**обследования автомобильных дорог общего пользования местного значения в период гарантийного срока их эксплуатации после окончания строительства (реконструкции), капитального ремонта**

**и ремонта на территории Тутаевского муниципального района**

1. Общие положения.

1.1. Настоящий Регламент определяет порядок обследования автомобильных дорог общего пользования местного значения в период гарантийного срока их эксплуатации после строительства (реконструкции), капитального ремонта и ремонта на территории Тутаевского муниципального района.

1.2. Используемые в настоящем Регламенте термины имеют следующие значения:

- обследование автомобильных дорог общего пользования местного значения - комплекс мероприятий по диагностике и оценке состояния всех конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений, являющиеся ее технологической частью, в отношении которых муниципальным контрактом установлен гарантийный срок, на предмет их соответствия требованиям, установленным муниципальным контрактом на выполнение работ по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- гарантийный срок - период времени, в течение которого подрядчик, выполнивший работы по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту автомобильной дороги берет на себя обязательства за счет собственных средств выполнять работы по устранению выявленных дефектов и недостатков. Начало течения гарантийного срока определяется условиями муниципального контракта (даты подписания заказчиком акта приемки законченного ремонтом объекта, дата акта ввода в эксплуатацию или с момента подписания акта открытия движения);

- гарантийный объект – объект, в отношении которого муниципальным контрактом на выполнение работ по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения установлен гарантийный срок;

- дефект автомобильных дорог общего пользования местного значения - несоответствие транспортно-эксплуатационных показателей конструктивных элементов автомобильной дороги общего пользования местного значения, дорожных сооружений, являющиеся ее технологической частью, требованиям установленным муниципальным контрактом на выполнение работ по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Термины, значения которых не определены настоящим Регламентом, используются в Регламенте в значениях, определенных Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2. Порядок формирования и деятельности комиссии

2.1. Для проведения обследования автомобильных дорог общего пользования местного значения (далее – обследование) в период гарантийного срока в рамках исполненных муниципальных контрактов по выполнению работ по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения формируется комиссия по обследованию автомобильных дорог общего пользования местного значения в период гарантийного срока их эксплуатации после окончания строительства (реконструкции), капитального ремонта и ремонта на территории Тутаевского муниципального района (далее – комиссия).

2.2. Комиссия образуется в составе председателя, заместителя председателя комиссии и членов комиссии. В состав комиссии в обязательном порядке включаются:

- первый заместитель Главы Администрации Тутаевского муниципального района (далее – Администрация) - председатель комиссии;

- начальник управления муниципального контроля Администрации - заместитель председателя комиссии;

- должностное лицо управления муниципального контроля Администрации непосредственно осуществляющее полномочия по контролю за состоянием автомобильных дорог в пределах гарантийного срока.

Представители муниципальных заказчиков по муниципальным контрактам на выполнение работ по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения (далее – муниципальные заказчики) включаются в состав комиссии по согласованию. Персональный состав и изменения в составе комиссии утверждаются постановлением Администрации.

2.3. Комиссия обязана проводить обследование автомобильных дорог общего пользования местного значения не менее 2 раз в год: в апреле и октябре.

Председатель комиссии или уполномоченный им член комиссии обязан не позднее чем за 5 рабочих дней направить уведомление о предстоящем обследовании подрядчику по муниципальному контракту на выполнение работ по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения с предложением принять участие в обследовании.

2.4. Комиссией ежегодно не позднее 15 марта и 15 сентября формируется и подписывается график обследования гарантийных объектов с учетом установленной настоящим Регламентом периодичности на основании информации, представленной муниципальными заказчиками.

2.5. График обследования гарантийных объектов размещается на официальном сайте Администрации в течение 3 рабочих дней со дня подписания данного графика.

3. Порядок проведения обследования автомобильных дорог общего пользования местного значения

3.1. Объектом обследования являются конструктивные элементы автомобильной дороги (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы), а также дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, в отношении которых муниципальным контрактом на выполнение работ по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения установлены гарантийные сроки.

3.2. Предметом обследования является соответствие автомобильных дорог общего пользования местного значения требованиям, установленным муниципальным контрактом.

В рамках обследования должны фиксироваться все выявленные дефекты.

К дефектам дорожного покрытия могут быть отнесены выбоины, просадки, проломы, колеи, трещины и иные повреждения.

3.3. Обследование одного объекта не должно превышать 10 рабочих дней.

3.4. В срок, указанный в пункте 3.3 настоящего раздела Регламента, комиссией составляется акт обследования, в котором фиксируются все выявленные дефекты с указанием привязки к местности, а также предельные сроки их устранения по форме, установленной Приложением 1 настоящего Регламента. Акт обследования подписывается всеми членами комиссии.

3.5. В рамках обследования производится фотофиксация. Материалы фотофиксации оформляются фототаблицей и являются приложением к акту обследования.

3.6. Акт обследования со всеми приложениями направляется муниципальному заказчику, а также подрядчику, выполнившему работы по муниципальному контракту на выполнение работ по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, в течение 3 рабочих дней с момента составления.

3.7. Акт обследования является основанием для принятия муниципальным заказчиком мер, связанных с гарантийными обязательствами подрядчика, предусмотренных муниципальным контрактом на выполнение работ по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения.

3.8. Составление комиссией акта обследования не исключает необходимость соблюдения муниципальными заказчиками требований процедур, предусмотренных муниципальным контрактом на выполнение работ по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, связанных с гарантий качества и предъявлением претензий подрядчику.

Приложение № 1

к Регламенту обследования автомобильных дорог   
общего пользования местного значения   
в период гарантийного срока их эксплуатации   
после окончания строительства (реконструкции),   
капитального ремонта и ремонта

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**

**автомобильных дорог общего пользования местного значения в Тутаевском муниципальном районе в период гарантийного срока их эксплуатации**

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  202\_\_ г.

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия, действующая на основании постановления Главы Администрации Тутаевского муниципального района №\_\_\_ от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в составе:

Председатель комиссии:

Заместитель председателя комиссии:

Член комиссии:

произвела обследование автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Тутаевского муниципального района для определения возникших дефектов, а также сроков их устранения на объектах ремонта, подлежащих устранению силами \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в соответствии с гарантийными обязательствами подрядчика.

В результате осмотра, проведенного с использованием измерительных инструментов (рулетки и др.), выявлены следующие дефекты:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование устраненных дефектов (разрушений) | Привязка к местности | Срок окончания гарантийных обязательств |
|  | Автомобильная дорога «\_\_\_\_\_\_\_\_\_» муниципальный контракт №   от | | |
|  | Замечаний нет |  | \_\_ \_\_\_\_\_\_ 20\_\_г. |
|  | Автомобильная дорога «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» муниципальный контракт №   от | | |
|  | Перечень дефектов (их характер, объемы): |  |  |
| 1. |  |  | \_\_ \_\_\_\_\_ 20\_\_г. |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 6. |  |  |  |
| 7. |  |  |  |

Председатель комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись)

Заместитель председателя комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись)

Член комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись)

Представитель муниципального заказчика:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись)

Представитель подрядчика (при участии в обследовании):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись)