

**Администрация Тутаевского муниципального района**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| **от 03.11.2023 № 799-п****г. Тутаев** |  |

О внесении изменений в постановление Администрации

Тутаевского муниципального района

от 09.02.2023 №100-п «Об утверждении муниципальной

целевой программы «Развитие дорожного хозяйства

в Тутаевском муниципальном районе» на 2023-2025 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Тутаевского муниципального района от 21.09.2021 года № 715-п «Об утверждении Положения о программно – целевом планировании в Тутаевском муниципальном районе и городском поселении Тутаев», Администрация Тутаевского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Тутаевского муниципального района от 09.02.2023 № 100-п «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие дорожного хозяйства в Тутаевском муниципальном районе» на 2023-2025 годы следующие изменения:

1.1. Приложение к Постановлению Администрации Тутаевского муниципального района от 09.02.2023 № 100-п «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие дорожного хозяйства в Тутаевском муниципальном районе» на 2023-2025 годы изложить в редакции приложения к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу Постановление Администрации Тутаевского муниципального района от 29.06.2023 № 510-п «О внесение изменений в Постановление Администрации Тутаевского муниципального района от 09.02.2023 № 100-п «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие дорожного хозяйства в Тутаевском муниципальном районе» на 2023-2025 годы.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Опубликовать настоящее постановление в Тутаевской массовой муниципальной газете «Берега».

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава Тутаевского

муниципального района О.В. Низова

Приложение

к постановлению Администрации

Тутаевского муниципального района

от 03.11.2023 № 799-п

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

|  |
| --- |
| «Развитие дорожного хозяйства в Тутаевском муниципальном районе» |

(наименование программы, без указания дат)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы*(подпрограммой которой является настоящая муниципальная целевая программа)* | «Перспективное развитие и формирование городской среды ТМР» |
| Сведения об утверждении программы*(заполняется при внесении изменений)* | - |
| Куратор муниципальной целевой программы  | Глава Тутаевского муниципального района О.В. Низова  тел.8(48533) 2-12-78 |
| Ответственный исполнитель муниципальной целевой программы | МКУ «Управление комплексного содержания территории ТМР» тел. 8(48533)2-50-32МКУ «Центр контрактных отношений» ТМР, тел.8(48533) 2-50-30 |
| Исполнитель муниципальной целевой программы | тел. 8(48533)2-50-32 |
| Сроки реализации муниципальной целевой программы | 2023-2025 годы |
| Цель программы | Создание безопасных условий для движения на автодорогах Тутаевского муниципального района, обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан и их имущества, снижение аварийности. |
| Объём финансирования муниципальной программы из всех источников финансирования, в том числе по годам реализации, рублей |
| **источники финансирования** | всего  | 2023 ( 1 год реализации ) | 2024 (2 год реализации) | 2025 (3 год реализации) |
| **бюджет поселения** | **139 210 147,80** | **47 735 007,35** | **45 475 140,45** | **46 000 000,00** |
| **из них: средства граждан и юридических лиц** | - | **-** | **-** | **-** |
| **бюджет района** | **95 815 942,00** | **37 820 994,00** | **27 963 074,00** | **30 031 874,00** |
| **областной бюджет** | **399 799 412,52** | **112 274 017,97** | **240 426 531,55** | **47 098 863,00** |
| **федеральный бюджет** | - | - | - | - |
| **итого по бюджету** | **634 825 502,32** | **197 830 019,32** | **313 864 746,00** | **123 130 737,00** |
| ***внебюджетные источники*** |  |  |  |  |
| ***итого по программе*** | **634 825 502,32** | **197 830 019,32** | **313 864 746,00** | **123 130 737,00** |
| Электронный адрес размещения муниципальной программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | <http://admtmr.ru/administratsiya-rayona/structure/minicipal-podprgr.php> |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Муниципальная целевая программа «Развитие дорожного хозяйства в ТМР» на 2023-2025 годы должна обеспечить выполнение следующих задач:

- реализация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах;

- реализация мероприятий по обеспечению сохранности существующей дорожной сети и выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог;

- реализация мероприятий Федерального проекта «Дорожная сеть».

1. Дорожно-транспортный травматизм – одна из важнейших проблем мирового здравоохранения, на которую до сих пор обращалось слишком мало внимания и которая требует согласованных усилий для ее эффективного и устойчивого предупреждения.

По поручению Правительства РФ была разработана концепция Федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2023 гг.», основной целью которой является сокращение числа погибших граждан в ДТП и укрепление вертикали исполнительной власти, а также повышения самостоятельности и ответственности органов местного самоуправления за результативность работы в сфере БДД.

Проблема аварийности, связанной с автомобильным транспортом, в последнее время приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Согласно информации ОГИБДД Тутаевского МО МВД России основными видами ДТП на территории Тутаевского муниципального района являются столкновения, опрокидывания, наезд на стоящее транспортное средство и на препятствие, наезд на пешехода. Около двух третей всех ДТП связаны с нарушениями правил дорожного движения, около трети всех происшествий связаны с нарушением скоростного режима участниками движения.

К основным факторам, определяющим причины высокого уровня аварийности, следует отнести:

- массовое пренебрежение требованиями безопасности дорожного движения со стороны участников дорожного движения;

- низкий уровень подготовки водителей транспортных средств;

- несовершенство технических средств организации дорожного движения;

- дефекты дорожного покрытия.

 Основными виновниками ДТП являются водители транспортных средств; наиболее многочисленной и самой уязвимой группой участников дорожного движения являются пешеходы.

 Сложная обстановка с аварийностью во многом объясняется следующими причинами:

- постоянно возрастающая мобильность населения;

- увеличение перевозок личным транспортом;

- нарастающая диспропорция между увеличением количества автомобилей и протяженностью улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки.

 Сложившаяся диспропорция между темпами развития улично-дорожной сети и темпами роста количества транспортных средств приводит к ухудшению условий дорожного движения и, как следствие, к росту аварийности.

2. Автомобильные дороги являются одним из важнейших элементов транспортной системы в границах Тутаевского муниципального района, в т. ч. уличной дорожной сети городского поселения Тутаев, оказывающей огромное влияние на ее социальное и экономическое развитие. Ежегодный прирост автомобильного парка составляет около 10 %, в связи с чем растет объем как грузовых, так и пассажирских перевозок, соответственно растет и интенсивность дорожного движения. Ремонт и содержание автодорог является одной из ключевых задач органов местного самоуправления.

Дорожная сеть Тутаевского муниципального района в настоящее время обеспечивает круглогодичный бесперебойный проезд автотранспорта. В то же время практически все дороги в той или иной степени характеризуются следующими дефектами:

- высокий уровень физического износа дорожных покрытий;

- высокие грузонапряженность и интенсивность движения;

- наличие под проезжей частью различных инженерных коммуникаций, имеющих высокую степень износа (большое количество вскрытий и раскопок существенно влияет на срок службы дорожных одежд);

- отсутствие в ряде случаев должного инженерного обустройства дорог (ливневой канализации, уклонов дорожного полотна).

В настоящее время значительная часть автомобильных дорог общего пользования в границах Тутаевского муниципального района не соответствуют современным нормативным требованиям по геометрическим параметрам и по допустимым нагрузкам транспортных средств (прочности дорожных конструкций, одежд). Аналогичная ситуация складывается с состоянием водопропускных труб, конструкция которых не рассчитана на возросшие нагрузки Несущая способность автомобильных дорог, построенных по нормативам 70 - 80-х годов прошлого века не соответствует современным нагрузкам, в результате чего покрытие автодорог интенсивно разрушается и не соответствуют нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию. При этом парк автомобилей в районе растёт ежегодно.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов. В ходе анализа технического состояния объектов выявляются многочисленные проблемы, требующие незамедлительного решения и больших финансовых средств, что зачастую несоизмеримо с возможностями бюджета Тутаевского муниципального района.

Общая протяжённость автомобильных дорог общего пользования в границах городского поседения Тутаев Ярославской области составляет 83,06 км, в том числе с твёрдым покрытием – 74,6 км. Не отвечающие нормативным требованиям – 64,5 км (77,6%).

 Общая протяжённость автомобильных дорог общего пользования в границах Тутаевского муниципального района Ярославской области вне населенных пунктов составляет 266,4 км, в том числе с твёрдым покрытием – 89,7 км. Не отвечающие нормативным требованиям – 235 км (88,2%).

Автомобильные дороги общего пользования в границах Тутаевского муниципального района относятся к IV и V техническим категориям.

Развитие дорожной сети, ее обустройство, своевременный ремонт и обслуживание являются важнейшей задачей в обеспечении жизнедеятельности Тутаевского муниципального района.

Существует тенденция к увеличению доли автомобильных дорог общего пользования в границах Тутаевского муниципального района, нуждающихся в ремонте, что к 2025 году может привести к 100% износу объектов дорожного хозяйства района. В настоящее время требуется ремонт 235,0 км (88,2%) автомобильных дорог общего пользования Тутаевского муниципального района вне населенных пунктов, и 47,2 км (57,4%) автомобильных дорог общего пользования в границах городского поселения Тутаев. Для того, чтобы уменьшать долю автомобильных дорог общего пользования в границах Тутаевского муниципального района, не отвечающих нормативным требованиям, необходимо ежегодно ремонтировать не менее 6,1 км дорог.

Острой проблемой остаётся содержание дорог между населёнными пунктами Тутаевского муниципального района. Из-за ограниченного количества бюджетных средств, выделенных на их содержание для поддержания покрытия автодорог (большая часть которых – грунтовые) в нормативном состоянии приходится проводить работы только по выравниванию (грейдированию) дорожного покрытия с частичной подсыпкой инертными материалами в наиболее аварийных местах.

В условиях роста цен на дорожные работы и ограниченного финансирования эти требования не выполняются, и с каждым годом увеличивается протяженность автомобильных дорог общего пользования, требующих ремонта. В результате разрушение автомобильных дорог идет прогрессирующими темпами, и стоимость их ремонта становится сопоставимой со стоимостью строительства новых дорог.

Недостаточные объемы капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования в границах Тутаевского муниципального района усугубляют положение в социальной сфере вызывая:

- несвоевременное оказание срочной и профилактической медицинской помощи;

- нерегулярное движение школьных автобусов;

- затруднение подъезда транспорта к молочно-товарным фермам и садоводческим товариществам.

Кроме того, неудовлетворительные дорожные условия способствуют возникновению дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП) в каждом пятом зарегистрированном случае.

 Для стабильного развития экономики области и обеспечения других регионов транзитными мощностями необходимы грузовые перевозки. Такие перевозки осуществляются грузовым транспортом большого тоннажа и предъявляют повышенные требования к автомобильным дорогам (качеству покрытия, категорий и пр.). В настоящее время сеть автомобильных дорог общего пользования в границах Тутаевского муниципального района не соответствует требованиям, предъявляемым к указанным перевозкам.

Для обеспечения транспортных связей, удовлетворения потребностей населения и хозяйственного комплекса Тутаевского муниципального района в автомобильных перевозках с наименьшими затратами и повышения потребительских свойств автомобильных дорог необходимо осуществление ряда мероприятий по улучшению качества дорожной сети.

3. Городское поселение Тутаев и Константиновское сельское поселение включены в городскую агломерацию «Ярославская» приоритетного национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Кроме этих поселений в городскую агломерацию входят г. Ярославль и Ярославский сельский район.

На территории городского поселения Тутаев и Константиновского сельского поселения выполнена исследовательская работа по «Разработке комплексной схемы организации дорожного движения городской агломерации «Ярославская» на территории ГП Тутаев и Константиновского СП».

Проведена диагностика автомобильных дорог и улиц общего пользования на территории ГП Тутаев и Константиновского СП. Выявлены участки улиц и автодорог подлежащих первоочередному ремонту. Объекты включены в перечень мероприятий регионального проекта «Дорожная сеть и общесистемные меры развития дорожного хозяйства» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» с реализацией в 2019-2024 годах. Ежегодно разрабатываются и проверяются в ГАУ ЯО «Яргосстройэкспертиза» сметные расчеты и схемы ремонта участков улиц и автодорог, подлежащих ремонту, проводится процедура электронных торгов, с победителем которых заключается контракт и выполняются ремонтные работы.

1. Цель, задачи и целевые показатели муниципальной целевой программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения показателей |
|  базовый | 2023( 1-й год реализации) | 2024(2-й год реализации) | 2025(3-й год реализации) |
| Муниципальная целевая программа «Развитие дорожного хозяйства Тутаевского муниципального района» на 2023-2025 годы |
| *Задача 1. Реализация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах.* |
| 1.1 | Количество замененных дорожных знаков | шт. | 40 | 40 | 45 | 50 |
| *Задача 2. Реализация мероприятий по обеспечению сохранности существующей дорожной сети и выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог* |
| 2.1 | Количество разработанных проектно-сметных документаций на ремонт автомобильных дорог общего пользования, относящихся к собственности Тутаевского муниципального района | шт. | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 2.2 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования, относящихся к собственности Тутаевского муниципального района | км | 3,2 | 2,7 | 3,6 | 4,2 |
| *Задача 3. Создание условий для развития инвестиционной привлекательности и наращивания налогового потенциала г. Тутаеве ТМР ЯО* |
| 3.1 | Количество разработанных проектно-сметных документаций на ремонт автомобильных дорог и тротуаров городского поселения Тутаев. | шт. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| *Задача 4. Реализация проекта «Дорожная сеть».* |
|  | Количество разработанных проектно-сметных документаций на ремонт автомобильных дорог и тротуаров городского поселения Тутаев. | шт. | 4 | 4 | 5 | 2 |
|  | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования, относящихся к собственности городского поселения Тутаев | км | 1,1 | 5,9 | 3,2 | 4,3 |

3. Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий муниципальной целевой программы

Основные мероприятия муниципальной целевой программы на 2023-2025 годы

|  |
| --- |
| ***2023 год (1-ой год реализации)*** |
| Наименование основного мероприятия подпрограммы | Срок реализации  | Объем финансирования по мероприятию, руб. | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат мероприятия  |
| **Задача 1:** | ***Реализация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах.*** |
| Содержание светофоров городского поселения Тутаев | 2023 | бюджет поселения | 1 600 000,00 | МКУ «УКСТ ТМР» | Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского поселения Тутаев |
| бюджет района |  |
| областной бюджет |  |
| федеральный бюджет |  |
| итого по бюджету мероприятия | 1 600 000,00 |
| *внебюджетные источники* |  |
| *итого по мероприятию* | **1 600 000,00** |
| Нанесение дорожной разметки на проезжей части города,разработка проекта организации дорожного движения на территории ГПТ Тутаев | 2023 | бюджет поселения | 700 000,00 | МКУ «УКСТ ТМР» | Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского поселения Тутаев |
| бюджет района |  |
| областной бюджет |  |
| федеральный бюджет |  |
| итого по бюджету мероприятия | 700 000,00 |
| *внебюджетные источники* |  |
| *итого по мероприятию* | **700 000,00** |
| Капитальный ремонт и ремонт дорожных объектов муниципальной собственности (выполнение работ по обустройству пешеходного перехода по ул. Моторостроителей возле МОУСШ №6, ул. Комсомольская возле МУДО «Старт») | 2023 | бюджет поселения | **42 106,00** | МКУ «УКСТ ТМР» | Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского поселения Тутаев |
| бюджет района |  |
| областной бюджет | 800 000,00 |
| федеральный бюджет |  |
| итого по бюджету мероприятия | 842 106,00 |
| *внебюджетные источники* |  |
| *итого по мероприятию* | **842 106,00** |
|  |  | ***Итого по задаче*** | **3 142 106,00** |  |  |
| **Задача 2:** | ***Реализация мероприятий по обеспечению сохранности существующей дорожной сети и выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог*** |
|  Обеспечение деятельности учреждения по содержанию автомобильных дорог | 2023 | бюджет поселения | 22 899 091,00 | МКУ «УКСТ ТМР» | Приведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог в соответствие с нормативными требованиями |
| бюджет района | 10 231 118,00 |
| областной бюджет |  |
| федеральный бюджет |  |
| итого по бюджету мероприятия | 33 130 909,00 |
| *внебюджетные источники* |  |
| *итого по мероприятию* | **33 130 909,00** |
| Мероприятия по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, обеспечивающих подъезды к объектам социального назначения | 2023 | бюджет поселения | 2 110 529,93 | МКУ «ЦКО» ТМРМКУ «УКСТ ТМР» | Приведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог в соответствие с нормативными требованиями |
| бюджет района |  |
| областной бюджет | 30 596 513,00 |
| федеральный бюджет |  |
| итого по бюджету мероприятия | 32 207 042,93 |
| внебюджетные источники | - |
| итого по мероприятию | **32 207 042,93** |
| Содержание и ремонт автодорог на территории ТМР | 2023 | бюджет поселения | 2 000 538,00 | МКУ «УКСТ ТМР»МКУ «ЦКО» ТМР | Приведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог в соответствие с нормативными требованиями |
| бюджет района | 570 000,00 |
| областной бюджет | 34 181 356,00 |
| федеральный бюджет |  |
| итого по бюджету мероприятия | 36 751 894,00 |
| внебюджетные источники |  |
| итого по мероприятию | **36 751 894,00** |
| Содержание и ремонт автодорог общего пользования на территории ТМР | 2023 | бюджет поселения |  | МКУ «УКСТ ТМР»МКУ «ЦКО» ТМРАдминистрация ТМР | Приведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог в соответствие с нормативными требованиями |
| бюджет района | 27 019 176,00 |
| областной бюджет |  |
| федеральный бюджет |  |
| итого по бюджету мероприятия | 27 019 176,00 |
| внебюджетные источники |  |
| итого по мероприятию | **27 019 176,00** |
| Содержание и ремонт автомобильных дорог на территории ТМР |  | бюджет поселения | 15 896 103,00 | МКУ «УКСТ ТМР»МКУ «ЦКО» ТМРАдминистрация ТМР | Приведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог Тутаевского муниципального района в соответствие с нормативными требованиями |
| бюджет района |  |
| областной бюджет |  |
| федеральный бюджет |  |
| итого по бюджету мероприятия | 15 896 103,00 |
| внебюджетные источники |  |
| Итого по мероприятию | **15 896 103,0** |
| ***Итого по задаче:*** | ***145 005 124,93*** |
| **Задача 3:** | ***Создание условий для развития инвестиционной привлекательности и наращивания налогового потенциала г. Тутаеве ТМР ЯО*** |
|  | 2023 | бюджет поселения | 0,00 |  | Приведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения Тутаев в соответствие с нормативными требованиями |
| бюджет района |  |
| областной бюджет |  |
| федеральный бюджет |  |
| итого по бюджету мероприятия | 0,00 |
| *внебюджетные источники* |  |
| *итого по мероприятию* | **0,00** |
| **Задача 4:** | ***Реализация проекта «Дорожная сеть».*** |
| Ремонт улиц в НП БКД:Капитальный ремонт автомобильных дорог г. Тутаев, Ярославская область, ул. Розы Люксембург (участок от ул. Дементьева до ул. Донской) ул. Донская (участок от Розы Люксембург до ул. Луначарского) | 2023 | бюджет поселения | 1 950 000,00 | МКУ «ЦКО» ТМР | Приведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения Тутаев в соответствие с нормативными требованиями |
| бюджет района |  |
| областной бюджет | 37 000 000,00 |
| федеральный бюджет |  |
| итого по бюджету мероприятия | 38 950 000,00 |
| *внебюджетные источники* |  |
| *итого по мероприятию* | **38 950 000,00** |
| Ремонт улиц в НП БКД:Капитальный ремонт автомобильных дорог п. Фоминское, ул. Центральная (окружная) | 2023 | бюджет поселения |  | МКУ «УКСТ ТМР» | Приведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения Тутаев в соответствие с нормативными |
| бюджет района | 536 639,42 |
| областной бюджет | 10 196 148,97 |
| федеральный бюджет |  |
| итого по бюджету мероприятия | 10 732 788,39 |
| *внебюджетные источники* |  |
| *итого по мероприятию* | **10 732 788,39** |
|  |  | ***Итого по задаче*** | ***49 682 788,39*** |  |  |

|  |
| --- |
| ***2024 год (1-ой год реализации)*** |
| Наименование основного мероприятия подпрограммы | Срок реализации  | Объем финансирования по мероприятию, руб. | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат мероприятия  |
| **Задача 1:** | ***Реализация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах.*** |
| Содержание светофоров городского поселения Тутаев | 2024 | бюджет поселения | 1 800 000,00 | МКУ «УКСТ ТМР» | Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского поселения Тутаев |
| бюджет района |  |
| областной бюджет |  |
| федеральный бюджет |  |
| итого по бюджету мероприятия | 1 800 000,00 |
| *внебюджетные источники* |  |
| *итого по мероприятию* | **1 800 000,00** |
| Нанесение дорожной разметки на проезжей части города,разработка проекта организации дорожного движения на территории ГПТ Тутаев | 2024 | бюджет поселения | 700 000,00 | МКУ «УКСТ ТМР» | Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского поселения Тутаев |
| бюджет района |  |
| областной бюджет |  |
| федеральный бюджет |  |
| итого по бюджету мероприятия | 700 000,00 |
| *внебюджетные источники* |  |
| *итого по мероприятию* | **700 000,00** |
|  |  | ***Итого по задаче*** | **2 500 000,00** |  |  |
| **Задача 2:** | ***Реализация мероприятий по обеспечению сохранности существующей дорожной сети и выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог*** |
|  Обеспечение деятельности учреждения по содержанию автомобильных дорог | 2024 | бюджет поселения | 20 000 000,00 | МКУ «УКСТ ТМР» | Приведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог в соответствие с нормативными требованиями |
| бюджет района | 5 000 000,00 |
| областной бюджет |  |
| федеральный бюджет |  |
| итого по бюджету мероприятия | 25 000 000,00 |
| *внебюджетные источники* |  |
| *итого по мероприятию* | **25 000 000,00** |
| Мероприятия по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, обеспечивающих подъезды к объектам социального назначения | 2024 | бюджет поселения | 1 181 000,00 | МКУ «ЦКО» ТМРМКУ «УКСТ ТМР» | Приведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог в соответствие с нормативными требованиями |
| бюджет района | - |
| областной бюджет | 22 425 512,00 |
| федеральный бюджет |  |
| итого по бюджету мероприятия | 23 606 512,00 |
| внебюджетные источники |  |
| итого по мероприятию | 23 606 512,00 |
| Содержание и ремонт автодорог на территории ТМР | 2024 | бюджет поселения | 906 840,45 | МКУ «УКСТ ТМР»МКУ «ЦКО» ТМР | Приведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог в соответствие с нормативными требованиями |
| бюджет района | 570 000,00 |
| областной бюджет | 28 001 019,55 |
| федеральный бюджет |  |
| итого по бюджету мероприятия | 29 477 860,00 |
| внебюджетные источники |  |
| итого по мероприятию | **29 477 860,00** |
| Содержание и ремонт автодорог общего пользования на территории ТМР | 2024 | бюджет поселения |  | МКУ «УКСТ ТМР»МКУ «ЦКО» ТМРАдминистрация ТМР | Приведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог в соответствие с нормативными требованиями |
| бюджет района | 22 393 074,00 |
| областной бюджет |  |
| федеральный бюджет |  |
| итого по бюджету мероприятия | 22 393 074,00 |
| внебюджетные источники |  |
| итого по мероприятию | **22 393 074,00** |
| Капитальный ремонт и ремонт дорожных объектов муниципальной собственности(выполнение работ по обустройству пешеходного перехода по ул. Моторостроителей возле МОУСШ №6, ул. Комсомольская возле МУДО «Старт») | 2024 | бюджет поселения | 7 900 000,00 | МКУ «ЦКО» ТМР | Обеспечение безопасности дорожного движения на территории ТМР |
| бюджет района |  |
| областной бюджет | 150 000 000,00 |
| федеральный бюджет |  |
| итого по бюджету мероприятия | 157 900 000,00 |
| внебюджетные источники |  |
| итого по мероприятию | **157 900 000,00** |
| Содержание и ремонт автомобильных дорог на территории ТМР |  | бюджет поселения | 10 881 300,00 | МКУ «УКСТ ТМР»МКУ «ЦКО» ТМРАдминистрация ТМР | Приведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог Тутаевского муниципального района в соответствие с нормативными требованиями |
| бюджет района |  |
| областной бюджет |  |
| федеральный бюджет |  |
| итого по бюджету мероприятия | 10 881 300,00 |
| внебюджетные источники |  |
| Итого по мероприятию | **10 881 300,00** |
| ***Итого по задаче:*** | ***269 258 746,00*** |
| **Задача 3:** | ***Создание условий для развития инвестиционной привлекательности и наращивания налогового потенциала г. Тутаеве ТМР ЯО*** |
|  | 2024 | бюджет поселения | 0,00 |  | Приведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения Тутаев в соответствие с нормативными требованиями |
| бюджет района |  |
| областной бюджет |  |
| федеральный бюджет |  |
| итого по бюджету мероприятия | 0,00 |
| *внебюджетные источники* |  |
| *итого по мероприятию* | **0,00** |
| **Задача 4:** | ***Реализация проекта «Дорожная сеть».*** |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог г. Тутаев, Ярославская область, ул. Розы Люксембург | 2024 | бюджет поселения | 2 106 000,00 | МКУ «ЦКО» ТМР | Приведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения Тутаев в соответствие с нормативными требованиями |
| бюджет района |  |
| областной бюджет | 40  000 000,00 |
| федеральный бюджет |  |
| итого по бюджету мероприятия | 42 106 000,00 |
| *внебюджетные источники* |  |
| *итого по мероприятию* | **42 106 000,00** |
|  |  | ***Итого по задаче*** | ***42 106 000,00*** |  |  |

|  |
| --- |
| ***2025 год (1-ой год реализации)*** |
| Наименование основного мероприятия подпрограммы | Срок реализации  | Объем финансирования по мероприятию, руб. | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат мероприятия  |
| **Задача 1:** | ***Реализация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах.*** |
| Содержание светофоров городского поселения Тутаев | 2025 | бюджет поселения | 2 000 000,00 | МКУ «УКСТ ТМР» | Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского поселения Тутаев |
| бюджет района |  |
| областной бюджет |  |
| федеральный бюджет |  |
| итого по бюджету мероприятия | 2 000 000,00 |
| *внебюджетные источники* |  |
| *итого по мероприятию* | **2 000 000,00** |
| Нанесение дорожной разметки на проезжей части города,разработка проекта организации дорожного движения на территории ГПТ Тутаев | 2025 | бюджет поселения | 1 000 000,00 | МКУ «УКСТ ТМР» | Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского поселения Тутаев |
| бюджет района |  |
| областной бюджет |  |
| федеральный бюджет |  |
| итого по бюджету мероприятия | 1 000 000,00 |
| *внебюджетные источники* |  |
| *итого по мероприятию* | **1 000 000,00** |
|  |  | ***Итого по задаче*** | **3 000 000,00** |  |  |
| **Задача 2:** | ***Реализация мероприятий по обеспечению сохранности существующей дорожной сети и выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог*** |
|  Обеспечение деятельности учреждения по содержанию автомобильных дорог | 2025 | бюджет поселения | 20 000 000,00 | МКУ «УКСТ ТМР» | Приведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог в соответствие с нормативными требованиями |
| бюджет района | 5 000 000,00 |
| областной бюджет |  |
| федеральный бюджет |  |
| итого по бюджету мероприятия | 25 000 000,00 |
| *внебюджетные источники* |  |
| *итого по мероприятию* | **25 000 000,00** |
| Мероприятия по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, обеспечивающих подъезды к объектам социального назначения | 2025 | бюджет поселения | 1 181 000,00 | МКУ «ЦКО» ТМРМКУ «УКСТ ТМР» | Приведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог в соответствие с нормативными требованиями |
| бюджет района | - |
| областной бюджет | 22 425 512,00 |
| федеральный бюджет |  |
| итого по бюджету мероприятия | 23 606 512,00 |
| внебюджетные источники |  |
| итого по мероприятию | 23 606 512,00 |
| Содержание и ремонт автодорог на территории ТМР | 2025 | бюджет поселения | 731 700,00 | МКУ «УКСТ ТМР»МКУ «ЦКО» ТМР | Приведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог в соответствие с нормативными требованиями |
| бюджет района | 570 000,00 |
| областной бюджет | 24 673 351,00 |
| федеральный бюджет |  |
| итого по бюджету мероприятия | 25 975 051,00 |
| внебюджетные источники |  |
| итого по мероприятию | **25 975 051,00** |
| Содержание и ремонт автодорог общего пользования на территории ТМР | 2025 | бюджет поселения |  | МКУ «УКСТ ТМР»МКУ «ЦКО» ТМРАдминистрация ТМР | Приведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог в соответствие с нормативными требованиями |
| бюджет района | 24 461 874,00 |
| областной бюджет |  |
| федеральный бюджет |  |
| итого по бюджету мероприятия | 24 461 874,00 |
| внебюджетные источники |  |
| итого по мероприятию | **24 461 874,00** |
| Содержание и ремонт автомобильных дорог на территории ТМР |  | бюджет поселения | 21 087 300,00 | МКУ «УКСТ ТМР»МКУ «ЦКО» ТМРАдминистрация ТМР | Приведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог Тутаевского муниципального района в соответствие с нормативными требованиями |
| бюджет района |  |
| областной бюджет |  |
| федеральный бюджет |  |
| итого по бюджету мероприятия | 21 087 300,00 |
| внебюджетные источники |  |
| Итого по мероприятию | **21 087 300,00** |
| ***Итого по задаче:*** | ***120 130 737,00*** |
| **Задача 3:** | ***Создание условий для развития инвестиционной привлекательности и наращивания налогового потенциала г. Тутаеве ТМР ЯО*** |
|  | 2025 | бюджет поселения | 0,00 |  | Приведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения Тутаев в соответствие с нормативными требованиями |
| бюджет района |  |
| областной бюджет |  |
| федеральный бюджет |  |
| итого по бюджету мероприятия | 0,00 |
| *внебюджетные источники* |  |
| *итого по мероприятию* | **0,00** |
| **Задача 4:** | ***Реализация проекта «Дорожная сеть».*** |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог  | 2025 | бюджет поселения | 0,00 |  | Приведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения Тутаев в соответствие с нормативными требованиями |
| бюджет района |  |
| областной бюджет |  |
| федеральный бюджет |  |
| итого по бюджету мероприятия | 0,00 |
| *внебюджетные источники* |  |
| *итого по мероприятию* | **0,00** |
|  |  | ***Итого по задаче*** |  |  |  |

1. Механизм реализации программы и ее ожидаемые конечные результаты

Реализация программы осуществляется через систему мероприятий, которые должны обеспечивать выполнение поставленных задач и достижение запланированных показателей.

Мероприятия Программы финансируются из бюджета района в пределах доведенных лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете Тутаевского муниципального района на текущий финансовый год и плановый период.

Мероприятия Программы, финансируемые из бюджета, реализуются путём заключения муниципальных контрактов (договоров) с подрядными организациями на выполнение работ, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Ответственный исполнитель Программы осуществляет:

- участие в разработке и реализации мероприятий Программы;

- участие в проведении сбора информации о реализации мероприятий Программы на предмет целевого использования средств;

- координацию деятельности участников Программы;

- предоставление информации о ходе реализации Программы;

- оценку эффективности и результативности реализации Программы;

Исполнитель Программы осуществляет:

 - подготовку заявки на финансирование мероприятий, предусмотренных Программой;

- уточнение целевых показателей, объем затрат на реализацию мероприятий, сроки их реализации, состав исполнителей на основании документов, подтверждающих объем финансирования;

- анализ хода реализации мероприятий Программы, использования бюджетных средств на основе отчетов исполнителей и участников Программы в целом;

- рассмотрение результатов указанного анализа, принятие корректирующих решений и внесение изменений в мероприятия Программы (при необходимости);

- организацию информационной и разъяснительной работы, направленной на освещение цели и задач реализуемых мероприятий Программы;

- представление информации о ходе реализации мероприятий Программы;

- представление актов выполненных работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам (договорам) в рамках реализации мероприятий Программы.

- разработку и внесение изменений в Программу в соответствии с установленными требованиями;

- реализацию Программы и конечные результаты ее реализации;

- подготовку квартальной и годовой отчетности и представляет ее в уполномоченный орган.

 Проверка целевого использования средств бюджетов, выделенных на реализацию мероприятий программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

При условии выполнения поставленных целей и задач ожидается выполнение следующих результатов:

 -приведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствие с нормативными требованиями;

- повышение качества дорожных работ в результате использования новых технологий и материалов;

- своевременное и качественное выполнение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- обеспечение комплекса работ по повышению уровня благоустройства территории и обеспечение безопасности дорожного движения.