|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ  Администрации Артемьевского сельского поселения  Тутаевского муниципального района  Ярославской области | | | |
| 01.02.2024 г. | № 17 |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |
| (дата документа) | (номер документа) |  |  |
| д. Емишево |  |  |  |
| Об утверждении муниципальной программы "Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов на территории Артемьевского сельского поселения" на 2024 год | |  |  |

В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Ярославской области от 31.03.2021 г. № 174-п *«*Об утверждении государственной программы Ярославской области «Развитие молодежной политики и патриотическое воспитание в Ярославской области» на 2021 – 2025 годы и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства области» (в ред. постановлений Правительства области от 28.10.2021 № 754-п, от 24.12.2021 № 945-п), Уставом Артемьевского сельского поселения, Администрация Артемьевского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов на территории Артемьевского сельского поселения» на 2024 год согласно Приложения 1.

2. Утвердить «Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы Артемьевского сельского поселения Тутаевского муниципального района Ярославской области» согласно Приложению 2.

2. Обнародовать настоящее постановление согласно Положению о порядке обнародования муниципальных правовых актов Артемьевского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования.

Глава Артемьевского сельского поселения Т.В. Гриневич

Приложение 1

к постановлению Администрации АСП

от 01.02.2024 г. № 17

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«**Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов

на территории Артемьевского сельского поселения» на 2024 год

**ПАСПОРТ**

**муниципальной целевой программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | «Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов на территории Артемьевского сельского поселения» на 2024 год |
| Основания для разработки | -Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации»;  - постановление Правительства области от 31.03.2021 г. № 174-п «Об утверждении государственной программы Ярославской области «Развитие молодежной политики и патриотическое воспитание в Ярославской области» на 2021 – 2025 годы и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства области» (в ред. постановлений Правительства области от 28.10.2021 № 754-п, от 24.12.2021 № 945-п) (Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Ярославской области»)  - Устав Артемьевского сельского поселения |
| Заказчик программы | Администрация Артемьевского сельского поселения Тутаевского муниципального района Ярославской области |
| Разработчик(и) программы | Администрация Артемьевского сельского поселения Тутаевского муниципального района Ярославской области |
| Исполнитель(и)  программы | Администрация Артемьевского сельского поселения Тутаевского муниципального района Ярославской области |
| Координатор программы | Администрация Артемьевского сельского поселения Тутаевского муниципального района Ярославской области |
| Цели программы | Приведение внешнего облика военно-мемориальных объектов Артемьевского сельского поселения в надлежащее состояние и создание условий по обеспечению их сохранности |
| Перечень разделов программы | - паспорт программы;  - сведения об общей потребности в ресурсах;  - анализ и оценка проблемы;  - цели и задачи программы;  - перечень и описание программных мероприятий;  - сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам;  - управление программой и контроль за ходом её реализации;  - методика оценки экономической, социальной и экологической эффективности реализации программы |
| Сроки реализации | 2024 год |
| Объемы и источники  финансирования | Всего –100,0 тыс. рублей  - средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб.;  - средства бюджета поселения – 100,0 тыс. руб. |
| Контроль за исполнением программы | Контроль за ходом реализации программы возлагается на Администрацию Артемьевского сельского поселения Тутаевского муниципального района Ярославской области |
| Основные ожидаемые результаты  реализации программы | - достойное увековечение памяти погибших при защите Отечества;  - приведение внешнего облика военно-мемориальных объектов Артемьевского сельского поселения в надлежащее состояние и создание условий по обеспечению их сохранности;  - воспитание патриотизма у граждан, особенно подрастающего поколения, и подготовка их к достойному и самоотверженному служению обществу и государству, к выполнению обязанностей по защите Отечества. |

**1. Сведения об общей потребности в ресурсах**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование ресурсов | Единица измерения | Потребность | |
| всего | в том числе по годам |
| 2024 г. |
| Материально-технические ресурсы | - | - | - |
| Трудовые ресурсы | - | - | - |
| Финансовые ресурсы:  - федеральный бюджет  - областной бюджет  - местный бюджет  - прочие источники | тыс.руб. | Всего – 0,0  в т.ч.  бюджет Ярославской обл. – 0,0;  бюджет Артемьевского с. п. – 100,0 | Всего – 100,0  в т.ч.  обл. – 0,0;  местный – 100,0 |
| Прочие виды ресурсов  (информационные, природные и другие в  зависимости от особенностей программы) | - | - | -  - |

**2. Анализ и оценка проблемы**

В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 февраля 1993 № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» ответственность за ведение учета и содержание воинских захоронений и военно-мемориальных комплексов на территории Российской Федерации возлагается на органы местного самоуправления. Таким образом, утверждение Программы на местном уровне соответствует требованиям законодательства. Пришедшие в негодность воинские захоронения, мемориальные сооружения и объекты, увековечивающие память погибших, подлежат восстановлению органами местного самоуправления.

В настоящее время в д. Емишево Артемьевского сельского поселения находится «Мемориал погибшим в годы Великой отечественной войны с именами» (1967 г). Администрация Артемьевского сельского поселения ежегодно проводила косметический ремонт и благоустройство памятника. В 2020 году было произведено устройство площадки из тротуарной плитки, устройство газонов из готовых искусственных рулонных заготовок и замена ограждения. В настоящее время требуется произвести ремонт центральной стеллы мемориала.

В д. Столбищи «Мемориал погибшим в годы Великой отечественной войны с именами» был введен в действие в 2005 г. Администрация Артемьевского сельского поселения ежегодно проводила косметический ремонт и благоустройство памятника. Основные направления необходимых работ вокруг мемориала – демонтаж старых дорожек из плит, выравнивание рельефа площадки, устройство новых плитных тротуаров и установка металлического заграждения с последующей его окраской было произведено в 2020 году.

В д. Ильинское «Памятник погибшим в годы Великой отечественной войны с именами» (1985 г.) Администрация Артемьевского сельского поселения ежегодно проводила косметический ремонт и благоустройство памятника. Основные направления необходимых работ - от дороги общего пользования до мемориала выравнивание рельефа площадки, устройство пешеходной дорожки из тротуарной плитки.

В с. Ваулово находится «Обелиск погибшим в годы ВОВ с именами» (1994г.) Администрация Артемьевского сельского поселения ежегодно проводила косметический ремонт и благоустройство памятника. В настоящее время требуется реконструкция памятника, а именно - замена металлического обелиска на мемориал из современных, устойчивых к воздействию погодных условий материалов, выравнивание рельефа площадки с укладкой вокруг мемориала тротуарной плитки, установка металлического ограждения.

Таким образом, Программа призвана обеспечить комплексный подход к решению проблем приведения внешнего облика военно-мемориального объекта в благоустроенный вид, создание условий по обеспечению его сохранности на территории муниципального образования.

Реализация Программы позволит обеспечить достойное увековечение лиц, погибших при защите Отечества, и будет способствовать патриотическому воспитанию граждан своей малой Родины.

## 3. Цели и задачи программы

## Основной целью Программы является приведение внешнего облика военно-мемориальных объектов Артемьевского сельского поселения в надлежащее состояние и создание условий по обеспечению их сохранности.

## Для достижения указанной цели должны быть решены следующие задачи:

- работы по реконструкции мемориала;

## - достойное увековечение памяти погибших при защите Отечества;

## - воспитание патриотизма и гражданского самосознания населения.

**4. Перечень и описание программных мероприятий**

Цель программы предполагается достичь на основе реализации комплекса следующих мероприятий:

- оформление технической документации;

- ремонт центральной стеллы мемориала в д. Емишево;

- благоустройство территорий около мемориалов и памятников погибшим в годы ВОВ в деревнях Артемьевского сельского поселения.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Программные  мероприятия | Сроки  испол- нения | Исполнитель | Источник  финансиро- вания | Объемы финансирования,  тыс. руб. | |
| всего | в т.ч. по годам |
| 2024 г. |
| 1. | Задача 1. Реконструкция стеллы памятника «Мемориал погибшим в годы Великой отечественной войны с именами» в д. Емишево | | | | | |
|  | мероприятие 1 | 2024 г. | Администра-ция АСП | Обл.б. –0,0 т.р.  М.Б.– 100,0 т.р | 100,0 | 0,0  100,0 |
|  | **Итого по  разделу** | **х** | **х** | **Обл.б. –0,0 т.р.**  **М.Б.– 100,0 т.р** | **100,0** | **0,0**  **100,0** |

**5. Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам**

Финансирование мероприятий по программе осуществляется за счет средств бюджета Артемьевского сельского поселения, областной субсидии на благоустройство, реставрацию и

реконструкцию воинских захоронений и военно-мемориальных объектов.

**ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ГОДАМ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Объем финансирования по годам  (тыс. рублей) | Итого  (тыс. рублей) |
| 2024 |
| Всего по Программе |  | 100,0 |
| В том числе:  Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет  (справочно) | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 100,0 | 100,0 |
| Прочие источники | - - | - |

**6. Управления программой и контроль за ходом ее реализации**

Программа реализуется в рамках действующего законодательства Российской Федерации и Ярославской области. Цели, задачи и основные мероприятия Программы определены в соответствии с приоритетами социально-экономического развития Российской Федерации, Ярославской области, Тутаевского муниципального района и Артемьевского сельского поселения на 2024 год.

Корректировка мероприятий, объемов и источников финансирования Программы с учетом социально-экономической ситуации осуществляется Администрацией Артемьевского сельского поселения.

Контроль за выполнением мероприятий и целевым использованием бюджетных средств, направленных на реализацию Программы, осуществляет Администрация Артемьевского сельского поселения.

7**. Методика оценки экономической, социальной и экологической эффективности реализации программы**

Реализация программы осуществляется заказчиком, который в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, действующим федеральным законодательством, распоряжениями и постановлениями Правительства РФ, законами Ярославской области, нормативно-правовыми актами Администрации Артемьевского сельского поселения.

Заказчик и координатор программы - Администрация Артемьевского сельского поселения, которая осуществляет общее руководство, нормативное обеспечение и контроль за исполнением программы, а также организует и координирует всю работу по реализации программных мероприятий, обеспечивает подготовку промежуточных отчетов и предложений по объемам, срокам и условиям предоставления средств бюджета Артемьевского сельского поселения, организует информационно-разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач программы.

Уважительное отношение к памяти погибших при защите Отечества или его интересов является священным долгом всех граждан.

Реализация Программы окажет воздействие на все сферы общественной жизни. В связи с тем, что мероприятия программы носят исключительно затратный характер, какой-либо экономической эффективности достигнуто быть не может. Однако реализация программы в контексте социально-экономического развития Артемьевского сельского поселения позволит обеспечить:

- достойное увековечение земляков, погибших при защите Отечества;

- приведение внешнего облика военно-мемориального комплекса в надлежащее состояние;

- воспитание патриотизма у граждан, особенно подрастающего поколения, и подготовку их к достойному и самоотверженному служению обществу и государству, к выполнению обязанностей по защите Отечества.

Главным результатом реализации Программы станут формирование благоприятной общественной атмосферы, чувства гордости за свою Отчизну, свою малую Родину

Приложение 2

к постановлению Администрации АСП

от 01.02.2024 г. № 17

**ПОРЯДОК**

**проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы Артемьевского сельского поселения Тутаевского муниципального района**

**Ярославской области**

**1.  Общие положения**

1.1. Оценка эффективности муниципальной программы проводится ответственным исполнителем на этапе ее разработки, а также по итогам рассмотрения отчетности о ходе реализации муниципальной программы за отчетный период.

1.2. В целях оценки эффективности муниципальной программы отчетным периодом признается финансовый год.

1.3. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы осуществляется на весь период ее реализации.

1.4. В качестве критериев социальной и экономической эффективности оценивается планируемый вклад муниципальной программы в социальное и экономическое развитие поселения.

1.5. С целью выявления степени достижения запланированных результатов, фактически достигнутые результаты сопоставляются с их плановыми значениями с формированием абсолютных и относительных отклонений.

В случае наличия существенных отклонений (как положительных, так и отрицательных - более 10 процентов) по каждому направлению, по которому выявлено существенное отклонение, проводится анализ факторов, оказавших влияние на достижение результатов муниципальной программы.

Факторы, оказывающие влияние на результаты реализации муниципальной программы, делятся на внутренние (формируются и управляются на уровне поселения исполнителями и участниками муниципальной программы, органами местного самоуправления) и внешние.

Для каждой группы факторов, внутренних и внешних, оценивается их влияние на отклонение показателя от плановых (прогнозируемых) значений.

1.6. По результатам факторного анализа обосновываются изменения планов (планов-графиков) реализации муниципальной программы, мероприятий, задач, состава и количественных значений целевых показателей (индикаторов), а также изменение объемов финансирования муниципальной программы на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).

1.7. По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы ответственным исполнителем муниципальной программы не позднее чем за 15 рабочих дней до дня внесения проекта решения о бюджете поселения на очередной финансовый год в Муниципальный Совет может быть направлено в уполномоченное подразделение Администрации (уполномоченному специалисту Администрации) предложение о сокращении (увеличении) и (или) корректировке финансирования, досрочном прекращении муниципальной программы в целом, подпрограммы или отдельных структурных элементов подпрограммы муниципальной программы.

В случае направления указанного предложения при наличии заключенных муниципальных контрактов (договоров, соглашений), по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении, не исполненных судебных решений, обуславливающих возникновение расходных обязательств бюджета поселения, в проекте решения о муниципальном бюджете на очередной финансовый год обязательно должны быть предусмотрены бюджетные ассигнования на исполнение указанных обязательств.

**2.  Критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы**

2.1.  Критериями эффективности муниципальной программы являются:

- соответствие муниципальной программы системе приоритетов социально-

экономического развития поселения (К1);

-  наличие в муниципальной программе задач, условием решения которых является применение программного метода (К2);

-  уровень проработки целевых показателей (индикаторов) и индикаторов эффективности реализации муниципальной программы (К3);

-  уровень финансового обеспечения муниципальной программы и его структурные параметры (К4);

-  организация управления и контроля за ходом исполнения муниципальной программы (К5).

2.2.  Значение критериев эффективности муниципальной программы рассчитывается в баллах.

**СИСТЕМА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Критерий | Наименование критерия | Содержание критерия | Баллы |
| К1 | Соответствие программы системе приоритетов социально-экономического развития поселения | 1.  Проблема отнесена нормативными правовыми актами муниципального уровня к приоритетным задачам социально-экономического развития поселения, решаемым, в том числе, программными методами и соответствует проблемной сфере одной или нескольких действующих или разрабатываемых федеральных, региональных и муниципальных программ. | 10 |
|  |  | 2.  Проблема не отнесена нормативными правовыми актами муниципального уровня к приоритетным задачам социально-экономического развития поселения, но характеризуется показателями, значения которых существенно (от 10 и более процентов) отличаются от средних по региону в сторону ухудшения и (или) имеют неблагоприятную динамику. | 5 |
|  |  | 3.  Проблема не отнесена нормативными правовыми актами муниципального уровня к приоритетным задачам социально-экономического развития поселения и материалы программного документа не позволяют сделать однозначных выводов об имеющихся неблагоприятных тенденциях. | 0 |
| К2 | Постановка в программе задач, условием решения которых является применение программного метода | 1. Наличие федеральной и (или) региональной программы аналогичной целевой направленности, соглашения о предоставлении межбюджетного трансферта из бюджета другого уровня бюджетной системы Российской Федерации, которыми установлены требования (рекомендации) о разработке муниципальных программ. | 10 |
|  |  | 1. Программный документ соответствует критерию, но в перечне мероприятий значительный объем (от 10 и более процентов) составляют показатели (в том числе финансовые), характеризующие административно-хозяйственную деятельность ответственного исполнителя, соисполнителей и подведомственных им учреждений.   В наличии признаки дублирования части 0мероприятий муниципальной программы мероприятия других муниципальных программ. | 5 |
| 1. Программный документ не соответствует критерию.   Программный документ содержит расходы на финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления. | 0 |
| К3 | Уровень проработки целевых показателей (индикаторов) и индикаторов эффективности реализации муниципальной программы | 1.  Наличие в программе целевых показателей (индикаторов) и индикаторов эффективности реализации муниципальной программы, соответствующих установленным требованиям, наличие информации о динамике показателей по годам реализации программы. В случае отсутствия данных статистического наблюдения разработана методика расчета и оценки значений показателей. | 10 |
|  |  | 2.  В программе имеются целевые показатели (индикаторы) и индикаторы эффективности реализации муниципальной программы. Методики расчета и оценки значений указанных показателей в программе отсутствуют. | 5 |
|  |  | 3.  Целевые показатели (индикаторы) и индикаторы эффективности реализации муниципальной программы отсутствуют. | 0 |
| К4 | Уровень финансового обеспечения муниципальной программы и его структурные параметры | 1.  Финансирование муниципальной программы из всех источников обеспечено (фактически составило) свыше 80 процентов от расчетного значения. | 10 |
|  |  | 2.  Финансирование муниципальной программы из всех источников обеспечено (фактически составило) от 50 до 80 процентов от расчетного значения. | 5 |
|  |  | 3.  Финансирование муниципальной программы из всех источников обеспечено (фактически составило) менее 50 процентов от расчетного значения. | 0 |
| К5 | Организация управления и контроля за ходом исполнения муниципальной программы | 1.  Отчетность о ходе реализации программы полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям. | 10 |
|  |  | 2.  Отчетность о ходе реализации программы не содержит полного объема сведений, что затрудняет объективную оценку хода реализации программы. | 5 |
|  |  | 3.  Отчетность о ходе реализации программы не соответствует установленным требованиям и рекомендациям и должна быть переработана. | 0 |

2.3. Итоговый показатель оценки эффективности муниципальной программы (К) рассчитывается на основе полученных оценок по критериям по формуле:

К = К1 + К2 + К3 + К4 + К5

2.4. Значение итогового показателя оценки эффективности муниципальной программы оценивается по следующей шкале:

|  |  |
| --- | --- |
| Суммарное значение интегрального показателя К | Качественная характеристика программы |
| От 45 до 50 баллов | Эффективная |
| От 35 до 45 баллов | Достаточно эффективная, но требует доработки |
| От 25 до 35 баллов | Малоэффективная, требует существенной доработки |
| Менее 25 баллов | Неэффективная, подлежит прекращению |

2.5. Администрацией и (или) ответственным исполнителем муниципальной программы помимо критериев, используемых в соответствии с пунктами 1-4 настоящего Порядка, для оценки эффективности реализации муниципальной программы могут быть установлены иные индикаторы и применяться иные методы оценки в соответствии с пунктами 1.4 и 1.5 настоящего Порядка.