**Информация о проверке**

**Департамента жилищно-коммунального хозяйства и строительства Администрации Тутаевского муниципального района по вопросу целевого и эффективного использования средств бюджета Тутаевского муниципального района, выделенных на реализацию муниципальной целевой программы «Сохранность автомобильных дорог общего пользования Тутаевского муниципального района на 2011-2013 годы» проверяемый период с 01.01.2012 по 31.12.2012.**

Муниципальным учреждением Контрольно–счётная палата Тутаевского муниципального района проведена плановая проверка по вопросу целевого и эффективного использования средств бюджета Тутаевского муниципального района, выделенных на реализацию муниципальной целевой программы «Сохранность автомобильных дорог общего пользования Тутаевского муниципального района на 2011-2013 годы»в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства и строительстваАдминистрации Тутаевского муниципального района за период с 01.01.2012 по 31.12.2012 (Акт проверки от 31.07.2013).

В ходе проверки установлено:

1. Неэффективное использование средств бюджета Тутаевского муниципального района, выделенных на осуществление работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог в границах Тутаевского муниципального района и улично-дорожной сети города, в размере 459,4 тыс. рублей.

2. Не приняты меры к взысканию неустойки за нарушение сроков выполнения работ, предусмотренных муниципальными контрактами в сумме 1 250,4 тыс. рублей.

3. Не вносились изменения в муниципальные контракты с подрядчиками в связи с уменьшением объема работ и стоимости материалов на сумму 970,9 тыс. рублей.

4. Не в полном объеме выполнялись требования Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996 №129-ФЗ.

По результатам проверки в адрес Департамента жилищно-коммунального хозяйства и строительства Администрации Тутаевского муниципального района направлено представление об устранении выявленных нарушений от 13.08.2013 №02-01/179.