Приложение

к постановлению Администрации

Тутаевского муниципального района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения на территории городского поселения Тутаев»

на 2020- 2028 годы

ПАСПОРТ

муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Муниципальное учреждение «Агентство по развитию Тутаевского муниципального района»  директор Пшеничников В.В.,  тел. 8 (48533) 2-50-30 |
| Куратор муниципальной программы | Первый заместитель Главы Администрации Тутаевского муниципального района М.К.Новикова,  тел. 8(48533) 7-07-95 |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2020-2028 годы |
| Цель муниципальной программы | Развитие энергосбережения и повышение качества уличного освещения на территории Тутаевского муниципального района. |
| Объём финансирования муниципальной программы из всех источников финансирования, в том числе по годам реализации, тыс. рублей | Всего по муниципальной программе-  111 555,627 рублей, в том числе:  2020 год – 13 251,107 рублей  2021 год – 12 288,065 рублей  2022 - 2028 гг. – 86 016,455 рублей |
| Перечень подпрограмм и основных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы: | |
| Наименование подпрограммы | Ответственный исполнитель подпрограммы |
| Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения на территории Тутаевского муниципального района» на 2020 – 2028 годы период 2016 и 2017 годов. | Муниципальное учреждение «Агентство по развитию Тутаевского муниципального района»  директор Пшеничников В.В.,  тел. 8 (48533) 2-50-30 |
| Электронный адрес размещения муниципальной программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Официальный сайт Администрации ТМР http://admtmr.ru/city/strategicheskoe-planirovanie.php |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Освещение улиц, дорог, проездов, соответствие возрастающим к нему требованиям, способствует обеспечению важнейшего права человека на безопасность и комфортность проживания, снижению количества дорожно-транспортных происшествий и нарушений общественного порядка, формированию привлекательного вечернего облика улиц города.

Наружное освещение по своему функциональному назначению относится к благоустройству. Мероприятия данной муниципальной программы предусматривают решение вопросов развития энергосбережения на территории города Тутаев, снижение уровня расходов за потребление электроэнергии, улучшение уровня качества освещения на территории города Тутаева. Реализация муниципальной программы позволит обеспечить: качественное и эффективное освещение города Тутаев, повышение деловой и досуговой активности населения.

В настоящее время система наружного освещения города Тутаев включает 77,285 километров воздушных и кабельных линий электропередачи, 2462 светильников, 1579 опор освещения. Установленное в настоящее время оборудование для уличного освещения морально устаревшее и не обеспечивает надлежащий уровень освещенности.

Недостаточное выделение средств из бюджета на развитие и модернизацию сетей уличного освещения приводит к увеличению обоснованных жалоб со стороны жителей. Реализация настоящей муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения на территории городского поселения Тутаев» на 2019-2028 годы позволит улучшить качество уличного освещения, при этом сократить затраты на электропотребление.2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы и ожидаемые конечные

результаты её реализации

Реализацию муниципальной программы предполагается осуществлять на всей территории города Тутаев (правобережная и левобережная часть).

Муниципальная программа должна реализовываться через систему мероприятий, которые должны обеспечивать выполнение поставленных задач и достижение запланированных показателей.

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется в порядке предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета городского поселения Тутаев, утвержденного решением Муниципального Совета городского поселения Тутаев, Тутаевскому муниципальному району в соответствии с исполнением полномочий, и действующим законодательством, в пределах бюджетных ассигнований и лимитов, предусмотренных в бюджете городского поселения Тутаев на эти цели.

Мероприятия муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения на территории городского поселения Тутаев» на 2020-2028 годы, реализуются в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», путем проведения конкурса в электронной форме, предметом которого является «Выполнение действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения города Тутаев».

Ответственный исполнитель муниципальной программы осуществляет:

- разработку и внесение изменений в муниципальную программу в соответствии с установленными требованиями;

- реализацию муниципальной программы и конечные результаты ее реализации;

- подготовку квартальной и годовой отчетности и представляет ее в уполномоченный орган;

- оценку эффективности и результативности реализации муниципальной программы;

-подготовку заявки на финансирование мероприятий, предусмотренных муниципальной программы;

- уточнение целевых показателей, объем затрат на реализацию мероприятий, сроки их реализации, состав исполнителей на основании документов, подтверждающих объем финансирования;

- анализ хода реализации мероприятий муниципальной программы, использования бюджетных средств на основе отчетов исполнителей и участников муниципальной программы в целом;

- рассмотрение результатов указанного анализа, принятие корректирующих решений и внесение изменений в мероприятия муниципальной программы (при необходимости);

- координацию деятельности участников муниципальной программы;

- предоставление информации о ходе реализации муниципальной программы;

- организацию информационной и разъяснительной работы, направленной на освещение цели и задач реализуемых мероприятий муниципальной программы.

Исполнители муниципальной программы осуществляют:

- участие в разработке и реализации мероприятий муниципальной программы;

- участие в проведении сбора информации о реализации мероприятий муниципальной программы на предмет целевого использования средств;

- представление информации о ходе реализации мероприятий муниципальной программы;

- представление актов выполненных работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенному муниципальному контракту (договорам) в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

Реализацию Программы предполагается осуществлять на всей территории городского поселения Тутаев.

В пределах предусмотренных бюджетных ассигнований и выделенных лимитов из бюджета городского поселения Тутаев, утвержденного решением Муниципального Совета городского поселения Тутаев, исполнители Программы осуществляют финансирование мероприятий Программы в соответствии с действующим законодательством.

Реализацию Программы предполагается осуществлять путем перечисления средств бюджета городского поселения Тутаев в бюджет Тутаевского муниципального района в порядке предоставления межбюджетных трансфертов в соответствии с действующим законодательством.

3. Цель и целевые показатели муниципальной программы

Цель Программы - развитие энергосбережения и повышение качества уличного освещения на территории городского поселения Тутаев.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Едини-ца  изме-рения | Значение показателя | | | | | | |
| базовое 2019 год | 2020 год | | 2021 год | | 2022-2028 | |
| плановое | с учетом дополни-тельных средств | плановое | с учетом дополни-тельных средств | плановое | с учетом дополни-тельных средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения на территории городского поселения Тутаев»  на 2020 - 2028 годы | | | | | | | | |
| Муниципальная целевая программа  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения на территории Тутаевского муниципального района» на 2020 – 2028 годы | | | | | | | | |
| Количество замененных светильников для снижения уровня потребления электроэнергии | единиц | 2 462 | 2 462 | - | 2 462 | - | 2 462 | - |
| Количество опор освещения | единиц | 1 579 | 1 579 | - | 1 579 | - | 1 579 | - |
| Количество жалоб населения на некачественное освещение | единиц | 27 | 11 | - | 11 | - | 11 | - |

4. Обобщенная характеристика мер государственного регулирования в рамках муниципальной программы.

Основными мерами государственного регулирования в рамках муниципальной программы являются: нормативно-правовое регулирование вопросов в сфере благоустройства, обеспечение финансирования мероприятий подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы.

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**муниципальной программы Тутаевского муниципального района**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения на территории городского поселения Тутаев»**

**на 2020 - 2028 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Всего | Оценка расходов (тыс.руб.)  в том числе по годам реализации | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 - 2028 гг. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Муниципальная целевая программа**  **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения на территории Тутаевского муниципального района» на 2020 – 2028 годы** | 111 555,627 | 13 251,107 | 12 288,065 | 86 016,455 |
| Районный бюджет | 111 555,627 | 13 251,107 | 12 288,065 | 86 016,455 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - | - |
| Бюджеты поселений | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - |

**ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ**

**о подпрограммах, входящих в состав**

**муниципальной программы Тутаевского муниципального района**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения на территории городского поселения**

**Тутаев» на 2020 - 2028 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Муниципальная целевая программа  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения на территории Тутаевского муниципального района» на 2020 – 2028 годы |
| Срок реализации | 2020 - 2028 годы |
| Ответственный исполнитель | Муниципальное учреждение «Агентство по развитию Тутаевского муниципального района»  директор Пшеничников В.В.,  тел. 8 (48533) 2-50-30 |
| Цель | Развитие энергосбережения и повышение качества уличного освещения на территории городского поселения Тутаев |
| Задачи | 1.  Создание механизма управления потреблением энергетических ресурсов  2. Сокращение бюджетных затрат |
| Целевые показатели | 1. Количество замененных светильников для снижения уровня потребления электроэнергии – 2 462 шт.  2. Количество опор освещения 1 579 шт.  3. Количество жалоб населения на некачественное освещение |
| Нормативный правовой акт, утвердивший подпрограмму | Проект постановления Администрации ТМР |
| Электронный адрес размещения подпрограммы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | <https://admtmr.ru/administratsiya-rayona/structure/detail.php?ID=98883> |