Приложение

к постановлению Администрации

Тутаевского муниципального района

от 15.09.2020 № 605-п

У

УУУУ

1

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА**

**«Развитие и содержание сетей уличного освещения на территории Тутаевского муниципального района» на 2020-2022 годы**

г. Тутаев

2020 год

1. **Паспорт муниципальной целевой программы (далее по тексту Программы)**

|  |  |
| --- | --- |
| Сроки реализации МЦП | 2020-2022 годы |
| Куратор МЦП | Первый заместитель Главы Администрации Тутаевского муниципального района М.К.Новикова, тел. 8(48533) 7-07-95 |
| Ответственный исполнитель МЦП | Муниципальное учреждение «Агентство по развитию Тутаевского муниципального района» Директор муниципального учреждения «Агентство по развитию Тутаевского муниципального района» В.В.Пшеничников,тел. 8(48533) 2-50-30 |
| Исполнители МЦП | Муниципальное учреждение «Агентство по развитию Тутаевского муниципального района» .Организации, заключившие с МУ «Агентство по развитию ТМР» муниципальные контракты. |
| Электронный адрес размещения муниципальной программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | https://admtmr.ru/administratsiya-rayona/structure/detail.php?ID=98883 |
| МЦП входит в состав МП «Благоустройство и санитарно-эпидемиологическая безопасность Тутаевского муниципального района» на 2020 – 2022 годы |

**2. Общая потребность в финансовых ресурсах**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Сумма всего, тыс. руб. | 2020 год тыс. руб. | 2021 год тыс. руб. | 2022 год тыс. руб. |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет поселения | 3 188,584 | 1 188,584 | 1000,00 | 1000,00 |
| **ВСЕГО** | **3 188,584** | **1 188,584** | **1000,00** | **1000,00** |

1. **Описание текущей ситуации и обоснование необходимости реализации МЦП**

 Освещение улиц, дорог, проездов, соответствие возрастающим к нему требованиям, способствует обеспечению важнейшего права человека на безопасность и комфортность проживания, снижению количества дорожно-транспортных происшествий и нарушений общественного порядка, формированию привлекательного вечернего облика улиц Городского поселения Тутаев (далее ГПТ).

 Наружное освещение по своему функциональному назначению относится к благоустройству. Мероприятия данной программы предусматривают решение вопросов содержания, текущего и капитального ремонта, строительство новых сетей уличного освещения. Реализация Программы позволит обеспечить: качественное и эффективное освещение ГПТ, повышение деловой и досуговой активности населения ГПТ.

В настоящее время система наружного освещения ГП Тутаев включает 77,285 километров воздушных и кабельных линий электропередачи, 2282 светильников, 1579 опор освещения.

Недостаточное выделение средств из бюджета на развитие и содержание сетей уличного освещения приводит к увеличению обоснованных жалоб со стороны жителей. Настоящая муниципальная целевая программа «Развитие и содержание сетей уличного освещения на территории ГПТ» на 2020-2022 гг. включает в себя перечень первоочередных заявок жителей на выполнение работ по устройству уличного освещения (Приложение №1 к Программе).

Возникновение проблемной ситуации по недостаточному освещению территории городского поселения Тутаев в вечернее и ночное время суток могут привести к правонарушениям, небезопасному передвижению пешеходов и транспортных средств, нарушению внешнего облика и санитарного состояния города, что в дальнейшем повлечет нарекания со стороны населения.

В свою очередь это отразится на сфере благоустройства ГПТ. Для дальнейшего решения проблемы требуется финансовая поддержка данного вида направления.

**6. Механизм реализации муниципальной целевой программы**

Реализацию Программы предполагается осуществлять на всей территории ГПТ.

Программа должна реализовываться через систему мероприятий, которые должны обеспечивать выполнение поставленных задач и достижение запланированных показателей.

Финансирование Программы осуществляется в пределах средств, предусмотренных Решением Муниципального Совета Тутаевского муниципального района на реализацию соответствующих мероприятий.

Мероприятия Программы по выполнению работ по содержанию, текущему и капитальному ремонту сетей уличного освещения, строительство новых сетей освещения, финансируемые за счёт средств бюджета городского поселения Тутаев, реализуются путём размещения заказов на оказание услуг, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Ответственный исполнитель Программы осуществляет:

- разработку и внесение изменений в Программу в соответствии с установленными требованиями;

- реализацию мероприятий Программы;

- подготовку квартальной и годовой отчетности и представляет ее в уполномоченный орган;

- оценку эффективности и результативности реализации Программы;

-подготовку заявки на финансирование мероприятий, предусмотренных Программой;

- уточнение целевых показателей, объем затрат на реализацию мероприятий, сроки их реализации, состав исполнителей на основании документов, подтверждающих объем финансирования;

- анализ хода реализации мероприятий Программы, использования бюджетных средств на основе отчетов исполнителей и участников Программы в целом;

- рассмотрение результатов указанного анализа, принятие корректирующих решений и внесение изменений в мероприятия Программы (при необходимости);

-координацию деятельности участников Программы;

- предоставление информации о ходе реализации Программы;

- организацию информационной и разъяснительной работы, направленной на освещение цели и задач реализуемых мероприятий Программы.

Исполнители Программы осуществляют:

- участие в разработке и реализации мероприятий Программы;

- участие в проведении сбора информации о реализации мероприятий Программы на предмет целевого использования средств;

- представление информации о ходе реализации мероприятий Программы;

- представление актов выполненных работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам (договорам) в рамках реализации мероприятий Программы.

Приложение № 1 к Муниципальной целевой программе

 «Развитие и содержание сетей уличного освещения

на территории Тутаевского муниципального района»

на 2020-2022 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия муниципальной целевой программы | Ответственный исполнитель | Сроки | Ожидаемый результат | Финансирование, тыс. руб. |
| Начало реализации | Окончание реализации | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| **Задача: реконструкция, ремонт и строительство новых сетей уличного освещения.** |
| 1 | Устройство уличного освещения  | МУ «Агентство по развитию ТМР» | 2020 | 2022 | улучшение условий проживания и жизнедеятельности горожан, повышение привлекательности города | 687,856 | 816,07967 | 658,236 |
| 1.1 | Установка 2-х столбов и светильников в г. Тутаев, ул. Советская д. 38 для освещения автостоянки  | МУ «Агентство по развитию ТМР» | 2020 | 2022 | улучшение условий проживания и жизнедеятельности горожан, повышение привлекательности города | 46,224 | 0 | 0 |
| 1.2 | Установка светильников на имеющиеся опоры в п. Молявино ул. Дорожная д.14МКР Малявинское | МУ «Агентство по развитию ТМР» | 2020 | 2022 | улучшение условий проживания и жизнедеятельности горожан, повышение привлекательности города | 18,0444 | 0 | 0 |
| 1.3 | Устройство уличного освещения в д. Кармыши, ул. Ушакова д. 48, ул. Панина ул. 31 | МУ «Агентство по развитию ТМР» | 2020 | 2022 | улучшение условий проживания и жизнедеятельности горожан, повышение привлекательности города | 117,446 | 0 | 0 |
| 1.4 | ОПХ детская площадка | МУ «Агентство по развитию ТМР» | 2020 | 2022 | улучшение условий проживания и жизнедеятельности горожан, повышение привлекательности города | 9,05156 |  | 0 |
| 1.5 | Устройство освещения в МКР Молявинское поле,ул. Дачная | МУ «Агентство по развитию ТМР» | 2020 | 2022 | улучшение условий проживания и жизнедеятельности горожан, повышение привлекательности города | 159,295 | 0 | 0 |
| 1.6 | Установка уличного освещения у домов № 37, 39,41 в п. Молявино | МУ «Агентство по развитию ТМР» | 2020 | 2022 | улучшение условий проживания и жизнедеятельности горожан, повышение привлекательности города | 45,75153 | 0 | 0 |
| 1.7 | Установка дополнительного освещения по ул. Комсомольская д. 85 | МУ «Агентство по развитию ТМР» | 2020 | 2022 | улучшение условий проживания и жизнедеятельности горожан, повышение привлекательности города | 13,6356 | 0 | 0 |
| 1.8 | Установка освещения по ул. Солнечная, от д.1 до д. 16 | МУ «Агентство по развитию ТМР» | 2020 | 2022 | улучшение условий проживания и жизнедеятельности горожан, повышение привлекательности города | 62,626 | 0 | 0 |
| 1.9 | Устройство уличного освещения проезда между 1-ой школой и д/с Лукошко | МУ «Агентство по развитию ТМР» | 2020 | 2022 | улучшение условий проживания и жизнедеятельности горожан, повышение привлекательности города | 122,753 | 0 | 0 |
| 1.10 | Устройство освещения от д. 12 до д.23 ул. Надежды, д. 15 | МУ «Агентство по развитию ТМР» | 2020 | 2022 | улучшение условий проживания и жизнедеятельности горожан, повышение привлекательности города | 73,02846 | 0 | 0 |
| 1.11 | Установить светильник на существующую опору. 2-ая Овражья, д. 30 | МУ «Агентство по развитию ТМР» | 2020 | 2022 | улучшение условий проживания и жизнедеятельности горожан, повышение привлекательности города | 20,000 | 0 | 0 |
| 1.12 | Установка освещения от д. Рыкова до поселка Молявино, установить дополнительно опоры и освещение у д.1, 2, 28  | МУ «Агентство по развитию ТМР» | 2020 | 2022 | улучшение условий проживания и жизнедеятельности горожан, повышение привлекательности города | 0 | 816,07967 | 0 |
| 1.13 | Устройство уличного освещения в г. Тутаев, ул. Советская, д. 20а во дворе дома у 3-4 подъездов. | МУ «Агентство по развитию ТМР» | 2020 | 2022 | улучшение условий проживания и жизнедеятельности горожан, повышение привлекательности города | 0 | 0 | 100,000 |
| 1.14 | Установка светильников и опору в г. Тутаев, ул. Благовещенская, д.52. | МУ «Агентство по развитию ТМР» | 2020 | 2022 | улучшение условий проживания и жизнедеятельности горожан, повышение привлекательности города | 0 | 0 | 15,000 |
| 1.15 | Установка уличного освещения г. Тутаев, ул. Ярославская, д. 39-б | МУ «Агентство по развитию ТМР» | 2020 | 2022 | улучшение условий проживания и жизнедеятельности горожан, повышение привлекательности города | 0 | 0 | 30,000 |
| 1.16 | Установка фонаря уличного освещения на существующую опору в г. Тутаев, ул. Юности | МУ «Агентство по развитию ТМР» | 2020 | 2022 | улучшение условий проживания и жизнедеятельности горожан, повышение привлекательности города | 0 | 0 | 15,000 |
| 1.17 | Устройство уличного освещения в г. Тутаев, ул. Надежды д.68 - 74 | МУ «Агентство по развитию ТМР» | 2020 | 2022 | улучшение условий проживания и жизнедеятельности горожан, повышение привлекательности города | 0 | 0 | 50,000 |
| 1.18 | Устройство уличного освещения в г. Тутаев, ул. Моторостроителей д.53 | МУ «Агентство по развитию ТМР» | 2020 | 2022 | улучшение условий проживания и жизнедеятельности горожан, повышение привлекательности города | 0 | 0 | 70,000 |
| 1.19 | Устройство уличного освещения в г. Тутаев на переулке Кирова | МУ «Агентство по развитию ТМР» | 2020 | 2022 | улучшение условий проживания и жизнедеятельности горожан, повышение привлекательности города | 0 | 0 | 20,000 |
| 1.20 | Устройство дополнительного освещения в г. Тутаев, ул. Советская, д. 4 | МУ «Агентство по развитию ТМР» | 2020 | 2022 | улучшение условий проживания и жизнедеятельности горожан, повышение привлекательности города | 0 | 0 | 15,000 |
| 1.21 | Устройство уличного освещения в г. Тутаев, ул. Весенняя, д. 2 | МУ «Агентство по развитию ТМР» | 2020 | 2022 | улучшение условий проживания и жизнедеятельности горожан, повышение привлекательности города | 0 | 0 | 123,236 |
| 1.22 | Ул. П.Шитова к д.78Уст-во доп. освещения | МУ «Агентство по развитию ТМР» | 2020 | 2022 | улучшение условий проживания и жизнедеятельности горожан, повышение привлекательности города | 0 | 0 | 250,000 |
| 2 | Текущее содержание сетей уличного освещения (77,285 километров воздушных и кабельных линий электропередачи, 2462 светильников, 1579 опор освещения). | МУ «Агентство по развитию ТМР» | 2020 | 2022 | улучшение условий проживания и жизнедеятельности горожан, повышение привлекательности города | 500,728 | 183,92033 | 311,764 |
| 3 | ИТОГО: |  |  |  |  | 1 188,584 | 1000,00 | 1000,00 |

**3. Цели МЦП**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименованиецелей | Показатель |
| наименование | единица измерения | базовое значение | плановое значение |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| поддержание и приведение освещенности улиц города Тутаев в нормативном состоянии | количество заменяемых ламп | шт. | 2 462 | 1 507 | 1 200 | 1 350 |
| Модернизация линий наружного освещения города | количество объектов | шт. | 100 | 110 | 112 | 98 |
| снижение количества жалоб населения на некачественное освещение | жители гпт | ед. | 43 | 24 | 19 | 32 |

**4. Задачи МЦП**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование задачи | Результат  |
| наименование | единица измерения | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| реконструкция, ремонт и строительство новых сетей уличного освещения | количество объектов | шт. | 100 | 110 | 112 |