Администрация Тутаевского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 28.05.2024 №387-п г. Тутаев |  |
| --- | --- |

Об утверждении муниципальной целевой программы

«Развитие дорожного хозяйства в Тутаевском

муниципальном районе» на 2024-2026 годы

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Тутаевского муниципального района от 21.09.2021 года № 715-п «Об утверждении Положения о программно – целевом планировании в Тутаевском муниципальном районе и городском поселении Тутаев», Администрация Тутаевского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу «Развитие дорожного хозяйства в Тутаевском муниципальном районе» на 2024-2026 годы.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Тутаевского муниципального района от 09.02.2023 № 100-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства в ТМР» на 2023-2025 годы.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Опубликовать настоящее постановление в Тутаевской массовой муниципальной газете «Берега».

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания

Глава Тутаевского

муниципального района                                       		                    О.В. Низова

Утверждена

постановлением Администрации

Тутаевского муниципального района

от 28.05.2024 № 387-п

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие дорожного хозяйства в Тутаевском муниципальном районе»

(наименование программы, без указания дат)

| Наименование муниципальной программы (подпрограммой которой является настоящая муниципальная целевая программа) | «Перспективное развитие и формирование городской среды ТМР» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения об утверждении программы (заполняется при внесении изменений) | - |  |  |  |  |  |
| Куратор муниципальной целевой программы | Глава Тутаевского муниципального района О.В. Низова тел.8(48533) 2-12-78 |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной целевой программы | МКУ «Управление комплексного содержания территории ТМР» директор Мосенков А.С. тел. 8(48533)2-50-32 МКУ «Центр контрактных отношений» ТМР и.о.директора Красавина Я.Л. тел.8(48533) 2-50-32 |  |  |  |  |  |
| Исполнитель муниципальной целевой программы | МКУ «Управление комплексного содержания территории ТМР» главный специалист Ягодкина А.Д. тел. 8(48533)2-50-32 |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной целевой программы | 2024-2026 годы |  |  |  |  |  |
| Цель программы | Создание безопасных условий для движения на автодорогах Тутаевского муниципального района, обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан и их имущества, снижение аварийности. |  |  |  |  |  |
| Объём финансирования муниципальной программы из всех источников финансирования, в том числе по годам реализации, рублей |  |  |  |  |  |  |
| источники финансирования |  | всего | 2024 ( 1 год реализации ) | 2025 (2 год реализации) | 2026 (3 год реализации) |
| бюджет поселения |  | 165 666 683,00 | 58 186 353,00 | 51 396 715,00 | 56 083 615,00 |
| из них: средства граждан и юридических лиц |  |  | - | - | - |
| бюджет района |  | 148 489 235,00 | 49 440 225,00 | 49 083 805,00 | 49 965 205,00 |
| областной бюджет |  | 483 479 276,00 | 325 106 976,00 | 94 186 150,00 | 64 186 150,00 |
| федеральный бюджет |  |  | - | - | - |
| итого по бюджету |  | 797 635 194,00 | 432 733 554,00 | 194 666 670,00 | 170 234 970,00 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| итого по программе |  |  |  |  |  |
| Электронный адрес размещения муниципальной программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | http://admtmr.ru/administratsiya-rayona/structure/minicipal-podprgr.php |  |  |  |  |  |

- Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Муниципальная целевая программа «Развитие дорожного хозяйства в ТМР» на 2024-2026 годы должна обеспечить выполнение следующих задач:

- реализация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах;

- реализация мероприятий по обеспечению сохранности существующей дорожной сети и выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог;

- реализация мероприятий Федерального проекта «Дорожная сеть».

1. Дорожно-транспортный травматизм – одна из важнейших проблем мирового здравоохранения, на которую до сих пор обращалось слишком мало внимания и которая требует согласованных усилий для ее эффективного и устойчивого предупреждения.

По поручению Правительства РФ была разработана концепция Федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2023 гг.», основной целью которой является сокращение числа погибших граждан в ДТП и укрепление вертикали исполнительной власти, а также повышения самостоятельности и ответственности органов местного самоуправления за результативность работы в сфере БДД.

Проблема аварийности, связанной с автомобильным транспортом, в последнее время приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Согласно информации ОГИБДД Тутаевского МО МВД России основными видами ДТП на территории Тутаевского муниципального района являются столкновения, опрокидывания, наезд на стоящее транспортное средство и на препятствие, наезд на пешехода. Около двух третей всех ДТП связаны с нарушениями правил дорожного движения, около трети всех происшествий связаны с нарушением скоростного режима участниками движения.

К основным факторам, определяющим причины высокого уровня аварийности, следует отнести:

- массовое пренебрежение требованиями безопасности дорожного движения со стороны участников дорожного движения;

- низкий уровень подготовки водителей транспортных средств;

- несовершенство технических средств организации дорожного движения;

- дефекты дорожного покрытия.

Основными виновниками ДТП являются водители транспортных средств; наиболее многочисленной и самой уязвимой группой участников дорожного движения являются пешеходы.

Сложная обстановка с аварийностью во многом объясняется следующими причинами:

- постоянно возрастающая мобильность населения;

- увеличение перевозок личным транспортом;

- нарастающая диспропорция между увеличением количества автомобилей и протяженностью улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки.

Сложившаяся диспропорция между темпами развития улично-дорожной сети и темпами роста количества транспортных средств приводит к ухудшению условий дорожного движения и, как следствие, к росту аварийности.

2. Автомобильные дороги являются одним из важнейших элементов транспортной системы в границах Тутаевского муниципального района, в т. ч. уличной дорожной сети городского поселения Тутаев, оказывающей огромное влияние на ее социальное и экономическое развитие. Ежегодный прирост автомобильного парка составляет около 10 %, в связи с чем растет объем как грузовых, так и пассажирских перевозок, соответственно растет и интенсивность дорожного движения. Ремонт и содержание автодорог является одной из ключевых задач органов местного самоуправления.

Дорожная сеть Тутаевского муниципального района в настоящее время обеспечивает круглогодичный бесперебойный проезд автотранспорта. В то же время практически все дороги в той или иной степени характеризуются следующими дефектами:

-  высокий уровень физического износа дорожных покрытий;

-  высокие грузонапряженность и интенсивность движения;

-  наличие под проезжей частью различных инженерных коммуникаций, имеющих высокую степень износа (большое количество вскрытий и раскопок существенно влияет на срок службы дорожных одежд);

-  отсутствие в ряде случаев должного инженерного обустройства дорог (ливневой канализации, уклонов дорожного полотна).

В настоящее время значительная часть автомобильных дорог общего пользования в границах Тутаевского муниципального района не соответствуют современным нормативным требованиям по геометрическим параметрам и по допустимым нагрузкам транспортных средств (прочности дорожных конструкций, одежд). Аналогичная ситуация складывается с состоянием водопропускных труб, конструкция которых не рассчитана на возросшие нагрузки Несущая способность автомобильных дорог, построенных по нормативам 70 - 80-х годов прошлого века не соответствует современным нагрузкам, в результате чего покрытие автодорог интенсивно разрушается и не соответствуют нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию. При этом парк автомобилей в районе растёт ежегодно.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов. В ходе анализа технического состояния объектов выявляются многочисленные проблемы, требующие незамедлительного решения и больших финансовых средств, что зачастую несоизмеримо с возможностями бюджета Тутаевского муниципального района.

Общая протяжённость автомобильных дорог общего пользования в границах Тутаевского муниципального района Ярославской области вне населенных пунктов составляет 211,56 км, в том числе с твёрдым покрытием – 86,42 км. Не отвечающие нормативным требованиям – 168,2 км (79,5%).

Автомобильные дороги общего пользования в границах Тутаевского муниципального района относятся к V техническим категориям.

Развитие дорожной сети, ее обустройство, своевременный ремонт и обслуживание являются важнейшей задачей в обеспечении жизнедеятельности Тутаевского муниципального района.

Существует тенденция к увеличению доли автомобильных дорог общего пользования в границах Тутаевского муниципального района, нуждающихся в ремонте, что к 2025 году может привести к 100% износу объектов дорожного хозяйства района. В настоящее время требуется ремонт 168,2 км (79,5%) автомобильных дорог общего пользования Тутаевского муниципального района вне населенных пунктов.

Для того, чтобы уменьшать долю автомобильных дорог общего пользования в границах Тутаевского муниципального района, не отвечающих нормативным требованиям, необходимо ежегодно ремонтировать не менее 6,1 км дорог.

Острой проблемой остаётся содержание дорог между населёнными пунктами Тутаевского муниципального района. Из-за ограниченного количества бюджетных средств, выделенных на их содержание для поддержания покрытия автодорог (большая часть которых – грунтовые) в нормативном состоянии приходится проводить работы только по выравниванию (грейдированию) дорожного покрытия с частичной подсыпкой инертными материалами в наиболее аварийных местах.

В условиях роста цен на дорожные работы и ограниченного финансирования эти требования не выполняются, и с каждым годом увеличивается протяженность автомобильных дорог общего пользования, требующих ремонта. В результате разрушение автомобильных дорог идет прогрессирующими темпами, и стоимость их ремонта становится сопоставимой со стоимостью строительства новых дорог.

Недостаточные объемы капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования в границах Тутаевского муниципального района усугубляют положение в социальной сфере вызывая:

- несвоевременное оказание срочной и профилактической медицинской помощи;

- нерегулярное движение школьных автобусов;

- затруднение подъезда транспорта к молочно-товарным фермам и садоводческим товариществам.

Кроме того, неудовлетворительные дорожные условия способствуют возникновению дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП) в каждом пятом зарегистрированном случае.

Для стабильного развития экономики области и обеспечения других регионов транзитными мощностями необходимы грузовые перевозки. Такие перевозки осуществляются грузовым транспортом большого тоннажа и предъявляют повышенные требования к автомобильным дорогам (качеству покрытия, категорий и пр.). В настоящее время сеть автомобильных дорог общего пользования в границах Тутаевского муниципального района не соответствует требованиям, предъявляемым к указанным перевозкам.

Для обеспечения транспортных связей, удовлетворения потребностей населения и хозяйственного комплекса Тутаевского муниципального района в автомобильных перевозках с наименьшими затратами и повышения потребительских свойств автомобильных дорог необходимо осуществление ряда мероприятий по улучшению качества дорожной сети.

3. Городское поселение Тутаев и Константиновское сельское поселение включены в городскую агломерацию «Ярославская» приоритетного национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Кроме этих поселений в городскую агломерацию входят г. Ярославль и Ярославский сельский район.

На территории городского поселения Тутаев и Константиновского сельского поселения выполнена исследовательская работа по «Разработке комплексной схемы организации дорожного движения городской агломерации «Ярославская» на территории ГП Тутаев и Константиновского СП».

В 2024 году планируется проведение диагностики автомобильных дорог и улиц общего пользования на территории ГП Тутаев и Константиновского СП. Выявленные участки улиц и автодорогподлежащих первоочередному ремонту, будут включены в перечень мероприятий регионального проекта «Дорожная сеть и общесистемные меры развития дорожного хозяйства» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» с реализацией в 2025-2030 годах. Ежегодно разрабатываются и проверяются в ГАУ ЯО «Яргосстройэкспертиза» сметные расчеты и схемы ремонта участков улиц и автодорог, подлежащих ремонту, проводится процедура электронных торгов, с победителем которых заключается контракт и выполняются ремонтные работы.

- Цель, задачи и целевые показатели муниципальной целевой программы

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | базовый | 2024 ( 1-й год реализации) | 2025 (2-й год реализации) | 2026 (3-й год реализации) |  |
| Муниципальная целевая программа «Развитие дорожного хозяйства Тутаевского муниципального района» на 2023-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Реализация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество участков улично-дорожной сети, на которых нанесена горизонтальная дорожная разметка | шт. | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| Задача 2. Реализация мероприятий по обеспечению сохранности существующей дорожной сети и выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество разработанных проектно-сметных документаций на ремонт автомобильных дорог общего пользования, относящихся к собственности Тутаевского муниципального района | шт. | 4 | 5 | 6 |  | 6 |
| 2.2 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования, относящихся к собственности Тутаевского муниципального района | км | 3,2 | 3,2 | 3,6 |  | 4,2 |
| Задача 3. Создание условий для развития инвестиционной привлекательности и наращивания налогового потенциала г. Тутаеве ТМР ЯО |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество разработанных проектно-сметных документаций на ремонт автомобильных дорог и тротуаров городского поселения Тутаев. | шт. | 1 | 1 | 0 |  | 0 |
| Задача 4. Реализация проекта «Дорожная сеть». |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Количество разработанных проектно-сметных документаций на ремонт автомобильных дорог и тротуаров в Тутаевском муниципальном районе. | шт. | 4 | 4 | 5 |  | 2 |
| 4.2 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования, относящихся к собственности Тутаевского муниципального района | км | 1,1 | 1,1 | 1,5 |  | 1,5 |

3. Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий муниципальной целевой программы

Основные мероприятия муниципальной целевой программы на 2024-2026 годы

| 2024 год (1-ой год реализации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия подпрограммы | Срок реализации |  | Объем финансирования по мероприятию, руб. |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |  |  | Ожидаемый результат мероприятия |  |  |  |
| Задача 1: | Реализация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание светофоров городского поселения Тутаев | 2024 |  | Бюджет поселения |  |  | 2 270 359,65 |  |  |  | МКУ «УКСТ ТМР» |  |  | Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского поселения Тутаев |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | итого по бюджету мероприятия |  |  | 2 270 359,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | итого по мероприятию |  |  | 2 270 359,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нанесение дорожной разметки на проезжей части города в правобережной части ГП Тутаев | 2024 |  | бюджет поселения |  |  | 729 640,35 |  |  |  | МКУ «УКСТ ТМР» |  |  | Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского поселения Тутаев |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района |  |  | 1 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | итого по бюджету мероприятия |  |  | 1 729 640,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | итого по мероприятию |  |  | 1 729 640,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по задаче 1 |  |  | 4 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2: | Реализация мероприятий по обеспечению сохранности существующей дорожной сети и выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание и организация дорожного хозяйства, обеспечение деятельности учреждения по содержанию автомобильных дорог | 2024 | бюджет поселения |  |  |  | 25 318 472,00 |  |  | МКУ «УКСТ ТМР» МКУ «ЦКО» ТМР |  |  |  |  | Приведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствие с нормативными требованиями |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |  | 10 624 861,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | итого по бюджету мероприятия |  |  |  | 35 943 333,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | итого по мероприятию |  |  |  | 35 943 333,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, обеспечивающих подъезды к объектам социального назначения | 2024 | бюджет поселения |  |  |  |  |  |  | МКУ «УКСТ ТМР» МКУ «ЦКО» ТМР |  |  |  |  | Приведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствие с нормативными требованиями |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |  | 1 599 201,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  | 30 370 659,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | итого по бюджету мероприятия |  |  |  | 31 969 860,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | итого по мероприятию |  |  |  | 31 969 860,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по приведению в нормативное состояние территории МДОУ №14 «Сказка» | 2024 | бюджет поселения |  |  |  | - |  |  | МКУ «УКСТ ТМР» МКУ «ЦКО» ТМР |  |  |  |  | Приведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствие с нормативными требованиями |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  | 9 620 826,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | итого по бюджету мероприятия |  |  |  | 9 620 826,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | итого по мероприятию |  |  |  | 9 620 826,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт проезда по ул.2-я Овражная, г.Тутаев, Ярославская область | 2024 | бюджет поселения |  |  |  | 964 000,00 |  |  | МКУ «ЦКО» ТМР» |  |  |  |  | Приведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствие с нормативными требованиями |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | итого по бюджету мероприятия |  |  |  | 964 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | итого по мероприятию |  |  |  | 964 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по ремонту грунтовых дорог по объектам: - а/д Ярославль-Рыбинск-Мишаки - а/д Ярославль-Рыбинск-Артемьево-Сущево - а/д Тутаев-Шопша д.Сальково - а/д д.Рыково-д.Молявино | 2024 | бюджет поселения |  |  |  | - |  |  | МКУ «УКСТ ТМР» МКУ «ЦКО» ТМР |  |  |  |  | Приведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствие с нормативными требованиями |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  | 11 300 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | итого по бюджету мероприятия |  |  |  | 11 300 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | итого по мероприятию |  |  |  | 11 300 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги д.Марино-пос.Волжский | 2024 | бюджет поселения |  |  |  |  |  |  | МКУ «ЦКО» ТМР» |  |  |  |  | Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского поселения Тутаев |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |  | 4 220 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | итого по бюджету мероприятия |  |  |  | 4 220 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | итого по мероприятию |  |  |  | 4 220 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание и ремонт дорог общего пользования | 2024 | бюджет поселения |  |  |  | - |  |  | МКУ «ЦКО» ТМР» |  |  |  |  | Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского поселения Тутаев |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |  | 30 066 313,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | итого по бюджету мероприятия |  |  |  | 30 066 313,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | итого по мероприятию |  |  |  | 30 066 313,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт и ремонт дорожных объектов муниципальной собственности: Капитальный ремонт автомобильной дороги по проспекту 50-летия Победы в г.Тутаев, Ярославской области | 2024 | бюджет поселения |  |  |  | 7 900 000,00 |  |  | МКУ «ЦКО» ТМР» |  |  |  |  | Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского поселения Тутаев |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  | 150 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | итого по бюджету мероприятия |  |  |  | 157 900 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | итого по мероприятию |  |  |  | 157 900 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт проезда и парковочных карманов по ул.Моторостроителей (от ТЦ "Высшая лига" до ТЦ "Район") | 2024 | бюджет поселения |  |  |  | 371 385,00 |  |  | МКУ «ЦКО» ТМР» |  |  |  |  | Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского поселения Тутаев |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  | 7 056 300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | итого по бюджету мероприятия |  |  |  | 7 427 685,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | итого по мероприятию |  |  |  | 7 427 685,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субсидия дорожное хозяйство | 2024 | бюджет поселения |  |  |  | - |  |  | МКУ «УКСТ ТМР» МКУ «ЦКО» ТМР |  |  |  |  | Приведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствие с нормативными требованиями |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |  | 1 413 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  | 26 759 191,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | итого по бюджету мероприятия |  |  |  | 28 169 191,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | итого по мероприятию |  |  |  | 28 169 191,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия парковочной площадки у музея "Космос" в п. Никульское ТМР ЯО (Чебаковское СП) | 2024 | бюджет поселения |  |  |  | 11 942 496,00 |  |  | МКУ «ЦКО» ТМР |  |  |  |  | Приведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствие с нормативными требованиями |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | итого по бюджету мероприятия |  |  |  | 11 942 496,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | итого по мероприятию |  |  |  | 11 942 496,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по задаче |  |  |  | 329 526 704,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3: | Создание условий для развития инвестиционной привлекательности и наращивания налогового потенциала г. Тутаеве ТМР ЯО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение проектно-изыскательных работ для строительства дорог в г. Тутаеве для запуска производственных комплексов в индустриальном парке "Тутаев" | 2024 |  |  |  | бюджет поселения |  |  | 4 470 000,00 |  |  |  | МКУ «ЦКО» ТМР |  |  |  | Приведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения Тутаев в соответствие с нормативными требованиями |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | итого по бюджету мероприятия |  |  | 4 470 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | итого по мероприятию |  |  | 4 470 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4: | Реализация проекта «Дорожная сеть». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Р. Люксембург в г. Тутаев Ярославской области на участке от ул. Дементьева до пр. 50-летия Победы и от д.68 Р. Люксембург до пр. 50-летия Победы) в рамках агломерации «Ярославская» | 2024 |  |  |  | бюджет поселения |  |  | 4 736 850,00 |  |  |  | МКУ «ЦКО» ТМР |  |  |  | Приведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения Тутаев в соответствие с нормативными требованиями |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  | 90 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | итого по бюджету мероприятия |  |  | 94 736 850,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | итого по мероприятию |  |  | 94 736 850,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого по задаче |  |  | 94 736 850,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2025 год (2-ой год реализации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование основного мероприятия подпрограммы | Срок реализации |  |  | Объем финансирования по мероприятию, руб. |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |  |  |  | Ожидаемый результат мероприятия |  |  |
| Задача 1: | Реализация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание светофоров городского поселения Тутаев | 2025 |  |  | бюджет поселения |  |  | 2 100 000,00 |  |  |  | МКУ «УКСТ ТМР» |  |  |  | Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского поселения Тутаев |  |  |
|  |  |  |  | бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | итого по бюджету мероприятия |  |  | 2 100 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | итого по мероприятию |  |  | 2 100 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нанесение дорожной разметки на улично-дорожной сети и автомобильных дорог | 2025 |  |  | бюджет поселения |  |  | 1 000 000,00 |  |  |  | МКУ «УКСТ ТМР» |  |  |  | Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского поселения Тутаев |  |  |
|  |  |  |  | бюджет района |  |  | 1 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | итого по бюджету мероприятия |  |  | 2 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | итого по мероприятию |  |  | 2 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по задаче |  |  | 4 100 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2: | Реализация мероприятий по обеспечению сохранности существующей дорожной сети и выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение деятельности учреждения по содержанию автомобильных дорог | 2025 |  |  | бюджет поселения |  |  | 49 875 665,00 |  |  |  | МКУ «УКСТ ТМР» |  |  |  | Приведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствие с нормативными требованиями |  |  |
|  |  |  |  | бюджет района |  |  | 15 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | итого по бюджету мероприятия |  |  | 64 875 665,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | итого по мероприятию |  |  | 64 875 665,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, обеспечивающих подъезды к объектам социального назначения | 2025 |  |  | бюджет поселения |  |  | 1 599 201,00 |  |  |  | МКУ «УКСТ ТМР» МКУ «ЦКО» ТМР |  |  |  | Приведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствие с нормативными требованиями |  |  |
|  |  |  |  | бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  | 30 370 659,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | итого по бюджету мероприятия |  |  | 31 969 860,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | итого по мероприятию |  |  | 31 969 860,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание и ремонт автодорог на территории ТМР | 2025 |  |  | бюджет поселения |  |  | - |  |  |  | МКУ «УКСТ ТМР МКУ «ЦКО» ТМР» |  |  |  | Приведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствие с нормативными требованиями |  |  |
|  |  |  |  | бюджет района |  |  | 29 905 654,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  | 33 815 491,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | итого по бюджету мероприятия |  |  | 63 721 145,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | итого по мероприятию |  |  | 63 721 145,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог | 202 |  |  | бюджет поселения |  |  |  |  |  |  | МКУ «УКСТ ТМР» МКУ «ЦКО» ТМР |  |  |  | Приведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствие с нормативными требованиями |  |  |
|  |  |  |  | бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  | 30 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | итого по бюджету мероприятия |  |  | 30 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | итого по мероприятию |  |  | 30 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по задаче |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3: | Создание условий для развития инвестиционной привлекательности и наращивания налогового потенциала г. Тутаеве ТМР ЯО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проектно-сметной документации | 2025 |  |  | бюджет поселения |  |  | 0,00 |  |  |  | МКУ «ЦКО» ТМР |  |  |  | Приведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствие с нормативными требованиями |  |  |
|  |  |  |  | бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | итого по бюджету мероприятия |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | итого по мероприятию |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по задаче |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4: | Реализация проекта «Дорожная сеть». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог г. Тутаев | 2025 |  |  | бюджет поселения |  |  | 0,00 |  |  |  | МКУ «ЦКО» ТМР |  |  |  | Приведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствие с нормативными требованиями |  |  |
|  |  |  |  | бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | итого по бюджету мероприятия |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | итого по мероприятию |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по задаче |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2026год (3-ой год реализации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование основного мероприятия подпрограммы | Срок реализации |  |  | Объем финансирования по мероприятию, руб. |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |  |  |  | Ожидаемый результат мероприятия |  |  |
| Задача 1: | Реализация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание светофоров городского поселения Тутаев | 2026 |  |  | бюджет поселения |  |  | 2 200 000,00 |  |  |  | МКУ «УКСТ ТМР» |  |  |  | Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского поселения Тутаев |  |  |
|  |  |  |  | бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | итого по бюджету мероприятия |  |  | 2 200 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | итого по мероприятию |  |  | 2 200 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нанесение дорожной разметки на проезжей части города в правобережной части ГП Тутаев | 2026 |  |  | бюджет поселения |  |  | 1 000 000,00 |  |  |  | МКУ «УКСТ ТМР» |  |  |  | Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского поселения Тутаев |  |  |
|  |  |  |  | бюджет района |  |  | 1 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | итого по бюджету мероприятия |  |  | 2 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | итого по мероприятию |  |  | 2 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по задаче |  |  | 4 200 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2: | Реализация мероприятий по обеспечению сохранности существующей дорожной сети и выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение деятельности учреждения по содержанию автомобильных дорог | 2026 |  |  | бюджет поселения |  |  | 52 883 615,00 |  |  |  | МКУ «УКСТ ТМР» МКУ «ЦКО» ТМР |  |  |  | Приведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствие с нормативными требованиями |  |  |
|  |  |  |  | бюджет района |  |  | 15 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | итого по бюджету мероприятия |  |  | 67 883 615,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | итого по мероприятию |  |  | 67 883 615,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, обеспечивающих подъезды к объектам социального назначения | 2026 |  |  | бюджет поселения |  |  | 1 599 201,00 |  |  |  | МКУ «УКСТ ТМР» МКУ «ЦКО» ТМР |  |  |  | Приведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствие с нормативными требованиями |  |  |
|  |  |  |  | бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  | 30 370 659,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | итого по бюджету мероприятия |  |  | 31 969 860,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | итого по мероприятию |  |  | 31 969 860,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание и ремонт автомобильных дорого на территории ТМР | 202 |  |  | бюджет поселения |  |  |  |  |  |  | МКУ «УКСТ ТМР» МКУ «ЦКО» ТМР |  |  |  | Приведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения Тутаев в соответствие с нормативными требованиями |  |  |
|  |  |  |  | бюджет района |  |  | 32 366 004,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  | 33 815 491,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | итого по бюджету мероприятия |  |  | 66 181 495,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | итого по мероприятию |  |  | 66 181 495,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3: | Создание условий для развития инвестиционной привлекательности и наращивания налогового потенциала г. Тутаеве ТМР ЯО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2026 |  |  | бюджет поселения |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | приведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствие с нормативными требованиями |  |  |
|  |  |  |  | бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | итого по бюджету мероприятия |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | итого по мероприятию |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по задаче |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4: | Реализация проекта «Дорожная сеть». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог | 2026 |  |  | бюджет поселения |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | Приведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствие с нормативными требованиями |  |  |
|  |  |  |  | бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | итого по бюджету мероприятия |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | итого по мероприятию |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по задаче |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Механизм реализации программы и ее ожидаемые конечные результаты

Реализация программы осуществляется через систему мероприятий, которые должны обеспечивать выполнение поставленных задач и достижение запланированных показателей.

Мероприятия Программы финансируются из бюджета района в пределах доведенных лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете Тутаевского муниципального района на текущий финансовый год и плановый период.

Мероприятия Программы, финансируемые из бюджета, реализуются путём заключения муниципальных контрактов (договоров) с подрядными организациями на выполнение работ, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Ответственный исполнитель Программы осуществляет:

- участие в разработке и реализации мероприятий Программы;

- участие в проведении сбора информации о реализации мероприятий Программы на предмет целевого использования средств;

- координацию деятельности участников Программы;

- предоставление информации о ходе реализации Программы;

- оценку эффективности и результативности реализации Программы;

Исполнитель Программы осуществляет:

- подготовку заявки на финансирование мероприятий, предусмотренных Программой;

- уточнение целевых показателей, объем затрат на реализацию мероприятий, сроки их реализации, состав исполнителей на основании документов, подтверждающих объем финансирования;

- анализ хода реализации мероприятий Программы, использования бюджетных средств на основе отчетов исполнителей и участников Программы в целом;

- рассмотрение результатов указанного анализа, принятие корректирующих решений и внесение изменений в мероприятия Программы (при необходимости);

- организацию информационной и разъяснительной работы, направленной на освещение цели и задач реализуемых мероприятий Программы;

- представление информации о ходе реализации мероприятий Программы;

- представление актов выполненных работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам (договорам) в рамках реализации мероприятий Программы.

- разработку и внесение изменений в Программу в соответствии с установленными требованиями;

- реализацию Программы и конечные результаты ее реализации;

- подготовку квартальной и годовой отчетности и представляет ее в уполномоченный орган.

Проверка целевого использования средств бюджетов, выделенных на реализацию мероприятий программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

При условии выполнения поставленных целей и задач ожидается выполнение следующих результатов:

-приведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствие с нормативными требованиями;

- повышение качества дорожных работ в результате использования новых технологий и материалов;

- своевременное и качественное выполнение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- обеспечение комплекса работ по повышению уровня благоустройства территории и обеспечение безопасности дорожного движения.