Приложение

к Постановлению Администрации ТМР

от 05.04.2024 №244-п

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | |
| ТУТАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА |  |
| (ненужное исключить) | |
| **«Обеспечение качественными коммунальными услугами населения**  **Тутаевского муниципального района»** | |

(наименование программы, без указания дат)

|  |  |
| --- | --- |
| Сведения об утверждении программы  *(заполняется при внесении изменений)* | номер и дата постановления АТМР  № 182-п 16.03.2023 |
| Реестровый номер программы  *(заполняется при внесении изменений)* | 31339311027601271323147 |
| Куратор муниципальной программы | Первый заместитель Главы Администрации Тутаевского муниципального района – Ю.В. Губерова, 8(48533) 2-32-62 |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление ЖКХ АТМР, начальник управления В.Ю. Шмаков  тел. (48533) 2-32-62 |
| Исполнитель муниципальной программы | Ведущий специалист ПТО УЖКХ АТМР Архиповская Любовь Валентиновна (48533) 2-37-16 |
| Наименование государственной программы, в рамках которой реализуется и софинансируется данная муниципальная программа | Региональная программа «Развитие водоснабжения и водоотведения Ярославской области» на 2018 – 2024 годы |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2023-2025 годы |
| Цель муниципальной программы | Повышение качества и надёжности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Тутаевского муниципального района Ярославской области. |
| Объём финансирования муниципальной программы из всех источников финансирования, в том числе по годам реализации, рублей | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| источники финансирования | **всего** | 2023 г.  (1-ый год реализации) | 2024 г.  (2-ой год реализации) | 2025 г.  (3–ий год реализации) |
| бюджет поселения | ***16 774 923,00*** | 4 474 923,00 | 9 300 000,00 | 3 000 000,00 |
| бюджет района | ***16 246 803,00*** | 7 461 803,00 | 8 785 000,00 | 0,00 |
| областной бюджет | ***25 184 500,00*** | 2 514 500,00 | 22 670 000,0 | 0,00 |
| федеральный бюджет | ***368 487 810,00*** | 368 487 810,00 | 0,00 | 0,00 |
| **итого по бюджету** | ***426 694 036,00*** | 382 939 036,00 | 40 755 000,0 | 3 000 000,00 |
| *внебюджетные источники* | ***119 780 372,00*** | 59 890 186,00 | 59 890 186,00 | *-* |
| ***За рамками бюджета*** | ***368 487 810,00\**** | ***0,00*** | **368487 810,00\*** | ***-*** |
| ***итого по программе*** | **546 474 408,00** | ***442 829 222,00*** | **100 645 186,00** | ***3 000 000,00*** |

|  |  |
| --- | --- |
| Перечень подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы: | |
| Наименование подпрограммы | Ответственный исполнитель подпрограммы - наименование организации, должность, Ф.И.О. контактного лица, телефон |
| Муниципальная целевая программа «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» на территории Тутаевского муниципального района. | Управление ЖКХ АТМР, начальник управления В.Ю. Шмаков.  тел. (48533) 2-32-62 |
| Муниципальная целевая программа «Подготовка объектов коммунального хозяйства Тутаевского муниципального района к работе в условиях осенне-зимнего периода». | Управление ЖКХ АТМР, начальник управления В.Ю. Шмаков  тел. (48533) 2-32-62 |
| Муниципальная целевая программа «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Тутаевского муниципального района». | Управление ЖКХ АТМР, начальник управления В.Ю. Шмаков  тел. (48533) 2-32-62 |
| Муниципальная целевая программа «Развитие,ремонтисодержание муниципального жилищногофонда в Тутаевском муниципальном районе». | Управление ЖКХ АТМР, начальник управления В.Ю. Шмаков  тел. (48533) 2-32-62 |
| Электронный адрес размещения муниципальной программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | http://admtmr.ru/city/strategicheskoe-planirovanie.php |

1. **Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы**

Жилищно-коммунальное хозяйство (далее - ЖКХ) является одной из основных отраслей народного хозяйства Российской Федерации, охватывающей многоотраслевой производственно-технический комплекс, потребность в продукции которого практически не ограничена.

Система ЖКХ представлена жилыми, общественными зданиями, эксплуатационными, ремонтно-строительными, транспортными, энергетическими и другими предприятиями, составляющими сложную социально-экономическую систему, от результативности, функционирования которой зависит развитие объектов и состояние среды обитания жителей населённых пунктов района. ЖКХ – это, самостоятельная сфера, основной целью функционирования которой является удовлетворение потребностей населения и предприятий в услугах, обеспечивающих нормальные условия жизни и работы.

Стоимость основных фондов отрасли в ТМР составляет около 136,46 млн. рублей. Годовой объем реализации услуг в сфере деятельности ЖКХ превышает 792,4 млн. рублей. В сфере ЖКХ района работает более 470 человек.

ЖКХ Тутаевского муниципального района на сегодняшний день включает в себя следующие основные объекты коммунальной инфраструктуры:

- 32 котельные и 1 источник комбинированной выработки;

- 82,71километра тепловых сетей,

- 122,94 километра водопроводных сетей,

- 115,14 километров канализационных сетей;

- 268,84 километра газовых сетей.

Общая площадь обслуживаемого жилищного фонда составляет более 1284,71 тысяч квадратных метров, из которого около 80 процентов находится в частной собственности.

Оборудовано жилищного фонда:

- водопроводом – 96,2%;

- канализацией – 91,9%;

- центральным отоплением – 91,6%;

- газом – 83,1%;

- горячим водоснабжением – 75,6%.

Потребителям района ежегодно реализуется тепловая энергия общей установленной мощностью 251 Гкал/час; 116,5 млрд. кВт/час электроэнергии; около 7 млн. кубических метров природного газа; 5,7 млн. кубических метров воды.

В течение последних лет отрасль претерпевает серьезные изменения, осуществляется её дальнейшее развитие на основе проведения реформирования ЖКХ, являющегося составной частью преобразований экономики района и неразрывно связанного с целями и задачами территориального планирования Тутаевского муниципального района.

Обеспечение населения теплом, водой, электричеством и природным газом является приоритетным и первостепенным для органов местного самоуправления. Эта важнейшая сфера, наполненная множеством проблем, представляет собой благодатное поле для инноваций и применения специального экономического инструментария.

В сфере ЖКХ существует ряд проблем, обусловленных:

- высокой степенью износа основных фондов (износ всех сетей на сегодняшний день официально составляет около 75 %);

- неэффективным использованием ресурсов, выраженным в высоких потерях энергоресурсов в процессе их производства и транспортировки до потребителей;

- неудовлетворительным финансовым и материальным обеспечением ресурсоснабжающих организаций отрасли;

- зависимость от тарифной политики (сдерживание роста тарифов, по причине установления предельного индекса платы граждан за коммунальные услуги);

- дефицит денежных средств;

- низкая платежная дисциплина потребителей;

- низкий уровень квалификации, дефицит кадров;

- невозможность достижения рентабельности отрасли через тарифное регулирование;

- наличие законодательных ограничений.

Ситуация усугубляется еще и трудным положением в энергетических системах - процент физического износа коммунальных сетей в районе превышает 70%. Изношенность сетей является причиной сохраняющегося высокого уровня аварийности.

Пути снижения затрат:

1. Для повышения качества предоставления коммунальных услуг и эффективности использования ресурсов необходимо обеспечить масштабную реализацию проектов модернизации объектов ЖКХ.

2. Приоритетность механизма государственно-частного партнерства (заключения концессионных соглашений), в том числе в части строительства и модернизации объектов ЖКХ, развития инноваций.

3. Развитие генерации, в том числе развитие объектов когенерационной энергетики.

4. Проведение целенаправленной энергосберегающей политики.

Повышение эффективности в системе управления ЖКХ за счет внедрения современных инновационных технологий.

Снабжение природным газом населенных пунктов Тутаевского муниципального района является важной задачей в развитии района. Значительная доля в топливном балансе приходится на природный газ, используемый, в первую очередь, на нужды населения газифицированных населенных пунктов, а также используемый в сфере энергетики. В Тутаевском муниципальном районе необходимо повышать уровень газификации сельских населенных пунктов, осуществление этой задачи свидетельствует о необходимости продолжения реализации данной программы.

1. **Цель, задачи и целевые показатели муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель программы: | Повышение качества и надёжности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Тутаевского муниципального района Ярославской области. | | | | |
| Задачи и целевые показатели программы | | | | | |
| наименование целевого показателя | единица измерения показателя | базовое значение показателя | плановое значение показателя на 2023\_г. | плановое значение показателя на 2024\_г. | плановое значение показателя на 2025\_г. |
| Задача 1: | Муниципальная целевая программа «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» на территории Тутаевского муниципального района. | | | | |
| показатель 1  Доля населения, проживающего в сельских населенных пунктах, дополнительно имеющего доступ к нецентрализованному водоснабжению за счет реализации проектов по строительству и ремонту общественных колодцев | % | 15,7 | 16,0 | 16 | - |
| Задача 2: | Муниципальная целевая программа «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Тутаевского муниципального района». | | | | |
| показатель 1  Разработка технической документации для модернизации коммунальной инженерной инфраструктуры | у.е | 0 | 1 | 1 | - |
| показатель 2  Проведение мероприятий по модернизации объектов коммунального назначения | у.е | 0 | 4 | 3 | - |
| показатель 2  Проведение капитального ремонта коммунальных сетей | у.е | 0 | 1 | 1 | - |
| Задача 3: | Муниципальная целевая программа «Подготовка объектов коммунального хозяйства Тутаевского муниципального района к работе в условиях осенне-зимнего периода». | | | | |
| показатель 1  Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии. | ед. | 2 | 1 | 1 | - |
| Задача 4: | Муниципальная целевая программа «Развитие,ремонтисодержание муниципального жилищногофонда в Тутаевском муниципальном районе». | | | | |
| Показатель 1.  Ремонт муниципального имущества | ед. | 17 | 55 | 17 | 17 |

1. **Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | | Всего, руб. | Оценка расходов (руб.)  в том числе по годам реализации | | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| *Муниципальная целевая программа «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» на территории Тутаевского муниципального района* | |  |  |  |  |
| бюджет поселения | | 0,00 | 0,00 | 6 300 000,00 |  |
| бюджет района | | 9 208 429,00 | 1 358 429,00 | 1 550 000,00 | - |
| областной бюджет | | 2 514 500,00 | 2 514 500,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **итого по бюджету МЦП** | | **11 722 929,00** | **3 872 929,0** | **7 850 000,00** | **-** |
| *внебюджетные источники* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ***итого по МЦП*** | | **11 722 929,00** | **3 872 929,0** | **7 850 000,00-** | **-** |
|  |
| *Муниципальная целевая программа «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Тутаевского муниципального района»* | |  |  |  |  |
| бюджет поселения | | **0,00** | 0,00 | 0,00 | - |
| бюджет района | | **13 338 374,00** | 6 103 374,00 | 7 235 000,00 | - |
| областной бюджет | | **22 400 000,00** | - | 22 400 000,00 | - |
| федеральный бюджет | | **368 487 810,00** | 368 487 810,00 | 0,00 | - |
| **итого по бюджету МЦП** | | **404 226 184,00** | 374 591 184,00 | 29 635 000,00 | **-** |
| *внебюджетные источники* | | 0,00 | - | 0,00 | - |
| ***За рамками бюджета*** | | **368 487 810,00\*** |  | **368 487 810,00\*** |  |
| ***итого по МЦП*** | | **411 461 184,00** | **374 591 184,00** | **29 635 000,0** | **-** |
|  |
| *Муниципальная целевая программа «Подготовка объектов коммунального хозяйства Тутаевского муниципального района к работе в условиях осенне-зимнего периода»* | |  |  |  |  |
| бюджет поселения | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| бюджет района | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| областной бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| федеральный бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| **итого по бюджету МЦП** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-** |
| *внебюджетные источники* | | *119 780 372,00* | *59 890 186,00* | *59 890 186,00* | - |
| ***итого по МЦП*** | | **119 780 372,00** | **59 890 186,00** | **59 890 186,00** | **-** |
|  |
| *Муниципальная целевая программа* *«Развитие,**ремонт**и**содержание муниципального жилищного**фонда в Тутаевском муниципальном районе».* | |  |  |  |  |
| бюджет поселения | | **10 474 923,00** | **4 474 923,00** | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| бюджет района | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | | **270 000,00** | 0,00 | 270 000,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **итого по бюджету МЦП** | | **10 744 923,00** | **4 474 923,00** | **3 270 000,00** | **3 000 000,00** |
| *внебюджетные источники* | | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| ***итого по МЦП*** | | **10 744 923,00** | **4 474 923,00** | **3 270 000,00** | **3 000 000,00** |
|  |
| Всего | |  |  |  |  |
| бюджет поселения | | **10 474 923,00** | 4 474 923,00 | 9 300 000,00 | 3 000 000,00 |
| бюджет района | | ***22 546 803,00*** | 7 461 803,00 | 8 785 000,00 | *-* |
| областной бюджет | | ***25 184 500,00*** | 2 514 500,00 | 22 670 000,00 | *-* |
| федеральный бюджет | | ***368 487 810,00*** | 368 487 810,00 | *-* | *-* |
| **итого по бюджету программы** | | ***426 694 036,00*** | ***382 939 036,00*** | ***40 755 000,00*** | ***3 000 000,00*** |
| ***За рамками бюджета*** | | ***368 487 810,00\**** |  | ***368 487 810,00\**** |  |
| *внебюджетные источники* | | ***119 780 372,00*** | ***59 890 186,00*** | ***59 890 186,00*** | *-* |
| ***итого по муниципальной программе*** | | ***546 474 408,00*** | ***442 829 222,00*** | ***100 645 186,00*** | ***3 000 000,00*** |

1. **Механизм реализации программы и ее** **ожидаемые конечные результаты**

Реализация *муниципальной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Тутаевского муниципального района»* направлена на улучшение социально-экономических результатов района и обеспечения жителей района всеми коммунальными услугами нормативного качества и доступной стоимости коммунальных услуг при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры.

Исполнение Программы будет осуществляться в соответствии с разработанными мероприятиями.

Мероприятия муниципальной программы финансируются из бюджета района в пределах доведенных лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете Тутаевского муниципального района на текущий финансовый год и плановый период.

Мероприятия Программы, финансируемые из бюджетов, реализуются путём заключения муниципальных контрактов (договоров) с подрядными организациями на выполнение работ, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Ответственный исполнитель Программы осуществляет:

- рассмотрение результатов указанного мониторинга, принятие корректирующих решений и внесение изменений в мероприятия Программы (при необходимости);

- представление отчётности о ходе реализации Программы;

- участие в проведении экспертных проверок хода реализации мероприятий Программы на предмет целевого использования средств;

- подготовку и направление предложений по отбору строек и объектов, софинансируемых из областного и местного бюджетов в соответствии со сроками бюджетного планирования, бюджетной заявки по объектам для включения в проект областной адресной инвестиционной программы на текущий год и плановый период.

Исполнители Программы, являясь муниципальными заказчиками, осуществляют:

- разработку и обеспечение прохождения экспертизы проектной документации;

- внесение предложений в отраслевые департаменты Ярославской области по объемам бюджетных ассигнований на весь период строительства объектов газоснабжения, с разбивкой по годам и источникам финансирования;

- софинансирование объектов капитального строительства из средств местного бюджета в объеме не менее процентного соотношения расходного обязательства, установленного в соответствии с Методикой предоставления и распределения субсидий из областного бюджета муниципальным образованиям области на реализацию Программы в части мероприятий по газификации;

- предоставление правоустанавливающей и разрешительной документации на земельный участок под строительство объекта и подключение к существующим инженерным сетям;

- проведение конкурсных процедур на выполнение работ, оказание услуг на объектах, включенных в Программу, в соответствии с действующим законодательством;

- представление отчётности о ходе реализации Программы ответственному исполнителю ежеквартально до 5 числа месяца следующего за отчётным кварталом.

Механизм и условия предоставления средств из бюджета Тутаевского муниципального района на реализацию мероприятий Программы в части строительства и реконструкции объектов теплоснабжения и газификации, находящихся в муниципальной собственности:

Средства предоставляются с целью выполнения задач по модернизации и развитию систем теплоснабжения и газификации объектов коммунальной инфраструктуры.

Средства имеют строго целевое назначение.

Адресный перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности, на финансирование которых предоставляются средства, утверждается в составе мероприятий МЦП.

Предоставление средств осуществляется в следующем порядке:

Главный исполнитель программы ежемесячно до 20 числа месяца, предшествующего финансированию, представляют в департамент ЖКХ энергетики и регулирования тарифов Ярославской области на бумажном носителе и в электронном виде заявки на предоставление средств.

Остаток неиспользованных средств возвращается в бюджет Ярославской области и бюджеты поселений.

Контроль за использованием средств осуществляется в соответствие с действующим законодательством.

Мероприятия *муниципальной целевой программы «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод»* финансируются из средств бюджета Тутаевского муниципального района (в том числе за счет предоставляемой субсидии из областного бюджета), предусмотренных решениями о бюджете Тутаевского муниципального района, в пределах доведенных лимитов бюджетных ассигнований.

Мероприятия Программы, финансируемые из бюджетов, реализуются путём заключения муниципальных контрактов (договоров) с подрядными организациями на выполнение работ, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

* 1. Исполнитель Программы – Управление жилищно-коммунального хозяйства Тутаевского муниципального района», Управление муниципального имущества Администрации Тутаевского муниципального района осуществляют:

- разработку и обеспечение прохождения экспертизы проектной документации;

- предоставление правоустанавливающей и разрешительной документации на земельный участок под строительство объекта водоснабжения или водоотведения и подключение к существующим инженерным сетям;

- проведение торгово-закупочных процедур на выполнение работ, оказание услуг на объектах, включенных в Программу, в соответствии с действующим законодательством;

- заключение договоров на выполнение работ на объектах, включенных в Программу;

- строительный надзор за выполнением работ на объектах, включенных в Программу;

- предоставление информации о ходе выполнения мероприятий Программы.

Участники Программы несут ответственность за своевременную и качественную реализацию порученных им мероприятий.

Реализация *мероприятий муниципальной целевой программы «Подготовка объектов коммунального хозяйства Тутаевского муниципального района к работе в осенне-зимних условиях»* осуществляется из средств бюджета Тутаевского муниципального района путем предоставления субсидии, а также из средств ресурсоснабжающих предприятий (внебюджетные источники).

* Реализацию МЦП предполагается осуществлять на территории Тутаевского муниципального района в соответствии с Порядком предоставления и распределения субсидии на подготовку к осенне-зимнему периоду объектов коммунального назначения в Тутаевском муниципальном районе, проектами и Планом мероприятий по подготовке к зиме объектов коммунального назначения, инженерной инфраструктуры объектов социальной сферы.

Ответственный исполнитель МЦП осуществляет:

- реализацию Программы и финансирование мероприятий МЦП, включенных в бюджет района, по подготовке сетей и объектов теплоснабжения (в т.ч. горячего водоснабжения), водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, наружных электрических сетей в осенне-зимний период;

- ежемесячный мониторинг и анализ хода выполнения мероприятий МЦП;

- рассмотрение результатов указанного мониторинга, принятие корректирующих решений и внесение изменений в План мероприятия МЦП (при необходимости);

- участие в проведении экспертных проверок хода реализации мероприятий ОЗП на предмет целевого использования средств.

- разрабатывает порядок предоставления, распределения и расходовании субсидии, положения и другие документы в соответствии с требованиями, установленными статьёй 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Реализация муниципальной целевой программы *«Развитие,**ремонт**и**содержание муниципального жилищного**фонда в Тутаевском муниципальном районе»* осуществляется в порядке передачи полномочий от поселений, входящих в состав Тутаевского муниципального района, путем предоставления межбюджетных трансфертов из бюджетов поселения. Программа реализуется путём выполнения её мероприятий, оценки промежуточных и итоговых результатов.

Исполнители Программы осуществляют финансирование мероприятий Программы в соответствии с действующим законодательством.

Мероприятия Программы реализуются в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Исполнители программы:

- обеспечивают реализацию Программы и её финансирование;

- осуществляют координацию деятельности её участников;

- производят оценку эффективности Программы;

- формируют и представляют отчёт о реализации Программы;

- осуществляют мониторинг результатов и формирование аналитической информации о реализации Программы;

- обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на

реализацию Программы;

- контролируют выполнение работ по мероприятиям Программы;

- организуют размещение на сайте Администрации ТМР текста Программы и информацию о результатах её реализации.

Контроль целевого расходования финансовых средств, направляемых на реализацию Программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством и носит постоянный характер.

Оценка результативности программы производится на основании методики утвержденной. постановлением Администрации Тутаевского муниципального района от 21.09.2021 № 715-п «Об утверждении положения о программно-целевом планировании в Тутаевском муниципальном районе и городском поселении Тутаев».

Ожидаемые конечные результаты:

- гарантированное обеспечение населения питьевой водой, очистки сточных вод, охраны источников питьевого водоснабжения от загрязнения;

- улучшение жилищных условий населения Тутаевского муниципального района путем повышения эффективности, качества и надежности ресурсоснабжения;

- повышение качества услуг в результате проведения ремонтов объектов коммунального назначения, расположенных в Тутаевском муниципальном районе;

- обеспечение населения Тутаевского муниципального района качественными жилищно-коммунальными услугами.

1. **Перечень основных мероприятий (подпрограмм) муниципальной программы**

Подпрограммы муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы (МЦП, ВЦП) | Срок реализации подпрограммы | Ответственный исполнитель, контактные данные (ФИО, телефон, e-mail) | Дата и номер Постановления АТМР об утверждении подпрограммы | Электронный адрес размещения подпрограммы в сети «Интернет» |
| Муниципальная целевая программа «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» на территории Тутаевского муниципального района | 2024 | Управление ЖКХ АТМР, начальник управления В.Ю. Шмаков  тел. (48533) 2-32-62  Управление муниципального имущества Администрации Тутаевского муниципального района (далее - УМИ АТМР) - начальник А.Е. Петрова, 8(48533)2-00-55 |  | http://admtmr.[ru](http://www.tutaev.ru/) |
| Муниципальная целевая программа «Подготовка  объектов коммунального хозяйства Тутаевского муниципального района к работе в условиях осенне-зимнего периода» | 2024 | Управление ЖКХ АТМР, начальник управления В.Ю. Шмаков  тел. (48533) 2-32-62 |  | http://admtmr.[ru](http://www.tutaev.ru/) |
| Муниципальная целевая программа «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Тутаевского муниципального района» | 2024 | Управление ЖКХ АТМР, начальник управления В.Ю. Шмаков  тел. (48533) 2-32-62 |  | http://admtmr.[ru](http://www.tutaev.ru/) |
| Муниципальная целевая программа «Развитие,ремонтисодержание муниципального жилищногофонда в Тутаевском муниципальном районе». | 2023-2025 | Управление ЖКХ АТМР, начальник управления В.Ю. Шмаков  тел. (48533) 2-32-62 |  | http://admtmr.[ru](http://www.tutaev.ru/) |

**Основные мероприятия муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год (1-ый год реализации) | | | | | | | | | |
| Наименование основного мероприятия подпрограммы | Срок реализации | Объем финансирования по мероприятию, руб. | | | | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат мероприятия | | |
| Задача 1: | Гарантированное обеспечение населения питьевой водой, очистки сточных вод, охраны источников питьевого водоснабжения от загрязнения | | | | | | | | |
| Наименование основного мероприятия 1  *Строительство и ремонт общественных колодцев,* *проведение* к*адастровых работ на объектах водоснабжения и водоотведения Тутаевского муниципального района* |  | бюджет поселения | | - | | Управление ЖКХ АТМР, начальник управления В.Ю. Шмаков  тел. (48533) 2-32-62,  Управление муниципального имущества Администрации Тутаевского муниципального района (далее - УМИ АТМР) - начальник А.В. Израйлева, 8(48533)2-00-55 | Обеспечение населения Тутаевского муниципального района питьевой водой. | | |
| бюджет района | | 1 358 429,00 | |
| областной бюджет | | 2 514 500,00 | |
| федеральный бюджет | | - | |
| итого по бюджету мероприятия | | 3 872 929,00 | |
| *внебюджетные источники* | | - | |
| *итого по мероприятию* | | 3 872 929,00 | |
| Задача 2: | Улучшение жилищных условий населения Тутаевского муниципального района путем повышения уровня теплоснабжения, обеспечение эффективного, качественного и надежного ресурсоснабжения при оказании коммунальных услуг | | | | | | | | |
| Наименование основного мероприятия 1  *Проведение ремонтных работ по замене участков коммунальных сетей, разработка технической документации* |  | бюджет поселения | | 0,00 | | Управление ЖКХ АТМР, начальник управления В.Ю. Шмаков  тел. (48533) 2-32-62 | Повышение энергоэффективности  Повышение экономичности.  Снижение негативного влияния на окружающую среду  Повышение энергоёмкости | | |
| бюджет района | | 6 103 374,00 | |
| областной бюджет | | 0,00 | |
| федеральный бюджет | | 368 487 810,00 | |
| итого по бюджету мероприятия | | 374 591 184,00 | |
| *внебюджетные источники* | | 0,00 | |
| *итого по мероприятию* | | 374 591 184,00 | |
| Задача 3: | Повышение качества услуг в результате проведения ремонтов объектов коммунального назначения, расположенных в Тутаевском муниципальном районе. | | | | | | | | |
| Наименование основного мероприятия 1  *Работы, услуги по содержанию муниципального имущества* |  | | бюджет поселения | | 4 474 923,00 | Управление ЖКХ АТМР, начальник управления В.Ю. Шмаков  тел. (48533) 2-32-62 | | Муниципальное имущество в нормативном состоянии | |
| бюджет района | | 0,00 |
| областной бюджет | | - |
| федеральный бюджет | | - |
| итого по бюджету мероприятия | | 4 474 923,00 |
| *внебюджетные источники* | | *0,00* |
| *итого по мероприятию* | | 4 474 923,00 |
| Задача 4: | Обеспечение населения Тутаевского муниципального района качественными жилищно - коммунальными услугами. | | | | | | | | |
| Наименование основного мероприятия 1  *Повышение качества услуг путем проведения ремонтов объектов коммунального назначения, расположенных в Тутаевском муниципальном районе и оплаты топливно-энергетических ресурсов.* |  | | бюджет поселения | | 0,00 | Управление ЖКХ АТМР, начальник управления В.Ю. Шмаков  тел. (48533) 2-32-62 | | Обеспечение населения Тутаевского муниципального района качественными коммунальными услугами во время прохождения осенне-зимнего периода | |
| бюджет района | | 0,00 |
| областной бюджет | | - |
| федеральный бюджет | | - |
| итого по бюджету мероприятия | | 0,00 |
| *внебюджетные источники* | | *59 890 186,00* |
| *итого по мероприятию* | | 59 890 186,00 |
| 2024 год (2-ой год реализации) | | | | | | | | | |
| Наименование основного мероприятия подпрограммы | Срок реализации | Объем финансирования по мероприятию, руб. | | | | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат мероприятия | | |
| Задача 1: | Гарантированное обеспечение населения питьевой водой, очистки сточных вод, охраны источников питьевого водоснабжения от загрязнения | | | | | | | | |
| Наименование основного мероприятия 1  *Строительство и ремонт общественных колодцев,* *проведение* к*адастровых работ на объектах водоснабжения и водоотведения Тутаевского муниципального района* |  | бюджет поселения | | 6 300 000,00 | | Управление ЖКХ АТМР, начальник управления В.Ю. Шмаков  тел. (48533) 2-32-62 | Обеспечение населения Тутаевского муниципального района питьевой водой. | | |
| бюджет района | | 1 550 000,00 | |
| областной бюджет | | 0,00 | |
| федеральный бюджет | | 0,00 | |
| итого по бюджету мероприятия | | 7 850 000,00 | |
| *внебюджетные источники* | | 0,00 | |
| *итого по мероприятию* | | 7 850 000,00 | |
| Задача 2: | Улучшение жилищных условий населения Тутаевского муниципального района путем повышения уровня теплоснабжения, обеспечение эффективного, качественного и надежного ресурсоснабжения при оказании коммунальных услуг | | | | | | | | |
| Наименование основного мероприятия 1  *Проведение ремонтных работ по замене участков коммунальных сетей, разработка технической документации* |  | бюджет поселения | | 0,00 | | Управление ЖКХ АТМР, начальник управления В.Ю. Шмаков тел. (48533) 2-32-62 | Повышение энергоэффективности  Повышение экономичности.  Снижение негативного влияния на окружающую среду  Повышение энергоёмкости | | |
| бюджет района | | 7 235 000,00 | |
| областной бюджет | | 22 400 000,00 | |
| федеральный бюджет | | 0,00 | |
| итого по бюджету мероприятия | | 29 635 000,00 | |
| *внебюджетные источники* | | *0,00* | |
| ***За рамками бюджета*** | | 368 487 810,00\* | |
| *итого по мероприятию* | | 29 635 000,00 | |
| Задача 3: | Повышение качества услуг в результате проведения ремонтов объектов коммунального назначения, расположенных в Тутаевском муниципальном районе. | | | | | | | | |
| Наименование основного мероприятия 1  *Работы, услуги по содержанию муниципального имущества* |  | | бюджет поселения | | 3 000 000,00 | Управление ЖКХ АТМР, начальник управления В.Ю. Шмаков тел. (48533) 2-32-62 | | | Муниципальное имущество в нормативном состоянии |
| бюджет района | | 0,00 |
| областной бюджет | | 270 000,00 |
| федеральный бюджет | | 0,00 |
| итого по бюджету мероприятия | | 3 270 000,00 |
| *внебюджетные источники* | | 0,00 |
| *итого по мероприятию* | | 3 270 000,00 |
| Задача 4: | Обеспечение населения Тутаевского муниципального района качественными жилищно - коммунальными услугами. | | | | | | | | |
| Наименование основного мероприятия 1  *Повышение качества услуг путем проведения ремонтов объектов коммунального назначения, расположенных в Тутаевском муниципальном районе и оплаты топливно-энергетических ресурсов.* |  | | бюджет поселения | | 0,00 | Управление ЖКХ АТМР, начальник управления В.Ю. Шмаков тел. (48533) 2-32-62 | | | Обеспечение населения Тутаевского муниципального района качественными коммунальными услугами во время прохождения осенне-зимнего периода |
| бюджет района | | 0,00 |
| областной бюджет | | - |
| федеральный бюджет | | - |
| итого по бюджету мероприятия | | 0,00 |
| *внебюджетные источники* | | *59 890 186,00* |
| *итого по мероприятию* | | 59 890 186,00 |
| 2025 год (3-ий год реализации) | | | | | | | | | |
| Задача 1: | Повышение качества услуг в результате проведения ремонтов объектов коммунального назначения, расположенных в Тутаевском муниципальном районе. | | | | | | | | |
| Наименование основного мероприятия 1  *Работы, услуги по содержанию муниципального имущества Тутаевского муниципального района* |  | | бюджет поселения | | 3 000 000,00 | Управление ЖКХ АТМР, начальник управления В.Ю. Шмаков тел. (48533) 2-32-62 | | | Муниципальное имущество в нормативном состоянии |
| бюджет района | | 0,00 |
| областной бюджет | | - |
| федеральный бюджет | | - |
| итого по бюджету мероприятия | | 3 000 000,00 |
| *внебюджетные источники* | | *-* |
| *итого по мероприятию* | | 3 000 000,00 |
| Задача 2: | | | | | | | | | |
| Наименование основного мероприятия 1 |  | | бюджет поселения | |  | Управление ЖКХ АТМР, начальник управления В.Ю. Шмаков  тел. (48533) 2-32-62 | | |  |
| бюджет района | |  |
| областной бюджет | |  |
| федеральный бюджет | |  |
| итого по бюджету мероприятия | |  |
| *внебюджетные источники* | |  |
| *итого по мероприятию* | |  |
|  | | | | | | | | | |

1. Риски реализации муниципальной программы\*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование угрозы/риска | Наименование цели/задачи/показателя, с которым ассоциируется угроза/риск | Степень вероятности угрозы/риска |
| Отсутствие водоносной жилы при строительстве общественных колодцев. | Гарантированное обеспечение населения питьевой водой. Строительство общественных колодцев. | Низкая |
| Отсутствие кворума на общих собраниях по принятию решения для проведения текущего ремонта с софинансированием. | Обеспечение сохранности и увеличение срока эксплуатации жилищного фонда, приведение в надлежащее техническое состояние жилищного фонда | Высокая |

*\* раздел заполняется при необходимости внесения данных об угрозах и рисках реализации муниципальной программы в федеральную систему стратегического планирования*