Приложение к Постановлению

Администрации ТМР

от 24.06.2025 №541-п

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА |  |
| --- | --- |
| ТУТАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА |  |
| (ненужное исключить) |  |
| «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Тутаевского муниципального района» |  |

(наименование программы, без указания дат)

| Сведения об утверждении программы (заполняется при внесении изменений) | номер и дата постановления АТМР № 182-п 16.03.2023 |
| --- | --- |
| Реестровый номер программы (заполняется при внесении изменений) | 31339311027601271323147 |
| Куратор муниципальной программы | Первый заместитель Главы Администрации Тутаевского муниципального района – Ю.В. Губерова, 8(48533) 2-12-78 |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление ЖКХ АТМР, начальник управления А.Ф. Проскурин тел. (48533) 2-37-16 |
| Исполнитель муниципальной программы | Ведущий специалист ПТО УЖКХ АТМР Архиповская Любовь Валентиновна (48533) 2-37-16 |
| Наименование государственной программы, в рамках которой реализуется и софинансируется данная муниципальная программа | Региональная программа «Развитие водоснабжения и водоотведения Ярославской области» на 2018 – 2024 годы |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2023-2025 годы |
| Цель муниципальной программы | Повышение качества и надёжности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Тутаевского муниципального района Ярославской области. |
| Объём финансирования муниципальной программы из всех источников финансирования, в том числе по годам реализации, рублей |  |

| источники финансирования | всего | 2023 г. (1-ый год реализации) | 2024 г. (2-ой год реализации) | 2025 г. (3–ий год реализации) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| бюджет поселения | 15 394 245,00 | 4 474 923,00 | 7 899 322,00 | 3 000 000,00 |
| бюджет района | 67 330 253,00 | 7 461 803,00 | 3 815 859,00 | 56 052 591,00 |
| областной бюджет | 19 414 856,00 | 2 514 500,00 | 16 900 356,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 368 487 810,00 | 368 487 810,00 | 0,00 | 0,00 |
| итого по бюджету | 470 627 164,00 | 382 939 036,00 | 28 615 537,00 | 59 052 591,00 |
| внебюджетные источники | 179 670 558,00 | 59 890 186,00 | 59 890 186,00 | 59 890 186,00 |
| итого по программе | 650 297 722,00 | 442 829 222,00 | 88 505 723,00 | 118 942 777,00 |
| Средства бюджетного учреждения | 368 487 810,00* | 0,00 | 368 487 810,00* | 0,00 |

| Перечень подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы: |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Ответственный исполнитель подпрограммы - наименование организации, должность, Ф.И.О. контактного лица, телефон |
| Муниципальная целевая программа «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» на территории Тутаевского муниципального района. | Управление ЖКХ АТМР, начальник управления А.Ф. Проскурин тел. (48533) 2-37-16 |
| Муниципальная целевая программа «Подготовка объектов коммунального хозяйства Тутаевского муниципального района к работе в условиях осенне-зимнего периода». | Управление ЖКХ АТМР, начальник управления А.Ф. Проскурин тел. (48533) 2-37-16 |
| Муниципальная целевая программа «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Тутаевского муниципального района». | Управление ЖКХ АТМР, начальник управления А.Ф. Проскурин тел. (48533) 2-37-16 |
| Муниципальная целевая программа «Развитие, ремонт и содержание муниципального жилищного фонда в Тутаевском муниципальном районе». | Управление ЖКХ АТМР, начальник управления А.Ф. Проскурин тел. (48533) 2-37-16 |
| Электронный адрес размещения муниципальной программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | http://admtmr.ru/city/strategicheskoe-planirovanie.php |

- Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Жилищно-коммунальное хозяйство (далее - ЖКХ) является одной из основных отраслей народного хозяйства Российской Федерации, охватывающей многоотраслевой производственно-технический комплекс, потребность в продукции которого практически не ограничена.

Система ЖКХ представлена жилыми, общественными зданиями, эксплуатационными, ремонтно-строительными, транспортными, энергетическими и другими предприятиями, составляющими сложную социально-экономическую систему, от результативности, функционирования которой зависит развитие объектов и состояние среды обитания жителей населённых пунктов района. ЖКХ – это, самостоятельная сфера, основной целью функционирования которой является удовлетворение потребностей населения и предприятий в услугах, обеспечивающих нормальные условия жизни и работы.

Стоимость основных фондов отрасли в ТМР составляет около             136,46 млн. рублей. Годовой объем реализации услуг в сфере деятельности ЖКХ превышает 792,4 млн. рублей. В сфере ЖКХ района работает более         470 человек.

ЖКХ Тутаевского муниципального района на сегодняшний день включает в себя следующие основные объекты коммунальной инфраструктуры:

- 31 котельная и 1 источник комбинированной выработки;

- 82,71 километра тепловых сетей,

- 122,94 километра водопроводных сетей,

- 115,14 километров канализационных сетей;

- 268,84 километра газовых сетей.

Общая площадь обслуживаемого жилищного фонда составляет более 1285,96 тысяч квадратных метров, из которого около 80 процентов находится в частной собственности.

Оборудовано жилищного фонда:

- водопроводом – 96,2%;

- канализацией – 91,9%;

- центральным отоплением – 91,6%;

- газом – 83,1%;

- горячим водоснабжением – 75,6%.

Потребителям района ежегодно реализуется тепловая энергия общей установленной мощностью 251 Гкал/час; 116,5 млрд. кВт/час электроэнергии; около 7 млн. кубических метров природного газа; 5,7 млн. кубических метров воды.

В течение последних лет отрасль претерпевает серьезные изменения, осуществляется её дальнейшее развитие на основе проведения реформирования ЖКХ, являющегося составной частью преобразований экономики района и неразрывно связанного с целями и задачами территориального планирования Тутаевского муниципального района.

Обеспечение населения теплом, водой, электричеством и природным газом является приоритетным и первостепенным для органов местного самоуправления.  Эта важнейшая сфера, наполненная множеством проблем, представляет собой благодатное поле для инноваций и применения специального экономического инструментария.

В сфере ЖКХ существует ряд проблем, обусловленных:

- высокой степенью износа основных фондов (износ всех сетей на сегодняшний день официально составляет около 75 %);

- неэффективным использованием ресурсов, выраженным в высоких потерях энергоресурсов в процессе их производства и транспортировки до потребителей;

- неудовлетворительным финансовым и материальным обеспечением ресурсоснабжающих организаций отрасли;

- зависимость от тарифной политики (сдерживание роста тарифов, по причине установления предельного индекса платы граждан за коммунальные услуги);

-  дефицит денежных средств;

- низкая платежная дисциплина потребителей;

- низкий уровень квалификации, дефицит кадров;

- невозможность достижения рентабельности отрасли через тарифное регулирование;

- наличие законодательных ограничений.

Ситуация усугубляется еще и трудным положением в энергетических системах - процент физического износа коммунальных сетей в районе превышает 70%. Изношенность сетей является причиной сохраняющегося высокого уровня аварийности.

Пути снижения затрат:

1. Для повышения качества предоставления коммунальных услуг и эффективности использования ресурсов необходимо обеспечить масштабную реализацию проектов модернизации объектов ЖКХ.

2. Приоритетность механизма государственно-частного партнерства (заключения концессионных соглашений), в том числе в части строительства и модернизации объектов ЖКХ, развития инноваций.

3. Развитие генерации, в том числе развитие объектов когенерационной энергетики.

4. Проведение целенаправленной энергосберегающей политики.

Повышение эффективности в системе управления ЖКХ за счет внедрения современных инновационных технологий.

- Цель, задачи и целевые показатели муниципальной программы

| Цель программы: | Повышение качества и надёжности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Тутаевского муниципального района Ярославской области. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи и целевые показатели программы |  |  |  |  |
| наименование целевого показателя | единица измерения показателя | базовое значение показателя | плановое значение показателя на 2024 г. | плановое значение показателя на 2025 г. |
| Задача 1: | # Реализация Муниципальной целевой программы «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» на территории Тутаевского муниципального района. |  |  |  |
| показатель 1 Доля населения, проживающего в сельских населенных пунктах, дополнительно имеющего доступ к нецентрализованному водоснабжению за счет реализации проектов по строительству и ремонту общественных колодцев | % | 15,7 | 16,0 | 16,2 |
| Задача 2: | Реализация Муниципальной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Тутаевского муниципального района». |  |  |  |
| показатель 1 Разработка технической документации для модернизации коммунальной инженерной инфраструктуры | у.е | 0 | 1 | - |
| показатель 2 Проведение мероприятий по модернизации объектов коммунального назначения | у.е | 0 | 3 | - |
| показатель 2 Проведение капитального ремонта коммунальных сетей | у.е | 0 | 1 | - |
| Задача 3: | Реализация Муниципальной целевой программы «Подготовка объектов коммунального хозяйства Тутаевского муниципального района к работе в условиях осенне-зимнего периода». |  |  |  |
| показатель 1 Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии. | ед. | 2 | 1 | 1 |
| Задача 4: | Реализация Муниципальной целевой программы «Развитие, ремонт и содержание муниципального жилищного фонда в Тутаевском муниципальном районе». |  |  |  |
| Показатель 1. Ремонт муниципального имущества | ед. | 17 | 17 | 17 |

- Ресурсное обеспечение муниципальной программы

| Источник финансирования |  | Всего, руб. | Оценка расходов (руб.) в том числе по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная целевая программа «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» на территории Тутаевского муниципального района |  |  |  |  |  |
| бюджет поселения |  | 5 300 000,00 | 0,00 | 4 725 000,00 | 0,00 |
| бюджет района |  | 2 908 429,00 | 1 358 429,00 | 1 461 750,0 | 1 550 000,0 |
| областной бюджет |  | 2 514 500,00 | 2 514 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| итого по бюджету МЦП |  | 10 722 929,00 | 3 872 929,0 | 6 186 750,0 | 1 550 000,0 |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| итого по МЦП |  | 10 722 929,00 | 3 872 929,0 | 6 186 750,0 | 1 550 000,0 |
| Муниципальная целевая программа «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Тутаевского муниципального района» |  |  |  |  |  |
| бюджет поселения |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| бюджет района |  | 14 038 374,00 | 6 103 374,00 | 2 354 109,00 | - |
| областной бюджет |  | 21 150 000,00 | - | 16 745 556,00 | - |
| федеральный бюджет |  | 368 487 810,00 | 368 487 810,00 | 0,00 | - |
| итого по бюджету МЦП |  | 403 676 184,00 | 374 591 184,00 | 19 099 665 ,00 | - |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | - | 0,00 | - |
| За рамками бюджета |  | 368 487 810,00* |  | 368 487 810,00* |  |
| итого по МЦП |  | 403 676 184,00 | 374 591 184,00 | 19 099 665,00 | - |
| Муниципальная целевая программа «Подготовка объектов коммунального хозяйства Тутаевского муниципального района к работе в условиях осенне-зимнего периода» |  |  |  |  |  |
| бюджет поселения |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет района |  | 54 502 591,00 | 0,00 | 0,00 | 54 502 591,00 |
| областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| итого по бюджету МЦП |  | 54 502 591,00 | 0,00 | 0,00 | 54 502 591,00 |
| внебюджетные источники |  | 119 780 372,00 | 59 890 186,00 | 59 890 186,00 | 59 890 186,00 |
| итого по МЦП |  | 234 173 149,00 | 59 890 186,00 | 59 890 186,00 | 114 392 777,00 |
| Муниципальная целевая программа «Развитие, ремонт и содержание муниципального жилищного фонда в Тутаевском муниципальном районе». |  |  |  |  |  |
| бюджет поселения |  | 10 601 391,00 | 4 474 923,00 | 3 174 322,00 | 3 000 000,00 |
| бюджет района |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет |  | 154 800,00 | 0,00 | 154 800,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| итого по бюджету МЦП |  | 10 756 191,00 | 4 474 923,00 | 3 329 122,00 | 3 000 000,00 |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| итого по МЦП |  | 10 756 191,00 | 4 474 923,00 | 3 329 122,00 | 3 000 000,00 |
| Всего |  |  |  |  |  |
| бюджет поселения |  | 15 394 245,00 | 4 474 923,00 | 7 899 322,00 | 3 000 000,00 |
| бюджет района |  | 67 330 253,00 | 7 461 803,00 | 3 815 859,00 | 56 052 591,00 |
| областной бюджет |  | 19 414 856,00 | 2 514 500,00 | 16 900 356,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет |  | 368 487 810,00 | 368 487 810,00 | 0,00 | 0,00 |
| итого по бюджету программы |  | 470 627 164,00 | 382 939 036,00 | 28 615 537,00 | 59 052 591,00 |
| Средства бюджетного учреждения |  | 368 487 810,00* |  | 368 487 810,00* |  |
| внебюджетные источники |  | 179 670 558,00 | 59 890 186,00 | 59 890 186,00 | 59 890 186,00 |
| итого по муниципальной программе |  | 650 297 722,00 | 442 829 222,00 | 88 505 723,00 | 118 942 777,00 |
| Средства бюджетного учреждения |  | 368 487 810,00* |  | 368 487 810,00* |  |

- Механизм реализации программы и ее ожидаемые конечные результаты

Реализация муниципальной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Тутаевского муниципального района» направлена на улучшение социально-экономических результатов района и обеспечения жителей района всеми коммунальными услугами нормативного качества и доступной стоимости коммунальных услуг при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры.

Исполнение Программы будет осуществляться в соответствии с               разработанными мероприятиями.

Мероприятия муниципальной программы финансируются из бюджета района в пределах доведенных лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете Тутаевского муниципального района на текущий финансовый год и плановый период.

Мероприятия Программы, финансируемые из бюджетов, реализуются путём заключения муниципальных контрактов (договоров) с подрядными организациями на выполнение работ, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Ответственный исполнитель Программы осуществляет:

- рассмотрение результатов указанного мониторинга, принятие корректирующих решений и внесение изменений в мероприятия Программы (при необходимости);

-   представление отчётности о ходе реализации Программы;

- участие в проведении экспертных проверок хода реализации мероприятий Программы на предмет целевого использования средств;

-  подготовку и направление предложений по отбору строек и объектов, софинансируемых из областного и местного бюджетов в соответствии со сроками бюджетного планирования, бюджетной заявки по объектам для включения в проект областной адресной инвестиционной программы на текущий год и плановый период.

Исполнители Программы, являясь муниципальными заказчиками, осуществляют:

- разработку и обеспечение прохождения экспертизы проектной документации;

-   внесение предложений в отраслевые министерства Ярославской области по объемам бюджетных ассигнований на весь период строительства объектов газоснабжения, с разбивкой по годам и источникам финансирования;

-  софинансирование объектов капитального строительства из средств местного бюджета в объеме не менее процентного соотношения расходного обязательства, установленного в соответствии с Методикой предоставления и распределения субсидий из областного бюджета муниципальным образованиям области на реализацию Программы в части мероприятий по газификации;

- предоставление правоустанавливающей и разрешительной документации на земельный участок под строительство объекта и подключение к существующим инженерным сетям;

-  проведение конкурсных процедур на выполнение работ, оказание услуг на объектах, включенных в Программу, в соответствии с действующим законодательством;

- представление отчётности о ходе реализации Программы ответственному исполнителю ежеквартально до 5 числа месяца следующего за отчётным кварталом.

Механизм и условия предоставления средств из бюджета Тутаевского муниципального района на реализацию мероприятий Программы в части строительства и реконструкции объектов теплоснабжения и газификации, находящихся в муниципальной собственности:

Средства предоставляются с целью выполнения задач по модернизации и развитию систем теплоснабжения и газификации объектов коммунальной инфраструктуры.

Средства имеют строго целевое назначение.

Адресный перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности, на финансирование которых предоставляются средства, утверждается в составе мероприятий МЦП.

Предоставление средств осуществляется в следующем порядке:

Главный исполнитель программы ежемесячно до 20 числа месяца, предшествующего финансированию, представляют в департамент ЖКХ энергетики и регулирования тарифов Ярославской области на бумажном носителе и в электронном виде заявки на предоставление средств.

Остаток неиспользованных средств возвращается в бюджет Ярославской области и бюджеты поселений.

Контроль за использованием средств осуществляется в соответствие с действующим законодательством.

Мероприятия муниципальной целевой программы «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» финансируются из средств бюджета Тутаевского муниципального района, предусмотренных решениями о бюджете Тутаевского муниципального района, в пределах доведенных лимитов бюджетных ассигнований.

Мероприятия Программы, финансируемые из бюджетов, реализуются путём заключения муниципальных контрактов (договоров) с подрядными организациями на выполнение работ, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Исполнитель Программы – Управление жилищно-коммунального хозяйства Тутаевского муниципального района», осуществляет:

-  проведение торгово-закупочных процедур на выполнение работ, оказание услуг на объектах, включенных в Программу, в соответствии с действующим законодательством;

-     заключение договоров на выполнение работ на объектах, включенных в Программу;

-    строительный надзор за выполнением работ на объектах, включенных в Программу;

- предоставление информации о ходе выполнения мероприятий Программы.

Участники Программы несут ответственность за своевременную и качественную реализацию порученных им мероприятий.

Конечные результаты программы:

- обеспечение населения Тутаевского муниципального района питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, путем строительства шахтных колодцев.

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Подготовка объектов коммунального хозяйства Тутаевского   муниципального района к работе в осенне-зимних условиях» осуществляется из средств бюджета Тутаевского муниципального района, а также из средств ресурсоснабжающих предприятий (внебюджетные источники).

Реализацию МЦП предполагается осуществлять на территории Тутаевского муниципального района в соответствии с проектами и Планом мероприятий по подготовке к зиме объектов коммунального назначения, инженерной инфраструктуры объектов социальной сферы, а также оплаты задолженности за коммунальные услуги.

Ответственный исполнитель МЦП осуществляет:

- реализацию Программы и финансирование мероприятий МЦП, включенных в бюджет района, по подготовке сетей и объектов теплоснабжения (в т.ч. горячего водоснабжения), водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, наружных электрических сетей в осенне-зимний период;

- ежемесячный мониторинг и анализ хода выполнения мероприятий МЦП;

- рассмотрение результатов указанного мониторинга, принятие корректирующих решений и внесение изменений в План мероприятия МЦП (при необходимости);

-  участие в проведении экспертных проверок хода реализации   мероприятий ОЗП на предмет целевого использования средств.

Механизм реализации программы «Развитие, ремонт и содержание муниципального жилищного фонда в Тутаевском муниципальном районе» предполагает проведение работ по содержанию и ремонту муниципального жилищного фонда в Тутаевском муниципальном районе.

Реализация муниципальной целевой программы осуществляется в порядке передачи полномочий от поселений, входящих в состав Тутаевского муниципального района, путем предоставления межбюджетных трансфертов из бюджетов поселения.	 Программа реализуется путём выполнения её мероприятий, оценки промежуточных и итоговых результатов.

Исполнители Программы осуществляют финансирование мероприятий Программы в соответствии с действующим законодательством.

Мероприятия Программы реализуются в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Исполнители программы:

-      обеспечивают реализацию Программы и её финансирование;

-      осуществляют координацию деятельности её участников;

-      производят оценку эффективности Программы;

-      формируют и представляют отчёт о реализации Программы;

- осуществляют мониторинг результатов и формирование аналитической информации о реализации Программы;

-      обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на

реализацию Программы;

-      контролируют выполнение работ по мероприятиям Программы;

-  организуют размещение на сайте Администрации ТМР текста Программы и информацию о результатах её реализации.

Контроль целевого расходования финансовых средств, направляемых на реализацию Программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством и носит постоянный характер.

Оценка результативности программы производится на основании методики утвержденной постановлением Администрации Тутаевского муниципального района от 21.09.2021 № 715-п «Об утверждении положения

о программно-целевом планировании в Тутаевском муниципальном районе и

городском поселении Тутаев».

Ожидаемые конечные результаты:

-  реализация мероприятий по развитию, ремонту и содержанию муниципального жилищного фонда;

-    реализация мероприятий по оборудованию многоквартирных домов приспособлениями для обеспечения их физической доступности для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

- Перечень основных мероприятий (подпрограмм) муниципальной программы

Подпрограммы муниципальной программы

| Наименование подпрограммы (МЦП, ВЦП) | Срок реализации подпрограммы | Ответственный исполнитель, контактные данные (ФИО, телефон, e-mail) | Дата и номер Постановления АТМР об утверждении подпрограммы | Электронный адрес размещения подпрограммы в сети «Интернет» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная целевая программа «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» на территории Тутаевского муниципального района | 2023; 2024; 2025-2027. | Управление ЖКХ АТМР, начальник управления А.Ф. Проскурин тел. (48533) 2-37-16 Управление муниципального имущества Администрации Тутаевского муниципального района (далее - УМИ АТМР) - начальник А.Е. Петрова, 8(48533)2-00-55 |  | http://admtmr.ru/administratsiya-rayona/structure/minicipal-podprgr.php |
| Муниципальная целевая программа «Подготовка объектов коммунального хозяйства Тутаевского муниципального района к работе в условиях осенне-зимнего периода» | 2023, 2024, 2025-2027 | Управление ЖКХ АТМР, начальник управления А.Ф. Проскурин тел. (48533) 2-37-16 |  | http://admtmr.ru/administratsiya-rayona/structure/minicipal-podprgr.php |
| Муниципальная целевая программа «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Тутаевского муниципального района» | 2023; 2024 | Управление ЖКХ АТМР, начальник управления А.Ф. Проскурин тел. (48533) 2-37-16 |  | http://admtmr.ru/administratsiya-rayona/structure/minicipal-podprgr.php |
| Муниципальная целевая программа «Развитие, ремонт и содержание муниципального жилищного фонда в Тутаевском муниципальном районе». | 2023-2025 | Управление ЖКХ АТМР, начальник управления А.Ф. Проскурин тел. (48533) 2-37-16 |  | http://admtmr.ru/administratsiya-rayona/structure/minicipal-podprgr.php |

Основные мероприятия муниципальной программы

| 2023 год (1-ый год реализации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия подпрограммы | Срок реализации |  | Объем финансирования по мероприятию, руб. |  |  |  | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат мероприятия |  |  |
| Задача 1: | Гарантированное обеспечение населения питьевой водой, очистки сточных вод, охраны источников питьевого водоснабжения от загрязнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование основного мероприятия 1 Строительство и ремонт общественных колодцев, проведение кадастровых работ на объектах водоснабжения и водоотведения Тутаевского муниципального района |  |  | бюджет поселения |  | 0,00 |  | Управление ЖКХ АТМР, начальник управления В.Ю. Шмаков тел. (48533) 2-32-62, Управление муниципального имущества Администрации Тутаевского муниципального района (далее - УМИ АТМР) - начальник А.В. Израйлева, 8(48533)2-00-55 | Обеспечение населения Тутаевского муниципального района питьевой водой. |  |  |
|  |  |  | бюджет района |  | 1 358 429,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 2 514 500,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | итого по бюджету мероприятия |  | 3 872 929,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | итого по мероприятию |  | 3 872 929,00 |  |  |  |  |  |
| Задача 2: | Улучшение жилищных условий населения Тутаевского муниципального района путем повышения уровня теплоснабжения, обеспечение эффективного, качественного и надежного ресурсоснабжения при оказании коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование основного мероприятия 1 Проведение ремонтных работ по замене участков коммунальных сетей, разработка технической документации |  |  | бюджет поселения |  | 0,00 |  | Управление ЖКХ АТМР, начальник управления В.Ю. Шмаков тел. (48533) 2-32-62 | Повышение энергоэффективности Повышение экономичности. Снижение негативного влияния на окружающую среду Повышение энергоёмкости |  |  |
|  |  |  | бюджет района |  | 6 103 374,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 368 487 810,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | итого по бюджету мероприятия |  | 374 591 184,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | итого по мероприятию |  | 374 591 184,00 |  |  |  |  |  |
| Задача 3: | Повышение качества услуг в результате проведения ремонтов объектов коммунального назначения, расположенных в Тутаевском муниципальном районе. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование основного мероприятия 1 Работы, услуги по содержанию муниципального имущества |  |  |  | бюджет поселения |  | 4 474 923,00 | Управление ЖКХ АТМР, начальник управления В.Ю. Шмаков тел. (48533) 2-32-62 |  | Муниципальное имущество в нормативном состоянии |  |
|  |  |  |  | бюджет района |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | итого по бюджету мероприятия |  | 4 474 923,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | итого по мероприятию |  | 4 474 923,00 |  |  |  |  |
| Задача 4: | Обеспечение населения Тутаевского муниципального района качественными жилищно - коммунальными услугами. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование основного мероприятия 1 Повышение качества услуг путем проведения ремонтов объектов коммунального назначения, расположенных в Тутаевском муниципальном районе и оплаты топливно-энергетических ресурсов. |  |  |  | бюджет поселения |  | 0,00 | Управление ЖКХ АТМР, начальник управления В.Ю. Шмаков тел. (48533) 2-32-62 |  | Обеспечение населения Тутаевского муниципального района качественными коммунальными услугами во время прохождения осенне-зимнего периода |  |
|  |  |  |  | бюджет района |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | итого по бюджету мероприятия |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 59 890 186,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | итого по мероприятию |  | 59 890 186,00 |  |  |  |  |
| 2024 год (2-ой год реализации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование основного мероприятия подпрограммы | Срок реализации |  | Объем финансирования по мероприятию, руб. |  |  |  | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат мероприятия |  |  |
| Задача 1: | Гарантированное обеспечение населения питьевой водой, очистки сточных вод, охраны источников питьевого водоснабжения от загрязнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование основного мероприятия 1 Строительство и ремонт общественных колодцев, проведение кадастровых работ на объектах водоснабжения и водоотведения Тутаевского муниципального района |  |  | бюджет поселения |  | 4 725 000,00 |  | Управление ЖКХ АТМР, начальник управления А.Ф. Проскурин тел. (48533) 2-37-16 | обеспечение населения Тутаевского муниципального района питьевой водой. |  |  |
|  |  |  | бюджет района |  | 1 461 750,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | итого по бюджету мероприятия |  | 6 186 750,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | итого по мероприятию |  | 6 186 750,0 |  |  |  |  |  |
| Задача 2: | Улучшение жилищных условий населения Тутаевского муниципального района путем повышения уровня теплоснабжения, обеспечение эффективного, качественного и надежного ресурсоснабжения при оказании коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование основного мероприятия 1 Проведение ремонтных работ по замене участков коммунальных сетей, разработка технической документации |  |  | бюджет поселения |  | 0,00 |  | Управление ЖКХ АТМР, начальник управления А.Ф. Проскурин тел. (48533) 2-37-16 | Повышение энергоэффективности Повышение экономичности. Снижение негативного влияния на окружающую среду Повышение энергоёмкости |  |  |
|  |  |  | бюджет района |  | 2 354 109,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 16 745 556,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | итого по бюджету мероприятия |  | 19 099 665,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | итого по мероприятию |  | 19 099 665,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетного учреждения |  | 368 487 810,00* |  |  |  |  |  |
| Задача 3: | Повышение качества услуг в результате проведения ремонтов объектов коммунального назначения, расположенных в Тутаевском муниципальном районе. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование основного мероприятия 1 Работы, услуги по содержанию муниципального имущества |  |  |  | бюджет поселения |  | 3 174 322,00 | Управление ЖКХ АТМР, начальник управления А.Ф. Проскурин тел. (48533) 2-37-16 |  |  | Муниципальное имущество в нормативном состоянии |
|  |  |  |  | бюджет района |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 154 800,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | итого по бюджету мероприятия |  | 3 329 122,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | итого по мероприятию |  | 3 329 122,00 |  |  |  |  |
| Задача 4: | Обеспечение населения Тутаевского муниципального района качественными жилищно - коммунальными услугами. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование основного мероприятия 1 Повышение качества услуг путем проведения ремонтов объектов коммунального назначения, расположенных в Тутаевском муниципальном районе и оплаты топливно-энергетических ресурсов. |  |  |  | бюджет поселения |  | 0,00 | Управление ЖКХ АТМР, начальник управления А.Ф. Проскурин тел. (48533) 2-37-16 |  |  | Обеспечение населения Тутаевского муниципального района качественными коммунальными услугами во время прохождения осенне-зимнего периода |
|  |  |  |  | бюджет района |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | итого по бюджету мероприятия |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 59 890 186,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | итого по мероприятию |  | 59 890 186,00 |  |  |  |  |
| 2025 год (3-ий год реализации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: | Повышение качества услуг в результате проведения ремонтов объектов коммунального назначения, расположенных в Тутаевском муниципальном районе. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование основного мероприятия 1 Работы, услуги по содержанию муниципального имущества Тутаевского муниципального района |  |  |  | бюджет поселения |  | 3 000 000,00 | Управление ЖКХ АТМР, начальник управления А.Ф. Проскурин тел. (48533) 2-37-16 |  |  | Муниципальное имущество в нормативном состоянии |
|  |  |  |  | бюджет района |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | итого по бюджету мероприятия |  | 3 000 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | итого по мероприятию |  | 3 000 000,00 |  |  |  |  |
| Задача 2: |  | Гарантированное обеспечение населения питьевой водой, очистки сточных вод, охраны источников питьевого водоснабжения от загрязнения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование основного мероприятия 1 Строительство и ремонт общественных колодцев, проведение кадастровых работ на объектах водоснабжения и водоотведения Тутаевского муниципального района |  |  |  | бюджет поселения |  | 0,00 | Управление ЖКХ АТМР, начальник управления А.Ф. Проскурин тел. (48533) 2-37-16 |  |  | обеспечение населения Тутаевского муниципального района питьевой водой. |
|  |  |  |  | бюджет района |  | 1 550 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | итого по бюджету мероприятия |  | 1 550 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | итого по мероприятию |  | 1 550 000,00 |  |  |  |  |
| Задача 3: | Обеспечение населения Тутаевского муниципального района качественными жилищно - коммунальными услугами. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование основного мероприятия 1 Наименование основного мероприятия 1 Повышение качества услуг путем проведения ремонтов объектов коммунального назначения, расположенных в Тутаевском муниципальном районе и оплаты топливно-энергетических ресурсов. |  |  |  | бюджет поселения |  | 0,00 | Управление ЖКХ АТМР, начальник управления А.Ф. Проскурин тел. (48533) 2-37-16 |  |  | Обеспечение населения Тутаевского муниципального района качественными коммунальными услугами во время прохождения осенне-зимнего периода |
|  |  |  |  | бюджет района |  | 54 502 591,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | итого по бюджету мероприятия |  | 54 502 591,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 59 890 186,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | итого по мероприятию |  | 114 392 777,00 |  |  |  |  |

- Риски реализации муниципальной программы*

| Наименование угрозы/риска | Наименование цели/задачи/показателя, с которым ассоциируется угроза/риск | Степень вероятности угрозы/риска |
| --- | --- | --- |
| Отсутствие водоносной жилы при строительстве общественных колодцев. | Гарантированное обеспечение населения питьевой водой. Строительство общественных колодцев. | Низкая |
| Отсутствие кворума на общих собраниях по принятию решения для проведения текущего ремонта с софинансированием. | Обеспечение сохранности и увеличение срока эксплуатации жилищного фонда, приведение в надлежащее техническое состояние жилищного фонда | Высокая |

*  раздел заполняется при необходимости внесения данных об угрозах и рисках реализации муниципальной программы в федеральную систему стратегического планирования