## Приложение

## к постановлению Администрации Тутаевского муниципального района

## Ярославской области

## от 16.07.2025 № 620-п

# Муниципальная программа

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения в Тутаевском муниципальном районе»

на 2025-2027 годы

## г. Тутаев

# Паспорт муниципальной программы

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения

в Тутаевском муниципальном районе» на 2025-2027 годы (далее – Программа)

| Сведения об утверждении программы (заполняется при внесении изменений) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реестровый номер программы (заполняется при внесении изменений) |  |  |  |  |  |
| Куратор муниципальной программы |  |  | И.о. заместителя Главы Администрации ТМР по имущественным вопросам – начальника управления муниципального имущества Администрации Тутаевского муниципального района – Петрова Анна Евгеньевна, 8(48533)7-00-28 |  |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  | Начальник отдела жилищной политики управления муниципального имущества Администрации Тутаевского муниципального района – Ильичева Светлана Леонидовна, 8(48533)7-00-28 |  |  |
| Исполнитель муниципальной программы |  |  | Отделжилищной политики управления муниципального имущества Администрации Тутаевского муниципального района – |  |  |
| Наименование государственной программы, в рамках которой реализуется и софинансируется данная муниципальная программа |  |  | Государственная программа Ярославской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ярославской области» на 2024 - 2030 годы (постановление Правительства Ярославской области от 27.03.2024 № 393-п) |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы |  |  | 2025-2027 годы |  |  |
| Цель муниципальной программы |  |  | Повышение развития жилищного строительства, доступности и качества жилищного обеспечения населения Тутаевского муниципального района, исполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан |  |  |
| Объём финансирования муниципальной программы из всех источников финансирования, в том числе по годам реализации, рублей |  |  |  |  |  |
| источники финансирования | всего | 2025 г. (1-ый год реализации) |  | 2026 г. (2-й год реализации) | 2027 г. (3-й год реализации) |
| бюджет поселения | 11 251 697,90 | 5 095 020,90 |  | 6 156 677,00 | 0,00 |
| бюджет района | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 286 665,42 | 68 917,42 |  | 0,00 | 217 748,00 |
| федеральный бюджет | 5 791 218,00 | 1 654 018,00 |  | 0,00 | 4 137 200,00 |
| итого по бюджету | 17 329 581,32 | 6 817 956,32 |  | 6 156 677,00 | 4 354 948,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| итого по программе | 17 329 581,32 | 6 817 956,32 |  | 6 156 677,00 | 4 354 948,00 |
| Перечень подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы: |  |  |  |  |  |
| «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда вТутаевском муниципальном районе» на 2025 годы |  |  | Начальник отдела жилищной политики управления муниципального имущества Администрации Тутаевского муниципального района – Ильичева Светлана Леонидовна, 8(48533)7-00-28 |  |  |
| «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа вТутаевском муниципальном районе» на 2025 годы |  |  | Начальник отдела жилищной политики управления муниципального имущества Администрации Тутаевского муниципального района – Ильичева Светлана Леонидовна, 8(48533)7-00-28 |  |  |
| «Обеспечение отдельных категорий граждан в Тутаевском муниципальном районе» на 2025-2027 годы |  |  | Начальник отдела жилищной политики управления муниципального имущества Администрации Тутаевского муниципального района – Ильичева Светлана Леонидовна, 8(48533)7-00-28 |  |  |
| «Комплексное развитие сельских территорий в Тутаевском муниципальном районе» на 2025-2027 годы |  |  | Начальник отдела жилищной политики управления муниципального имущества Администрации Тутаевского муниципального района – Ильичева Светлана Леонидовна, 8(48533)7-00-28 |  |  |
| Электронный адрес размещения муниципальной программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  |  | http:/admtmr.ru/city/strategicheskoe-planirovanie.php |  |  |

1.  Общая характеристика сферы реализации

муниципальной программы

В Тутаевском муниципальном районе Ярославской области ведется активная работа по реализации мероприятий, включающих в себя комплексный подход к развитию жилищного строительства в городе Тутаев.

В рамках муниципальной Программы реализуются следующие муниципальные целевые программы:

- «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Тутаевском муниципальном районе»;

- «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа в Тутаевском муниципальном районе»;

-«Обеспечение отдельных категорий граждан в Тутаевском муниципальном районе» на 2025-2027 годы;

- «Комплексное развитие сельских территорий в Тутаевском муниципальном районе»  на 2025-2027 годы.

В ходе выполнения указанных подпрограмм осуществляется работа по выполнению обязательств перед отдельными категориями граждан, нуждающимися в улучшении жилищных условий, а именно:

- расселение граждан из аварийного жилищного фонда;

- расселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа;

- обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан нуждающихся в улучшении жилищных условий;

- развитие сельских территорий путем увеличения доли жилых помещений.

На федеральном уровне активно проводится государственная политика в жилищном строительстве, ориентированная на развитие доступного жилья. Параметры уровня доходов граждан, потребности в жилье и объемах строительства жилья определяют необходимость формирования рынка доступного жилья и основные направления по решению проблемы его доступности, а именно:

- стимулирование жилищного строительства;

- обеспечение граждан жилыми помещениями;

- оказание поддержки в приобретении (строительстве) жилья.

Выполнение мероприятий в рамках Программы носит комплексный характер и включает в себя следующие основные мероприятия:

1. По направлению стимулирования жилищного строительства:

-   расселение граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном аварийным, а также расселение граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном непригодным для проживания и (или) с высоким уровнем износа,в новое жилье, приобретенное на первичном рынке у частных застройщиков, приобретения жилых помещений на вторичном рынке в  многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию не ранее 2017 года;

-   строительства многоквартирных домов;

- выплаты гражданам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за изымаемые жилые помещения.

2. По направлению обеспечение граждан жилыми помещениями:

- повышение доступности жилья для населения путем создания условий для проживания на сельских территория района и опорном населенном пункте;

-	улучшение жилищных условий граждан путем оказания поддержки отдельным категориям граждан в улучшении их жилищных условий, в том числе оказания поддержки молодым семьям в приобретении (строительстве) жилья.

2. Цель, задачи и целевые показатели муниципальной программы

| Цель программы: |  | Повышение развития жилищного строительства, доступности и качества жилищного обеспечения населения Тутаевского муниципального района, исполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи и целевые показатели программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| наименование целевого показателя | единица измерения показателя |  |  | базовое значение показателя |  |  | плановое значение показателя ВСЕГО |  | плановое значение показателя на 2025 г. |  |  |  |
| Задача 1: | Реализация мероприятий по демонтажу (сносу) многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 1. Разработка проектно-сметной документации, снос (демонтаж) аварийных домов | ед. |  |  |  | * |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
| Задача2: | Реализация мероприятий по обеспечению благоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 1. Площадь аварийного жилищного фонда, расселенного в результате реализации муниципальной программы | кв.м. |  |  | * |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| Показатель 2. Количество расселенных жилых помещений в результате реализации муниципальной программы | ед. |  |  | * |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| Показатель 3. Количество граждан, расселенных в результате реализации муниципальной программы | чел. |  |  | * |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| Задача 3: | Реализация мероприятий по обеспечению благоустроенными жилыми помещениями отдельных категорий граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | единица измерения показателя |  |  | базовое значение показателя |  |  |  | плановое значение показателя ВСЕГО | плановое значение показателя на 2025 г. | плановое значение показателя на 2026 г. | плановое значение показателя на 2027 г. |  |  |
| Показатель 4. Площадь приобретенного (построенного ) жилья | ед. |  |  | * |  |  | 46,4 |  | 46,4 | 0 | 0 |  |  |
| Показатель 5. Количество граждан, расселенных в результате реализации муниципальной программы | чел. |  |  | * |  |  | 3 |  | 3 | 0 | 0 |  |  |
| Задача 4: | Реализация мероприятий по обеспечению благоустроенными жилыми помещениями граждан по договору найма на сельских территориях и опорном населенном пункте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 6. Площадь приобретенного (построенного) жилья | ед. |  | * |  |  | 396 |  |  | 396 | 0 |  | 0 |  |
| Показатель 7. Количество граждан, обеспеченных жильем в результате реализации муниципальной программы | чел. |  | * |  |  | 20 |  |  | 20 | 0 |  | 0 |  |

*Базовое значение показателя в программе не предусмотрено

3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

| Источник финансирования | Всего, тыс. руб. | Оценка расходов (руб.) в том числе по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная целевая программа: «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Тутаевском муниципальном районе»на 2025 год |  |  |  |  |
| бюджет поселения | 1 117 620,00 | 1 117 620,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| итого по бюджету МП | 1 117 620,00 | 1 117 620,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| итого по МП | 1 117 620,00 | 1 117 620,00 | 0,00 | 0,00 |

| Источник финансирования | Всего, тыс. руб. | Оценка расходов (руб.) в том числе по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 |  | 2027 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |
| Муниципальная целевая программа: «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в Тутаевском муниципальном районе»на 2025–2027 годы |  |  |  |  |  |  |
| бюджет поселения | 9 406 677,00 | 3 250 000,00 |  | 6 156 677,00 |  | 0,00 |
| бюджет района | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| итого по бюджету МЦП | 9 406 677,00 | 3 250 000,00 |  | 6 156 677,00 |  | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| итого по МЦП | 9 406 677,00 | 3 250 000,00 |  | 6 156 677,00 |  | 0,00 |
| Источник финансирования | Всего, тыс. руб. | Оценка расходов (руб.) в том числе по годам реализации |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 2026 |  | 2027 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |
| Муниципальная целевая программа: «Комплексное развитие сельских территорий в Тутаевском муниципальном районе»на 2025–2027 годы |  |  |  |  |  |  |
| бюджет поселения | 727 400,90 | 727 400,90 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| бюджет района | 0,0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| областной бюджет | 286 665,42 | 68 917,42 |  | 0,00 |  | 217 748,00 |
| федеральный бюджет | 5 791 218,00 | 1 654 018,00 |  | 0,00 |  | 4 137 200,00 |
| итого по бюджету МП | 6 805 284,32 | 2 450 336,32 |  | 0,00 |  | 4 354 948,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| итого по МП | 6 805 284,32 | 2 450 336,32 |  | 0,00 |  | 4 354 948,00 |

4. Механизм реализации муниципальной программы

и ее ожидаемые конечные результаты

4.1 Муниципальная целевая программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Тутаевском муниципальном районе» на 2025 год.

Исполнителем Программы являетсяАдминистрация Тутаевского муниципального района при наличии нормативного правового акта (муниципальной программы) и выделенных на софинансирование средств городского поселения Тутаев.

Объем финансирования Программы определяется исходя из общей площади жилых помещений в аварийных многоквартирных домах и предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, предоставляемых гражданам в соответствии с региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Ярославской области на 2019 – 2025 годы.

При утверждении нормативной стоимости 1 квадратного метра приказом Минстроя России на 2025 и последующие годы предельная стоимость                                1 квадратного метра по муниципальному образованию подлежит уточнению министерством строительства Ярославской области.

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, осуществляется за счет средств, поступивших от публично-правовой компании "Фонд развития территорий",  за счет средств областного бюджета в рамках регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" государственной программы Ярославской области "Обеспечение доступным икомфортным жильем населения Ярославской области" на 2024 - 2030 годы, утвержденной постановлением Правительства Ярославской области от 27.03.2024 N 393-п "Об утверждении государственной программы Ярославской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ярославской области" на 2024 - 2030 годы и порядков предоставления субсидий и о признании утратившими силу и частично утратившими силу отдельных постановлений Правительства области.

Объем субсидий на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших из Фонда в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда определяется исходя из общей площади жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений и уровня софинансирования, определенного Правительством Ярославской области.

Объем потребности в средствах бюджета городского поселения Тутаев является расчетным показателем и подлежит уточнению в процессе реализации Программы.

Объем долевого финансирования мероприятий по расселению аварийного жилищного фонда осуществляется в следующих пропорциях:

- 96 % средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ;

- 4 % средства консолидированного бюджета, а именно: 90 % - средства областного бюджета; 10 % - средства бюджета городского поселения Тутаев.

Объем дополнительного финансирования приобретения жилых помещений, связанного с предоставлением жилого помещения, площадь которого больше площади ранее занимаемого помещения в городском поселении Тутаев, рассчитывается как стоимость разницы между занимаемой площадью и минимально необходимой площадью жилого помещения, рассчитанной на основе действующих СНиП с соблюдением требований статьи 89 Жилищного кодекса Российской Федерации, исходя из предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений с учетом способа реализации мероприятий.

В случае приобретения жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда по цене, превышающей цену приобретения жилых помещений, рассчитанную с учетом предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, финансирование расходов на оплату стоимости такого превышения осуществляется за счет средств местных бюджетов, внебюджетных источников, в том числе средств собственников жилых помещений.

Дополнительное финансирование предусматривается в бюджете городского поселения Тутаев.

Программа направлена на комплексное решение проблем функционирования и развития жилищной сферы путем обеспечения переселения граждан, проживающих в домах, признанных с 01.01.2012 до 01.01.2017 аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

Переселение граждан из аварийных многоквартирных домов городского поселения Тутаев, признанных таковыми с 01.01.2012 до 01.01.2017 в результате физического износа, в рамках Программы осуществляется исходя из следующих положений жилищного законодательства:

1. Гражданам, занимающим жилые помещения по договору социального найма, и выселяемым в порядке, установленном статьями 85,86,87,87.2 Жилищного кодекса Российской Федерации, предоставляется другое соответствующее требованиям статьи 89 Жилищного кодекса Российской Федерации благоустроенное применительно к условиям городского поселения Тутаев жилое помещение по договору социального найма равнозначное по общей площади, ранее занимаемому жилому помещению.

Поскольку жилое помещение гражданам предоставляется не в связи с улучшением жилищных условий, а в связи  с обеспечением безопасных условий проживания граждан, то предоставляемое жилье должно быть равнозначным по общей площади ранее занимаемому жилому помещению, без принятия во внимание иных обстоятельств, учитываемых при предоставлении жилых помещений гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях. При этом граждане, которым предоставлено другое равнозначное жилое помещение, сохраняют право состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, если у них остались основания состоять на таком учете.

2. Обеспечение жилищных прав собственников жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, осуществляется в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Собственникам выплачивается возмещение за изымаемое жилое помещение в связи с изъятием земельного участка и жилого помещения для муниципальных нужд. Размер возмещения за жилое помещение, сроки и другие условия выкупа определяются действующим законодательством и соглашением.

По соглашению с собственником жилого помещения ему может быть предоставлено другое жилое помещение взамен изымаемого жилого помещения с зачетом его стоимости при определении размера возмещения за изымаемое жилое помещение. В случае если размер возмещения за изымаемое жилое помещение ниже стоимости предоставляемого жилого помещения, собственник обязан оплатить разницу в стоимости жилых помещений.

Собственники освобождаются от доплаты разницы в стоимости жилых помещений при соблюдении следующих условий:

- на дату признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, а также на дату заключения договора мены у собственников отсутствуют иные жилые помещения, пригодные для постоянного проживания, находящиеся в их собственности либо занимаемые на условиях социального найма или по договору найма жилого помещения;

- собственники приобрели право собственности, долю в праве собственности на жилое помещение в многоквартирном доме до признания его в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, за исключением собственников, право собственности у которых в отношении таких жилых помещений возникло в порядке наследования;

- после признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции собственниками не совершались действия по отчуждению жилых помещений;

- предоставляемое по договору мены жилое помещение равнозначно по площади жилому помещению, занимаемому собственником в многоквартирном доме, признанном в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

В случае, если изымаемое жилое помещение принадлежит нескольким собственникам, то предоставленное взамен изымаемого жилого помещения другое жилое помещение передается им в общую собственность пропорционально их долям в праве собственности на изъятое жилое помещение.

Стоимость изымаемого жилого помещения определяется на основании отчета об оценке рыночной стоимости жилого помещения в соответствии с требованиями Федерального законодательства об оценочной деятельности в Российской Федерации.

Мероприятия Программы на территории городского поселения Тутаев реализуются, путем:

-  приобретения жилых помещений в многоквартирных домах, а также в жилых домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено), и строительство таких домов, в том числе для целей последующего предоставления гражданам жилых помещений по договору социального найма, или договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования, или договору найма жилого помещения маневренного фонда в связи с переселением из аварийного жилищного фонда, или договору мены с собственником жилого помещения аварийного жилищного фонда;

- приобретения жилых помещений на вторичном рынке в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию не ранее 2017 года;

-   строительства многоквартирных домов;

- выплаты гражданам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за изымаемые жилые помещения в соответствии с частью 7 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Реализация Программы осуществляется ответственным исполнителем с участием заинтересованных органов исполнительной власти области, городского поселения Тутаев и Тутаевского муниципального района.

Ответственный исполнитель и соисполнители Программы осуществляют:

- установление очередности сноса аварийного жилищного фонда и соответственно очередности переселения граждан;

- формирование необходимой для выполнения Программы нормативно-правовой базы в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ярославской области;

- информирование населения городского поселения Тутаев о реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ;

- выполнение в течение срока реализации Программы, условий предоставления финансовой поддержки, за счет средств Фонда, установленных статьей 14 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ, и принятых в связи с этим обязательств;

- формирование и предоставление в установленном порядке земельных участков под многоквартирное жилищное строительство;

- осуществление закупки жилых помещений в домах, строительство многоквартирных домов;

- контроль за качеством строительства домов в рамках Программы на основании утвержденного органом местного самоуправления нормативного правового акта, устанавливающего порядок и процедуру осмотра объектов капитального строительства;

- осуществление приемки законченных строительством домов, построенных в целях Программы, а также приемку приобретаемых в целях реализации Программы    жилых    помещений    во    вновь    построенных    домах, с участием комиссий, в состав которых включаются представители органов государственного жилищного надзора, органов архитектуры, органов государственного санитарного надзора, органов государственного пожарного надзора, государственного строительного надзора, организаций, эксплуатирующих сети инженерно-технического обеспечения, а также представители общественности;

- контроль за целевым использованием средств и предоставление отчетности о расходовании бюджетных средств, направленных на финансирование мероприятий по расселению граждан;

- осуществление внесения сведений о ходе реализации программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда в информационную систему Фонда «АИС Реформа ЖКХ» с их корректировкой по мере обновления;

- приобретение жилых помещение путем участия в долевом строительстве многоквартирных домов, в отношении проектной документации которых имеется положительное заключение государственной экспертизы.

- приобретение и (или) строительство жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с действующим законодательством;

- предоставление другого благоустроенного применительно к условиям населенного пункта жилого помещения по договору социального найма;

- выплату размера возмещения за жилое помещение в связи с изъятием земельного участка  для муниципальных нужд;

- предоставление взамен изымаемого жилого помещения другого жилого помещения с зачетом его стоимости в размер возмещения за жилое помещение по договору мены;

- снос аварийных многоквартирных жилых домов после завершения их расселения в сроки, установленные Программой.

Если граждане отказываются в добровольном порядке от предоставляемых в рамках Программы жилых помещений, что влечет за собой необходимость органу местного самоуправления решать вопрос переселения в судебном порядке, то реализация мероприятий Программы осуществляется до момента исполнения соответствующего судебного решения.

В целях получения финансовой поддержки Фонда и областного бюджета Ответственный исполнитель Программы подает в департамент строительства Ярославской области заявку на предоставление финансовой поддержки Фонда и областного бюджета на переселение граждан из аварийного жилищного фонда и (или) заявку на предоставление финансовой поддержки Фонда и областного бюджета на переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства с приложением документов, подтверждающих выполнение условий предоставления     финансовой   поддержки,   и выписки   из   Программы   с приложением перечня аварийных домов, на расселение которых планируется финансирование в рамках заявок на предоставление финансовой поддержки.

Формы заявок на предоставление финансовой поддержки и приложений к ним устанавливаются приказом министерства строительства Ярославской области.

Министерство строительства Ярославской области осуществляет проверку заявок муниципальных образований области и формирует заявку Ярославской области на получение финансовой поддержки Фонда.

Финансовая поддержка за счет средств Фонда и областного бюджета по заявкам на переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства предоставляется на финансирование строительства домов, критерии которых указаны в пункте 2части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, или приобретение у застройщиков жилых помещений в таких домах.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в соответствии с жилищным законодательством и частью 3 статьи 16 Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ путем предоставления органами местного самоуправления жилых помещений в домах, соответствующих критериям, указанных в пункте 2части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Иные способы переселения граждан из аварийного жилищного фонда по заявкам на переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства не допускаются.

Лица, с которыми заключены муниципальные контракты на строительство домов, в рамках реализации мероприятий Программы по заявкам на переселение граждан из аварийного жилищного фонда обязаны направлять в Администрацию ТМР информацию о ходе строительства домов.

Реализация Программы позволит исполнить обязательства городского поселения Тутаев по переселению граждан, проживающих в домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

За период реализации Программы путем приобретения (строительства) жилья для граждан, выплаты возмещения за изымаемые жилые помещения планируется достигнуть следующих результатов:

- площадь аварийного жилищного фонда, расселенного в результате реализации Программы – 0  кв.м.;

- количество расселенных жилых помещений в результате реализации Программы – 0 ед.;

- количество граждан, расселенных в результате реализации Программы                  – 0 чел;

- количество расселенных снесенных МКД – 1 ед.

При расчете оценки степени достижения результата использования субсидии и эффективности использования субсидии Программы используются следующие основные целевые показатели результата и их весовые коэффициенты:

| № п/п | Наименование показателя | Значение весового коэффициента |
| --- | --- | --- |
| 1. | Площадь аварийного жилищного фонда, расселенного в результате реализации Программы | 0,5 |
| 2. | Количество снесенных МКД, ед. | 0,5 |
|  | ИТОГО | 1 |

Степень достижения результата использования субсидии (R') рассчитывается по формуле:

где:

X1(2) тек. - текущее значение показателя;

X1(2) план. - плановое значение показателя.

При значении показателя результата использования субсидии 95 процентов и более результат использования субсидии признается высокой, при значении от 90 до 95 процентов - средней, при значении менее 90 процентов - низкой.

Показатель эффективности использования субсидии (R) рассчитывается по формуле:

R = R' / (Fтек. / Fплан.) x 100%,

где:

R' - показатель результата использования субсидии;

Fплан. - плановая сумма финансирования по Программе;

Fтек. - сумма финансирования на текущую дату.

При значении показателя эффективности использования субсидии 95 процентов и более эффективность использования субсидии за счет средств Фонда признается высокой, при значении от 90 до 95 процентов - средней, при значении менее 90 процентов - низкой.

4.2.Муниципальная целевая программа: «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в Тутаевском муниципальном районе» на 2025–2027 годы.

Исполнителем Программы являетсяАдминистрация Тутаевского муниципального района при наличии нормативного правового акта (муниципальной программы) и выделенных на софинансирование средств городского поселения Тутаев.

Участниками данной Программы являются отдельные категории граждан:

- нуждающиеся в улучшении жилищных условий граждане, принятые на учет до введения Жилищного кодекса РФ и не обеспеченные жилыми помещениями по договорам социального найма;

- лица, которые имеют право на получение жилья, закреплённое                                 в судебном решении.

Право на жилище гарантировано Конституцией Российской Федерации  и представляет юридическую возможность малоимущим и иным гражданам, нуждающихся в жилье, получить его бесплатно из государственных, муниципальных и иных жилищных фондов в соответствии с установленными законом нормами.

Граждане имеют право на стабильное, устойчивое, постоянное пользование жилым помещением; улучшение жилищных условий; предоставление жилья.

Наряду с положительными результатами в Тутаевском муниципальном районе по обеспечению граждан из аварийного жилья жилыми помещениями в период 2019-2025 годов, пока не удалось обеспечить существенное улучшение ситуации в жилищной сфере, повысить и  обеспечить комфортные и безопасные условия проживания гражданам, принятым на учет нуждающихся в жилье, в том числе и до введения в действие Жилищного кодекса РФ до 01.03.2005.

На 2025 год на учете нуждающихся в жилье в городском поселении Тутаев состоит 521 семья, всего 1437 человек.

Строительство жилых помещений для предоставления очередникам не ведется ввиду приватизации градоформирующих предприятий города и приведения в убыток. В настоящее время единственным решением вопроса по обеспечению нуждающихся граждан жилыми помещениями по договору социального найма является приобретение квартир за счет средств местного бюджета города.

На предоставление жилого помещения приобретенного в рамках муниципальной программы имеют граждане, принятые на учет нуждающихся в жилье до 01.03.2005 года и граждане, право на жилище которых закреплено вступившим в законную силу решением суда.

В результате реализации Программы планируется достижение следующих результатов по выполнению обязательств по обеспечению жилыми помещениями граждан, в т.ч.:

- приобретение не менее 46,4 кв.м;

- обеспечением жильем – 3 человека.

При расчете оценки степени достижения результата использования субсидии и эффективности использования субсидии Программы используются следующие основные целевые показатели результата и их весовые коэффициенты:

| № п/п | Наименование показателя | Значение весового коэффициента |
| --- | --- | --- |
| 1. | Площадь приобретенного жилья в результате реализации Программы | 0,5 |
| 2. | Количество граждан, обеспеченных жильем в результате реализации Программы, ед. | 0,5 |
|  | ИТОГО | 1 |

Степень достижения результата использования субсидии (R') рассчитывается по формуле:

где:

X1(2) тек. - текущее значение показателя;

X1(2) план. - плановое значение показателя.

При значении показателя результата 95 процентов и более результат исполнения программы признается высоким, при значении от 90 до 95 процентов - средним, при значении менее 90 процентов - низким.

Показатель эффективности программы (R) рассчитывается по формуле:

R = R' / (Fтек. / Fплан.) x 100%,

где:

R' - показатель результата;

Fплан. - плановая сумма финансирования по Программе;

Fтек. - сумма финансирования на текущую дату.

При значении показателя эффективности 95 процентов и более эффективность признается высокой, при значении от 90 до 95 процентов - средней, при значении менее 90 процентов - низкой.

4.3. Муниципальная целевая программа: «Комплексное развитие сельских территорий в тутаевском муниципальном районе» на 2025–2027 годы.

Исполнителем Программы являетсяАдминистрация Тутаевского муниципального района при наличии нормативного правового акта (муниципальной программы) и выделенных на софинансирование средств городского поселения Тутаев, заключившая двухстороннее соглашение о реализации Программы с Министерством агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области по установленной форме.

Участниками данной Программы являются:

- работодатели юридические лица, в том числе индивидуальные предприниматели) - сельхозпредприятия и предприятия на территории Ярославской области;

- потенциальные застройщики;

- граждане и члены их семей  - специалисты в сфере сельхозназначения, ветеринарии, работники социальной сферы и предприятий, изъявившие желание получить жилые помещения по договорам найма.

Программа направлена на улучшение условий жизни в опорном населенном пункте городское поселение Тутаев.

Механизм реализации Программы предполагает оказание государственной поддержки участникам Программы в улучшении жилищных условий путем предоставления субсидий для строительства жилых помещений для предоставления по договорам найма с  последующим выкупом согласно условиям программы.

Субсидии предоставляются за счет средств федерального и областного бюджетов в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Ярославской области, возникающих при реализации мероприятий федерального проекта «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений» государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 г. № 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», государственной программы Ярославской области «Комплексное развитие сельских территорий в Ярославской области» на 2024 – 2030 годы.

Мероприятия по строительству (приобретению) жилья в опорном населённом пункте, предоставляемого гражданам по договору найма жилого помещения финансируются при :

- участии в долевом строительстве жилых домов (квартир) на сельских территориях, территориях опорных населенных пунктов;

- участии в строительстве жилого помещения (жилого дома) на сельских территориях, территориях опорных населенных пунктов на основании договора инвестирования;

- строительстве малоэтажных жилых комплексов на сельских территориях, территориях опорных населенных пунктов;

- приобретении у юридического лица и (или) индивидуального предпринимателя объекта индивидуального жилищного строительства на сельских территориях, территориях опорных населенных пунктов, введенного в эксплуатацию не ранее чем за 3 года до заключения государственного (муниципального) контракта на его приобретение;

- приобретении у юридического лица и (или) индивидуального предпринимателя дома блокированной застройки на сельских территориях, территориях опорных населенных пунктов, введенного в эксплуатацию не ранее чем за 3 года до заключения государственного (муниципального) контракта на его приобретение;

- приобретении жилого помещения в многоквартирным доме высотой не более 5 этажей, расположенного в опорном населенном пункте, у юридического лица (за исключением инвестиционного фонда, в том числе его управляющей компании) или индивидуального предпринимателя, являющегося первым и единственным собственником такого жилого помещения и зарегистрировавшего право собственности на указанное жилое помещение после получения разрешения на ввод объекта недвижимости в эксплуатацию, путем заключения договора купли-продажи.

Цель программы: увеличение доли общей площади благоустроенных жилых помещений на территории опорного населенного пункта до 37,3% к концу 2030 года.

Право на обеспечение жильем по договорам найма жилого помещения путем получения субсидий имеет:

Гражданин, постоянно проживающий на сельских территориях, территориях опорных населенных пунктов (подтверждается регистрацией в установленном порядке по месту жительства), при соблюдении им следующих условий:

- работа по трудовому договору (основное место работы) на сельских территориях, территориях опорных населенных пунктов (непрерывно в организациях одной сферы деятельности в течение не менее 1 года на дату включения в сводные списки граждан, проживающих на сельских территориях, – получателей жилья, предоставляемого по договорам найма жилых помещений, формируемые в соответствии с пунктом 19 настоящего Положения (далее – сводные списки). Форма сводного списка утверждается Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

- признание нуждающимся в улучшении жилищных условий или постоянное проживание совместно с родителями (в том числе усыновителями) и (или) полнородными и неполнородными братьями и сестрами, дедушками (бабушками) при отсутствии в собственности жилого помещения (жилого дома) на сельских территориях, территориях опорных населенных пунктов в границах муниципального района (городского округа), в котором гражданин постоянно проживает (зарегистрирован). В целях применения настоящего Положения признание граждан нуждающимися в улучшении жилищных условий осуществляется органами местного самоуправления по месту их постоянного жительства (регистрация по месту жительства) на основании статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации. Граждане, намеренно ухудшившие жилищные условия, могут быть признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий не ранее чем через 5 лет со дня совершения указанных намеренных действий.

Гражданин, изъявивший желание постоянно проживать на сельских территориях, при соблюдении им в совокупности следующих условий:

- работа по трудовому договору (основное место работы) на сельских территориях, территориях опорных населенных пунктов;

- переезд на сельские территории, территории опорных населенных пунктов в границах соответствующего муниципального района (городского поселения, муниципального округа, городского округа), на которых гражданин работает (основное место работы), из другого муниципального района, городского поселения, муниципального округа или городского округа;

- проживание на сельских территориях, территориях опорных населенных пунктов в границах соответствующего муниципального района (городского поселения, муниципального округа, городского округа), в который гражданин изъявил желание переехать на постоянное место жительства, на условиях найма, аренды, безвозмездного пользования или на иных основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

- регистрация по месту пребывания в соответствии с законодательством Российской Федерации на сельских территориях, территориях опорных населенных пунктов в границах соответствующего муниципального района (городского поселения, муниципального округа, городского округа), в который гражданин изъявил желание переехать на постоянное место жительства;

- отсутствие в собственности жилого помещения (жилого дома), расположенного на сельских территориях, территориях опорных населенных пунктов в границах муниципального района (городского поселения, муниципального округа, городского округа), на которые гражданин изъявил желание переехать на постоянное место жительства.

Гражданин, замещающий должность, включенную в штатное расписание, утверждаемое работодателем, при соблюдении следующих условий:

- работа на сельских территориях, территориях опорных населенных пунктов по трудовому договору (основное место работы) у работодателя, подтвердившего наличие занимаемой должности в штатном расписании;

- признание нуждающимся в улучшении жилищных условий. В целях применения настоящего Положения признание граждан нуждающимися в улучшении жилищных условий осуществляется органами местного самоуправления по месту их постоянного жительства (регистрация по месту жительства) на основании статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации. Граждане, намеренно ухудшившие жилищные условия, могут быть признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий не ранее чем через 5 лет со дня совершения указанных намеренных действий (для постоянно проживающих на сельских территориях, территориях опорных населенных пунктов (подтверждается регистрацией в установленном порядке по месту жительства));

- переезд на сельские территории, территории опорных населенных пунктов в границах соответствующего муниципального района (городского поселения, муниципального округа, городского округа), на которых гражданин работает (основное место работы), из другого муниципального района, городского поселения, муниципального округа, городского округа (для изъявивших желание постоянно проживать на сельских территориях, территориях опорных населенных пунктов);

- проживание на сельских территориях, территориях опорных населенных пунктов в границах соответствующего муниципального района (городского поселения, муниципального округа, городского округа), на которые гражданин изъявил желание переехать на постоянное место жительства, на условиях найма, аренды, безвозмездного пользования или на иных основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации (для изъявивших желание постоянно проживать на сельских территориях, территориях опорных населенных пунктов);

- регистрация по месту пребывания в соответствии с законодательством Российской Федерации на сельских территориях, территориях опорных населенных пунктов в границах соответствующего муниципального района (городского поселения, муниципального округа, городского округа), на которые гражданин изъявил желание переехать на постоянное место жительства (для изъявивших желание постоянно проживать на сельских территориях, территориях опорных населенных пунктов);

- отсутствие в собственности жилого помещения (жилого дома), расположенного на сельских территориях, территориях опорных населенных пунктов в границах муниципального района (городского поселения, муниципального округа, городского округа), на которые гражданин изъявил желание переехать на постоянное место жительства (для изъявивших желание постоянно проживать на сельских территориях, территориях опорных населенных пунктов).

Расчетная стоимость жилья, указанная в настоящем пункте и используемая для расчета размера субсидии, определяется исходя из размера общей площади жилого помещения, установленного для семей разной численности (33 кв. м – для одиноких граждан, 42 кв. м – на семью из 2 человек, по 18 кв. м – на каждого члена семьи при численности семьи, состоящей из 3 человек и более), за исключением расчетнойстоимости строительства (приобретения) индивидуального жилого дома, для которого она устанавливается исходя из размера общей площади жилого помещения, установленного для семей разной численности (54 кв. м – для одиноких граждан или на семью из 2 или 3 человек либо по 18 кв. м на каждого члена семьи при численности семьи, состоящей из 4 человек и более), и стоимости 1 квадратного метра общейплощади жилья на сельских территориях, территориях опорных населенных пунктов в границах Ярославской области, утвержденной правовым актом министерства на очередной финансовый год, но не превышающей средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по Ярославской области, определяемой Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в установленном порядке, на IV квартал финансового года, предшествующего году предоставления субсидии.

Жилые помещения (жилые дома), построенные (приобретенные) в рамках программы относятся к жилищному фонду коммерческого использования и предоставляются гражданам в возмездное владение и пользование по договору найма жилого помещения в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. В указанном договоре предусматривается право на приобретение гражданином по истечении 5 лет работы по трудовому договору с работодателем указанного жилого помещения в свою собственность по цене, не превышающей 10 процентов расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья (далее – выкупная цена жилья), а по истечении 10 лет – по цене, не превышающей 1 процента выкупной цены жилья. Уплата средств в размере выкупной цены жилья может производиться по усмотрению нанимателей жилого помещения ежемесячно (ежеквартально) равными долями в течение указанных 5 или 10 лет без права досрочного внесения платежей.

Плата за наем жилого помещения устанавливается в размере не более 0,15 процента минимального размера оплаты труда, установленного в соответствии со статьей 133 Трудового кодекса Российской Федерации, за 1 квадратный метр.

В случае если жилое помещение находится в общей собственности муниципального образования и указанного работодателя, в договоре найма жилого помещения определяется, кому и в каких размерах вносятся платежи.

Существенными условиями договора найма жилого помещения являются:

Работа нанимателя жилого помещения у работодателя по трудовому договору в течение не менее 5 лет на сельских территориях, территориях опорных населенных пунктов в границах муниципального района (городского поселения, муниципального округа, городского округа), на которых предоставляется жилое помещение, со дня оформления договора найма жилого помещения.

Право гражданина трудоустроиться на сельских территориях, территориях опорных населенных пунктов в пределах субъекта Российской Федерации, в котором гражданину предоставлено жилое помещение (жилой дом) на условиях найма жилья, в срок, не превышающий 6 месяцев, в случае если право собственности на долю работодателя в общей собственности на жилое помещение (жилой дом) переходит к другим лицам и приводит к расторжению трудового договора, заключенного гражданином с прежним работодателем.

В случае несоблюдения нанимателем жилого помещения условий программы, наниматель жилого помещения лишается права приобрести жилое помещение в свою собственность по выкупной цене жилья.

Наниматель жилого помещения вправе требовать, в том числе в судебном порядке, от собственника (собственников) жилого помещения возврата средств, внесенных им в счет уплаты средств в размере выкупной цены жилья, в случае несоблюдения нанимателем жилого помещения условий, предусмотренных пунктом 26 настоящего Положения.

При расчете оценки степени достижения результата использования субсидии и эффективности использования субсидии Программы используются следующие основные целевые показатели результата и их весовые коэффициенты:

| № п/п | Наименование показателя | Значение весового коэффициента |
| --- | --- | --- |
| 1. | Площадь приобретенного жилья в результате реализации Программы | 0,5 |
| 2. | Количество граждан, обеспеченных жильем в результате реализации Программы, ед. | 0,5 |
|  | ИТОГО | 1 |

Степень достижения результата использования субсидии (R') рассчитывается по формуле:

где:

X1(2) тек. - текущее значение показателя;

X1(2) план. - плановое значение показателя.

При значении показателя результата 95 процентов и более результат исполнения программы признается высоким, при значении от 90 до 95 процентов - средним, при значении менее 90 процентов - низким.

Показатель результативности программы при использовании субсидий (R') рассчитывается по формуле:

R' = (Xi факт. / Xi план.) × 100 %,

где:

Xi факт. – значение i-го целевого результата использования субсидий на конец года;

Xi план. – плановое (целевое) значение результата использования субсидий.

При значении R' ≤ 80 процентов результат использования субсидий признается низким, при значении 80 процентов < R' < 100 процентов – средним, при значении R' = 100 процентов – высоким.

Показатель эффективности использования субсидий (R) рассчитывается по формуле:

R = R' / (F тек. / F план.),

где:

R' – показатель результата использования субсидий;

F тек. – объем фактически использованных субсидий;

F план. – плановая сумма финансирования за текущий год.

При значении R ≤ 80 процентов эффективность использования субсидий признается низкой, при значении 80 процентов < R < 100 процентов – средней, при значении R = 100 процентов – высокой.

5. Перечень основных мероприятий (подпрограмм) муниципальной программы

Подпрограммы муниципальной программы

| Наименование подпрограммы (МЦП) | Срок реализации подпрограммы | Ответственный исполнитель, контактные данные (ФИО, телефон, e-mail) | Дата и номер Постановления АТМР об утверждении подпрограммы | Электронный адрес размещения подпрограммы в сети «Интернет» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Тутаевском муниципальном районе» | 2025 | И.о. Заместителя Главы по имущественным вопросам - начальника управления муниципального имущества Администрации Тутаевского муниципального района - – Петрова Анна Евгеньевна, 8(48533)7-00-28, dmi@admtmr.ru |  | http:/admtmr.ru/city/strategicheskoe-planirovanie.php |
| «Обеспечение отдельных категорий граждан в Тутаевском муниципальном районе» | 2025-2027 | И.о. Заместителя Главы по имущественным вопросам - начальника управления муниципального имущества Администрации Тутаевского муниципального района - – Петрова Анна Евгеньевна, 8(48533)7-00-28, dmi@admtmr.ru |  | http:/admtmr.ru/city/strategicheskoe-planirovanie.php |
| «Комплексное развитие сельских территорий в Тутаевском муниципальном районе» | 2025-2027 | И.о. Заместителя Главы по имущественным вопросам - начальника управления муниципального имущества Администрации Тутаевского муниципального района - – Петрова Анна Евгеньевна, 8(48533)7-00-28, dmi@admtmr.ru |  | http:/admtmr.ru/city/strategicheskoe-planirovanie.php |

Основные мероприятия муниципальной программы

| 2025 год (1-ый год реализации) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия программы | Срок реализации |  | итого по бюджетам мероприятия |  | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат мероприятия |  |
| Задача 1: | Реализация мероприятий по демонтажу (сносу) многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 1. Мероприятия по разработке проектно-сметной документации, снос (демонтаж) аварийных домов | 2025-2027 | бюджет поселения |  | 1 117 620,00 | Управление муниципального имущества Администрации Тутаевского муниципального района, |  | - снос (демонтаж) аварийных домов – 1 ед. |
|  |  | областной бюджет |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | итого по бюджетам мероприятия |  | 1 117 620,00 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | итого по мероприятию |  | 1 117 620,00 |  |  |  |
| Наименование основного мероприятия программы | Срок реализации |  | Объем финансирования по мероприятию, руб. |  | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат мероприятия |  |
| Задача 2: | Реализация мероприятий по обеспечению благоустроенными жилыми помещениями отдельных категорий граждан |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 1. Площадь приобретенного (построенного) жилья в результате реализации муниципальной программы; Показатель 2. Количество граждан, обеспеченных жильем в результате реализации муниципальной программы. | 2025-2027 |  | бюджет поселения | 9 406 677,00 | Управление муниципального имущества Администрации Тутаевского муниципального района | - площадь приобретенного жилья в результате реализации муниципальной программы – 46,4 кв.м.; - количество граждан, расселяемых в результате реализации муниципальной программы – 3 чел. |  |
|  |  |  | бюджет района | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | итого по бюджетам мероприятия | 9 406 677,00 |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | итого по мероприятию | 9 406 677,00 |  |  |  |
| Задача 3: | Реализация мероприятий по обеспечению граждан жилыми помещениями по договору найма насельских территорий и опорном населенном пункте |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 1. Приобретение (строительство) жилых помещений ; Показатель 2. Количество граждан, обеспеченных жильем в результате реализации муниципальной программы. | 2025-2027 | бюджет поселения |  | 727 400,90 | Управление муниципального имущества Администрации Тутаевского муниципального района |  | - площадь приобретенного жилья в результате реализации муниципальной программы –396 кв.м.; - количество граждан, расселяемых в результате реализации муниципальной программы – 20 чел. |
|  |  | бюджет района |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 286 665,42 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | 5 791 218,00 |  |  |  |
|  |  | итого по бюджетам мероприятия |  | 6 805 284,32 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | итого по мероприятию |  | 6 805 284,32 |  |  |  |
| 2026 -2027 годы (2-й, 3-й год реализации программы)финансирование не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |