Администрация Тутаевского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 06.07.2026 № 667-п г. Тутаев |  |
| --- | --- |

О внесении изменений в муниципальную

целевую программу «Обеспечение качественными

коммунальными услугами населения

Тутаевского муниципального округа»

на 2026 - 2028 год

В соответствии с ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Тутаевского муниципального округа от 26.08.2025 №726-п «Об утверждении Положения о программно-целевом планировании в Тутаевском муниципальном округе, Администрация Тутаевского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную целевую программу «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Тутаевского муниципального округа» на 2026 - 2028 годы, утверждённую постановлением Администрации Тутаевского муниципального округа от 05.02.2026 № 110-п (далее – постановление) следующие изменения:

1.1 Приложение к постановлению изложить в редакции приложения к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Администрации Тутаевского муниципального округа по развитию инфраструктуры Крашенинникова П.Г.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Временно исполняющий полномочия

Главы Тутаевского

муниципального округа                                                         И.Р. Гарифуллин

Приложение

к постановлению Администрации

Тутаевского муниципального округа

от 06.07.2026  № 667-п

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Тутаевского муниципального округа»

| Наименование муниципальной программы (подпрограммой которой является настоящая муниципальная целевая программа) |  | «Развитие инфраструктуры Тутаевского муниципального округа» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения об утверждении программы (заполняется при внесении изменений) |  | №110-п от 05.02.2026 |  |  |  |  |
| Куратор муниципальной целевой программы |  | Заместитель Главы Администрации Тутаевского муниципального округа по развитию инфраструктуры - Крашенинников П.Г. |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной целевой программы |  | Управления по развитию инфраструктуры Администрации ТМО, начальник А.Ю.Либин (48533)2-32-62 |  |  |  |  |
| Исполнитель муниципальной целевой программы |  | Управления по развитию инфраструктуры Администрации ТМО, начальник отдела содержания инфраструктуры Е.А. Оглоблина (48533)2-32-53 |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной целевой программы |  | 2026-2028 гг |  |  |  |  |
| Цель программы |  | Повышение качества и надёжности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Тутаевского муниципального округа Ярославской области. |  |  |  |  |
| Объём финансирования муниципальной целевой программы из всех источников финансирования, в том числе по годам реализации, руб. |  |  |  |  |  |  |
| источники финансирования | всего |  | 2026 г. |  | 2027 г. | 2028 г. |
| бюджет округа | 54 176 875,00 |  | 51 676 875,00 |  | 1 200 000,00 | 1 300 000,00 |
| областной бюджет | 8 428 690,00 |  | 8 428 690,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| итого по бюджету | 62 605 565,00 |  | 60 105 565,00 |  | 1 200 000,00 | 1 300 000,00 |
| внебюджетные источники | 138 900 000,00 |  | 46 300 000,00 |  | 46 300 000,00 | 46 300 000,00 |
| итого по программе | 201 505 565,00 |  | 106 405 565,00 |  | 47 500 000,00 | 47 600 000,00 |
| Электронный адрес размещения муниципальной целевой программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  |  |  |  |  |  |

- Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Жилищно-коммунальное хозяйство (далее - ЖКХ) является одной из основных отраслей народного хозяйства Российской Федерации, охватывающей многоотраслевой производственно-технический комплекс, потребность в продукции которого практически не ограничена.

Система ЖКХ представлена жилыми, общественными зданиями, эксплуатационными, ремонтно-строительными, транспортными, энергетическими и другими предприятиями, составляющими сложную социально-экономическую систему, от результативности, функционирования которой зависит развитие объектов и состояние среды обитания жителей населённых пунктов округа. ЖКХ – это, самостоятельная сфера, основной целью функционирования которой является удовлетворение потребностей населения и предприятий в услугах, обеспечивающих нормальные условия жизни и работы.

ЖКХ Тутаевского муниципального округа на сегодняшний день включает в себя следующие основные объекты коммунальной инфраструктуры:

- 31 котельная;

- 82,71 километра тепловых сетей,

- 122,94 километра водопроводных сетей,

- 115,14 километров канализационных сетей;

- 214,45 километра газовых сетей.

Общая площадь обслуживаемого жилищного фонда составляет более 1285,96 тысяч квадратных метров, из которого около 80 процентов находится в частной собственности.

Оборудовано жилищного фонда:

- водопроводом – 96,2%;

- канализацией – 91,9%;

- центральным отоплением – 91,6%;

- газом – 83,1%;

- горячим водоснабжением – 75,6%.

Потребителям округа ежегодно реализуется тепловая энергия общей установленной мощностью 225,48 Гкал/час; 116,5 млрд. кВт/час электроэнергии; около 7 млн. кубических метров природного газа; 5,7 млн. кубических метров воды.

В течение последних лет отрасль претерпевает серьезные изменения, осуществляется её дальнейшее развитие на основе проведения реформирования ЖКХ, являющегося составной частью преобразований экономики округа и неразрывно связанного с целями и задачами территориального планирования Тутаевского муниципального округа.

Обеспечение населения теплом, водой, электричеством и природным газом является приоритетным и первостепенным для органов местного самоуправления.  Эта важнейшая сфера, наполненная множеством проблем, представляет собой благодатное поле для инноваций и применения специального экономического инструментария.

Проблема гарантированного обеспечения населения России питьевой водой, очистка сточных вод, охрана источников питьевого водоснабжения от загрязнения - это проблема общегосударственного масштаба. В соответствии с концепцией Федерального проекта «Оздоровление Волги» и муниципальной целевой программой «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Тутаевского муниципального округа»  приоритетным направлением является обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами; рациональное использование водных объектов; охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности. Проблема качества питьевой воды - предмет особого внимания общественности, органов власти, Роспотребнадзора. Необходимость решения этой проблемы обусловлена ухудшением санитарно-гигиенических показателей воды, что потенциально несет угрозу ухудшению здоровья населения, способствует обострению социальной напряженности. Значительная часть подземных вод, используемых водозаборными скважинами по химическому составу гидрокарбонатные, натриево-калиево-кальциевые с минерализацией 0,3-0,5 г/дм3, отмечено повышенное содержание железа.

В сфере ЖКХ существует ряд проблем, обусловленных:

- высокой степенью износа основных фондов (износ всех сетей на сегодняшний день официально составляет около 75 %);

- неэффективным использованием ресурсов, выраженным в высоких потерях энергоресурсов в процессе их производства и транспортировки до потребителей;

- неудовлетворительным финансовым и материальным обеспечением ресурсоснабжающих организаций отрасли;

- зависимость от тарифной политики (сдерживание роста тарифов, по причине установления предельного индекса платы граждан за коммунальные услуги);

-  дефицит денежных средств;

- низкая платежная дисциплина потребителей.

Пути снижения затрат:

- Для повышения качества предоставления коммунальных услуг и эффективности использования ресурсов необходимо обеспечить масштабную реализацию проектов модернизации объектов ЖКХ.

- Проведение целенаправленной энергосберегающей политики.

- Необходимость решения проблемы водоснабжения и водоотведения программно-целевым методом, а именно  комплексным решением проблемы в требуемые сроки за счет использования действующего рыночного механизма.

- Цель, задачи и целевые показатели муниципальной целевой программы

| Цель программы: | Повышение качества и надёжности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Тутаевского муниципального округа Ярославской области. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи и целевые показатели программы |  |  |  |  |  |
| наименование целевого показателя | единица измерения показателя | базовое значение показателя | плановое значение показателя на 2026г. | плановое значение показателя на 2027г. | плановое значение показателя на 2028г. |
| Задача 1: | Повышение качества услуг в результате проведения ремонтов объектов коммунального назначения, расположенных в муниципальном округе и оплаты топливно-энергетических ресурсов |  |  |  |  |
| показатель 1 Снижение аварийности на сетях, приводящих к остановам в подаче теплоснабжения на срок более 24 часов. | ед. | 4 | 4 | 3 | 3 |
| показатель 2 Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии. | ед. | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Задача 2: | Гарантированное обеспечение населения питьевой водой, очистки сточных вод, охраны источников питьевого водоснабжения от загрязнения |  |  |  |  |
| показатель 1 Количество колодцев, находящихся в казне Тутаевского муниципального округа, обеспечивающих населению доступ к нецентрализованному водоснабжению | ед. | 265 | 275 | 281 | 287 |

- Ресурсное обеспечение муниципальной целевой программы

| Основные мероприятия муниципальной целевой программы на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия программы | Срок реализации |  | Объем финансирования по мероприятию, руб. |  |  |  | Ответственный исполнитель |  | Ожидаемый результат мероприятия |  |
| Задача 1 | Повышение качества услуг в результате проведения ремонтов объектов коммунального назначения, расположенных в муниципальном округе и оплаты топливно-энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подготовка к осенне-зимнему периоду 2025/ 2026 годов объектов коммунального назначения, инженерной инфраструктуры, объектов социальной сферы Тутаевского муниципального района | 2026 |  | бюджет округа |  | 230 000,00 |  | Управление по развитию инфраструктуры Администрации Тутаевского муниципального округа |  | Повышение качества предоставления коммунальных услуг населению Тутаевского муниципального района |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | итого по бюджету мероприятия |  | 230 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | 46 300 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | итого по мероприятию |  | 46 530 000,00 |  |  |  |  |  |
| исполнение судебных актов, актов других органов и должностных лиц, иных документов | 2026 |  | бюджет округа |  | 49 829 875,00 |  | Управление по развитию инфраструктуры Администрации Тутаевского муниципального округа |  | Своевременное исполнение судебных актов, актов других органов и должностных лиц, иных документов |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | итого по бюджету мероприятия |  | 49 829 875,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | итого по мероприятию |  | 49 829 875,00 |  |  |  |  |  |
| Задача 2 | Гарантированное обеспечение населения питьевой водой, очистки сточных вод, охраны источников питьевого водоснабжения от загрязнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство колодцев | 2026 |  | бюджет округа |  | 1 267 000,00 |  | Управление по развитию инфраструктуры Администрации Тутаевского муниципального округа |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | итого по бюджету мероприятия |  | 1 267 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | итого по программе |  | 1 267 000,00 |  |  |  |  |  |
| Ремонт колодцев | 2026 |  | бюджет округа |  | 350 000,00 |  | Управление по развитию инфраструктуры Администрации Тутаевского муниципального округа |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | итого по бюджету мероприятия |  | 350 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | итого по программе |  | 350 000,00 |  |  |  |  |  |
| Работы по строительству хозяйственно-бытовой канализации в г. Тутаев (левый берег) |  |  |  | бюджет округа |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 8 428 690,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | итого по бюджету мероприятия |  | 8 428 690,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | итого по программе |  | 8 428 690,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого 2026 |  | 106 405 565,00 |  |  |  |  |
| Основные мероприятия муниципальной целевой программы на 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия программы | Срок реализации |  | Объем финансирования по мероприятию, руб. |  |  |  | Ответственный исполнитель |  | Ожидаемый результат мероприятия |  |
| Задача 1 | Повышение качества услуг в результате проведения ремонтов объектов коммунального назначения, расположенных в муниципальном округе и оплаты топливно-энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подготовка к осенне-зимнему периоду 2025/ 2026 годов объектов коммунального назначения, инженерной инфраструктуры, объектов социальной сферы Тутаевского муниципального района | 2027 |  | бюджет округа |  | - |  | Управление по развитию инфраструктуры Администрации Тутаевского муниципального округа |  | Повышение качества предоставления коммунальных услуг населению Тутаевского муниципального района |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | итого по бюджету мероприятия |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | 46 300 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | итого по мероприятию |  | 46 300 000,00 |  |  |  |  |  |
| исполнение судебных актов, актов других органов и должностных лиц, иных документов | 2027 |  | бюджет округа |  | - |  | Управление по развитию инфраструктуры Администрации Тутаевского муниципального округа |  | Своевременное исполнение судебных актов, актов других органов и должностных лиц, иных документов |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | итого по бюджету мероприятия |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | итого по мероприятию |  | - |  |  |  |  |  |
| Задача 2 | Гарантированное обеспечение населения питьевой водой, очистки сточных вод, охраны источников питьевого водоснабжения от загрязнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство колодцев | 2027 |  | бюджет округа |  | 1 200 000,00 |  | Управление по развитию инфраструктуры Администрации Тутаевского муниципального округа |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | итого по бюджету мероприятия |  | 1 200 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | итого по программе |  | 1 200 000,00 |  |  |  |  |  |
| Ремонт колодцев | 2027 |  | бюджет округа |  | - |  | Управление по развитию инфраструктуры Администрации Тутаевского муниципального округа |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | итого по бюджету мероприятия |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | итого по программе |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого 2027 |  | 47 500 000,00 |  |  |  |  |  |
| Основные мероприятия муниципальной целевой программы на 2028 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия программы | Срок реализации |  | Объем финансирования по мероприятию, руб. |  |  |  | Ответственный исполнитель |  | Ожидаемый результат мероприятия |  |
| Задача 1 | Повышение качества услуг в результате проведения ремонтов объектов коммунального назначения, расположенных в муниципальном округе и оплаты топливно-энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подготовка к осенне-зимнему периоду 2025/ 2026 годов объектов коммунального назначения, инженерной инфраструктуры, объектов социальной сферы Тутаевского муниципального района | 2028 |  | бюджет округа |  | - |  | Управление по развитию инфраструктуры Администрации Тутаевского муниципального округа |  | Повышение качества предоставления коммунальных услуг населению Тутаевского муниципального района |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | итого по бюджету мероприятия |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | 46 300 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | итого по мероприятию |  | 46 300 000,00 |  |  |  |  |  |
| исполнение судебных актов, актов других органов и должностных лиц, иных документов | 2028 |  | бюджет округа |  | - |  | Управление по развитию инфраструктуры Администрации Тутаевского муниципального округа |  | Своевременное исполнение судебных актов, актов других органов и должностных лиц, иных документов |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | итого по бюджету мероприятия |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | итого по мероприятию |  | - |  |  |  |  |  |
| Задача 2 | Гарантированное обеспечение населения питьевой водой, очистки сточных вод, охраны источников питьевого водоснабжения от загрязнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство колодцев | 2028 |  | бюджет округа |  | 1 300 000,00 |  | Управление по развитию инфраструктуры Администрации Тутаевского муниципального округа |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | итого по бюджету мероприятия |  | 1 300 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | итого по программе |  | 1 300 000,00 |  |  |  |  |  |
| Ремонт колодцев | 2028 |  | бюджет округа |  | - |  | Управление по развитию инфраструктуры Администрации Тутаевского муниципального округа |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | итого по бюджету мероприятия |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | итого по программе |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого 2028 |  | 47 600 000,00 |  |  |  |  |  |

- 4. Механизм реализации программы и ее ожидаемые конечные результаты

Программа реализуется в течение 2026 - 2028 годов. Исполнение Программы осуществляется в соответствии с разработанными мероприятиями.

# Реализацию Программы предполагается осуществлять в пределах бюджетных ассигнований и выделенных лимитов из бюджета Тутаевского муниципального округа, а также из средств ресурсоснабжающих предприятий (внебюджетные источники).

Исполнители Программы осуществляют финансирование мероприятий Программы в соответствии с действующим законодательством.

Мероприятия Программы реализуются в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Ответственный исполнитель Программы осуществляет:

- разработку и внесение изменений в Программу в соответствии с установленными требованиями;

- реализацию мероприятий Программы;

- подготовку отчетности по исполнению мероприятий Программы.

Ожидаемые конечные результаты Программы:

Исполнители программы:

-      обеспечивают реализацию Программы и её финансирование;

-      осуществляют координацию деятельности её участников;

-      производят оценку эффективности Программы;

-      формируют и представляют отчёт о реализации Программы;

- осуществляют мониторинг результатов и формирование аналитической информации о реализации Программы;

-      обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на

реализацию Программы;

-      контролируют выполнение работ по мероприятиям Программы.

Конечные результаты программы:

- обеспечение населения Тутаевского муниципального округа питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, путем строительства шахтных колодцев.

- организация и осуществление плана мероприятий по подготовке к зиме объектов коммунального назначения, инженерной инфраструктуры и объектов социальной сферы, а также оплаты задолженности за коммунальные услуги, в целях более качественного прохождения осенне-зимнего периода в Тутаевском муниципальном округе.